TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA EL SERVICIO RELACIONADO CON LA OBRA PÚBLICA RELATIVO A “ESTUDIOS DE MOVILIDAD Y ANÁLISIS DE COSTO–BENEFICIO DEL PROYECTO FERROVIARIO EN CULIACAN, EN EL ESTADO DE SINALOA”.

Contenido

1.	PRESENTACIÓN.	3

2.	DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SERVICIO.	3

3.	DESCRIPCIÓN PRECISA DE LOS SERVICIOS.	6

4.	PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS.	15

5.	INFORMACIÓN TÉCNICA Y RECURSOS QUE PROPORCIONARÁ LA DEPENDENCIA.	15

6.	ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DEL SERVICIO.	15

7.	PRODUCTOS ESPERADOS (ENTREGABLES).	18

8.	FORMA DE PRESENTACIÓN.	21

9. 	INFORMACIÓN GENERAL	22

México, D.F., a 3 de julio de 2012

# 1.	PRESENTACIÓN.

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a través de la Dirección General de Transporte Ferroviario y Multimodal (DEPENDENCIA), requiere contratar los servicios relacionados con la obra pública, relativos a: “Estudios de Movilidad y Análisis de Costo Beneficio del Proyecto Ferroviario en Culiacán, en el Estado de Sinaloa” (PROYECTO).

La ciudad de Culiacán ha incrementado su parque vehicular, lo cual tuvo como consecuencia que las vialidades de esta ciudad se congestionen, lo que aunado a la infraestructura ferroviaria existente en la ciudad (la cual se encuentra ubicada en el Centro de la Ciudad), trae consigo deficiencias no solo en sus vialidades urbanas, sino en la seguridad de la población y operación de trenes que hace que la convivencia urbano-ferroviaria sea cada vez más insostenible en la localidad.

Las vías del ferrocarril, atraviesan la ciudad por la mitad, aunado a esto la ubicación de patio de maniobras, así como la estación del ferrocarril están rodeadas por la Avenida Insurgentes, Boulevard Emiliano Zapata y Boulevard Pedro Infante donde se haya un corredor automotriz comprendido por 11 agencias automotrices, dos plazas comerciales, la central de autobuses “Nuevo Milenio”, más de 4,000 casas habitación, 3 escuelas de nivel básico, 3 instituciones educativas nivel superior, el Hospital Ángeles, el DIF, el Hospital Materno Infantil, el Congreso del Estado y edificios de dependencias públicas y que estas vialidades cuentan con tres carriles de circulación, se presenta un elevado flujo vehicular lo que provoca serios cuellos de botella, lo que repercute en que el nivel de servicio con el que operan actualmente el transporte ferroviario sea bajo, incrementando así los costos de operación y tiempos de recorrido de los usuarios.

Existen en la actualidad un alto número de cruces a nivel en la zona del proyecto, algunos autorizados por la SCT y otros no, esto representa un alto riesgo ya que el ferrocarril mantiene un paso constante en las vías que atraviesan las zonas urbanas, aunado a esto los costos de operación son altos en este tipo de cruces, ya que el ferrocarril debe reducir su velocidad a su paso por las zonas urbanas.

# 2.	DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SERVICIO.

El objetivo general de los servicios que se pretenden contratar es realizar un estudio en que se explore todas las posibilidades de solución que tenga técnicamente, la problemática del paso del Tren por la Ciudad de Culiacán, consistente en alto grado de inseguridad, incremento de congestión vehicular provocando un importante daño a la infraestructura urbana; el paro obligado de los vehículos no solo implica la obstrucción del tránsito vehicular sino que produce una importante emisión de contaminantes y el paso del tren por las zonas urbanas implica una serie de restricciones para su operación, resultando incremento en los Costos Generalizados de Viaje volviéndose ineficiente el transporte de mercancías, o bien se encarecen, impactando directamente en la competitividad del Municipio de Culiacán, lo que en consecuencia provoca que el crecimiento de la Región se vea frenado entorpeciendo la dinámica de la zona de influencia, perjudicando el encadenamiento productivo nacional,, para que una vez determinadas las opciones, éstas deberán ser evaluadas para determinar la que solvente de una manera óptima la problemática que se presenta en el estudio Costo-Beneficio.

En particular, la construcción del Proyecto Ferroviario Culiacán, se planteó debido a la necesidad de reubicar el Patio de Maniobras de la Estación Culiacán, ya que ella se localiza en el pleno centro de la zona urbana de esta ciudad capital del estado de Sinaloa, polarizando dos importantísimos sectores de la ciudad, que son el Centro Sinaloa y el Desarrollo Urbano Tres Ríos, por las vías del ferrocarril, obligando un desarrollo de desplazamiento muy grande en el movimiento vehicular para moverse entre dos puntos de estos sectores.

La tendencia del proyecto, es facilitar y agilizar la comunicación, mediante la reubicación del actual Patio de Maniobras del Estación Culiacán del Ferrocarril y la reubicación del actual trazo del ferrocarril entre las estaciones Rosales y un poblado denominado “El Quemadito”. El análisis que se realice en el presente Estudio a licitar deberá tener en cuenta las anteriores necesidades y tendencias.

El CONTRATISTA integrará un informe y expediente que cumpla en tiempo y forma los requisitos que plantean los “Lineamientos para la elaboración y presentación de los análisis costo y beneficio de los programas y proyectos de Inversión” publicados en el Diario Oficial de la Federación el 27 de abril de 2012 y que entraron en vigor a los diez días siguientes al de su publicación, así como los requerimientos que exija  la Unidad de Inversiones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para su registro y las adecuaciones que sean requeridas para tal fin.

El resultado deberá concluir con la planeación integral y obras que constituyan el PROYECTO; la generación de fichas técnicas con la suficiente información que permita a la DEPENDENCIA justificar tomar decisiones sobre cómo llevar a cabo las acciones correspondientes, puntualizando en donde se deberán realizar la infraestructura y los beneficios que se obtendrán y en consecuencia le sea posible realizar la planeación, e iniciar el procedimiento de adjudicación conforme a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y contratación en su caso de las obras o servicios respectivos.

Es importante señalar que el estudio considera que el desarrollo del análisis en el área de influencia del PROYECTO, debe llevarse a cabo con base en el estatus actual en que opera el ferrocarril y el planteamiento de las diversas alternativas de solución, los costos principales de inversión, su posible financiamiento, y las acciones a realizar con respecto a estudios de ingeniería, económicos, legales y ambientales, a fin de verificar la factibilidad del PROYECTO y dar cumplimiento a las diversas disposiciones legales aplicables.

El análisis de las alternativas desarrolladas y la evaluación Costo-Beneficio de las mismas determinará la justificación de las acciones que se deben tomar, a fin de que la DEPENDENCIA cuente con la autorización de recursos disponibles para llevar a cabo la contratación correspondiente.

La elaboración de los estudios técnicos (entre otros, trazo, equipo, subsistemas, pasos a desnivel que en su caso se requieran), legales, ambientales y financieros para el desarrollo del PROYECTO, le permitirá a la DEPENDENCIA decidir justificadamente y requiere para estos efectos de lo siguiente:

- Generar criterios de elección que permitan poner en marcha el PROYECTO que sea técnicamente factible y presente la mejor relación  Costo-Beneficio.

- Establecer los plazos y acciones que deberán seguirse en el ciclo del PROYECTO.

- Llevar a cabo un ESTUDIO DE MOVILIDAD. Que permita delimitar la región en que se llevará a cabo el PROYECTO, enfatizando la problemática encontrada en la región, el producto de este documento deberá proponer alternativas viables que den solución a la situación actual.

- Analizar las alternativas propuestas. Investigar las opciones o los trazos orientándose con una visión de largo plazo e integrando los requerimientos de movilidad de carga a nivel regional (ferroviario y carretero de largo recorrido) así como de personas a nivel local, de manera sustentable y con una integración al entorno urbano. Evaluar la conveniencia de llevar a cabo las alternativas en tiempo presente, postergarlas o rechazarlas.

- Realizar un costeo preliminar. Llevar a cabo un costeo inicial a nivel conceptual y paramétrico que permita comparar los costos relativos de cada alternativa. Para la alternativa seleccionada, proceder a realizar un costeo de pre-ingeniería o anteproyecto.

- Identificar beneficios potenciales. Enlistar los beneficios asociados a cada alternativa, ya sean internos a la operación ferroviaria como externos al entorno urbano y vial. Se deben identificar también aquellas situaciones en que los beneficios externos sean negativos, si se diera el caso.

- Cuantificar los beneficios. Deben cuantificarse los beneficios internos y externos utilizando parámetros aceptados de Valor del Tiempo, Costos de Operación, etc. Éstos se evaluarán a precios de mercado y precios sociales (costos de oportunidad).

- Cuantificar otros beneficios sociales tales como la reducción de emisiones, reducción de accidentes, dinamismo en la actividad económica de la región, etc.

- Analizar la rentabilidad social. Se deben proyectar costos y beneficios tomando en cuenta un horizonte de evaluación de 30 años generando así un flujo de costos y beneficios que deben incluir la inversión inicial.

- Plantear los aspectos legales y ambientales, así como gestiones, permisos, autorizaciones y trámites necesarios para llevar a cabo el PROYECTO.

- Analizar las alternativas que den solución a la problemática resultante del Estudio de Movilidad, tal como la circulación en las vialidades y operación ferroviaria en la zona urbana.

- Definir las obras que se deben llevar a cabo para desarrollar el PROYECTO. El PROYECTO estará desagregado en todas las obras que se requieran adjudicar para su puesta en marcha (a nivel anteproyecto).

- Obtener el registro del proyecto ferroviario ante la Unidad de Inversiones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

# 3.	DESCRIPCIÓN PRECISA DE LOS SERVICIOS.

El LICITANTE a quien se adjudique el contrato, deberá ejecutar todas y cada una de las actividades que se describen enunciativamente a continuación hasta su total terminación:

3.1	ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE MOVILIDAD REGIONAL.

Debe llevarse a cabo un levantamiento en la zona de influencia del PROYECTO, el cual ayudará a evaluar las condiciones físicas de la infraestructura existente, los resultados determinarán las obras inducidas para la ejecución del PROYECTO, en ese sentido el estudio definirá si la infraestructura actual se reutilizará, reestructurará o se construirá con los requerimientos que arroje el análisis, dicho estudio debe contener como mínimo los siguientes elementos:

    - Introducción.

- Antecedentes.

- Objetivos del estudio.

    - Metodología del Estudio.

- Recopilación de información.

- Captura y procesamiento de información.

- Obtención y evaluación de resultados.

    - Desarrollo del Estudio de Movilidad (incluyendo el estudio de movilidad de pasajeros para las vías actuales, para que la DEPENDENCIA esté en posibilidad de definir el mejor proyecto para las vías en desuso (siempre que el estudio Costo Beneficio proponga la construcción de un Libramiento).

- Descripción del PROYECTO.

- Caracterización de la oferta.

- Caracterización de la demanda.

    - Pronóstico de Crecimiento del Tránsito Regional.

- Definición del horizonte del pronóstico.

- Criterios para el pronóstico de crecimiento.

    - Propuestas Conceptuales y Evaluación de Solución en Puntos de Conflicto.

- Parámetros para la determinación de soluciones en intersecciones con trazo del ferrocarril.

- Propuestas de solución en puntos de conflicto.

- Evaluación de las propuestas conceptuales.

    - Conclusiones y Recomendaciones.

ENTREGABLE: Dentro de los alcances de la información antes mencionada. El CONTRATISTA deberá incluir la Memoria Descriptiva de la ejecución del servicio, y si es el caso, se deberán entregar las Memorias Técnicas y de Cálculo, detalladas que formarán parte de los productos esperados que servirán de base y justificación para su pago y el CONTRATISTA deberá incluir el estudio de movilidad de pasajeros para las vías actuales, para que la DEPENDENCIA esté en posibilidad de definir el mejor proyecto para las vías en desuso (siempre que el estudio Costo Beneficio proponga la construcción de un Libramiento).

3.2.	ELABORACIÓN DE UN ESTUDIO DE ANÁLISIS COSTO BENEFICIO DEL PROYECTO.

Con apoyo en los resultados obtenidos en el Estudio de Movilidad Regional, deberá seleccionar una solución óptima a la problemática ferroviaria en la Ciudad de Culiacán, Sinaloa y zona de estudio, en apego a los Lineamientos para la elaboración y presentación de los análisis costo y beneficio de los programas y proyectos de inversión publicados en el Diario Oficial de la Federación el 27 de abril de 2012, mismos que entraron en vigor a los diez días siguientes al de su publicación. Dicho estudio debe contener los siguientes elementos:

3.2.1	Objetivos

- Analizar las alternativas y los alineamientos propuestos. Investigar los trazos orientándose con una visión de largo plazo e integrando los requerimientos de movilidad de carga a nivel regional (ferroviario y carretero de largo recorrido) así como de personas a nivel local, de manera sustentable y con una integración al entorno urbano.

- Realizar un costeo preliminar. Llevar a cabo un costeo inicial a nivel conceptual y paramétrico que permita comparar los costos relativos de cada alternativa de trazo. Para la alternativa seleccionada, proceder a realizar un costeo de pre-ingeniería o anteproyecto.

- Identificar beneficios potenciales. Enlistar los beneficios asociados a cada alternativa, ya sean internos a la operación ferroviaria como externos al entorno urbano y vial. Se deben identificar también aquellas situaciones en que los beneficios externos sean negativos, si se diera el caso.

- Cuantificación de beneficios. Se necesita cuantificar los beneficios internos y externos utilizando parámetros aceptados de Valor del Tiempo, costos de accidentes, costos de operación, etc. Éstos se evaluarán a precios de mercado y precios sociales (costos de oportunidad).

- Análisis de rentabilidad social. Se deben proveer costos y beneficios a 30 años en el futuro produciendo así un perfil de costos y beneficios incluyendo la inversión inicial.

- Aspectos legales.- Identificar los aspectos legales y ambientales, así como gestiones, permisos, autorizaciones y trámites necesarios para llevar a cabo el PROYECTO, conforme a lo siguiente:

Factibilidad jurídica de los Proyectos.

El LICITANTE llevará a cabo el análisis y diagnóstico detallado sobre la situación jurídica del PROYECTO en el estudio de factibilidad jurídica con los elementos siguientes:

- El marco normativo respecto de la legislación aplicable.

- Las características legales dentro del marco jurídico mexicano.

- Base jurídica sustentable de los distintos permisos y autorizaciones, que le apliquen al PROYECTO en operación y en construcción, aplicables tanto a la DEPENDENCIA como a los LICITANTES.

- Riesgos legales y forma de mitigarlos.

- Esquema para la obtención del derecho de vía del PROYECTO y la situación actual del derecho de vía en operación.

- Estructura y tipo de documentos legales que sustentarán las relaciones jurídicas en el PROYECTO.

- Alternativa legal más viable en relación con un Costo-Beneficio determinado (social, financiera, técnica, ambiental, político y legal).

El LICITANTE con base en el análisis y diagnóstico de los elementos anteriores, emitirá un estudio de “Factibilidad Jurídica” para el PROYECTO, que incluirá: opinión sobre cada alternativa y del conjunto en lo general, en relación con el resultado del estudio a fin de adecuar o ajustar a fin de que el PROYECTO sea factible dentro del marco legal aplicable.

Este estudio tendrá como propósito permitir a la DEPENDENCIA la toma de decisiones de naturaleza técnica, económica-financiera y legal. Para lo anterior el LICITANTE considerará las distintas funciones de la propia DEPENDENCIA y de las entidades públicas que intervendrán en el proceso, para la elaboración de los instrumentos legales que sustentarán la viabilidad jurídica del PROYECTO y los procesos de licitación, adjudicación y otorgamiento del contrato.

Adicionalmente el CONTRATISTA conforme a las indicaciones de la DEPENDENCIA apoyará las gestiones ante otras Dependencias y entidades públicas, para la aprobación del PROYECTO y su implementación. En caso de requerirse, el CONTRATISTA apoyará y asesorará a la DEPENDENCIA en reuniones con las áreas jurídicas que puedan intervenir en diversos aspectos del proceso, en particular la Unidad de Asuntos Jurídicos de la DEPENDENCIA y las áreas legales de otras Dependencias y Entidades Públicas, en caso de requerirse por la DEPENDENCIA.

Los documentos a elaborar de manera enunciativa y no limitativa, son entre otros, los siguientes:

- Estudio de Factibilidad jurídica.

- Opiniones.

- Informes.

- Oficios.

El propósito de esta actividad es respaldar la viabilidad jurídica del PROYECTO y su estructura legal.

ENTREGABLE: El CONTRATISTA entregará un estudio de “Factibilidad Jurídica” para el PROYECTO, así como un reporte completo de este capítulo (impreso y en medio digital), con Anexos y bibliografía: “Evaluación del proyecto de inversión”.

3.2.2.	Alcances

El estudio deberá cubrir los siguientes temas:

      - Resumen Ejecutivo.

      - Situación Actual del PROYECTO.

- Diagnóstico de la situación actual.

- Análisis de la oferta o infraestructura existente.

- Análisis de la demanda.

- Interacción de la oferta-demanda.

      - Situación sin PROYECTO de inversión.

- Optimización.

- Análisis de la oferta en caso de que el PROYECTO no se realice.

- Análisis de la demanda en caso de que el PROYECTO no se realice.

- Diagnóstico de la interacción oferta – demanda con optimizaciones a lo largo del horizonte de evaluación.

- Alternativas de solución (enunciativas mas no limitativas).

    - Alternativa 1. Libramiento ferroviario.

    - Alternativa 2. Confinar derecho de vía FFCC actual mediante pasos a desnivel vehiculares.

    - Alternativa 3. Rehabilitación de cruces a nivel.

    - Alternativa 4. Viaducto ferroviario en derecho de vía actual.

      - Situación con PROYECTO de Inversión.

  - Descripción general.

  - Alineación estratégica.

  - Localización geográfica.

  - Calendario de actividades.

  - Monto total de inversión.

  - Financiamiento.

  - Capacidad instalada.

  - Metas anuales y totales.

  - Vida útil.

  - Descripción de los aspectos más relevantes.

  - Conclusiones de los estudios técnicos, legales, ambientales, de mercado y en su caso, algún otro estudio requerido.

  - Análisis de la oferta a lo largo del horizonte de evaluación.

  - Análisis de la demanda a lo largo del horizonte de evaluación.

  - Interacción de la oferta – demanda a lo largo del horizonte de evaluación.

3.2.2.5.	Evaluación del PROYECTO de Inversión.

  - Identificación, cuantificación y valoración de los costos del programa o proyecto de inversión.

  - Identificación, cuantificación y valoración de los beneficios del programa o proyecto de inversión.

  - Cálculo de los indicadores de rentabilidad.

  - Análisis de sensibilidad.

  - Análisis de riesgos.

      - Conclusiones y Recomendaciones.

        - Anexos.

        - Bibliografía.

Dentro de los alcances de la información antes mencionada, el CONTRATISTA deberá incluir la Memoria Descriptiva de la ejecución del servicio, y si es el caso, se deberán entregar las Memorias Técnicas y de Cálculo, detalladas, que formarán parte de los productos esperados que servirán de base y justificación para su pago.

3.3.	ACOMPAÑAMIENTO A LA DEPENDENCIA.

El CONTRATISTA resolverá las dudas, aclaraciones o modificaciones que determine la DEPENDENCIA y/o la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de la Unidad de Inversiones, respecto de los estudios solicitados, asimismo deberá considerar en su propuesta todo lo relacionado con los desplazamientos a la región de los trabajos, asesorías, elaboración de presentaciones, actas, minutas, oficios, reportes y reuniones necesarias, realizando las modificaciones que sean pertinentes en los documentos finales, así como los informes del Estudio (Entregables) hasta obtener el Registro de la Unidad de Inversiones de la SHCP o hasta que se encuentre vigente el Contrato.

3.4	REGISTRO ANTE LA UNIDAD DE INVERSIONES.

El estudio de Análisis Costo Beneficio se presentará para su Registro ante la Unidad de Inversiones de la SHCP, para lo cual el CONTRATISTA deberá considerar dentro de su propuesta técnica y económica lo relativo a que llevará a cabo todas las acciones necesarias a fin de resolver dudas, aclaraciones o modificaciones que determine la SHCP, realizando presentaciones, notas informativas, oficios o cualquier modificación considerando los desplazamientos y reuniones necesarias realizando las modificaciones que sean necesarias hasta que la DEPENDENCIA obtenga dicho Registro.

ENTREGABLE: La participación del CONTRATISTA en esta etapa será acreditada con un informe de actividades, soportado mediante presentaciones, actas, minutas, oficios y reportes que se realicen durante las juntas en que se intervenga y con los informes finales y ejecutivos que se mencionan en el numeral 7 de los presentes Términos de Referencia.

3.5.	REQUISITOS ADICIONALES.

Con independencia del entregable especificado en el punto anterior, el CONTRATISTA deberá desarrollar las siguientes actividades y documentos:

- 3.5.1	Programa Detallado para la Ejecución de los Trabajos.

| Actividad | Fecha de Entrega |
| --- | --- |
| INFORMES PARCIALES, PRESENTACIONES, REUNIONES, NOTAS EJECUTIVAS Y ASESORÍA EN GENERAL. | DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO |
| 3.1. ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE MOVILIDAD REGIONAL, incluyendo el estudio de movilidad de pasajeros para las vías actuales, para que la DEPENDENCIA esté en posibilidad de definir el mejor proyecto para las vías en desuso (siempre que el estudio Costo Beneficio proponga la construcción de un Libramiento). | 20 de septiembre de 2012 |
| 3.2. ELABORACIÓN DE UN ESTUDIO DE ANÁLISIS COSTO BENEFICIO DEL PROYECTO. | 6 de diciembre de 2012 |
| 3.3. ACOMPAÑAMIENTO A LA DEPENDENCIA. | DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO |
| 3.4. REGISTRO ANTE LA UNIDAD DE INVERSIONES. | Octubre- Noviembre-Diciembre de 2012 |
| 7. PRODUCTOS ESPERADOS INFORMES FINALES (ENTREGABLES). | 13 de diciembre de 2012 |

El LICITANTE con base en el programa general de trabajos solicitado en los presentes Términos de Referencia anteriormente, elaborará en la primera semana de trabajo, un programa detallado de las principales actividades a desarrollar. En este programa se indicarán claramente los productos intermedios que le entregará a la DEPENDENCIA durante el desarrollo del estudio. Este programa detallado estará sujeto a la aprobación de la DEPENDENCIA.

ENTREGABLE: El LICITANTE entregará de manera impresa y en un archivo electrónico en MS Excel o MS Project un programa de trabajo, con las principales actividades calendarizadas por semana, indicando la entrega de productos intermedios.

3.5.2 PLANEACIÓN INTEGRAL DEL ESTUDIO

El LICITANTE describirá detalladamente la estrategia que seguirá para llevar a cabo el programa solicitado por la CONVOCANTE en la sección anterior, y con objeto de dar cumplimiento al mismo en tiempo y forma; asimismo, el LICITANTE describirá la logística, equipos de trabajo, responsables, permisos a solicitar, las posibles solicitudes de información que se requieran, así como todas aquellas actividades o trámites que sean vitales en el desarrollo delos estudios.

No se aceptará la transcripción total o parcial de los presentes TÉRMINOS DE REFERENCIA.

ENTREGABLE: El LICITANTE entregará de manera impresa y en un archivo electrónico el texto que describa la planeación integral Excel o MS Project un programa de trabajo con las principales actividades calendarizadas por semana, indicando la entrega de productos intermedios.

# 4.	PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS.

El plazo de ejecución de los servicios será de 140 días naturales cuya fecha de inicio es   9 de agosto de 2012; considerando que se realizarán entregas parciales de los servicios como se indica en el Programa Detallado para la Ejecución de los Trabajos contenido en el numeral 3.5.1 de los presentes Términos de Referencia:

# 5.	INFORMACIÓN TÉCNICA Y RECURSOS QUE PROPORCIONARÁ LA DEPENDENCIA.

La DEPENDENCIA proporcionará la información técnica que servirá de base para llevar a cabo los servicios que se pretenden contratar, sin responsabilidad para la DEPENDENCIA, por lo que los LICITANTES serán responsables de verificar que se encuentre completa y que sea la necesaria y suficiente para presentar su PROPOSICIÓN. Esta información consistirá en:

5.1	TABULADOR VIGENTE DELA CNEC.

# 6.	ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DEL SERVICIO.

El LICITANTE deberá contar con las bases conceptuales, metodológicas y software y herramientas necesarios para la realización del estudio en cada una de sus etapas, mismas que deberá desarrollar y describir detalladamente en su propuesta técnica.

Deberán garantizar la participación en el estudio de profesionistas especializados con amplia experiencia en este tipo de trabajos en cuanto a su complejidad y manejo integral. La propuesta técnica deberá ser acompañada por la documentación que avale a la empresa y al personal que participe, indicando las tareas específicas a realizar por cada persona (anexar el organigrama y la currícula del personal técnico, cédulas profesionales expedidas por la Secretaría de Educación Pública y directivo con firma autógrafa). Deberán incluirse cartas en el que se garantice que las empresas se comprometan a mantener al personal incluido en la propuesta técnica para la realización de las actividades, además de cartas en las que los profesionales se comprometan a trabajar para el CONTRATISTA de la INVITACIÓN.

La CONVOCANTE aprobará el personal técnico propuesto por el LICITANTE; dicho personal solo podrá ser sustituido por otro que cumpla con las características requeridas con anterioridad.

El CONTRATISTA será la persona moral nacional que acredite contar con la capacidad técnica, jurídica, administrativa y financiera de respuesta inmediata para realizar las actividades que se enuncian en la presente CONVOCATORIA. El equipo de trabajo deberá estar integrado por, al menos las siguientes personas con la experiencia temática:

| Personal que se acreditará por los LICITANTES | Núm. de personas |
| --- | --- |
| Director General del Proyecto (Ingeniero Civil; Ingeniero del Transporte; con 10 años de experiencia en este puesto, comprobados a través de contratos y estudios realizados sobre la materia). | 1 |
| Coordinador de Movilidad, con experiencia en infraestructura ferroviaria y Estudios de Movilidad. (Licenciado en Economía, Ingeniero Civil; Ingeniero del Transporte, con 5 años de experiencia en este puesto comprobados a través de contratos y estudios realizados sobre la materia). | 1 |
| Coordinador de Análisis y Evaluación de Proyectos, con experiencia en infraestructura ferroviaria y análisis Costo – Beneficio. (Licenciado en Economía, Ingeniero Civil; Ingeniero del Transporte, con 5 años de experiencia en este puesto comprobados a través de contratos y estudios realizados sobre la materia). | 1 |
| Ingeniero Civil con experiencia en diseño de proyectos de infraestructura ferroviaria. (Con 3 años de experiencia en este puesto comprobados a través de contratos y estudios realizados sobre la materia). | 1 |
| Ingeniero Civil con experiencia en costeo paramétrico y a nivel de pre-ingeniería en proyectos de infraestructura ferroviaria. (Con 3 años de experiencia en este puesto comprobados a través de contratos y estudios realizados sobre la materia). | 1 |
| Ingeniero con experiencia en operación ferroviaria. (Con 3 años de experiencia en este puesto comprobados a través de contratos y estudios realizados sobre la materia). | 1 |
| Ingeniero Civil con experiencia en diseño de obras viales. (Con 3 años de experiencia en este puesto comprobados a través de contratos y estudios realizados sobre la materia). | 1 |
| Ingeniero Civil con experiencia en costeo paramétrico y a nivel de pre-ingeniería en proyectos de infraestructura vial. (Con 3 años de experiencia en este puesto comprobados a través de contratos y estudios realizados sobre la materia). | 1 |
| Ingeniero de Transportes con experiencia en movilidad urbana vehicular. (Con 3 años de experiencia en este puesto comprobados a través de contratos y estudios realizados sobre la materia). | 1 |
| Economista con experiencia en análisis socioeconómico de proyectos de inversión, particularmente de Análisis Costo-Beneficio (Con 3 años de experiencia en este puesto comprobados a través de contratos y estudios realizados sobre la materia) | 1 |
| Ingeniero de Transporte con experiencia en metodologías de aforos vehiculares automáticos y conteos manuales. (Con 3 años de experiencia en este puesto comprobados a través de contratos y estudios realizados sobre la materia). | 1 |
| Valuador inmobiliario. (Ingeniero Civil, Arquitecto, Ingeniero-Arquitecto, con 3 años de experiencia en este puesto comprobados a través de contratos y estudios realizados sobre la materia). | 1 |
| Abogado con experiencia en trámites y permisos para obras de infraestructura. (Con 3 años de experiencia en este puesto comprobados a través de contratos y estudios realizados sobre la materia). | 1 |
| Total | 13 |

Además propondrán asistentes tales como: capturistas y personal de apoyo informático con experiencia en Sistema de Información Geográfica (GIS).

El LICITANTE en su propuesta técnica y económica, incluirá el equipo científico e informático y cualquier otro requerido para la ejecución del servicio.

El equipo científico e informático y de cualquier otra índole o naturaleza, mínimo requerido para llevar a cabo los servicios motivo de la presente CONVOCATORIA y Términos de Referencia deberá cumplir con lo siguiente:

- 10 Computadoras de escritorio o Lap Top con procesador centrino mínimo

- 3  Impresoras láser blanco y negro.

- 1  Impresora a color.

- 1 Scanner.

- 1 Copiadora blanco y negro.

- 3 Equipos automáticos de aforo (con clasificación vehicular).

- 1 GPS.

- 3 Cámaras fotográficas digitales.

- 1 Proyector.

# 7.	PRODUCTOS ESPERADOS (ENTREGABLES).

7.1.	ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE MOVILIDAD REGIONAL.

7.1.1.	Programa detallado para la ejecución de los trabajos.

7.1.2.	Planeación Integral del Estudio.

7.1.3.	Informes Parciales de avances (quincenales).

7.1.4.	Documento que integre los siguientes capítulos como resultado del servicio:

7.1.4.1		Introducción.

7.1.4.2.	Metodología del Estudio.

7.1.4.3.	Desarrollo del Estudio de Movilidad incluyendo el estudio de movilidad de pasajeros para las vías actuales, para que la DEPENDENCIA esté en posibilidad de definir el mejor proyecto para las vías en desuso (siempre que el estudio Costo Beneficio proponga la construcción de un Libramiento)

7.1.4.4.	Pronóstico de Crecimiento del Tránsito Regional.

7.1.4.5.	Propuestas Conceptuales y Evaluación de Solución en Puntos de Conflicto.

7.1.4.6.	Conclusiones y Recomendaciones.

Asimismo deberá elaborar el CONTRATISTA un Reporte Final, así como una presentación Ejecutiva en Power Point y trazo en CAD de las propuestas Conceptuales y Evaluación de las posibles soluciones en los Puntos de Conflicto.

El CONTRATISTA debe hacer entrega a la DEPENDENCIA del expediente completo del Estudio (archivos magnéticos, reportes, base de datos de cálculos, archivos CAD con trazos en cartografía digital INEGI).

7.2.	ELABORACIÓN DE UN ESTUDIO DE ANÁLISIS COSTO BENEFICIO DEL PROYECTO.

EL producto esperado del servicio,  debe contar con los siguientes documentos como resultado del servicio:

7.2.1	Programa detallado para la ejecución de los trabajos.

7.2.2.	Planeación Integral del Estudio.

7.2.3.	Informes Parciales de Avances.

7.2.4.	Reporte completo de cada capítulo (quincenales).

7.2.5.	Informe Final Costo-Beneficio y sus anexos integrado por los productos intermedios finales que contenga en forma detallada las actividades realizadas, la memoria de cálculo, los resultados del estudio y las conclusiones y recomendaciones del CONTRATISTA, apoyado con información gráfica y cuadros resumen que permitan tener una visión clara de los trabajos realizados. Este informe cumplirá la estructura y el contenido que se requiere para presentarse para su registro ante la Unidad de Inversiones de la SHCP. Deberá contener lo siguiente:

- Resumen Ejecutivo.

- Situación Actual del PROYECTO.

- Situación sin PROYECTO de inversión.

- Situación con PROYECTO de Inversión.

- Evaluación del PROYECTO de Inversión

- Conclusiones y Recomendaciones.

- Anexos.

- Bibliografía.

El informe incluirá el ante-proyecto (tramos a nivel, elevados, deprimidos, obras inducidas viales, hidráulicas, posibles conflictos con ductos de PEMEX o instalaciones de CFE, paisajismo urbano, CAD geo-referenciado) y toda la información requerida de cada obra o inversión que sea necesaria de licitar en un futuro para implementar el Proyecto Ferroviario.

Asimismo el CONTRATISTA deberá  elaborar un Reporte Final, así como una presentación Ejecutiva en Power Point y trazo en CAD de las propuestas Conceptuales y Evaluación de las posibles soluciones en los Puntos de Conflicto. En un archivo independiente el CONTRATISTA incluirá un mapa georeferenciado de la situación actual de la vía férrea, incluyendo placas kilométricas, y la infraestructura relevante del trazo y puntos de interés (de manera enunciativa más no limitativa: cruces a nivel, elevados, deprimidos, placas kilométricas, puentes, alcantarillas, obras inducidas, ductos de Pemex, líneas de CFE) en un formato CAD georeferenciado compatible con SIG’s (Sistema de Información Geográfica)

    - Registro ante la Unidad de Inversiones de SHCP.

# 8.	FORMA DE PRESENTACIÓN.

8.1	La forma de presentación de los servicios será en documentos impresos en dos juegos en tamaño según se especifica más adelante y en medio magnético en disco compacto como sigue:

Se entregará en tres copias en discos compactos que contengan el informe final y sus anexos, el resumen ejecutivo, y el trazo en CAD en cartografía digital INEGI de las alternativas (de ser el caso). Se incluirán las versiones finales de los archivos digitales correspondientes a la información capturada en campo, así como la información básica en formato digital que se haya generado para llegar a los resultados mostrados.

Adicionalmente a los informes solicitados en el numeral 7 de los presentes Términos de Referencia, que deberán ser entregados impresos y en archivo electrónico, cinco copias en discos compactos, que contengan el informe final y sus anexos, el resumen ejecutivo, y el trazo en CAD en cartografía digital INEGI de las alternativas (de ser el caso). Se incluirán las versiones finales de los archivos digitales correspondientes a la información capturada en campo, así como la información básica en formato digital que se haya generado para llegar a los resultados mostrados.

# 9. 	INFORMACIÓN GENERAL

UBICACIÓN DEL PROYECTO

A nivel Regional

A nivel local. Ubicación de las vías.

Identificación de los cruces del tren en las calles y carreteras en la ciudad de Culiacán, Sinaloa.

Los cruces mostrados en la imagen siguiente es indicativa, el LICITANTE deberá especificar el número de cruces que planea analizar, el equipo que ocupará, las brigadas necesarias, así como los horarios de levantamiento de información (aforos manuales/automáticos, encuestas y recorridos).

Caracterización de la zona.

Se entiende que para este tipo de estudios el CONTRATISTA debe hacer recorridos por la red de análisis (vías férreas, espuelas ferroviarias, vías de libranza, autopistas, carreteras federales, estatales y/o vecinales, vialidades urbanas como son avenidas, calles principales y secundarias, así como pasos peatonales), para recopilar información sobre las características físicas, geométricas y operativas de la red de influencia del PROYECTO, tales como: longitud, número de carriles, ancho de carril, ancho de acotamientos, tipo de terreno, condiciones de la superficie de rodamiento, de las características de las vías férreas, de sus cruces e intersecciones y del señalamiento, ubicación de semáforos, casetas de cobro (en su caso), reductores de velocidad, entronques/distribuidores, además de realizar, con apoyo de GPS, mediciones de velocidad y tiempos de recorrido en distintos tramos de interés, y para distintos tipos de vehículo o tipo de trenes (a fin de tener elementos para cuantificar las mejoras en la Red con el PROYECTO).

En complemento a lo antes citado, en su caso el CONTRATISTA, también investigará las características de los proyectos de infraestructura del transporte que se estén desarrollando en la región de influencia del estudio.

Se le solicita al LICITANTE que detalle el proceso que llevará a cabo para la caracterización de la zona en estudio, incluyendo los datos que recopilará, los recursos que destinará, equipo, días y horas que destinará (p.e.: Estación de aforo automático durante 24 horas, 7 días), y un estimado grueso de los kilómetros de recorridos que realizará.