ESPECIFICACIONES PARTICULARES

E.P. 01 Conocer y analizar la información que proporcionará la DEPENDENCIA relacionada con el PROYECTO integral.

DEFINICIÓN

La DEO deberá analizar la información que al respecto se tenga para definir las necesidades, prioridades y, de considerarlo pertinente, emitir sus recomendaciones.

EJECUCIÓN

Deberá revisarse la información que la DEPENDENCIA proporcione a la DEO relativa al PROYECTO en general tomando en consideración el estatus en la liberación del derecho de vía del PROYECTO, los temas técnicos, jurídicos, ambientales y generales de gestión y coordinación que observe. La DEO elaborará un informe basado en la documentación y otros insumos recabados para la identificación del contexto general PROYECTO, actores involucrados y otra documentación que permita  el análisis de los posibles riesgos y plan de mitigación general. La DEO deberá solicitar la información que considere faltante a la DEPENDENCIA.

MEDICIÓN

Se tomará como base de medición el INFORME inicial derivado del análisis que la DEO elabore, el cual deberá contener las recomendaciones relativas a la liberación del derecho de vía del PROYECTO.

BASE DE PAGO

El Pago por Unidad de Obra Terminada se hará al precio fijado en el contrato por INFORME. Este precio unitario incluye lo que corresponda por materiales de papelería, gráfico y otros que se requieran, equipos de transportación, de comunicación, de procesamiento electrónico, de impresión, fotográfico y demás que se requiera, personal técnico y administrativo, traslados y viáticos dentro y fuera de la zona del PROYECTO, utilización de software y lo demás necesario para la correcta presentación de este INFORME en los tiempos y formas establecidos por la DEPENDENCIA.

E.P.02 Apoyar a la DEPENDENCIA, durante el periodo de ejecución de los trabajos de esta DEO, en el seguimiento a “El (Los) Agente(s) Liberador(es)” para la Liberación del Derecho de Vía que se requieren para el ejecutar el PROYECTO.

DEFINICIÓN

Deberá dar un adecuado seguimiento a las actividades que la(s) empresas contratadas para la liberación del derecho de vía realicen.

EJECUCIÓN

Dar el seguimiento a “El Agente Liberador” contratado para ejecutar los trabajos de Liberación del Derecho de Vía del PROYECTO. Dicho apoyo incluye el seguimiento para asegurar una correcta coordinación entre las Dependencias involucrados en el proceso. Asimismo, deberá informar el estatus de la integración de los expedientes técnico-jurídicos de las afectaciones, y en su caso, informar el desarrollo de los procedimientos de expropiación.

MEDICIÓN

Se tomará como base de medición el INFORME semanal que genere la DEO como producto del seguimiento a la liberación del derecho de vía e integración de expedientes de afectaciones.

BASE DE PAGO

El Pago por Unidad de Obra Terminada se hará al precio fijado en el contrato por INFORME SEMANAL. Este precio unitario incluye lo que corresponda por materiales de papelería, gráfico y otros que se requieran, equipos de transportación, de comunicación, de procesamiento electrónico, de impresión, fotográfico y demás que se requiera, personal técnico y administrativo, traslados y viáticos dentro y fuera de la zona del PROYECTO, utilización de software y lo demás necesario para la correcta presentación de este INFORME en los tiempos y formas establecidos por la DEPENDENCIA.

E.P.03 Apoyar a la DEPENDENCIA en la revisión de los Proyectos Ejecutivos de las obras que estén sujetas a licitarse.

DEFINICIÓN

Realizar la revisión de los proyectos y estudios técnicos tales como topográficos, de mecánica de suelos, de geotecnia, hidrológicos, topohidráulicos, de cimentación, proyecto constructivo del drenaje menor, proyecto de señalamiento, catálogo de conceptos y cantidades de obra, trabajos por ejecutar con especificaciones técnicas, presupuesto y memorias de cálculo.

EJECUCIÓN

La DEO deberá realizar una revisión general de los planos y memorias de cálculo necesarios, procesos constructivos que permitirán llevar a cabo el proyecto en tiempo y forma.

MEDICIÓN

Se considera para pago la entrega del INFORME TÉCNICO PARTICULAR DE LA REVISIÓN AL PROYECTO EJECUTIVO de cada obra que sea solicitada por la DEPENDENCIA. Cada INFORME será la unidad de medida.

BASE DE PAGO

El Pago por Unidad de Obra Terminada se hará al precio fijado en el contrato por INFORME. Este precio unitario incluye lo que corresponda por materiales de papelería, gráfico y otros que se requieran, equipos de transportación, de comunicación, de procesamiento electrónico, de impresión, fotográfico y demás que se requiera, personal técnico y administrativo, traslados y viáticos dentro y fuera de la zona del PROYECTO, utilización de software y lo demás necesario para la correcta presentación de este INFORME en los tiempos y formas establecidos por la DEPENDENCIA.

E.P.04 Apoyar a la DEPENDENCIA en la elaboración de los documentos para la(s) Convocatoria(s) de la Licitación para la ejecución de los trabajos de Construcción.

DEFINICIÓN

Conjunto de reglas y bases de licitación, términos, trabajos por ejecutar, especificaciones de la obra, documentos, catálogo de conceptos y cantidades de obra así como los formatos para las Convocatorias, que integran las bases de licitación/invitación, a partir del proyecto ejecutivo y de los procedimientos constructivos propuestos por el proyectista.

EJECUCIÓN

La DEO elaborará y entregará, con base en los requerimientos del proyecto ejecutivo y directrices de la DEPENDENCIA, las reglas, términos de referencia (en caso que la Dependencia los requiera), trabajos por ejecutar, especificaciones generales y particulares, catálogo de conceptos, cantidades de obra, modelo de contrato, documentos y demás formatos que integren las bases de licitación para la ejecución de los trabajos a partir del proyecto ejecutivo y de los procesos constructivos propuestos por el proyectista.

MEDICIÓN

Se considera para pago la integración de los DOCUMENTOS DE CONVOCATORIA en los términos que la DEPENDENCIA defina, conteniendo todos los anexos y formatos. La unidad de medida será el EXPEDIENTE DE DOCUMENTOS para cada convocatoria/invitación.

BASE DE PAGO

El Pago por Unidad de Obra Terminada se hará al precio fijado en el contrato por EXPEDIENTE. Este precio unitario incluye lo que corresponda por materiales de papelería, gráfico y otros que se requieran, equipos de transportación, de comunicación, de procesamiento electrónico, de impresión, fotográfico y demás que se requiera, personal técnico y administrativo, traslados y viáticos dentro y fuera de la zona del PROYECTO, utilización de software y lo demás necesario para la correcta presentación de este EXPEDIENTE en los tiempos y formas establecidos por la DEPENDENCIA.

E.P.05 Apoyar a la DEPENDENCIA en la elaboración de los documentos para la(s) Convocatoria(s) o Invitación (es) de la Licitación para la ejecución de Servicios para el PROYECTO.

DEFINICIÓN

Conjunto de reglas y bases de licitación, términos, trabajos por ejecutar, especificaciones de la obra, documentos, catálogo de conceptos y cantidades de obra así como los formatos para las Convocatorias, que integran las bases de licitación/invitación, a partir del proyecto ejecutivo y de los procedimientos constructivos propuestos por el proyectista.

EJECUCIÓN

La DEO elaborará y entregará, con base en los requerimientos del proyecto ejecutivo y directrices de la DEPENDENCIA, las reglas, términos de referencia (en caso que la Dependencia los requiera), trabajos por ejecutar, especificaciones generales y particulares, catálogo de conceptos, cantidades de obra, modelo de contrato, documentos y demás formatos que integren las bases de licitación para la ejecución de los trabajos a partir del proyecto ejecutivo y de los procesos constructivos propuestos por el proyectista.

MEDICIÓN

Se considera para pago la integración de los DOCUMENTOS DE CONVOCATORIA en los términos que la DEPENDENCIA defina, conteniendo todos los anexos y formatos. La unidad de medida será el EXPEDIENTE DE DOCUMENTOS para cada convocatoria/invitación.

BASE DE PAGO

El Pago por Unidad de Obra Terminada se hará al precio fijado en el contrato por EXPEDIENTE. Este precio unitario incluye lo que corresponda por materiales de papelería, gráfico y otros que se requieran, equipos de transportación, de comunicación, de procesamiento electrónico, de impresión, fotográfico y demás que se requiera, personal técnico y administrativo, traslados y viáticos dentro y fuera de la zona del PROYECTO, utilización de software y lo demás necesario para la correcta presentación de este EXPEDIENTE en los tiempos y formas establecidos por la DEPENDENCIA.

E.P.06 Apoyar a la DEPENDENCIA en el seguimiento de cada una de las etapas de los procesos de Licitación y/o Invitación desde la Convocatoria hasta la Contratación de los trabajos.

DEFINICIÓN

Conjunto de actividades orientadas a apoyar a la DEPENDENCIA en las diferentes etapas del proceso de licitación/invitación ya sea para la construcción, supervisión, ejecución de pruebas de calidad y/o servicios, desde la Convocatoria hasta la Contratación de los trabajos.

EJECUCIÓN

La DEO dispondrá del personal técnico, jurídico y administrativo con la experiencia suficiente para atender, la visita al sitio de los trabajos, la junta de aclaraciones, la presentación de propuestas y el proceso administrativo para la contratación de los trabajos.

MEDICIÓN

Se considera para pago el INFORME DE ACTIVIDADES DEL PROCESO DE LICITACIÓN/INVITACIÓN el cual deberá presentar de manera impresa y digital una vez que el acta de fallo sea publicada

BASE DE PAGO

El Pago por Unidad de Obra Terminada se hará al precio fijado en el contrato por INFORME. Este precio unitario incluye lo que corresponda por materiales de papelería, gráfico y otros que se requieran, equipos de transportación, de comunicación, de procesamiento electrónico, de impresión, fotográfico y demás que se requiera, personal técnico y administrativo, traslados y viáticos dentro y fuera de la zona del PROYECTO, utilización de software y lo demás necesario para la correcta presentación de este INFORME en los tiempos y formas establecidos por la DEPENDENCIA.

E.P.07 Programa integral del PROYECTO.

DEFINICIÓN

La elaboración del programa de trabajo que comprenda la totalidad de macro-actividades para determinar la secuencia de las etapas del PROYECTO para su ejecución en función de la información proporcionada por la DEPENDENCIA y el análisis de restricciones y tiempos para el logro de cada una.

EJECUCIÓN

La definición de un programa base de seguimiento conformado por macro-actividades que comprendan la totalidad del PROYECTO, con la estimación de tiempos de ejecución que permitan establecer la ruta crítica del PROYECTO basados en lo observado a nivel contextual para lograr la ejecución de las obras, la propuesta de acciones clave, la identificación de riesgos técnicos, legales y administrativos para el logro del PROYECTO y la propuesta general de acción

MEDICIÓN

Se considera para pago el INFORME MENSUAL de la actualización al programa integral de trabajo con la estimación de tiempos y recursos así como la identificación de la RUTA CRÍTICA dentro del mismo programa y su actualización mensual.

BASE DE PAGO

El Pago por Unidad de Obra Terminada se hará al precio fijado en el contrato por PROGRAMA MENSUAL actualizado. Este precio unitario incluye lo que corresponda por materiales de papelería, gráfico y otros que se requieran, equipos de transportación, de comunicación, de procesamiento electrónico, de impresión, fotográfico y demás que se requiera, personal técnico y administrativo, traslados y viáticos dentro y fuera de la zona del PROYECTO, utilización de software y lo demás necesario para la correcta presentación de este PROGRAMA en los tiempos y formas establecidos por la DEPENDENCIA.

E.P.08 Coordinación, gestión, seguimiento y comunicación entre los involucrados del PROYECTO.

DEFINICIÓN

El conjunto de actividades que se realicen con la finalidad de integrar y llevar a buen término la participación, acciones y entregables determinados para los responsables del PROYECTO.

EJECUCIÓN

La DEO deberá llevar a cabo reuniones con la periodicidad que el PROYECTO requiera con los diversos actores para concertar acuerdos y compromisos así como dar continuidad a su seguimiento.

MEDICIÓN

Se considera para pago el INFORME INTEGRAL DE ACUERDOS Y COMPROMISOS el cual deberá mostrar el resumen de aquellos acuerdos que han sido críticos para el desarrollo del PROYECTO, los que están en curso, así como aquellos que deben ser atendidos con prioridad. Se deberán anexar las minutas de las reuniones que se hayan concertado en el periodo de estimación.

BASE DE PAGO

El Pago por Unidad de Obra Terminada se hará al precio fijado en el contrato por INFORME. Este precio unitario incluye lo que corresponda por materiales de papelería, gráfico y otros que se requieran, equipos de transportación, de comunicación, de procesamiento electrónico, de impresión, fotográfico y demás que se requiera, personal técnico y administrativo, traslados y viáticos dentro y fuera de la zona del PROYECTO, utilización de software y lo demás necesario para la correcta presentación de este INFORME en los tiempos y formas establecidos por la DEPENDENCIA.

E.P.09 Seguimiento al avance físico y financiero de las Obras.

DEFINICIÓN

Dar un seguimiento general al conjunto de obras en curso para observar el desarrollo del PROYECTO en su conjunto así como reportar el estatus general de las obras en curso.

EJECUCIÓN

La observación diaria de la ejecución de las Obras que componen al PROYECTO para reportar las incidencias y proponer los planes de acción a realizar.

MEDICIÓN

Se considera para pago el INFORME SEMANAL de cada Obra en curso que deberá reflejar el avance físico y financiero de las mismas, las siguientes acciones a tomar, los riesgos a controlar y los compromisos para el avance del PROYECTO.

BASE DE PAGO

El Pago por Unidad de Obra Terminada se hará al precio fijado en el contrato por INFORME. Este precio unitario incluye lo que corresponda por materiales de papelería, gráfico y otros que se requieran, equipos de transportación, de comunicación, de procesamiento electrónico, de impresión, fotográfico y demás que se requiera, personal técnico y administrativo, traslados y viáticos dentro y fuera de la zona del PROYECTO, utilización de software y lo demás necesario para la correcta presentación de este INFORME en los tiempos y formas establecidos por la DEPENDENCIA.

E.P.10 Apoyar a la DEPENDENCIA para el seguimiento en el proceso de entrega-recepción de las Obras.

DEFINICIÓN

El conjunto de actividades que se realicen con la finalidad de observar la integración y llevar a buen término la participación, acciones y entregables determinados para los responsables de las Obras.

EJECUCIÓN

La DEO deberá asistir en conjunto con la empresa(s) de Supervisión a cada evento de entrega-recepción de obras y realizar el informe de dicho acto.

MEDICIÓN

Se considera para pago el INFORME de cada proceso de entrega-recepción que se haya llevado a cabo durante el periodo de contrato de la DEO.

BASE DE PAGO

El Pago por Unidad de Obra Terminada se hará al precio fijado en el contrato por INFORME. Este precio unitario incluye lo que corresponda por materiales de papelería, gráfico y otros que se requieran, equipos de transportación, de comunicación, de procesamiento electrónico, de impresión, fotográfico y demás que se requiera, personal técnico y administrativo, traslados y viáticos dentro y fuera de la zona del PROYECTO, utilización de software y lo demás necesario para la correcta presentación de este INFORME en los tiempos y formas establecidos por la DEPENDENCIA.

E.P.11 Apoyar en el seguimiento para la obtención de autorizaciones y permisos ante Dependencias a nivel Federal, Estatal, Municipal y Particulares en función de los requerimientos del PROYECTO.

DEFINICIÓN

Apoyo en las gestiones y seguimiento a los trámites y procedimientos que la DEPENDENCIA debe realizar para el logro de las autorizaciones necesarias por parte de las Dependencias en diferentes niveles de Gobierno y Particulares.

EJECUCIÓN

La empresa de DEO deberá ser el agente de vinculación, coordinación y seguimiento a los trámites ante Dependencias de diferentes niveles de Gobierno y Particulares que se requieran para que el PROYECTO continúe en el tiempo programado.

MEDICIÓN

Se considera para pago la elaboración de un INFORME MENSUAL sobre el estatus que guardan los trámites y gestiones para la obtención de permisos y autorizaciones.

BASE DE PAGO

El Pago por Unidad de Obra Terminada se hará al precio fijado en el contrato por INFORME. Este precio unitario incluye lo que corresponda por materiales de papelería, gráfico y otros que se requieran, equipos de transportación, de comunicación, de procesamiento electrónico, de impresión, fotográfico y demás que se requiera, personal técnico y administrativo, traslados y viáticos dentro y fuera de la zona del PROYECTO, utilización de software y lo demás necesario para la correcta presentación de este INFORME en los tiempos y formas establecidos por la DEPENDENCIA.

E.P.12 Verificación de ejecución de los trabajos relacionados con MIA-R y su resolutivo.

DEFINICIÓN

Apoyo en el seguimiento a la ejecución de los trabajos para el cumplimiento de las medidas de mitigación de impacto ambiental establecidas en la MIA-R y su resolutivo.

EJECUCIÓN

La DEO verificará que los responsables de la ejecución de los trabajos de cumplimiento ambiental establecidos en la Manifestación de Impacto Ambiental, Modalidad Regional, en su Resolutivo de Autorización emitido por SEMARNAT sean atendidos.

MEDICIÓN

Se considera para pago la elaboración de un INFORME MENSUAL DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE TRABAJOS DE MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL que refleje el estatus de éstos y las recomendaciones necesarias.

BASE DE PAGO

El Pago por Unidad de Obra Terminada se hará al precio fijado en el contrato por INFORME. Este precio unitario incluye lo que corresponda por materiales de papelería, gráfico y otros que se requieran, equipos de transportación, de comunicación, de procesamiento electrónico, de impresión, fotográfico y demás que se requiera, personal técnico y administrativo, traslados y viáticos dentro y fuera de la zona del PROYECTO, utilización de software y lo demás necesario para la correcta presentación de este INFORME en los tiempos y formas establecidos por la DEPENDENCIA.

E.P.13 Informe final de los trabajos de la DEO y recomendaciones

DEFINICIÓN

Elaboración de un informe final sobre las actividades más relevantes del proceso llevado por la DEO como apoyo en el seguimiento general del PROYECTO.

EJECUCIÓN

La DEO deberá elaborar un informe ejecutivo final que contendrá el resumen de los resultados de las actividades realizadas, aspectos relevantes, fotografías de las Obras y recomendaciones generales para la continuidad del PROYECTO.

MEDICIÓN

Se considera para pago la entrega del INFORME EJECUTIVO FINAL. El INFORME será la unidad de medida.

BASE DE PAGO

El Pago por Unidad de Obra Terminada se hará al precio fijado en el contrato por INFORME. Este precio unitario incluye lo que corresponda por materiales de papelería, gráfico y otros que se requieran, equipos de transportación, de comunicación, de procesamiento electrónico, de impresión, fotográfico y demás que se requiera, personal técnico y administrativo, traslados y viáticos dentro y fuera de la zona del PROYECTO, utilización de software y lo demás necesario para la correcta presentación de este INFORME en los tiempos y formas establecidos por la DEPENDENCIA.