TÉRMINOS DE REFERENCIA

SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN BINARIO, RELATIVO A LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN LA “DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL PROYECTO LIBRAMIENTO FERROVIARIO DE CELAYA, GUANAJUATO”.

Contenido

1.	PRESENTACIÓN	3

2.	DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SERVICIO.	5

3.	DESCRIPCIÓN PRECISA DE LOS SERVICIOS.	5

4.	ALCANCES DE LA ASESORÍA	7

Módulo A – Seguimiento al proceso de liberación del derecho de vía (LDDV).	7

Módulo B – Preparación y seguimiento de los procesos de Licitación y/o Invitación	9

Módulo C – Coordinación y Seguimiento del PROYECTO	10

5.- CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS	11

6.	REQUISITOS ADICIONALES	12

7.- CARACTERÍSTICAS DE LA EMPRESA Y PLAZO DE EJECUCIÓN	16

México, D.F., a 28 de octubre de 2013

# 1.	PRESENTACIÓN

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a través de la Dirección General de Transporte Ferroviario y Multimodal (LA DEPENDENCIA), requiere contratar los servicios relacionados con la obra pública, relativos a: “Dirección Ejecutiva del Proyecto Libramiento Ferroviario de Celaya, Guanajuato” (la “DEO”).

I.	Antecedentes

En la ciudad de Celaya, Guanajuato cruzan las líneas “A” y “NB” de las empresas concesionarias Ferrocarril Mexicano (FERROMEX) y Kansas City Southern México (KCSM), respectivamente. Actualmente se encuentra un patio de maniobras, que es operado por FERROMEX y se extiende de oriente a poniente, mientras que las vías férreas de KCSM van de norte a sur. El tránsito e intercambio de los trenes entre ambas empresas provoca constantes bloqueos a la población en la zona urbana, lo cual genera una seria problemática en la región. Además, la infraestructura ferroviaria actual resulta insuficiente para atender el creciente tráfico de trenes, lo cual imposibilita la explotación del potencial económico del Bajío.

Para resolver la problemática que se presenta en Celaya, se ha propuesto la creación de un Libramiento Ferroviario que evite el paso de los trenes por la zona urbana. La intención principal es evitar las detenciones y los congestionamientos viales, reducir los accidentes urbanos en los cruces con las vías, reducir el ruido y la contaminación atmosférica en la ciudad, eliminar el vandalismo a los trenes y aumentar la eficiencia en el movimiento de mercancías, así como fomentar las condiciones para incentivar la inversión productiva en el Estado.

El Gobierno Federal, a través de la SCT, ha iniciado con la ejecución del PROYECTO con la finalidad concluirlo en 2014, dando cumplimiento al compromiso de campaña CG-195 “Construcción del Libramiento Ferroviario de Celaya”.

El Proyecto Libramiento Ferroviario de Celaya consiste en la construcción de 12 obras:

- Obra 1- AM km 0+000.00 al km 5+222.64

- Obra 2- NBA km 17+201.78 al km 20+966.00

- Obra 3- AM km 14+504.38 al km 24+300.00

- Obra 4- NBA km 8+702.87 al km 13+342.65

- Obra 5- ENTRONQUE MOULINEX

- Obra 6- NBA km 13+342.64 al km 17+201.78 – VIADUCTO

- Obra 7- NBA km 0+000.00 al km 5+330.46

- Obra 8- AM km 5+222.64 al km 9+079.04

- Obra 9- AM km 9+079.04 al km 14+504.38

- Obra 10- AM km 24+300.00 al km 25+046.00 - ENTRONQUE AEROPUERTO

- Obra 11- AM km 12+082.79 al km 12+881.38 - ENTRONQUE CELANESE

- Obra 12- AM - CANAL HIDRÁULICO, VÍAS DE INTERCAMBIO y NBA km 5+330.46 al km 8+702.87

La DGTFM ha promovido la creación de un Comité Técnico para darle seguimiento a este proyecto, el cual se encuentra constituido formalmente con la participación de representantes de la DGTFM, del Centro SCT de Guanajuato, del Gobierno de Guanajuato y de los concesionarios FERROMEX y KCSM.

Derivado del avance en la solución de gestiones al interior de las SCT y dependencias del orden Federal que permiten la continuidad de las obras del Libramiento Ferroviario de Celaya, así como la necesidad de atender otros trámites y procedimientos técnicos y administrativos para el correcto curso de las mismas y con el propósito de asegurar que los distintos elementos y componentes requeridos confluyan apropiadamente en tiempo y forma, antes y durante la ejecución del proyecto, de agilizar la contratación y elaboración de los estudios faltantes, de tramitar y dar seguimiento a la obtención de los permisos y autorizaciones ambientales pendientes, de gestionar los permisos y autorizaciones por parte de las dependencias del orden Federal, Estatal y/o Municipal, de apoyar en los procesos de licitación y contratación para la realización de las obras y servicios relacionados con las mismas, así como la coordinación y seguimiento a la ejecución de éstas, la SCT a través de la DGTFM requiere contratar el servicio de una “Dirección Ejecutiva del Proyecto Libramiento Ferroviario de Celaya, Guanajuato”.

# 2.	DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SERVICIO.

El objetivo de la Dirección General de Transporte Ferroviario y Multimodal es el de contar con los servicios integrales de una organización externa que la apoye, en la planeación, organización y coordinación del PROYECTO con estricto apego a estos términos de referencia para la coordinación y seguimiento de todos los elementos técnicos, legales, administrativos y financieros para los proyectos y obras de la línea AM y de la línea NBA, del proyecto Libramiento Ferroviario de Celaya, Guanajuato, con la finalidad de garantizar una adecuada ejecución de los trabajos que se lleven a cabo durante el periodo del contrato de esta DEO.

# 3.	DESCRIPCIÓN PRECISA DE LOS SERVICIOS.

- Proporcionar a la DEPENDENCIA los servicios relacionados con la coordinación integral del PROYECTO para apoyar en el cumplimiento de las actividades, con la finalidad de alcanzar en tiempo y forma los resultados previstos, y evitar todo tipo de perjuicios y contratiempos antes y durante la ejecución y, en su caso, el acompañamiento en la recepción de las Obras por los contratistas de construcción a la SCT durante el periodo de contrato de esta DEO.

- Dada la magnitud de las Obras, así como de los diversos actores involucrados en las mismas, la DEO tendrá la función de coordinar la planeación, los servicios, las gestiones, los trámites y la ejecución del PROYECTO, dando un seguimiento estrecho a las acciones que se realicen y con estricto apego a las directrices que le marque la DEPENDENCIA. Asimismo, la DEO se incorporará al Comité Técnico del PROYECTO con la finalidad de integrar los proyectos a su cargo dentro de los Convenios y Anexos que deban ser suscritos.

- Dar seguimiento e informar a la DEPENDENCIA sobre el proceso de liberación del derecho de vía que se requiere para la ejecución de las Obras del PROYECTO.

- Apoyar a la DEPENDENCIA en el seguimiento a los procesos de licitación para la Construcción de las Obras y los Servicios relacionados para llevar a cabo el PROYECTO.

- La DEO deberá mantener permanentemente informado, y reportar todas las actividades que realice al responsable de este PROYECTO por parte de la DEPENDENCIA, quien será el encargado de supervisar el PROYECTO en su conjunto y podrá fungir como representante de la DEPENDENCIA ante el Comité Técnico del PROYECTO si ésta así lo determina.

- Apoyar a la DEPENDENCIA en el seguimiento a la Ejecución de las Obras e informar el ejercicio del presupuesto.

- Apoyar a la DEPENDENCIA en el seguimiento a los trámites que, durante el periodo de ejecución de los trabajos de esta DEO, requieran de gestión ante instancias Federales, Estatales,  Municipales y/o con Particulares.

- Verificar que se atiendan las medidas de mitigación establecidas en el Resolutivo de la Manifestación de Impacto Ambiental Regional del PROYECTO, del PROYECTO del Libramiento Ferroviario de Celaya, para las obras que así lo requieran.

# 4.	ALCANCES DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA.

La ASESORÍA comprenderá tres Módulos para observar el desarrollo de las Obras del PROYECTO durante el periodo de ejecución del contrato de la DEO, en los cuales deberá aplicar sus conocimientos y experiencia en gestión de Proyectos en trabajos de la misma naturaleza, para asegurar el cumplimiento en tiempo y forma de los entregables del PROYECTO. Las actividades a realizar por la DEO en cada uno de los Módulos deberán ser cumplidas, considerando que se enlistan de manera enunciativa, más no limitativa, y tomando en cuenta que al momento de contratar se definirán criterios de aceptación con base en los objetivos de cada Módulo.

Los licitantes deberán elaborar una propuesta en la que se especifique la estrategia, la metodología de trabajo, el plan de trabajo y los recursos que permitan alcanzar los objetivos de “La Invitación”, con la definición del cronograma de actividades a realizar para cada Módulo, e identificación de los puntos críticos del PROYECTO basados en su experiencia. Adicionalmente, se deberán plantear las actividades que la empresa concursante considere relevantes y que no están descritas en este documento.

Los servicios que se solicitan se dividen en los siguientes Módulos:

## Módulo A – Seguimiento al proceso de liberación del derecho de vía (LDDV).

En este módulo se busca que el proceso de liberación del derecho de vía (LDDV), dada su complejidad, tenga seguimiento con el fin de favorecer la continuidad en la realización del PROYECTO.

- Principales actividades:

  - Apoyar a la DEPENDENCIA, durante el periodo de los trabajos de esta DEO, en el seguimiento a “El Agente Liberador” contratado para la Liberación del Derecho de Vía del PROYECTO. Dicho apoyo incluye el seguimiento para asegurar una correcta coordinación entre las Dependencias involucrados en el proceso e informar el desarrollo de los procedimientos de expropiación. Realizar las recomendaciones y comentarios sobre los procesos de liberación de derecho de vía que se encuentren ejecutando las empresas responsables de la liberación.

## Módulo B – Preparación y seguimiento de los procesos de Licitación y/o Invitación

Con este módulo se pretende asegurar que se cuente oportunamente con la documentación necesaria para el inicio de las obras, asegurando que se consideren las especificaciones adecuadas.

- Principales actividades:

  - Apoyar a la DEPENDENCIA en la revisión de los Proyectos Ejecutivos de las obras que estén sujetas a licitarse y que incluye principalmente los estudios técnicos tales como topográficos, de mecánica de suelos, de geotecnia, hidrológicos, topohidráulicos, de cimentación, proyecto constructivo del drenaje menor, proyecto de señalamiento, catálogo de conceptos y cantidades de obra, trabajos por ejecutar con especificaciones técnicas, presupuesto, memorias de cálculo e informe de resultados.

  - Apoyar a la DEPENDENCIA en la elaboración de los documentos para la(s) Convocatoria(s) de la Licitación para la ejecución de los trabajos de Construcción.

  - Apoyar a la DEPENDENCIA en la elaboración de los documentos para la(s) Convocatoria(s) de la Licitación y/o Invitación para la ejecución de los trabajos de supervisión, calidad y/o servicios relacionados.

  - Apoyar a la DEPENDENCIA en el seguimiento en cada una de las etapas de los procesos de Licitación y/o Invitación mencionados desde la Convocatoria hasta la Contratación de los trabajos.

## Módulo C – Coordinación y Seguimiento del PROYECTO

Se busca llevar una adecuada coordinación y seguimiento de las actividades en cada una de las etapas del PROYECTO para cumplir con las fechas y el presupuesto previstos para cada Obra.

- Principales actividades:

  - Elaborar un plan de trabajo para el PROYECTO con base en la revisión para el conocimiento del estatus actual y la información del mismo para definir prioridades de atención, riesgos y planes de acción.

  - Programar de manera integral el PROYECTO para su ejecución con la finalidad de identificar la ruta crítica del mismo.

  - Fungir como agente de coordinación, gestión, seguimiento y vínculo de comunicación con los representantes designados a nivel Federal, Estatal, Municipal y/o Privados para atender la correcta ejecución del PROYECTO.

  - Llevar un seguimiento al avance físico y financiero de las Obras (programado y ejercido) para reportar a la DEPENDENCIA el grado de avance respecto del Programa, así como los problemas que sean identificados. La DEO mantendrá un informe general de la situación del PROYECTO, que se actualizará semanalmente desde el inicio del contrato de la DEO. Deberá proponer alternativas de solución a los posibles conflictos producidos por alteraciones o impedimentos en el Plan de Trabajo original.

  - Apoyar a la DEPENDENCIA para dar seguimiento al proceso de Entrega – Recepción de las obras, verificando que las partes se encuentren satisfechas con el trabajo realizado y comprobando que los trabajos cumplen con la cantidad y calidad de los contratos establecidos.

  - La DEO deberá dar seguimiento a la obtención de los permisos o autorizaciones ante las autoridades federales, estatales, municipales y/o particulares, inclusive de otras áreas de la Secretaría, que se requieran para el cumplimiento eficiente y oportuno de los servicios relacionados con el PROYECTO objeto de la presente licitación.

  - La ASESORÍA verificará que los responsables de la ejecución de los trabajos de cumplimiento ambiental establecidos en la Manifestación de Impacto Ambiental, Modalidad Regional, en su Resolutivo de Autorización emitido por SEMARNAT sean atendidos.

  - Al término de los trabajos de la DEO deberá entregar a la DEPENDENCIA sus conclusiones, recomendaciones y observaciones del PROYECTO.

# 5.- CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS

Los presentes Términos de Referencia señalan de forma enunciativa, más no limitativa, las actividades que “El Licitante” ganador deberá desarrollar como parte de las responsabilidades que derivan de “La Invitación”. Del mismo modo, las propuestas de Los Licitantes deberán elaborarse con apego a estos lineamientos.

Las propuestas de los licitantes deberán contener al menos lo siguiente:

- Estrategia para la previsión, identificación, atención y solución de contingencias, puntos críticos, complicaciones y riesgos del PROYECTO: deberán incluirse aquellos mecanismos que permitan la oportuna identificación de riesgos potenciales en los que el PROYECTO pudiera incurrir antes y durante la ejecución de los trabajos, basados en su experiencia previa en proyectos similares y lo observado en la visita al sitio y las juntas de aclaración.

- Descripción de funciones y actividades que realizarán cada uno de los especialistas vinculados a la prestación de los servicios solicitados.

- Programa de Trabajo: secuencia de las actividades generales que la DEO propone para cumplir con los servicios solicitados especificando su duración, sub-actividades, vinculación entre ellas, plazos previstos de cumplimiento y avances programados en función de los Módulos antes descritos.

- Ruta Crítica: dentro del Programa de Trabajo propuesto, habrá que identificar y resaltar aquellas actividades del PROYECTO con un mayor peso específico en razón de la importancia que revisten.

- Mecanismos de seguimiento del PROYECTO: propuesta de herramientas que le permitan a la DEPENDENCIA determinar de forma clara y sencilla el grado de avance del PROYECTO en sus diferentes fases y componentes.

# 6.	REQUISITOS ADICIONALES

La ASESORÍA, además de cumplir con todos los puntos señalados anteriormente, deberá cumplir con lo siguiente:

- Establecer oficinas de residencia en el Municipio de Celaya, Guanajuato, y en México, D.F., a efecto de mantener una persona encargada en cada ubicación, así como una intermitente entre ambas entidades, con la finalidad de contar una adecuada coordinación en el desarrollo de las actividades contratadas y en la comunicación e intercambio de información, considerando el sitio de desarrollo físico de los trabajos y la ubicación de las oficinas de la DEPENDENCIA y de las demás la Dependencias y Entidades ante las que tenga que efectuar gestiones.

- Realizar el trabajo de campo que sea necesario para conocer el PROYECTO y para desarrollar las actividades y los servicios que se suscribirán.

- Asistir a las reuniones de trabajo relacionadas con el PROYECTO en las que le indique la DEPENDENCIA.

- Revisar y emitir comentarios a los Proyectos Ejecutivos y, a solicitud de la DEPENDENCIA, sobre los reportes de calidad de las obras, reportes de las empresas de supervisión de las obras, y demás servicios contratados para la realización del PROYECTO.

- Apoyar en el seguimiento a la gestión para la obtención de permisos y autorizaciones ante las autoridades federales, estatales, municipales y/o particulares, inclusive de otras áreas de la Secretaría, que se requieran para el cumplimiento eficiente y oportuno de los servicios relacionados con la obra pública objeto de la presente Invitación, vigilando que los encargados cumplan con todos los requisitos necesarios, observando que los mismos se mantengan vigentes, considerando que el eventual incumplimiento de los mismos deberá ser solventado por la DEO.

- Realizar y entregar a la DEPENDENCIA por conducto del Coordinador, dentro de los plazos establecidos, los Productos y Entregables que se definen en estos Términos de Referencia.

- Contar como mínimo con el siguiente equipo de especialistas, mismos que deberán estar asignados al PROYECTO por tiempo completo, durante todo el periodo de ejecución de los servicios.

| Especialistas | Número de profesionales |
| --- | --- |
| Director de Proyecto, con experiencia en gestión, coordinación y administración de proyectos de transporte o infraestructura, y experiencia en diseño, planeación, construcción u operación ferroviaria. | 1 |
| Especialista en Infraestructura y Obra Civil, con experiencia en proyectos de infraestructura, transporte y administración de proyectos, quien fungirá como el Gerente de Proyecto. | 1 |
| Especialista en Infraestructura Ferroviaria, con experiencia en proyectos de infraestructura ferroviaria de carga, diseño o construcción de vías u obras inducidas. | 1 |
| Especialista Ambiental, con experiencia en seguimiento y realización de actividades de mitigación de impactos ambientales, como seguimiento al resolutivo de la MIA-R del proyecto, elaboración de estudios y gestión de trámites y autorizaciones ambientales, para la construcción de proyectos de infraestructura para vías generales de comunicación. | 1 |
| Especialista Jurídico, con experiencia en la elaboración de convenios, contratos y licitaciones de proyectos de infraestructura, así como experiencia en los procesos de liberación de derecho de vía. | 1 |
| TOTAL | 5 |

- En  caso de que Los Licitantes consideren necesario proponer dos o más especialistas del mismo rubro, deberán adjuntar la currícula correspondiente conforme lo estipulado en “La Convocatoria”.

La comunicación entre LA DEPENDENCIA y la DEO corresponde al Coordinador del Proyecto; la entrega-recepción de los Productos y Entregables definidos para cada Módulo del PROYECTO, así como toda solicitud ordinaria y extraordinaria de información se realizará a través del Coordinador. Además, en caso de ser necesario, la DEO recurrirá al mismo Coordinador para hacer aclaraciones, cuestionamientos, peticiones, solicitudes y recomendaciones sobre el PROYECTO.

La DEO deberá entregar al Coordinador los productos y documentos que se describen en cada Módulo, tanto en forma impresa como en archivo electrónico.

Observaciones

- Todos los productos y entregables deberán ser aprobados por la DEPENDENCIA y deberán ser respaldados mediante fotografías e información gráfica para un entendimiento más práctico de la situación que guarda el PROYECTO.

- Los productos y entregables deberán ser presentados adecuadamente en términos de claridad, congruencia y consistencia en la información.

- La periodicidad para la elaboración de los reportes y tiempos de entrega de los mismos podrá ser modificada por la DEPENDENCIA en cualquier momento.

- El único logotipo permitido en la impresión de los documentos finales para efecto de la obtención de permisos y autorizaciones, será el de la DEPENDENCIA.

- Los documentos de soporte y finales, deberán manejar invariablemente el mismo nombre de PROYECTO que maneja el contrato, no se recibirán si éste varía.

- Toda la información, documentación y demás entregables, deberá ser presentada a la DEPENDENCIA de manera impresa y en medios magnéticos.

# 7.- CARACTERÍSTICAS DE LA EMPRESA Y PLAZO DE EJECUCIÓN

La ASESORÍA será una persona física o moral nacional que acredite contar con la capacidad técnica, jurídica, administrativa y financiera para realizar las actividades que se enuncian en “La Convocatoria”. De igual forma, la ASESORÍA deberá presentar toda la documentación para demostrar que tiene la experiencia y los conocimientos necesarios para desempeñar las tareas y obligaciones que se suscribirán. Asimismo, deberá respaldar su propuesta con base en documentación que avale su experiencia y especialidad previa.

El plazo de ejecución de los trabajos será de 402 días naturales posteriores a la firma del CONTRATO, siendo la fecha estimada de inicio de los mismos el 25 de noviembre de 2013.

Notas:

Las Actividades contenidas en cada Módulo son enunciativas más no limitativas.