TÉRMINOS DE REFERENCIA

SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, SOBRE LA MODALIDAD DE PRECIO ALZADO, MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN BINARIO, RELATIVO A LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN LA ELABORACIÓN DE LOS “DIRECCIÓN EJECUTIVA DE OBRA PARA LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS, PLANEACIÓN, ORGANIZACIÓN, GESTIÓN Y CONTROL DE LA OBRA 7, QUE VA DEL KM 0+000 AL 5+330 DE LA LÍNEA NBA, ASÍ COMO DE LA OBRA 9, QUE VA DEL KM 8+000 AL 14+500 DE LA LÍNEA AM, DEL PROYECTO LIBRAMIENTO FERROVIARIO DE CELAYA, GUANAJUATO”.

Contenido

1.	PRESENTACIÓN	3

2.	DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SERVICIO.	5

3.	DESCRIPCIÓN PRECISA DE LOS SERVICIOS.	5

4.	ALCANCES DE LA DEO	6

Módulo A – Coordinación y seguimiento de la liberación del derecho de vía.	7

Módulo B – 	Preparación y seguimiento de los procesos de Invitación	10

Módulo C – Coordinación del PROYECTO	13

Seguimiento	17

5.- CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS	19

6.	REQUISITOS ADICIONALES	21

7.- CARACTERÍSTICAS DE LA EMPRESA Y PLAZO DE EJECUCIÓN	25

México, D.F., a 22 de febrero de 2013

# 1.	PRESENTACIÓN

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a través de la Dirección General de Transporte Ferroviario y Multimodal (LA DEPENDENCIA), requiere contratar los servicios relacionados con la obra pública, relativos a: “Dirección Ejecutiva de Obra para la realización de estudios, planeación, organización, gestión y control de la Obra 7, que va del km 0+000 al 5+330 de la Línea NBA, así como de la Obra 9, que va del km 8+000 al 14+500 de la Línea AM, del proyecto Libramiento Ferroviario de Celaya, Guanajuato” (PROYECTO).

I.	Antecedentes

En la ciudad de Celaya, Guanajuato cruzan las líneas “A” y “NB” de las empresas concesionarias Ferrocarril Mexicano (FERROMEX) y Kansas City Southern México (KCSM), respectivamente. Actualmente se encuentra un patio de maniobras, que es operado por FERROMEX y se extiende de oriente a poniente, mientras que las vías férreas de KCSM van de norte a sur. El tránsito e intercambio de los trenes entre ambas empresas provoca constantes bloqueos a la población en la zona urbana, lo cual genera una seria problemática en la región. Además, la infraestructura ferroviaria actual resulta insuficiente para atender el creciente tráfico de trenes, lo cual imposibilita la explotación del potencial económico del Bajío.

Para resolver la problemática que se presenta en Celaya, se ha propuesto la creación de un Libramiento Ferroviario que evite el paso de los trenes por la zona urbana. La intención principal es evitar las detenciones y los congestionamientos viales, reducir los accidentes urbanos en los cruces con las vías, reducir el ruido y la contaminación atmosférica en la ciudad, eliminar el vandalismo a los trenes y aumentar la eficiencia en el movimiento de mercancías, así como fomentar las condiciones para incentivar la inversión productiva en el Estado.

El Gobierno Federal, a través de la SCT, ha iniciado con la ejecución del PROYECTO con la finalidad concluirlo en 2014, dando cumplimiento al compromiso de campaña CG-195 “Construcción del Libramiento Ferroviario de Celaya”.

El PROYECTO consiste en la construcción, gestión y seguimiento de 12 obras:

- Obra 1- AM km 0+000.00 al km 5+222.64

- Obra 2- NBA km 17+201.78 al km 20+966.00

- Obra 3- AM km 14+504.38 al km 24+300.00

- Obra 4- NBA km 8+702.87 al km 13+342.65

- Obra 5- ENTRONQUE MOULINEX

- Obra 6- NBA km 13+342.64 al km 17+201.78 – VIADUCTO

- Obra 7- NBA km 0+000.00 al km 5+330.46

- Obra 8- AM km 5+222.64 al km 9+079.04

- Obra 9- AM km 9+079.04 al km 14+504.38

- Obra 10- AM km 24+300.00 al km 25+046.00 - ENTRONQUE AEROPUERTO

- Obra 11- AM km 12+082.79 al km 12+881.38 - ENTRONQUE CELANESE

- Obra 12- AM - CANAL HIDRAULICO, VIAS DE INTERCAMBIO y NBA km 5+330.46 al km 8+702.87

La DGTFM ha promovido la creación de un Comité Técnico para darle seguimiento a este PROYECTO, el cual se encuentra constituido formalmente con la participación de representantes de la DGTFM, del Centro SCT de Guanajuato, del Gobierno de Guanajuato y de los concesionarios FERROMEX y KCSM.

Con el propósito de asegurar que los distintos elementos y componentes requeridos confluyan apropiadamente en tiempo y forma, antes y durante la ejecución del PROYECTO, de agilizar la contratación y elaboración de los estudios faltantes, de tramitar y conseguir los permisos y autorizaciones ambientales pertinentes, y de licitar y contratar la realización de las obras, la SCT, a través de la DGTFM, ha considerado conveniente obtener el apoyo externo de una Dirección Ejecutiva de Obra para el desarrollo, planeación, organización y coordinación de la Obra 7, que va del km 0+000 al 5+330 de la Línea NBA, así como de la Obra 9, que va del km 8+000 al 14+500 de la Línea AM (La DEO)

# 2.	DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SERVICIO.

El objetivo que pretende la Dirección General de Transporte Ferroviario y Multimodal es el de contar con los servicios integrales de una organización externa que la apoye, con estricto apego a las directrices que esta establezca para la coordinación y vigilancia de todos los elementos técnicos, legales y financieros de la Obra 7, que va del km 0+000 al 5+330 de la Línea NBA, así como de la Obra 9, que va del km 8+000 al 14+500 de la Línea AM, del proyecto Libramiento Ferroviario de Celaya, Guanajuato, para garantizar una adecuada ejecución de los trabajos hasta la puesta en marcha de cada obra.

# 3.	DESCRIPCIÓN PRECISA DE LOS SERVICIOS.

- Proporcionar a la DEPENDENCIA los servicios relacionados con la obra para apoyar el cumplimiento de los trabajos concernientes al PROYECTO, con la finalidad de alcanzar en tiempo y forma los resultados previstos, y evitar todo tipo de perjuicios y contratiempos antes y durante la ejecución y entrega de las Obras 7 y 9.

- Dada la magnitud de las Obras 7 y 9, así como de los diversos actores involucrados en los mismos, la DEO tendrá la función de coordinar la planeación, los servicios, los trámites y la ejecución del PROYECTO, dando un seguimiento estrecho a las acciones que se realicen y con estricto apego a las directrices que le marque la DEPENDENCIA. Asimismo, la DEO se incorporará al(los) Comité(s) Técnico(s) del PROYECTO que sean conformados por la DEPENDENCIA.

- La DEO deberá mantener permanentemente informado, y reportar todas las actividades que realice al responsable de este PROYECTO por parte de la DEPENDENCIA, quien será el encargado de supervisar el PROYECTO en su conjunto y podrá fungir como representante de la DEPENDENCIA ante el(los) Comité(s) Técnico(s) del PROYECTO que sean creados, si ésta así lo determina.

- Realizar todas las medidas de mitigación establecidas en el Resolutivo de la Manifestación de Impacto Ambiental Regional del PROYECTO, así como las consideraciones establecidas para Mitigación de Impacto Ambiental del Estudio Técnico Justificativo del PROYECTO del libramiento ferroviario de Celaya, que conciernan o tengan que ver con las Obras 7 y 9.

- Apoyar a la DEPENDENCIA en los procesos de licitación necesarios para llevar a cabo el PROYECTO incluyendo, entre otros, los correspondientes a los trámites ambientales ante la SEMARNAT (MIA-R y ETJ), a los Proyectos Ejecutivos, a la Liberación del Derecho de Vía, a las Obras y su supervisión.

- Apoyar a la DEPENDENCIA en el seguimiento de las obras y su supervisión, hasta la conclusión de las mismas, así como la realización de las pruebas de funcionamiento finales y la puesta en operación.

# 4.	ALCANCES DE LA DEO

La DEO comprenderá tres Módulos y el Seguimiento del desarrollo de las Obras 7 y 9 hasta su culminación, durante los cuales deberá aplicar sus conocimientos y experiencia en DEO de Proyectos en trabajos de la misma naturaleza, para asegurar el cumplimiento en tiempo y forma de los entregables de las Obras 7 y 9. Las actividades a realizar por la DEO en cada uno de los Módulos deberán ser cumplidas, considerando que se enlistan de manera enunciativa, más no limitativa, y tomando en cuenta que al momento de contratar se definirán criterios de aceptación con base a los objetivos de cada Módulo.

Los licitantes deberán elaborar una propuesta en la que se especifique la estrategia, la metodología, el plan de trabajo y los recursos que permitan alcanzar los objetivos de “La Invitación”, especificando el cronograma de actividades a realizar durante todos los Módulos, ubicando los puntos críticos y los posibles riesgos del PROYECTO, así como un plan para mitigarlos. Adicionalmente se deberán plantear las actividades que la empresa concursante considere relevantes y que no están descritas en este documento.

Los servicios que se solicitan se dividen en los siguientes Módulos:

## Módulo A – Coordinación y seguimiento de la liberación del derecho de vía.

En este módulo se busca lograr la adquisición del derecho de vía oportunamente, con el fin de evitar retrasos en la realización del PROYECTO.

- Principales actividades:

  - Conocer y analizar la Información que proporcionará la DEPENDENCIA (Anexo C). Para ello, la DEO deberá realizar el trabajo de campo necesario para conocer el PROYECTO, y de ser necesario, emitir las recomendaciones pertinentes.

  - Apoyar a la DEPENDENCIA en la formulación e instrumentación de acuerdos y en su caso convenios por parte de las Entidades, la DEPENDENCIA y/o Municipios involucrados en el PROYECTO, así como la planificación de las obligaciones y compromisos de las partes vinculadas para la adquisición del derecho de vía del PROYECTO.

  - Apoyar a la DEPENDENCIA y a “El Contratista” contratado para la Liberación del Derecho de Vía, en la formulación e instrumentación de acuerdos y en su caso convenios para la liberación de todo el derecho de vía necesario para el desarrollo del PROYECTO. Dicho apoyo incluye el diseño de acuerdos, la coordinación, instrumentación, asesoría y gestión para la consecución de los acuerdos los convenios. También se incluye el monitoreo y seguimiento a las comunicaciones con los propietarios de los predios por afectar con motivo de la liberación del derecho de vía, a los trámites para el cambio de uso de suelo, a la formalización de la adquisición de los predios, así como a la integración de expedientes técnico-jurídicos de las afectaciones, y en el caso de los Acuerdos de Destino, a los trámites con la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (la SEMARNAT), y con las  Dependencias y Entidades que tengan atribuciones en materia de impacto ambiental.

  - Realizar una base de datos de manera impresa y en electrónico que contenga toda la información puntual de cada predio, indicando que documentación se tiene para integrar el expediente de liberación, a que tramo del libramiento pertenece, estatus de negociación, estatus de adquisición, estatus de la integración del expediente, ubicación, propietario, régimen al que pertenece el predio (ejidal o propiedad privada), área afectada por el PROYECTO, precios máximos y mínimos establecidos en los avalúos, estatus de los avalúos, precios solicitados por el propietario, ficha de afectación a la que pertenece, costo del valor excedente solicitado por el propietario, si presenta o no bienes distintos a la tierra (BDT), costo por los BDT, estatus de las negociaciones del Gobierno del Estado de Guanajuato (en caso de existir), tipo de estructura a la que pertenece el predio, importes de pago SCT/GEG (en su caso) y observaciones.

  - Realizar un seguimiento estricto a los trabajos de campo, mediante reportes con fotografías, que indiquen las actividades realizadas en cada predio.

  - Realizar la integración en formato electrónico de los expedientes elaborados por las empresas encargadas de ejecutar la liberación del derecho de vía.

  - Realizar las recomendaciones y comentarios sobre los procesos de liberación de derecho de vía que se encuentren ejecutando las empresas encargadas de realizar la liberación.

- Productos y entregables:

  - Convenios entre los participantes del PROYECTO, en los que se definan las responsabilidades de cada uno respecto a las tareas a realizar para la Liberación del Derecho de Vía del PROYECTO.

  - Integración de los expedientes técnico-jurídicos de las afectaciones suficientes para la adquisición del Derecho de Vía del PROYECTO.

  - Informe semanal del avance de la liberación de derecho de vía, desde el inicio del PROYECTO hasta su total adquisición, incluyendo la identificación de riesgos y la propuesta de acciones de mitigación para evitarlos.

  - Base de datos con actualizaciones semanales para la Liberación del Derecho de Vía del Proyecto.

  - Reportes semanales y mensuales con fotografías, acerca de los trabajos realizados en campo por las empresas encargadas de realizar la Liberación del Derecho de Vía del Proyecto.

  - Integración de los expedientes en formato electrónico, de los predios ya adquiridos y en proceso de adquisición que estén ejecutando las empresas que realizan la Liberación del Derecho de Vía del PROYECTO.

  - Reportes semanales y mensuales con las recomendaciones y comentarios acerca de los procesos de Liberación de Derecho de Vía.

## Módulo B – 	Preparación y seguimiento de los procesos de Licitación y/o Invitación

Con este módulo se pretende asegurar que se cuente oportunamente con los estudios y la documentación necesarios para el inicio de las obras, asegurando que se consideren las especificaciones necesarias para la óptima operación del ferrocarril en la zona.

- Principales actividades:

  - Apoyar a la DEPENDENCIA en la elaboración de Términos de Referencia, y en el seguimiento de los procesos de Licitación y/o Invitación, desde la elaboración de la Convocatoria hasta el fallo, para la contratación de la construcción de las obras y su supervisión.

  - Apoyar a la DEPENDENCIA en la elaboración de Términos de Referencia, y en el seguimiento de los procesos de Licitación y/o Invitación, desde la elaboración de la Convocatoria hasta el fallo, para la contratación de la elaboración de las pruebas de calidad, con el objetivo de verificar que los materiales propuestos en la construcción sean adecuados y necesarios.

  - Asistir de manera integral a la DEPENDENCIA en cada una de las etapas de los procesos de Licitación y/o Invitación mencionados, entre las que figuran de manera principal:

    - Apoyar a LA DEPENDENCIA para dar respuesta oportuna a la información solicitada y a la resolución de preguntas por parte de los licitantes en cada proceso de contratación.

    - Asistir a LA DEPENDENCIA en los procesos de revisión y evaluación de proposiciones en cada proceso de contratación (Licitación y/o Invitación) y elaboración de las propuestas de Contrato para las empresas que resulten ganadoras. Los concursantes ganadores dispondrán del soporte (asesoría y esclarecimiento de dudas) de la DEO para dar inicio a las actividades suscritas.

    - Asistir a LA DEPENDENCIA en los procesos de inconformidad o quejas interpuestas por los licitantes. La DEO pondrá a disposición de la DEPENDENCIA la asesoría legal y suficiente para la atención de las inconformidades o quejas, en el caso de existir.

    - Integrar los expedientes de las Licitaciones y/o Invitaciones y de los contratos para registrar y dar seguimiento a los trabajos comprometidos. Lo anterior con el objeto de mantener un seguimiento constante de la ejecución de las tareas y ubicar cualquier retraso en el calendario de actividades establecido.

    - En general, dar seguimiento a los procesos de contratación (Licitación y/o Invitación) y reportar a la DEPENDENCIA el estado de los mismos.

  - Apoyar a la DEPENDENCIA en la instrumentación de los procesos de sanción en caso de incumplimiento de las empresas ganadoras de las Licitaciones y/o Invitaciones del PROYECTO.

  - Apoyar a la DEPENDENCIA en la atención o elaboración de otras actividades o documentos que tengan por objeto completar las Licitaciones y/o Invitaciones del PROYECTO.

  - Apoyar a la DEPENDENCIA en la revisión de los Proyectos Ejecutivos que incluye principalmente los estudios técnicos tales como topográficos, de mecánica de suelos, de geotecnia, hidrológicos, topohidráulicos, de cimentación, de investigación de mercado, proyecto constructivo del drenaje menor, proyecto de señalamiento, catálogo de conceptos y cantidades de obra, trabajos por ejecutar con especificaciones técnicas, presupuesto, memorias de cálculo e informe de resultados.

- Productos y entregables:

  - Propuestas de división del PROYECTO por etapas, donde se establezcan las consideraciones técnicas y operativas, tales que permitan definir la división óptima del PROYECTO.

  - Documentos para la contratación de la Construcción y supervisión de las obras, aceptados por la DEPENDENCIA.

  - Documentos licitatorios para la elaboración de las pruebas de calidad, aceptados por la DEPENDENCIA.

  - Expedientes que integren los procesos de Licitación y/o Invitación y contratación.

  - Procesos de sanción aplicables en caso de presentar incumplimientos por parte de las empresas contratistas de todos los procesos de Licitación y/o Invitación.

  - Reportes semanales donde se determine el estatus de cada uno de los procesos de licitación, identificando los riesgos y recomendaciones a realizar que permitan no tener retrasos en el PROYECTO.

  - Reportes mensuales de los trabajos comprometidos en cada uno de los procesos de licitación con avances físico y financiero, identificando los riesgos y recomendaciones a realizar que permitan evitar retrasos en el PROYECTO.

  - Minutas de reuniones efectuadas en relación a los procesos de Licitaciones y/o Invitaciones.

  - Vigilar y requisitar el modelo de los Contratos para las empresas que resulten ganadoras en los procesos de licitación del PROYECTO y otros documentos que la DEPENDENCIA requiera para el efecto.

## Módulo C – Coordinación del PROYECTO

Se busca llevar un estricto seguimiento de las actividades establecidas en el Programa de Trabajo, de cada una de las etapas y componentes del PROYECTO para cumplir con las fechas y el presupuesto previstos para cada proceso.

- Principales actividades:

  - Fungir como agente de coordinación y vínculo de comunicación con los representantes del(los) Comité(s) Técnico(s) que para el caso sean creados por la DEPENDENCIA, Entidades Federativas y/o municipios; los representantes en el Comité podrán, a través del Coordinador, acudir a la DEO para solicitar apoyo, orientación o esclarecimiento de dudas sobre el PROYECTO.

  - Coordinar y revisar los trabajos con las diversas autoridades para evitar perjuicios económicos y sociales durante el periodo de construcción de las obras.

  - En caso de presentarse afectaciones, proponer alternativas de solución a la DEPENDENCIA y a las autoridades correspondientes.

  - Los trabajos necesarios para la construcción requerirán de una disposición ordenada de las acciones para evitar contratiempos y otros conflictos. La DEO deberá atender cualquier problema derivado de la coordinación de los trabajos con la obligación de atenderlo y solucionarlo.

  - Llevar un estricto seguimiento al avance físico y presupuestal de las obras (programado y ejercido) y reportar a la DEPENDENCIA el grado de avance respecto del Programa de Trabajo, así como los problemas que sean identificados. La DEO mantendrá un informe general de la situación del PROYECTO, que se actualizará semanalmente desde el inicio de construcción de obras, hasta la culminación de las mismas. Deberá proponer alternativas de solución a los posibles conflictos producidos por alteraciones o impedimentos en el Programa original.

  - Revisar que el presupuesto sea ejercido en el tiempo y la forma prevista por los términos de los contratos del PROYECTO. La revisión presupuestal de la DEO consistirá en vigilar y llevar un reporte constante del manejo de los recursos del PROYECTO, así como del grado de avance de los trabajos comprometidos. La DEPENDENCIA será periódicamente informada por la DEO en cuanto al avance presupuestal y podrá solicitar, en todo momento, información al respecto.

  - En caso de incumplimiento del contrato por parte de las empresas contratistas del PROYECTO, la DEO apoyará a la DEPENDENCIA en la aplicación de los procesos de sanción correspondientes.

  - Apoyar a la DEPENDENCIA en el proceso de Entrega – Recepción de las obras (elaborando un dictamen de cada una), verificando que las partes se encuentren satisfechas con el trabajo realizado y comprobando que los trabajos cumplen con la cantidad y calidad de los contratos establecidos.

  - Al término de los trabajos, la DEO deberá entregar a la DEPENDENCIA sus conclusiones, recomendaciones y observaciones del PROYECTO, independientemente del Expediente final y los Anexos; asimismo, deberá elaborar un Informe Final vinculado con el ejercicio presupuestal. Esto es con el objeto de contar con elementos suficientes que evidencien el adecuado desarrollo del PROYECTO y apego a las disposiciones legales aplicables.

  - La DEO deberá apoyar y dar seguimiento en la obtención de cualquier permiso o autorización ante las autoridades federales, estatales y municipales, inclusive de otras áreas de la Secretaría, que se requieran para el cumplimiento eficiente y oportuno de los servicios relacionados con el PROYECTO objeto de la presente licitación.

- Productos y entregables:

  - Plan Global de Trabajo y Programa de Trabajo, en su caso con las  modificaciones mensuales necesarias.

  - Cronograma General y Ruta Crítica, en su caso con las  modificaciones mensuales necesarias.

  - Integración de los programas de ejecución de las obras dentro del Programa Global de Trabajo.

  - Informes mensuales de las actividades realizadas. Dichos informes se realizarán a partir del inicio del contrato de prestación de servicios, hasta la culminación del PROYECTO.

  - Informes específicos y presentaciones que la DEPENDENCIA indique en cualquier momento (relacionados con los temas especificados en el contrato). Toda modificación o alteración del PROYECTO original deberá ser notificada a la DEPENDENCIA por medio de un Informe Extraordinario el cual deberá ser entregado de inmediato.

  - Estrategia para la previsión, identificación, atención y solución de contingencias, puntos críticos, complicaciones y riesgos del PROYECTO (entrega al inicio del contrato y actualizaciones mensuales).

  - Informe final relacionado con el ejercicio presupuestal.

  - Informes quincenales de avances físicos y financieros de las obras (programado y real), incluyendo recomendaciones a seguir para asegurar cumplir en tiempo y forma con las metas establecidas. Dichos informes se realizarán a partir del inicio del contrato de prestación de servicios, hasta la fecha de entrega de las obras concluidas.

  - Informe final sobre el cumplimiento de las obras y memoria descriptiva de las mismas.

  - Informe mensual de la infraestructura que se verá afectada durante la construcción de las obras, incluyendo las recomendaciones a seguir para mitigar las afectaciones a los usuarios de la infraestructura afectada.

  - Expediente completo del PROYECTO al momento de la formulación del acta Entrega física de las obras.

  - Resultados de las pruebas de vía. Efectuadas por la empresa constructora de la obra y su respectivo análisis de cumplimiento.

  - Cartas de vía del PROYECTO a entera satisfacción de la DEPENDENCIA.

## Seguimiento

Para la ejecución de las actividades que se describen en este documento, la DEO deberá proponer a la DEPENDENCIA mecanismos claros y sencillos para determinar el avance del PROYECTO desde un punto de vista general, y con relación a sus componentes esenciales. La propuesta de Los Licitantes deberá mencionar aquellas herramientas de evaluación y seguimiento que considere útiles para determinar el cumplimiento de los objetivos y metas planteados para el PROYECTO.

- Principales actividades:

  - Llevar un estricto seguimiento de las tareas establecidas en el Programa de Trabajo, de las etapas y componentes del PROYECTO y cumplir con las fechas previstas para cada proceso.

  - Dar seguimiento al avance físico y presupuestal de las obras (programado y ejercido) y reportar a la DEPENDENCIA el grado de avance respecto del Programa de Trabajo, así como los problemas que sean identificados.

  - La DEO mantendrá un informe general de la situación del PROYECTO, que se actualizará periódicamente desde el inicio de construcción de obras, hasta la culminación de las mismas.

  - Elaborar las minutas de todas las reuniones referentes al PROYECTO, en las que participe la DEPENDENCIA, sobre cualquiera de los temas respecto del PROYECTO.

  - Notificar a la DEPENDENCIA sobre todo cambio o actualización del PROYECTO o Programa de Trabajo original.

  - Realizar notas ejecutivas, reportes especiales, informes y presentaciones, así como atender cualquier requerimiento que LA DEPENDENCIA indique en todo momento.

  - Proporcionar a la DEPENDENCIA toda la información, anotaciones y reportes que la DEO considere relevantes acerca del avance del PROYECTO.

- Productos y entregables:

  - Programa de Trabajo actualizado mensualmente con las recomendaciones necesarias para cumplir con las fechas previstas en el mismo.

  - Plan Global de Trabajo actualizado mensualmente con las recomendaciones necesarias para cumplir con las fechas previstas en el mismo.

  - Cronograma General actualizado mensualmente con las recomendaciones necesarias para cumplir con las fechas previstas en el mismo.

  - Ruta Crítica actualizada mensualmente con las recomendaciones necesarias para cumplir con las fechas previstas en la misma.

  - Minutas de las reuniones relacionadas con el PROYECTO a las que en general asista la DEO.

  - Reportes semanales sobre las tareas establecidas en el Programa de Trabajo, de las etapas y componentes del PROYECTO, con la finalidad de poder cumplir las fechas previstas para cada proceso.

  - Informes mensuales sobre el ejercicio presupuestal (programado y real), identificando los problemas que se presenten.

  - Informe mensual de la situación general del PROYECTO, a partir del inicio del contrato de prestación de servicios, hasta la fecha de entrega de las obras concluidas.

  - Minutas de las reuniones referentes al PROYECTO, en las que participe La DEPENDENCIA.

  - Notas ejecutivas, reportes especiales, informes y presentaciones, así como atender cualquier requerimiento que la DEPENDENCIA indique en todo momento.

  - Proporcionar a la DEPENDENCIA toda la información, mediante presentaciones y/o reportes que la DEO considere relevantes acerca del avance del PROYECTO.

# 5.- CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS

Los presentes Términos de Referencia señalan de forma enunciativa, más no limitativa, las actividades que “El Licitante” ganador deberá desarrollar como parte de las responsabilidades que derivan de “La Invitación”. Del mismo modo, las propuestas de Los Licitantes deberán elaborarse con apego a estos lineamientos.

Las propuestas de los licitantes deberán contener al menos lo siguiente:

- Descripción de funciones y actividades que realizaría cada uno de los especialistas vinculados a la prestación de los servicios solicitados.

- Plan Global de Trabajo: identificación y mención de las actividades generales que la DEO propone para cumplir con los servicios solicitados.

- Programa de Trabajo: descripción de los mecanismos y estrategias mediante los cuales se pretende poner en práctica el Plan Global de Trabajo (Metodología de los Módulos).

- Cronograma General: calendarización de las actividades generales que la DEO propone para cumplir con los servicios solicitados especificando su duración, sub-actividades, vinculación entre ellas, plazos previstos de cumplimiento y avances programados.

- Ruta Crítica: dentro del Cronograma General propuesto, habrá que identificar y resaltar aquellas actividades del PROYECTO con un mayor peso específico en razón de la importancia que revisten.

- Propuesta de calendarizaión para La Invitación de las obras del Libramiento: con base en la información que le sea proporcionada a Los Licitantes, éstos deberán analizar la factibilidad para desarrollar calendario congruente, para llevar a cabo las licitaciones de las obras pendientes de publicar misma que deberá ser consistente con el Plan Global de Trabajo, el Programa de Trabajo y el Cronograma General.

- Estrategia para la previsión, identificación, atención y solución de contingencias, puntos críticos, complicaciones y riesgos del PROYECTO: deberán incluirse aquellos mecanismos que permitan la oportuna identificación de riesgos potenciales en los que el PROYECTO pudiera incurrir antes y durante la ejecución de los trabajos.

- Mecanismos de seguimiento del PROYECTO: herramientas que le permitan a la DEPENDENCIA determinar de forma clara y sencilla el grado de avance del PROYECTO en sus diferentes fases y componentes.

# 6.	REQUISITOS ADICIONALES

La DEO, además de cumplir con todos los puntos señalados anteriormente, deberá cumplir con lo siguiente:

- Establecer oficinas de residencia en el Municipio de Celaya, Guanajuato, y en México, D.F., a efecto de mantener una persona encargada en cada ubicación, así como una intermitente entre ambas entidades, con la finalidad de contar una adecuada coordinación en el desarrollo de las actividades contratadas y en la comunicación e intercambio de información, considerando el sitio de desarrollo físico de los trabajos y la ubicación de las oficinas de la DEPENDENCIA y de las demás la Dependencias y Entidades ante las que tenga que efectuar gestiones.

- Realizar el trabajo de campo que sea necesario para conocer el PROYECTO y para desarrollar las actividades y los servicios que se suscribirán.

- Asistir a todas las reuniones de trabajo relacionadas con el PROYECTO en las que e indique la DEPENDENCIA.

- Revisar y emitir comentarios a los Proyectos Ejecutivos, reportes de calidad de las obras, reportes de las empresas de supervisión de las obras, y demás estudios y trabajos contratados para la realización del PROYECTO.

- Apoyar en la gestión para la obtención de permisos y autorizaciones ante las autoridades federales, estatales y municipales, inclusive de otras áreas de la Secretaría, que se requieran para el cumplimiento eficiente y oportuno de los servicios relacionados con la obra pública objeto de la presente Invitación, vigilando que los encargados cumplan con todos los requisitos necesarios, observando que los mismos se mantengan vigentes, considerando que el eventual incumplimiento de los mismos deberá ser solventado por la DEO.

- Una vez concluido el proceso de construcción del PROYECTO, la DEO deberá verificar la correcta realización de las pruebas de vía necesarias, a fin de garantizar la adecuada operación del PROYECTO.

- Preparar el proceso de entrega de la obra a los Concesionarios.

- Elaborar Cartas de vía del PROYECTO.

- Realizar y entregar a la DEPENDENCIA por conducto del Coordinador, dentro de los plazos establecidos, los Productos y Entregables que se definen en estos Términos de Referencia.

- Contar como mínimo con el siguiente equipo de especialistas, mismos que deberán estar asignados al PROYECTO por tiempo completo, durante todo el periodo de ejecución de los servicios.

| Especialistas | Número de profesionales |
| --- | --- |
| Director de Proyecto, con experiencia en DEO, coordinación y administración de proyectos de transporte o infraestructura, y experiencia en diseño, planeación, construcción u operación ferroviaria. | 1 |
| Gerente de Proyecto, con experiencia en seguimiento o administración de proyectos. | 1 |
| Especialista en Transporte y Operación Ferroviaria, con experiencia en operación, sistemas de seguridad o control de tránsito ferroviario. | 1 |
| Especialista en Infraestructura Ferroviaria, con experiencia en proyectos de infraestructura ferroviaria de carga, diseño o construcción de vías u obras inducidas. | 1 |
| Especialista en Ingeniería Civil A, con experiencia en proyectos de infraestructura y transporte. | 1 |
| Especialista en Ingeniería Civil B, con experiencia en proyectos de infraestructura y transporte. | 1 |
| Especialista en planificación y costos de construcción, con experiencia en seguimiento de obras y mitigación de riesgos para evitar posibles atrasos. | 1 |
| Especialista Ambiental, con experiencia en seguimiento y realización de actividades de mitigación de impactos ambientales, como seguimiento al resolutivo de la MIA-R del proyecto, elaboración de estudios y gestión de trámites y autorizaciones ambientales, para la construcción de proyectos de infraestructura para vías generales de comunicación. | 1 |
| Especialista Jurídico, con experiencia en la elaboración de convenios, contratos y licitaciones de proyectos de infraestructura, , así como experiencia en los procesos de liberación de derecho de vía. | 1 |
| TOTAL | 9 |

- . En  caso de que Los Licitantes consideren necesario proponer dos o más especialistas del mismo rubro, deberán adjuntar la currícula correspondiente conforme lo estipulado en “La Convocatoria”.

La comunicación entre LA DEPENDENCIA y la DEO corresponde al Coordinador del Proyecto; la entrega-recepción de los Productos y Entregables definidos para cada Módulo del PROYECTO, así como toda solicitud ordinaria y extraordinaria de información se realizará a través del Coordinador. Además, en caso de ser necesario, la DEO recurrirá al mismo Coordinador para hacer aclaraciones, cuestionamientos, peticiones, solicitudes y recomendaciones sobre el PROYECTO.

La DEO deberá entregar al Coordinador los productos y documentos que se describen en cada Módulo, tanto en forma impresa como en archivo electrónico.

Observaciones

- Todos los productos y entregables deberán ser aprobados por la DEPENDENCIA y deberán ser respaldados mediante fotografías e información gráfica para un entendimiento más práctico de la situación que guarda el PROYECTO.

- Los productos y entregables deberán ser presentados adecuadamente en términos de claridad, congruencia y consistencia en la información.

- La periodicidad para la elaboración de los reportes y tiempos de entrega de los mismos podrá ser modificada por la DEPENDENCIA en cualquier momento.

- El único logotipo permitido en la impresión de los documentos finales para efecto de la obtención de permisos y autorizaciones, será el de la DEPENDENCIA.

- Los documentos de soporte y finales, deberán manejar invariablemente el mismo nombre de PROYECTO que maneja el contrato, no se recibirán si éste varía.

- Toda la información, documentación y demás entregables, deberá ser presentada a la DEPENDENCIA de manera impresa y en medios magnéticos.

# 7.- CARACTERÍSTICAS DE LA EMPRESA Y PLAZO DE EJECUCIÓN

La DEO será una persona física o moral nacional que acredite contar con la capacidad técnica, jurídica, administrativa y financiera para realizar las actividades que se enuncian en “La Convocatoria”. De igual forma, la DEO deberá presentar toda la documentación para demostrar que tiene la experiencia y los conocimientos necesarios para desempeñar las tareas y obligaciones que se suscribirán. Asimismo, deberá respaldar su propuesta con base en documentación que avale su experiencia y especialidad previa.

El plazo de ejecución de los trabajos será de 268 días naturales posteriores a la firma del CONTRATO, siendo la fecha estimada de inicio de los mismos el 22 de marzo de 2013.

Notas:

Las Actividades contenidas en cada Módulo son enunciativas más no limitativas.