INVITACIÓN NACIONAL A CUANDO MENOS TRES PERSONAS PARA LA ADJUDICACIÓN DE UN CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, SOBRE LA MODALIDAD DE PRECIO ALZADO, MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE PUNTOS Y PORCENTAJES, RELATIVO A LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN LOS “ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS, MECÁNICA DE SUELOS, AMBIENTALES E HIDROLÓGICOS Y LA MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO EJECUTIVO, INCLUYENDO ESTUDIOS JURÍDICOS Y FINANCIEROS PARA LA OBTENCIÓN DEL ANÁLISIS COSTO-BENEFICIO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE MASIVO DE PASAJEROS EN LA MODALIDAD DE TREN TOLUCA-VALLE DE MÉXICO”.

CONTENIDO

CAPÍTULO 1. – GENERALIDADES	4

1.1.	GLOSARIO DE TÉRMINOS	4

1.2.	OBJETO Y ALCANCE DE LOS TRABAJOS	8

1.3.	TÉRMINOS BAJO LOS CUALES SE CONTRATARÁN LOS TRABAJOS	8

1.4.	ÁREAS DE LA CONVOCANTE RESPONSABLES DE LA CONTRATACIÓN Y DEL PROCEDIMIENTO DE ESTA INVITACIÓN Y DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS	9

CAPÍTULO 2. – INVITACIÓN	9

2.1.	SELECCIÓN DE LOS LICITANTES A INVITAR	9

2.2.	RESTRICCIONES QUE SE APLICARÁN PARA PODER PARTICIPAR	9

2.3.	CALENDARIO DE EVENTOS	10

2.4.	VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS.	10

2.5.	JUNTA DE ACLARACIONES	11

2.6.	ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES	12

2.7.	FALLO	14

2.8.	MODIFICACIONES Y ACLARACIONES QUE PODRÁN EFECTUARSE A LA PRESENTE INVITACIÓN	16

2.9.	FORMA DE PRESENTACIÓN Y DOCUMENTOS QUE SE REQUIEREN PARA PREPARAR LA PROPOSICIÓN	17

2.10.	DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA	18

2.11.	DOCUMENTACIÓN DE LA PROPOSICIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA	22

2.12.	REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS LICITANTES	25

2.13.	CRITERIO GENERAL DE EVALUACIÓN Y REVISIÓN DE LAS PROPOSICIONES	27

2.14.	CRITERIOS PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO	32

2.15.	CAUSAS PARA EL DESECHAMIENTO DE LAS PROPUESTAS	32

2.16.	CANCELACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN	34

2.17.	DECLARACIÓN DESIERTA DE LA INVITACIÓN	34

2.18.	SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN	35

CAPÍTULO 3. – INFORMACIÓN GENERAL	35

3.1.	IDIOMA EN QUE SE PRESENTARÁ LA PROPOSICIÓN	35

3.2.	TIPO DE MONEDA EN QUE SE PRESENTARÁ LA PROPOSICIÓN	35

3.3.	PORCENTAJE DEL CONTENIDO NACIONAL DE LOS TRABAJOS	35

3.4.	TRABAJOS QUE PODRÁN SUBCONTRATARSE	36

3.5.	PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS	36

3.6.	LEGISLACIÓN SUPLETORIA	36

3.7.	CONTROVERSIAS	36

3.8.	SANCIONES	36

3.9.	PENAS CONVENCIONALES	37

3.10.	NO NEGOCIACIÓN	38

CAPÍTULO 4 – CONTRATACIÓN	38

4.1.	FIRMA DEL CONTRATO	38

4.2.	ASPECTOS CONTRACTUALES	39

4.3.	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS DE AUTOR	44

CAPÍTULO 5. – OTRAS CONSIDERACIONES	44

5.1.	VERIFICACIÓN	44

5.2.	OCDE	45

5.3.	ENCUESTA	45

5.4.	TERMINACIÓN DEL CONTRATO	45

5.5.	RESCISIÓN DEL CONTRATO	46

5.6.	TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO	48

5.7.	SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS	48

5.8.	INCONFORMIDADES	48

5.9.	PROHIBICIÓN DE CESIÓN	48

5.10.	NOTAS INFORMATIVAS	49

CAPÍTULO 6. – ANEXOS A ESTA INVITACIÓN	51

6.1.	FORMATOS: JA PARA PRESENTAR LAS ACLARACIONES O PREGUNTAS EN LA JUNTA DE ACLARACIONES Y RCD PARA LA VERIFICACIÓN DE LA RECEPCIÓN DE LOS DOCUMENTOS	52

6.2.	MODELO DE CONTRATO	52

6.3.	FORMATOS Y GUÍAS DE LLENADO	52

6.4.	CÉDULA DE AVANCES Y PAGOS PROGRAMADOS	52

6.5.	TÉRMINOS DE REFERENCIA	52

LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE FERROVIARIO Y MULTIMODAL, EN CUMPLIMIENTO CON LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 134 TERCER PÁRRAFO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 4, 27 FRACCIÓN II, 43 Y 45 FRACCIÓN II DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, CONVOCAN A PARTICIPAR EN LA INVITACIÓN NACIONAL A CUANDO MENOS TRES PERSONAS Nº IO-009000988-N3-2013, PARA LA ADJUDICACIÓN DE UN CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, SOBRE LA MODALIDAD DE PRECIO ALZADO MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE PUNTOS Y PORCENTAJES, RELATIVO A LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN LOS “ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS, MECÁNICA DE SUELOS, AMBIENTALES E HIDROLÓGICOS Y LA MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO EJECUTIVO, INCLUYENDO ESTUDIOS JURÍDICOS Y FINANCIEROS PARA LA OBTENCIÓN DEL ANÁLISIS COSTO-BENEFICIO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE MASIVO DE PASAJEROS EN LA MODALIDAD DE TREN TOLUCA-VALLE DE MÉXICO”, PARA LO CUAL DEBERÁN SUJETARSE A LOS REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN DE ESTA INVITACIÓN NACIONAL A CUANDO MENOS TRES PERSONAS.

# CAPÍTULO 1. – GENERALIDADES

## GLOSARIO DE TÉRMINOS

Para efectos del presente procedimiento de Invitación Nacional a Cuando Menos Tres Personas se entenderá por:

ACTIVIDAD PRINCIPAL DE LOS TRABAJOS.- El conjunto de acciones que deben ser ejecutadas totalmente en un periodo y por un monto establecido por el licitante en su proposición, determinada por las unidades de medida definidas en la propia convocatoria al procedimiento de invitación y en el contrato.

ADJUDICATARIO.- Persona seleccionada en la Invitación y a la que se le otorgará el CONTRATO A PRECIO ALZADO -

BITÁCORA.- Es el instrumento técnico, por medios remotos de comunicación electrónica u otros medios autorizados en los términos del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, que constituye el medio de comunicación entre las partes que formalizan los contratos, donde se registran los asuntos y eventos importantes que se presentan durante la ejecución de los trabajos.

CÉDULA DE AVANCES Y DE PAGOS PROGRAMADOS.-  Es una tabla o matriz en la que el contratista muestra todas las actividades que le representan un costo.

CONTRATISTA.- Persona que celebre contratos de obras públicas o de servicios relacionados con las mismas. t

CONTRATO Y/O CONTRATO A PRECIO ALZADO.- Aquél en donde el importe de la remuneración o pago total fijo que deba cubrirse al CONTRATISTA, será por los trabajos totalmente terminados y ejecutados en el plazo establecido.

CONVOCANTE.- Secretaría de Comunicaciones y Transportes a través de la Dirección General de Transporte Ferroviario y Multimodal.

COMPRANET.- Sistema electrónico de contrataciones gubernamentales de la Secretaría de la Función Pública.

DEPENDENCIA.- Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

TÉRMINOS DE REFERENCIA.- Conjunto de disposiciones, requisitos e instrucciones generales y particulares que apoyan, adicionan o sustituyen a las normas correspondientes y que deben aplicarse, para la ejecución de los trabajos materia del presente CONTRATO.

ESTIMACIÓN.- La valuación de los trabajos ejecutados, en cada actividad de obra o servicio conforme a la cédula de avance y al periodo de avance del programa de ejecución en contratos celebrados sobre la base de precio alzado.

Asimismo, es el documento en el que se consignan las valuaciones mencionadas para el efecto de su pago, considerando, en su caso, la amortización del anticipo.

EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS.- Condiciones para calificar las proposiciones presentadas por los licitantes las cuales servirán de base para determinar la proposición solvente que resulte más conveniente para el Estado.

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO.- Documento legal mediante el cual el CONTRATISTA respalda el compromiso de cumplir con una obligación contraída en un contrato o convenio. Tiene como propósito proteger los recursos que la DEPENDENCIA compromete al formalizar un contrato.

INVITACIÓN Y/O INVITACIÓN NACIONAL A CUANDO MENOS TRES PERSONAS.- Es el proceso formal de contratación que ordena la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, en el cual se solicitan, reciben, revisan y evalúan las proposiciones para la contratación de servicios.

LEY Y/O LOPSRM.- Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas vigente.

MIPYMES.- Las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas de nacionalidad mexicana a que hace referencia la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.

LICITANTE O LICITANTES.- La o las personas físicas o morales que participan en cualquier procedimiento de contratación de Obras Públicas y/o Servicios Relacionados con las Mismas ya sea por Licitación Pública, o bien de Invitación Nacional a Cuando Menos Tres Personas.

NORMATIVIDAD.- Conjunto de disposiciones legales vigentes en materia de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

PROGRAMA DE TRABAJO.- Relación ordenada y cronológica de los trabajos solicitados por la CONVOCANTE a desarrollar por el LICITANTE para entregar dentro del periodo de ejecución autorizado y con la secuencia requerida los mismos.

PROPOSICIÓN.- Propuestas que contienen los documentos legales, técnicos y económicos, solicitados en las bases de INVITACIÓN que presenta el LICITANTE en un sobre cerrado.

PROPOSICIÓN SOLVENTE ECONÓMICAMENTE MÁS CONVENIENTE PARA EL ESTADO.- Es la que presenta las mejores condiciones legales, técnicas y económicas para el Estado, las cuales garantizan satisfactoriamente el cumplimiento de todos los requisitos requeridos por la Convocante.

RED DE ACTIVIDADES.- Es la representación gráfica del proceso del servicio que seguirá el CONTRATISTA para realizar los trabajos, en la que se deberán contemplar las actividades a realizar, indicando su duración y secuencia de ejecución, así como las relaciones existentes con las actividades que las anteceden y las que le proceden.

REGLAMENTO Y/O RLOPSRM.- Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas vigente.

RESIDENTE.- Servidor público designado por la CONVOCANTE, quien fungirá como su representante ante el CONTRATISTA y será el responsable directo de la supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos, incluyendo la aprobación de las estimaciones presentadas por los contratistas.

SUPERINTENDENTE.- El representante del CONTRATISTA ante la SCT para cumplir con los términos y condiciones pactados en el CONTRATO, en lo relacionado con la ejecución de los trabajos.

SIGLAS

CFF.-	Código Fiscal de la Federación

ALSC.- Administración Local de Servicios al Contribuyente.

IMSS.- Instituto Mexicano del Seguro Social.

I.V.A.- Impuesto al Valor Agregado.

OCDE.- Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico

SAT.- Servicio de Administración Tributaria.

SCT.- Secretaría de Comunicaciones y Transportes

SFP.- Secretaría de la Función Pública.

## OBJETO Y ALCANCE DE LOS TRABAJOS

La presente INVITACIÓN tiene por objeto la adjudicación de un contrato para la elaboración de los “ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS, MECÁNICA DE SUELOS, AMBIENTALES E HIDROLÓGICOS Y LA MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO EJECUTIVO, INCLUYENDO ESTUDIOS JURÍDICOS Y FINANCIEROS PARA LA OBTENCIÓN DEL ANÁLISIS COSTO-BENEFICIO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE MASIVO DE PASAJEROS EN LA MODALIDAD DE TREN TOLUCA-VALLE DE MÉXICO”, conforme a lo indicado en esta INVITACIÓN, cédula de avances y de pagos programados, cantidades y unidades de medición, normas de calidad y las especificaciones generales y particulares, que serán proporcionados a los interesados que hayan manifestado su interés en participar en este procedimiento.

## TÉRMINOS BAJO LOS CUALES SE CONTRATARÁN LOS TRABAJOS

La contratación de estos trabajos será sobre la base de precio alzado, por lo que el importe de la remuneración o pago total que deba cubrirse al CONTRATISTA se hará por los trabajos totalmente terminados y ejecutados en el plazo establecido, como se establece en el artículo 45, fracción II, de la LEY.

La nacionalidad de las personas físicas o morales que participen en esta INVITACIÓN será mexicana. (LXII)

En esta INVITACIÓN se aceptará la participación de personas físicas o morales de nacionalidad mexicana que se encuentren dentro de la estratificación correspondiente a MIPYMES. La CONVOCANTE podrá ejercer esta opción siempre y cuando el monto estimado de la contratación sea menor al monto de los umbrales establecidos para los tratados de libre comercio que cuenten con el capítulo de compras gubernamentales.

## ÁREAS DE LA CONVOCANTE RESPONSABLES DE LA CONTRATACIÓN Y DEL PROCEDIMIENTO DE ESTA INVITACIÓN Y DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

El área responsable de la contratación y del procedimiento de la INVITACIÓN será la Dirección General de Transporte Ferroviario y Multimodal, cuyas oficinas están ubicadas en Nueva York, 115, Col. Nápoles, C.P. 03810, Nueva York, Piso 8, México, Distrito Federal, cuyo horario de atención a LICITANTES es de 10:00 a 14:00 horas de lunes a viernes.

El área responsable de la ejecución de los trabajos objeto de la presente INVITACIÓN será la Dirección General Adjunta de Regulación Económica, cuyas oficinas están ubicadas en la calle de Nueva York, 115, Piso 7, Col. Nápoles, C.P. 03810, México, Distrito Federal, teléfonos 50116481 y 57239300 Ext. 19016, cuyo horario de atención a LICITANTES será de 10:00 a 14.00 horas de lunes a viernes.

# CAPÍTULO 2. – INVITACIÓN

## 2.1.	SELECCIÓN DE LOS LICITANTES A INVITAR

La invitación realizada a las personas morales fue en base a su capacidad de respuesta inmediata, experiencia y capacidad técnica, por lo que fueron consideradas para participar en la siguiente licitación.

Esta INVITACIÓN se publicará a través de COMPRANET, con carácter informativo, si el sistema lo permite.

Los LICITANTES invitados deberán manifestar su interés aceptando la invitación.

## 2.2.	RESTRICCIONES QUE SE APLICARÁN PARA PODER PARTICIPAR

No podrán participar en esta INVITACIÓN, las personas que se encuentren en los supuestos que establecen los artículos 51 y 78 penúltimo párrafo de la LEY así como las personas físicas o morales que se encuentren inhabilitadas por resolución de la SFP, MIPYMES incluidas en los términos del artículo 31, fracción XIV, de la propia LEY. Documento Legal II (L.II).

## 2.3.	CALENDARIO DE EVENTOS

Las fechas y los plazos para los eventos a celebrarse, se determinaron atendiendo la magnitud, complejidad y características de los trabajos, por lo que la programación en fechas y horarios a las que deben sujetarse los LICITANTES a este procedimiento es como se indica a continuación:

| EVENTO | FECHA | HORARIO |
| --- | --- | --- |
| Visita al sitio donde se realizarán los trabajos: | 12 de abril de 2013 | 10:00 hrs. |
| Primera junta de aclaraciones: | 15 de abril de 2013 | 10:00 hrs. |
| Acto de presentación y apertura de proposiciones: | 22 de abril de 2013 | 10:00 hrs. |

El acto de junta de aclaraciones, presentación y apertura de las proposiciones, se realizarán en la Sala de Juntas de la Dirección General de Transporte Ferroviario y Multimodal, ubicada en la Calle de Nueva York, No. 115, Piso 3, Col. Nápoles, C.P. 3810, México, Distrito Federal.

## 2.4.	VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS.

La visita al sitio donde se ejecutarán los trabajos se realizará a través de una presentación virtual del trazo de la propuesta para desarrollar los trabajos por una sola y única vez en la fecha que se estipula en el calendario de eventos del punto 2.3 de ésta INVITACIÓN; el lugar de reunión será en la Sala de Juntas de la Dirección General de Transporte Ferroviario y Multimodal, ubicada en la Calle Nueva York, No. 115, Piso 3, Col. Nápoles, C.P. 3810, México, Distrito Federal.

El LICITANTE que acuda deberá registrarse en una lista de asistencia, de la cual deberá integrar una copia en el sobre que contiene la PROPOSICIÓN, independientemente de la manifestación de conocer el sitio donde se ejecutarán los trabajos y sus condiciones ambientales, incluida en el Documento Técnico (T.IXd) de la PROPOSICIÓN.

Es de importancia realizar la visita al lugar objeto de la presente INVITACIÓN para que considerando los términos de la presente, lo inspeccionen y hagan las valoraciones de los elementos que se requieren y los grados de dificultad de la ejecución de los trabajos y para que estimen las condiciones locales, climatológicas o cualquier otra que pudiera afectar la ejecución de los mismos, sin embargo, esta será optativa para los interesados. En ningún caso la CONVOCANTE asumirá responsabilidad alguna por las conclusiones que los LICITANTES obtengan al examinar el lugar y circunstancias antes señaladas. Se levantará una minuta de la realización de este evento.

Con posterioridad a la realización de la visita prevista en el calendario de eventos de la presente CONVOCATORIA, a los LICITANTES que lo soliciten con 24 horas de anticipación al acto de recepción y apertura de proposiciones podrá permitírseles el acceso al lugar en que se llevarán a cabo los trabajos. La DEPENDENCIA designará a un servidor público para que guíe la visita.

## 2.5.	JUNTA DE ACLARACIONES

La junta de aclaraciones se llevará a cabo en la fecha estipulada en el calendario de eventos del punto 2.3 de esta INVITACIÓN, en la Sala de Juntas de la Dirección General de Transporte Ferroviario y Multimodal, ubicada en Calle. Nueva York No. 115, Piso 3, Col. Nápoles, C.P. 3810, México, Distrito Federal, en donde los LICITANTES podrán presentar por escrito en papel membretado de la empresa todas las dudas o aclaraciones que tengan respecto a la visita al sitio de realización de los trabajos, así como al contenido de la presente INVITACIÓN. La asistencia a este acto será optativa para los LICITANTES.

Los LICITANTES que hayan aceptado la INVITACIÓN, podrán realizar sus preguntas con antelación a la realización del evento señalado en el párrafo anterior, para lo cual, deberá hacer llegar a la CONVOCANTE su carta de interés y la recepción de las preguntas será en la Dirección General Adjunta de Regulación Económica ubicada en Calle Nueva York, No. 115, Piso 7, Col. Nápoles, C.P. 3810, Nueva York, México, Distrito Federal, y se podrán enviar  a los siguientes correos electrónicos: rchicope@sct.gob.mx, jizquiel@sct.gob.mx, gmirands@sct.gob.mx y vsilva@sct.gob.mx y manuel.orihuela@sct.gob.mx

Para efectos de agilizar la contestación de las solicitudes de aclaración que se formulen de manera personal, deberá entregarse personalmente utilizando el formato JA que se agrega a la presente INVITACIÓN, por escrito y de manera electrónica presentando las preguntas impresas y en un disco 24 horas antes de la junta, además del escrito de manifestación de interés en las oficinas antes mencionadas de la CONVOCANTE, de no utilizar el citado formato JA la CONVOCANTE podrá desechar las solicitudes de aclaración.

Es importante recalcar que las preguntas recibidas de manera extemporánea, no serán contestadas por la CONVOCANTE, conforme lo establecen los artículos 39 y 40 del REGLAMENTO, en caso de que el servidor público que preside esta junta de aclaraciones, lo considere pertinente y cite a posterior junta de aclaraciones, estas preguntas podrán ser contestadas.

A aquellas personas que no presentaron su carta de interés ni registraron su participación y previa solicitud, se les permitirá el acceso a la junta de aclaraciones en calidad de observador y no podrán efectuar preguntas ni hacer observaciones.

Cada solicitud de aclaración deberá indicar el numeral o punto específico con el cual se relaciona la o aspecto que se solicita aclarar; aquellas solicitudes de aclaración que no se presenten en la forma señalada podrán ser desechadas por la CONVOCANTE.

De las preguntas que se formulen y respuestas que haga la CONVOCANTE, se levantará un acta, misma que será firmada por los participantes en términos del tercer párrafo, del artículo 39, y del artículo 40 del REGLAMENTO; la CONVOCANTE proporcionará copia del acta de la junta de aclaraciones a cada uno de los LICITANTES.

En términos del último párrafo del artículo 35 de la LEY, cualquier modificación a la CONVOCATORIA derivada de las juntas de aclaraciones, quedarán asentadas en el acta y éstas serán consideradas como parte integrante de la propia CONVOCATORIA.

La CONVOCANTE podrá celebrar las juntas de aclaraciones que considere necesarias. Esta decisión deberá constar en el Acta respectiva donde se informará de las fechas y horario de las próximas juntas de aclaraciones, en su caso.

Para los LICITANTES que no asistan a dicha junta, se fijará un ejemplar en el Centro Integral de Servicios de la Dirección General de Transporte Ferroviario y Multimodal, ubicado en la Planta Baja del edificio localizado en Calle Nueva York No. 115, C.P. 03810,  Col. Nápoles,  Del. Benito Juárez, México D.F., por un término no menor de cinco días hábiles. Igualmente el acta estará a su disposición, previa solicitud de la misma, en el domicilio de la CONVOCANTE, así como en la página de COMPRANET, descrita con anterioridad. Dicho procedimiento sustituirá a la notificación personal. La inasistencia de los LICITANTES no será causa de descalificación de su PROPOSICIÓN, pero si los obliga a cumplir con lo determinado en dichas reuniones.

## 2.6.	ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

Este acto se iniciará en la fecha y hora indicadas en el punto 2.3 y se realizará en la Sala de Juntas de la Dirección General de Transporte Ferroviario y Multimodal,  ubicada en Calle Nueva York, No. 115, Piso 3, Col. Nápoles, C.P. 3810, México, Distrito Federal, conforme lo establecen los artículos 36 y 37 de la LEY y los artículos 59, 60, 61 y 62 del REGLAMENTO. Pasada la hora especificada por la CONVOCANTE, no se permitirá el acceso a este evento a ningún LICITANTE ni observador, o servidor público ajeno al acto; ni se aceptarán PROPOSICIONES que se pretendan entregar.

Este acto se podrá  realizar sin la presencia de los correspondientes LICITANTES, pero invariablemente se invitará a un representante del Órgano Interno de Control en la DEPENDENCIA, en atención a lo dispuesto en el artículo 44 de la LEY y será responsabilidad de los LICITANTES, que la PROPOSICIÓN sea entregada en tiempo y forma antes del acto de apertura, ya que si no se encuentran previo a dicho acto no serán tomadas en cuenta, por lo que será bajo su única responsabilidad la entrega oportuna de su PROPOSICIÓN.

Si derivado de la o las juntas de aclaraciones se determina posponer la fecha de celebración del acto de presentación y apertura de proposiciones, la modificación respectiva a la INVITACIÓN deberá comunicarse a los invitados vía correo electrónico.

La CONVOCANTE podrá realizar revisiones preliminares respecto a la especialidad, experiencia y capacidad de los interesados así como de la documentación distinta a la propuesta  técnica y económica. Para efectos de lo anterior, los interesados deberán presentarse en las oficinas de la CONVOCANTE en horario y días hábiles, para solicitar la revisión preliminar que requieran. Dicha revisión podrá efectuarse hasta el sexto día hábil previo a la fecha de presentación y apertura de proposiciones establecida en la CONVOCATORIA.

Los LICITANTES deberán entregar el sobre que contenga la proposición en la forma y medio(s) que prevé esta CONVOCATORIA, completamente cerrado y claramente identificado en su parte exterior que contenga la propuesta técnica y la propuesta económica incluyendo un CD que contenga toda  la información y formatos requisitados en formato Word y Excel. La documentación distinta a dichas PROPOSICIONES podrá entregarse dentro o fuera de dicho sobre a elección del LICITANTE.

Los escritos o manifestaciones bajo protesta de decir verdad, que se soliciten como requisito de participación en los procedimientos de contratación, previstos en la LEY, en su REGLAMENTO o en los ordenamientos de carácter general aplicables a la Administración Pública Federal, son obligatorios.

La CONVOCANTE procederá en primer término, a la revisión de los documentos legales, presentados por separado o dentro del sobre de la PROPOSICIÓN, si éste es el caso, se realizará la apertura del sobre que dice contener la PROPOSICIÓN; se verificará a continuación en forma general y cuantitativa que dicho sobre contenga todos y cada uno de los documentos solicitados. En el caso de que hubieren omitido alguno de estos documentos, se registrará dicha omisión en el documento de verificación del contenido de la PROPOSICIÓN.

Los LICITANTES sólo podrán presentar una PROPOSICIÓN en cada procedimiento de contratación; iniciado el acto de presentación y apertura de PROPOSICIONES, las ya presentadas no podrán ser retiradas o dejarse sin efecto por los LICITANTES.

Los LICITANTES que hayan asistido elegirán a uno de ellos para que, en forma conjunta con el servidor público designado por la CONVOCANTE para presidir el acto, rubriquen el documento Económico III (E.III), que se refiere al Presupuesto total de los trabajos, y el servidor público dará lectura al importe total de cada una de las PROPOSICIONES presentadas.

Al concluir esta etapa, la CONVOCANTE levantará el acta correspondiente, en la que se harán constar las PROPOSICIONES recibidas para su posterior evaluación cualitativa y el importe total de cada una de ellas. En esta misma acta se señalará el lugar, fecha y hora donde se dará a conocer el fallo de la INVITACIÓN, la cual firmarán los asistentes a dicho acto y a quienes se les hará entrega de una copia de la misma.

Se fijará un ejemplar del acta correspondiente en el Centro Integral de Servicios de la Dirección General de Transporte Ferroviario y Multimodal, ubicado en la Planta Baja del edificio localizado en Calle Nueva York No. 115, C.P. 03810,   Col. Nápoles,  Del. Benito Juárez. México D.F.,  por un término no menor de cinco días hábiles. Así mismo se difundirá un ejemplar de dicha acta en COMPRANET, si el sistema lo permite, para efectos de su notificación a los LICITANTES que no hayan asistido al acto.

Si durante la evaluación de las PROPOSICIONES se considera necesario, la CONVOCANTE podrá diferir el fallo hasta 30 días siguientes a la fecha establecida en el acto de presentación y apertura de proposiciones, lo cual se notificará a través de COMPRANET, si el sistema lo permite, y en su caso por correo electrónico.

## 2.7.	FALLO

En el acta que se levante con motivo de la presentación y apertura de proposiciones, se dará a conocer el lugar, día y hora señalados para dar a conocer el fallo, en los términos del artículo 39 de la LEY y 68 del REGLAMENTO. Asimismo, el contenido del fallo se difundirá a través de CompraNet y en la página electrónica http//dgtfm.sct.gob.mx,  el mismo día en que se emita. A los LICITANTES se les enviará por correo electrónico un aviso informándoles que el acta de fallo se encuentra a su disposición en CompraNet y en la página electrónica antes mencionada. En caso de que el licitante no haya proporcionado una dirección de correo electrónico, la CONVOCANTE queda eximida de la obligación de realizar el aviso anteriormente referido.

Se fijará un ejemplar del acta en  el Centro Integral de Servicios de la Dirección General de Transporte Ferroviario y Multimodal, ubicado en la Planta Baja  del  edificio  localizado en Calle Nueva York No. 115, C.P. 03810,   Col. Nápoles,  Del. Benito Juárez,  México D.F., el acta estará visible 5 días hábiles a partir de la fecha en que se emita el Fallo.

A cada LICITANTE cuya PROPOSICIÓN haya sido desechada, le será entregado un escrito con las razones y fundamentos para ello, con base en el fallo antes mencionado.

La adjudicación del CONTRATO que se derive de la presente INVITACIÓN será a un solo LICITANTE, aquél que presente la PROPOSICIÓN solvente económicamente más conveniente para el Estado. Contra la resolución que contenga el fallo no procederá recurso alguno; sin embargo, el LICITANTE que así lo determine, podrá inconformarse en los términos del artículo 83 de la LEY.

En caso de empate entre los LICITANTES cuyas proposiciones resulten solventes, éste se resolverá como lo prevé el artículo 38 de la LEY. Si esto no fuera posible, la adjudicación del CONTRATO se efectuará en favor del LICITANTE que resulte ganador del sorteo manual por insaculación que realice la CONVOCANTE en el propio acto de fallo, el cual consistirá en depositar en una urna transparente los boletos con el nombre de cada LICITANTE empatado, de la que se extraerá en primer lugar el boleto del LICITANTE ganador y, posteriormente, los demás boletos de los LICITANTES que resultaron empatados, con lo que se determinarán los subsecuentes lugares que ocuparán tales PROPOSICIONES, en los términos del artículo 67 del REGLAMENTO.

En caso de que no se haya previsto dar a conocer el fallo en junta pública, el sorteo por insaculación se llevará a cabo previa invitación por escrito que realice el Área responsable de la contratación a los LICITANTES, a un representante del órgano interno de control y al testigo social cuando éste participe en el procedimiento de INVITACIÓN, debiendo levantarse el acta que firmarán los asistentes.

Al finalizar el acto se fijará un ejemplar del acta correspondiente en un lugar visible, al que tenga acceso el público en el domicilio del área responsable del procedimiento de contratación, por un término no menor de cinco días hábiles. Así mismo se difundirá un ejemplar de dicha acta en COMPRANET, para efectos de su notificación a los LICITANTES que no hayan asistido al acto.

Conforme lo establecido en el artículo 74 de la LEY, las PROPOSICIONES desechadas durante la INVITACIÓN podrán ser devueltas a los LICITANTES que lo soliciten, una vez transcurridos sesenta días naturales contados a partir de la fecha en que se de a conocer el fallo de la INVITACIÓN, salvo que exista alguna inconformidad en trámite, en cuyo caso la DEPENDENCIA las conservará hasta la total conclusión de la inconformidad e instancias subsecuentes; agotados dichos términos la CONVOCANTE podrá a solicitud del LICITANTE el cual tendrá un plazo de hasta treinta días naturales contados a partir de la conclusión de los términos señalados para requerir su devolución de no ser así la CONVOCANTE podrá proceder a su destrucción, conforme a lo previsto en el último párrafo del artículo 264 del REGLAMENTO.

En términos de lo establecido en el párrafo anterior también podrán devolverse a los LICITANTES o destruirse por la CONVOCANTE las PROPOSICIONES presentadas que hayan sido determinadas solventes en el proceso de contratación, excepto las dos proposiciones solventes cuyos precios fueron los más bajos; dichas PROPOSICIONES serán las únicas que no podrán devolverse o destruirse y pasarán a formar parte de los expedientes de la CONVOCANTE, quedando sujetas a las disposiciones correspondientes a la guarda, custodia y disposición final de los expedientes, y demás aplicables, así como a las previstas en los artículos 74 de la LEY y primer párrafo del 264 del REGLAMENTO.

## 2.8.	MODIFICACIONES Y ACLARACIONES QUE PODRÁN EFECTUARSE A LA PRESENTE INVITACIÓN

Conforme a lo dispuesto por el artículo 35 de la LEY, la CONVOCANTE podrá modificar los términos y condiciones de esta INVITACIÓN, ya sea por iniciativa propia o en atención a las aclaraciones solicitadas por los LICITANTES en caso de que éstas procedan, en este último caso, la petición deberá presentarse por escrito en la junta de aclaraciones.

La CONVOCANTE, podrá modificar los plazos u otros aspectos establecidos, a partir de la fecha de la INVITACIÓN y hasta, inclusive el sexto día natural previo al acto de presentación y apertura de proposiciones, notificando para ello a cada LICITANTE. En caso de que exista la autorización de reducción del plazo menor a diez días naturales entre la emisión de la INVITACIÓN y el acto de presentación y apertura de proposiciones, el plazo a que se refiere este párrafo no podrá ser menor de tres días naturales.

No será necesario hacer la notificación, cuando las modificaciones se deriven de la junta de aclaraciones, siempre que a más tardar en el plazo señalado, se entregue copia del acta respectiva a los LICITANTES.

Las modificaciones de que trata este punto no podrán consistir en la substitución o variación sustancial de los trabajos convocados originalmente o bien, en la adición de otros distintos.

Cualquier modificación, derivada del resultado de la o las juntas de aclaraciones, será considerada como parte integrante de la INVITACIÓN.

## 2.9.	FORMA DE PRESENTACIÓN Y DOCUMENTOS QUE SE REQUIEREN PARA PREPARAR LA PROPOSICIÓN

Los LICITANTES que acudan a entregar sus PROPOSICIONES se ajustarán a lo siguiente:

La entrega de PROPOSICIONES se hará en un sobre cerrado incluyendo un CD que contenga toda la información y formatos requisitados en formato Word y Excel; la documentación distinta a la PROPOSICIÓN podrá entregarse, a elección del LICITANTE, dentro o fuera del sobre. No se recibirán PROPOSICIONES que se pretendan entregar pasada la hora señalada en el inciso 2.6 de esta INVITACIÓN, ni las enviadas a través del servicio postal o de mensajería.

El LICITANTE presentará al inicio de los documentos que contengan su PROPOSICIÓN, la relación cuantitativa de la documentación que presenta en su PROPOSICIÓN, en el formato RCD que forma parte de la presente INVITACIÓN.

En el sobre cerrado se deberá indicar el nombre del LICITANTE, número y objeto de la INVITACIÓN, domicilio de la CONVOCANTE, y deberá anotarse con atención al área responsable de la contratación, acompañándose de un oficio de entrega a efecto de acusar recibo.

La PROPOSICIÓN deberá ser firmada autógrafamente por la persona facultada para ello cuando menos en la última hoja de cada uno de los documentos señalados anteriormente, salvo el presupuesto total de los trabajos, Documento E.III, mismo que deberá ser firmado en todas y cada una de las hojas

Cada uno de los documentos que integren la PROPOSICIÓN y aquéllos distintos a ésta, deberán estar foliados en todas y cada una de las hojas que los integren. Al efecto, se deberán numerar de manera individual las propuestas técnica y económica, así como el resto de los documentos que entregue el LICITANTE. En el caso de que alguna o algunas hojas de los documentos mencionados carezcan de folio y se constate que la o las hojas no foliadas mantienen continuidad, la CONVOCANTE no podrá desechar la PROPOSICIÓN.

La PROPOSICIÓN deberá presentarse de acuerdo a los documentos indicados por la CONVOCANTE, o con los formatos propios del software de análisis de precio alzado que utilice el LICITANTE, siempre y cuando se consignen la totalidad de los datos solicitados para cada uno de éstos.

La utilización por parte de los LICITANTES de algún software de análisis de precio alzado, no lo exime del o de los cálculos solicitados en todos los documentos que integran esta CONVOCATORIA, así como de la omisión de la información solicitada.

La PROPOSICIÓN deberá presentarse en carpeta(s), preferentemente con separadores, en el orden que se establece en los puntos 2.10 y 2.11 de este documento.

El LICITANTE a quien se le adjudique el CONTRATO, previo a su formalización, deberá firmar la totalidad de la documentación que integre su PROPOSICIÓN.

## 2.10.	DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA

Los requisitos que deben cubrir los LICITANTES para acreditar su existencia legal, personalidad jurídica y capacidad financiera para participar en la presente INVITACIÓN, son los siguientes documentos, los cuales deben ser presentados en papel membretado del LICITANTE:

L.I	Escrito en el que manifieste el domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos que deriven de los actos del procedimiento de la presente INVITACIÓN y, en su caso, del CONTRATO respectivo, mismo que servirá para practicar las notificaciones aún las de carácter personal, las que surtirán todos sus efectos legales mientras no señale otro distinto. Igualmente de contarse con él, su correo electrónico.

L.II	Escrito mediante el cual declare, bajo protesta de decir verdad, de no encontrarse en alguno de los supuestos que establecen los artículos 51 y 78 penúltimo párrafo de la LEY y que por su conducto no participan en la presente INVITACIÓN personas físicas o morales que se encuentren inhabilitadas por resolución de la SFP, en los términos de los artículos 31 fracción XIV y 51 fracción IV de la propia LEY.

Para los efectos de la fracción VII del artículo 51 de la LEY, las personas que previamente hayan realizado un proyecto y pretendan participar en la presente INVITACIÓN, estarán impedidos de participar en los términos de la propia fracción, cuando dentro de los alcances del proyecto elaborado, hayan preparado especificaciones de construcción, presupuesto de los trabajos, selección o aprobación de materiales, equipos y procesos.

L.III	Copia simple de la declaración fiscal y/o balance general auditado de la empresa, correspondiente a los ejercicios fiscales de 2010 y 2011, así como el comparativo de razones financieras básicas para los mismos ejercicios citados, con el que se acredite la capacidad financiera, en caso de empresas de reciente creación, deberán presentar la documentación más actualizada a la fecha de presentación de la PROPOSICIÓN.

L.IV	Copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía, (credencial para votar emitida por el Instituto Federal Electoral, pasaporte o cédula profesional), tratándose de personas físicas y en el caso de personas morales, de la persona que firme la PROPOSICIÓN.

L.V	Escrito mediante el cual el representante de la persona moral manifieste que cuenta con facultades suficientes para comprometer a su representada, mismo que deberá contener los datos siguientes:

a)	De la persona moral: Clave del Registro Federal de Contribuyentes, denominación o razón social, domicilio, descripción del objeto social de la empresa, relación de los nombres de los accionistas, número y fecha de las escrituras públicas en las que conste el acta constitutiva y, en su caso, sus reformas o modificaciones, señalando nombre, número y circunscripción del Notario o Fedatario Público ante quien se hayan otorgado; asimismo, los datos de inscripción en el Registro Público de Comercio, y

b)	Del representante: Nombre del apoderado, número y fecha de los instrumentos notariales de los que se desprendan las facultades para suscribir la PROPOSICIÓN, señalando nombre, número y circunscripción del Notario o Fedatario Público ante quien se hayan otorgado.

L.VI	Copia simple del acuse de recibido de la carta de interés y aceptación de la INVITACIÓN.

L.VII	Escrito de declaración de integridad, mediante la cual el LICITANTE manifieste bajo protesta de decir verdad, que por sí mismo, o a través de interpósita persona, se abstendrá de adoptar conductas para que los servidores públicos de la CONVOCANTE, induzcan o alteren las evaluaciones de las PROPOSICIONES, el resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que les otorguen condiciones más ventajosas, con relación a los demás participantes.

L.VIII	Escrito mediante el cual el LICITANTE manifieste que en su planta laboral cuenta cuando menos con un cinco por ciento de personas con discapacidad, cuyas altas en el Instituto Mexicano del Seguro Social se hayan dado con seis meses de antelación a la fecha prevista para firma del CONTRATO, obligándose a presentar en original y copia para cotejo las altas mencionadas, a requerimiento de la CONVOCANTE, en caso de empate técnico. La falta de presentación de este escrito no será causa de desechamiento de la PROPOSICIÓN si el LICITANTE no cuenta con este personal.

L.IX		Nota informativa (001) para personas y empresas de países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y firmantes de la Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales la cual será transcrita en papel membretado del LICITANTE. Así como su conformidad en cumplir con lo dispuesto en la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 2012.

L.X 	Escrito mediante el cual declare, bajo protesta de decir verdad, que tomará las medidas para la contratación de extranjeros de conformidad con la Ley General de Población y su Reglamento.

L.XI	Si el LICITANTE interesado en este procedimiento de contratación está clasificado como MIPYME, presentar copia de su registro ante la Secretaría de Economía.

L.XII	Manifestación por escrito, bajo protesta de decir verdad, que el LICITANTE es de nacionalidad mexicana.

L.XIII	Manifestación por escrito, bajo protesta de decir verdad que toda la información presentada en esta PROPOSICIÓN corresponde a hechos reales y precios y salarios vigentes, para estos últimos se tomará como referencia los tabuladores o aranceles de las cámaras y colegios de profesionales afines al motivo de la INVITACIÓN.

L.XIV	Escrito mediante el cual, el LICITANTE señale expresamente a la DEPENDENCIA, la documentación de naturaleza confidencial que entrega en su PROPOSICIÓN.

L.XV	Formato de encuesta de transparencia del procedimiento.

En el caso de que el CONTRATISTA se encuentre inscrito en el Registro de Contratistas de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, o de la Secretaría de la Función Pública, podrá no presentar los documentos señalados con los números L.I a L.V, salvo que hubiese modificaciones en alguno de ellos, para lo cual deberá integrar en estos documentos copia de la inscripción en el Registro de Contratistas que corresponda.

En caso de que no esté inscrito en este Registro, no invalida la posibilidad de participar en este procedimiento y en este caso deberá presentar toda la documentación requerida.

Conforme a lo previsto en los artículos 74 Bis de la LEY y 43, cuarto párrafo del REGLAMENTO, la SFP a través de COMPRANET contará, en los términos del REGLAMENTO, con un registro único de contratistas, el cual los clasificará de acuerdo a la información que proporcione, entre otros aspectos, por su actividad; datos generales; nacionalidad; experiencia; capacidad técnica, económica y financiera, e historial respecto de contratos celebrados con los sujetos a que se refieren las fracciones I a VI del artículo 1 de la LEY y de su cumplimiento en tiempo y en monto.

Este registro será permanente y estará a disposición de cualquier interesado, salvo en aquellos casos que se trate de información de naturaleza reservada, en los términos establecidos en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

Dicho registro tendrá únicamente efectos declarativos respecto de la inscripción de contratistas, sin que dé lugar a efectos constitutivos de derechos u obligaciones.

En términos de lo establecido en el artículo 43 del REGLAMENTO, el registro único de contratistas se integrará con la información que proporcionen los contratistas, así como con aquélla que incorporen los sujetos a que se refieren las fracciones I a VI del artículo 1 de la LEY, derivada de los procedimientos de contratación que lleven a cabo conforme a la LEY.

Los contratistas solicitarán su inscripción en el registro único de contratistas a la DEPENDENCIA, la cual, previa validación de la información presentada por el CONTRATISTA a través de la documentación respectiva que proporcione, llevarán a cabo la inscripción correspondiente. La DEPENDENCIA podrá inscribir en dicho registro a los contratistas cuando advierta que éstos no se encuentran inscritos; asimismo, la SFP podrá incluir en el citado registro la información con la que cuente y que sea materia del mismo.

La información contenida en el registro único de contratistas tiene como propósito, entre otros, facilitar los procedimientos de contratación de la Dependencia, sin perjuicio de la presentación de los documentos que se requieran en cualquier procedimiento de contratación, en términos de la LEY, del REGLAMENTO y demás disposiciones aplicables.

El registro único de contratistas será diseñado y administrado por la SFP y contendrá cuando menos lo establecido en el artículo 43 del REGLAMENTO.

## 2.11.	DOCUMENTACIÓN QUE INTEGRA LA PROPOSICIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

A continuación se relacionan los documentos que integrarán la proposición técnica y económica del LICITANTE se entregará en sobre cerrado, firmado en todas sus fojas y foliadas por separado la documentación técnica y la documentación económica.

2.11.1.	DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

T.I	Relación de la experiencia solicitada de los profesionales técnicos encargados directamente de la ejecución de los servicios. Soporte documental de cada uno de ellos.

T.II	Señalamiento de los servicios que el LICITANTE haya realizado y que guarden similitud con los que se licitan o de aquellos que se estén ejecutando a la fecha de la INVITACIÓN, anotando el nombre del contratante, descripción de los servicios, importes ejercidos y por ejercer; y las fechas previstas de su terminación, en su caso.

T.III	Descripción de la estructura orgánica de la ejecución de los servicios.

T.IV	Programa calendarizado y cuantificado en porcentajes de las partidas o actividades de ejecución de los trabajos.

T.IVa	Programa calendarizado y cuantificado en porcentajes de las partidas o actividades de suministro o utilización mensual de equipo científico, informático y de otro requeridos para proporcionar el servicio.

T.Vb	Programa calendarizado y cuantificado mensualmente en porcentajes de las partidas o actividades del personal que se empleará para realizar los servicios, indicando especialidad, cantidad requerida y las horas hombre necesarias

T.VI	Relación de bienes y equipo científico, informáticos e instalaciones especiales. Que en su caso se requieran, indicando sus características.

T.VII	Metodología de trabajo propuesta, señalando la descripción de la planeación integral, plan de trabajo, sistemas, tecnologías, procedimientos por utilizar, alternativas por analizar, profundidad del estudio y forma de presentación de los resultados, según el caso;

T.VIII	Manifestación expresa y por escrito de conocer los Términos de Referencia y las especificaciones generales y particulares del servicio a realizar, así como del modelo de contrato y su conformidad de ajustarse a sus términos. (Papel membretado, formato libre)

T.IXa	Descripción del sistema de aseguramiento de calidad en la ejecución de los servicios considerando, en su caso, las restricciones técnicas que procedan conforme a los proyectos ejecutivos que establezca la DEPENDENCIA.

T. IXb		Historial de cumplimiento satisfactorio de contratos suscritos con dependencias de la Administración Pública Federal, en el caso de haberlos celebrado, (carátula de contratos y actas de entrega – recepción);

T.IXc	Escrito en el que se manifieste que no se efectuará subcontratación alguna (NO APLICA).

T.IXd	Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de conocer el sitio de realización de los trabajos y sus condiciones ambientales; de haber considerado los Términos de Referencia que la CONVOCANTE les hubiere proporcionado, así como de haber considerado en la integración de la PROPOSICIÓN, los equipos del programa de suministro correspondiente;

2.11.2.	DOCUMENTACIÓN ECONÓMICA

E.IIa 	Red de actividades, calendarizada e indicando la duración de cada actividad a ejecutar, utilizando diagramas de barras o bien, la ruta crítica;

E.IIb 	Cédula de avances y pagos programados, calendarizados y cuantificados por actividades a ejecutar;

E.IIc 	Programa de ejecución general de los servicios conforme al presupuesto total con sus erogaciones, calendarizado y cuantificado conforme a los periodos determinados por la CONVOCANTE, dividido en actividades y, en su caso, subactividades, debiendo existir congruencia con los demás programas;

E.III 	Presupuesto total de los trabajos, el cual deberá dividirse en actividades de servicio, indicando con número y letra sus importes, así como el monto total de la PROPOSICIÓN;

E.VI 	Programas de erogaciones a costo directo, calendarizados y cuantificados en partidas y subpartidas de utilización, conforme a los periodos determinados por la CONVOCANTE, para los siguientes rubros:

a)	 De la maquinaria y equipo requerido, identificando su tipo y características;

b)	 Del personal indicando sus especialidades;

Los análisis de costos a precio alzado estarán estructurados con costos directos, indirectos, de financiamiento, cargo por utilidad y cargos adicionales, considerando lo indicado en la LEY, el REGLAMENTO y la presente INVITACIÓN.

Se presentarán los análisis expresados en pesos (moneda nacional), de cada uno de los costos a precio alzado en la misma moneda, relativos a los conceptos señalados en la relación de conceptos y cantidades de trabajo para expresión de costos a precio alzado y monto total de la PROPOSICIÓN estableciendo separadamente los costos directos, los costos indirectos, el costo por financiamiento, el cargo por la utilidad y los cargos adicionales; de acuerdo con lo indicado en la LEY, el REGLAMENTO y en la presente INVITACIÓN.

Al determinar sus costos directos tomará en consideración los salarios vigentes y los precios de materiales, maquinaria y equipo que rigen en el lugar de los servicios en la fecha de su PROPOSICIÓN, estableciendo los cargos por maquinaria y equipo con base en los precios y rendimientos de éstos considerados como nuevos y acorde con las condiciones de ejecución del concepto de trabajo correspondiente. Ninguna de las diferencias que pudieran resultar entre el precio real y el considerado en los análisis justificará reclamación del CONTRATISTA en relación con los precios respectivos.

Los costos indirectos deberán expresarse como un porcentaje del costo directo. En anexo por separado deberá presentarse el análisis detallado de los cargos que determinen este factor, desglosando los correspondientes a la administración de oficinas centrales y de campo, considerando lo establecido en los artículos del 180 al 182 del REGLAMENTO.

El costo por financiamiento de los trabajos, estará representado por un porcentaje de la suma de los costos directos e indirectos; considerando para la determinación de este costo, los gastos que realice en la ejecución de los trabajos, los pagos por anticipos y estimaciones que recibirá deduciendo la amortización de los anticipos concedidos, y la tasa de interés que aplicará, señalando el indicador económico en que se basó, debiendo acompañar el análisis correspondiente a este concepto, lo cual se hará en base al análisis de flujo de caja, como se prevé en las Políticas, Bases y Lineamientos para la Contratación de Obra Pública en la SCT.

El cargo por utilidad, será fijado por el propio LICITANTE y estará representado por un porcentaje sobre la suma de los costos directos, indirectos y de financiamiento; este cargo deberá considerar las deducciones correspondientes al impuesto sobre la renta y la participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa.

Los cargos adicionales son las erogaciones que debe realizar el CONTRATISTA, por estar convenidas como obligaciones adicionales o porque derivan de un impuesto o derecho que se cause con motivo de la ejecución de los trabajos y que no forman parte de los costos directos e indirectos y por financiamiento, ni del cargo por utilidad.

El cargo adicional no deberá ser afectado por los porcentajes determinados para los costos indirectos y de financiamiento ni por el cargo de utilidad, este cargo deberá adicionarse al precio unitario y/o precio alzado después de la utilidad.

## 2.12.	REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS LICITANTES

2.12.1.	EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA QUE SE REQUIERE

Se requiere que el LICITANTE haya realizado en los últimos cinco años, al menos dos servicios cuya importancia, características y magnitud sea similar al que tiene por objeto la presente INVITACIÓN, acreditándolo con el currículum vitae de la empresa. Documento T.II.

El SUPERINTENDENTE, debe ser profesionista Ingeniero Civil, Ingeniero de Transporte o Licenciado en Economía titulado, con cédula profesional expedida por la Secretaría de Educación Pública, con un mínimo de 10 años de experiencia en general dentro de la profesión y de 5 años de experiencia en trabajos de las mismas características, complejidad y magnitud motivo de esta INVITACIÓN y haber desarrollado un nivel de dirección, computados por tiempo aplicado a cada trabajo. Documento T.I.

Así mismo el SUPERINTENDENTE deberá cumplir, por lo menos, con las funciones establecidas en el artículo 117 del REGLAMENTO además de tener la capacidad de tomar las decisiones que se requieran en todo lo relativo al cumplimiento del CONTRATO, como lo establece el artículo 53 de la LEY.

La DEPENDENCIA tiene la facultad de solicitar el cambio de SUPERINTENDENTE, si así lo considera necesario, y el CONTRATISTA tiene la obligación de efectuar este cambio.

2.12.2.	PERMISOS Y LICENCIAS

En su caso, el LICITANTE deberá obtener los permisos, licencias y autorizaciones para llevar a cabo los estudios objeto de la presente INVITACIÓN, previamente al inicio de los trabajos si así es requerido.

2.12.3.	CAPACIDAD FINANCIERA

Se requiere, que el capital neto de trabajo de los LICITANTES obtenido de los estados financieros, sea suficiente para el financiamiento de los trabajos a realizar de acuerdo con el análisis e integración del costo por financiamiento.

Las razones financieras básicas mínimas que los LICITANTES deberán presentar son: la rentabilidad de la empresa (utilidad/capital social), la capacidad para pagar sus obligaciones por medio de la relación entre activo circulante y pasivo circulante, por el grado de endeudamiento, acreditándolo mediante los documentos señalados y requisitando el Documento L.III.

## 2.13.	CRITERIO GENERAL DE EVALUACIÓN Y REVISIÓN DE LAS PROPOSICIONES

De conformidad con el segundo párrafo del artículo 38 de la LEY y el artículo 63 del REGLAMENTO, para la evaluación de las PROPOSICIONES se aplicará el mecanismo de puntos y porcentajes, tal como se dispone en la fracción II del artículo 63 del REGLAMENTO.

2.13.1.	MECANISMO POR PUNTOS Y PORCENTAJE

De puntos o porcentajes: que consiste en determinar la solvencia de las proposiciones, a partir del número de puntos o unidades porcentuales que obtengan las proposiciones conforme a la Puntuación o ponderación establecida en la convocatoria a la licitación pública.

2.13.1.1	EVALUACIÓN TÉCNICA

La CONVOCANTE evaluará la capacidad del LICITANTE en sus aspectos técnicos para cumplir las obligaciones contraídas a través de su PROPOSICIÓN por medio de la información que él mismo entregue dentro de su PROPOSICIÓN y podrá comprobar durante la evaluación, la veracidad de dicha información. De acuerdo con lo señalado en los artículos 38 de la LEY y 64 del REGLAMENTO, las PROPOSICIONES serán evaluadas para determinar la solvencia, preferentemente elaborando cuadros comparativos, debiendo tomar en cuenta para dicha evaluación lo siguiente:

- Que los documentos contengan toda la información solicitada en la CONVOCATORIA, ya que en su caso, si la presentación resulta incompleta la CONVOCANTE solicitará que se realicen las aclaraciones pertinentes o que se aporte documentación o información adicional mediante escrito dirigido al LICITANTE, el cual se notificará en el domicilio que éste haya señalado o bien, a través de COMPRANET, caso en el cual la CONVOCANTE deberá enviar un aviso al LICITANTE en la dirección de correo electrónico que haya entregado en su PROPOSICIÓN, informándole que existe un requerimiento en COMPRANET. En todo caso, la CONVOCANTE recabará el acuse respectivo con el que se acredite de forma indubitable la entrega y recepción correspondiente.

A partir de la recepción de la solicitud, el LICITANTE contará con el plazo que determine la CONVOCANTE para hacer las aclaraciones o entregar los documentos o información solicitada.

En caso de que el LICITANTE no atienda el requerimiento efectuado, o bien, la información que proporcione no aclare la duda motivo de la solicitud, la CONVOCANTE realizará la evaluación con los documentos que integre la PROPOSICIÓN. Las respuestas del LICITANTE deberán difundirse a través de COMPRANET el mismo día en que sean recibidas por la CONVOCANTE.

- Que los profesionales técnicos que se encargarán de la ejecución de los trabajos, cuenten con la experiencia y capacidad necesaria para llevar la adecuada ejecución de los trabajos, en este aspecto se considerará entre otros, el grado académico de preparación profesional, la experiencia laboral específica en trabajos similares y la capacidad técnica de las personas físicas que estarán relacionados con la ejecución de los trabajos.

- Que el personal técnico sea el adecuado y suficiente para ejecutar los trabajos, identificados con los cargos que ocuparán.

- Que los LICITANTES cumplan los aspectos referentes a la experiencia y capacidad técnica.

- Que la planeación integral propuesta por el LICITANTE para el desarrollo y organización de los trabajos, sea acorde con las características, complejidad y magnitud de los mismos y deberá estar planteado hacia el área específica a la cual se encaminan los trabajos.

- Que la metodología descrita sea aceptable porque demuestra que el LICITANTE conoce los trabajos a realizar y que tiene la capacidad y la experiencia para ejecutarlos satisfactoriamente; dicho procedimiento debe ser acorde con el programa de ejecución considerado en su propuesta.

- De los estados financieros, la CONVOCANTE de acuerdo con las características, magnitud y complejidad de los trabajos, aquellos aspectos que se verificaran, entre otros:

- Los parámetros financieros que el LICITANTE deberá de cumplir, para demostrar su capacidad de recursos económicos, son los siguientes:

    - Que el capital neto de trabajo (CNT) de el LICITANTE sea suficiente para el financiamiento de los trabajos a realizar. Se tendrá como suficiente dicho capital neto, cuando el importe del último ejercicio fiscal del activo circulante (AC), menos el pasivo circulante (PC), sea igual o mayor del 20% del valor del importe de su propuesta económica sin IVA.

    - Que el LICITANTE demuestre una suficiente capacidad para pagar sus obligaciones. Se tendrá como suficiente dicha capacidad cuando el importe del último ejercicio fiscal del AC entre PC sea igual o mayor de 1.1 unidades y el activo total (AT) entre el pasivo total (PT) sea igual o mayor a 2.0 unidades.

    - Que el LICITANTE demuestre un aceptable grado en que depende del endeudamiento y la rentabilidad de la empresa es aceptable. Se tendrá como aceptable dicho grado de endeudamiento y rentabilidad de el LICITANTE cuando el importe del último año fiscal del PT entre AT sea igual o menor 50%.

    - En el caso de proposiciones presentadas en forma conjuntas o en grupo, se sumarán los CNT, AC, PC, AT y PT, para cumplir con los parámetros señalados en los incisos anteriores (NO APLICA).

    - Relación detallada del equipo y personal, indicando cargos y categorías que pretende emplear para el control de calidad de la obra (Unidad de Control de Calidad), cumpliendo con la Norma N-CAL-1-01/05.-Ejecución del Control de Calidad Durante la Construcción o Conservación, del Libro Control y Aseguramiento de Calidad. (NO APLICA)

    - 5.-Relación de maquinaria y equipo disponible y necesario para el desarrollo de los trabajos, indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, su ubicación física, modelo y usos actuales, así como la fecha en que se dispondrá de estos insumos en el sitio de los trabajos, conforme al programa presentado; tratándose de maquinaria o equipo arrendado, con o sin opción a compra, deberá presentar además carta compromiso de arrendamiento así como la disponibilidad del mismo, en caso de ser equipo propio deberá acreditar mediante factura la propiedad del mismo.

2.13.1.2.	EVALUACIÓN ECONÓMICA

La CONVOCANTE evaluará la capacidad del LICITANTE en sus aspectos económicos para cumplir las obligaciones contraídas a través de su PROPOSICIÓN por medio de la información que él mismo entregue dentro de su PROPOSICIÓN y podrá comprobar durante la evaluación la veracidad de dicha información. De acuerdo con lo señalado en los artículos 38 de la LEY y 65 y 221 a 231 del REGLAMENTO, donde se especifica la forma de cálculo y presentación de los requerimientos económicos, las PROPOSICIONES serán evaluadas para determinar la solvencia económica, preferentemente elaborando cuadros comparativos, debiendo tomar en cuenta en dicha evaluación lo siguiente:

- Que los precios propuestos por el LICITANTE sean aceptables, es decir, que sean menores, iguales o no rebasen considerablemente el presupuesto elaborado previamente por la CONVOCANTE, acordes con las condiciones vigentes en el mercado nacional o de la zona o región en donde se realizarán los trabajos, individualmente o conformando la proposición total.

Los análisis de costos a precio alzado estarán estructurados con costos directos, indirectos, de financiamiento, cargo por utilidad y cargos adicionales, considerando lo indicado en la LEY, el REGLAMENTO y la presente INVITACIÓN, sin que sea necesaria su presentación.

Presentará, los análisis expresados en pesos, de cada uno de los costos a precio alzado en la misma moneda, relativos a los conceptos señalados en la relación de conceptos y cantidades de trabajo para expresión de costos a precio alzado y monto total de la proposición estableciendo separadamente los costos directos, los costos indirectos, el costo por financiamiento, el cargo por la utilidad y los cargos adicionales; de acuerdo con lo indicado en la LEY, el REGLAMENTO y en la presente INVITACIÓN.

- Que en todos y cada uno de las actividades y subactividades, según el caso, que lo integran se establezca el importe;

- Que los importes de precio alzado sean anotados con número y letra, los cuales deberán ser coincidentes entre sí y con sus respectivos análisis; en caso de diferencia, deberá prevalecer el que coincida con el análisis de precio alzado correspondiente o el consignado con letra cuando no se cuente con el análisis.

- Que las operaciones aritméticas se hayan ejecutado correctamente; en el caso de que una o más tengan errores, se efectuarán las correcciones correspondientes; el monto correcto, será el que se considerará para el análisis comparativo de las PROPOSICIONES;

- Se verificará que el importe total de la propuesta sea congruente con todos los documentos que la integran.

- De los programas se verificará:

  - Que el programa de ejecución general de los trabajos corresponda al plazo establecido por la CONVOCANTE, que sea factible de llevarse a cabo y que se indiquen las fechas de inicio, de terminación y el plazo de ejecución en días calendario.

  - Que los programas específicos de erogaciones de equipo científico, de cómputo y del requerido sean congruentes con el programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos.

  - Que los programas específicos de erogaciones del personal sean congruentes con los consumos y rendimientos considerados por el LICITANTE y con el procedimiento a realizar.

  - Que en cada uno de los programas se indiquen las fechas de inicio, de terminación y plazo de ejecución de los trabajos.

El incumplimiento de los requisitos solicitados y en caso de encontrarse en alguno de los supuestos señalados en el Punto 2.15 de esta CONVOCATORIA, serán causas de desechamiento de la PROPOSICIÓN.

## 2.14.	CRITERIOS PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO

En términos de lo establecido en los artículos 38 de la LEY y lo que corresponda del 37C del REGLAMENTO, el contrato se adjudicará, en su caso, a quien presente la proposición que asegure las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes, y será aquella que corresponda a la solvente cuyo precio o monto sea el más bajo.

## 2.15.	CAUSAS PARA EL DESECHAMIENTO DE LAS PROPUESTAS

Será causa de descalificación y por lo tanto se desecharán las propuestas, salvo lo que se señala en el párrafo cuarto, del artículo 38, de la LEY, el incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en las presentes bases de INVITACIÓN, sus documentos, así como:

a)	La presentación incompleta o la omisión de cualquier documento requerido en la INVITACIÓN;

b)	El incumplimiento de las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la CONVOCANTE, así como cualquiera de los criterios de evaluación;

c)	La ubicación del LICITANTE en alguno de los supuestos señalados en los artículos 33, fracción XXIII, 51 y 78, penúltimo párrafo de la Ley;

d)	La comprobación de que algún LICITANTE ha acordado con otro u otros elevar el costo de los trabajos, o cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demás LICITANTES o desvirtuar la INVITACIÓN;

e)	Que presente varias PROPOSICIONES bajo el mismo o diferentes nombres, ya sea por sí mismo o formando parte de cualquier empresa o asociación;

f)	Cuando el LICITANTE o su representante no firmen alguno o algunos de los documentos que integran su propuesta de acuerdo a lo dispuesto en esta INVITACIÓN;

g)	Que el LICITANTE sea declarado en concurso mercantil, con posterioridad al acto de presentación y apertura de las PROPOSICIONES;

i)	Que presente documentos que no satisfagan las condiciones solicitadas en esta INVITACIÓN;

j)	Cuando se acredite que la información o documentación proporcionada por los LICITANTES sea falsa.

k)	Cuando propongan o sugieran alternativas que modifiquen las condiciones establecidas por la CONVOCANTE en esta INVITACIÓN y en la junta de aclaraciones;

l)	Que en la elaboración de la documentación se presenten correcciones, raspaduras, enmendaduras o cualquier falla de escritura que dificulte su lectura;

ll)	Cuando el LICITANTE no compruebe capacidad financiera, con los estados financieros requeridos en el documento L.III, firmado por contador público externo titulado o mediante la declaración de ingresos del año fiscal inmediato anterior;

m)	Cuando el LICITANTE no acredite las razones financieras básicas conforme a lo indicado en esta INVITACIÓN;

n)	Que no anote, en la cédula de pagos el precio alzado (PA) con letra, el importe por partidas y total de la propuesta con IVA con número y letra y que no cumpla con los requisitos establecidos en el punto 2.11.2 de la presente INVITACIÓN;

ñ)	Cuando la descripción del servicio y el número de la invitación consignados en los documentos de la PROPOSICIÓN no correspondan a la analizada;

o)	Cuando no coincidan los datos de equipo científico, informático y/o requerido y del personal contemplados en los documentos y que no sean congruentes con todos los documentos que integran la propuesta;

p)	Cuando el programa general de ejecución de los trabajos no sea congruente con los programas específicos de equipo y personal

q)	Cuando exista incongruencia entre los programas presentados y lo solicitado por la CONVOCANTE;

r)	Cuando no se haya cotizado alguna de las actividades o partidas principales del trabajo que figuren en la cédula de pagos y avances programados;

s)	Cuando la documentación que integra la PROPOSICIÓN no sea congruente entre sí.

## 2.16.	CANCELACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN

Con base en lo dispuesto en el artículo 70 del REGLAMENTO, la DEPENDENCIA podrá cancelar la presente INVITACIÓN en términos del artículo 40 de la LEY, debiendo notificar por escrito a los LICITANTES y al Órgano Interno de Control en la DEPENDENCIA, emitiendo las razones justificadas que funden y motiven dicha determinación y cubrirá los gastos no recuperables que en su caso procedan, siempre que sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con la INVITACIÓN correspondiente. No será procedente contra esta determinación recurso alguno, sin embargo los LICITANTES podrán interponer la inconformidad en términos del Título Séptimo, Capítulo Primero de la LEY.

## 2.17.	DECLARACIÓN DESIERTA DE LA INVITACIÓN

Se podrá declarar desierto el procedimiento de Invitación Nacional a Cuando Menos Tres Personas cuando las PROPOSICIONES presentadas no reúnan los requisitos solicitados por la CONVOCANTE o sus precios de las actividades o partidas no fueren aceptables o no se recibiera proposición alguna, conforme a los supuestos de los artículos 40 de la LEY y 69 del REGLAMENTO.

## 2.18.	SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

Si por caso fortuito o fuerza mayor se suspende el procedimiento de contratación, se avisará por escrito a todos los involucrados y al Órgano Interno de Control.

Cuando por instrucciones de la SFP, en el ejercicio de sus atribuciones, se suspenda el procedimiento de contratación, se avisará por escrito a todos los involucrados y al Órgano Interno de Control.

Cuando desaparezcan las causas que hubieren motivado la suspensión temporal del procedimiento de contratación, se reanudará el mismo, previo aviso por escrito a todos los involucrados y al Órgano Interno de Control.

# CAPÍTULO 3. – INFORMACIÓN GENERAL

## 3.1.	IDIOMA EN QUE SE PRESENTARÁ LA PROPOSICIÓN

La PROPOSICIÓN que presente el LICITANTE, así como toda la documentación relativa a ella, deberá de presentarse en idioma español.

En los casos que se trate de información técnica y comercial original, escrita en otro(s) idioma(s), relativa a equipos científicos e informáticos de la cual el LICITANTE proponga su uso y aplicación en la ejecución de los trabajos motivo de la presente INVITACIÓN, éstos deberán estar traducidos al idioma español.

## 3.2.	TIPO DE MONEDA EN QUE SE PRESENTARÁ LA PROPOSICIÓN

El importe de las PROPOSICIONES debe presentarse en Moneda Nacional.

## 3.3.	PORCENTAJE DEL CONTENIDO NACIONAL DE LOS TRABAJOS

El porcentaje del contenido nacional del valor de los trabajos, que deberán cumplir los LICITANTES en materiales, maquinaria y equipo científico, informático y otro requerido, así como del personal que serán utilizados en la ejecución de los trabajos será cuando menos del 37%.

## 3.4.	TRABAJOS QUE PODRÁN SUBCONTRATARSE

  - Los Estudios del levantamiento topográfico.

  - Los estudios hidrológicos.

  - Los estudios ambientales

  - Los estudios de Mecánica de Suelos

LA DEPENDENCIA dará preferencia en igualdad de condiciones a EL LICITANTE que acredite que dichos trabajos los subcontratará con empresas nacionales que tengan el carácter de MIPYMES. Documento T.IXc.

## 3.5.	PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

El plazo de ejecución de los trabajos será de 185 días naturales posteriores a la firma del CONTRATO, siendo la fecha estimada de inicio de los mismos el 30 de Abril de 2013.

Dentro del plazo anterior, se deberá considerar el Programa Detallado para la Ejecución de los Trabajos que se contiene en los Términos de Referencia de la presente INVITACIÓN.

## 3.6.	LEGISLACIÓN SUPLETORIA

De conformidad con el artículo 13 de la LEY, se aplicarán de manera supletoria a este proceso y durante la ejecución de los trabajos, en todo lo no previsto por la citada LEY, el Código Civil Federal, el Código Federal de Procedimientos Civiles y la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

## 3.7.	CONTROVERSIAS

Las controversias que pudieran surgir derivadas de la presente INVITACIÓN, se resolverán y estarán reguladas de acuerdo lo dispuesto por el segundo párrafo al artículo 15 de la LEY.

## 3.8.	SANCIONES

Durante el procedimiento de contratación los LICITANTES podrán ser sujetos a sanciones resueltas por la SFP cuando:

  - Injustificadamente y por causas imputables a los mismos no formalicen el CONTRATO adjudicado por la CONVOCANTE en la fecha señalada por la misma.

  - Proporcionen información falsa o actúen con dolo o mala fe durante cualquier acto de este procedimiento.

Durante la ejecución de los trabajos, aplicadas por la CONVOCANTE, cuando:

  - No cumpla con sus obligaciones contractuales por causas imputables a ellos y que como consecuencia, causen daños y perjuicios a la CONVOCANTE, de conformidad con lo establecido en el modelo de CONTRATO.

  - Así mismo, cuando los trabajos o una parte de ellos no cumpla con las calidades especificadas pero que a juicio de la CONVOCANTE es susceptible de usarse, se aplicará una sanción determinada en base a la diferencia de calidades estimada por la Residencia de Supervisión.

## 3.9.	PENAS CONVENCIONALES

El LICITANTE conviene y acepta incondicionalmente que se sujeta a las penas convencionales estipuladas en el modelo de CONTRATO, que acompaña a esta documentación.

Las penas convencionales que se aplicarán serán las siguientes:

3.9.1.	POR ATRASOS DURANTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Si por causas imputables al CONTRATISTA existen atrasos en la ejecución de los trabajos, determinados de la comparación a la fecha de corte para elaborar las estimaciones de los importes programados con respecto a los importes ejecutados, se aplicará una retención igual al 5% (cinco por ciento) de la diferencia entre dichos importes.

La DEPENDENCIA podrá devolver el importe retenido si el CONTRATISTA recupera los atrasos en la(s) estimación(es) siguiente(s).

La determinación de la aplicación de las retenciones será notificada al CONTRATISTA mediante la BITÁCORA.

En el caso de que los atrasos de los trabajos ejecutados con respecto al programa convenido sean por causas imputables a la DEPENDENCIA o bien se haya presentado un caso fortuito o fuerza mayor en el periodo que corresponda, no procederá la aplicación de esta pena convencional.

3.9.2.	POR INCUMPLIMIENTO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN

Si una vez cumplida la fecha de terminación pactada en el CONTRATO, los trabajos no se han terminado, se aplicará una sanción a favor de la DEPENDENCIA igual al importe que resulte de aplicar el 0.5% (cero punto cinco por ciento) por día de retraso del importe de los trabajos no ejecutados, hasta la conclusión total de los trabajos, para lo cual se podrá revisar los avances en periodos no menores de los que están pactados en el CONTRATO para la elaboración de las estimaciones.

Si a la fecha pactada a la terminación de los trabajos existen retenciones por atraso en el programa de ejecución pactado, no procederá la devolución hasta que se haya determinado el importe de la sanción por incumplimiento del plazo de ejecución y en su caso se tomarán a cuenta de este último importe. Si existiera saldo a favor del CONTRATISTA, se le devolverá dicho saldo sin que se generen gastos financieros.

## 3.10.	NO NEGOCIACIÓN

Ninguna de las condiciones y requisitos contenidos en esta CONVOCATORIA y sus respectivos anexos, así como de las PROPOSICIONES en su parte técnica y económica que sean presentadas por los LICITANTES, podrán ser negociadas o modificadas, sin perjuicio de que la CONVOCANTE pueda solicitar aclaraciones, tal como lo dispone el artículo 27 de la LEY.

# CAPÍTULO 4 – CONTRATACIÓN

## 4.1.	FIRMA DEL CONTRATO

El representante legal del LICITANTE que haya resultado ganador, deberá presentarse a firmar el contrato en la fecha, lugar y hora que se establezca en el fallo; el CONTRATO normará las relaciones que se establezcan entre la DEPENDENCIA y el CONTRATISTA.

El LICITANTE que por causas imputables a él mismo no firme el CONTRATO a más tardar en la fecha estipulada o de conformidad al artículo 47 de la LEY, será sancionado en los términos del artículo 78, fracción I, de la LEY.

Cuando el CONTRATO no sea firmado por la DEPENDENCIA el pago de los gastos no recuperables se sujetará a los conceptos y plazos previstos en los párrafos segundo y tercero del artículo 70 del REGLAMENTO.

No podrá formalizarse CONTRATO alguno que no se encuentre garantizado en su cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en la fracción II, del artículo 48, de la LEY.

En términos del segundo párrafo, del artículo 47, de la LEY, si el LICITANTE ADJUDICADO no firmase el CONTRATO por causas imputables al mismo, dentro del plazo estipulado por la CONVOCANTE, ésta, sin necesidad de un nuevo procedimiento, adjudicará el contrato al LICITANTE que hubiese presentado la siguiente PROPOSICIÓN solvente que resulte económicamente más conveniente para el Estado, de conformidad con lo asentado en el fallo a que se refieren los artículo 39 y 39 Bis de la LEY, y así sucesivamente en caso de que este último no acepte la adjudicación, siempre que la diferencia en precio con respecto a la propuesta que inicialmente hubiese resultado ganadora, no sea superior al 10% (diez por ciento).

## 4.2.	ASPECTOS CONTRACTUALES

4.2.1.	FORMA Y TÉRMINOS DE PAGO DE LOS TRABAJOS

La DEPENDENCIA pagará los trabajos objeto del contrato sobre la base de precio alzado mediante la formulación de estimaciones que acrediten el cumplimiento de las actividades o partidas principales, en cuyo caso el importe de la remuneración o pago total que deba cubrirse al CONTRATISTA se hará por actividad o partida principal terminada.

El CONTRATISTA deberá presentar a la Residencia, las estimaciones de los trabajos ejecutados, dentro de los seis días naturales siguientes a la fecha de corte, acompañadas de la documentación que acredite la procedencia de su pago; la Residencia, para realizar la revisión y autorización de las estimaciones contará con un plazo no mayor de quince días naturales siguientes a su presentación. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser conciliadas dentro de dicho plazo, éstas se resolverán e incorporarán en la siguiente estimación.

Si el CONTRATISTA no presenta la estimación en el plazo determinado en el párrafo anterior, la estimación correspondiente se presentará en la siguiente fecha de corte, sin que ello dé lugar a la reclamación de gastos financieros o de cualquier otra índole por parte del CONTRATISTA, ni será motivo de interrumpir la ejecución de los trabajos o bajar el ritmo de su ejecución.

Las estimaciones por trabajos ejecutados deberán pagarse por parte de la CONVOCANTE en un plazo no mayor a veinte días naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por la residencia del servicio y la documentación de la estimación se encuentre completa y correcta, incluida la factura correspondiente.

Los pagos de cada una de las estimaciones, por trabajos ejecutados son independientes entre sí y por lo tanto, cualquier tipo de secuencia será sólo para efecto de control administrativo.

El pago de las estimaciones no se considerará como la aceptación plena de los trabajos, ya que la DEPENDENCIA  tendrá el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados y, en su caso, del pago en exceso que se haya efectuado.

4.2.2.	LUGAR DE PAGO DE LAS ESTIMACIONES

El pago de las estimaciones se realizará por medios de comunicación electrónica para lo cual deberá presentar la información relativa en el Documento L.I o si el CONTRATISTA opta por pago en cheque, éste se realizará en las oficinas de la CONVOCANTE ubicadas en la calle de Nueva York, 115, Piso 8, Col. Nápoles, C.P. 3810, México, Distrito Federal.

4.2.3.	DEDUCCIONES

El CONTRATISTA al que se le adjudique el CONTRATO, aceptará que le sea deducido en cada una de las estimaciones que se generen el cinco al millar por concepto de servicio de inspección y vigilancia de la SFP, estipulado en el artículo 191, de la Ley Federal de Derechos y en su caso, los convenios que lleguen a establecerse.

4.2.4.	INCUMPLIMIENTO EN LOS PAGOS DE ESTIMACIONES Y PAGOS EN EXCESO

De acuerdo a lo establecido en el artículo 55 de la LEY, en caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajustes de costos a que se refiere el artículo 59 párrafo sexto y séptimo de la LEY, la CONTRATANTE, a solicitud del CONTRATISTA la DEPENDENCIA deberá pagar gastos financieros conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos empezarán a generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calcularán sobre las cantidades no pagadas, debiéndose computar por días naturales desde que sean determinadas y hasta la fecha en que se ponga efectivamente las cantidades a disposición del CONTRATISTA.

Tratándose de pagos en exceso que haya recibido el CONTRATISTA, éste deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso más los intereses correspondientes, conforme a lo señalado en el párrafo anterior. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales, desde la fecha del pago en exceso hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de la DEPENDENCIA.

No se considerará pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo del CONTRATISTA sean compensadas en la estimación siguiente o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado con anterioridad.

4.2.6.	ANTICIPOS

La DEPENDENCIA para la prestación de los servicios materia de la presente Invitación, NO OTORGÁRA ANTICIPOS.

4.2.7.	GARANTÍAS

4.2.7.1.	DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

De conformidad con lo establecido en la fracción II del artículo 48, de la LEY, el CONTRATISTA deberá presentar ante la CONVOCANTE, dentro de los 15 (quince) días naturales siguientes contados a partir de la fecha en que el CONTRATISTA hubiese recibido copia de notificación del fallo de adjudicación e invariablemente antes de la firma del CONTRATO, mediante fianza para garantizar el estricto y fiel cumplimiento del CONTRATO, otorgada por una Institución Afianzadora autorizada a favor de la TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN, por un monto igual al 20 % (veinte por ciento) del importe total del CONTRATO (sin incluir el impuesto al valor agregado), la vigencia de la garantía citada será hasta que se cumpla totalmente con lo estipulado en el CONTRATO y haya sido constituida y entregada a la DEPENDENCIA la garantía por defectos, vicios ocultos de los trabajos o cualquier otra responsabilidad a cargo del CONTRATISTA.

La cancelación de la fianza será a solicitud expresa y por escrito del CONTRATISTA a la DEPENDENCIA.

4.2.7.2.	DE VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD QUE RESULTE A CARGO DEL CONTRATISTA

Concluidos los trabajos, no obstante su recepción formal, el CONTRATISTA, de conformidad con lo establecido en el artículo 66 de la LEY, quedará obligado a responder de los defectos que resultaran en los mismos, de los vicios ocultos, y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos señalados en el contrato respectivo y en el Código Civil Federal.

Para garantizar por un plazo de doce meses a partir de la recepción de los trabajos, el cumplimiento de las obligaciones a que se refiere el párrafo anterior, previamente a la recepción de los trabajos, el CONTRATISTA, a su elección, podrá constituir fianza por el equivalente al 10% del monto total ejercido; presentar carta de crédito irrevocable por el equivalente al 5% del mismo monto, o bien aportar recursos líquidos por una cantidad equivalente al 5% del mismo monto en fideicomisos especialmente constituidos para ello. Los recursos aportados en fideicomisos deberán invertirse en instrumentos de renta fija. El CONTRATISTA en su caso, podrá retirar sus aportaciones en fideicomiso y los respectivos rendimientos, transcurridos doce meses a partir de la fecha de recepción de los trabajos.

Quedarán a salvo los derechos de la DEPENDENCIA para exigir el pago de las cantidades no cubiertas de la indemnización que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas las garantías constituidas conforme a este punto.

La vigencia de esta garantía será a partir de la fecha de la recepción física de los trabajos a entera satisfacción de la DEPENDENCIA y si durante los doce meses no surgió una responsabilidad a cargo del CONTRATISTA, podrá ser liberada, de conformidad con lo dispuesto en el REGLAMENTO.

4.2.8.	BITÁCORA

La bitácora es el instrumento técnico que constituye el medio de comunicación entre la DEPENDENCIA y el CONTRATISTA a quien se adjudique el CONTRATO resultado de esta INVITACIÓN, en la cual se registrarán los asuntos y eventos importantes que se presenten durante la ejecución de los trabajos y su uso será obligatorio en términos de los artículos 122 a 126 del REGLAMENTO, donde se establecen los términos y condiciones de su manejo.

Su elaboración, control y seguimiento se hará por medios remotos de comunicación electrónica de conformidad con el programa informático implementado por la SFP, por lo que el Superintendente del CONTRATISTA deberá acreditar la capacitación para su uso y manejo en alguna institución autorizada por la Secretaría de la Función Pública y presentar la Firma Electrónica (FIEL) expedida por el SAT previamente al inicio de los trabajos.

4.2.9.	REQUISITOS PREVIOS A LA FIRMA DEL CONTRATO

Al LICITANTE que se adjudique el CONTRATO, previo a la firma del mismo, deberá presentar:

4.2.9.1.	MANIFESTACIÓN DE ENCONTRARSE AL CORRIENTE EN SUS OBLIGACIONES FISCALES

Para los efectos del Artículo 32D del Código Fiscal de la Federación, previo a su firma, deberá presentar documento actualizado expedido por el SAT, en el que se emita opinión sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.

4.2.9.2. DOCUMENTACIÓN LEGAL

Presentará para su cotejo, original o copia certificada y copia simple de la documentación a que se refieren los documentos L I, L.III, L IV, L.V de esta INVITACIÓN con los que se acredite su existencia legal y las facultades de su representante para suscribir el CONTRATO correspondiente, como lo establece el artículo 36 del REGLAMENTO, comprobante de domicilio fiscal con una antigüedad no mayor a tres meses, designación del SUPERINTENDENTE con firma electrónica, constancia de la institución  financiera  sobre la existencia de cuenta de cheques abierta a nombre del beneficiario, que incluya el número de cuenta de 11 posiciones y el caso de persona física el acta de nacimiento.

En su caso, una vez llevado a cabo el cotejo correspondiente, se devolverá al interesado los documentos originales o certificados, conservándolos en copias simples.

La presentación de estos documentos servirá para constatar que la persona cumple con los requisitos legales necesarios.

La PROPOSICIÓN del LICITANTE ganador previamente firmada por el representante facultado para ello por parte del CONTRATISTA, será incorporada al CONTRATO como parte integrante del mismo.

4.2.10.	IMPUESTOS Y DERECHOS

Todos los impuestos y derechos que procedan serán pagados por el CONTRATISTA, de acuerdo con lo establecido en las disposiciones fiscales vigentes en la materia.

El I.V.A. deberá indicarse por separado del precio ofrecido; en caso de no señalarlo, este se entenderá como incluido en el precio.

Los impuestos y derechos que procedan relativos a las actividades encaminadas a la ejecución de los trabajos serán pagados por el CONTRATISTA, de igual forma aquellos gastos derivados, en su caso, de las adquisiciones de productos importados que necesite para cumplir con los trabajos contratados, incluyendo los gastos de aduanas y demás derechos de importación.

## 4.3.	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS DE AUTOR

El CONTRATISTA al que se adjudique el CONTRATO, al ejecutar los trabajos pactados con la CONVOCANTE, asumirá la responsabilidad total para el caso de que se infrinjan o violen derechos de propiedad intelectual, propiedad industrial y derechos de autor protegidos por la legislación vigente en la materia.

En su caso, cuando dentro de los alcances del CONTRATO se establezca la cesión o entrega de la propiedad intelectual o industrial del servicio, la subrogación de los derechos se hará de manera expresa a favor de la DEPENDENCIA

# CAPÍTULO 5. – OTRAS CONSIDERACIONES

## 5.1.	VERIFICACIÓN

La DEPENDENCIA, a través de los servidores públicos de las áreas responsables de la contratación y de la ejecución, se reserva el derecho de visitar y verificar en cualquier momento los trabajos objeto del CONTRATO y el CONTRATISTA deberá dar las facilidades e información que se le requiera de manera veraz y oportuna durante dicha verificación.

En cualquier momento, la Secretaría de la Función Pública y los órganos internos de control podrán verificar el estado que guarden el avance físico y financiero de los trabajos, así como la situación en que se encuentren los adeudos a cargo de los contratistas derivados de anticipos no amortizados, finiquitos no liquidados o materiales y equipos no devueltos.

El CONTRATISTA deberá dar las facilidades e información que se le requiera de manera veraz y oportuna durante dicha verificación.

## 5.2.	OCDE

En virtud de que México es signatario de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, se ha comprometido a difundir sus lineamientos y asegurar que tanto el sector público como el privado conozca los lineamientos de la Convención contra el Cohecho de Servidores públicos extranjeros en transacciones Comerciales Internacionales, por lo cual el LICITANTE deberá firmar la Nota informativa para participantes de países miembros de la OCDE y firmantes de la Convención. L.IX. Así como comprometerse a cumplir con lo dispuesto en la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 2012.

## 5.3.	ENCUESTA

Como parte de la política de transparencia, se le solicita al LICITANTE llene y entregue la “Encuesta de transparencia del procedimiento”. L XV

## 5.4.	TERMINACIÓN DEL CONTRATO

Para la recepción de los trabajos y finiquito y terminación de los mismos, se procederá como lo indican de los Artículos 64 de la LEY y 164 a172 del REGLAMENTO.

El CONTRATISTA comunicará a la DEPENDENCIA la conclusión de los trabajos que le fueron encomendados, para que ésta, dentro del plazo pactado, verifique la debida terminación de los mismos conforme a las condiciones establecidas en el CONTRATO. Al finalizar la verificación de los trabajos, la DEPENDENCIA contará con un plazo de quince días naturales para proceder a su recepción física, mediante el levantamiento del acta correspondiente, quedando los trabajos bajo su responsabilidad.

Para dar por terminados los trabajos así como derechos y obligaciones asumidos por el CONTRATISTA y la DEPENDENCIA deberá elaborarse un acta de recepción de los trabajos así como un finiquito.

La DEPENDENCIA deberá notificar al CONTRATISTA, fecha, lugar y hora en que se llevará a cabo el finiquito de los trabajos.

Cuando la liquidación de los saldos se realice dentro de los quince días naturales siguientes a la firma del finiquito de los trabajos, el documento a que se refiere este artículo podrá utilizarse como el acta administrativa que extingue los derechos y obligaciones de las partes en el CONTRATO, debiendo agregar únicamente una manifestación de las partes de que no existen otros adeudos, por lo que se dan por terminados los derechos y obligaciones que genera el CONTRATO respectivo, sin derecho a ulterior reclamación.

Si no es factible el pago en el término indicado, se procederá a elaborar el acta administrativa prevista en el artículo 64 de la LEY.

## 5.5.	RESCISIÓN DEL CONTRATO

La CONVOCANTE podrá en cualquier momento rescindir administrativamente este CONTRATO por alguna de las siguientes causas:

1.	Por incumplimiento del CONTRATISTA a cualquiera de las obligaciones derivadas del CONTRATO, las leyes, tratados y demás normatividad aplicables.

2.	Si el CONTRATISTA, por causas imputables a él, no inicia los trabajos objeto del CONTRATO en los siguientes quince días naturales posteriores a la fecha de inicio convenida.

3.	Si el CONTRATISTA suspende injustificadamente los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte de ellos, que hubieren sido detectados como defectuosos por la DEPENDENCIA.

4.	Si el CONTRATISTA no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en el CONTRATO o sin motivo justificado no acata las órdenes dadas por el residente o por el supervisor.

5.	Si el CONTRATISTA no da cumplimiento al programa de ejecución de los trabajos establecido en el CONTRATO por falta de equipo científico, informático u otro requerido y de personal técnico y, que a juicio de la DEPENDENCIA, el atraso pueda dificultar la terminación satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado.

6.	Si el CONTRATISTA es declarado o sujeto a concurso mercantil o alguna figura análoga.

7.	Si el CONTRATISTA subcontrata partes de los trabajos sin autorización por escrito de la DEPENDENCIA.

8.	Si el CONTRATISTA cede los derechos de cobro derivados del CONTRATO, sin contar con la autorización por escrito de la DEPENDENCIA.

9.	Si el CONTRATISTA no da a la DEPENDENCIA y a las autoridades que tengan facultad de intervenir, las facilidades y datos necesarios para el seguimiento, vigilancia y supervisión de los trabajos.

10.	Si el CONTRATISTA cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecido como requisito tener una determinada nacionalidad.

11.	Si el CONTRATISTA siendo extranjero, invoca la protección de su gobierno en relación con el CONTRATO.

12.	Si el CONTRATISTA incumple con el compromiso que, en su caso, haya adquirido al momento de la suscripción del CONTRATO, relativo a la reserva y confidencialidad de la información o documentación proporcionada por la DEPENDENCIA para la ejecución de los trabajos, y

13.	En general, por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones derivadas del CONTRATO, las leyes, tratados y demás aplicables.

## 5.6.	TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO

La DEPENDENCIA podrá en cualquier momento dar por terminado anticipadamente el CONTRATO en los casos expresamente señalados en el artículo 60 de la LEY, por lo que no podrá celebrarse ningún acuerdo entre las partes para tal efecto, sin responsabilidad alguna a cargo de la DEPENDENCIA, bastando para ello la comunicación por escrito al CONTRATISTA con tres días naturales de anticipación y se deberá observar lo que establecen los artículos 150 a 153 del REGLAMENTO.

El pago de gastos no recuperables procederá únicamente por los conceptos previstos en el artículo 152 del REGLAMENTO, obligándose las partes a realizar la entrega recepción de los trabajos.

Para la elaboración del finiquito del CONTRATO que se haya dado por terminado anticipadamente, deberán observarse las reglas que para el finiquito de servicio concluido se establece en la Sección IX del Capítulo Cuarto del REGLAMENTO.

## 5.7.	SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS

En el caso de que por causas justificadas la DEPENDENCIA determine la suspensión en todo o parte de los trabajos, tal hecho será notificado por escrito al CONTRATISTA, procediéndose conforme a los artículos 60 y 62 de la LEY y 144 a 149 del REGLAMENTO.

## 5.8.	INCONFORMIDADES

Contra la resolución que contenga el fallo no procederá recurso alguno; sin embargo, los LICITANTES podrán inconformarse en los términos del artículo 83 de la LEY ante la Secretaría de la Función Pública, con domicilio en Av. Insurgentes Sur No. 1735 1er piso, ala sur, Colonia Guadalupe Inn, Delegación Álvaro Obregón, C.P. 0120 o bien a través de COMPRANET, de conformidad con el artículo 84 de la LEY.

## 5.9.	PROHIBICIÓN DE CESIÓN

Los derechos y obligaciones que se deriven del CONTRATO objeto de este procedimiento, no podrán cederse en forma parcial o total en favor de cualquier otra persona física o moral, con excepción de los derechos de cobro sobre las estimaciones de los trabajos terminados, en cuyo supuesto se deberá contar con el consentimiento de la CONVOCANTE, según se establece en el artículo 47, último párrafo, de la LEY. El CONTRATISTA a quien se adjudique el CONTRATO, no podrá hacerlo ejecutar por otro, en todo caso, el CONTRATISTA seguirá siendo el único responsable de la ejecución de los trabajos ante la DEPENDENCIA.

## 5.10.	NOTAS INFORMATIVAS

5.10.1.	RESIDENCIA

Previo al inicio de los trabajos la DEPENDENCIA designará por escrito al RESIDENTE  quien será un servidor público que fungirá como su representante ante el CONTRATISTA y será el responsable directo de la supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos, incluyendo la aprobación de las estimaciones presentadas por los contratistas. La RESIDENCIA DE SERVICIO deberá estar ubicada en el sitio de ejecución de los trabajos.

5.10.2.	CALIDAD DE LOS TRABAJOS

El ADJUDICATARIO del CONTRATO, se obliga a cumplir con los requerimientos de calidad establecidos en la CONVOCATORIA en los términos de referencia, y especificaciones entregados por la CONVOCANTE.

Al igual que el resto de los trabajos, este rubro está sujeto a supervisión de parte de la DEPENDENCIA y de la SFP

5.10.3.	ENTREGA DEL ÁREA DE TRABAJO

En su caso, el día pactado en el CONTRATO para el inicio de los trabajos, se levantará un acta en la que se hará constar que la DEPENDENCIA, a través de la RESIDENCIA designada, hará entrega física del área de los trabajos objeto de la presente INVITACIÓN, incluyendo su contenido, por medio de un inventario en el que se anotará el estado que guarda cada una de las áreas y las diversas instalaciones si fuera el caso.

A partir de dicha fecha, el CONTRATISTA será responsable de los daños y faltantes que llegaran a resultar, así como de la seguridad del área de trabajo.

5.10.4.	INSTALACIONES PROPIAS DEL CONTRATISTA

La oficina de campo será responsabilidad del CONTRATISTA. Si le es solicitada, la RESIDENCIA emitirá su opinión acerca del sitio donde se ubicarán las mismas.

5.10.5.	SEGURIDAD E HIGIENE

a)	El CONTRATISTA indicará con señalamientos legibles tanto las áreas restringidas como las peligrosas y las protegerá de posibles daños, así como a los elementos que puedan ser afectados, siendo su responsabilidad la reparación en tiempo, forma y calidad de los mismos.

b.	Todo el personal de campo, administrativo y directivo, deberá contar con equipo de seguridad a fin de evitar riesgos, siendo responsabilidad del contratista dotar a su personal de este equipo y de exigirle el uso del mismo, así como estar perfectamente bien identificado.

5.10.6.	IMPORTES DE LAS ACTIVIDADES

a. 	Invariablemente, los importes de las actividades de precio alzado deberá incluir todos y cada uno de los cargos establecidos en las especificaciones y alcances correspondientes. Por lo anterior, si en el presupuesto de precio alzado de uno o varios conceptos de trabajo de la proposición ganadora se detecta la omisión voluntaria o involuntaria del cargo de uno o varios insumos indicados requeridos para la ejecución de los trabajos de acuerdo a los planos, las especificaciones o la descripción del alcance de la actividad respectiva, el CONTRATISTA se obliga a ejecutar el trabajo correspondiente al cargo omitido, sin cargo adicional para la DEPENDENCIA.

b.	Salvo indicación de lo contrario, las diferentes actividades se considerarán como unidad de obra terminada, y deberán incluir: los materiales necesarios adquiridos o fabricados; su carga, transporte, descarga, elevación, almacenamiento y acarreos hasta el lugar de colocación en su posición final; mermas y desperdicios originados por manejos, cortes, rebajes o cualquier otra clase de ajuste; la ejecución de la obra en sí; equipo, herramienta, mano de obra y maniobras que se requieran; instalaciones provisionales de cualquier tipo y clase; obtención de muestras y pruebas necesarias para el control de calidad; la parte proporcional de los conceptos no sujetos a medición; limpieza del trabajo y del lugar de la obra; remoción de sobrantes; y en general, todo lo necesario para dejar la actividad de trabajo totalmente terminado, incluyendo su conservación y protección hasta la recepción a satisfacción de la DEPENDENCIA.

c.	Sólo se medirán para efecto de elaboración y conciliación de las estimaciones, los trabajos terminados que se hayan ejecutado correctamente, con apego a los Términos de Referencia; los trabajos adicionales que tengan que realizarse para corregir los que se hayan ejecutado deficientemente, se harán por cuenta y costo del CONTRATISTA sin que éste tenga derecho a retribución adicional alguna por ello. El procedimiento de corrección puede llegar hasta la reposición parcial y/o total.

d.	El LICITANTE a quien se le adjudique el CONTRATO, deberá tomar en cuenta que las cantidades de trabajo adicionales a las originalmente contratadas, o las que se generen con motivo de conceptos de trabajo no contemplados en la cédula de actividades y pagos programados original, estarán sujetas al análisis conforme lo que establecen la LEY y su REGLAMENTO.

5.10.7.	PROGRAMA DE TRABAJO

En el supuesto de retrasos en la ejecución de los trabajos, con respecto al programa contractual por causas no imputables al CONTRATISTA, la reprogramación de los trabajos deberá formalizarse a la brevedad, en los términos que se señalan en la LEY y demás disposiciones administrativas.

En caso de que surjan los supuestos que se establecen en los artículos 50, fracción II, y 52 de la LEY, deberán formalizarse mediante el convenio correspondiente.

# CAPÍTULO 6. – ANEXOS A ESTA INVITACIÓN

Se anexan a la presente INVITACIÓN el modelo de CONTRATO, las instrucciones a los LICITANTES, y las especificaciones particulares y generales del servicio de la DEPENDENCIA, las cuales serán de aplicación obligatoria para la ejecución de los trabajos, estos documentos deberán devolverse impresos y firmados por el representante legal del LICITANTE, en señal de aceptación de todas y cada una de sus cláusulas independientemente del Documento TVIII.

## 6.1.	FORMATOS: JA PARA PRESENTAR LAS ACLARACIONES O PREGUNTAS EN LA JUNTA DE ACLARACIONES Y RCD PARA LA VERIFICACIÓN DE LA RECEPCIÓN DE LOS DOCUMENTOS

(Papel membretado del LICITANTE)

FORMATO JA

IINVITACIÓN NACIONAL A CUANDO

MENOS TRES PERSONAS

No. IO-009000988-N2-2013

ESCRITO JUNTA DE ACLARACIONES ______ (señalar si es la primera, segunda o ….)

Nombre de EL LICITANTE.- ________________________

Datos generales:

1.- Registro Federal de Contribuyentes; nombre y domicilio, así como, en su caso, los del apoderado o representante.

2.- Además tratándose de personas morales:

a).- Descripción del objeto social de la empresa, identificando los datos de las escrituras públicas y, de haberlas, sus reformas y modificaciones, con las que acredita la existencia legal de la persona moral, así como el nombre de los socios.

3.- Del representante legal: datos de las escrituras públicas en las que le fueron otorgadas las facultadas de representación y su identificación oficial.

Escrito mediante el cual expreso a LA CONVOCANTE mi interés en participar en la  INVITACIÓN NACIONAL A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NÚMERO: IO-009000988-N2-2013para la adjudicación de un Contrato de Servicios Relacionados con la Obra Pública, sobre la base la Modalidad de Precio Alzado, mediante el procedimiento de evaluación binario, relativo a los trabajos consistentes en la Elaboración de “Dirección Ejecutiva de Obra para la realización de estudios, planeación, organización, gestión y control de la Obra 7, que va del km 0+000 al 5+330 de la Línea NBA, así como de la Obra 9, que va del km 8+000 al 14+500 de la Línea AM, del proyecto Libramiento Ferroviario de Celaya, Guanajuato.”

Así mismo, presento en tiempo y forma la siguiente:

SOLICITUD DE ACLARACIONES, DUDAS O CUESTIONAMIENTOS, A LOS ASPECTOS CONTENIDOS EN LA CONVOCATORIA.

(Conforme a lo previsto en los artículos 35 de la LEY y 39 de EL REGLAMENTO, las solicitudes de aclaración podrán entregarse personalmente en la junta de aclaraciones, o enviarse a través de CompraNet, a más tardar veinticuatro horas antes de la fecha y hora en que se vaya a realizar la citada junta).

Pregunta 1.- (Indicar el numeral o punto específico con el cual se relaciona la  aclaración o aspecto que solicita aclarar. si no se presenta en la forma señalada, la convocante podrá desecharlas, razón que será señalada en el acta correspondiente)

Pregunta 2.-

Pregunta n.-

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOTA 1.- Para agilizar el acto de la junta,  EL LICITANTE que decida entregar personalmente su solicitud en la junta de aclaraciones, deberá, además de lo anterior, traer los datos de forma electrónica.

NOTA 2.- Las solicitudes de aclaración que, en su caso, EL LICITANTE desee formular deberán plantearse de manera concisa y estar directamente relacionadas con los puntos contenidos en LA CONVOCATORIA.

NOTA 3.- Favor de quitar al formalizar este escrito,  los textos que están entre paréntesis con letra tenue incluyendo las notas.

## 6.2.	MODELO DE CONTRATO

DIRECCIÓN GENERAL DE __________________________

CONTRATO No.___________________

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA A PRECIO ALZADO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL EJECUTIVO FEDERAL, A  TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, REPRESENTADA POR _________________________, EN SU CARÁCTER DE ________________________________Y POR LA OTRA, ________________________________________________________________________ REPRESENTADA POR ________________________________, EN SU CARÁCTER DE ______________________ (REPRESENTANTE LEGAL, ADMINISTRADOR ÚNICO, APODERADO GENERAL, APODERADO ESPECIAL, ETCÉTERA, SEGÚN SE ESTABLEZCA EN EL ACTA O PODER CORRESPONDIENTE), A QUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LES DENOMINARÁ “LA DEPENDENCIA”  Y “EL CONTRATISTA”, RESPECTIVAMENTE, DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

D E C L A R A C I O N E S

I.- "LA DEPENDENCIA" DECLARA QUE:

I.1.- Es una dependencia de la Administración Pública Federal Centralizada, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 1°, 2°, 26 y 36 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

I.2.- Su representante, el (la) C._________________, con el carácter ya indicado, cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente contrato, en términos de lo dispuesto por el artículo (7°, en los casos en que se trate de la Oficial Mayor y 6°, cuando se suscriba por los Subsecretarios y Coordinadores Generales), fracción (XI en los casos en que se trate de la Oficial Mayor y IX cuando se suscriba por los Subsecretarios y Coordinadores Generales), del Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

NOTA: En los supuestos en que los contratos se suscriban por los Directores Generales, esta declaración contendrá el siguiente texto: “Su representante, el (la) C.__________, con el carácter ya indicado, cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente contrato, en términos de lo dispuesto por el artículo 10, fracción VI, del Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, así como en atención al contenido del Oficio-Circular número ___ , emitido por la Oficial Mayor en fecha ___ de _______ de _______”.

I.3.- El presente contrato se adjudica (anotar el procedimiento que conforme a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas se haya observado para llevar a cabo la contratación, conforme a alguno de los siguientes supuestos, según sea el caso):

“... como resultado de la Licitación Pública Nacional (o Internacional, según sea el caso) No. ______ , instaurada por "LA DEPENDENCIA", en términos de lo dispuesto por los artículos 27 fracción I y 30 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

“... como resultado del procedimiento de invitar a cuando menos tres personas, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 27 fracción II y 42, fracción      de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

“... como resultado del procedimiento de invitar a cuando menos tres personas, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 27 fracción II, y 43, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (se aclara que esta declaración es para el procedimiento de invitar a cuando menos tres personas, por monto, en base al artículo 43).

“... directamente, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 27 fracción III y 42, fracción
       de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

“... directamente, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 27 fracción III y 43, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (se aclara que esta declaración es para adjudicación directa, por monto, en base al artículo 43).

I.4.- Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público autorizó la inversión correspondiente a los trabajos objeto de este contrato, mediante el Oficio Núm. ______ de fecha ______________.

1.5.- Que se cuenta con el dictamen a que alude el artículo 18, cuarto párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

I.6.- Su domicilio para los efectos del presente contrato, es el ubicado en (anotar el domicilio del área usuaria de la Secretaría).

II. "EL CONTRATISTA" DECLARA QUE:

II.1.-	Tiene capacidad jurídica para contratar y obligarse en los términos del presente contrato.

II.2.-	Acredita su legal existencia con la escritura pública número ______, de fecha ____ de ____ de 19__, otorgada ante la fe del Lic. ________________ Notario Público No. ____, en la Ciudad de __________, y que se encuentra debidamente inscrita en el Registro Público de Comercio en la Ciudad de ____________, (a continuación deberán anotarse los datos de inscripción, tales como: número, volumen, tomo, a fojas, folio, según corresponda), de fecha ___ de _____ de 19____.

NOTA: En caso de persona física se suprimirá ésta y la siguiente declaración, con el respectivo recorrimiento de declaraciones.

II.3.-	Su representante, el (la) C. ______________, con el carácter ya indicado, cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente contrato, de conformidad con el contenido de la escritura pública número _______, de fecha __ de ______ de 19___, otorgada ante la fe del Lic. _____________, Notario Público No. _____ en la Ciudad de ___________, y que se encuentra debidamente inscrita en el Registro Público de Comercio, en la Ciudad de _____________, (a continuación deberán anotarse los datos de inscripción, tales como: número, volumen, tomo, a fojas, folio, según corresponda), de fecha ______ de __________ de 19__, manifestando a través de dicho representante que tales facultades no le han sido modificadas ni revocadas a la fecha.

NOTA: En esta declaración, tratándose de poderes especiales y no generales, pueden omitirse los datos de inscripción en el Registro Público, en el supuesto de que tales instrumentos no estén inscritos.

II.4-	Su Registro Federal de Contribuyentes es: (anotar el número del RFC del contratista).

II.5.-	Su representante, se identifica con (anotar los datos de la identificación oficial del representante del contratista o, en su caso, del representante legal de la persona física que firma el contrato).

II.6.-	Cuenta con los recursos técnicos, humanos y materiales necesarios para cumplir con los requerimientos objeto del presente contrato.

II.7.-	Tiene establecido su domicilio en ______________________________, mismo que señala para todos los fines y efectos legales de este contrato.

II.8.-	Conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento; las Normas para la Construcción e Instalaciones y de la Calidad de los Materiales; así como las demás normas que regulan la ejecución de los trabajos, incluyendo los términos de referencia,  las especificaciones generales y particulares de los trabajos objeto de este contrato y, en general, toda la información requerida para los servicios materia del contrato.

II.9.-	Conoce debidamente el sitio de los trabajos objeto de este contrato, así como las condiciones ambientales, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecución.

III. DECLARAN “LA DEPENDENCIA” Y “EL CONTRATISTA” que:

NOTA: Estas declaraciones, deberán redactarse de acuerdo al procedimiento de contratación que le da origen (convocatoria a la licitación,  invitación a  cuando menos tres personas o adjudicación directa).

III.1 La convocatoria a la licitación que origina el presente contrato, la bitácora que se genere, el propio contrato y sus anexos son los instrumentos que vinculan a las partes en sus derechos y obligaciones.

III.1 La invitación que origina el presente contrato, la bitácora que se genere, el propio contrato y sus anexos son los instrumentos que vinculan a las partes en sus derechos y obligaciones.

III.1 La solicitud de cotización que origina el presente contrato, la bitácora que se genere, el propio contrato y sus anexos son los instrumentos que vinculan a las partes en sus derechos y obligaciones.

III.2.- Las estipulaciones contenidas en el presente contrato no modifican la convocatoria a la  licitación  que le da origen.

III.2.- Las estipulaciones contenidas en el presente contrato no modifican la invitación que le da origen.

Expuesto lo anterior, las partes otorgan las siguientes:

C L Á U S U L A S

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO

“La Dependencia” encomienda a “El Contratista” la realización de los servicios relacionados con la obra pública consistentes en (describir los trabajos a realizar) y este se obliga a realizarlos hasta su total terminación, acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos y normas señalados en la declaración II.8 (En caso de persona física será la declaración II.6) del apartado de declaraciones de “El Contratista”, apegándose de igual modo a los programas autorizados, presupuestos, (proyectos y planos cuando sea necesario) términos de referencia, así como a las normas de construcción vigentes en el lugar donde deban realizarse los trabajos, mismos que se tienen por reproducidos como parte integrante de esta cláusula.

Los programas autorizados, presupuestos, (proyectos y planos en su caso) y términos de referencia a que se alude en esta cláusula (en tratándose de contrataciones en base al artículo 42, fracción XI, deberá indicarse en los términos de referencia los entregables y sus importes, los que deberán ser acordes con la respectiva convocatoria o invitación), debidamente firmados por los otorgantes, como anexos, pasarán a formar parte integrante del presente instrumento.

NOTA: Para los casos de contratación de servicios de supervisión, y conforme a lo dispuesto por el artículo 116 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, dicho párrafo deberá redactarse en atención a lo siguiente:

“Los programas autorizados, presupuestos, (proyectos y planos en su caso) y términos de referencia a que se alude en esta cláusula (en tratándose de contrataciones en base al artículo 42, fracción XI, deberá indicarse en los términos de referencia los entregables y sus importes, los que deberán ser acordes con la respectiva convocatoria o invitación), así como en atención a las previsiones del artículo 116 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, los productos y documentos resultantes de los trabajos, su forma de presentación, los informes a rendir y su periodicidad, las variaciones del avance físico y financiero de la obra objeto de la supervisión, los reportes de cumplimiento de los programas de suministro de materiales, mano de obra, maquinaria y equipo, las minutas de trabajo, los cambios efectuados o por efectuar al proyecto, las pruebas de laboratorio realizadas o por realizar en la ejecución de los trabajos, comentarios explícitos de las variaciones registradas en el periodo en relación con los programas convenidos, y la consecuencia o efecto de dichas variaciones para la conclusión oportuna de la obra y las acciones tomadas al respecto, y memoria fotográfica, se encuentran debidamente detallados en los anexos que firmados por los otorgantes forman parte integrante del presente instrumento, teniéndose su texto por reproducido como si a la letra se insertasen para todos los efectos legales correspondientes”.

Queda entendido por las partes que la bitácora que se genere con motivo de la realización de los trabajos materia de este contrato, formará parte del mismo y su uso será obligatorio. De igual forma, queda pactado que el acta administrativa a que alude el artículo 172 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y que se genere con motivo de la realización de los trabajos materia de este instrumento, pasará a formar parte integrante del mismo.

SEGUNDA .- MONTO DEL CONTRATO

El monto total del presente contrato, es de $ ______________________ (CANTIDAD CON LETRA), más el impuesto al valor agregado.

NOTA: Para el supuesto de contratos de servicios que abarquen más de un ejercicio presupuestal, deberá incluirse la siguiente redacción: “Y  la  asignación aprobada para el presente ejercicio es de $_____________________________ (CANTIDAD CON LETRA), más el impuesto al valor agregado, en el entendido de que para los siguientes ejercicios quedarán sujetas las asignaciones correspondientes para los fines de ejecución y pago a la disponibilidad presupuestal de los años subsecuentes”.

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCIÓN

“EL Contratista”, se obliga a realizar los servicios materia del presente contrato en un plazo que no exceda de (anotar el número de días naturales en que se efectuarán los trabajos, cuidando que dicho periodo coincida con el señalado en la convocatoria a la licitación, invitación o solicitud de cotización, según sea el caso). El inicio de los trabajos se efectuará el día ___ del mes de ____________ de 20___ y se concluirán a más tardar el día _____ del mes de _______ de 20___, de conformidad con el programa de ejecución pactado.

NOTA: En el supuesto de otorgarse anticipos, deberá agregarse el siguiente texto: “Este plazo se diferirá en el caso señalado por la fracción I del artículo 50 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y de conformidad con lo pactado en la Cláusula Quinta de este contrato”.

CUARTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS

“La Dependencia” se obliga a poner a disposición de “El Contratista” el o los inmuebles en que deben llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, así como los dictámenes, permisos, licencias y demás autorizaciones que se requieran para su realización.

NOTA: En el caso de que en la convocatoria a la licitación, invitación o solicitud de cotización, según sea el caso, se hayan establecido trámites a cargo del contratista adjudicatario, se precisarán tales gestiones, conforme al siguiente texto: “Por su parte, el contratista tramitará (en este apartado el área convocante deberá  describir los trámites)”.

QUINTA.- ANTICIPOS.

NOTA: este anticipo deberá ser determinado por la dependencia atendiendo a las características, complejidad y magnitud de los servicios, en términos de lo dispuesto por el artículo 50, fracción II, segundo párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Para que “El Contratista” realice en el sitio de los trabajos la construcción de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y equipo de construcción e inicio de los trabajos; así como, para la compra y producción de materiales de construcción, la adquisición de equipos que se instalen permanentemente y demás insumos, “La Dependencia” otorga un anticipo por la cantidad de $_________________, (con letra) más el impuesto al valor agregado, lo que representa un ___ % del importe total del presente contrato. Queda establecido que el anticipo señalado, es el contemplado en la convocatoria a la licitación y el resultante del programa de erogación contenido en la propuesta presentada por “El Contratista” dentro del procedimiento de contratación que motiva la firma del presente instrumento.

NOTA: Para el supuesto de contratos cuyo plazo de ejecución comprendan más de un ejercicio presupuestal, se deberá utilizar la siguiente redacción:

“Para que “El Contratista” realice en el sitio de los trabajos la construcción de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y equipo de construcción e inicio de los trabajos; así como, para la compra y producción de materiales de construcción, la adquisición de equipos que se instalen permanentemente y demás insumos, “La Dependencia” otorga un anticipo por la cantidad de $_________________, más el impuesto al valor agregado, lo que representa un ___ % de la asignación presupuestal aprobada al presente contrato para el primer ejercicio presupuestario, quedando obligado “El Contratista” a utilizar dicho anticipo para los conceptos señalados. Queda establecido que el anticipo señalado, es el contemplado en la convocatoria a la licitación y el resultante del programa de erogación contenido en la propuesta presentada por “El Contratista” dentro del procedimiento de contratación que motiva la firma del presente instrumento.

Nota: De estarse en el caso de que el anticipo se efectúe en varias exhibiciones, deberá indicarse así en este párrafo.

El anticipo se entregará a “El Contratista” el día _____ del mes de _______ de 20___ (la fecha de entrega del anticipo debe efectuarse con antelación al inicio de los trabajos, de conformidad con lo previsto en el artículo 50 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas), previa entrega que efectúe éste a “La Dependencia” de la garantía a que se alude en la cláusula séptima inciso A. El atraso en la entrega del anticipo será motivo para diferir sin modificar en igual plazo el programa de ejecución pactado, formalizando mediante convenio entre las partes la nueva fecha de iniciación. Si “El Contratista” no entrega la garantía del anticipo dentro del plazo señalado en el artículo 48, fracción I de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, no procederá el diferimiento y por lo tanto éste deberá iniciar los trabajos en la fecha establecida.

NOTA: De estar en el supuesto  de que el anticipo se otorgue en varias parcialidades se citará el siguiente texto:

El atrasó  en la entrega del anticipo de la primera parcialidad, será motivo para diferir sin modificar en igual plazo el programa de ejecución pactado, formalizando mediante convenio entre las partes la nueva fecha de iniciación. Si “El Contratista” no entrega la garantía del anticipo dentro del plazo señalado en el artículo 48, fracción I de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, no procederá el diferimiento y por lo tanto éste deberá iniciar la obra en la fecha establecida.

El otorgamiento y amortización del anticipo, se sujetará a lo establecido al respecto por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, y su amortización deberá ser proporcional al porcentaje de anticipo otorgado, sin perjuicio de lo dispuesto en la fracción III incisos a), b) y c) del artículo 143 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

NOTA: (Esta cláusula aplica solo cuando se otorgue anticipo. En caso de que no se otorgue éste deberá suprimirse y, por ende, recorrerse el orden de las cláusulas).

SEXTA.- FORMA DE PAGO.

Las partes convienen en que el pago de los trabajos del presente contrato se realice mediante seis pagos parciales, mismos que deberán corresponder a la finalización de cada una de las actividades principales (en su caso contemplar las sub actividades en atención a lo que al respecto se haya establecido en la convocatoria a la licitación o invitación, cuidando que para ello se cumpla con las previsiones del artículo 134 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas), conforme al programa de ejecución que se detalla en el anexo E.IIc

Cada uno de los pagos parciales mencionados corresponderá a una etapa de los trabajos, representando cada etapa un porcentaje del monto total, de acuerdo con las siguientes denominaciones y porcentajes:

| No de pago parcial: | No. de etapa: | Descripción de la Actividad: | Porcentaje (%) de los trabajos que representa: |
| --- | --- | --- | --- |

Derivado de que los términos de referencia contemplan todos los conceptos de trabajo a ejecutar, “La Dependencia”, no cubrirá a “El Contratista” el pago de trabajos extraordinarios ejecutados por “El Contratista” ya que se sujetará a lo dispuesto y contemplado en los mismos que como anexos, forman parte de este contrato.

NOTA: Tratándose de trabajos a pagar mediante un solo pago la cláusula deberá  redactarse como un pago único y por ende total.

El presente contrato no esta sujeto a ajuste de costos; sin embargo, si se presentan durante la ejecución del mismo circunstancias económicas de tipo general que sean ajenas a la responsabilidad de las partes tales como variaciones a la paridad cambiaria en la moneda o cambios en los precios nacionales o internacionales que provoquen directamente un aumento o reducción en los costos de los insumos de los trabajos pendientes por ejecutar según el programa originalmente pactado, “La Dependencia” podrá reconocer incrementos o requerir reducciones a “El Contratista”.

Lo anterior se regirá por los lineamientos que al efecto expida la Secretaría de la Función Pública; una vez determinadas las modificaciones al presente contrato, se celebrarán los convenios respectivos.

Las estimaciones que se generen se acompañarán de la documentación que acredite la procedencia de su pago, conforme a las previsiones del artículo 132 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, las que serán presentadas por “El Contratista” al residente de la obra (o encargado del proyecto según la naturaleza de los servicios) dentro de los seis días naturales siguientes a la fecha de su corte y serán pagadas por “La Dependencia” por trabajos ejecutados, en (anotar el domicilio de la dependencia en que se efectuará el pago O BIEN LOS DATOS CORRESPONDIENTES PARA EL CASO DE USO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA), dentro de un plazo de (anotarlo, cuidando que el mismo coincida con el señalado en la convocatoria a licitación invitación o solicitudes de cotización, y en el entendido de que no sea mayor a 20 días naturales) contados a partir de que hayan sido autorizadas por el residente de la obra (o encargado del proyecto, según la naturaleza de los servicios)  y que el contratista haya presentado la factura correspondiente.

En caso de que la factura entregada por EL CONTRATISTA para su pago presente errores o deficiencias, LA DEPENDENCIA, dentro de los tres días hábiles siguientes al de su recepción, indicará por escrito a EL CONTRATISTA las deficiencias que deberá corregir. El periodo que transcurra entre la entrega del citado escrito y la presentación de las correcciones por parte de EL CONTRATISTA no se computará para efectos del segundo párrafo del artículo 54 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

En el caso de que EL CONTRATISTA no presente las estimaciones dentro de los seis días naturales siguientes a la fecha de su corte, la estimación correspondiente se presentará en la siguiente fecha de corte, sin que ello dé lugar a la reclamación de gastos financieros por parte de EL CONTRATISTA

Queda entendido que en términos de lo dispuesto por el artículo 130 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, los únicos tipos de estimaciones que se reconocerán para efectos del presente contrato, serán las correspondientes por trabajos ejecutados y de gastos no recuperables a que alude el artículo 62 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

El residente de obra (o encargado del proyecto, según la naturaleza de los servicios) efectuará la revisión y autorización de las estimaciones por trabajos ejecutados, en un plazo que no excederá de quince días naturales contados a partir de la fecha de su presentación. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se resolverán e incorporarán en la siguiente estimación.

En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones por parte de “La Dependencia”, ésta a solicitud de “El Contratista” y de conformidad con lo previsto en el primer párrafo del artículo 55 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, pagará gastos financieros conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos empezarán a generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calcularán sobre las cantidades no pagadas y se computarán por días naturales desde que sean determinadas y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “El Contratista”.

Tratándose de pagos en exceso que haya recibido “El Contratista”, éste deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes, conforme a lo señalado en el párrafo anterior. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales desde la fecha del pago y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “La Dependencia”.

No se considerará pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo del contratista sean compensadas en la estimación siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado con anterioridad.

SÉPTIMA.- GARANTÍAS.

“El Contratista” se obliga a constituir en la forma, términos y procedimientos previstos por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, las garantías siguientes:

A) FIANZA PARA EL ANTICIPO.- Fianza a favor de la Tesorería de la Federación, por la totalidad del monto concedido como anticipo tanto para que “El Contratista” realice en el sitio de los trabajos la construcción de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y equipo de construcción e inicio de los trabajos objeto del presente contrato, así como para la compra y producción de materiales que se instalen permanente, conforme a la Cláusula Quinta y deberá ser presentada previamente a la entrega de los anticipos, dentro de los quince días naturales, contados a partir de que “El Contratista” reciba copia del acta de fallo de adjudicación y, para los ejercicios subsecuentes, a partir de que “El Contratista” reciba la notificación por escrito del monto del anticipo concedido. La garantía subsistirá hasta la total amortización de los anticipos correspondientes, así mismo deberá  presentar al área responsable de los trabajos (señalar el área en específico) un programa en el que se establezca la forma en que se aplicará dicho anticipo, en términos de lo previsto en el artículo138 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

NOTA: Si no se otorgara anticipo, el inciso A precedente denominado “FIANZA PARA EL ANTICIPO” deberá suprimirse, haciendo el corrimiento de los incisos siguientes.

B) FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- Fianza a favor de la Tesorería de la Federación por el veinte por ciento (20%) del monto total del presente contrato.

NOTA: Para el caso de contratos que abarquen más de un ejercicio presupuestal deberá utilizarse el siguiente texto:

B) “FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- Fianza a favor de la Tesorería de la Federación por el veinte por ciento (20%) del monto total del presente contrato. Tomando en cuenta que los trabajos objeto de este instrumento se realizarán en más de un ejercicio presupuestario, la referida fianza se substituirá por otra equivalente al veinte por ciento (20%) del monto autorizado para el ejercicio presupuestal de que se trate, considerando los trabajos faltantes de ejecutar conforme al programa convenido actualizando los importes convenidos. Esta última  fianza deberá ser presentada dentro de los quince días naturales siguientes contados a partir de la fecha en que “El Contratista” hubiere recibido la notificación por escrito por parte de “La Dependencia” respecto del monto de la inversión autorizada para dicho ejercicio. Si transcurrido este plazo no se otorga la fianza, “La Dependencia” procederá a la rescisión administrativa del contrato.

C) GARANTÍA PARA RESPONDER DE LOS TRABAJOS MAL EJECUTADOS O VICIOS OCULTOS.- “El Contratista” garantizará los trabajos dentro de los quince días naturales anteriores a la recepción formal de los mismos, sustituyendo la fianza vigente de cumplimiento por otra garantía que a su elección podrá ser mediante fianza por el equivalente al diez por ciento (10%) del monto total ejercido de los trabajos, por carta de crédito irrevocable por el equivalente al cinco por ciento (5%) del monto total ejercido de los servicios, o bien, aportar recursos líquidos por una cantidad equivalente al cinco por ciento (5%) del mismo monto en fideicomisos especialmente constituidos para ello, para responder de los defectos que resulten de la realización de los mismos, de vicios ocultos o de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en su ejecución. Esta garantía tendrá una vigencia de doce meses contados a partir de la fecha de entrega-recepción de los trabajos.

OCTAVA.- RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS

Para la recepción de los trabajos materia del presente contrato, las partes se sujetan al siguiente procedimiento.

Una vez concluidos los trabajos encomendados, “El Contratista” comunicará a “La Dependencia” de dicha circunstancia, con objeto de que ésta dentro de un plazo que no exceda de los siguientes (anotar el número de días, cuidando al estipularlo que se respete el plazo máximo señalado para el inicio de la recepción de los trabajos, contado a partir de la notificación de “El Contratista”, sobre la terminación de los trabajos, que se contempla en el artículo 164 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas) días calendario contados a partir de la señalada comunicación, verifique la debida terminación de los mismos conforme a las condiciones establecidas en el presente contrato.

Finalizada la verificación de los trabajos por parte de “La Dependencia”, ésta procederá a su recepción física, en un plazo que no exceda de (anotar el número de días naturales, en el entendido de que no excedan de 15 y cuidando que coincida con el plazo previsto al efecto en la convocatoria a  la licitación, invitación o solicitud de cotización, según sea el caso), lo cual se realizará mediante la suscripción del acta correspondiente en la que intervendrán los representantes de ambas partes, en los términos de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, quedando los trabajos recibidos a partir de dicho acto, bajo la responsabilidad de “La Dependencia”.

“La Dependencia” podrá efectuar recepciones parciales cuando a su juicio existieren trabajos terminados y sus partes sean identificables y susceptibles de utilizarse.

Una vez formalizada la recepción física de los trabajos, ambas partes procederán a los (señalar los días, conforme a lo dispuesto para el caso en la convocatoria a la licitación, invitación o solicitud de cotización el cual no podrá exceder de 60 días naturales) días naturales contados a partir de dicha recepción, a elaborar el finiquito correspondiente. De existir desacuerdo entre las partes o bien en el supuesto de que “El Contratista” no acuda a las instalaciones de “La Dependencia” en la fecha indicada para la elaboración del finiquito, esta última procederá a elaborarlo, comunicando su resultado a “El Contratista” dentro de un plazo de diez días naturales, contado a partir de su emisión, quien una vez notificado del resultado de dicho finiquito, tendrá un plazo de quince días naturales para alegar lo que a su derecho corresponda. Si transcurrido este plazo “El Contratista” no realiza alguna gestión, el resultado del finiquito se dará por aceptado.

Determinado el saldo total, “La dependencia” pondrá a disposición de “El Contratista” el pago correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignación respectiva, o bien, solicitará el reintegro de los importes resultantes; y en forma simultánea, se levantará el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el presente contrato.

Nota: Los espacios que aparecen en blanco en esta cláusula, deberán estar determinados de acuerdo con las características, complejidad y magnitud de los trabajos.

NOVENA.- REPRESENTANTES DEL CONTRATISTA

“El Contratista” se obliga a designar anticipadamente a la iniciación de los trabajos en el sitio de realización de los mismos, un representante permanente, que fungirá como superintendente de los trabajos, el cual debe estar facultado para oír y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con los trabajos, aún las de carácter personal, así como contar con las facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este contrato.

“La Dependencia” se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la sustitución del superintendente de los trabajos, y “El Contratista” tendrá la obligación de nombrar a otro que reúna los requisitos exigidos en el presente contrato y en la correspondiente convocatoria a la licitación (invitación o solicitud de cotización para el caso de procedimientos de adjudicación directa).

DÉCIMA.- RELACIONES LABORALES

“El Contratista”, como empresario y patrón del personal que ocupe con motivo de los trabajos materia del contrato, será el único responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia de trabajo y de seguridad social. “El Contratista” conviene por tanto en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o en contra de “La Dependencia”, en relación con los trabajos del contrato, debiendo cubrir cualesquier importe que de ello se derive y sacar a salvo y en paz de tales reclamaciones a “La Dependencia”, a más tardar a los diez días naturales contados a partir de la fecha en que sea notificado de ello por esta última y, en los supuestos de que con dicho motivo llegare a erogar alguna cantidad, “El Contratista” la reintegrará a “La Dependencia” en igual término.

DÉCIMA PRIMERA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

“El Contratista” se obliga a que los materiales y equipos que se utilicen en los trabajos objeto de este contrato, cumplan con las Normas de Calidad que “La Dependencia” tiene en vigor, mismas que forman parte integrante del presente contrato, y a que la realización de todas y cada una de las partes de los trabajos se efectúen de conformidad con los términos de referencia y en apego al proyecto y especificaciones pactados por las partes en el presente contrato, así como a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos que se llegaran a presentar en los trabajos y de los daños y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a “La Dependencia” o a terceros, en cuyo caso, se hará efectiva la garantía otorgada para el cumplimiento del contrato, hasta por el monto total de la misma.

En caso de violaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad intelectual, la responsabilidad estará a cargo de “El Contratista”.

NOTA: Para contratos de consultoría, asesoría, estudios e investigaciones se agregará lo siguiente:

Asimismo, la propiedad intelectual, que se derive del contrato invariablemente se constituirá a favor de “La Dependencia”, salvo que exista impedimento para ello, en términos de las disposiciones aplicables.

NOTA: En el supuesto de contrataciones de servicios de supervisión, el párrafo primero se ajustará al siguiente texto:

“Con independencia de la realización de las funciones a cargo de “El Contratista” conforme a los términos de referencia contenidos en anexo de este contrato, y a las que se alude en el artículo 115 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, cuyo texto se tiene por reproducido en la presente cláusula como si a la letra se insertase, “El Contratista” se obliga a que los materiales y equipos que se utilicen en los trabajos objeto de este contrato, cumplan con las Normas de Calidad que “La Dependencia” tiene en vigor, mismas que forman parte integrante del presente contrato, y a que la realización de todas y cada una de las partes de los trabajos se efectúen de conformidad con los términos de referencia y en apego al proyecto y especificaciones pactados por las partes en el presente contrato, así como a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos que se llegaran a presentar en los trabajos y de los daños y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a “La Dependencia” o a terceros, en cuyo caso, se hará efectiva la garantía otorgada para el cumplimiento del contrato, hasta por el monto total de la misma”.

Igualmente se obliga “El Contratista” a no transferir a terceras personas físicas o morales sus derechos y obligaciones derivadas de este contrato y sus anexos, sobre los bienes o trabajos ejecutados que ampara este contrato, salvo los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo caso se requerirá la previa aprobación expresa y por escrito de “La Dependencia”, en los términos de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento.

Si con motivo de la transmisión  de los derechos de cobro solicitada por el contratista se origina un retraso en el pago, no procederá el pago de gastos financieros a que hace referencia el artículo 55 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

NOTA: Para el caso de que se haya permitido la subcontratación se agregará lo siguiente:

“El Contratista” será el único responsable de las obligaciones que adquiera con las personas que subcontrate para la realización de los trabajos. El subcontratista no tendrá ninguna acción o derecho que hacer valer en contra de “La Dependencia” por tales obligaciones.

DÉCIMA SEGUNDA.- PENAS CONVENCIONALES POR ATRASO EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

“La Dependencia” tendrá la facultad de verificar si los trabajos objeto de este contrato se están ejecutando por “El Contratista” de acuerdo con el programa de ejecución convenido, para lo cual “La Dependencia” comparará periódicamente el avance  físico de las obras. Si como consecuencia de dichas comparaciones el avance de los trabajos es menor que lo que debió realizarse, “La Dependencia” procederá a:

I.- Retener en total el cinco por ciento (5%) de las diferencias entre el importe de los trabajos realmente ejecutados (total estimado acumulado) y el importe de los que debió realizar (total programado acumulado). Por lo tanto, (mensualmente, quincenalmente, semanalmente o diariamente, según la naturaleza de los trabajos, el programa de ejecución y el calendario de pagos pactados en el contrato) se hará la retención o devolución que corresponda.

Si al efectuarse la comparación correspondiente (al) (la) último (a) (mes, quincena, semana o día, según la naturaleza de los trabajos, el programa de ejecución y el calendario de pagos pactados en el contrato) del programa general y sin aplicar el impuesto al valor agregado, procede hacer alguna retención, su importe se aplicará en favor del Erario Federal, como pena convencional por el atraso en el cumplimiento de las obligaciones a cargo de “El Contratista”.

II.- Aplicará, para el caso de que “El Contratista” no concluya los trabajos en la fecha señalada en el programa general y sin aplicar el impuesto al valor agregado, una pena convencional consistente en una cantidad igual al cinco por ciento (5%) (mensual, quincenal, semanal o diaria, según la naturaleza de los trabajos, el programa de ejecución y el calendario de pagos pactados en el contrato) del importe de los trabajos que no se hayan realizado en la fecha de terminación señalada en el programa general. Esta pena se ajustará a los trabajos faltantes por ejecutar y la cubrirá “El Contratista” (mensualmente, quincenalmente, semanalmente o diariamente, según la naturaleza de los trabajos, el programa de ejecución y el calendario de pagos pactados en el contrato) y hasta el momento en que los trabajos queden concluidos y recibidos a satisfacción de “La Dependencia”; estas penas convencionales se aplicarán (mensualmente, quincenalmente, semanalmente o diariamente, según la naturaleza de los trabajos, el programa de ejecución y el calendario de pagos pactados en el contrato) en las estimaciones correspondientes. En el supuesto que persistan los atrasos en la terminación de los trabajos al extremo de no haber en un ((a) (mes, quincena, semana o día, según la naturaleza de los trabajos, el programa de ejecución y el calendario de pagos pactados en el contrato) volúmenes de trabajo qué estimar y por lo mismo de los cuales se pueda efectuar la retención y aplicación, “El Contratista” deberá enterar a “La Dependencia” mediante cheque certificado a favor de la Tesorería de la Federación los importes que se generen por este motivo.

Para determinar la aplicación de las sanciones estipuladas, no se tomará en cuenta las demoras motivadas por caso fortuito o fuerza mayor debidamente acreditadas por “El Contratista”.

Estas penas, en ningún caso podrán ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantía de cumplimiento, en cuyo caso y llegado a dicho límite se dará inicio al procedimiento de rescisión administrativa.

Independientemente de la aplicación de las penas convencionales señaladas anteriormente, cuando no se haya llegado al límite de la fianza de cumplimiento, “La Dependencia” podrá optar entre exigir el cumplimiento del contrato o la rescisión del mismo.

Las cantidades que resulten de la aplicación de las penas convencionales que se impongan a “El Contratista” se harán efectivas con cargo a las cantidades que le hayan sido retenidas, aplicando además, si da lugar a ello, la fianza de cumplimiento, conforme a lo estipulado en la Cláusula Décima Cuarta.    (NOTA: En caso de que no se otorgue anticipos y se haya efectuado el recorrimiento de las cláusulas seria la cláusula décima tercera).

DÉCIMA TERCERA.- SUSPENSIÓN TEMPORAL Y TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO

“La Dependencia” podrá suspender temporalmente en todo o en parte los trabajos contratados en cualquier momento por causa justificada para ello; temporalidad que no podrá ser indefinida.

En caso de suspensión del presente contrato, éste podrá continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que la motivaron.

La fecha de terminación del contrato se prorrogará en igual proporción al periodo que comprenda la suspensión, sin modificar el plazo de ejecución convenido, la formalización se realizará mediante el acta circunstanciada de suspensión, en términos de lo dispuesto por el artículo 144 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Cuando la suspensión derive de un caso fortuito o fuerza mayor únicamente se suscribirá un convenio donde se reconozca el plazo de la suspensión y las fechas de reinicio y terminación de los trabajos, sin modificar el plazo de ejecución del presente contrato, en términos del artículo 149 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

“La Dependencia” podrá dar por terminado anticipadamente el contrato cuando concurran razones de interés general; existan causas justificadas que le impidan la continuación de los trabajos, y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaría un daño o perjuicio grave al Estado; se determine la nulidad de actos que dieron origen al contrato, con motivo de la resolución de una inconformidad o intervención de oficio emitida por la Secretaría de la Función Pública, o por resolución de autoridad judicial competente, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la suspensión.

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuación de los trabajos, “El Contratista” podrá optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la terminación anticipada del contrato, deberá solicitarla a “La Dependencia”, quien determinará lo conducente dentro de los quince días naturales siguientes a la presentación del escrito respectivo, en caso de negativa, será necesario que el contratista obtenga de la autoridad judicial la declaratoria correspondiente.

En el evento de que “La Dependencia” no produzca contestación a la solicitud de “El Contratista” dentro del plazo señalado, se tendrá por aceptada la petición de este último.

Una vez comunicada la terminación anticipada del contrato, “La Dependencia procederá a tomar posesión de los trabajos  ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, y en su caso, proceder a suspender los trabajos, levantando con o sin la comparecencia de “El Contratista”, acta circunstanciada del estado en que se encuentren los mismos, quedando obligado “El Contratista” a devolver a “La Dependencia, en un plazo de diez días naturales contados a partir del inicio del procedimiento respectivo, toda la documentación que ésta le hubiere entregado para la realización de los trabajos.

DÉCIMA CUARTA.- RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

Las partes convienen que “La Dependencia” podrá en cualquier momento rescindir administrativamente este contrato, por cualesquiera de las causas que a continuación se enumeran, es decir si “El Contratista”:

a) Contraviene las disposiciones, lineamientos, convocatoria  a la licitación (invitación o solicitud de cotización para el caso de procedimientos de adjudicación directa), procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, su Reglamento y demás disposiciones administrativas sobre la materia.

b) No cumple con los trabajos objeto de este contrato, conforme a los términos y condiciones pactados en el mismo y sus anexos.

c) Suspende injustificadamente los trabajos objeto de este contrato.

d) Incurre en alguno de los supuestos previstos en el artículo 157 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

e) Incumple con cualesquiera de las obligaciones a su cargo en el presente instrumento.

Las causales referidas dan lugar a la rescisión inmediata de este contrato, sin responsabilidad para “La Dependencia”, además de que se le apliquen a “El Contratista” las penas convencionales conforme a lo establecido por este contrato o el sobrecosto que resulte de la rescisión, debiendo fundamentar y motivar las causas de la aplicación de uno o de otro, independientemente de hacer efectiva la garantía otorgada para el cumplimiento del mismo y aplicarse en su caso a “El Contratista” los demás cargos que procedan.

Las partes convienen que cuando “La Dependencia” determine justificadamente la rescisión administrativa del contrato, el inicio del procedimiento correspondiente se comunicará a “El Contratista” exponiendo las razones que al efecto se tuvieren para que éste, dentro del término de quince (15) días hábiles contados a partir del día siguiente en que surta sus efectos la notificación del inicio de la rescisión, manifieste lo que a su derecho convenga y aporte en su caso, las pruebas que estime pertinentes, en cuyo caso, transcurrido dicho plazo, “La Dependencia” resolverá lo procedente, dentro del plazo de quince (15) días hábiles siguientes a la fecha en que hubiere recibido el escrito de contestación de “El Contratista”, considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer “El Contratista”. En el supuesto de no producir contestación “El Contratista”, dentro del plazo señalado, se emitirá la resolución respectiva, en los términos de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, así como en apego a los demás ordenamientos aplicables.

Una vez comunicado el inicio del procedimiento de rescisión administrativa del contrato “La Dependencia procederá a tomar posesión de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, y en su caso, proceder a suspender los trabajos, levantando con o sin la comparecencia de “El Contratista”, acta circunstanciada del estado en que se encuentren los trabajos y “El Contratista” estará obligado a devolver a “La Dependencia, en un plazo de diez días naturales contados a partir del inicio del procedimiento, toda la documentación que ésta le hubiere entregado para la realización de los trabajos.

La determinación de dar por rescindido administrativamente el contrato, no podrá ser revocada o modificada por “La Dependencia”.

Iniciado el procedimiento de rescisión y antes de su conclusión, “La Dependencia” podrá a su juicio, suspender el trámite del citado procedimiento, cuando se hubiere iniciado un procedimiento de conciliación respecto del presente contrato.

En el caso de que se determine no rescindir el contrato, se reprogramarán los trabajos una vez notificada la resolución correspondiente por “La Dependencia” a “El Contratista”.

DÉCIMA QUINTA.-

Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de los trabajos objeto de este contrato, a todas y cada una de las cláusulas que lo integran, así como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas su Reglamento y, demás normas y disposiciones administrativas que le sean aplicables.

DÉCIMA SEXTA.- OTRAS ESTIPULACIONES ESPECIFICAS

“El Contratista” acepta que de las estimaciones que se le cubran, se deduzca para los efectos de su aplicación por concepto de inspección de obras, conforme a las previsiones de la normatividad aplicable, EL CERO PUNTO CINCO POR CIENTO (0.5%), del monto de los trabajos contratados.

NOTA: En los contratos en que resulten derechos de autor u otros derechos exclusivos se pactará lo siguiente:

Los derechos de autor u otros derechos exclusivos que resulten de este contrato invariablemente se constituirán a favor de la dependencia.

DÉCIMA SÉPTIMA.- INHABILITACIÓN PARA PARTICIPAR EN LOS CONCURSOS DE OBRA O EJECUCIÓN DE LOS MISMOS

“El Contratista” o las empresas que formen parte del mismo grupo, se deberán abstener de participar en los concursos para la adjudicación de los contratos, o en estos últimos cuando no se requiera de ese procedimiento, en los servicios relacionados con la obra pública a que se refieren las fracciones VII y VIII del artículo 51 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas

DÉCIMA OCTAVA: DE LA VIGILANCIA CONTROL Y SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS:

La dependencia, vigilará, controlará y supervisará la debida ejecución de los trabajos a través de revisiones periódicas (según el periodo de ejecución establecido en las estimaciones, indicar la periodicidad), en especifico por cuanto a calidad requerida en los materiales y equipos de instalación permanente, proyectos de ingeniería y arquitectura, especificaciones generales y particulares  de construcción, programas de ejecución convenidos, de utilización de mano de obra y  de maquinaria y de suministro de materiales y equipo de instalación permanente, relación  del equipo de construcción, procedimiento constructivo y presupuesto de obra (según corresponda).

DÉCIMA NOVENA.-JURISDICCIÓN

Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato, así como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la aplicación de la legislación vigente en la materia, así como a la jurisdicción de los Tribunales Federales competentes ubicados en la Ciudad de México, Distrito Federal, renunciando en consecuencia al fuero que pudiere corresponderles en razón de sus domicilios presentes o futuros, o por cualquier otra causa.

El presente contrato se firma en la Ciudad de México, Distrito Federal, el día (anotar con letra) del mes de (señalar el mes) de 200__.

| POR “LA DEPENDENCIA” (Anotar el cargo del servidor público que suscriba el contrato en representación de la Secretaría) ______________________________ (Anotar el nombre del servidor público que suscriba el contrato en representación de la Secretaría) | POR “EL CONTRATISTA” (Anotar el carácter del representante legal del contratista que suscriba el contrato que deberá coincidir con el del rubro del contrato) ______________________________ (Anotar el nombre del representante que suscriba el contrato en representación del contratista) |
| --- | --- |

NOTA: Las firmas no deben quedar separadas del clausulado

## 6.3.	FORMATOS Y GUÍAS DE LLENADO

## 6.4.	CÉDULA DE AVANCES Y PAGOS PROGRAMADOS

## 6.5.	TÉRMINOS DE REFERENCIA

La presente INVITACIÓN se expide en la ciudad de México, D.F. a los  22 días del mes de febrero de 2013.

POR LA CONVOCANTE

El Director General de Transporte Ferroviario y Multimodal

C.P. PABLO SUÁREZ COELLO