INVITACIÓN NACIONAL A CUANDO MENOS TRES PERSONAS PARA LA ADJUDICACIÓN DE UN CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, SOBRE LA MODALIDAD DE PRECIO ALZADO, MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE PUNTOS Y PORCENTAJES, RELATIVO A LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN LOS “ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS PARA LA ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL TREN TRANSPENINSULAR MÉRIDA PUNTA VENADO”

CONTENIDO

CAPÍTULO 1. – GENERALIDADES	4

1.1.	GLOSARIO DE TÉRMINOS	4

1.2.	OBJETO Y ALCANCE DE LOS TRABAJOS	7

1.3.	TÉRMINOS BAJO LOS CUALES SE CONTRATARÁN LOS TRABAJOS	7

1.4.	ÁREAS DE LA CONVOCANTE RESPONSABLES DE LA CONTRATACIÓN Y DEL PROCEDIMIENTO DE ESTA INVITACIÓN Y DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS	8

CAPÍTULO 2. – INVITACIÓN	8

2.1.	SELECCIÓN DE LOS LICITANTES A INVITAR	8

2.2.	RESTRICCIONES QUE SE APLICARÁN PARA PODER PARTICIPAR	8

2.3.	CALENDARIO DE EVENTOS	8

2.4.	VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS.	9

2.5.	JUNTA DE ACLARACIONES	10

2.6.	ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES	11

2.7.	FALLO	13

2.8.	MODIFICACIONES Y ACLARACIONES QUE PODRÁN EFECTUARSE A LA PRESENTE INVITACIÓN	15

2.9.	FORMA DE PRESENTACIÓN Y DOCUMENTOS QUE SE REQUIEREN PARA PREPARAR LA PROPOSICIÓN	15

2.10.	DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA	16

2.11.	DOCUMENTACIÓN QUE INTEGRA LA PROPOSICIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA	20

2.12.	REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS LICITANTES	23

2.13.	CRITERIO GENERAL DE EVALUACIÓN Y REVISIÓN DE LAS PROPOSICIONES	25

2.14.	CRITERIOS PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO	27

2.15.	CAUSAS PARA EL DESECHAMIENTO DE LAS PROPUESTAS	31

2.16.	CANCELACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN	33

2.17.	DECLARACIÓN DESIERTA DE LA INVITACIÓN	33

2.18.	SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN	33

CAPÍTULO 3. – INFORMACIÓN GENERAL	34

3.1.	IDIOMA EN QUE SE PRESENTARÁ LA PROPOSICIÓN	34

3.2.	TIPO DE MONEDA EN QUE SE PRESENTARÁ LA PROPOSICIÓN	34

3.4.	PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS	34

3.5.	LEGISLACIÓN SUPLETORIA	34

3.6.	CONTROVERSIAS	35

3.7.	SANCIONES	35

3.8.	PENAS CONVENCIONALES	35

3.9.	NO NEGOCIACIÓN	36

CAPÍTULO 4 – CONTRATACIÓN	36

4.1.	FIRMA DEL CONTRATO	36

4.2.	ASPECTOS CONTRACTUALES	37

4.3.	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS DE AUTOR	41

CAPÍTULO 5. – OTRAS CONSIDERACIONES	42

5.1.	VERIFICACIÓN	42

5.2.	OCDE	42

5.3.	ENCUESTA	42

5.4.	TERMINACIÓN DEL CONTRATO	42

5.5.	RESCISIÓN DEL CONTRATO	43

5.6.	TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO	44

5.7.	SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS	45

5.8.	INCONFORMIDADES	45

5.9.	PROHIBICIÓN DE CESIÓN	45

5.10.	NOTAS INFORMATIVAS	45

CAPÍTULO 6. – ANEXOS A ESTA INVITACIÓN	46

6.1.	FORMATO JA, PARA PRESENTAR LAS ACLARACIONES O PREGUNTAS EN LA JUNTA DE ACLARACIONES Y RCD PARA LA VERIFICACIÓN DE LA RECEPCIÓN DE LOS DOCUMENTOS	47

6.2.           FORMATO RCD	47

6.3.	FORMATOS DE DOCUMENTOS LEGALES	47

6.4.	FORMATOS DE DOCUMENTOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS	47

6.5.	ENCUENSTA l XV	47

6.6.	MODELO DE CONTRATO	47

6.7	TÉRMINOS DE REFERENCIA	47

LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE FERROVIARIO Y MULTIMODAL, EN CUMPLIMIENTO CON LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 134 TERCER PÁRRAFO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 4, 27 FRACCIÓN II, 43 Y 45 FRACCIÓN II DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, CONVOCAN A PARTICIPAR EN LA INVITACIÓN NACIONAL A CUANDO MENOS TRES PERSONAS Nº IO-009000988-N4-2013, PARA LA ADJUDICACIÓN DE UN CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, SOBRE LA MODALIDAD DE PRECIO ALZADO MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE PUNTOS Y PORCENTAJES, RELATIVO A LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN LOS “ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS PARA LA ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL TREN TRANSPENINSULAR MÉRIDA PUNTA VENADO” PARA LO CUAL DEBERÁN SUJETARSE A LOS REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN DE ESTA INVITACIÓN NACIONAL A CUANDO MENOS TRES PERSONAS.

# CAPÍTULO 1. – GENERALIDADES

## GLOSARIO DE TÉRMINOS

Para efectos del presente procedimiento de Invitación Nacional a Cuando Menos Tres Personas se entenderá por:

ACTIVIDAD PRINCIPAL DE LOS TRABAJOS.- El conjunto de acciones que deben ser ejecutadas totalmente en un periodo y por un monto establecido por el licitante en su proposición, determinada por las unidades de medida definidas en la propia convocatoria al procedimiento de invitación y en el contrato.

ADJUDICATARIO.- Persona seleccionada en la Invitación y a la que se le otorgará el CONTRATO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.

BITÁCORA.- Es el instrumento jurídico que, por medios remotos de comunicación electrónica u otros medios autorizados en los términos del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, constituye el medio de comunicación entre las partes que formalizan los contratos, donde se registran los asuntos y eventos importantes que se presentan durante la ejecución de los trabajos.

CÉDULA DE AVANCES Y DE PAGOS PROGRAMADOS.-  Es una tabla o matriz en la que el contratista muestra todas las actividades que le representan un costo.

COMPRANET.- Sistema electrónico de contrataciones gubernamentales de la Secretaría de la Función Pública.

CONTRATISTA.- Persona Adjudicataria del CONTRATO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.

CONTRATO Y/O CONTRATO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.- Aquél en donde el importe de la remuneración o pago total fijo que deba cubrirse al CONTRATISTA, será por los trabajos totalmente terminados y ejecutados en el plazo establecido.

CONVOCANTE.- Secretaría de Comunicaciones y Transportes a través de la Dirección General de Transporte Ferroviario y Multimodal.

DEPENDENCIA.- Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

ESTIMACIÓN.- La valuación de los trabajos ejecutados, en cada actividad de obra o servicio conforme a la cédula de avance y al periodo de avance del programa de ejecución en contratos celebrados sobre la base de precio alzado.

Asimismo, es el documento en el que se consignan las valuaciones mencionadas para el efecto de su pago, considerando, en su caso, la amortización del anticipo.

EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS.- Condiciones para calificar las proposiciones presentadas por los licitantes las cuales servirán de base para determinar la proposición solvente que resulte más conveniente para el Estado.

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO.- Documento legal mediante el cual el CONTRATISTA respalda el compromiso de cumplir con una obligación contraída en un contrato o convenio. Tiene como propósito proteger los recursos que la DEPENDENCIA compromete al formalizar un contrato.

INVITACIÓN Y/O INVITACIÓN NACIONAL A CUANDO MENOS TRES PERSONAS.- Es el proceso formal de contratación que ordena la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, en el cual se solicitan, reciben, revisan y evalúan las proposiciones para la contratación de servicios.

MIPYMES.- Las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas de nacionalidad mexicana a que hace referencia la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.

LEY Y/O LOPSRM.- Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas vigente.

LICITANTE O LICITANTES.- La o las personas físicas o morales que participan en cualquier procedimiento de contratación de Obras Públicas y/o Servicios Relacionados con las Mismas ya sea por Licitación Pública, o bien de Invitación Nacional a Cuando Menos Tres Personas.

NORMATIVIDAD.- Conjunto de disposiciones legales vigentes en materia de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

PROGRAMA DE TRABAJO.- Relación ordenada y cronológica de los trabajos solicitados por la CONVOCANTE a desarrollar por el LICITANTE para entregar dentro del periodo de ejecución autorizado y con la secuencia requerida los mismos.

PROPOSICIÓN.- Propuestas que contienen los documentos legales, técnicos y económicos, solicitados en las bases de INVITACIÓN que presenta el LICITANTE en un sobre cerrado.

PROPOSICIÓN SOLVENTE ECONÓMICAMENTE MÁS CONVENIENTE PARA EL ESTADO.- Es la que presenta las mejores condiciones legales, técnicas y económicas para el Estado, las cuales garantizan satisfactoriamente el cumplimiento de todos los requisitos requeridos por la CONVOCANTE.

RED DE ACTIVIDADES.- Es la representación gráfica del proceso del servicio que seguirá el CONTRATISTA para realizar los trabajos, en la que se deberán contemplar las actividades a realizar, indicando su duración y secuencia de ejecución, así como las relaciones existentes con las actividades que las anteceden y las que le proceden.

REGLAMENTO Y/O RLOPSRM.- Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas vigente.

RESIDENTE.- Servidor público designado por la CONVOCANTE, quien fungirá como su representante ante el CONTRATISTA y será el responsable directo de la supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos, incluyendo la aprobación de las estimaciones presentadas por los contratistas.

SUPERINTENDENTE.- El representante del CONTRATISTA ante la SCT para cumplir con los términos y condiciones pactados en el CONTRATO, en lo relacionado con la ejecución de los trabajos.

TÉRMINOS DE REFERENCIA.- Conjunto de disposiciones, requisitos e instrucciones generales y particulares que apoyan, adicionan o sustituyen a las normas correspondientes y que deben aplicarse, para la ejecución de los trabajos materia del presente CONTRATO.

SIGLAS

CFF.-	Código Fiscal de la Federación

ALSC.- Administración Local de Servicios al Contribuyente.

IMSS.- Instituto Mexicano del Seguro Social.

I.V.A.- Impuesto al Valor Agregado.

OCDE.- Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico

SAT.- Servicio de Administración Tributaria.

SCT.- Secretaría de Comunicaciones y Transportes

SFP.- Secretaría de la Función Pública.

## OBJETO Y ALCANCE DE LOS TRABAJOS

La presente INVITACIÓN tiene por objeto la adjudicación de un contrato para la elaboración de los “ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS PARA LA ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL TREN TRANSPENINSULAR MÉRIDA PUNTA VENADO”, conforme a lo indicado en esta INVITACIÓN, cédula de avances y de pagos programados, cantidades y unidades de medición, normas de calidad y las especificaciones generales y particulares, que serán proporcionados a los interesados que hayan manifestado su interés en participar en este procedimiento.

## TÉRMINOS BAJO LOS CUALES SE CONTRATARÁN LOS TRABAJOS

La contratación de estos trabajos será sobre la base de precio alzado, por lo que el importe de la remuneración o pago total que deba cubrirse al CONTRATISTA se hará por los trabajos totalmente terminados y ejecutados en el plazo establecido, como se establece en el artículo 45, fracción II, de la LEY.

La nacionalidad de las personas físicas o morales que participen en esta INVITACIÓN será mexicana. (LXII)

En esta INVITACIÓN se aceptará la participación de personas físicas o morales de nacionalidad mexicana que se encuentren dentro de la estratificación correspondiente a MIPYMES. La CONVOCANTE podrá ejercer esta opción siempre y cuando el monto estimado de la contratación sea menor al monto de los umbrales establecidos para los tratados de libre comercio que cuenten con el capítulo de compras gubernamentales.

## ÁREAS DE LA CONVOCANTE RESPONSABLES DE LA CONTRATACIÓN Y DEL PROCEDIMIENTO DE ESTA INVITACIÓN Y DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

El área responsable de la contratación y del procedimiento de la INVITACIÓN será la Dirección General de Transporte Ferroviario y Multimodal, cuyas oficinas están ubicadas en Nueva York, 115, Col. Nápoles, C.P. 03810, Nueva York, Piso 8, México, Distrito Federal, cuyo horario de atención a LICITANTES es de 10:00 a 14:00 horas de lunes a viernes.

El área responsable de la ejecución de los trabajos objeto de la presente INVITACIÓN será la Dirección General Adjunta de Regulación Económica, cuyas oficinas están ubicadas en la calle de Nueva York, 115, Piso 7, Col. Nápoles, C.P. 03810, México, Distrito Federal, teléfonos 50116480 y 57239300 Ext. 19005, cuyo horario de atención a LICITANTES será de 10:00 a 14.00 horas de lunes a viernes.

# CAPÍTULO 2. – INVITACIÓN

## 2.1.	SELECCIÓN DE LOS LICITANTES A INVITAR

La selección de participantes se efectuó tomando en cuenta  su experiencia, especialidad, capacidad técnica y antecedentes de cumplimiento en tiempo y monto respecto de contratos celebrados con la dependencia y/o por reconocimiento público de su capacidad y prestigio.

Esta INVITACIÓN se publicará a través de COMPRANET, con carácter informativo, si el sistema lo permite.

Los LICITANTES invitados deberán manifestar su interés aceptando la invitación.

## 2.2.	RESTRICCIONES QUE SE APLICARÁN PARA PODER PARTICIPAR

No podrán participar en esta INVITACIÓN, las personas que se encuentren en los supuestos que establecen los artículos 51 y 78 penúltimo párrafo de la LEY así como las personas físicas o morales que se encuentren inhabilitadas por resolución de la SFP, MIPYMES incluidas en los términos del artículo 31, fracción XIV, de la propia LEY. Documento Legal II (L.II).

## 2.3.	CALENDARIO DE EVENTOS

Las fechas y los plazos para los eventos a celebrarse, se determinaron atendiendo la magnitud, complejidad y características de los trabajos, por lo que la programación en fechas y horarios a las que deben sujetarse los LICITANTES a este procedimiento es como se indica a continuación:

| EVENTO | FECHA | HORARIO |
| --- | --- | --- |
| Visita al sitio donde se realizarán los trabajos | 17 de abril de 2013 | 10:00 hrs. |
| Junta de aclaraciones | 18 de abril de 2013 | 10:00 hrs. |
| Acto de presentación y apertura de proposiciones | 25 de abril de 2013 | 10:00 hrs. |
| Fallo | 2 de mayo de 2013 |  |
| Firma del contrato | 3 de mayo de 2013 |  |
| Inicio de los trabajos | 6 de mayo de 2013 |  |

El acto de junta de aclaraciones, presentación y apertura de las proposiciones, se realizarán en la Sala de Juntas de la Dirección General de Transporte Ferroviario y Multimodal, ubicada en la Calle de Nueva York, 115, Piso 3, Col. Nápoles, C.P. 3810, México, Distrito Federal.

## 2.4.	VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS.

La visita al sitio donde se ejecutarán los trabajos se realizará a través de una presentación virtual del trazo de la propuesta para desarrollar los trabajos por una sola y única vez en la fecha que se estipula en el calendario de eventos del punto 2.3 de ésta INVITACIÓN; el lugar de reunión será en la Sala de Juntas de la Dirección General de Transporte Ferroviario y Multimodal, ubicada en la Calle Nueva York, 115, Piso 3, Col. Nápoles, C.P. 3810, México, Distrito Federal.

El LICITANTE que acuda deberá registrarse en una lista de asistencia, de la cual deberá integrar una copia en el sobre que contiene la PROPOSICIÓN, independientemente de la manifestación de conocer el sitio donde se ejecutarán los trabajos y sus condiciones ambientales, incluida en el Documento Técnico (T.XI) de la PROPOSICIÓN.

Es de importancia realizar la visita al lugar objeto de la presente INVITACIÓN para que considerando los términos de la presente, lo inspeccionen y hagan las valoraciones de los elementos que se requieren y los grados de dificultad de la ejecución de los trabajos y para que estimen las condiciones locales, climatológicas o cualquier otra que pudiera afectar la ejecución de los mismos, sin embargo, esta será optativa para los interesados. En ningún caso la CONVOCANTE asumirá responsabilidad alguna por las conclusiones que los LICITANTES obtengan al examinar el lugar y circunstancias antes señaladas. Se levantará una minuta de la realización de este evento.

Con posterioridad a la realización de la visita prevista en el calendario de eventos de la presente CONVOCATORIA, a los LICITANTES que lo soliciten con 24 horas de anticipación al acto de recepción y apertura de proposiciones podrá permitírseles el acceso al lugar en que se llevarán a cabo los trabajos. La DEPENDENCIA designará a un servidor público para que guíe la visita.

## 2.5.	JUNTA DE ACLARACIONES

La junta de aclaraciones se llevará a cabo en la fecha estipulada en el calendario de eventos del punto 2.3 de esta INVITACIÓN, en la en la Sala de Juntas de la Dirección General de Transporte Ferroviario y Multimodal, ubicada en Av. Nueva York 115, Piso 3, Col. Nápoles, C.P. 3810, México, Distrito Federal, en donde los LICITANTES podrán presentar por escrito en papel membretado de la empresa todas las dudas o aclaraciones que tengan respecto a la visita al sitio de realización de los trabajos, así como al contenido de la presente INVITACIÓN. La asistencia a este acto será optativa para los LICITANTES.

Los LICITANTES que hayan aceptado la INVITACIÓN, podrán realizar sus preguntas con antelación a la realización del evento señalado en el párrafo anterior, para lo cual, deberá hacer llegar a la CONVOCANTE su carta de interés y la recepción de las preguntas será en la Dirección General Adjunta de Regulación Económica ubicada en Nueva York, 115, Piso 6, Col. Nápoles, C.P. 3810, Nueva York, México, Distrito Federal, y se podrán realizar a los siguientes correos electrónicos: rchicope@sct.gob.mx, fcalzeta@sct.gob.mx y shernaal@sct.gob.mx.

Para efectos de agilizar la contestación de las solicitudes de aclaración que se formulen de manera personal, deberá entregarse personalmente utilizando el formato JA que se agrega a la presente INVITACIÓN, por escrito y de manera electrónica presentando las preguntas impresas y en un disco 24 horas antes de la junta, además del escrito de manifestación de interés en las oficinas antes mencionadas de la CONVOCANTE, de no utilizar el citado formato JA la CONVOCANTE podrá desechar las solicitudes de aclaración.

Es importante recalcar que las preguntas recibidas de manera extemporánea, no serán contestadas por la CONVOCANTE, conforme lo establecen los artículos 39 y 40 del REGLAMENTO, en caso de que el servidor público que preside esta junta de aclaraciones, lo considere pertinente y cite a posterior junta de aclaraciones, estas preguntas podrán ser contestadas.

A aquellas personas que no presentaron su carta de interés ni registraron su participación y previa solicitud, se les permitirá el acceso a la junta de aclaraciones en calidad de observador y no podrán efectuar preguntas ni hacer observaciones.

Cada solicitud de aclaración deberá indicar el numeral o punto específico con el cual se relaciona la o aspecto que se solicita aclarar; aquellas solicitudes de aclaración que no se presenten en la forma señalada podrán ser desechadas por la CONVOCANTE.

De las preguntas que se formulen y respuestas que haga la CONVOCANTE, se levantará un acta, misma que será firmada por los participantes en términos del tercer párrafo, del artículo 39, y del artículo 40 del REGLAMENTO; la CONVOCANTE proporcionará copia del acta de la junta de aclaraciones a cada uno de los LICITANTES.

En términos del último párrafo del artículo 35 de la LEY, cualquier modificación a la CONVOCATORIA derivada de las juntas de aclaraciones, quedarán asentadas en el acta y éstas serán consideradas como parte integrante de la propia CONVOCATORIA.

La CONVOCANTE podrá celebrar las juntas de aclaraciones que considere necesarias. Esta decisión deberá constar en el Acta respectiva donde se informará de las fechas y horario de las próximas juntas de aclaraciones, en su caso.

Para los LICITANTES que no asistan a dicha junta, se fijará un ejemplar en un lugar visible al que tenga acceso el público en el domicilio del área responsable de la contratación por un término no menor de cinco días hábiles. Igualmente el acta estará a su disposición, previa solicitud de la misma, en el domicilio de la CONVOCANTE, así como en la página de COMPRANET, descrita con anterioridad. Dicho procedimiento sustituirá a la notificación personal. La inasistencia de los LICITANTES no será causa de descalificación de su PROPOSICIÓN, pero si los obliga a cumplir con lo determinado en dichas reuniones.

## 2.6.	ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

Este acto se iniciará en la fecha y hora indicadas en el punto 2.3 y se realizará en la Sala de Juntas ubicada en Nueva York, 115, Piso 3, Col. Nápoles, C.P. 3810, México, Distrito Federal, conforme lo establecen los artículos 36 y 37 de la LEY y los artículos 59, 60, 61 y 62 del REGLAMENTO. Pasada la hora especificada por la CONVOCANTE, no se permitirá el acceso a este evento a ningún LICITANTE ni observador, o servidor público ajeno al acto; ni se aceptarán PROPOSICIONES que se pretendan entregar.

Este acto se podrá realizará sin la presencia de los correspondientes LICITANTES, pero invariablemente se invitará a un representante del Órgano Interno de Control en la DEPENDENCIA, en atención a lo dispuesto en el artículo 44 de la LEY y será responsabilidad de los LICITANTES, que la PROPOSICIÓN sea entregada en tiempo y forma antes del acto de apertura, ya que si no se encuentran previo a dicho acto no serán tomadas en cuenta, por lo que será bajo su única responsabilidad la entrega oportuna de su PROPOSICIÓN.

Si derivado de la o las juntas de aclaraciones se determina posponer la fecha de celebración del acto de presentación y apertura de proposiciones, la modificación respectiva a la INVITACIÓN deberá comunicarse a los invitados vía correo electrónico.

La CONVOCANTE podrá realizar revisiones preliminares respecto a la especialidad, experiencia y capacidad de los interesados así como de la documentación distinta a la propuesta  técnica y económica. Para efectos de lo anterior, los interesados deberán presentarse en las oficinas de la CONVOCANTE en horario y días hábiles, para solicitar la revisión preliminar que requieran. Dicha revisión podrá efectuarse hasta el sexto día hábil previo a la fecha de presentación y apertura de proposiciones establecida en la CONVOCATORIA.

Los LICITANTES deberán entregar el sobre que contenga la proposición en la forma y medio(s) que prevé esta CONVOCATORIA, completamente cerrado y claramente identificado en su parte exterior que contenga la propuesta técnica y la propuesta económica incluyendo un CD que contenga toda la información y formatos requisitados en formato Word y Excel. La documentación distinta a dichas PROPOSICIONES podrá entregarse dentro o fuera de dicho sobre a elección del LICITANTE.

Los escritos o manifestaciones bajo protesta de decir verdad, que se soliciten como requisito de participación en los procedimientos de contratación, previstos en la LEY, en su REGLAMENTO o en los ordenamientos de carácter general aplicables a la Administración Pública Federal, son obligatorios.

La CONVOCANTE procederá en primer término, a la revisión de los documentos legales, presentados por separado o dentro del sobre de la PROPOSICIÓN, si éste es el caso, se realizará la apertura del sobre que dice contener la PROPOSICIÓN; se verificará a continuación en forma general y cuantitativa que dicho sobre contenga todos y cada uno de los documentos solicitados. En el caso de que hubieren omitido alguno de estos documentos, se registrará dicha omisión en el documento de verificación del contenido de la PROPOSICIÓN.

Los LICITANTES sólo podrán presentar una PROPOSICIÓN en cada procedimiento de contratación; iniciado el acto de presentación y apertura de PROPOSICIONES, las ya presentadas no podrán ser retiradas o dejarse sin efecto por los LICITANTES.

Los LICITANTES que hayan asistido elegirán a uno de ellos para que, en forma conjunta con el servidor público designado por la CONVOCANTE para presidir el acto, rubriquen el documento Económico III (E.III), que se refiere al Presupuesto total de los trabajos, y el servidor público dará lectura al importe total de cada una de las PROPOSICIONES presentadas.

Al concluir esta etapa, la CONVOCANTE levantará el acta correspondiente, en la que se harán constar las PROPOSICIONES recibidas para su posterior evaluación cualitativa y el importe total de cada una de ellas. En esta misma acta se señalará el lugar, fecha y hora donde se dará a conocer el fallo de la INVITACIÓN, la cual firmarán los asistentes a dicho acto y a quienes se les hará entrega de una copia de la misma.

Se fijará un ejemplar del acta correspondiente en un lugar visible, al que tenga acceso el público en el domicilio del área responsable del procedimiento de contratación, por un término no menor de cinco días hábiles. Así mismo se difundirá un ejemplar de dicha acta en COMPRANET, si el sistema lo permite, para efectos de su notificación a los LICITANTES que no hayan asistido al acto.

Si durante la evaluación de las PROPOSICIONES se considera necesario, la CONVOCANTE podrá diferir el fallo hasta 30 días siguientes a la fecha establecida en el acto de presentación y apertura de proposiciones, lo cual se notificará a través de COMPRANET, si el sistema lo permite, y en su caso por correo electrónico.

## 2.7.	FALLO

En el acta que se levante con motivo de la presentación y apertura de proposiciones, se dará a conocer el lugar, día y hora señalados para dar a conocer el fallo, en los términos del artículo 39 de la LEY y 68 del REGLAMENTO. Asimismo, el contenido del fallo se difundirá a través de CompraNet y en la página electrónica http//dgtfm.sct.gob.mx,  el mismo día en que se emita. A los LICITANTES se les enviará por correo electrónico un aviso informándoles que el acta de fallo se encuentra a su disposición en CompraNet y en la página electrónica antes mencionada. En caso de que el licitante no haya proporcionado una dirección de correo electrónico, la CONVOCANTE queda eximida de la obligación de realizar el aviso anteriormente referido.

Se fijará un ejemplar del acta en las oficinas de la CONVOCANTE ubicadas en el Centro Integral de Servicios de la Dirección General de Transporte Ferroviario y Multimodal, ubicado en la Planta Baja del edificio localizado en Nueva York 115,; C.P. 03810.  Col. Nápoles. Del. Benito Juárez. México D.F., el acta estará visible 5 días hábiles a partir de la fecha en que se emita el Fallo.

A cada LICITANTE cuya PROPOSICIÓN haya sido desechada, le será entregado un escrito con las razones y fundamentos para ello, con base en el fallo antes mencionado.

La adjudicación del CONTRATO que se derive de la presente INVITACIÓN será a un solo LICITANTE, aquél que presente la PROPOSICIÓN solvente económicamente más conveniente para el Estado. Contra la resolución que contenga el fallo no procederá recurso alguno; sin embargo, el LICITANTE que así lo determine, podrá inconformarse en los términos del artículo 83 de la LEY.

En caso de empate entre los LICITANTES cuyas proposiciones resulten solventes, éste se resolverá como lo prevé el artículo 38 de la LEY. Si esto no fuera posible, la adjudicación del CONTRATO se efectuará en favor del LICITANTE que resulte ganador del sorteo manual por insaculación que realice la CONVOCANTE en el propio acto de fallo, el cual consistirá en depositar en una urna transparente los boletos con el nombre de cada LICITANTE empatado, de la que se extraerá en primer lugar el boleto del LICITANTE ganador y, posteriormente, los demás boletos de los LICITANTES que resultaron empatados, con lo que se determinarán los subsecuentes lugares que ocuparán tales PROPOSICIONES, en los términos del artículo 67 del REGLAMENTO.

En caso de que no se haya previsto dar a conocer el fallo en junta pública, el sorteo por insaculación se llevará a cabo previa invitación por escrito que realice el Área responsable de la contratación a los LICITANTES, a un representante del órgano interno de control y al testigo social cuando éste participe en el procedimiento de INVITACIÓN, debiendo levantarse el acta que firmarán los asistentes.

Al finalizar el acto se fijará un ejemplar del acta correspondiente en un lugar visible, al que tenga acceso el público en el domicilio del área responsable del procedimiento de contratación, por un término no menor de cinco días hábiles. Así mismo se difundirá un ejemplar de dicha acta en COMPRANET, para efectos de su notificación a los LICITANTES que no hayan asistido al acto.

Conforme lo establecido en el artículo 74 de la LEY, las PROPOSICIONES desechadas durante la INVITACIÓN podrán ser devueltas a los LICITANTES que lo soliciten, una vez transcurridos sesenta días naturales contados a partir de la fecha en que se de a conocer el fallo de la INVITACIÓN, salvo que exista alguna inconformidad en trámite, en cuyo caso la DEPENDENCIA las conservará hasta la total conclusión de la inconformidad e instancias subsecuentes; agotados dichos términos la CONVOCANTE podrá a solicitud del LICITANTE el cual tendrá un plazo de hasta treinta días naturales contados a partir de la conclusión de los términos señalados para requerir su devolución de no ser así la CONVOCANTE podrá proceder a su destrucción, conforme a lo previsto en el último párrafo del artículo 264 del REGLAMENTO.

En términos de lo establecido en el párrafo anterior también podrán devolverse a los LICITANTES o destruirse por la CONVOCANTE las PROPOSICIONES presentadas que hayan sido determinadas solventes en el proceso de contratación, excepto las dos proposiciones solventes cuyos precios fueron los más bajos; dichas PROPOSICIONES serán las únicas que no podrán devolverse o destruirse y pasarán a formar parte de los expedientes de la CONVOCANTE, quedando sujetas a las disposiciones correspondientes a la guarda, custodia y disposición final de los expedientes, y demás aplicables, así como a las previstas en los artículos 74 de la LEY y primer párrafo del 264 del REGLAMENTO.

## 2.8.	MODIFICACIONES Y ACLARACIONES QUE PODRÁN EFECTUARSE A LA PRESENTE INVITACIÓN

Conforme a lo dispuesto por el artículo 35 de la LEY, la CONVOCANTE podrá modificar los términos y condiciones de esta INVITACIÓN, ya sea por iniciativa propia o en atención a las aclaraciones solicitadas por los LICITANTES en caso de que éstas procedan, en este último caso, la petición deberá presentarse por escrito en la junta de aclaraciones.

La CONVOCANTE, podrá modificar los plazos u otros aspectos establecidos, a partir de la fecha de la INVITACIÓN y hasta, inclusive el sexto día natural previo al acto de presentación y apertura de proposiciones, notificando para ello a cada LICITANTE. En caso de que exista la autorización de reducción del plazo menor a diez días naturales entre la emisión de la INVITACIÓN y el acto de presentación y apertura de proposiciones, el plazo a que se refiere este párrafo no podrá ser menor de tres días naturales.

No será necesario hacer la notificación, cuando las modificaciones se deriven de la junta de aclaraciones, siempre que a más tardar en el plazo señalado, se entregue copia del acta respectiva a los LICITANTES.

Las modificaciones de que trata este punto no podrán consistir en la substitución o variación sustancial de los trabajos convocados originalmente o bien, en la adición de otros distintos.

Cualquier modificación, derivada del resultado de la o las juntas de aclaraciones, será considerada como parte integrante de la INVITACIÓN.

## 2.9.	FORMA DE PRESENTACIÓN Y DOCUMENTOS QUE SE REQUIEREN PARA PREPARAR LA PROPOSICIÓN

Los LICITANTES que acudan a entregar sus PROPOSICIONES se ajustarán a lo siguiente:

La entrega de PROPOSICIONES se hará en un SOBRE CERRADO incluyendo un CD que contenga toda la información y formatos requisitados en formato Word y Excel; la documentación distinta a la PROPOSICIÓN podrá entregarse, a elección del LICITANTE, dentro o fuera del sobre. No se recibirán PROPOSICIONES que se pretendan entregar pasada la hora señalada en el inciso 2.6 de esta INVITACIÓN, ni las enviadas a través del servicio postal o de mensajería.

El LICITANTE presentará al inicio de los documentos que contengan su PROPOSICIÓN, la relación cuantitativa de la documentación que presenta en su PROPOSICIÓN, en el formato RCD que forma parte de la presente INVITACIÓN.

En el sobre cerrado se deberá indicar el nombre del LICITANTE, número y objeto de la INVITACIÓN, domicilio de la CONVOCANTE, y deberá anotarse con atención al área responsable de la contratación, acompañándose de un oficio de entrega a efecto de acusar recibo.

La PROPOSICIÓN deberá ser firmada autógrafamente por la persona facultada para ello cuando menos en la última hoja de cada uno de los documentos señalados anteriormente, salvo el presupuesto total de los trabajos, Documento E.III, mismo que deberá ser firmado en todas y cada una de las hojas

Cada uno de los documentos que integren la PROPOSICIÓN y aquéllos distintos a ésta, deberán estar foliados en todas y cada una de las hojas que los integren. Al efecto, se deberán numerar de manera individual las propuestas técnica y económica, así como el resto de los documentos que entregue el LICITANTE. En el caso de que alguna o algunas hojas de los documentos mencionados carezcan de folio y se constate que la o las hojas no foliadas mantienen continuidad, la CONVOCANTE no podrá desechar la PROPOSICIÓN.

La PROPOSICIÓN deberá presentarse de acuerdo a los documentos indicados por la CONVOCANTE, o con los formatos propios del software de análisis de precio alzado que utilice el LICITANTE, siempre y cuando se consignen la totalidad de los datos solicitados para cada uno de éstos.

La utilización por parte de los LICITANTES de algún software de análisis de precio alzado, no lo exime del o de los cálculos solicitados en todos los documentos que integran esta CONVOCATORIA, así como de la omisión de la información solicitada.

La PROPOSICIÓN deberá presentarse en carpeta(s), preferentemente con separadores, en el orden que se establece en los puntos 2.10 y 2.11 de este documento.

El LICITANTE a quien se le adjudique el CONTRATO, previo a su formalización, deberá firmar la totalidad de la documentación que integre su PROPOSICIÓN.

## 2.10.	DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA

Los requisitos que deben cubrir los LICITANTES para acreditar su existencia legal, personalidad jurídica y capacidad financiera para participar en la presente INVITACIÓN, son los siguientes documentos, los cuales deben ser presentados en papel membretado del LICITANTE:

L.I	Escrito en el que manifieste el domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos que deriven de los actos del procedimiento de la presente INVITACIÓN y, en su caso, del CONTRATO respectivo, mismo que servirá para practicar las notificaciones aún las de carácter personal, las que surtirán todos sus efectos legales mientras no señale otro distinto. Igualmente de contarse con él, su correo electrónico.

L.II	Escrito mediante el cual declare, bajo protesta de decir verdad, de no encontrarse en alguno de los supuestos que establecen los artículos 51 y 78 penúltimo párrafo de la LEY y que por su conducto no participan en la presente INVITACIÓN personas físicas o morales que se encuentren inhabilitadas por resolución de la SFP, en los términos de los artículos 31 fracción XIV y 51 fracción IV de la propia LEY.

Para los efectos de la fracción VII del artículo 51 de la LEY, las personas que previamente hayan realizado un proyecto y pretendan participar en la presente INVITACIÓN, estarán impedidos de participar en los términos de la propia fracción, cuando dentro de los alcances del proyecto elaborado, hayan preparado especificaciones de construcción, presupuesto de los trabajos, selección o aprobación de materiales, equipos y procesos.

L.III	Copia simple de la declaración fiscal y/o balance general auditado de la empresa, correspondiente a los ejercicios fiscales de 2010, 2011 y 2012, así como el comparativo de razones financieras básicas para los mismos ejercicios citados, con el que se acredite la capacidad financiera, en caso de empresas de reciente creación, deberán presentar la documentación más actualizada a la fecha de presentación de la PROPOSICIÓN.

L.IV	Copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía, (credencial para votar emitida por el Instituto Federal Electoral, pasaporte o cédula profesional), tratándose de personas físicas y en el caso de personas morales, de la persona que firme la PROPOSICIÓN.

L.V	Escrito mediante el cual el representante de la persona moral manifieste que cuenta con facultades suficientes para comprometer a su representada, mismo que deberá contener los datos siguientes:

a)	De la persona moral: Clave del Registro Federal de Contribuyentes, denominación o razón social, domicilio, descripción del objeto social de la empresa, relación de los nombres de los accionistas, número y fecha de las escrituras públicas en las que conste el acta constitutiva y, en su caso, sus reformas o modificaciones, señalando nombre, número y circunscripción del Notario o Fedatario Público ante quien se hayan otorgado; asimismo, los datos de inscripción en el Registro Público de Comercio, y

b)	Del representante: Nombre del apoderado, número y fecha de los instrumentos notariales de los que se desprendan las facultades para suscribir la PROPOSICIÓN, señalando nombre, número y circunscripción del Notario o Fedatario Público ante quien se hayan otorgado.

L.VI	Copia simple del acuse de recibido de la carta de interés y aceptación de la INVITACIÓN.

L.VII	Escrito de declaración de integridad, mediante la cual el LICITANTE manifieste bajo protesta de decir verdad, que por sí mismo, o a través de interpósita persona, se abstendrá de adoptar conductas para que los servidores públicos de la CONVOCANTE, induzcan o alteren las evaluaciones de las PROPOSICIONES, el resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que les otorguen condiciones más ventajosas, con relación a los demás participantes.

L.VIII	Escrito mediante el cual el LICITANTE manifieste que en su planta laboral cuenta cuando menos con un cinco por ciento de personas con discapacidad, cuyas altas en el Instituto Mexicano del Seguro Social se hayan dado con seis meses de antelación a la fecha prevista para firma del CONTRATO, obligándose a presentar en original y copia para cotejo las altas mencionadas, a requerimiento de la CONVOCANTE, en caso de empate técnico. La falta de presentación de este escrito no será causa de desechamiento de la PROPOSICIÓN si el LICITANTE no cuenta con este personal.

L.IX		Nota informativa (001) para personas y empresas de países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y firmantes de la Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales la cual será transcrita en papel membretado del LICITANTE. Así como su conformidad en cumplir con lo dispuesto en la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 2012.

L.X 	Escrito mediante el cual declare, bajo protesta de decir verdad, que tomará las medidas para la contratación de extranjeros de conformidad con la Ley General de Población y su Reglamento.

L.XI	Si el LICITANTE interesado en este procedimiento de contratación está clasificado como MIPYME, presentar copia de su registro ante la Secretaría de Economía.

L.XII	Manifestación por escrito, bajo protesta de decir verdad, que el LICITANTE es de nacionalidad mexicana.

L.XIII	Manifestación por escrito, bajo protesta de decir verdad que toda la información presentada en esta PROPOSICIÓN corresponde a hechos reales y precios y salarios vigentes, para estos últimos se tomará como referencia los tabuladores o aranceles de las cámaras y colegios de profesionales afines al motivo de la INVITACIÓN.

L.XIV	Escrito mediante el cual, el LICITANTE señale expresamente a la DEPENDENCIA, la documentación de naturaleza confidencial que entrega en su PROPOSICIÓN.

L.XV	Formato de encuesta de transparencia del procedimiento.

En el caso de que el CONTRATISTA se encuentre inscrito en el Registro de Contratistas de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, o de la Secretaría de la Función Pública, podrá no presentar los documentos señalados con los números L.I a L.V, salvo que hubiese modificaciones en alguno de ellos, para lo cual deberá integrar en estos documentos copia de la inscripción en el Registro de Contratistas que corresponda.

En caso de que no esté inscrito en este Registro, no invalida la posibilidad de participar en este procedimiento y en este caso deberá presentar toda la documentación requerida.

Conforme a lo previsto en los artículos 74 Bis de la LEY y 43, cuarto párrafo del REGLAMENTO, la SFP a través de COMPRANET contará, en los términos del REGLAMENTO, con un registro único de contratistas, el cual los clasificará de acuerdo a la información que proporcione, entre otros aspectos, por su actividad; datos generales; nacionalidad; experiencia; capacidad técnica, económica y financiera, e historial respecto de contratos celebrados con los sujetos a que se refieren las fracciones I a VI del artículo 1 de la LEY y de su cumplimiento en tiempo y en monto.

Este registro será permanente y estará a disposición de cualquier interesado, salvo en aquellos casos que se trate de información de naturaleza reservada, en los términos establecidos en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

Dicho registro tendrá únicamente efectos declarativos respecto de la inscripción de contratistas, sin que dé lugar a efectos constitutivos de derechos u obligaciones.

En términos de lo establecido en el artículo 43 del REGLAMENTO, el registro único de contratistas se integrará con la información que proporcionen los contratistas, así como con aquélla que incorporen los sujetos a que se refieren las fracciones I a VI del artículo 1 de la LEY, derivada de los procedimientos de contratación que lleven a cabo conforme a la LEY.

Los contratistas solicitarán su inscripción en el registro único de contratistas a la DEPENDENCIA, la cual, previa validación de la información presentada por el CONTRATISTA a través de la documentación respectiva que proporcione, llevarán a cabo la inscripción correspondiente. La DEPENDENCIA podrá inscribir en dicho registro a los contratistas cuando advierta que éstos no se encuentran inscritos; asimismo, la SFP podrá incluir en el citado registro la información con la que cuente y que sea materia del mismo.

La información contenida en el registro único de contratistas tiene como propósito, entre otros, facilitar los procedimientos de contratación de la Dependencia, sin perjuicio de la presentación de los documentos que se requieran en cualquier procedimiento de contratación, en términos de la LEY, del REGLAMENTO y demás disposiciones aplicables.

El registro único de contratistas será diseñado y administrado por la SFP y contendrá cuando menos lo establecido en el artículo 43 del REGLAMENTO.

## 2.11.	DOCUMENTACIÓN QUE INTEGRA LA PROPOSICIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

A continuación se relacionan los documentos que integrarán la proposición técnica y económica del LICITANTE se entregará en sobre cerrado, firmado en todas sus fojas y foliadas por separado la documentación técnica y la documentación económica.

2.11.1.	DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

T.I	Relación de la experiencia solicitada de los profesionales técnicos encargados directamente de la ejecución de los servicios. Soporte documental de cada uno de ellos.

T.II	Señalamiento de los servicios que el LICITANTE haya realizado y que guarden similitud con los que se licitan o de aquellos que se estén ejecutando a la fecha de la INVITACIÓN, anotando el nombre del contratante, descripción de los servicios, importes ejercidos y por ejercer; y las fechas previstas de su terminación, en su caso.

T.III	Descripción de la estructura orgánica de la ejecución de los servicios.

T.IV	Programa calendarizado y cuantificado en porcentajes de las partidas o actividades de ejecución de los trabajos.

T.V	Programa calendarizado y cuantificado mensualmente en porcentajes de las partidas o actividades del personal que se empleará para realizar los servicios, indicando especialidad, cantidad requerida y las horas hombre necesarias

T.VI	Metodología de trabajo propuesta, señalando la descripción de la planeación integral, plan de trabajo, sistemas, tecnologías, procedimientos por utilizar, alternativas por analizar, profundidad del estudio y forma de presentación de los resultados, según el caso;

T.VII	Manifestación expresa y por escrito de conocer los Términos de Referencia y las especificaciones generales y particulares del servicio a realizar, así como del modelo de contrato y su conformidad de ajustarse a sus términos. (Papel membretado, formato libre)

T.VIII	Descripción del sistema de aseguramiento de calidad en la ejecución de los servicios considerando, en su caso, las restricciones técnicas que procedan conforme a los proyectos ejecutivos que establezca la DEPENDENCIA.

T. IX		Historial de cumplimiento satisfactorio de contratos suscritos con dependencias de la Administración Pública Federal, en el caso de haberlos celebrado, (carátula de contratos y actas de entrega – recepción);

T.X	Escrito en el que se manifieste que podrá  subcontratar los servicios necesarios relacionados con la obra pública objeto de la presente licitación, respecto a la demanda y elaboración del anteproyecto ejecutivo.

T.XI	Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de conocer el sitio de realización de los trabajos y sus condiciones ambientales; de haber considerado los Términos de Referencia que la CONVOCANTE les hubiere proporcionado, así como de haber considerado en la integración de la PROPOSICIÓN, los equipos del programa de suministro correspondiente;

2.11.2.	DOCUMENTACIÓN ECONÓMICA

E.I 	Red de actividades, calendarizada e indicando la duración de cada actividad a ejecutar, utilizando diagramas de barras o bien, la ruta crítica;

E.II 	Cédula de avances y pagos programados, calendarizados y cuantificados por actividades a ejecutar;

E.III 	Programa de ejecución general de los servicios conforme al presupuesto total con sus erogaciones, calendarizado y cuantificado conforme a los periodos determinados por la CONVOCANTE, dividido en actividades y, en su caso, subactividades, debiendo existir congruencia con los demás programas;

E.IV 	Presupuesto total de los trabajos, el cual deberá dividirse en actividades de servicio, indicando con número y letra sus importes, así como el monto total de la PROPOSICIÓN;

E.V 	Carta proposición con el monto total de los servicios  con IVA incluido.

Que los trabajos se llevarán a cabo con sujeción a: la LEY y el REGLAMENTO; los TÉRMINOS DE REFERENCIA, las especificaciones Generales y Particulares; el programa de erogaciones y la cédula de avances y pagos programados y monto total de la proposición (Documentos E.II, E.III, E.IV)  que deberán estar calculados de acuerdo con lo establecido en la LEY y el REGLAMENTO y conforme a las cláusulas del contrato de servicios relacionados con la obra pública a precio  alzado y en general de conformidad con la presente Convocatoria.

Que de conformidad en el artículo 59, sexto párrafo de la LEY, los contratos a precio alzado, no podrán ser modificados en monto o en plazo, ni estarán sujetos a ajustes de costos. Sin embargo, cuando con posterioridad a la adjudicación de un contrato a precio alzado o la parte de los mixtos de esta naturaleza, se presenten circunstancias económicas de tipo general que sean ajenas a la responsabilidad de las partes y que por tal razón no pudieron haber sido objeto de consideración en la propuesta que sirvió de base para la adjudicación del contrato correspondiente; como son, entre otras: variaciones en la paridad cambiaria de la moneda o cambios en los precios nacionales o internacionales que provoquen directamente un aumento o reducción en los costos de los insumos de los trabajos no ejecutados conforme al programa originalmente pactado; la DEPENDENCIA podrá reconocer incrementos o requerir reducciones al CONTRATISTA, conforme a los lineamientos que al efecto expida la Secretaría de la Función Pública.

Lo anterior sin perjuicio de que los costos de los insumos de los trabajos se actualicen por una sola ocasión cuando, por causas no imputables al contratista, los trabajos inicien con posterioridad a ciento veinte días naturales contados a partir de la fecha de presentación de las proposiciones. Para tales efectos, se utilizará el promedio de los índices de precios al productor y comercio exterior-actualización de costos de obras públicas publicados por el Banco de México, tomando como base para el cálculo el mes de presentación y apertura de proposiciones y el mes que inician los trabajos.

Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado, pero no varían el objeto del proyecto, se podrán celebrar convenios adicionales entre las partes respecto de las nuevas condiciones, debiéndose justificar de manera fundada y explícita las razones para ello. Dichas modificaciones no podrán, en modo alguno, afectar las condiciones que se refieran a la naturaleza y características esenciales del objeto del contrato original, ni convenirse para eludir en cualquier forma el cumplimiento de esta Ley o de los tratados.

Los convenios señalados en los párrafos anteriores deberán ser autorizados por el servidor público que se determine en las políticas, bases y lineamientos de la dependencia o entidad de que se trate.

Cuando la modificación implique aumento o reducción por una diferencia superior al veinticinco porciento del importe original del contrato o del plazo de la ejecución, en casos excepcionales y debidamente justificados, la dependencia solicitará la autorización a la Secretaría de la Función Publica para revisar los indirectos y el financiamiento originalmente pactado y determinar la procedencia de ajustarlos.

## 2.12.	REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS LICITANTES

2.12.1.	EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA QUE SE REQUIERE

Se requiere que el LICITANTE haya realizado en los últimos diez  años, hasta  tres servicios diferentes, cuya importancia, características y magnitud, sea similar al que tiene por objeto la presente INVITACIÓN, acreditándolo con el currículum vitae de la empresa. Documento T.II. Se entenderán por trabajos similares a la experiencia en proyectos de ferrocarril y transporte urbano como tranvía, metro, metro ligero, monorriel y tren suburbano.

Aquellos trabajos que no sean similares a los de esta licitación no serán tomados en cuenta para la evaluación del personal, ni para la evaluación del licitante. Se entenderá por trabajos similares a la experiencia en proyectos de ferrocarril y transporte urbano como tranvía, metro, metro ligero, monorriel y tren suburbano.

El LICITANTE deberá tener en la ejecución de los servicios un Director General, quien deberá conocer con amplitud los Términos de Referencia, el catálogo de conceptos del servicio, los programas de ejecución y de suministros, la bitácora, los convenios y demás documentos, que se generen con la ejecución de los trabajos. Asimismo, deberá estar facultado, para oír y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con los trabajos, aún las de carácter personal, así como contar con las facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento del contrato.

La DEPENDENCIA en el contrato, se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la sustitución del Director  General; y el CONTRATISTA tendrá la obligación de nombrar a otro profesionista que reúna los requisitos exigidos en la presente Convocatoria y en el contrato, el cual deberá cubrir las mismas características.

La DEPENDENCIA en cualquier momento podrá verificar las instalaciones de la empresa, en gabinete o en campo, así como que el personal propuesto por LICITANTE para ejecutar los trabajos sea el que esté desarrollándolo, de no ser así, deberá exigir que se utilice el personal propuesto en la licitación o uno de características similares.

2.12.2.	PERMISOS Y LICENCIAS

En su caso, el LICITANTE deberá obtener los permisos, licencias y autorizaciones para llevar a cabo los estudios objeto de la presente INVITACIÓN, previamente al inicio de los trabajos si así es requerido.

2.12.3.	CAPACIDAD FINANCIERA

Se requiere, que el capital neto de trabajo de los LICITANTES obtenido de los estados financieros, sea suficiente para el financiamiento de los trabajos a realizar de acuerdo con el análisis e integración del costo por financiamiento.

Las razones financieras básicas mínimas que los LICITANTES deberán presentar son: la rentabilidad de la empresa (utilidad/capital social), la capacidad para pagar sus obligaciones por medio de la relación entre activo circulante y pasivo circulante, por el grado de endeudamiento, acreditándolo mediante los documentos señalados y requisitando el Documento L.III.

2.12.4. DETERMINACIÓN DE SUELDOS Y HONORARIOS

Conforme a lo establecido en los artículos 31, fracción XVIII de “La Ley”; el tabulador que deberá de servir para determinar los sueldos y honorarios del personal Profesional Técnico es el de las “Recomendaciones para Elaborar Propuestas de Servicios de Consultoría” que elabora la Cámara Nacional de Empresas de Consultoría (CNEC) y en específico los cuadros 2, 3 y 6. Cabe señalar que se deberá tomar el tabulador que se encuentre vigente a la fecha del presente concurso público.

## 2.13.	CRITERIO GENERAL DE EVALUACIÓN Y REVISIÓN DE LAS PROPOSICIONES

De conformidad con el segundo párrafo del artículo 38 de la LEY y el artículo 63 del REGLAMENTO, para la evaluación de las PROPOSICIONES se aplicará el mecanismo de puntos y porcentajes, tal como se dispone en la fracción II del artículo 63 del REGLAMENTO.

2.13.1  Criterios de evaluación técnica

En general para la evaluación técnica de las propuestas se considerarán, los siguientes aspectos:

1.	Que cada documento de la propuesta contenga toda la información solicitada; ya que su presentación incompleta será motivo suficiente para desechar la proposición.

2.	Que los profesionales técnicos que se encargarán de la dirección y prestación de los servicios, cuenten con la experiencia y capacidad necesaria para llevar la adecuada administración de los servicios, para lo cual se tomarán en cuenta entre otros aspectos, el grado académico de preparación profesional, la experiencia laboral específica en trabajos similares y la capacidad técnica de las personas físicas que estarán relacionadas con la ejecución de los trabajos,

Que el currículo del personal contenga los datos de estudios profesionales, registro del título profesional respectivo, relación verificable de las actividades profesionales en que haya participado y demostrar que haya tenido trabajos relacionados con las actividades o conceptos motivo, así como que contengan las firmas autógrafas.

Si El Licitante participa con el mismo personal o equipo en dos o más licitaciones al mismo tiempo, al otorgársele la primera licitación automáticamente quedará descalificada de las siguientes, independientemente de la etapa en que se encuentre el proceso de licitación.

3.	Que el organigrama propuesto para el desarrollo de los servicios, sea congruente con las características, complejidad y magnitud de la presente Convocatoria;

4. 	Que la metodología expresada sea viable para el desarrollo de los servicios  solicitados en la presente Convocatoria porque demuestra que el licitante conoce los trabajos y/o servicios a realizar y que tiene la capacidad y la experiencia para ejecutarlos satisfactoriamente; dicha metodología debe ser acorde con el programa integral de trabajo considerado en su propuesta.

5. 	De los estados financieros:

- Que el capital neto de trabajo del licitante sea suficiente para el financiamiento de los servicios a realizar, de acuerdo con su análisis financiero presentado;

- Que el licitante tenga capacidad para pagar sus obligaciones, y

- El grado en que el licitante depende del endeudamiento y la rentabilidad de la empresa.

6.	De los programas:

Que el programa integral de trabajo corresponda al plazo establecido por la CONVOCANTE y sea congruente con la metodología de trabajo.

- Aspectos técnicos:

- Que la proposición sea congruente con los Términos de Referencia proporcionados en la Convocatoria de licitación y que las soluciones conceptuales propuestas sean las adecuadas para los servicios licitados.

b.  Del personal:

- Que el personal técnico, administrativo y de servicios sea el adecuado y suficiente para ejecutar los trabajos.

- Que se hayan considerado trabajadores de la especialidad requerida para la ejecución de los servicios objeto de esta licitación.

12.13.2  Criterios de evaluación económica

En general para la evaluación económica de las propuestas se considerarán, entre otros, los siguientes aspectos:

- Que cada documento de la propuesta contenga toda la información solicitada, ya que su presentación incompleta será motivo suficiente para desechar la propuesta, y

- Que los precios propuestos por el licitante sean aceptables en términos del artículo 71 de Reglamento, es decir, que sean acordes con las condiciones vigentes en el mercado internacional, nacional o de la zona o región en donde se ejecutarán los trabajos, individualmente o conformando la propuesta total.

- Que los tabuladores de sueldos sean acordes a los requeridos en la Convocatoria de Licitación, la integración de las plantillas de personal y el tiempo de ejecución correspondan a los servicios ofertados.

- Del presupuesto total de los servicios:

- Que en todas y cada una de las actividades que integran el presupuesto se establezca su importe;

- Que los importes estén anotados con número y con letra, los cuales deben ser coincidentes; en caso de diferencia deberá prevalecer el que se consigna con letra, y

- Verificar que el importe total de la propuesta sea congruente con todos los documentos que la integran;

- Que exista congruencia entre la red de actividades, la cédula de avances y pagos programados y el programa de ejecución de los trabajos y/o servicios y que éstos sean coherentes con el procedimiento constructivo;

- Que exista consistencia lógica de las actividades descritas en la red, cédula de avances y pagos programados, y el programa de ejecución, y

- Que los programas específicos de erogaciones sean congruentes con el programa general de ejecución de los trabajos y que los insumos propuestos por El Licitante, correspondan a los períodos presentados en los programas.

## 2.14.	CRITERIOS PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO

Conforme a lo establecido en los artículos 38 de la Ley y 63, fracción II del Reglamento, y con el “Acuerdo por el que se emiten diversos lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios y de obras públicas y servicios relacionados con las mismas”, emitido por la Secretaria de la Función Pública, publicado el 9 de septiembre a 2010 en el D.O.F., la CONVOCANTE, para determinar la solvencia de las proposiciones recibidas para su revisión detallada y evaluación, verificará que las evaluaciones cumplan con los requisitos solicitados en la Convocatoria y aplicará el criterio de puntos y porcentajes como criterio de adjudicación.

Este mecanismo consiste en determinar la solvencia de las proposiciones, a partir del número de puntos o unidades porcentuales que obtengan las proposiciones conforme a la puntuación o ponderación establecida en la presente CONVOCATORIA.

La puntuación o unidades porcentuales a obtener en la propuesta técnica para ser considerada solvente y, por tanto, no ser desechada, será de cuando menos el 75% de los 70 máximos que se pueden obtener en su evaluación.

2.14.1 PROPUESTA TÉCNICA.

Matriz Base de Puntos y Porcentajes (70 puntos)

12.14.2 PROPUESTA ECONÓMICA

(30 puntos)

| - EVALUACIÓN ECONÓMICA (30 PUNTOS) |  |
| --- | --- |
| CONCEPTO | PUNTAJE MÁXIMO |
| MONTO DE LA PROPUESTA ECONÓMICA | 30.0 |
| Para la asignación de la puntuación, se tomará como base la propuesta calificada como solvente más baja, de acuerdo a la siguiente fórmula: PPE=(MPemb x 30) / MPi. Donde: PPE= Puntuación o unidades porcentuales que corresponden a la Propuesta Económica MPemb= Monto de la Propuesta económica más baja MPi= Monto de la i-ésima Propuesta económica | 30.0 |

Nota Metodológica:

El Licitante deberá obtener en su propuesta Técnica un mínimo de 52.5 puntos para que sea objeto de evaluación su propuesta económica, conforme a lo establecido en el primer párrafo de la fracción II del artículo 63 del REGLAMENTO y en los Lineamientos emitidos por la SFP.

Una vez hecha la evaluación de las proposiciones presentadas, el contrato se adjudicará, en su caso, de entre los Licitantes, aquel cuya proposición resulte solvente porque reúne, conforme a los Criterios de Evaluación establecidos en la Convocatoria, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la CONVOCANTE, obtenga el mayor puntaje y garantice el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

En caso de empate entre los licitantes, cuyas proposiciones resulten solventes y hayan obtenido igual puntaje, este se resolverá en términos del penúltimo párrafo del artículo 38 de la LEY. Si no fuese factible resolver el empate en los términos del citado artículo, la adjudicación del contrato se efectuará a favor del licitante que resulte ganador en un sorteo manual por insaculación que realizará la CONVOCANTE en el propio acto de fallo, el cual consistirá en depositar en una urna transparente los boletos con el nombre de los licitantes que hayan empatado, de la que se extraerá en primer lugar el boleto del licitante ganador y, posteriormente, los demás boletos de los licitantes que resultaron empatados, con lo que se determinarán los subsecuentes lugares que ocuparán tales proposiciones.

No se adjudicará el contrato a la propuesta que obtuvo el mayor puntaje si los precios de la misma, a juicio de la Dependencia, no son aceptables, con base en lo establecido en el primer párrafo del artículo 40 de la LEY y 71 del REGLAMENTO.

12.14.3  RESULTADO FINAL

Será la suma de la puntuación obtenida al momento de realizar la evaluación de la propuesta Técnica y la suma del resultado de la puntuación de la propuesta Económica.

## 2.15.	CAUSAS PARA EL DESECHAMIENTO DE LAS PROPUESTAS

La CONVOCANTE realizará la evaluación integral de las proposiciones, haciendo la valoración que corresponda a cada requisito solicitado así como a la omisión de los mismos, para determinar cuáles cumplen con el pliego de requisitos de la presente Convocatoria de Licitación y que, por lo tanto se consideran como solventes.

Será causa de descalificación y por lo tanto se desecharán las propuestas, salvo lo que se señala en el párrafo cuarto, del artículo 38, de la LEY, el incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en las presentes bases de INVITACIÓN, sus documentos, así como:

    - Causales generales

- Presente incompleta u omita cualquier documento requerido en la Convocatoria de Licitación o que los documentos no contengan la información solicitada, que provoquen la imposibilidad de determinar su solvencia.

- Incumpla las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la CONVOCANTE

- Se acredite que la información o documentación proporcionada por los Licitantes es falsa.

- La ubicación del Licitante en alguno de los supuestos señalados en los artículos 51 y 78, penúltimo párrafo de la LEY

- Se compruebe que algún Licitante ha acordado con otro u otros elevar los costos de los trabajos, o cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demás Licitantes.

- Propongan alternativas que modifiquen lo establecido en la Convocatoria de Licitación.

- No cumpla cualquiera de los requisitos solicitados en La LEY y el REGLAMENTO y lo establecido en la presente Convocatoria de Licitación.

    - Causales técnicos y económicos

- Que los profesionales técnicos que se encargarán de la dirección y ejecución de los trabajos, no cuenten con la experiencia y capacidad requerida en el numeral 13 inciso “a” de esta Convocatoria para llevar la adecuada administración y ejecución de los trabajos.

- Que El LICITANTE no acredite su experiencia y capacidad técnica en términos del numeral 13 de la Convocatoria de Licitación, así como que los trabajos realizados en vías en operación y demás, no sean de las características, complejidad y magnitud similares a los que son motivo de la licitación.

- Que la metodología de trabajo propuesta por El LICITANTE para el desarrollo y organización de los servicios relacionados con obra pública, no sea congruente con las características, complejidad y magnitud de los mismos.

- Que con la declaración fiscal o balance general dictaminado o no, no acredite la capacidad financiera requerida por La CONVOCANTE.

- Que los tabuladores de salarios del personal Profesional Técnico propuesto no sean acordes con los requeridos en el punto 2.12.4  de la presente Convocatoria.

- Que el importe total de la propuesta no sea congruente con todos los documentos que la integran.

- Que “El licitante” participe con el mismo personal o equipo en dos o más licitaciones al mismo tiempo, y se le adjudique contrato en otra licitación.

## 2.16.	CANCELACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN

Con base en lo dispuesto en el artículo 70 del REGLAMENTO, la DEPENDENCIA podrá cancelar la presente INVITACIÓN en términos del artículo 40 de la LEY, debiendo notificar por escrito a los LICITANTES y al Órgano Interno de Control en la DEPENDENCIA, emitiendo las razones justificadas que funden y motiven dicha determinación y cubrirá los gastos no recuperables que en su caso procedan, siempre que sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con la INVITACIÓN correspondiente. No será procedente contra esta determinación recurso alguno, sin embargo los LICITANTES podrán interponer la inconformidad en términos del Título Séptimo, Capítulo Primero de la LEY.

## 2.17.	DECLARACIÓN DESIERTA DE LA INVITACIÓN

Se podrá declarar desierto el procedimiento de Invitación Nacional a Cuando Menos Tres Personas cuando las PROPOSICIONES presentadas no reúnan los requisitos solicitados por la CONVOCANTE o sus precios de las actividades o partidas no fueren aceptables o no se recibiera proposición alguna, conforme a los supuestos de los artículos 40 de la LEY y 69 del REGLAMENTO.

## 2.18.	SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

Si por caso fortuito o fuerza mayor se suspende el procedimiento de contratación, se avisará por escrito a todos los involucrados y al Órgano Interno de Control.

Cuando por instrucciones de la SFP, en el ejercicio de sus atribuciones, se suspenda el procedimiento de contratación, se avisará por escrito a todos los involucrados y al Órgano Interno de Control.

Cuando desaparezcan las causas que hubieren motivado la suspensión temporal del procedimiento de contratación, se reanudará el mismo, previo aviso por escrito a todos los involucrados y al Órgano Interno de Control.

# CAPÍTULO 3. – INFORMACIÓN GENERAL

## 3.1.	IDIOMA EN QUE SE PRESENTARÁ LA PROPOSICIÓN

La PROPOSICIÓN que presente el LICITANTE, así como toda la documentación relativa a ella, deberá de presentarse en idioma español.

En los casos que se trate de información técnica y comercial original, escrita en otro(s) idioma(s), relativa a equipos científicos e informáticos de la cual el LICITANTE proponga su uso y aplicación en la ejecución de los trabajos motivo de la presente INVITACIÓN, éstos deberán estar traducidos al idioma español.

## 3.2.	TIPO DE MONEDA EN QUE SE PRESENTARÁ LA PROPOSICIÓN

El importe de las PROPOSICIONES debe presentarse en Moneda Nacional.

3.3.	TRABAJOS QUE PODRÁN SUBCONTRATARSE

El LICITANTE podrá  subcontratar los servicios necesarios relacionados con la obra pública objeto de la presente licitación, respecto a la demanda y elaboración del anteproyecto ejecutivo.

LA DEPENDENCIA dará preferencia en igualdad de condiciones a EL LICITANTE que acredite que dichos trabajos los subcontratará con empresas nacionales que tengan el carácter de MIPYMES. Documento T.X.

## 3.4.	PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

El plazo de ejecución de los trabajos será de 180 días naturales posteriores a la firma del CONTRATO, siendo la fecha estimada de inicio de los mismos el 6 de mayo de 2013.

Dentro del plazo anterior, se deberá considerar el Programa Detallado para la Ejecución de los Trabajos que se contiene en los Términos de Referencia de la presente INVITACIÓN.

## 3.5.	LEGISLACIÓN SUPLETORIA

De conformidad con el artículo 13 de la LEY, se aplicarán de manera supletoria a este proceso y durante la ejecución de los trabajos, en todo lo no previsto por la citada LEY, el Código Civil Federal, el Código Federal de Procedimientos Civiles y la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

## 3.6.	CONTROVERSIAS

Las controversias que pudieran surgir derivadas de la presente INVITACIÓN, se resolverán y estarán reguladas de acuerdo lo dispuesto por el segundo párrafo al artículo 15 de la LEY.

## 3.7.	SANCIONES

3.7.1 Durante el procedimiento de contratación los LICITANTES podrán ser sujetos a sanciones resueltas por la SFP cuando:

  - Injustificadamente y por causas imputables a los mismos no formalicen el CONTRATO adjudicado por la CONVOCANTE en la fecha señalada por la misma.

  - Proporcionen información falsa o actúen con dolo o mala fe durante cualquier acto de este procedimiento.

3.7.2 Durante la ejecución de los trabajos, aplicadas por la CONVOCANTE, cuando:

  - No cumpla con sus obligaciones contractuales por causas imputables a ellos y que como consecuencia, causen daños y perjuicios a la CONVOCANTE, de conformidad con lo establecido en el modelo de CONTRATO.

  - Así mismo, cuando los trabajos o una parte de ellos no cumpla con las calidades especificadas pero que a juicio de la CONVOCANTE es susceptible de usarse, se aplicará una sanción determinada en base a la diferencia de calidades estimada por la Residencia de Supervisión.

## 3.8.	PENAS CONVENCIONALES

El LICITANTE conviene y acepta incondicionalmente que se sujeta a las penas convencionales estipuladas en el modelo de CONTRATO, que acompaña a esta documentación.

Las penas convencionales que se aplicarán serán las siguientes:

3.8.1.	POR ATRASOS DURANTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Si por causas imputables al CONTRATISTA existen atrasos en la ejecución de los trabajos, determinados de la comparación a la fecha de corte para elaborar las estimaciones de los importes programados con respecto a los importes ejecutados, se aplicará una retención igual al 5% (cinco por ciento) de la diferencia entre dichos importes.

La DEPENDENCIA podrá devolver el importe retenido si el CONTRATISTA recupera los atrasos en la(s) estimación(es) siguiente(s).

La determinación de la aplicación de las retenciones será notificada al CONTRATISTA mediante la BITÁCORA.

En el caso de que los atrasos de los trabajos ejecutados con respecto al programa convenido sean por causas imputables a la DEPENDENCIA o bien se haya presentado un caso fortuito o fuerza mayor en el periodo que corresponda, no procederá la aplicación de esta pena convencional.

3.8.2.	POR INCUMPLIMIENTO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN

Si una vez cumplida la fecha de terminación pactada en el CONTRATO, los trabajos no se han terminado, se aplicará una sanción a favor de la DEPENDENCIA igual al importe que resulte de aplicar el 0.5% (cero punto cinco por ciento) por día de retraso del importe de los trabajos no ejecutados, hasta la conclusión total de los trabajos, para lo cual se podrá revisar los avances en periodos no menores de los que están pactados en el CONTRATO para la elaboración de las estimaciones.

Si a la fecha pactada a la terminación de los trabajos existen retenciones por atraso en el programa de ejecución pactado, no procederá la devolución hasta que se haya determinado el importe de la sanción por incumplimiento del plazo de ejecución y en su caso se tomarán a cuenta de este último importe. Si existiera saldo a favor del CONTRATISTA, se le devolverá dicho saldo sin que se generen gastos financieros.

## 3.9.	NO NEGOCIACIÓN

Ninguna de las condiciones y requisitos contenidos en esta CONVOCATORIA y sus respectivos anexos, así como de las PROPOSICIONES en su parte técnica y económica que sean presentadas por los LICITANTES, podrán ser negociadas o modificadas, sin perjuicio de que la CONVOCANTE pueda solicitar aclaraciones, tal como lo dispone el artículo 27 de la LEY.

# CAPÍTULO 4 – CONTRATACIÓN

## 4.1.	FIRMA DEL CONTRATO

El representante legal del LICITANTE que haya resultado ganador, deberá presentarse a firmar el contrato en la fecha, lugar y hora que se establezca en el fallo; el CONTRATO normará las relaciones que se establezcan entre la DEPENDENCIA y el CONTRATISTA.

El LICITANTE que por causas imputables a él mismo no firme el CONTRATO a más tardar en la fecha estipulada o de conformidad al artículo 47 de la LEY, será sancionado en los términos del artículo 78, fracción I, de la LEY.

Cuando el CONTRATO no sea firmado por la DEPENDENCIA el pago de los gastos no recuperables se sujetará a los conceptos y plazos previstos en los párrafos segundo y tercero del artículo 70 del REGLAMENTO.

No podrá formalizarse CONTRATO alguno que no se encuentre garantizado en su cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en la fracción II, del artículo 48, de la LEY.

En términos del segundo párrafo, del artículo 47, de la LEY, si el LICITANTE ADJUDICADO no firmase el CONTRATO por causas imputables al mismo, dentro del plazo estipulado por la CONVOCANTE, ésta, sin necesidad de un nuevo procedimiento, adjudicará el contrato al LICITANTE que hubiese presentado la siguiente PROPOSICIÓN solvente que resulte económicamente más conveniente para el Estado, de conformidad con lo asentado en el fallo a que se refieren los artículo 39 y 39 Bis de la LEY, y así sucesivamente en caso de que este último no acepte la adjudicación, siempre que la diferencia en precio con respecto a la propuesta que inicialmente hubiese resultado ganadora, no sea superior al 10% (diez por ciento).

## 4.2.	ASPECTOS CONTRACTUALES

4.2.1.	FORMA Y TÉRMINOS DE PAGO DE LOS TRABAJOS

La DEPENDENCIA pagará los trabajos objeto del contrato sobre la base de precio alzado mediante la formulación de estimaciones que acrediten el cumplimiento de las actividades o partidas principales, en cuyo caso el importe de la remuneración o pago total que deba cubrirse al CONTRATISTA se hará por actividad o partida principal terminada.

El CONTRATISTA deberá presentar a la Residencia, las estimaciones de los trabajos ejecutados, dentro de los seis días naturales siguientes a la fecha de corte, acompañadas de la documentación que acredite la procedencia de su pago; la Residencia, para realizar la revisión y autorización de las estimaciones contará con un plazo no mayor de quince días naturales siguientes a su presentación. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser conciliadas dentro de dicho plazo, éstas se resolverán e incorporarán en la siguiente estimación.

Si el CONTRATISTA no presenta la estimación en el plazo determinado en el párrafo anterior, la estimación correspondiente se presentará en la siguiente fecha de corte, sin que ello dé lugar a la reclamación de gastos financieros o de cualquier otra índole por parte del CONTRATISTA, ni será motivo de interrumpir la ejecución de los trabajos o bajar el ritmo de su ejecución.

Las estimaciones por trabajos ejecutados deberán pagarse por parte de la CONVOCANTE en un plazo no mayor a veinte días naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por la residencia del servicio y la documentación de la estimación se encuentre completa y correcta, incluida la factura correspondiente.

Los pagos de cada una de las estimaciones, por trabajos ejecutados son independientes entre sí y por lo tanto, cualquier tipo de secuencia será sólo para efecto de control administrativo.

El pago de las estimaciones no se considerará como la aceptación plena de los trabajos, ya que la DEPENDENCIA  tendrá el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados y, en su caso, del pago en exceso que se haya efectuado.

4.2.2.	LUGAR DE PAGO DE LAS ESTIMACIONES

El pago de las estimaciones se realizará por medios de comunicación electrónica para lo cual deberá presentar la información relativa en el Documento L.I Las estimaciones que se generen se acompañarán de la documentación que acredite la procedencia de su pago, conforme a las previsiones del artículo 132 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y de Servicios Relacionados con las Mismas, las que serán presentadas por EL CONTRATISTA al residente dentro de los seis días naturales siguientes a la fecha de su corte y serán pagadas por LA DEPENDENCIA por trabajos ejecutados, mediante transferencia electrónica que la Tesorería de la Federación efectuará a la cuenta bancaria determinada por EL CONTRATISTA, dentro de un plazo de 20 días naturales contados a partir de que hayan sido autorizadas por el residente de la obra y que el contratista haya presentado la factura correspondiente..

4.2.3.	DEDUCCIONES

El CONTRATISTA al que se le adjudique el CONTRATO, aceptará que le sea deducido en cada una de las estimaciones que se generen el cinco al millar por concepto de servicio de inspección y vigilancia de la SFP, estipulado en el artículo 191, de la Ley Federal de Derechos y en su caso, los convenios que lleguen a establecerse.

4.2.4.	INCUMPLIMIENTO EN LOS PAGOS DE ESTIMACIONES Y PAGOS EN EXCESO

De acuerdo a lo establecido en el artículo 55 de la LEY, en caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajustes de costos a que se refiere el artículo 59 párrafo sexto y séptimo de la LEY, la CONTRATANTE, a solicitud del CONTRATISTA la DEPENDENCIA deberá pagar gastos financieros conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos empezarán a generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calcularán sobre las cantidades no pagadas, debiéndose computar por días naturales desde que sean determinadas y hasta la fecha en que se ponga efectivamente las cantidades a disposición del CONTRATISTA.

Tratándose de pagos en exceso que haya recibido el CONTRATISTA, éste deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso más los intereses correspondientes, conforme a lo señalado en el párrafo anterior. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales, desde la fecha del pago en exceso hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de la DEPENDENCIA.

No se considerará pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo del CONTRATISTA sean compensadas en la estimación siguiente o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado con anterioridad.

4.2.5.	ANTICIPOS

La DEPENDENCIA para la prestación de los servicios materia de la presente Invitación, NO OTORGÁRA ANTICIPOS.

4.2.6.	GARANTÍAS

4.2.6.1. DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

De conformidad con lo establecido en la fracción II del artículo 48, de la LEY, el CONTRATISTA deberá presentar ante la CONVOCANTE, dentro de los 15 (quince) días naturales siguientes contados a partir de la fecha en que el CONTRATISTA hubiese recibido copia de notificación del fallo de adjudicación e invariablemente antes de la firma del CONTRATO, mediante fianza para garantizar el estricto y fiel cumplimiento del CONTRATO, otorgada por una Institución Afianzadora autorizada a favor de la TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN, por un monto igual al 20 % (veinte por ciento) del importe total del CONTRATO (sin incluir el impuesto al valor agregado), la vigencia de la garantía citada será hasta que se cumpla totalmente con lo estipulado en el CONTRATO y haya sido constituida y entregada a la DEPENDENCIA la garantía por defectos, vicios ocultos de los trabajos o cualquier otra responsabilidad a cargo del CONTRATISTA.

La cancelación de la fianza será a solicitud expresa y por escrito del CONTRATISTA a la DEPENDENCIA.

4.2.6.2.	DE VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD QUE RESULTE A CARGO DEL CONTRATISTA

Concluidos los trabajos, no obstante su recepción formal, el CONTRATISTA, de conformidad con lo establecido en el artículo 66 de la LEY, quedará obligado a responder de los defectos que resultaran en los mismos, de los vicios ocultos, y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos señalados en el contrato respectivo y en el Código Civil Federal.

Para garantizar por un plazo de doce meses a partir de la recepción de los trabajos, el cumplimiento de las obligaciones a que se refiere el párrafo anterior, previamente a la recepción de los trabajos, el CONTRATISTA, a su elección, podrá constituir fianza por el equivalente al 10% del monto total ejercido; presentar carta de crédito irrevocable por el equivalente al 5% del mismo monto, o bien aportar recursos líquidos por una cantidad equivalente al 5% del mismo monto en fideicomisos especialmente constituidos para ello. Los recursos aportados en fideicomisos deberán invertirse en instrumentos de renta fija. El CONTRATISTA en su caso, podrá retirar sus aportaciones en fideicomiso y los respectivos rendimientos, transcurridos doce meses a partir de la fecha de recepción de los trabajos.

Quedarán a salvo los derechos de la DEPENDENCIA para exigir el pago de las cantidades no cubiertas de la indemnización que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas las garantías constituidas conforme a este punto.

La vigencia de esta garantía será a partir de la fecha de la recepción física de los trabajos a entera satisfacción de la DEPENDENCIA y si durante los doce meses no surgió una responsabilidad a cargo del CONTRATISTA, podrá ser liberada, de conformidad con lo dispuesto en el REGLAMENTO.

4.2.7.	BITÁCORA

La bitácora es el instrumento técnico que constituye el medio de comunicación entre la DEPENDENCIA y el CONTRATISTA a quien se adjudique el CONTRATO resultado de esta INVITACIÓN, en la cual se registrarán los asuntos y eventos importantes que se presenten durante la ejecución de los trabajos y su uso será obligatorio en términos de los artículos 122 a 126 del REGLAMENTO, donde se establecen los términos y condiciones de su manejo.

Su elaboración, control y seguimiento se hará por medios remotos de comunicación electrónica de conformidad con el programa informático implementado por la SFP, por lo que el Superintendente del CONTRATISTA deberá acreditar la capacitación para su uso y manejo en alguna institución autorizada por la Secretaría de la Función Pública y presentar la Firma Electrónica (FIEL) expedida por el SAT previamente al inicio de los trabajos.

4.2.8.	REQUISITOS PREVIOS A LA FIRMA DEL CONTRATO

Al LICITANTE que se adjudique el CONTRATO, previo a la firma del mismo, deberá presentar:

4.2.8.1. MANIFESTACIÓN DE ENCONTRARSE AL CORRIENTE EN SUS OBLIGACIONES FISCALES

Para los efectos del Artículo 32D del Código Fiscal de la Federación, previo a su firma, deberá presentar documento actualizado expedido por el SAT, en el que se emita opinión sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.

4.2.8.2. DOCUMENTACIÓN LEGAL

Presentará para su cotejo, original o copia certificada y copia simple de la documentación a que se refieren los documentos LI, L.III, L IV, L.V de esta INVITACIÓN con los que se acredite su existencia legal y las facultades de su representante para suscribir el CONTRATO correspondiente, como lo establece el artículo 36 del REGLAMENTO, comprobante de domicilio fiscal con una antigüedad no mayor a tres meses, designación del SUPERINTENDENTE con firma electrónica, constancia de la institución  financiera  sobre la existencia de cuenta de cheques abierta a nombre del beneficiario, que incluya el número de cuenta de 11 posiciones y el caso de persona física el acta de nacimiento.

En su caso, una vez llevado a cabo el cotejo correspondiente, se devolverá al interesado los documentos originales o certificados, conservándolos en copias simples.

La presentación de estos documentos servirá para constatar que la persona cumple con los requisitos legales necesarios.

La PROPOSICIÓN del LICITANTE ganador previamente firmada por el representante facultado para ello por parte del CONTRATISTA, será incorporada al CONTRATO como parte integrante del mismo.

4.2.9.	IMPUESTOS Y DERECHOS

Todos los impuestos y derechos que procedan serán pagados por el CONTRATISTA, de acuerdo con lo establecido en las disposiciones fiscales vigentes en la materia.

El I.V.A. deberá indicarse por separado del precio ofrecido; en caso de no señalarlo, este se entenderá como incluido en el precio.

Los impuestos y derechos que procedan relativos a las actividades encaminadas a la ejecución de los trabajos serán pagados por el CONTRATISTA, de igual forma aquellos gastos derivados, en su caso, de las adquisiciones de productos importados que necesite para cumplir con los trabajos contratados, incluyendo los gastos de aduanas y demás derechos de importación.

## 4.3.	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS DE AUTOR

El CONTRATISTA al que se adjudique el CONTRATO, al ejecutar los trabajos pactados con la CONVOCANTE, asumirá la responsabilidad total para el caso de que se infrinjan o violen derechos de propiedad intelectual, propiedad industrial y derechos de autor protegidos por la legislación vigente en la materia.

En su caso, cuando dentro de los alcances del CONTRATO se establezca la cesión o entrega de la propiedad intelectual o industrial del servicio, la subrogación de los derechos se hará de manera expresa a favor de la DEPENDENCIA

# CAPÍTULO 5. – OTRAS CONSIDERACIONES

## 5.1.	VERIFICACIÓN

La DEPENDENCIA, a través de los servidores públicos de las áreas responsables de la contratación y de la ejecución, se reserva el derecho de visitar y verificar en cualquier momento los trabajos objeto del CONTRATO y el CONTRATISTA deberá dar las facilidades e información que se le requiera de manera veraz y oportuna durante dicha verificación.

En cualquier momento, la Secretaría de la Función Pública y los órganos internos de control podrán verificar el estado que guarden el avance físico y financiero de los trabajos, así como la situación en que se encuentren los adeudos a cargo de los contratistas derivados de anticipos no amortizados, finiquitos no liquidados o materiales y equipos no devueltos.

El CONTRATISTA deberá dar las facilidades e información que se le requiera de manera veraz y oportuna durante dicha verificación.

## 5.2.	OCDE

En virtud de que México es signatario de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, se ha comprometido a difundir sus lineamientos y asegurar que tanto el sector público como el privado conozca los lineamientos de la Convención contra el Cohecho de Servidores públicos extranjeros en transacciones Comerciales Internacionales, por lo cual el LICITANTE deberá firmar la Nota informativa para participantes de países miembros de la OCDE y firmantes de la Convención. L.IX. Así como comprometerse a cumplir con lo dispuesto en la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 2012.

## 5.3.	ENCUESTA

Como parte de la política de transparencia, se le solicita al LICITANTE llene y entregue la “Encuesta de transparencia del procedimiento”. L XV

## 5.4.	TERMINACIÓN DEL CONTRATO

Para la recepción de los trabajos y finiquito y terminación de los mismos, se procederá como lo indican de los Artículos 64 de la LEY y 164 a172 del REGLAMENTO.

El CONTRATISTA comunicará a la DEPENDENCIA la conclusión de los trabajos que le fueron encomendados, para que ésta, dentro del plazo pactado, verifique la debida terminación de los mismos conforme a las condiciones establecidas en el CONTRATO. Al finalizar la verificación de los trabajos, la DEPENDENCIA contará con un plazo de quince días naturales para proceder a su recepción física, mediante el levantamiento del acta correspondiente, quedando los trabajos bajo su responsabilidad.

Para dar por terminados los trabajos así como derechos y obligaciones asumidos por el CONTRATISTA y la DEPENDENCIA deberá elaborarse un acta de recepción de los trabajos así como un finiquito.

La DEPENDENCIA deberá notificar al CONTRATISTA, fecha, lugar y hora en que se llevará a cabo el finiquito de los trabajos.

Cuando la liquidación de los saldos se realice dentro de los quince días naturales siguientes a la firma del finiquito de los trabajos, el documento a que se refiere este artículo podrá utilizarse como el acta administrativa que extingue los derechos y obligaciones de las partes en el CONTRATO, debiendo agregar únicamente una manifestación de las partes de que no existen otros adeudos, por lo que se dan por terminados los derechos y obligaciones que genera el CONTRATO respectivo, sin derecho a ulterior reclamación.

Si no es factible el pago en el término indicado, se procederá a elaborar el acta administrativa prevista en el artículo 64 de la LEY.

## 5.5.	RESCISIÓN DEL CONTRATO

La CONVOCANTE podrá en cualquier momento rescindir administrativamente este CONTRATO por alguna de las siguientes causas:

1.	Por incumplimiento del CONTRATISTA a cualquiera de las obligaciones derivadas del CONTRATO, las leyes, tratados y demás normatividad aplicables.

2.	Si el CONTRATISTA, por causas imputables a él, no inicia los trabajos objeto del CONTRATO en los siguientes quince días naturales posteriores a la fecha de inicio convenida.

3.	Si el CONTRATISTA suspende injustificadamente los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte de ellos, que hubieren sido detectados como defectuosos por la DEPENDENCIA.

4.	Si el CONTRATISTA no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en el CONTRATO o sin motivo justificado no acata las órdenes dadas por el residente o por el supervisor.

5.	Si el CONTRATISTA no da cumplimiento al programa de ejecución de los trabajos establecido en el CONTRATO por falta de equipo científico, informático u otro requerido y de personal técnico y, que a juicio de la DEPENDENCIA, el atraso pueda dificultar la terminación satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado.

6.	Si el CONTRATISTA es declarado o sujeto a concurso mercantil o alguna figura análoga.

7.	Si el CONTRATISTA cede los derechos de cobro derivados del CONTRATO, sin contar con la autorización por escrito de la DEPENDENCIA.

8.	Si el CONTRATISTA no da a la DEPENDENCIA y a las autoridades que tengan facultad de intervenir, las facilidades y datos necesarios para el seguimiento, vigilancia y supervisión de los trabajos.

9.	Si el CONTRATISTA cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecido como requisito tener una determinada nacionalidad.

10.	Si el CONTRATISTA siendo extranjero, invoca la protección de su gobierno en relación con el CONTRATO.

11.	Si el CONTRATISTA incumple con el compromiso que, en su caso, haya adquirido al momento de la suscripción del CONTRATO, relativo a la reserva y confidencialidad de la información o documentación proporcionada por la DEPENDENCIA para la ejecución de los trabajos, y

12.	En general, por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones derivadas del CONTRATO, las leyes, tratados y demás aplicables.

## 5.6.	TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO

La DEPENDENCIA podrá en cualquier momento dar por terminado anticipadamente el CONTRATO en los casos expresamente señalados en el artículo 60 de la LEY, por lo que no podrá celebrarse ningún acuerdo entre las partes para tal efecto, sin responsabilidad alguna a cargo de la DEPENDENCIA, bastando para ello la comunicación por escrito al CONTRATISTA con tres días naturales de anticipación y se deberá observar lo que establecen los artículos 150 a 153 del REGLAMENTO.

El pago de gastos no recuperables procederá únicamente por los conceptos previstos en el artículo 152 del REGLAMENTO, obligándose las partes a realizar la entrega recepción de los trabajos.

Para la elaboración del finiquito del CONTRATO que se haya dado por terminado anticipadamente, deberán observarse las reglas que para el finiquito de servicio concluido se establece en la Sección IX del Capítulo Cuarto del REGLAMENTO.

## 5.7.	SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS

En el caso de que por causas justificadas la DEPENDENCIA determine la suspensión en todo o parte de los trabajos, tal hecho será notificado por escrito al CONTRATISTA, procediéndose conforme a los artículos 60 y 62 de la LEY y 144 a 149 del REGLAMENTO.

## 5.8.	INCONFORMIDADES

Contra la resolución que contenga el fallo no procederá recurso alguno; sin embargo, los LICITANTES podrán inconformarse en los términos del artículo 83 de la LEY ante la Secretaría de la Función Pública, con domicilio en Av. Insurgentes Sur No. 1735 1er piso, ala sur, Colonia Guadalupe Inn, Delegación Álvaro Obregón, C.P. 0120 o bien a través de COMPRANET, de conformidad con el artículo 84 de la LEY.

## 5.9.	PROHIBICIÓN DE CESIÓN

Los derechos y obligaciones que se deriven del CONTRATO objeto de este procedimiento, no podrán cederse en forma parcial o total en favor de cualquier otra persona física o moral, con excepción de los derechos de cobro sobre las estimaciones de los trabajos terminados, en cuyo supuesto se deberá contar con el consentimiento de la CONVOCANTE, según se establece en el artículo 47, último párrafo, de la LEY. El CONTRATISTA a quien se adjudique el CONTRATO, no podrá hacerlo ejecutar por otro, en todo caso, el CONTRATISTA seguirá siendo el único responsable de la ejecución de los trabajos ante la DEPENDENCIA.

## 5.10.	NOTAS INFORMATIVAS

5.10.1.	RESIDENCIA

Previo al inicio de los trabajos la DEPENDENCIA designará por escrito al RESIDENTE  quien será un servidor público que fungirá como su representante ante el CONTRATISTA y será el responsable directo de la supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos, incluyendo la aprobación de las estimaciones presentadas por los contratistas. La RESIDENCIA DE SERVICIO deberá estar ubicada en el sitio de ejecución de los trabajos.

5.10.2.	CALIDAD DE LOS TRABAJOS

El ADJUDICATARIO del CONTRATO, se obliga a cumplir con los requerimientos de calidad establecidos en la CONVOCATORIA en los términos de referencia, y especificaciones entregados por la CONVOCANTE.

Al igual que el resto de los trabajos, este rubro está sujeto a supervisión de parte de la DEPENDENCIA y de la SFP.

5.10.3.	ENTREGA DEL ÁREA DE TRABAJO

En su caso, el día pactado en el CONTRATO para el inicio de los trabajos, se levantará un acta en la que se hará constar que la DEPENDENCIA, a través de la RESIDENCIA designada, hará entrega física del área de los trabajos objeto de la presente INVITACIÓN, incluyendo su contenido, por medio de un inventario en el que se anotará el estado que guarda cada una de las áreas y las diversas instalaciones si fuera el caso.

A partir de dicha fecha, el CONTRATISTA será responsable de los daños y faltantes que llegaran a resultar, así como de la seguridad del área de trabajo.

5.10.4.	INSTALACIONES PROPIAS DEL CONTRATISTA

La oficina de campo será responsabilidad del CONTRATISTA. Si le es solicitada, la RESIDENCIA emitirá su opinión acerca del sitio donde se ubicarán las mismas.

5.10.5.	SEGURIDAD E HIGIENE

a)	El CONTRATISTA indicará con señalamientos legibles tanto las áreas restringidas como las peligrosas y las protegerá de posibles daños, así como a los elementos que puedan ser afectados, siendo su responsabilidad la reparación en tiempo, forma y calidad de los mismos.

b.	Todo el personal de campo, administrativo y directivo, deberá contar con equipo de seguridad a fin de evitar riesgos, siendo responsabilidad del contratista dotar a su personal de este equipo y de exigirle el uso del mismo, así como estar perfectamente bien identificado.

5.10.6.	PROGRAMA DE TRABAJO

En el supuesto de retrasos en la ejecución de los trabajos, con respecto al programa contractual por causas no imputables al CONTRATISTA, la reprogramación de los trabajos deberá formalizarse a la brevedad, en los términos que se señalan en la LEY y demás disposiciones administrativas.

En caso de que surjan los supuestos que se establecen en los artículos 50, fracción II, y 52 de la LEY, deberán formalizarse mediante el convenio correspondiente.

# CAPÍTULO 6. – ANEXOS A ESTA INVITACIÓN

Se anexan a la presente INVITACIÓN los formatos que el LICITANTE deberá anexas a su propuesta los cuales serán de aplicación obligatoria para la ejecución de los trabajos, estos documentos deberán devolverse impresos y firmados por el representante legal del LICITANTE, en señal de aceptación de todas y cada una de sus cláusulas independientemente del Documento T.VII. Así mismo se anexa la encuesta I XV, el modelo de CONTRATO, y los Términos de Referencia.

## 6.1.	FORMATO JA, PARA PRESENTAR LAS ACLARACIONES O PREGUNTAS EN LA JUNTA DE ACLARACIONES Y RCD PARA LA VERIFICACIÓN DE LA RECEPCIÓN DE LOS DOCUMENTOS

## 6.2. FORMATO RCD

## 6.3.	FORMATOS DE DOCUMENTOS LEGALES

## 6.4.	FORMATOS DE DOCUMENTOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS

## 6.5.	ENCUESTA L.XV

## 6.6.	MODELO DE CONTRATO

## 6.7	TÉRMINOS DE REFERENCIA

La presente INVITACIÓN se expide en la ciudad de México, D.F. a los  11 días del mes de abril de 2013.

POR LA CONVOCANTE

EL DIRECTOR GENERAL DE TRANSPORTE FERROVIARIO Y MULTIMODAL

___________________________________________

C.P. PABLO SUÁREZ COELLO