TÉRMINOS DE REFERENCIA

SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, SOBRE LA MODALIDAD DE PRECIO ALZADO, MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE PUNTOS Y PORCENTAJES, RELATIVO A LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN “ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN Y ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS PARA LA ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO EJECUTIVO DEL TREN DE PASAJEROS MÉXICO–QUERÉTARO”

Contenido

1.	PRESENTACIÓN	3

2.	DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SERVICIO.	4

3.	DESCRIPCIÓN PRECISA DE LOS SERVICIOS.	4

4.	ALCANCES DE LOS SERVICIOS	5

5.- CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS	14

6.	REQUISITOS ADICIONALES	16

7.- CARACTERÍSTICAS DE LA EMPRESA Y PLAZO DE EJECUCIÓN	19

- PRESENTACIÓN

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a través de la Dirección General de Transporte Ferroviario y Multimodal (LA DEPENDENCIA), requiere contratar los servicios relacionados con la obra pública, relativos a “Estudios de pre-inversión y estudios complementarios para la elaboración del anteproyecto ejecutivo del tren de pasajeros México–Querétaro”

1.1 Antecedentes

El Eje Cuautitlán - Querétaro (218 km) es uno de los corredores estratégicos del sistema de transporte mexicano y cuenta actualmente con un tránsito vehicular diario de 45 mil vehículos.

Está ubicado en una de las zonas con mayor población en el país y tiene influencia, tanto en la zona metropolitana de Querétaro, como en la zona metropolitana del Valle de México que juntas comprenden una población de un poco más de 20 millones de habitantes y poseen densidades poblacionales urbanas promedio de 104.4 y 166 habitantes/hectárea, respectivamente. En el caso de la zona metropolitana del Valle de México, es la región con mayor densidad de población en todo el país, mientras que la zona metropolitana de Querétaro supera los 100 habitantes/hectárea. En los estados de Querétaro, Hidalgo y México, se concentra el 12.4% de la participación en el PIB nacional, mientras que el Distrito Federal concentró el 18.24%.

Estos datos nos muestran la importancia y el potencial de actividad y desarrollo económico existente en torno al eje mencionado. Por ello, se hace evidente la necesidad de creación de infraestructura de transporte para hacer frente a las necesidades de movilidad de la población de dicha área geográfica en el largo plazo.

El 1 de diciembre de 2012, el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, al inicio de su Gobierno, informó las trece decisiones presidenciales, destacando entre ellas la octava, donde estableció que para cerrar la brecha entre las distintas regiones del país e impulsar el crecimiento económico y la competitividad, se impulsará la infraestructura, incrementando la red ferroviaria del país, que contemplará obras para conectar e incorporar el centro de México a la economía global.

Dentro de la novena decisión presidencial, el Presidente de la República instruyó al Secretario de Comunicaciones y Trasportes, impulsar el proyecto del "Tren de pasajeros México-Querétaro".

En el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013 se autorizaron 45 MDP recursos para la realización de estudios relacionados con la Construcción del Tren de pasajeros México-Querétaro, con Clave de Cartera de Programas y Proyectos de Inversión No. 12093110017.

El proyecto pretende crear un nuevo servicio ferroviario que transporte pasajeros entre distintas ciudades, representando un estándar competitivo en relación a las alternativas existentes y proporcionando una alternativa económicamente viable, socialmente rentable y ambientalmente amigable.

Respecto al transporte ferroviario, en el área de estudio existen 2 vías férreas concesionadas que funcionan para transporte de carga:

- Ferrocarril Mexicano (Ferromex) en la vía sencilla, Línea “B”.

- Kansas City Southern de México (KCSM ) en la doble vía que se denomina líneas Juárez y Morelos, Línea “B”.

La Dirección General de Transporte Ferroviario y Multimodal, para alcanzar el cabal cumplimiento de los compromisos asumidos por el C. Presidente de la República, requiere contratar a la brevedad posible los estudios de pre-inversión relacionados con el citado proyecto para la obtención del análisis costo-beneficio que permitan su registro en la Cartera de Programas y Proyectos de Inversión  de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, lo cual nos permitirá iniciar a la brevedad  los procesos de licitación para la construcción de las obras civiles y ferroviarias, y de esa manera cumplir con los plazos establecidos para la puesta en operación del servicio.

- DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SERVICIO

El objetivo que pretende la Dirección General de Transporte Ferroviario y Multimodal consiste en llevar a cabo los estudios de pre-inversión y estudios complementarios para la elaboración del anteproyecto ejecutivo y de los documentos de la licitación del Tren de Pasajeros México–Querétaro, que permitan la ejecución y materialización del proyecto.

- DESCRIPCIÓN PRECISA DEL SERVICIO

3.1.	Realizar estudios de demanda, legal y ambiental, el anteproyecto ejecutivo, así como la rentabilidad social del mismo, y el análisis de las alternativas jurídico-financieras para llevarlo a cabo frente a otras opciones;

3.2.	Realizar los trabajos para diseñar, proyectar y calcular los elementos que integrarán la ingeniería básica y a detalle, de los elementos estructurales, de instalaciones, de infraestructura industrial, electromecánica y de cualquier otra especialidad de la ingeniería y arquitectura especializadas para la ejecución del anteproyecto y las obras correspondientes, con el alcance que se requiera según el esquema que se determine para realizar el proyecto;

3.3	Preparar la información técnica, jurídica y económica así como diversos documentos necesarios para la aprobación del Proyecto y el concurso del mismo: entre ellos, el proyecto de título de concesión y sus anexos, contratos que deberán incluir, entre otros aspectos, las especificaciones técnicas del equipo, el anteproyecto conceptual y localización de estaciones, el proyecto conceptual para la adecuación de la infraestructura ferroviaria y vial y las características del servicio que se propone y su desarrollo futuro, el programa y calendario de inversiones, las bases para determinar la tarifa para el usuario, lineamientos para el mantenimiento de equipos e infraestructura ferroviaria, los formatos para la presentación de las ofertas técnicas y económicas, los criterios de evaluación y homologación de ofertas, así como el análisis de esquemas opcionales de financiamiento.

- ALCANCE DE LOS SERVICIOS

Es indispensable realizar estudios de pre-inversión y complementarios, anteproyecto ejecutivo y los documentos del proceso de licitación que permitan a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes lanzar la licitación para la construcción del proyecto, para lo cual se requiere la realización de los siguientes estudios y acciones.

4.1 Estudios de pre-inversión

- Estudio de mercado: se deberá de considerar la demanda del tren y un análisis de movilidad integral, la sensibilidad precio de la demanda, así como el sistema de rutas alimentadoras.

- Estudio de trazo, electromecánica y subsistemas: considera el análisis de las alternativas de trazo y definición del trazado definitivo, la identificación de los componentes electromecánicos y subsistemas, parámetros operacionales y funcionales del servicio de transporte.

- Análisis ambiental del proyecto: deberá incluir un análisis del impacto ambiental y de la preservación del equilibrio ecológico.

- Evaluación socioeconómica e ingeniería financiera: realización del Análisis Costo Beneficio, análisis financiero y presentación de propuestas de esquemas de financiamiento para llevar a cabo el proyecto.

- Análisis jurídico: elaboración de la estrategia jurídica para la disposición del derecho de vía, así como la estructuración jurídica para desarrollar el proyecto a través de cualquier esquema de financiamiento.

  - Estudios complementarios:

4.2.1 Estudio Legal

- Identificar las acciones a nivel federal y local requeridas para el desarrollo del Proyecto, incluyendo las disposiciones reglamentarias que se deben cumplir para el servicio público de transporte ferroviario de pasajeros.

- Apoyo jurídico a “La Dependencia” en las reuniones, comunicados y gestiones con las autoridades locales para el avance y obtención de resultados para los estudios.

- La definición de la estrategia jurídica que permita contar con elementos para analizar la posibilidad de emplear algún esquema de financiamiento para llevar a cabo el proyecto, dentro del marco jurídico aplicable, en el ámbito federal y local, acorde con la estrategia financiera.

- Identificación de restricciones jurídicas que impidan la realización del proyecto, y elaboración de propuestas de solución para la viabilidad del proyecto.

- Apoyar a “La Dependencia” e interactuar con los distintos actores involucrados, en todos los aspectos relacionados con el desarrollo de los estudios.

- Apoyar en la gestión de permisos, licencias, autorizaciones y trámites ante las autoridades competentes, en consultas, conflictos relacionados con el Proyecto.

- Elaboración y negociación de Convenios de Colaboración con los Gobiernos del Estado de México, Hidalgo y Querétaro y con los Concesiones de carga para elaborar Convenios de Derechos de Paso.

Liberación del Derecho de Vía:

- Análisis de la vinculación del Trazo con ordenamientos territoriales, normas y regulaciones sobre el Uso de Suelo.

- Elaboración del censo de las zonas e inmuebles requeridos, tenencia de la tierra e identificación de bienes afectados y el rango de valores comerciales en la zona.

    - Estudio Ambiental

- Análisis y revisión del trazado del proyecto, en función de todos los ordenamientos ambientales a nivel federal, estatal y local.

- Reconocimiento del sitio, y de su entorno ambiental y social, incluyendo las comunidades y pueblos indígenas de la zona de influencia.

- Descripción y diagnóstico del sistema ambiental regional del proyecto, detallando las áreas y unidades geográficas ambientales (UGAs) que pudieran tener una mayor incidencia y valor ecológico, y buscar la congruencia del proyecto con la zona de influencia del mismo.

- Elaborar la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) y provisión de toda la información necesaria a fin de acreditar todos los requerimientos de las autoridades ambientales a nivel federal, estatal y local.

- Desarrollar los trabajos de prospección arqueológica en coordinación con el INAH.

  - Estudios de Anteproyecto Ejecutivo

Los estudios de Anteproyecto Ejecutivo contemplan los siguientes alcances:

- Estudio de Ingeniería de campo, en donde se requiere detallar e integrar la planimetría con levantamientos topográficos en sitio, mecánica de suelos a detalle y estudios hidrológicos.

- Estudio de la solución tecnológica, para describir la solución tecnológica finalmente aceptada, identificando todos aquellos condicionantes y requisitos que afecten al desarrollo del anteproyecto.

- Estudio para el diseño geométrico, con el objeto de definir el trazado geométrico completo, definitivo, kilómetro a kilómetro, así como el sembrado y dimensiones de las diferentes estaciones previstas a lo largo del trazo.

- Estudio de la arquitectura general para dotar al proyecto de una imagen de conjunto estableciendo los parámetros arquitectónicos, tanto estéticos como funcionales, globales para todo el proyecto, considerando que los usuarios reconozcan un patrón de diseño en toda la línea del trazo y en todas las estaciones, dentro de los ordenamientos aplicables por las autoridades competentes, como el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), entre otros.

- Estudio de la arquitectura de estaciones para definir los principales elementos arquitectónicos, estéticos y funcionales de las diferentes tipologías de estaciones para contar con una imagen, un esquema de circulaciones y un programa de usos en cada estación, que obedezca a las necesidades y normativas que determinen los diferentes ordenamientos aplicables, incluidos aquellos definidos por el INAH.

- Estudio de diseño urbanístico para analizar conjuntamente con los municipios incididos por el proyecto el mecanismo para obtener la mejor integración urbanística del proyecto y la posibilidad de potenciar y reordenar nuevos espacios respetando las diferentes normativas urbanas y programas de crecimiento.

- Estudio de prediseño estructural para viaductos y estaciones elevadas para definir la tipología estructural y materiales a utilizar en el diseño y construcción de los viaductos y estaciones elevadas, de modo que se obtenga una imagen atractiva, coordinada con arquitectura-urbanismo y que cumpliendo con la normativa de diseño estructural y de seguridad que permita la construcción rápida, económica, y con el mínimo impacto durante las obras.

- Estudio de prediseño estructural para túneles y estaciones subterráneas para definir con base en los estudios de mecánica de suelos y las características del trazado, el proceso constructivo para la ejecución del tramo y de las estaciones subterráneas, así como las dimensiones transversales del túnel en función de los gálibos de los trenes.

- Estudio de prediseño estructural para la línea y estaciones en superficie definir la sección estructural y el sistema de confinamiento de la vía a nivel de superficie.

- Estudio de prediseño de sistemas ferroviarios, el cual consiste en detallar las actividades y definir los entregables para la redacción del anteproyecto para los sistemas ferroviarios.

- Estudio de prediseño de sistemas electromecánicos para detallar las actividades y definir los entregables para la redacción del anteproyecto de los sistemas electromecánicos.

- Estudio de prediseño de material rodante para detallar las actividades y definir los entregables del anteproyecto para el material móvil.

- Estudio de prediseño de los subsistemas de señalización y control para detallar las actividades y definir los entregables del anteproyecto de subsistemas de señalización y control.

- Estudio de las características principales de la vía que consiste en definir las características principales de la vía en cuanto al tipo de riel y los sistemas de fijación.

  - Documentos para el desarrollo del proceso de licitación

- Preparar los documentos legales requeridos para publicar la convocatoria y las bases generales de licitación, y los que le sean requeridos por la Secretaría.

- Coordinar, preparar y revisar la documentación que permita el lanzamiento de la licitación entre otros, las bases de licitación, perfil descriptivo del proyecto, formatos de modificaciones de bases, formatos de manifestación de interés por parte de los participantes, instructivos y formatos de registro de participantes para acreditar la capacidad técnica, administrativa, financiera y legal, constancias de interesados y de participantes, manual de visitas a las instalaciones y sala de información, escritos de compromisos de confidencialidad, formatos de preguntas y de respuestas, modelo de contrato de depósito y de carta de crédito, formatos para garantías de participación y de seriedad, formatos de presentación de propuestas técnicas y económicas, modelos de revisión de ofertas, de resolución y fallo de la licitación, formato de solicitud de aprobación para la participación en la licitación por parte de la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras, formatos de convenios de apoyos financieros y de contratos y Título de Concesión, así como los anexos del mismo.

Para llevar a cabo todos estos trabajos, la Secretaría no cuenta cualitativa y cuantitativamente con suficiente personal especializado en materia de transporte de pasajeros, dado que en el Sistema Ferroviario Mexicano actualmente opera básicamente el transporte ferroviario de carga, si bien ya hay un ferrocarril de pasajeros suburbano, no se cuenta con ferrocarriles de pasajeros interurbanos.

En virtud de lo expuesto, la Secretaría requiere contratar los servicios de una persona moral que cuente con la capacidad inmediata, así como con los recursos técnicos, administrativos, financieros y demás que son necesarios, de acuerdo con las características, complejidad y magnitud de los estudios a realizar, para llevar a cabo los servicios señalados anteriormente.

PRODUCTOS A ENTREGAR

Estudios de pre-inversión

- Estudio de mercado:

- Análisis del entorno del proyecto caracterizando la zona.

- Resultados de encuestas de movilidad de la población, así como de preferencias declaradas en el uso de los distintos modos de transporte.

- Análisis de la infraestructura existente desde un punto de vista físico y operativo.

- Análisis  y resultado de matrices origen – destino obtenidas a partir de información de campo y recopilación de información documental.

- Modelos matemáticos que representen el comportamiento de la oferta, demanda de captación, asignación y pronóstico debidamente calibrados y validados que permitan la actualización futura

- Modelos de elección discreta a partir de las encuestas de preferencia declarada que permitan estimar la probabilidad de que los usuarios utilicen el nuevo sistema de transporte masivo

- Resultados de la demanda actual y potencial de los distintos escenarios de transporte de la zona, por cada una de las opciones del trazo.

- Resultados del Modelo de transporte que represente la oferta, demanda y la interacción entre ambas, en la zona de influencia.

- Análisis de sensibilidad de la demanda hacia distintas variables de análisis en cada una de las opciones de trazo.

- Estudio integral de la demanda de transporte que podría captar en cada una de las opciones del trazo.

- Escenarios de tarifas que maximicen la captación de usuarios considerando las elasticidades precio punto y cruzada estimados a partir del modelo de elección modal.

- Estudio del Plan Integral de Transporte de la zona de influencia

- Estudio de rutas alimentadoras para cada opción de trazo, incluyendo frecuencias, tiempo de servicio y velocidades medias de operación

- Archivos electrónicos del modelo de demanda, así como de las corridas que se hayan hecho para llegar a los resultados finales del estudio.

- Estudio de trazo, electromecánica y subsistemas:

- Análisis de las alternativas de trazo y definición del trazado definitivo.

- Identificación de los componentes electromecánicos y subsistemas.

- Parámetros operacionales y funcionales del servicio de transporte.

- Análisis ambiental del proyecto:

- Análisis del impacto ambiental y de la preservación del equilibrio ecológico.

- Evaluación socioeconómica e ingeniería financiera:

- Análisis Costo Beneficio, análisis financiero

- Propuestas de esquemas de financiamiento para llevar a cabo el proyecto.

Análisis jurídico:

- Elaboración de la estrategia jurídica para la disposición del derecho de vía,

- Estructuración jurídica para desarrollar el proyecto a través de cualquier esquema de financiamiento

Estudios complementarios:

Estudio Legal

- Disposiciones reglamentarias que se deben cumplir para el servicio público de transporte ferroviario de pasajeros.

- Estrategia jurídica que permita contar con elementos para analizar la posibilidad de emplear algún esquema de financiamiento para llevar a cabo el proyecto.

- Diseño de la estrategia jurídica que permita la participación del capital privado en el desarrollo del proyecto, en el ámbito federal y local.

- Restricciones jurídicas que impidan la realización del proyecto, y propuestas de solución para la viabilidad del proyecto.

- Programa de estrategia jurídica para interactuar con los distintos actores involucrados.

- Programa de gestión de permisos, licencias, autorizaciones y trámites ante las autoridades competentes a nivel federal y estatal.

- Evaluación jurídica de cada uno de los predios necesarios para la construcción de la infraestructura del proyecto, y las propuestas de solución.

- Convenios de Colaboración con los Gobiernos del Estado de México, Hidalgo y Querétaro y con los Concesiones de carga para elaborar Convenios de Derechos de Paso con los Concesionarios de carga.

Liberación del Derecho de Vía:

- Análisis de la vinculación del Trazo con ordenamientos territoriales, normas y regulaciones sobre el Uso de Suelo.

- Censo de las zonas e inmuebles requeridos, tenencia de la tierra e identificación de bienes afectados y el rango de valores comerciales en la zona.

Estudio Ambiental

- Análisis y revisión del trazado del proyecto, en función de todos los ordenamientos ambientales a nivel federal, estatal y local.

- Estudio de reconocimiento del sitio, y de su entorno ambiental y social, incluyendo las comunidades y pueblos indígenas de la zona de influencia.

- Reporte del diagnóstico del sistema ambiental regional del proyecto

- Manifestación de Impacto Ambiental (MIA)

- Prospección arqueológica en coordinación con el INAH.

Anteproyecto Ejecutivo.

- Estudio de Ingeniería de campo.

- Estudio de la solución tecnológica,

- Estudio para el diseño geométrico,

- Estudio de la arquitectura general.

- Estudio de la arquitectura de estaciones,

- Elementos arquitectónicos, estéticos y funcionales de las diferentes tipologías de estaciones.

- Estudio de diseño urbanístico.

- Estudio de prediseño estructural.

- Estudio de prediseño estructural para túneles y estaciones subterráneas.

- Estudio de prediseño estructural para la línea y estaciones en superficie.

- Estudio de prediseño de sistemas ferroviarios.

- Estudio de prediseño de sistemas electromecánicos.

- Estudio de prediseño de material rodante para detallar las actividades y definir los entregables del anteproyecto para el material móvil.

- Estudio de prediseño de los subsistemas de señalización y control.

- Estudio de las características principales de la vía.

Documentos para el desarrollo del proceso de licitación:

- Documentos legales requeridos para publicar la convocatoria y las bases generales de licitación, y los que relacionados con ese proceso le sean requeridos por la Secretaría.

- Bases de licitación, perfil descriptivo del proyecto, formatos de modificaciones de bases, formatos de manifestación de interés por parte de los participantes, instructivos y formatos de registro de participantes para acreditar la capacidad técnica, administrativa, financiera y legal, constancias de interesados y de participantes, manual de visitas a las instalaciones y sala de información.

Informes y seguimiento

- Convocatorias a reuniones, minutas, acuerdos y seguimiento de acuerdos.

- Informe mensual con la descripción pormenorizada de las actividades, trabajos y reuniones llevadas a cabo para el desarrollo del proyecto en el mes de que se trate.

- Informe inicial

- Informe final

- Memoria Documental

# 5.- CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS

Los presentes Términos de Referencia señalan de forma enunciativa, más no limitativa, las actividades que “El Licitante” ganador deberá desarrollar como parte de las responsabilidades que derivan de “La Invitación”. Del mismo modo, las propuestas de Los Licitantes deberán elaborarse con apego a estos lineamientos.

Las propuestas de los licitantes deberán contener al menos lo siguiente:

- Descripción de funciones y actividades que realizaría cada uno de los coordinadores y especialistas vinculados a la prestación de los servicios solicitados.

- Plan Global de Trabajo: identificación y mención de las actividades generales que el estudio propone para cumplir con los servicios solicitados.

- Programa de Trabajo: descripción de los mecanismos y estrategias mediante los cuales se pretende poner en práctica el Plan Global de Trabajo (Metodología de trabajo).

- Cronograma General: calendarización de las actividades generales que el estudio propone para cumplir con los servicios solicitados especificando su duración, sub-actividades, vinculación entre ellas, plazos previstos de cumplimiento y avances programados.

- Ruta Crítica: dentro del Cronograma General propuesto, habrá que identificar y resaltar aquellas actividades del estudio con un mayor peso específico en razón de la importancia que revisten.

- Propuesta de calendarización: Con base en la información que le sea proporcionada a Los Licitantes, éstos deberán analizar la factibilidad para desarrollar calendario congruente, para llevar a cabo las actividades inherentes al estudio, mismas que deberá ser consistentes con el Plan Global de Trabajo y el Cronograma General.

- Estrategia para la previsión, identificación, atención y solución de contingencias, puntos críticos, complicaciones y riesgos del estudio: deberán incluirse aquellos mecanismos que permitan la oportuna identificación de riesgos potenciales en los que el estudio pudiera incurrir antes y durante la ejecución de los trabajos.

- Mecanismos de seguimiento del estudio: herramientas que le permitan a la DEPENDENCIA determinar de forma clara y sencilla el grado de avance del estudio en sus diferentes fases y componentes.

# 6.	REQUISITOS ADICIONALES

El responsable del estudio, además de cumplir con todos los puntos señalados anteriormente, deberá cumplir con lo siguiente:

- Realizar el trabajo de campo que sea necesario para conocer el estudio y para desarrollar las actividades y los servicios que se suscribirán.

- Asistir a todas las reuniones de trabajo relacionadas con el estudio en las que le indique la DEPENDENCIA.

- Apoyar en la gestión para la obtención de permisos y autorizaciones ante las autoridades federales, estatales y municipales, inclusive de otras áreas de la Secretaría, que se requieran para el cumplimiento eficiente y oportuno de los servicios relacionados con la obra pública objeto de la presente Invitación, vigilando que los encargados cumplan con todos los requisitos necesarios, observando que los mismos se mantengan vigentes, considerando que el eventual incumplimiento de los mismos deberá ser solventado.

- Realizar y entregar a la DEPENDENCIA, dentro de los plazos establecidos, los Productos y Entregables que se definen en estos Términos de Referencia.

- Contar como mínimo con el siguiente equipo de especialistas, mismos que deberán estar asignados al PROYECTO por tiempo completo, durante todo el periodo de ejecución de los servicios, que se deben cubrir, de manera enunciativa más no limitativa, son:

| CARGO | NUMERO DE PERSONAL |
| --- | --- |
| Director General de Proyecto | 1 |
| Coordinador de Demanda | 1 |
| - Especialista en análisis de mercado y modelos de demanda | 2 |
| Coordinador técnico (equipo y subsistemas) | 1 |
| - Especialista en equipo | 1 |
| - Especialista en subsistemas | 1 |
| - Especialista en costos en ingeniería electromecánica | 1 |
| Coordinador de obra civil y ferroviaria | 1 |
| - Especialista en construcción de obra civil | 3 |
| - Especialista en mecánica de suelos. | 2 |
| - Especialista en estudios topográficos | 1 |
| - Especialista en obra ferroviaria | 1 |
| - Especialista en costos de Ingeniería Civil | 1 |
| Coordinador económico- financiero y legal | 1 |
| Especialista económico-financiero | 2 |
| Especialista legal | 1 |
| Especialista estrategia jurídica para la disposición del derecho de vía | 2 |
| Especialista ambiental | 2 |
| Pasantes de arquitectura, Ingeniería Civil, Ingeniería Electromecánica, Derecho, Economía | 15 |
| Personal de campo (encuestadores, aforadores, brigadas de levantamiento topográfico, etc.) | 30 |
| TOTAL DE PERSONAL | 70 |

La experiencia que deberá acreditar cada especialista será como mínimo de 3 años; está podrá acreditarse con contratos y/o cualquier otra constancia que lo valide.

Observaciones

- Todos los productos y entregables deberán ser aprobados por la DEPENDENCIA y deberán ser respaldados mediante fotografías e información gráfica para un entendimiento más práctico de la situación que guarda el PROYECTO.

- Los productos y entregables deberán ser presentados adecuadamente en términos de claridad, congruencia y consistencia en la información.

- La periodicidad para la elaboración de los reportes y tiempos de entrega de los mismos podrá ser modificada por la DEPENDENCIA en cualquier momento.

- El único logotipo permitido en la impresión de los documentos finales para efecto de la obtención de permisos y autorizaciones, será el de la DEPENDENCIA.

- Los documentos de soporte y finales, deberán manejar invariablemente el mismo nombre de PROYECTO que maneja el contrato, no se recibirán si éste varía.

- Toda la información, documentación y demás entregables, deberá ser presentada a la DEPENDENCIA de manera impresa y en medios magnéticos.

# 7.- CARACTERÍSTICAS DE LA EMPRESA Y PLAZO DE EJECUCIÓN

La empresa será una persona física o moral nacional que acredite contar con la capacidad técnica, jurídica, administrativa y financiera para realizar las actividades que se enuncian en “La Convocatoria”. De igual forma, deberá presentar toda la documentación para demostrar que tiene la experiencia y los conocimientos necesarios para desempeñar las tareas y obligaciones que se suscribirán. Asimismo, deberá respaldar su propuesta con base en documentación que avale su experiencia y especialidad previa.

El tiempo previsto para la realización de las actividades de la Asesoría Técnica es de 180 días, a partir de la firma del contrato. Iniciando el 3 de mayo de 2013 y concluyendo el 30 de octubre de 2013.