TÉRMINOS DE REFERENCIA

SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, SOBRE LA MODALIDAD DE PRECIO ALZADO, MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE PUNTOS Y PORCENTAJES, RELATIVO A LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN “ASESORÍA TÉCNICA PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN Y ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS PARA LA ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO EJECUTIVO, ASÍ COMO LOS DOCUMENTOS DE LICITACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL TREN DE PASAJEROS MÉXICO-QUERÉTARO”

Contenido

1.	PRESENTACIÓN	3

2.	DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SERVICIO.	5

3.	DESCRIPCIÓN PRECISA DE LOS SERVICIOS.	5

4.	ALCANCES DE LOS SERVICIOS	6

5.      CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS	8

6.	REQUISITOS ADICIONALES	10

7.      CARACTERÍSTICAS DE LA EMPRESA Y PLAZO DE EJECUCIÓN	11

8.      CARACTERISTICAS DE LA EMPRESA Y PLAZO DE EJECUCIÓN…………………………………12

- PRESENTACIÓN

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a través de la Dirección General de Transporte Ferroviario y Multimodal (LA DEPENDENCIA), requiere contratar los servicios relacionados con la obra pública, relativos a “Asesoría Técnica para el control y seguimiento de los estudios de pre-inversión y estudios complementarios para la elaboración del anteproyecto ejecutivo, así como los documentos de licitación para la construcción del Tren de Pasajeros México-Querétaro”

1.1 Antecedentes

De acuerdo con información del Censo 2010 realizado por el INEGI, 64 millones de mexicanos habitan en zonas metropolitanas, lo que equivale al 56.8% de la población total. Asimismo, 8 de cada 10 mexicanos viven en zonas urbanas. En el mismo sentido, se estima que para el año 2030 existirán en México 20 ciudades con más de un millón de habitantes,1  con ello se pronostica que además de las ciudades de Guadalajara, Monterrey, Puebla, Tlaxcala, Toluca, Tijuana, León, La Laguna, San Luis Potosí y Querétaro, habrá en nuestro país por lo menos 10 ciudades adicionales que superarán el millón de habitantes.

El eje Querétaro-Distrito Federal está ubicado en una de las zonas con mayor población en el país, tiene influencia en por lo menos 2 zonas metropolitanas de la República Mexicana,  la zona  metropolitana de Querétaro y la zona metropolitana del Valle de México que juntas comprenden una población  de un poco más de 20 millones de habitantes y poseen densidades poblacionales urbanas promedio de 104.4 y 166 habitantes/hectárea, respectivamente. En el caso de la zona metropolitana del Valle de México, es la región con mayor densidad de población en todo el país, mientras que la zona metropolitana de Querétaro está entre las que superan los 100 habitantes/hectárea. Asimismo en los estados de Querétaro, Hidalgo y México, se concentró, de 2003 a 2010, un promedio del 12.4% de la participación en el PIB nacional, mientras que el Distrito Federal concentró el 18.24%.

Estos datos nos muestran la importancia y el potencial de actividad y desarrollo económico que  puede haber en torno al eje mencionado, y con ello es evidente que la creación de infraestructura de transporte para hacer frente a las necesidades de movilidad de la población de dicha área geográfica en el largo plazo, debe ser uno de los objetivos de la planeación de infraestructura económica.

Asimismo, la necesidad de transporte en esa región hace impostergable la creación de un sistema eficiente de transporte, no solo para satisfacer las necesidades de transporte presentes y futuras de esa región, sino también para mejorar la competitividad de esas zonas urbanas, que se traducirán en mejores salarios y por ende mejor nivel de vida.

En virtud de lo mencionado, es necesario identificar una opción de transporte que brinde seguridad y rapidez en los traslados de la población en el área de influencia del eje por lo que considerando su longitud de aproximadamente 209 km, se propone la creación de un sistema de transporte ferroviario de altas especificaciones que facilite el desplazamiento de los usuarios de transporte, con lo cual se podría aumentar el número de pasajeros por unidad de tiempo y que brinde al mismo tiempo una alternativa económicamente viable y ambientalmente sostenible.

Para dar un ejemplo de las perspectivas de movilidad de pasajeros en esta área, es importante señalar que de la totalidad de carreteras de cuota administradas por Caminos y Puentes Federales (CAPUFE), la autopista México-Querétaro fue en el año 2011 la tercera con mayor aforo, pues tuvo un TPDA de 37,806 vehículos, solo detrás de la autopista México-Puebla con 43,545 vehículos.

Aunque estos aforos no dan una visión integral de la movilidad actual y posible del eje México-Querétaro, son en conjunto con los indicadores demográficos y económicos antes descritos, una muestra de las necesidades futuras de transporte eficiente, rápido y sustentable, en una de las zonas más pobladas del país.

Además, en función de la demanda futura de transporte, esta vía podría llegar a sufrir de congestionamiento vial, lo cual trae varios efectos no sólo en su operación misma sino en la población y su entorno, pues un mayor tráfico trae como consecuencia menores velocidades, por lo que los tiempos de recorrido son mayores, y con ello se pierden horas-hombre que tienen un costo de oportunidad, también aumentarían los costos de mantenimiento por incremento en la utilización, así como un crecimiento en los efectos ambientales negativos, pues una mayor cantidad de vehículos emite mayores volúmenes de contaminantes.

Otra cuestión relevante, según el Sistema de Información sobre Accidentes Vehiculares, la Autopista México- Querétaro  ocupa el tercer lugar de las rutas federales con mayor índice de accidentes vehiculares, con un promedio anual de 1,047 accidentes. Esta problemática se haría más crítica con el aumento del flujo vehicular.

De ahí la justificación de contratar una Asesoría Técnica, para dar seguimiento y control eficiente a los estudios de pre-inversión que se están realizando para determinar los requerimientos y cuantificar los costos que implicaría desarrollar un tren de pasajeros de altas especificaciones en la ruta Ciudad de México- Ciudad de Querétaro.

- DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SERVICIO

El objetivo que pretende la Dirección General de Transporte Ferroviario y Multimodal consiste en contratar los servicios de una “Asesoría Técnica para el control y seguimiento de los estudios de pre-inversión y estudios complementarios para la elaboración del anteproyecto ejecutivo, así como los documentos de licitación para la construcción del Tren de Pasajeros México-Querétaro”, con los suficientes conocimientos y capacidades técnica, administrativa y financiera, para supervisar, controlar y dar seguimiento a los estudios de pre-inversión y estudios complementarios, anteproyecto ejecutivo y documentos de licitación que actualmente se están realizando, con el objetivo de contar con todos los elementos para lanzar la convocatoria para la construcción de las obras civiles y ferroviarias del proyecto del tren de pasajeros de altas especificaciones en la ruta México-Querétaro.

- DESCRIPCIÓN PRECISA DEL SERVICIO

3.1 Control y seguimiento de los estudios de pre-inversión, estudios complementarios y anteproyecto ejecutivo, así como de los documentos de licitación; a efecto, de estar en condiciones de emitir la convocatoria pública para la construcción de un Tren de Pasajeros de altas especificaciones en la ruta Ciudad de México-Ciudad de Querétaro.

3.2   Coordinar la revisión y llevar el control de los documentos requeridos, así como el concurso del tren, entre ellos, el proyecto de título de concesión y sus anexos, los contratos, el anteproyecto conceptual y localización de estaciones, el proyecto conceptual para la adecuación de la infraestructura ferroviaria y vial, así como las características del servicio que se propone y su desarrollo futuro, el programa y calendario de inversiones, las bases para determinar la tarifa para el usuario, lineamientos para el mantenimiento de equipos e infraestructura ferroviaria, los formatos para la presentación de las ofertas técnicas y económicas, los criterios de evaluación y homologación de ofertas, así como el análisis de esquemas opcionales de financiamiento.

3.3   Dar seguimiento y llevar el control del plan estratégico para la adquisición del derecho de vía, ubicación y adquisición de los terrenos para las estaciones, terminales, el intercambio de medios y la adecuación de la infraestructura vial.

3.4   Apoyar a la SCT en la revisión de los documentos para la publicación de la convocatoria y las bases generales de licitación para la construcción de las obras civil y ferroviaria del proyecto del Tren México-Querétaro, así como en la revisión del eventual Título de Concesión para la operación y explotación del servicio de transporte público de pasajeros.

3.5  Analizar y emitir opinión de las 6 estimaciones presentadas por el Consorcio encargado de realizar los estudios de preinversión y estudios complementarios para la elaboración del anteproyecto ejecutivo del Tren México-Querétaro.

Es importante resaltar que dadas las características y complejidad del Proyecto, se requiere de una adecuada coordinación y control de cada una de las actividades a desarrollar, toda vez que en la Licitación para la ejecución de la obras civil y ferroviaria participarán empresas nacionales y extranjeras, que para el desarrollo del Proyecto requerirán de financiamiento externo, por lo cual será necesario que los estudios y trabajos que se deben realizar para definir el alcance y características del Proyecto, así como para elaborar o complementar las bases del concurso, principalmente en materia legal, financiera y técnica cuenten con alto grado de especialización que otorgue a los participantes y entidades financieras certidumbre respecto de su viabilidad técnica, económica, jurídica y financiera.

En virtud de lo anteriormente expuesto, esta Unidad Administrativa requiere de la contratación de una Asesoría Técnica, para dar seguimiento y control eficiente a los estudios de pre-inversión, los estudios complementarios para la elaboración del anteproyecto ejecutivo, así como los documentos de licitación para la construcción y prestación del servicio público de transporte de pasajeros en la modalidad de interurbano en la ruta México-Querétaro.

- ALCANCE DE LOS SERVICIOS

El alcance de los servicios que requiere la SCT incluye, de manera enunciativa pero no limitativa, las siguientes actividades:

Estudios de Pre-inversión y estudios complementarios

- Revisar y llevar el control del seguimiento de la elaboración de los estudios de pre-inversión y de los estudios complementarios que se están realizando en materia de demanda, impacto urbano y ambiental, evaluación socioeconómica, trazo y subsistemas, así como el seguimiento estratégico en la liberación del derecho de vía.

- Elaborar un dictamen externo del proyecto del Análisis Costo y asegurar el registro del mismo en la cartera de proyectos de dicha Unidad.

- Apoyar a la SCT en la revisión y/o elaboración de los modelos económico-financieros necesarios para la formulación del esquema financiero y evaluaciones del Proyecto, así como el cálculo del monto de los Apoyos Financieros que requiera el Proyecto.

- Apoyar a la SCT en la identificación de los riesgos relevantes que estén asociados en la elaboración de los estudios y propuestas para mitigarlos.

- Apoyar a SCT en la elaboración de comunicados, minutas y gestiones con las autoridades locales correspondientes, para avanzar en el cumplimiento de acuerdos y en la ejecución de los estudios.

Estudios de anteproyecto ejecutivo.

- Coordinar la revisión y el seguimiento de la elaboración del anteproyecto ejecutivo, y reportar las desviaciones con el programa de trabajo original, así como las acciones correctivas para subsanarlas.

- Apoyar a la SCT en la elaboración de comunicados y gestiones con las autoridades federales y locales correspondientes, para obtener la liberación del derecho de vía.

Desarrollo del proceso de licitación.

- Revisar y llevar el control en la elaboración de los documentos para la licitación pública internacional de la construcción de las obras civil y ferroviaria, así como de los documentos para la licitación pública internacional para la explotación y prestación del servicio de transporte público de pasajeros en la modalidad de interurbano.

- Revisar y llevar el control de elaboración de los documentos complementarios a la licitación, verificando que la totalidad de los documentos cumplen con la normatividad establecida en la materia, con los estándares de calidad y rendición de cuentas ante la sociedad.

- Apoyar a la SCT en la revisión de los documentos que presenten los licitantes para acreditar su capacidad técnica, jurídica, financiera y administrativa, así como para asegurar que puedan asumir y cumplir las obligaciones establecidas en las bases de licitación y el proyecto de título de concesión.

- Asesorar en los aspectos jurídicos que surjan en el proceso de licitación e implementación del proyecto.

- Organizar las sesiones de aclaraciones del proyecto de título de concesión y de los formatos de propuesta técnica y económica, que se llevarán a cabo con las empresas interesadas en el proyecto.

- Coordinar y apoyar a la SCT en el proceso de evaluación de propuestas económicas, así como, elaborar el Proyecto de dictamen de evaluación de propuestas económicas para someterlo a la consideración de la SCT.

- Participar en la planeación y coordinación del acto de fallo técnico y económico de la licitación, en la elaboración de las actas correspondientes, así como dar seguimiento al programa de actividades de la licitación.

- Elaborar los informes a la SCT de los avances y conclusiones del proceso de licitación y de las actividades de los grupos de trabajo.

- Elaboración y negociación de Convenios con los Gobiernos del Estado de México, Hidalgo y Querétaro y con los Concesionarios de carga.

- En general, coadyuvar con la Dependencia contratante respecto a la ejecución de todos los actos inherentes a la administración de la concesión y/o contrato (s) relativos al desarrollo del proyecto.

- PRODUCTOS A ENTREGAR

Estudios de pre-inversión y estudios complementarios

- Dictamen a cada uno de los estudios realizados en materia de demanda, anteproyecto ejecutivo, impacto urbano y ambiental, evaluación legal y factibilidad económico-financiero.

- Informe de evaluación de cada una de las 6 estimaciones presentadas por el Consorcio encargado de realizar los estudios de preinversión y estudios complementarios para la elaboración del anteproyecto ejecutivo del Tren México-Querétaro.

- Dictamen externo de la factibilidad técnica, económica, legal y ambiental del Análisis Costo Beneficio (ACB) del proyecto en cuanto a que cumpla con todos los lineamientos y requerimientos solicitados por la Unidad de Inversiones de SHCP.

- Riesgos identificados que estén asociados al proyecto y elaboración de las propuestas para mitigarlos.

- Modelos económico-financieros necesarios para la formulación del esquema financiero y evaluaciones del Proyecto, así como del cálculo del monto de los Apoyos Financieros que requiera el Proyecto.

- Ficha de solicitud de recursos para que esta Secretaría la someta a la consideración del Fondo Nacional de Infraestructura, así como su gestión frente a sus representantes.

- Registro del seguimiento puntual cumplimiento de acuerdos emanados de las reuniones de trabajo que se originen en el desarrollo del proyecto.

- Comunicados y gestiones con las autoridades locales correspondientes para avanzar en el cumplimiento de acuerdos y en la ejecución de los estudios.

- Memoria Documental de estudios de pre-inversión y estudios complementarios.

Anteproyecto Ejecutivo

- Documentos de los trabajos elaborados por los consultores, en particular los estudios de: ingeniería de campo, solución tecnológica, diseño geométrico, arquitectura general, arquitectura de estaciones, diseño urbanístico, prediseño estructural para túneles y estaciones subterráneas, para línea y estaciones en superficie, prediseño de sistemas ferroviarios, prediseño de sistemas electromecánicos, prediseño de material rodante, prediseño de los subsitemas de señalización y control y del estudio de las características principales de la vía.

Proceso de Licitación

- Documentos definitivos del proceso de licitación.

- Dictamen respecto al Título de concesión y sus anexos en sus aspectos jurídicos, técnicos y económico-financieros, así como Convenio de Apoyo Financiero y del contrato del Fideicomiso Maestro.

- Programa de trabajo para coordinar las actividades para el lanzamiento de la Licitación, incluyendo:

- Las visitas al sitio y juntas de aclaraciones con las empresas interesadas, así como las actas correspondientes.

- Revisión de la documentación que presenten los licitantes para acreditar su capacidad técnica, jurídica, financiera y administrativa, así como para asegurar que puedan asumir y cumplir las obligaciones establecidas en las bases de licitación y el proyecto de título de concesión.

- Revisión y evaluación de las observaciones que las empresas participantes hagan con relación a los documentos de la licitación y propuesta a la SCT de las modificaciones conducentes.

- Respuestas a las preguntas y solicitudes de aclaraciones que presenten los licitantes en los aspectos técnicos, económico-financieros y del proceso de licitación del Proyecto, en la revisión de documentos, coordinación de sesión de aclaraciones, control y revisión de constancias y garantías presentadas.

- Acto de recepción de proposiciones y apertura de propuestas técnicas, participando en el proceso de análisis y verificación del apego a la convocatoria y a las bases generales, así como en la elaboración de las actas correspondientes.

- Evaluación de las propuestas técnicas y elaborar el proyecto de dictamen de evaluación de propuestas técnicas.

- Proceso de evaluación de propuestas económicas, así como elaborar el proyecto de dictamen de evaluación de propuestas económicas.

- Planeación y coordinación del acto de fallo técnico y económico de la licitación, en la elaboración de las actas correspondientes, así como dar seguimiento al programa de actividades de la licitación.

- Informe mensual de los avances y conclusiones del proceso de licitación y de las actividades de los grupos de trabajo.

- Dictamen del resultado del proceso de licitación pública internacional par la construcción y operación del servicio de transporte público de pasajeros en la modalidad de interurbano.

- Informe de la gestión de permisos, licencias, autorizaciones y trámites ante las autoridades competentes, en consultas, conflictos relacionados con el Proyecto.

- Convenios con los Gobiernos del Estado de México, Hidalgo y Querétaro y con los Concesionarios de carga para elaborar Convenios de Derechos de Paso y reporte de la coordinación de las negociaciones de los mismos.

- CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS

Los presentes Términos de Referencia señalan de forma enunciativa, más no limitativa, las actividades que “El Licitante” ganador deberá desarrollar como parte de las responsabilidades que derivan de “La Invitación”. Del mismo modo, las propuestas de Los Licitantes deberán elaborarse con apego a estos lineamientos.

Las propuestas de los licitantes deberán contener al menos lo siguiente:

- Descripción de funciones y actividades que realizaría cada uno de los coordinadores y especialistas vinculados a la prestación de los servicios solicitados.

- Plan Global de Trabajo: identificación y mención de las actividades generales que el estudio propone para cumplir con los servicios solicitados.

- Programa de Trabajo: descripción de los mecanismos y estrategias mediante los cuales se pretende poner en práctica el Plan Global de Trabajo (Metodología de trabajo).

- Cronograma General: calendarización de las actividades generales que el estudio propone para cumplir con los servicios solicitados especificando su duración, sub-actividades, vinculación entre ellas, plazos previstos de cumplimiento y avances programados.

- Ruta Crítica: dentro del Cronograma General propuesto, habrá que identificar y resaltar aquellas actividades del estudio con un mayor peso específico en razón de la importancia que revisten.

- Propuesta de calendarización: Con base en la información que le sea proporcionada a Los Licitantes, éstos deberán analizar la factibilidad para desarrollar el calendario congruente, para llevar a cabo las actividades inherentes al estudio, mismas que deberá ser consistentes con el Plan Global de Trabajo y el Cronograma General.

- Estrategia para la previsión, identificación, atención y solución de contingencias, puntos críticos, complicaciones y riesgos del estudio: deberán incluirse aquellos mecanismos que permitan la oportuna identificación de riesgos potenciales en los que el proyecto pudiera incurrir antes y durante la ejecución de los trabajos.

- Mecanismos de seguimiento del estudio: herramientas que le permitan a la DEPENDENCIA determinar de forma clara y sencilla el grado de avance del estudio en sus diferentes fases y componentes.

- REQUISITOS ADICIONALES

El responsable de la Asesoría Técnica, además de cumplir con todos los puntos señalados anteriormente, deberá cumplir con lo siguiente:

- Realizar el trabajo de campo que sea necesario para conocer el proyecto y para desarrollar las actividades y los servicios que se suscribirán.

- Asistir a todas las reuniones de trabajo relacionadas con el proyecto en las que le indique la DEPENDENCIA.

- Apoyar en la gestión para la obtención de permisos y autorizaciones ante las autoridades federales, estatales y municipales, inclusive de otras áreas de la Secretaría, que se requieran para el cumplimiento eficiente y oportuno de los servicios relacionados con la obra pública objeto de la presente Invitación, vigilando que los encargados cumplan con todos los requisitos necesarios, observando que los mismos se mantengan vigentes, considerando que el eventual incumplimiento de los mismos deberá ser solventado.

- Realizar y entregar a la DEPENDENCIA, dentro de los plazos establecidos, los Productos y Entregables que se definen en estos Términos de Referencia.

- Contar como mínimo con el siguiente equipo de especialistas, mismos que deberán estar asignados al PROYECTO por tiempo completo, durante todo el periodo de ejecución de los servicios, que se deben cubrir, de manera enunciativa más no limitativa, son:

| CARGO | NUMERO DE PERSONAL |
| --- | --- |
| Director General de Proyecto | 1 |
| Coordinador económico- financiero y legal | 1 |
| Especialista en construcción obra civil | 1 |
| Especialista en obra ferroviaria | 1 |
| Especialista mecánica de suelos y topografía | 1 |
| Especialista económico-financiero | 2 |
| Especialista legal | 2 |
| Especialista estrategia jurídica para la disposición del derecho de vía | 1 |
| TOTAL DE PERSONAL | 10 |

La experiencia que deberá acreditar cada especialista será como mínimo de 3 años; está podrá acreditarse con contratos y/o cualquier otra constancia que lo valide.

Observaciones

- Todos los productos y entregables deberán ser aprobados por la DEPENDENCIA y deberán ser respaldados mediante fotografías e información gráfica para un entendimiento más práctico de la situación que guarda el PROYECTO.

- Los productos y entregables deberán ser presentados adecuadamente en términos de claridad, congruencia y consistencia en la información.

- La periodicidad para la elaboración de los reportes y tiempos de entrega de los mismos podrá ser modificada por la DEPENDENCIA en cualquier momento.

- El único logotipo permitido en la impresión de los documentos finales para efecto de la obtención de permisos y autorizaciones, será el de la DEPENDENCIA.

- Los documentos de soporte y finales, deberán manejar invariablemente el mismo nombre del PROYECTO que maneja el contrato, no se recibirán si éste varía.

- Toda la información, documentación y demás entregables, deberá ser presentada a la DEPENDENCIA de manera impresa y en medios magnéticos.

- CARACTERÍSTICAS DE LA EMPRESA Y PLAZO DE EJECUCIÓN

La empresa será una persona física o moral nacional que acredite contar con la capacidad técnica, jurídica, administrativa y financiera para realizar las actividades que se enuncian en “La Invitación”. De igual forma, deberá presentar toda la documentación para demostrar que tiene la experiencia y los conocimientos necesarios para desempeñar las tareas y obligaciones que se suscribirán. Asimismo, deberá respaldar su propuesta con base en documentación que avale su experiencia y especialidad previa.

El tiempo previsto para la realización de las actividades de la Asesoría Técnica es de 240 días, a partir de la firma del contrato. Iniciando el 13 de agosto de 2013 y concluyendo el 9 de abril de 2014.

1 Informe de ONU-Hábitat en coordinación con SEDESOL.

2Puesto que otra de las áreas de influencia es la Zona metropolitana de Tula, que tiene una densidad de población baja, pero es parte del recorrido de la vía México-Querétaro.

3 Identificadas en el documento “Delimitación de las zonas metropolitanas de México 2005, CONAPO, 2007”

4 Ídem.

5 Idem

6 Con datos del Instituto Nacional de Geografía Estadística e Informática

Anuario Estadístico  2008, Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

Punto de acuerdo relativo a las medidas adoptadas para evitar accidentes automovilísticos durante la época vacacional. Senado de la República. 15 de diciembre de 2009.