ESPECIFICACIONES PARTICULARES

Los Licitantes deberán cumplir y tomar en cuenta para la elaboración de sus Proposiciones, con las presentes especificaciones particulares en conjunto con los Términos de Referencia y lo contenido en la Forma E-7, en donde se reflejarán las mismas.

E.P. 1 TRANSFERENCIA DE COORDENADAS DEL PROYECTO DE ORTOGONALES A UTM.

EJECUCIÓN:

Realizar la transferencia de las coordenadas ortogonales del proyecto a coordenadas UTM Datum ITRF 2008 Época 2010.0, apoyándose en los puntos de inicio y terminación físicos del proyecto y las coordenadas ortogonales de los mismos.

MEDICIÓN:

La unidad de medida fijada es el kilómetro de proyecto transformado, con aproximación a dos decimales.

BASE DE PAGO:

A precio unitario, comprendiendo todo lo necesario para su correcta ejecución.

E.P. 2 COLOCACIÓN DE PUNTOS GPS SOBRE MOJONERAS DE CONCRETO, EN PARES CON LÍNEA DE VISTA ENTRE EL PAR.

EJECUCIÓN:

Colocar puntos GPS sobre mojoneras de concreto en pares a cada 3 kilómetros, ligadas a la Red Geodésica Nacional Activa del INEGI a lo largo del trazo del proyecto, fuera del DDV del mismo.

MEDICIÓN:

La unidad de medida fijada es el punto GPS, con aproximación a cero decimales.

BASE DE PAGO:

A precio unitario, comprendiendo todo lo necesario para su correcta ejecución.

E.P. 3 RELOCALIZACIÓN DEL PROYECTO GEOMÉTRICO Y DELIMITACIÓN DE LA FRANJA DEL DDV.

EJECUCIÓN:

Realizar la relocalización del eje y los límites del DDV del proyecto geométrico convertido a coordenadas UTM en campo, apoyándose en los puntos GPS, con señalamiento que indique la línea del trazo y los límites del DDV.

MEDICIÓN:

La unidad de medida fijada es la planta topográfica donde se indique el eje de trazo y los límites del derecho de vía por kilómetro, con aproximación a dos decimales.

BASE DE PAGO:

A precio unitario, comprendiendo todo lo necesario para su correcta ejecución.

E.P. 4 INVESTIGACIÓN CON LOS USUARIOS DEL SUBSUELO DEL DF Y ESTADO DE MÉXICO (TELMEX, DGCOH, APAS, CFE, PGPB, PR, ETC.)  LA UBICACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL DE SUS INSTALACIONES QUE CRUCEN CON O SE SUPERPONGAN AL DDV DEL PROYECTO

EJECUCIÓN:

Realizar la investigación y trámite con todas las dependencias y empresas que tengan instalaciones subterráneas en el trazo del DDV del proyecto para que las ubiquen en campo e informen la profundidad exacta de las mismas.

MEDICIÓN:

La unidad de medida fijada es el cruce de la instalación existente con el DDV, con aproximación a cero decimales.

BASE DE PAGO:

A precio unitario, comprendiendo todo lo necesario para su correcta ejecución.

E.P. 5 IDENTIFICACIÓN Y LEVANTAMIENTO DE OBRAS INDUCIDAS AFECTADAS POR EL TRAZO.

EJECUCIÓN:

Realizar el levantamiento topográfico, planta y elevación de las obras inducidas que cruzan o se alojan en el DDV del proyecto.

MEDICIÓN:

La unidad de medida fijada es la obra inducida, con aproximación a cero decimales

BASE DE PAGO:

A precio unitario, comprendiendo todo lo necesario para su correcta ejecución

E.P. 6 DESLINDE DE PREDIOS AFECTADOS O INVASIONES DE DDV DE SCT O CFE

EJECUCIÓN:

Realizar el levantamientos topográficos necesarios para delimitar los predios, áreas de uso común e interferencias que resultaran afectadas, a fin de que se gestionen las tierras a favor del gobierno federal, por conducto de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, delimitando el derecho de vía por adquirir, apegándose al proyecto proporcionado por la Dirección General de Transporte Ferroviario y Multimodal, así como a la legislación vigente.

MEDICIÓN:

La unidad de medida fijada es el predio levantado, con aproximación a cero decimales

BASE DE PAGO:

A precio unitario, comprendiendo todo lo necesario para su correcta ejecución

E.P. 7 ELABORACIÓN DE FICHAS TÉCNICAS (PLANOS DE AFECTACIÓN) DE LOS PREDIOS AFECTADOS

EJECUCIÓN:

Realizar el dibujo de planos de los predios afectados además del dibujo de la poligonal, debiendo emitirlo por cada afectación, el cual deberá incluir el cuadro de construcción y norte astronómico, deberá consignarse carátula de identificación del plano en  donde se señale el nombre de la dependencia que elaboró, el título o nombre del inmueble, nombre y firma del responsable del levantamiento y un apartado donde se plasme el nombre del afectado.

MEDICIÓN:

La unidad de medida fijada es la ficha del predio afectado, con aproximación a cero decimales.

BASE DE PAGO:

A precio unitario, comprendiendo todo lo necesario para su correcta ejecución.

E.P. 8 ELABORACIÓN DE FICHAS TÉCNICAS (PLANOS) DE LAS OBRAS INDUCIDAS AFECTADAS, INCLUYE INTEGRACIÓN DE INFORMACIÓN TÉCNICA Y COSTOS DE LAS MISMAS.

EJECUCIÓN:

Realizar el dibujo de planos de las obras inducidas afectadas además del dibujo de la poligonal, debiendo emitirlo por cada afectación, el cual deberá incluir el cuadro de construcción y norte astronómico, deberá consignarse carátula de identificación del plano en  donde se señale el nombre de la dependencia que elaboró, el título o nombre de la obra inducida y la dependencia o empresa titular de la misma, nombre y firma del responsable del levantamiento y un apartado donde se plasme el nombre del representante de la dependencia o empresa.

MEDICIÓN:

La unidad de medida fijada es el plano de la obra inducida, con aproximación a cero decimales.

BASE DE PAGO:

A precio unitario, comprendiendo todo lo necesario para su correcta ejecución.

E.P. 9 LEVANTAMIENTO, CUANTIFICACIÓN Y VALORIZACIÓN DE BDT'S AGROPECUARIOS.

EJECUCIÓN:

Realizar el levantamiento de los bienes distintos a la tierra presentes en las áreas de afectación de predios por el DDV del proyecto, clasificación y cuantificación y valorización de acuerdo al tabulador del INDAABIN. Se deberá realizar un inventario por cada predio afectado.

Elaborar formatos de avalúo por cada afectación, el cual contendrá todos los bienes distintos a la tierra que resultarán afectados, con los datos técnicos de la afectación, en el que se asigne a los BDT's los precios unitarios y totales de acuerdo a los avalúos emitidos por el INDAABIN, requisando los formatos con base en el Manual de procedimientos Para la Liberación del Derecho de Vía de la SCT.

MEDICIÓN:

La unidad de medida fijada es el predio afectado, con aproximación a cero decimales.

BASE DE PAGO:

A precio unitario, comprendiendo todo lo necesario para su correcta ejecución.

E.P. 10 LEVANTAMIENTO Y ELABORACIÓN DE PLANOS DE BDT'S INMOBILIARIOS (CASAS)

EJECUCIÓN:

Realizar el levantamiento arquitectónico, elaboración del plano arquitectónico de planta(s) y elaboración de memoria arquitectónica de bienes distintos a la tierra inmobiliarios (casas, bodegas, almacenes, talleres) afectados, aunque sea parcialmente, por el DDV del proyecto. Se deberá realizar un levantamiento por cada predio en que se afecten bienes inmobiliarios.

MEDICIÓN:

La unidad de medida fijada es el predio afectado, con aproximación a cero decimales.

BASE DE PAGO:

A precio unitario, comprendiendo todo lo necesario para su correcta ejecución.

E.P. 11 AVALÚO DE AFECTACIONES POR EL DDV EN PREDIOS, EN BASE AL AVALÚO MAESTRO

EJECUCIÓN:

Comprende elaborar formatos de avalúo por cada afectación, el cual contendrá los datos técnicos de la superficie a afectar, en el que se establezca el precio unitario por metro cuadrado, así como el valor total de la fracción de terreno a adquirir de acuerdo al avalúo maestro emitido para tal efecto por el INDAABIN, requisando el formato con base en el Manual de Procedimientos Para la Liberación del Derecho de Vía de la SCT.

MEDICIÓN:

La unidad de medida fijada es el avalúo de terreno por afectación, con aproximación a cero decimales

BASE DE PAGO:

A precio unitario, comprendiendo todo lo necesario para su correcta ejecución

E.P. 12 TRÁMITE DE SOLICITUD DE AVALÚOS DE BDT'S INMOBILIARIOS ANTE INDAABIN

EJECUCIÓN:

Comprende reunir todos los documentos requeridos para solicitar al INDAABIN un avalúo específico para indemnizar bienes distintos a la tierra inmobiliarios, requisando el formato con base en el Manual de Procedimientos Para la Liberación del Derecho de Vía de la SCT.

MEDICIÓN:

La unidad de medida fijada es el avalúo de terreno por afectación, con aproximación a cero decimales.

BASE DE PAGO:

A precio unitario, comprendiendo todo lo necesario para su correcta ejecución.

E.P. 13 INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES CON DOCUMENTOS LEGALES DE PREDIOS AFECTADOS POR EL DDV PARA REALIZAR LA ADQUISICIÓN DE TERRENOS DE RÉGIMEN EJIDAL PARCELARIO O RÉGIMEN PARTICULAR

EJECUCIÓN:

Por cada afectación se acopiará y se ordenará la documentación legal necesaria para proceder a integrar expedientes jurídicos para trámite de pago y que se gestione la obtención de las tierras a favor del Gobierno Federal, conforme a lo establecido en la normatividad vigente.

Para el caso de régimen particular deberá integrarse copia de escritura, copia de identificación vigente, copia de recibo de pago del predial vigente, certificado de libertad o existencia de gravamen o constancia que acredite que el predio se encuentra sin problema legal alguno, copia del acta de matrimonio, identificación vigente del cónyuge y demás documentación legal relevante que se diera durante la liberación del derecho de vía.

Para el caso del régimen ejidal deberá contener el expediente copia de certificado de derechos agrarios o constancia de reconocimiento como avecindado, copia del certificado parcelario, copia de identificación vigente, constancia o lista de vigencia de derechos actualizada y demás documentación relevante que se diera durante la liberación del derecho de vía.

MEDICIÓN:

La unidad de medida fijada es el expediente, con aproximación a cero decimales.

BASE DE PAGO:

A precio unitario, comprendiendo todo lo necesario para su correcta ejecución

E.P. 14 INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES CON DOCUMENTOS LEGALES DE EJIDOS AFECTADOS POR EL DDV PARA REALIZAR LA ADQUISICIÓN DE TERRENOS DE RÉGIMEN EJIDAL USO COMÚN.

EJECUCIÓN:

Se acopiará y se ordenarán las carpetas básicas, planos, etc. de los núcleos agrarios afectados para proceder a integrar expedientes jurídicos y que se gestione la obtención de las tierras a favor del Gobierno Federal, conforme a lo establecido en la normatividad vigente.

MEDICIÓN:

La unidad de medida fijada es el expediente, con aproximación a cero decimales.

BASE DE PAGO:

A precio unitario, comprendiendo todo lo necesario para su correcta ejecución.

E.P. 15 CELEBRACIÓN DE ASAMBLEAS EJIDALES PARA AUTORIZACIÓN DE CELEBRACIÓN DE CONVENIOS DE OCUPACIÓN PREVIA SOBRE TERRENOS DE USO COMÚN

EJECUCIÓN:

Comprende promover, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley Agraria, la celebración de una asamblea ordinaria o extraordinaria de ejidatarios en la que se deberá aprobar la autorización por la asamblea para la celebración de un convenio de ocupación previa de terrenos ejidales de uso común afectados por el DDV del proyecto, designando a los representantes del ejido para llevar a cabo la negociación  y firma del convenio y recibir la indemnización correspondiente. Se deberá registrar el acta de esta asamblea en la Delegación Estatal del Registro Agrario Nacional.

MEDICIÓN:

La unidad de medida fijada es el Acta de asamblea, con aproximación a cero decimales.

BASE DE PAGO:

A precio unitario, comprendiendo todo lo necesario para su correcta ejecución

E.P. 16 NEGOCIACIÓN, FIRMA, PROTOCOLIZACIÓN Y REGISTRO DE CONTRATOS DE COMPRAVENTA

EJECUCIÓN:

Elaborará los contratos de compra-venta para tierras particulares por cada predio afectado, según la legislación civil que a la propiedad privada corresponde, obteniendo la anuencia y firma del afectado, previa negociación del monto de la contraprestación apegándose al valor emitido por INDAABIN.  Los contratos se protocolizarán ante notario público y se registrarán, según corresponda en el Registro Público de la Propiedad.

MEDICIÓN:

La unidad de medida fijada es el contrato o convenio, con aproximación a cero decimales.

BASE DE PAGO:

A precio unitario, comprendiendo todo lo necesario para su correcta ejecución.

E.P. 17 NEGOCIACIÓN, FIRMA, PROTOCOLIZACIÓN Y REGISTRO DE CONVENIOS DE OCUPACIÓN PREVIA

EJECUCIÓN:

Elaborará los convenios por cada afectación para tierras ejidales; convenios de ocupación previa por cada predio afectado cumpliendo con los requisitos de los Artículos 66, 67 y 68 del reglamento de la Ley Agraria, en materia de ordenamiento de la propiedad rural,  obteniendo la anuencia y firma del afectado, previa negociación del monto de la contraprestación apegándose al valor emitido por INDAABIN.  Los contratos o convenios se protocolizarán ante notario público y se registrarán, según corresponda, en el Registro Agrario Nacional.

MEDICIÓN:

La unidad de medida fijada es el contrato o convenio, con aproximación a cero decimales.

BASE DE PAGO:

A precio unitario, comprendiendo todo lo necesario para su correcta ejecución.

E.P. 18 ELABORACIÓN E INTEGRACIÓN DE DOCUMENTOS PARA SOLICITAR LA EXPROPIACIÓN (RÉGIMEN PARTICULAR Y EJIDAL)

EJECUCIÓN:

Se acopiara  y se ordenara la documentación  técnica y legal necesaria para proceder a integrar expedientes jurídicos para trámite de expropiación conforme a lo establecido en la normatividad vigente.

Incluyendo para el caso de pequeña propiedad:

18.1	Copia Certificada de la Escritura Pública o Título con que se acredite la propiedad del predio sujeto a expropiación.

18.2	Certificado de Libertad de Gravámenes del predio sujeto a expropiación, actualizado a la fecha de ingreso de la solicitud de expropiación

18.3	Justificación General donde se funda la causa de utilidad pública

18.4	Justificación Particular donde se funda la causa de utilidad pública

18.5	Ficha Técnica de la afectación

18.6	Plano con medidas y colindancias del predio afectado

18.7	Plano de ubicación del predio afectado

18.8	Plano individual de la planta de afectaciones

18.9	Planta General de Afectaciones

18.10	Planta Global de Afectaciones o parcela ejidal.

Incluyendo para el caso de propiedad ejidal:

18.11 Oficio de solicitud (dirigido al Delegado de SEDATU de la entidad con copia a la Dirección General de Desarrollo Urbano y Suelo).

18.12 Plan o Proyecto de expropiación (uno por cada Núcleo Agrario).

18.13 Plano de la Poligonal en coordenadas UTM por Núcleo Agrario.

18.14 Plano de la poligonal en relación con el uso de suelo con base en el Programa de Ordenamiento Territorial (Código Territorial para Municipios o su equivalente).

18.15 Acta de cabildo para procedimiento de cambio de uso de suelo.

Factibilidad Técnica SCT.

18.16 SEMARNAT (Resolutivo, MIA).

18.17 Constancia de inexistencia de riesgos (Protección Civil Municipal o equivalente).

18.18 Constancia de inexistencia de riesgos:

a.	Afectaciones CNA.

b.	Afectaciones PEMEX.

c.	Afectaciones CFE; y cualquier otro que llegara a incidir.

18.19 Proyecto de opinión técnica (SEDATU).

18.19 Cédula de información para uso de suelo (SCT, SEDATU, Gobierno del Estado-Instituto de Planeación).

MEDICIÓN:

La unidad de medida fijada, es el expediente.

BASE DE PAGO:

A precio unitario, comprendiendo todo lo necesario para su correcta ejecución.

E.P. 19 ELABORACIÓN E INTEGRACIÓN DE DOCUMENTOS PARA SOLICITAR PERMISOS DE CRUZAMIENTOS CON INSTALACIONES O DDV EXISTENTES (MUNICIPAL, ESTATAL, FEDERAL O PRIVADA)

EJECUCIÓN:

Por cuanto hace a las interferencias a cruzar y que afecten derechos de vía existentes de dependencias de gobierno, paraestatales o de iniciativa privada; deberá realizar y gestionar todos los trámites, escritos y elaborar toda la documentación solicitada por los mismos entes jurídicos señalados, documentación que deberá estar debidamente integrada en el expediente y que se realizará por cada una de las interferencias aún cuando pertenezcan a la misma entidad afectada.

MEDICIÓN:

La unidad de medida fijada es el expediente por cada interferencia, con aproximación a cero decimales.

BASE DE PAGO:

A precio unitario, comprendiendo todo lo necesario para su correcta ejecución.

E.P. 20 GESTIÓN PARA DESOCUPACIÓN DE DDV INVADIDOS, A SOLICITUD DE LA SCT.

EJECUCIÓN:

Negociar con los propietarios de inmuebles que invaden los derechos de vía en los que se alojará el proyecto, para su desocupación, pagando las indemnizaciones que apliquen por los BDT's inmobiliarios.

MEDICIÓN:

La unidad de medida fijada es el expediente por cada invasión desocupada, con aproximación a cero decimales.

BASE DE PAGO:

A precio unitario, comprendiendo todo lo necesario para su correcta ejecución.

E. P. 21 INFORME SEMANAL DE AVANCE EN LA LIBERACIÓN DEL DDV

EJECUCIÓN:

Se formularán semanalmente los informes que integrarán los datos de avance de los trabajos en el proceso de liberación del derecho de vía, de acuerdo al programa presentado, en el que se dará a conocer a la Dirección General de Transporte Ferroviario y Multimodal las situaciones o problemas, en el caso de presentarse, así como el o las posibles alternativas de solución.

MEDICIÓN:

La unidad de medida fijada es el informe semanal, con aproximación a cero decimales.

BASE DE PAGO:

A precio unitario, comprendiendo todo lo necesario para su correcta ejecución.

E.P. 22 ARMADO DE LARGUILLO ACTUALIZADO POR INFORME

EJECUCIÓN:

Se elaborará larguillo en formato dwg, en el que se mostrarán los polígonos a afectar y sus superficies, nombres de ejidos, nombres de propietarios.  Con el objeto de tener un amplio panorama del estatus que guarde el proceso de liberación del derecho de vía, se marcarán en distintos colores las áreas que están en proceso de negociación, en trámite de pago, susceptibles de expropiación, etc.

MEDICIÓN:

La unidad de medida fijada es el larguillo semanal, con aproximación a cero decimales.

BASE DE PAGO:

A precio unitario, comprendiendo todo lo necesario para su correcta ejecución.

E.P. 23 REGISTRO DIARIO DE AVANCES EN UNA BASE DE DATOS.

EJECUCIÓN:

Se elaborará una base de datos en Access en la que se incorporarán los nombres de los afectados, las superficies a afectar, los cadenamientos, estado del proceso de la liberación, problemática existente, etc., esta lista matriz se actualizará diariamente y deberá ser congruente con el informe semanal de avance de los trabajos.

MEDICIÓN:

La unidad de medida fijada es el registro diario, con aproximación a cero decimales.

BASE DE PAGO:

A precio unitario, comprendiendo todo lo necesario para su correcta ejecución.

E.P. 24 ELABORACIÓN DE REPORTE DE RIESGOS Y CONFLICTOS POTENCIALES POSTERIORES A LA ADQUISICIÓN DEL DDV.

EJECUCIÓN:

Se formulará documento en el que se dará a conocer a la Dirección General de Transporte Ferroviario y Multimodal los posibles riesgos, problemática o conflictos que pudieran suscitarse posterior a la liberación del derecho de vía de la obra, asimismo, el dictamen incluirá un apartado de recomendaciones o sugerencias para el adecuado tratamiento de las situaciones detectadas.

MEDICIÓN:

La unidad de medida fijada es el dictamen, con aproximación a cero decimales.

BASE DE PAGO:

A precio unitario, comprendiendo todo lo necesario para su correcta ejecución.

E.P. 25 CONTROL DE LA DOCUEMNTACIÓN.

EJECUCIÓN:

Se deberá mantener un control estricto de los expedientes, por medio de una matriz general de la documentación de conformidad con lo siguiente:

19.1 Control Topográfico.

19.2 Control de contratos de promesa compraventa.

19.3 Control de Convenios de ocupación previa.

19.4 Control de registro previo de las afectaciones.

19.5 Control de Avalúos de afectación.

19.6 Control de Contra recibos, Documentos de acreditación de la personalidad, documentos de acreditación de la propiedad o en su caso, la titularidad de los derechos agrarios, etc.

19.7 Control de reporte fotográfico.

19.8 Control de documentación relativa a las interferencias.

19.9 Control de la documentación para trámite de expropiación, en régimen ejidal o particular.

MEDICIÓN:

La unidad de medida fijada, es el expediente reflejado en una matriz general de documentación.

BASE DE PAGO:

A precio unitario, comprendiendo todo lo necesario para su correcta ejecución.