coo“APOYO TÉCNICO PARA LA CELEBRACIÓN DE UN PAQUETE QUE CONSIDERA DOCE PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN EN LAS ETAPAS DE PREPARACIÓN DE CONVOCATORIAS, DESARROLLO DE PROCEDIMIENTOS, EVALUACIÓN DE PROPOSICIONES Y FORMALIZACIÓN DE LOS CONTRATOS RESPECTIVOS, A REALIZARSE POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE FERROVIARIO Y MULTIMODAL EN 2014”

TÉRMINOS DE REFERENCIA

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS QUE CONTIENE LAS BASES DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, POR EL MECANISMO DE EVALUACIÓN BINARIO

I N D I C E

I.	ANTECEDENTES	3

II.	OBJETO	4

III.	ALCANCES	4

IV.	METODOLOGÍA	5

V.	PERSONAL Y EQUIPO REQUERIDO	11

VI.	BITÁCORA ELECTRÓNICA	11

VII.	VIGENCIA DE LOS SERVICIOS Y DOCUMENTOS QUE ENTREGARÁ LA DEPENDENCIA AL CONTRATISTA	12

VIII.	CONSIDERACIONES GENERALES	12

IX.	PRODUCTOS A ENTREGAR	12

X.	CONFIDENCIALIDAD	15

XI.	PROGRAMA DE TRABAJO	16

ANTECEDENTES

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes a través de la Dirección General de Transporte Ferroviario y Multimodal (DGTFM), en cumplimiento con sus programas anuales de adquisiciones, arrendamientos y servicios, así como los programas anuales de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, llevará a cabo durante el ejercicio fiscal 2014, la contratación de obras y servicios relacionados con la obra pública relativos a proyectos ferroviarios. Por lo anterior, será necesario realizar procedimientos de licitación pública nacional, invitación a cuando menos tres personas (si así se justifica en la normatividad vigente y la DGTFM estima conveniente). Derivado de las condiciones de operación de la Dirección General de Transporte Ferroviario y Multimodal (DGTFM), se requiere del apoyo técnico de un tercero especializado en procedimientos de contratación. Lo anterior con estricto apego a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, su Reglamento y demás normas aplicables.

En las licitaciones proyectadas se espera que tengan una alta participación de licitantes y por lo tanto un alto volumen de trabajo, ya que deben elaborarse las Convocatorias para cada uno de los procedimientos de contratación, la evaluación del cumplimiento de los requisitos legales, técnicos y financieros, por parte de los licitantes y como resultado de tales evaluaciones proceder a la formalización de los contratos respectivos, razón por la cual la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto de la Dirección General de Transporte Ferroviario y Multimodal, requiere fortalecer su capacidad de preparación, gestión y ejecución de las contrataciones con oportunidad y eficiencia. Por lo anterior se hace necesariola contratación del servicio de apoyo técnico relacionado con la obra pública y el apoyo en materia jurídica, técnica económica y financiera que permita a La Dependencia, la selección de las mejores proposiciones de conformidad con lo establecido en el artículo 134 de la Constitución Pólitica de los estados Unidos Mexicanos..

La preparación de las convocatorias a las licitaciones, contendrán las bases que establecen los requisitos legales, técnicos y económicos que deben cumplir los licitantes con objeto de garantizar al Estado, por conducto de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

En este contexto, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes requiere que las convocatorias sean las adecuadas a cada servicio, requiere además contar con el apoyo técnico necesario para cada procedimiento de contratación, que la revisión cualitativa y cuantitativa de la información legal, técnica, económica y financiera que presenten los licitantes, aplicando los criterios de evaluación y adjudicación establecidos en el cuerpo de cada convocatoria y en cumplimiento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, su Reglamento y demás normas aplicables.

Por lo antes expuesto, es necesario contar con la participación de especialistas en la materia, para que se garantice la adecuada adjudicación de los contratos, a través del debido apoyo técnico en cada una de las etapas de contratación, de forma que se asegure las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes.

OBJETO

El objeto de los servicios consiste en brindar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a través de la Dirección General de Transporte Ferroviario y Multimodal, el Apoyo técnico para la celebración de un paquete que considera doce procedimientos de contratación en las etapas de preparación de convocatorias, desarrollo de procedimientos, evaluación de proposiciones y formalización de los contratos respectivos, así como el apoyo técnico para la atención de inconformidades requerimientos del OIC/SFP de acuerdo a los presentes Términos de Referencia.

ALCANCES

El Contratista que sea adjudicado con el contrato de servicios relacionados con la obra pública deberá atender por procedimiento las actividades que a continuación se enuncian:

ALCANCES DE LOS SERVICIOS

METODOLOGÍA

Se refiere concretamente a la forma, calendario, método, alcances, contenido y resultados de las actividades que desarrollará el personal especializado propuesto por el Contratista integrado por:

- Área Legal

- Área Técnica

- Área Económico-Financiera

El contratista deberá describir cada actividad contenida en los “Alcances de los Servicios” que mencionan estos Términos de Referencia. Dicha descripción expresará los argumentos con los que se acredita el cómo, el cuándo y el con qué, ofrece el Contratista realizar los trabajos solicitados, con la calidad, la eficiencia, la eficacia y la oportunidad requeridas.

En el desarrollo de las distintas tareas deberá prevalecer una comunicación constante entre el Contratista, por conducto de su personal legal, técnico y económico-financiero y la Dirección General de Transporte Ferroviario y Multimodal, por conducto de su personal designado a la ejecución y supervisión de este servicio. El Plan de Trabajo deberá englobar las actividades encomendadas al Contratista.

El equipo técnico, económico-financiero y legal deberá contar con experiencia comprobable en materia de participación en procedimientos de licitación en materia de obra pública y servicios relacionados con la misma, particularmente en lo que son materia de los servicios.

Para el desarrollo de los Servicios, el equipo de trabajo se integrará con un Coordinador de Servicios, que será el enlace con la Dependencia y coordinará las actividades de las áreas legal, técnica y económica-financiera.

IMPLEMENTACIÓN Y CONCURSO

El Contratista conforme al programa de trabajo atenderá los servicios, para lo cual prestará el apoyo técnico necesario en la implementación y concurso de un paquete que considera doce procedimientos licitatorios, específicamente en las etapas de preparación de convocatorias y desarrollo de procedimientos licitatorios.

El Contratista deberá llevar a cabo reuniones periódicas con personal de la Dirección General de Transporte Ferroviario y Multimodal para intercambiar información y discutir las estrategias a seguir en la revisión, análisis y evaluación de las propuestas recibidas, utilizando para ello los formatos diseñados y aprobados por la Dependencia.

- Modelo de Convocatoria

Documento base de la adjudicación por contrato, mediante procedimiento de Adjudicación Directa, Invitación a Cuando Menos Tres Personas, Licitación Pública Nacional o Internacional, a precios unitarios, alzados o mixtos, por evaluación por puntos y porcentajes o binarios.

- Elaboración de la justificación del procedimiento de la Convocatoria

Documento que justifique la naturaleza de la elaboración de cada procedimiento de convocatoria, lo anterior de conformidad con la normatividad vigente.

- Revisión del presupuesto base de los trabajos a ejecutar en los procedimiento de Convocatoria

Incluye los análisis técnicos necesarios del presupuesto base y la revisión de los proyectos ejecutivos y demás estudios técnicos necesarios para la licitación de que se trate.

- Elaboración de Convocatorias de Obra o Servicios Relacionados con las Mismas

Desarrollo de la Convocatoria en términos de los servicios a contratar, pliego de requisitos e integración de anexos que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a través de la Dirección General de Transporte Ferroviario y Multimodal, determine.

- Elaboración de Términos de Referencia

Documento rector que establece, objetivos, alcances y entregables de las obras o servicios relacionados con las mismas.

- Visita al Sitio de los Trabajos

Incluye registro de asistentes y entrega de constancias de visita al lugar.

- Junta(s) de aclaraciones (incluye las consultas de los licitantes)

Incluye anexos (registro de preguntas y respuestas), y la asesoría técnica en la elaboración del Acta de junta de aclaraciones.

- Adecuación de la Convocatoria conforme a las respuestas proporcionadas en la(s) junta(s) de aclaraciones

Actualizar la documentación de la Convocatoria en función de los puntos  6 y 7.

EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS

El Contratista conforme al programa de trabajo atenderá los servicios, para lo cual prestará el apoyo técnico necesario en la evaluación de un paquete que considera doce procedimientos de contratación de las propuestas presentadas por los licitantes, para cada licitación, considerando para ello la proposición solvente más baja.

El Contratista brindará el apoyo técnico necesario a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en la elaboración de formatos de evaluación, revisión jurídica, técnica y económico-administrativa de las propuestas, revisión y actualización del programa de ejecución  de los trabajos, conforme al catálogo de conceptos; expresado en: cantidades de trabajo, importe en pesos y diagrama de barras y Elaboración del Acta de Fallo de cada procedimiento licitatorio; respecto del cumplimiento o incumplimiento por parte de los licitantes a los requisitos técnicos, legales y económico-financieros establecidos en la Convocatoria a la Licitación. Los resultados del apoyo técnico contendrán:

- Resultado de la evaluación de las propuestas.

- Propuesta de aceptación de las propuestas admitidas.

- Fundamentación y motivación del rechazo de las propuestas.

- Análisis comparativo de las propuestas.

- Apoyo a la Dependencia para la propuesta que resultó ganadora.

El Contratista deberá llevar a cabo reuniones periódicas con personal de la Dirección General de Transporte Ferroviario y Multimodal para intercambiar información y discutir las estrategias a seguir en la revisión, análisis y evaluación de las propuestas recibidas, utilizando para ello los formatos diseñados y aprobados por la Dependencia.

- Elaboración de Formatos de Evaluación

Elaboración de formatos  de evaluación técnica, económica y financiera, para soporte de la revisión y adjudicación

- Revisión jurídica, técnica y económico-administrativa de las propuestas

Incluye, análisis comparativo de las propuestas, resultado de la evaluación de las propuestas; motivo y fundamentación por las cuales las propuestas se aceptan y/o se desechan.

- Revisión y actualización de la programa de ejecución  de los trabajos, conforme al catálogo de conceptos; expresado en: cantidades de trabajo, importe en pesos y diagrama de barras

Sobre todo si hay cambios en el calendario original licitado (llevar a cabo juntas de aclaraciones no programadas, por posponer o reprogramar los fallos y las demás que resulten).

- Elaboración del Acta de Fallo de cada licitación

Incluye, cuadros comparativos

INICIO DE LOS TRABAJOS

El Contratista conforme al programa de trabajo atenderá los servicios, para lo cual prestará el apoyo técnico necesario en el inicio de los trabajos de un paquete que considera doce procedimientos licitatorios, específicamente en la suscripción del contrato, revisión de garantías de cumplimiento, revisión de documentos técnicos, económicos y legales que deba presentar el ganador para formar parte del contrato y organización del KickOff de cada proyecto.

El Contratista deberá llevar a cabo reuniones periódicas con personal de la Dirección General de Transporte Ferroviario y Multimodal para intercambiar información y discutir las estrategias a seguir en el inicio de los trabajos.

- Suscripción del Contrato

Elaboración del contrato establecido en la Convocatoria.

- Revisión de las garantías de cumplimiento

Incluye, revisión de garantías.

- Revisión de documentos técnicos, económicos y legales que deba presentar el ganador para formar parte del Contrato

Incluye la integración de la documentación soporte para formalizar el contrato.

- Organización del Kickoff del proyecto

Integración de los documentos  para la presentación de los servicios.

REPORTES E INFORMES AL PROCESO DE LICITACIÓN

El Contratista conforme al programa de trabajo atenderá los servicios, para lo cual prestará el apoyo técnico necesario en la elaboración de reportes e informes al proceso de licitación de un paquete que considera doce procedimientos licitatorios, específicamente en la la elaboración de informes mensuales, elaboración de un informe mensual, integración de expedientes y conclusiones.

El Contratista deberá llevar a cabo reuniones periódicas con personal de la Dirección General de Transporte Ferroviario y Multimodal para intercambiar información y discutir las estrategias a seguir en la elaboración de reportes e informes al proceso de licitación.

- Elaboración de Informes mensuales

Se deberá presentar en Office de Microsoft, en ambiente Windows. Los formatos de los informes y reportes deberán apegarse a los formatos establecidos o previamente aprobados por la DGTFM.

- Elaboración de  Informe final, integración de expedientes y conclusiones

Se deberá presentar en Office de Microsoft, en ambiente Windows. Los formatos de los informes y reportes deberán apegarse a los formatos establecidos o previamente aprobados por la DGTFM.

ATENCIÓN A INCONFORMIDADES

El Contratista conforme al programa de trabajo atenderá los servicios, para lo cual prestará el apoyo técnico necesario en la atención a inconformidades, específicamente en la elaboración de informes previos e informes circunstanciados y la atención a solicitudes del OIC/SFP.

El Contratista deberá llevar a cabo reuniones periódicas con personal de la Dirección General de Transporte Ferroviario y Multimodal para intercambiar información y discutir las estrategias a seguir en la atención a inconformidades.

- Elaboración de informes previos

Se deberá presentar en Office de Microsoft, en ambiente Windows. Los formatos de los informes y reportes deberán apegarse a los formatos establecidos o previamente aprobados por la DGTFM.

- Elaboración de informes Circunstanciados

Se deberá presentar en Office de Microsoft, en ambiente Windows. Los formatos de los informes y reportes deberán apegarse a los formatos establecidos o previamente aprobados por la DGTFM.

- Atención de Solicitudes del OIC/SPF

Se deberá presentar en Office de Microsoft, en ambiente Windows. Los formatos de los informes y reportes deberán apegarse a los formatos establecidos o previamente aprobados por la DGTFM.

PERSONAL Y EQUIPO REQUERIDO

| PERSONAL | EXPERIENCIA |
| --- | --- |
| 1 Coordinador de Servicios | Titulado con tres años de experiencia en servicios similares |
| 1 Especialista Técnico | Ingeniero Civil o similar titulado con dos años de experiencia en servicios similares |
| 1 Especialista Legal | Abogado titulado con dos años de experiencia en derecho administrativo, en servicios similares |
| 1 Especialista Económico-Financiero | Licenciatura en Administración, Economía, Ingeniería o afín, titulado con dos años de experiencia en servicios similares |
| 1 Especialista Evaluación Técnica | Ingeniero Civil o similar titulado con dos años de experiencia en servicios similares |
| 1 Especialista Evaluación Legal | Abogado titulado con dos años de experiencia en derecho administrativo, en servicios similares |
| 1 Especialista Evaluación Económico - Financiero | Licenciatura en Administración, Economía, Ingeniería o afín, titulado con dos años de experiencia en servicios similares |
| 2 Analistas | Especialidad en manejo de Office, Autocad y Neodata, con dos años de experiencia. |
| TOTAL 9 |  |

| EQUIPO | CANTIDAD |
| --- | --- |
| Computadoras de escritorio o laptop | 9 |
| Impresora láser a color | 2 |
| Scanner | 1 |
| Fotocopiadora | 1 |

BITÁCORA ELECTRÓNICA

La Contratista de conformidad con lo estipulado en el artículo 46 de la LOPSRM y el artículo 122 de su Reglamento, debe abrir la bitácora electrónica desde el primer día de trabajo y llevará día a día, hasta el finiquito de los mismos, siendo esta, el documento oficial que servirá como instrumento de comunicación entre los participantes, en la cual se asentaran los hechos y asuntos sobresalientes que en alguna forma afecten los servicios. Su elaboración, control y seguimiento se hará por medios remotos de comunicación electrónica.

Es responsabilidad dela Contratista, mantener una comunicación abierta, oportuna y constante, con la residencia del servicio, para lo cual además de la bitácora  deberá hacer uso de todos los medios de comunicación habidos, ya sean escritos, electrónicos, etc., haciendo la observación, que en todos los casos debe haber constancia o evidencia de la comunicación sostenida.

VIGENCIA DE LOS SERVICIOS Y DOCUMENTOS QUE ENTREGARÁ LA DEPENDENCIA AL CONTRATISTA

Los servicios objeto de la presente Invitación se prestarán en un plazo de 154 días naturales, contados a partir de la fecha de firma del contrato.

Para efectos de la ejecución de los trabajos, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes proporcionará o dará vista al Contratista de la información y documentos necesarios que éste requiera para la elaboración del servicio, tales como:

- Modelo de Convocatoria, actas de visita al sitio de los trabajos, junta de aclaraciones y de presentación y apertura de proposiciones.

- Información y documentación que le permita coordinarse con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para llevar a cabo el apoyo técnico en la celebración de hasta doce procedimientos de contratación en las etapas de preparación de convocatorias, desarrollo de procedimientos, evaluación de proposiciones y formalización de los contratos respectivos.

- Formatos para la elaboración de la evaluación y del informe de resultados que servirá de apoyo para el fallo.

- Área de trabajo dentro de las instalaciones de la Convocante.

CONSIDERACIONES GENERALES

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto de la Dirección General de Transporte Ferroviario y Multimodal, es la autoridad máxima en todo lo referente a los servicios a contratar.

La Dirección General de Transporte Ferroviario y Multimodal, por conducto de su Residencia de Obra, tiene la responsabilidad de dirigir, coordinar, instruir, orientar y supervisar al Contratista, dentro de sus atribuciones.

El Contratista deberá presentar a la Residencia de Obra, los documentos soporta para los pagos de estimaciones por concepto del servicio (estimaciones, reportes, facturas) debidamente formalizados para su autorización y el trámite de pago.

PRODUCTOS A ENTREGAR

En virtud de que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a través de la Dirección General de Transporte Ferroviario y Multimodal, deberá estar permanentemente informada del desarrollo de los trabajos que se realizarán en las etapas descritas anteriormente, la empresa encargada de realizar los trabajos deberá tomar en cuenta que todos los documentos de los servicios se entregarán en original, así como de manera electrónica, lo cuales deberán ser entregados de manera oficial por medio del coordinador de Servicios.

IMPLEMENTACIÓN Y CONCURSO

- Modelo de Convocatoria

Documentos base de la adjudicación por contrato, mediante procedimiento de Invitación a Cuando Menos Tres Personas, Licitación Pública Nacional o Internacional, a precios unitarios, alzados o mixtos, por evaluación por puntos y porcentajes o binarios, según lo especifique la Dependencia.

- Elaboración de la justificación del procedimiento de la Convocatoria

Documento que justifiquen la naturaleza de la elaboración de cada procedimiento de convocatoria, el cual debe apegarse a lo dispuesto en la normatividad vigente.

- Revisión del presupuesto base de los trabajos a ejecutar en los procedimiento de Convocatoria

Documento y base de datos que incluya los análisis técnicos necesarios.

- Elaboración de Convocatorias de Obra o Servicios Relacionados con las Mismas

Documentos de las Convocatoria, en términos de los servicios a contratar, pliego de requisitos e integración de anexos que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a través de la Dirección General de Transporte Ferroviario y Multimodal, determine.

- Elaboración de Términos de Referencia

Documento que establezca objetivos, alcances y entregables de las obras o servicios relacionados con las mismas (incluye especificaciones particulares y generales de ser el caso).

- Visita al Sitio de los Trabajos

Documento que incluya registro de asistentes y entrega de constancias de visita al lugar (incluye reporte fotográfico del evento).

- Junta(s) de aclaraciones (incluye las consultas de los licitantes)

Documento que incluya anexos (registro de preguntas y respuestas) y el Acta de junta de aclaraciones final.

- Adecuación de la Convocatoria conforme a las respuestas proporcionadas en la(s) junta(s) de aclaraciones

Documento de la Convocatoria en función de los puntos  6 y 7.

EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS

- Elaboración de Formatos de Evaluación

Documentos y bases de datos de formatos de evaluación técnica, económica y financiera, para soporte de la revisión y adjudicación.

- Revisión jurídica, técnica y económico-administrativa de las propuestas

Documento que incluya: análisis comparativo de las propuestas, resultado de la evaluación de las propuestas; motivo y fundamentación por las cuales las propuestas se aceptan y/o se desechan (Incluye el llevar a cabo juntas de aclaraciones no programadas, por posponer o reprogramar los fallos y las demás que resulten).

- Revisión y actualización de la programa de ejecución  de los trabajos, conforme al catálogo de conceptos; expresado en: cantidades de trabajo, importe en pesos y diagrama de barras.

Documento y bases de datos que incluya todo, si hay cambios en el calendario original licitado.

- Elaboración del Acta de Fallo de cada licitación

Documento (Incluye cuadros comparativos).

INICIO DE LOS TRABAJOS

- Suscripción del Contrato

Documento del contrato a suscribir (con comentarios y sugerencias).

- Revisión de las garantías de cumplimiento

Documento que incluya la revisión de garantías.

- Revisión de documentos técnicos, económicos y legales que deba presentar el ganador para formar parte del Contrato

Documento y bases de datos que incluyan la integración de la documentación soporte para formalizar el contrato.

- Organización del Kickoff del proyecto

Documentación (presentación, documento o bases de datos) utilizados en el kickoff.

REPORTES E INFORMES AL PROCESO DE LICITACIÓN

- Elaboración de Informes mensuales

Carpeta con informes mensuales (presentaciones, documentos y/o bases de datos debidamente formalizados). Se deberá presentar en Office de Microsoft, en ambiente Windows. Los formatos de los informes y reportes deberán apegarse a los formatos establecidos o previamente aprobados por la DGTFM.

- Elaboración de Informe final, integración de expedientes y conclusiones

Carpeta que incluya: presentación, documentos y/o bases de datos. Se deberá presentar en Office de Microsoft, en ambiente Windows. Los formatos de los informes y reportes deberán apegarse a los formatos establecidos o previamente aprobados por la DGTFM.

ATENCIÓN A INCONFORMIDADES

- Elaboración de informes previos

Documento. Se deberá presentar en Office de Microsoft, en ambiente Windows. Los formatos de los informes y reportes deberán apegarse a los formatos establecidos o previamente aprobados por la DGTFM.

- Elaboración de informes Circunstanciados

Documento. Se deberá presentar en Office de Microsoft, en ambiente Windows. Los formatos de los informes y reportes deberán apegarse a los formatos establecidos o previamente aprobados por la DGTFM.

- Atención de Solicitudes del OIC/SPF

Documento. Se deberá presentar en Office de Microsoft, en ambiente Windows. Los formatos de los informes y reportes deberán apegarse a los formatos establecidos o previamente aprobados por la DGTFM.

CONFIDENCIALIDAD

Debido a la naturaleza de los servicios el Contratista asumirá el compromiso de mantener la información que le sea proporcionada en total confidencialidad y, por lo tanto, acepta que en el contrato correspondiente se incluya una cláusula de compromiso de confidencialidad.

Toda la información recopilada y generada, así como los resultados y productos obtenidos son estrictamente confidenciales y propiedad de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. La Contratista no podrá usar, divulgar, comercializar o editar parcial o totalmente dicha información sin previa autorización por escrito de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

PROGRAMA DE TRABAJO