ANÁLISIS CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LO-009000988-N16-2014

RELATIVO A: CONSTRUCCIÓN DEL VIADUCTO 1 ENTRE PERIFÉRICO-ZAPOPÁN Y FEDERALISMO, 7 ESTACIONES ELEVADAS Y ADECUACIÓN URBANISTICA EN ZAPOPÁN, DE LA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DEL TREN ELÉCTRICO URBANO EN LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA, QUE CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA 3 DEL TREN LIGERO EN ZAPOPAN, GUADALAJARA Y TLAQUEPAQUE.

| Periodo mensual | Anticipo | Trabajos ejecutados CD+CI (A) |  | Pago estimaciones (B) |  | Erogación mensual (C) |  | Saldo (pago menos erogación) (D=B-C) |  | Déficit (D) |  | Financiamiento requerido E=D*[1+(i/12)] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (5) | (6) | $ | (7) | $ | (8) | $ | (9) | $ | (10) | $ | (11) | $ | (12) |
|  |  | $ |  | $ |  | $ |  | $ |  | $ |  | $ |  |
|  |  | $ |  | $ |  | $ |  | $ |  | $ |  | $ |  |
|  |  | $ |  | $ |  | $ |  | $ |  | $ |  | $ |  |
|  |  | $ |  | $ |  | $ |  | $ |  | $ |  | $ |  |
|  |  | $ |  | $ |  | $ |  | $ |  | $ |  | $ |  |
| Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tasa de interés anual a pagar (i) _____(13)___% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Financiamiento calculado (14) E |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | % Financiamiento |  |  |  | (15)E/A |  |

CD = Costo directo

CI = Costo indirecto

El costo de financiamiento estará representado por un porcentaje de la suma de los costos directos e indirectos y corresponderá a los gastos derivados por la inversión de recursos propios o contratados, que realice el contratista para dar cumplimiento al programa de ejecución de los trabajos calendarizados y valorizados por periodos. Se tendrán que considerar los gastos que realizará en la ejecución de los trabajos y que el cobro de las estimaciones se cubrirán en un término no mayor  de treinta días naturales, la tasa de interés aplicable por financiamiento, el proponente deberá calcularlo con base en un indicador económico específico, el cual no podrá ser cambiado o sustituido durante la vigencia del contrato.

(firma autógrafa)

_________________________________________

___(17 Nombre y cargo del representante legal de la empresa)___