ESPECIFICACIÓN PARTICULAR

EP. 272.-	TRASLADO DE MAQUINA TUNELADORA EN PASO DE ESTACIONES, P.U.O.T.

EJECUCIÓN.- El Traslado de máquina tuneladora se realizará cuidando en todo momento las medidas de seguridad necesarias, asignando una brigada destinada a la supervisión de la seguridad del personal y del equipo en paso de estaciones previamente construidas.

MEDICIÓN.- La medición del traslado de maquina tuneladora, se hará tomando como unidad el metro lineal (m).

BASE DE PAGO.- Para efecto de pago se deberá cuantificar las unidades real y correctamente ejecutadas en obra, de acuerdo especificaciones y/o instrucciones de la Residencia de Obra. Los generadores se vaciarán en formatos autorizados previamente por la dependencia y se presentarán debidamente formulados, referenciados, soportados, cotejados, revisados, autorizados y todo lo necesario para su correcta interpretación; al volumen resultante, se le aplicará el precio unitario autorizado contractualmente cuyo importe será pagado a la contratista en las condiciones y términos convenidos. El precio unitario incluye: la maquinaria, herramienta, equipo y mano de obra necesaria para su traslado, las maniobras necesarias, los tiempos en activo, en espera y muertos que se requieran en las maniobras de traslado; la maquinaria, herramienta equipo y mano de obra necesarios para el retiro del puntal metálico que se encuentra en las estaciones para permitir el paso de la maquina tuneladora; la maquinaria, herramienta equipo y mano de obra necesarios para la nueva colocación del puntal metálico que se encuentra en las estaciones posterior a el paso de la maquina tuneladora; y todo lo necesario para su correcta ejecución por unidad de obra terminada (P.U.O.T).