# MATRIZ BASE DE PUNTOS

# DE LA PROPUESTA TÉCNICA A ACREDITAR POR EL LICITANTE.

| MATRIZ BASE DE PUNTOS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Propuesta Técnica |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I. Calidad en la Obra |  |  |  |  |  | Puntuación máxima |  | 15 puntos |
| a) | Materiales y equipos de instalación permanente |  |  |  |  | 1.0 |  | 1 |
| b) | Mano de obra |  |  |  |  | 1.0 |  | 1 |
| c) | Maquinaria y equipo de construcción. |  |  |  |  | 2.0 |  | 2 |
| d) | Organigrama del equipo de Dirección y Coordinación |  |  |  |  | 3.0 |  | 3 |
| e) | Descripción de la planeación integral, incluyendo el procedimiento constructivo |  |  |  |  | 3.0 |  | 3 |
| f) | Programa general y programas específicos de obra con asignación de recurso |  |  |  |  | 3.0 |  | 3 |
| g) | Sistema de aseguramiento de la calidad |  |  |  |  | 2.0 |  | 2 |
| II. Experiencia y especialidad del licitante en servicios de la misma naturaleza |  |  |  |  |  | Puntuación máxima |  | 15 puntos |
| a | Capacidad de los Recursos Humanos |  |  |  |  |  |  | 8 puntos |
| a.1 | Experiencia del equipo de trabajo en obras similares |  |  |  |  |  |  | 2.0 |
|  | Superintendente |  |  |  |  | 0.5 |  |  |
|  | Coordinador |  |  |  |  | 0.3 |  |  |
|  | Responsables Técnicos |  |  |  |  | 1.2 |  |  |
| a.2 | Competencia o Habilidad |  |  |  |  | Puntuación máxima |  | 4.5 |
|  | Superintendente |  |  |  |  | 1.0 |  |  |
|  | Coordinador |  |  |  |  | 0.5 |  |  |
|  | Responsables Técnicos |  |  |  |  | 3.0 |  |  |
| a.3 | Dominio de herramientas |  |  |  |  | - Puntuación máxima |  | 1.5 |
|  | Superintendente |  |  |  |  | 0.4 |  |  |
|  | Coordinador |  |  |  |  | 0.2 |  |  |
|  | Responsables Técnicos |  |  |  |  | 0.9 |  |  |
| (*) En los casos de los responsables técnicos se evaluarán de modo individual aplicándose la puntuación mediante porcentajes de cumplimiento. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b | Capacidad de los Recursos Económicos |  |  |  |  |  |  | 6 puntos |
| b.1 | Capital Neto de Trabajo (AC-PC) superior al ≥ 5% de la propuesta económica sin IVA |  |  |  |  |  |  |  |
| b.2 | AC/PC ≥ 1.1 unidades |  |  |  |  |  |  |  |
| b.3 | PT/AT ≤ 70% |  |  |  |  |  |  |  |
| EL LICITANTE para obtener el puntaje indicado a este subrubro, deberá cuando menos cumplir el parámetro b.1), si no lo cumple tendrá una calificación de cero (0). Se otorgaran 6 (seis) puntos, cuando el licitante cumpla con los criterios contenidos en los 3 incisos. Se otorgaran 3 (tres) puntos, cuando el licitante cumpla con el criterio del inciso b.1) y cualquiera de los previstos en los incisos b.2) o b.3). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| c | Número de discapacitados en la empresa |  | <5% |  |  | ≥ 5% |  | 0.5 puntos |
| c.1 | Porcentaje de discapacitados en la plantilla de la empresa |  | 0 |  |  | 0.5 |  |  |
| (*) Se deberá mostrar la filiación a la empresa con antigüedad superior a 6 meses |  |  |  |  |  |  |  |  |
| d. | Subcontratación de MYPIMES |  |  |  |  | Puntuación máxima |  | 0.5 puntos |
| d.1 | Número de MYPIMES subcontratados |  |  |  |  | 0.5 |  |  |
| III. Experiencia y especialidad del Licitante |  |  |  |  |  | Puntuación máxima |  | 12.00 puntos |
| Experiencia en obras similares |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a.1 | En “obras de viaductos elevados” (número de años realizando “obras de viaductos elevados”) Se otorgará la puntuación mayor a quien acredite 8 o más años de experiencia en obras de viaductos elevados. No se otorgará puntuación a quien no acredite mínimo 3 años de experiencia en obras de viaductos elevados. Se otorgará la puntuación proporcional entre 3 y 8 años de experiencia. |  |  |  |  | 3.0 |  |  |
| a.2 | En “Obras de edificación (número de años realizando “Obras de Edificación”) Se otorgará la puntuación mayor a quien acredite 8 o más años de experiencia en “Obras de edificación”. No se otorgará puntuación a quien no acredite mínimo 3 años de experiencia en obras de edificación. Se otorgará la puntuación proporcional entre 3 y 8 años de experiencia. |  |  |  |  | 3.0 |  |  |
| Especialidad en obras similares |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b.1 | Especialidad en “Obras de viaductos elevados”. (número de contratos en Obras de viaductos elevados) Se otorgará la puntuación mayor a quien acredite haber celebrado 4 o más contratos en obras de viaductos elevados en los últimos 5 años. No se otorgará puntuación a quien no acredite haber celebrado más de 1 contrato en obras de viaductos elevados. Se otorgará la puntuación proporcional entre 2 y 4 contratos. |  |  |  |  | 3.0 |  |  |
| b.2 | En “obras de Edificación”. (número de contratos en obras de edificación) Se otorgará la puntuación mayor a quien acredite haber celebrado 4 contratos en “obras de edificación” en los últimos 3 años. No se otorgará puntuación a quien no acredite haber celebrado más de 1 contrato en obras de edificación. Se otorgará la puntuación proporcional entre 2 y 4 contratos |  |  |  |  | 3.0 |  |  |
| IV. Cumplimiento de Contratos |  |  |  |  |  | Puntuación máxima |  | 5.00 puntos |
| En este rubro se asignarán como máximo 5 (cinco) puntos. - Se asignará la puntuación máxima a la propuesta que acredite haber cumplido en los últimos 6 años al menos 1 contrato de cada uno de los sub rubros de experiencia (obras similares: obras viaductos elevados y obras de edificación. - Las propuestas que acrediten haber cumplido en los últimos 6 años 1 contrato de los dos sub rubros experiencia (obras similares: obras de viaductos elevados u obras de edificación) se les otorgará el 50% de los puntos - Las propuestas que acrediten no haber cumplido en los últimos 6 años algún contrato en los dos sub rubros de experiencia se les otorgará 0 puntos. |  |  |  |  |  | 5.0 2.5 0 |  |  |
| V. Contenido Nacional |  |  |  | Puntuación máxima |  |  | 3.00 puntos |  |
| - Materiales y maquinaria, mayor al 40% de los montos correspondientes a este rubro - Mano de obra, mayor al 70% de los montos correspondientes a este rubro |  |  |  |  | 1.5 1.5 |  |  |  |
| Total Propuesta |  |  |  | Puntos |  |  |  | 50.00 |