INVITACIÓN NACIONAL A CUANDO MENOS TRES PERSONAS PARA LA ADJUDICACIÓN DE UN CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, SOBRE LA MODALIDAD DE PRECIO ALZADO, MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE PUNTOS Y PORCENTAJES, RELATIVO A  LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN ELABORACIÓN DE “ESTUDIOS TOPOGRAFICOS, DE MECANICA DE SUELOS, GEOTECNIA, AMBIENTALES, HIDROLOGICOS, JURIDICOS, FINACIEROS, FERROVIARIOS, ELECTROMECANICOS Y DE MATERIAL RODANTE PARA LA ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA CONSTRUIR EL TREN RAPIDO DE PASAJEROS MÉXICO - QUERÉTARO”.

CONTENIDO

CAPÍTULO 1. – GENERALIDADES	4

1.1.	GLOSARIO DE TÉRMINOS	4

1.2.	OBJETO Y ALCANCE DE LOS TRABAJOS	6

1.3.	TÉRMINOS BAJO LOS CUALES SE CONTRATARÁN LOS TRABAJOS	6

1.4.	ÁREAS DE LA CONVOCANTE RESPONSABLES DE LA CONTRATACIÓN Y DEL PROCEDIMIENTO DE ESTA INVITACIÓN Y DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS	7

CAPÍTULO 2. – INVITACIÓN	7

2.1.	SELECCIÓN DE LOS LICITANTES A INVITAR	7

2.2.	RESTRICCIONES QUE SE APLICARÁN PARA PODER PARTICIPAR	7

2.3.	CALENDARIO DE EVENTOS	8

2.4.	VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS.	8

2.5.	JUNTA DE ACLARACIONES	8

2.6.	ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES	10

2.7.	FALLO	11

2.8.	MODIFICACIONES Y ACLARACIONES QUE PODRÁN EFECTUARSE A LA PRESENTE INVITACIÓN	12

2.9.	FORMA DE PRESENTACIÓN Y DOCUMENTOS QUE SE REQUIEREN PARA PREPARAR LA PROPOSICIÓN	13

2.10.	DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA	14

2.11.	DOCUMENTACIÓN QUE INTEGRA LA PROPOSICIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA.	16

2.12.	REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS LICITANTES	18

2.13.	CRITERIO GENERAL DE EVALUACIÓN Y REVISIÓN DE LAS PROPOSICIONES	19

2.14.	CRITERIOS PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO	23

2.15.	CAUSAS PARA EL DESECHAMIENTO DE LAS PROPUESTAS	23

2.16.	CANCELACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN	24

2.17.	DECLARACIÓN DESIERTA DE LA INVITACIÓN	25

2.18.	SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN	25

CAPÍTULO 3. – INFORMACIÓN GENERAL	25

3.1.	IDIOMA EN QUE SE PRESENTARÁ LA PROPOSICIÓN	25

3.2.	TIPO DE MONEDA EN QUE SE PRESENTARÁ LA PROPOSICIÓN	25

3.3.	PORCENTAJE DEL CONTENIDO NACIONAL DE LOS TRABAJOS	25

3.4.	TRABAJOS QUE PODRÁN SUBCONTRATARSE	25

3.5.	PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS	27

3.6.	LEGISLACIÓN SUPLETORIA	27

3.7.	CONTROVERSIAS	27

3.8.	SANCIONES	27

3.9.	PENAS CONVENCIONALES	27

3.10.	NO NEGOCIACIÓN	28

CAPÍTULO 4 – CONTRATACIÓN	28

4.1.	FIRMA DEL CONTRATO	28

CAPÍTULO 5. – OTRAS CONSIDERACIONES	29

5.1.	OCDE	29

5.2.	ENCUESTA	29

5.3.	INCONFORMIDADES	29

5.4.	NOTAS INFORMATIVAS	29

CAPÍTULO 6. – ANEXOS A ESTA INVITACIÓN	30

6.1.	FORMATOS: JA PARA PRESENTAR LAS ACLARACIONES O PREGUNTAS EN LA JUNTA DE ACLARACIONES Y RCD PARA LA VERIFICACIÓN DE LA RECEPCIÓN DE LOS DOCUMENTOS	30

6.2.	MODELO DE CONTRATO	30

6.3.	FORMATOS Y GUÍAS DE LLENADO	30

6.4.	CÉDULA DE AVANCES Y PAGOS PROGRAMADOS	30

6.5.	TÉRMINOS DE REFERENCIA	30

LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE FERROVIARIO Y MULTIMODAL, EN CUMPLIMIENTO CON LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 25 Y 134 TERCER PÁRRAFO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 4, 27 FRACCIÓN II, 41, 42, Y 43 Y 45 FRACCIÓN II DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, CONVOCAN A PARTICIPAR EN LA INVITACIÓN NACIONAL A CUANDO MENOS TRES PERSONAS Nº IO-009000988-N24-2014, PARA LA ADJUDICACIÓN DE UN CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, SOBRE LA MODALIDAD DE PRECIO ALZADO MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE PUNTOS Y PORCENTAJES, RELATIVO A  LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN LA  ELABORACIÓN  DE “ESTUDIOS TOPOGRAFICOS, DE MECANICA DE SUELOS, GEOTECNIA, AMBIENTALES, HIDROLOGICOS, JURIDICOS, FINACIEROS, FERROVIARIOS, ELECTROMECANICOS Y DE MATERIAL RODANTE PARA LA ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA CONSTRUIR EL TREN RAPIDO DE PASAJEROS MÉXICO - QUERÉTARO”, PARA LO CUAL DEBERÁN SUJETARSE A LOS REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN DE ESTA INVITACIÓN NACIONAL A CUANDO MENOS TRES PERSONAS.

# CAPÍTULO 1. – GENERALIDADES

## GLOSARIO DE TÉRMINOS

Para efectos del presente procedimiento de Invitación Nacional a Cuando Menos Tres Personas se entenderá por:

ADJUDICATARIO.- Persona seleccionada en la Invitación y a la que se le otorgará el CONTRATO A PRECIO ALZADO

BITÁCORA.- Es el instrumento técnico, por medios remotos de comunicación electrónica u otros medios autorizados en los términos del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, que constituye el medio de comunicación entre la CONVOCANTE y el CONTRATISTA, donde se registran los asuntos y eventos importantes que se presentan durante la ejecución de los trabajos.

CÉDULA DE AVANCES Y DE PAGOS PROGRAMADOS.-  Es una tabla o matriz en la que el CONTRATISTA muestra todas las actividades que le representan un costo.

CONTRATISTA.- ADJUDICATARIO que suscriba el CONTRATO.

CONTRATO O CONTRATO A PRECIO ALZADO.- Es el documento que junto con sus Anexos será suscrito por el CONTRATISTA y el Ejecutivo Federal a través de la CONVOCANTE de conformidad con el Modelo de Contrato.

CONVOCANTE.- Secretaría de Comunicaciones y Transportes a través de la Dirección General de Transporte Ferroviario y Multimodal.

COMPRANET.- Sistema electrónico de información pública gubernamental sobre obras públicas y servicios relacionados con las mismas.

DEPENDENCIA.- Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

DOMICILIO DE LA CONVOCANTE.- Las oficinas de la Dirección General de Transporte Ferroviario y Multimodal, ubicadas en Nueva York, 115, Col. Nápoles, Delegación Benito Juárez, C.P. 03810, México, Distrito Federal.

ESTIMACIÓN.- La valuación de los trabajos ejecutados, en cada actividad de obra o servicio conforme a la cédula de avance y al periodo de avance del programa de ejecución del CONTRATO.

Asimismo, es el documento en el que se consignan las valuaciones mencionadas para el efecto de su pago.

EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS.- Análisis del cumplimiento de las condiciones establecidas en la INVITACIÓN para calificar las proposiciones presentadas por los LICITANTES las cuales servirán de base para determinar la proposición solvente que resulte más conveniente para el Estado.

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO.- Fianza que deberá obtener el CONTRATISTA emitida por una afianzadora para garantizar el cumplimiento de las obligaciones a su cargo derivadas del CONTRATO.

INVITACIÓN Y/O INVITACIÓN NACIONAL A CUANDO MENOS TRES PERSONAS.- Es el presente procedimiento para la adjudicación del CONTRATO, mediante el procedimiento de evaluación de puntos y porcentajes.

LEY Y/O LOPSRM.- Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

LICITANTE O LICITANTES.- La o las personas físicas o morales que acepten participar en la INVITACIÓN.

MIPYMES.- Las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas de nacionalidad mexicana a que hace referencia la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.

NORMATIVIDAD.- Conjunto de tratados, leyes, reglamentos, decretos, Normas Oficiales Mexicanas, circulares, reglas, decisiones, órdenes, autorizaciones, jurisprudencias o directivas emitidas por cualquier autoridad gubernamental con jurisdicción y/o competencia y que se encuentre en vigor en el momento correspondiente..

PROGRAMA DE TRABAJO.- Relación ordenada y cronológica de los trabajos solicitados por la CONVOCANTE a desarrollar por el LICITANTE para entregar dentro del periodo de ejecución autorizado y con la secuencia requerida los mismos.

PROPOSICIÓN.- Propuestas que contienen los documentos legales, técnicos y económicos, solicitados en la INVITACIÓN que presentará el LICITANTE en un sobre cerrado.

PROPOSICIÓN SOLVENTE MÁS CONVENIENTE PARA EL ESTADO.- Es la que presenta las mejores condiciones legales, técnicas y económicas para el Estado, las cuales garantizan satisfactoriamente el cumplimiento de todos los requisitos requeridos por la Convocante.

RED DE ACTIVIDADES.- Es la representación gráfica del proceso del servicio que seguirá el CONTRATISTA para realizar los trabajos, en la que se deberán contemplar las actividades a realizar, indicando su duración y secuencia de ejecución, así como las relaciones existentes con las actividades que las anteceden y las que le proceden.

REGLAMENTO O RLOPSRM.- Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas vigente.

RESIDENTE.- Servidor público designado por la CONVOCANTE, quien fungirá como su representante ante el CONTRATISTA y será el responsable directo de la supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos, incluyendo la aprobación de las estimaciones presentadas por el CONTRATISTA.

SUPERINTENDENTE.- El representante del CONTRATISTA ante la SCT para cumplir con los términos y condiciones pactados en el CONTRATO, en lo relacionado con la ejecución de los trabajos.

TÉRMINOS DE REFERENCIA.- Conjunto de disposiciones, requisitos e instrucciones generales y particulares que apoyan, adicionan o sustituyen a las normas correspondientes y que deben aplicarse, para la ejecución de los trabajos materia del CONTRATO.

SIGLAS

DGTFM.- Dirección General de Transporte Ferroviario y Multimodal.

I.V.A.- Impuesto al Valor Agregado.

OCDE.- Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico

SAT.- Servicio de Administración Tributaria.

SCT.- Secretaría de Comunicaciones y Transportes

SFP.- Secretaría de la Función Pública.

## OBJETO Y ALCANCE DE LOS TRABAJOS

La presente INVITACIÓN tiene por objeto la adjudicación de un contrato relativo a  los trabajos consistentes en la ELABORACIÓN “ESTUDIOS TOPOGRAFICOS, DE MECANICA DE SUELOS, GEOTECNIA, AMBIENTALES, HIDROLOGICOS, JURIDICOS, FINACIEROS, FERROVIARIOS, ELECTROMECANICOS Y DE MATERIAL RODANTE PARA LA ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA CONSTRUIR EL TREN RAPIDO DE PASAJEROS MÉXICO - QUERÉTARO”,  conforme a lo indicado en esta INVITACIÓN, CÉDULA DE AVANCES Y DE PAGOS PROGRAMADOS, cantidades y unidades de medición, normas de calidad y las especificaciones generales y particulares, que serán proporcionados a los LICITANTES.

## TÉRMINOS BAJO LOS CUALES SE CONTRATARÁN LOS TRABAJOS

La contratación de estos trabajos será sobre la base de precio alzado, por lo que el importe de la remuneración o pago total que deba cubrirse al CONTRATISTA se hará por los trabajos totalmente terminados y ejecutados en el plazo establecido, como se establece en el artículo 45, fracción II, de la LEY.

La nacionalidad de las personas físicas o morales que participen en esta INVITACIÓN será mexicana.

## ÁREAS DE LA CONVOCANTE RESPONSABLES DE LA CONTRATACIÓN Y DEL PROCEDIMIENTO DE ESTA INVITACIÓN Y DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

El área responsable de la contratación y del procedimiento de la INVITACIÓN es la Dirección General de Transporte Ferroviario y Multimodal, cuyas oficinas están ubicadas el DOMICILIO DE LA CONVOCANTE, cuyo horario de atención a LICITANTES es de 10:00 a 14:00 horas de lunes a viernes.

El área responsable de la ejecución de los trabajos objeto de la presente INVITACIÓN será la Dirección Adjunta de Regulación Económica, ubicada en el DOMICILIO DE LA CONVOCANTE, teléfonos 50116503 y  cuyo horario de atención a LICITANTES será de 10:00 a 14.00 horas de lunes a viernes.

ANTICIPOS.- LA CONVOCANTE informa a los licitantes que para el presente procedimiento de invitación a cuando menos tres personas NO SE OTORGARA ANTICIPO.

FORMA DE PAGO.- Para efectos de pago se formularan estimaciones MENSUALES, mismas que se acompañarán de la documentación que acredite la procedencia de su pago, conforme a las previsiones del artículo 132 de EL REGLAMENTO, las que serán presentadas por EL CONTRATISTA al residente de la obra dentro de los seis días naturales siguientes a la fecha de su corte y serán pagadas por LA DEPENDENCIA por trabajos ejecutados, a través de medios de comunicación electrónica, dentro de un plazo de 20 (VEINTE) días naturales contados a partir de que hayan sido autorizadas por el residente de la obra y que EL CONTRATISTA haya presentado la factura correspondiente debidamente requisitada. EL CONTRATISTA será el único responsable de que la factura que presente para su pago cumpla con los requisitos administrativos y fiscales, por lo que la falta de pago por la omisión de alguno de estos o por su presentación incorrecta no será motivo para solicitar pago de gastos financieros a que hace referencia el artículo 55 de LA LEY.

En caso de que la factura entregada por EL CONTRATISTA para su pago presente errores o deficiencias, LA DEPENDENCIA, dentro de los tres días hábiles siguientes al de su recepción, indicará por escrito a EL CONTRATISTA las deficiencias que deberá corregir. El periodo que transcurra entre la entrega del citado escrito y la presentación de las correcciones por parte de EL CONTRATISTA no se computará para efectos del segundo párrafo del artículo 54 de LA LEY.

En el caso de que EL CONTRATISTA no presente las estimaciones dentro de los seis días naturales siguientes a la fecha de su corte, la estimación correspondiente se presentará en la siguiente fecha de corte, sin que ello dé lugar a la reclamación de gastos financieros por parte de EL CONTRATISTA.

El residente de obra efectuará la revisión y autorización de las estimaciones por trabajos ejecutados, en un plazo que no excederá de quince días naturales contados a partir de la fecha de su presentación. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se resolverán e incorporarán en la siguiente estimación. Las partes de las estimaciones que no presenten diferencias, serán pagadas en tiempo y forma, mientras que aquellas que no hayan sido autorizadas dentro del plazo antes mencionado serán resueltas e incorporadas en las estimaciones inmediatas siguientes.

# CAPÍTULO 2. – INVITACIÓN

## 2.1.	SELECCIÓN DE LOS LICITANTES A INVITAR

La invitación realizada a las personas morales fue en base a su capacidad de respuesta inmediata, experiencia y capacidad técnica, por lo que fueron consideradas para participar en la presente INVITACIÓN.

Esta INVITACIÓN se publicó a través de COMPRANET, con carácter informativo, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 44, fracción I de la LOPSRM.

Los LICITANTES deberán manifestar su interés aceptando la invitación, mediante la presentación de un escrito, en el que expresen su interés en participar en la INVITACIÓN, por si o en representación de un tercero, manifestando en todos los casos los datos generales del interesado y, en su caso, del representante.

## 2.2.	RESTRICCIONES QUE SE APLICARÁN PARA PODER PARTICIPAR

No podrán participar en esta INVITACIÓN, las personas que se encuentren en los supuestos que establecen los artículos 51 y 78 de la LEY ni las personas físicas o morales que se encuentren inhabilitadas por resolución de la SFP.

## 2.3.	CALENDARIO DE EVENTOS

Las fechas y los plazos para los eventos de la INVITACIÓN, se determinaron atendiendo la magnitud, complejidad y características de los trabajos materia del CONTRATO, y son los que se señalan a continuación:

| EVENTO | FECHA | HORARIO |
| --- | --- | --- |
| Visita al sitio donde se realizarán los trabajos: | 21 de mayo de 2014 | 11:00 hrs. |
| Junta de aclaraciones: | 23 de mayo de 2014 | 11:00 hrs. |
| Acto de presentación y apertura de proposiciones: | 2 de junio de 2014 | 11:00 hrs. |

El acto de junta de aclaraciones, presentación y apertura de las proposiciones, se realizará en la Sala de Juntas del DOMICILIO DE LA CONVOCANTE.

## 2.4.	VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS.

Conforme a lo establecido en los artículos 31, fracción IX de la LEY, así como en el artículo 31 Fracción III del RLOPSRM, la Visita al sitio de los trabajos de esta INVITACIÓN se llevará a cabo  en la fecha que se estipula en el calendario de eventos del punto 2.3 de ésta INVITACIÓN; el lugar de reunión será en la Sala de Juntas del DOMICILIO DE LA CONVOCANTE, en donde se realizará una presentación virtual del trazo que utilizará el Tren de Pasajeros México–Querétaro.

El LICITANTE que acuda deberá registrarse en una lista de asistencia, debiendo  integrar una copia del acta que se levante con motivo de la visita al sitio en el sobre que contendrá la PROPOSICIÓN, independientemente de la manifestación de conocer el sitio donde se ejecutarán los trabajos y sus condiciones ambientales, incluida en la PROPOSICIÓN.

Es de importancia realizar la visita al lugar objeto de la presente INVITACIÓN para que considerando los términos de la presente, lo inspeccionen y hagan las valoraciones de los elementos que se requieren y los grados de dificultad de la ejecución de los trabajos y para que estimen las condiciones locales, climatológicas o cualquier otra que pudiera afectar la ejecución de los mismos, sin embargo, esta será optativa para los interesados. En ningún caso la CONVOCANTE asumirá responsabilidad alguna por las conclusiones que los LICITANTES obtengan al examinar el lugar y circunstancias antes señaladas. Se levantará un acta en la que se hará constar la realización de este evento.

Con posterioridad a la realización de la visita prevista en el calendario de eventos de la presente CONVOCATORIA, a los LICITANTES que lo soliciten con una anticipación de por lo menos veinticuatro horas al acto de recepción y apertura de proposiciones podrá permitírseles el acceso al lugar en que se llevarán a cabo los trabajos. La DEPENDENCIA designará a un servidor público para que guíe la visita correspondiente.

## 2.5.	JUNTA DE ACLARACIONES

La junta de aclaraciones se llevará a cabo en la fecha estipulada en el calendario de eventos del punto 2.3 de esta INVITACIÓN, en la Sala de Juntas del DOMICILIO DE LA CONVOCANTE, en donde los LICITANTES podrán presentar por escrito en papel membretado de la empresa todas las dudas o aclaraciones que tengan respecto a la visita al sitio de realización de los trabajos, así como al contenido de la presente INVITACIÓN. La asistencia a este acto será optativa para los LICITANTES.

Los LICITANTES que hayan aceptado la INVITACIÓN, podrán realizar sus preguntas con antelación a la realización del evento señalado en el párrafo anterior, para lo cual, deberá hacer llegar a la CONVOCANTE su carta de interés y la recepción de las preguntas será en el DOMICILIO DE LA CONVOCANTE, y se podrán enviar  a los siguientes correos electrónicos: enrique.schroeder@sct.gob.mx, vsilva@sct.gob.mx,  fcalzeta@sct.gob.mx

Para efectos de agilizar la contestación de las solicitudes de aclaración que se formulen de manera personal, deberá entregarse personalmente utilizando el formato JA que se agrega a la presente INVITACIÓN, por escrito y de manera electrónica presentando las preguntas impresas y en un disco, 24 horas antes de la junta, además del escrito de manifestación de interés en el DOMICILIO DE LA CONVOCANTE, de no utilizar el citado formato JA la CONVOCANTE podrá desechar las solicitudes de aclaración.

Es importante recalcar que las preguntas recibidas de manera extemporánea, no serán contestadas por la CONVOCANTE, conforme lo establecen los artículos 39 y 40 del REGLAMENTO, en caso de que el servidor público que preside esta junta de aclaraciones, lo considere pertinente y cite a posterior junta de aclaraciones, estas preguntas podrán ser contestadas.

A aquellas personas que no presentaron su carta de interés ni registraron su participación y previa solicitud, se les permitirá el acceso a la junta de aclaraciones en calidad de observadores, pero no podrán efectuar preguntas ni hacer observaciones.

Cada solicitud de aclaración deberá indicar el numeral o punto específico con el cual se relaciona o el aspecto que se solicita aclarar.

Al final de la junta, se levantará un acta en la que se incluirán las preguntas que se formulen y las respuestas de la CONVOCANTE,  misma que será firmada por los participantes en términos del tercer párrafo, del artículo 39, y del artículo 40 del REGLAMENTO; la CONVOCANTE proporcionará copia del acta de la junta de aclaraciones a cada uno de los LICITANTES.

En términos de lo dispuesto en el último párrafo del artículo 35 de la LEY, cualquier modificación a la CONVOCATORIA derivada de las juntas de aclaraciones, quedará asentada en el acta y será considerada como parte integrante de la INVITACIÓN.

La CONVOCANTE podrá celebrar las juntas de aclaraciones que considere necesarias. Esta decisión deberá constar en el acta respectiva en la que se notificarán las fechas y horario de las próximas juntas de aclaraciones.

Para los LICITANTES que no asistan a dicha junta, se fijará un ejemplar en el DOMICILIO DE LA CONVOCANTE, por un término no menor de cinco días hábiles. Igualmente el acta estará a su disposición, previa solicitud de la misma, en el DOMICILIO DE LA CONVOCANTE, así como en COMPRANET. Dicho procedimiento sustituirá a la notificación personal. La inasistencia de los LICITANTES no será causa de descalificación de su PROPOSICIÓN, pero si los obliga a cumplir con lo determinado en dichas reuniones.

## 2.6.	ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

El acto de presentación y apertura de proposiciones se realizará en la fecha y hora indicadas en el punto 2.3 en la Sala de Juntas del DOMICILIO DE LA CONVOCANTE, conforme lo establecen los artículos 36 y 37 de la LEY y los artículos 59, 60, 61 y 62 del REGLAMENTO. Pasada la hora especificada por la CONVOCANTE, no se permitirá el acceso a este evento a ningún LICITANTE ni observador, o servidor público ajeno al acto; ni se aceptarán PROPOSICIONES que se pretendan entregar.

Este acto se podrá realizar sin la presencia de los correspondientes LICITANTES, pero invariablemente se invitará a un representante del Órgano Interno de Control en la DEPENDENCIA, en atención a lo dispuesto en el artículo 44 de la LEY y será responsabilidad de los LICITANTES, que la PROPOSICIÓN sea entregada en tiempo y forma antes del acto de apertura, ya que si no se encuentran previo a dicho acto no serán tomadas en cuenta, por lo que será bajo su única responsabilidad la entrega oportuna de su PROPOSICIÓN.

Si derivado de la o las juntas de aclaraciones se determina posponer la fecha de celebración del acto de presentación y apertura de proposiciones, la modificación respectiva a la INVITACIÓN deberá comunicarse a los invitados de conformidad con lo dispuesto por los artículo 33 y 44 fracción I de la LOPSRM y 39 del RLOPSRM.

La CONVOCANTE realizará revisiones preliminares respecto a la especialidad, experiencia y capacidad de los LICITANTES así como de la documentación distinta a la propuesta  técnica y económica. Para efectos de lo anterior, los LICITANTES deberán presentarse en las oficinas de la CONVOCANTE en horario y días hábiles, para solicitar la revisión preliminar que correspondiente. Dicha revisión podrá efectuarse hasta el sexto día hábil previo a la fecha de presentación y apertura de proposiciones establecida en la CONVOCATORIA.

Los LICITANTES deberán entregar el sobre que contenga la proposición en la forma y medio(s) que prevé esta CONVOCATORIA, completamente cerrado y claramente identificado en su parte exterior que contenga la propuesta técnica y la propuesta económica incluyendo un CD que contenga toda  la información y formatos requisitados en formato Word y Excel. La documentación distinta a dichas PROPOSICIONES podrá entregarse dentro o fuera de dicho sobre a elección del LICITANTE.

Los escritos o manifestaciones bajo protesta de decir verdad, que se solicitan como requisito de participación en la presente INVITACIÓN previstos en la LEY, en su REGLAMENTO o en los ordenamientos de carácter general aplicables a la Administración Pública Federal, son obligatorios, por lo que su falta de presentación será causal de desechamiento de la PROPOSICIÓN correspondiente.

La CONVOCANTE procederá en primer término, a la revisión de los documentos legales, presentados por separado o dentro del sobre de la PROPOSICIÓN, si éste es el caso, se realizará la apertura del sobre que dice contener la PROPOSICIÓN; se verificará a continuación en forma general y cuantitativa que dicho sobre contenga todos y cada uno de los documentos solicitados. En el caso de que hubieren omitido alguno de estos documentos, se registrará dicha omisión en el documento de verificación del contenido de la PROPOSICIÓN.

Los LICITANTES sólo podrán presentar una PROPOSICIÓN en este procedimiento de contratación; iniciado el acto de presentación y apertura de PROPOSICIONES, las ya presentadas no podrán ser retiradas o dejarse sin efecto por los LICITANTES.

Los LICITANTES que hayan asistido elegirán a uno de ellos para que, en forma conjunta con el servidor público designado por la CONVOCANTE para presidir el acto, rubriquen el documento Económico III (E.III), que se refiere al Presupuesto total de los trabajos, y el servidor público dará lectura al importe total de cada una de las PROPOSICIONES presentadas.

Al concluir esta etapa, la CONVOCANTE levantará el acta correspondiente, en la que se harán constar las PROPOSICIONES recibidas para su posterior evaluación cualitativa y el importe total de cada una de ellas. En esta misma acta se señalará el lugar, fecha y hora donde se dará a conocer el fallo de la INVITACIÓN en los términos del artículo 39 de la LEY y 68 del REGLAMENTO, la cual firmarán los asistentes a dicho acto y a quienes se les hará entrega de una copia de la misma.

Se fijará un ejemplar del acta correspondiente en el Centro Integral de Servicios de la Dirección General de Transporte Ferroviario y Multimodal, ubicado en el DOMICILIO DE LA CONVOCANTE, por un término no menor de cinco días hábiles. Así mismo se difundirá un ejemplar de dicha acta en COMPRANET, para efectos de su notificación a los LICITANTES que no hayan asistido al acto.

Si durante la evaluación de las PROPOSICIONES se considera necesario, la CONVOCANTE podrá diferir el fallo hasta 30 días naturales siguientes a la fecha establecida en el acto de presentación y apertura de PROPOSICIONES, lo cual se notificará a través de COMPRANET, y en su caso por correo electrónico.

## 2.7.	FALLO

El día señalado para ello en el acto de presentación y apertura de PROPOSICIONES, se llevará a cabo una junta pública para dar a conocer el contenido del fallo, mismo que se difundirá a través de COMPRANET y en la página electrónica http://www.sct.gob.mx . Asimismo, se enviará un aviso los LICITANTES por correo electrónico informándoles que el acta de fallo se encuentra a su disposición en COMPRANET y en la página electrónica antes mencionada. En caso de que el LICITANTE no haya proporcionado una dirección de correo electrónico o de que éste sea erróneo, la CONVOCANTE queda eximida de la obligación de realizar el aviso anteriormente referido.

Se fijará un ejemplar del acta en el Centro Integral de Servicios de la Dirección General de Transporte Ferroviario y Multimodal, ubicado en el DOMICILIO DE LA CONVOCANTE, el acta estará visible 5 días hábiles a partir de la fecha en que se emita el fallo.

A cada LICITANTE cuya PROPOSICIÓN haya sido desechada, le será entregado un escrito con las razones y fundamentos para ello, con base en el fallo antes mencionado.

La adjudicación del CONTRATO que se derive de la presente INVITACIÓN será a un solo LICITANTE, siendo aquel que presente la PROPOSICIÓN solvente económicamente más conveniente para el Estado. Contra la resolución que contenga el fallo no procederá recurso alguno; sin embargo, el LICITANTE que así lo determine, podrá inconformarse en los términos del artículo 83 de la LEY.

En caso de empate entre los LICITANTES cuyas proposiciones resulten solventes, éste se resolverá como lo prevé el artículo 38 de la LEY. Si esto no fuera posible, la adjudicación del CONTRATO se efectuará en favor del LICITANTE que resulte ganador del sorteo manual por insaculación que realice la CONVOCANTE en el propio acto de fallo, el cual consistirá en depositar en una urna transparente los boletos con el nombre de cada LICITANTE empatado, de la que se extraerá en primer lugar el boleto del LICITANTE ganador y, posteriormente, los demás boletos de los LICITANTES que resultaron empatados, con lo que se determinarán los subsecuentes lugares que ocuparán tales PROPOSICIONES, en los términos del artículo 67 del REGLAMENTO.

Conforme lo establecido en el artículo 74 de la LEY, las PROPOSICIONES desechadas durante la INVITACIÓN podrán ser devueltas a los LICITANTES que lo soliciten, una vez transcurridos sesenta días naturales contados a partir de la fecha en que se dé a conocer el fallo de la INVITACIÓN, salvo que exista alguna inconformidad en trámite, en cuyo caso la CONVOCANTE las conservará hasta la total conclusión de la inconformidad e instancias subsecuentes; agotados dichos términos la CONVOCANTE podrá a solicitud del LICITANTE el cual tendrá un plazo de hasta treinta días naturales contados a partir de la conclusión de los términos señalados para requerir su devolución de no ser así la CONVOCANTE podrá proceder a su destrucción, conforme a lo previsto en el último párrafo del artículo 264 del REGLAMENTO.

En términos de lo establecido en el párrafo anterior también podrán devolverse a los LICITANTES o destruirse por la CONVOCANTE las PROPOSICIONES presentadas que hayan sido determinadas solventes en el proceso de contratación, excepto las dos proposiciones solventes cuyo puntaje sea el más alto; dichas PROPOSICIONES serán las únicas que no podrán devolverse o destruirse y pasarán a formar parte de los expedientes de la CONVOCANTE, quedando sujetas a las disposiciones correspondientes a la guarda, custodia y disposición final de los expedientes, y demás aplicables, así como a las previstas en los artículos 74 de la LEY y primer párrafo del 264 del REGLAMENTO.

## 2.8.	MODIFICACIONES Y ACLARACIONES QUE PODRÁN EFECTUARSE A LA PRESENTE INVITACIÓN

Conforme a lo dispuesto por los artículos 34 y 35 de la LEY, la CONVOCANTE podrá modificar los términos y condiciones de esta INVITACIÓN, ya sea por iniciativa propia o en atención a las aclaraciones solicitadas por los LICITANTES en caso de que éstas procedan, en este último caso, la petición deberá presentarse por escrito en la junta de aclaraciones.

La CONVOCANTE, podrá modificar los plazos u otros aspectos establecidos, a partir de la fecha de la INVITACIÓN y hasta, inclusive el séptimo día natural previo al acto de presentación y apertura de proposiciones, notificando para ello a cada LICITANTE.

No será necesario hacer la notificación, cuando las modificaciones se deriven de la junta de aclaraciones, siempre que a más tardar en el plazo señalado, se entregue copia del acta respectiva a los LICITANTES.

Las modificaciones de que trata este punto no podrán consistir en la substitución o variación sustancial de los trabajos convocados originalmente o bien, en la adición de otros distintos.

Cualquier modificación, derivada del resultado de la o las juntas de aclaraciones, será considerada como parte integrante de la INVITACIÓN.

## 2.9.	FORMA DE PRESENTACIÓN Y DOCUMENTOS QUE SE REQUIEREN PARA PREPARAR LA PROPOSICIÓN

Los LICITANTES que acudan a entregar sus PROPOSICIONES se ajustarán a lo siguiente:

El LICITANTE presentará al inicio de los documentos que contengan su PROPOSICIÓN, el documento al que se refiere la fracción IX del artículo 34 del REGLAMENTO, consistente en la relación cuantitativa de la documentación que presenta en su PROPOSICIÓN, en el formato RCD que forma parte de la presente INVITACIÓN.

En el sobre cerrado se deberá indicar el nombre del LICITANTE, número y objeto de la INVITACIÓN, DOMICILIO DE LA CONVOCANTE, y deberá anotarse con atención al área responsable de la contratación, acompañándose de un oficio de entrega a efecto de acusar recibo.

La PROPOSICIÓN deberá ser firmada autógrafamente por la persona facultada para ello cuando menos en la última hoja de cada uno de los documentos señalados anteriormente, salvo el presupuesto total de los trabajos, Documento E.III, mismo que deberá ser firmado en todas y cada una de las hojas.

Cada uno de los documentos que integren la PROPOSICIÓN y aquéllos distintos a ésta, deberán estar foliados en todas y cada una de las hojas que los integren. Al efecto, se deberán numerar de manera individual las propuestas técnica y económica, así como el resto de los documentos que entregue el LICITANTE. En el caso de que alguna o algunas hojas de los documentos mencionados carezcan de folio y se constate que la o las hojas no foliadas mantienen continuidad, la CONVOCANTE no podrá desechar la PROPOSICIÓN.

La PROPOSICIÓN deberá presentarse de acuerdo a los documentos indicados por la CONVOCANTE, o con los formatos propios del software de análisis de precio alzado que utilice el LICITANTE, siempre y cuando se consignen la totalidad de los datos solicitados para cada uno de éstos.

La utilización por parte de los LICITANTES de algún software de análisis de precio alzado, no lo exime del o de los cálculos solicitados en todos los documentos que integran esta CONVOCATORIA, ni de la omisión de la información solicitada.

La PROPOSICIÓN deberá presentarse en carpeta(s), preferentemente con separadores, en el orden que se establece en los puntos 2.10 y 2.11 de este documento.

## 2.10.	DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA

Los documentos que en papel membretado de los LICITANTES deben presentar éstos con objeto de cumplir con los requisitos para acreditar su existencia legal, personalidad jurídica y capacidad financiera para participar en la presente INVITACIÓN, son los siguientes:

L.I	Escrito en el que manifieste el domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos que deriven de los actos del procedimiento de la presente INVITACIÓN y, en su caso, del CONTRATO respectivo, mismo que servirá para practicar las notificaciones aún las de carácter personal, las que surtirán todos sus efectos legales mientras no señale otro distinto. Igualmente de contarse con él, su correo electrónico.

L.II	Escrito mediante el cual declare, bajo protesta de decir verdad, de no encontrarse en alguno de los supuestos que establecen los artículos 51 y 78 de la LEY y que por su conducto no participan en la presente INVITACIÓN personas físicas o morales que se encuentren inhabilitadas por resolución de la SFP, en los términos de los artículos 31 fracción XIV y 51 fracción IV de la propia LEY.

Para los efectos de la fracción VII del artículo 51 de la LEY, Las personas que hayan realizado, por si o a través de empresas que formen parte del mismo grupo empresarial, en virtud de otro contrato, estudios, planes o programas para la realización de obras públicas asociadas a proyectos de infraestructura en los que se incluyan trabajos de preparación de especificaciones de construcción, presupuesto, selección o aprobación de materiales, equipos o procesos, podrán participar en el procedimiento de licitación pública para la ejecución de los proyectos de infraestructura respectivos, siempre y cuando la información utilizada por dichas personas en los supuestos indicados, sea proporcionada a los demás licitantes.

L.III	Copia simple de la declaración fiscal y/o balance general auditado de la empresa, correspondiente a los ejercicios fiscales de 2012 y 2013, así como el comparativo de razones financieras básicas para los mismos ejercicios citados, con el que se acredite la capacidad financiera, en caso de empresas de reciente creación, deberán presentar la documentación más actualizada a la fecha de presentación de la PROPOSICIÓN.

L.IV	Copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía, (credencial para votar emitida por el Instituto Federal Electoral, pasaporte o cédula profesional), tratándose de personas físicas y en el caso de personas morales, de la persona que firme la PROPOSICIÓN.

L.V	Escrito mediante el cual el representante de la persona moral manifieste que cuenta con facultades suficientes para comprometer a su representada, mismo que deberá contener los datos siguientes:

a)	De la persona moral: Clave del Registro Federal de Contribuyentes, denominación o razón social, domicilio, descripción del objeto social de la empresa, relación de los nombres de los accionistas, número y fecha de las escrituras públicas en las que conste el acta constitutiva y, en su caso, sus reformas o modificaciones, señalando nombre, número y circunscripción del Notario o Fedatario Público ante quien se hayan otorgado; asimismo, los datos de inscripción en el Registro Público de Comercio, y

b)	Del representante: Nombre del apoderado, número y fecha de los instrumentos notariales de los que se desprendan las facultades para suscribir la PROPOSICIÓN, señalando nombre, número y circunscripción del Notario o Fedatario Público ante quien se hayan otorgado.

L.VI	Copia simple del acuse de recibido de la carta de interés y aceptación de la INVITACIÓN.

L.VII	Escrito de declaración de integridad, mediante la cual el LICITANTE manifieste bajo protesta de decir verdad, que por sí mismo, o a través de interpósita persona, se abstendrá de adoptar conductas para que los servidores públicos de la CONVOCANTE, induzcan o alteren las evaluaciones de las PROPOSICIONES, el resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que les otorguen condiciones más ventajosas, con relación a los demás participantes.

L.VIII	Escrito mediante el cual el LICITANTE manifieste que en su planta laboral cuenta cuando menos con un cinco por ciento de personas con discapacidad, cuyas altas en el Instituto Mexicano del Seguro Social se hayan dado con seis meses de antelación a la fecha prevista para firma del CONTRATO, obligándose a presentar en original y copia para cotejo las altas mencionadas, a requerimiento de la CONVOCANTE, en caso de empate técnico. La falta de presentación de este escrito no será causa de desechamiento de la PROPOSICIÓN.

L.IX		Nota informativa (001) para personas y empresas de países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y firmantes de la Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales la cual será transcrita en papel membretado del LICITANTE. Así como su conformidad en cumplir con lo dispuesto en la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 2012.

L.X 	Escrito mediante el cual declare, bajo protesta de decir verdad, que tomará las medidas para la contratación de extranjeros de conformidad con la Ley General de Población y su Reglamento.

L.XI	Si el LICITANTE interesado en este procedimiento de contratación está clasificado como MIPYME, presentar copia de su registro ante la Secretaría de Economía, o bien, un escrito en el cual manifiesten, bajo protesta de decir verdad, que cuentan con ese carácter.

L.XII	Manifestación por escrito, bajo protesta de decir verdad, que el LICITANTE es de nacionalidad mexicana.

L.XIII	Manifestación por escrito, bajo protesta de decir verdad que toda la información presentada en esta PROPOSICIÓN corresponde a hechos reales y precios y salarios vigentes, para estos últimos se tomará como referencia los tabuladores o aranceles de las cámaras y colegios de profesionales afines al motivo de la INVITACIÓN.

L.XIV	Escrito mediante el cual, el LICITANTE señale expresamente a la CONVOCANTE, la documentación de naturaleza confidencial que entrega en su PROPOSICIÓN.

L.XV	Formato de encuesta de transparencia del procedimiento.

En el caso de que el CONTRATISTA se encuentre inscrito en el Registro de Contratistas de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, o de la Secretaría de la Función Pública, podrá no presentar los documentos señalados con los números L.I a L.V, salvo que hubiese modificaciones en alguno de ellos, para lo cual deberá integrar en estos documentos copia de la inscripción en el Registro de Contratistas que corresponda.

En caso de que no esté inscrito en este Registro, no invalida la posibilidad de participar en este procedimiento y en este caso deberá presentar toda la documentación requerida.

## 2.11.	DOCUMENTACIÓN QUE INTEGRA LA PROPOSICIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA.

A continuación se relacionan los documentos que integrarán la proposición técnica y económica del LICITANTE se entregará en sobre cerrado, en todas sus fojas foliadas por separado la documentación técnica y la documentación económica.

2.11.1.	DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

T.I	Relación de la experiencia solicitada de los profesionales técnicos encargados directamente de la ejecución de los servicios. Soporte documental de cada uno de ellos.

T.II	Señalamiento de los servicios que el LICITANTE haya realizado y que guarden similitud con los que se licitan o de aquellos que se estén ejecutando a la fecha de la INVITACIÓN, anotando el nombre del contratante, descripción de los servicios, importes ejercidos y por ejercer; y las fechas previstas de su terminación, en su caso.

T.III	Descripción de la estructura orgánica del personal requerido para la ejecución de los servicios.

T.IVa	Programa mensual calendarizado y cuantificado en porcentajes de las partidas o actividades de ejecución de los trabajos.

T.IVb	Programa mensual calendarizado y cuantificado en porcentajes de las partidas o actividades de suministro o utilización mensual de equipo científico, informático y de otro requeridos para proporcionar el servicio.

T.IVc	Programa calendarizado y cuantificado mensualmente en porcentajes de las partidas o actividades del personal que se empleará para realizar los servicios, indicando especialidad, cantidad requerida y las horas hombre necesarias

T.V	Relación de bienes y equipo científico, informáticos e instalaciones especiales. Que en su caso se requieran, indicando sus características.

T.VI	Metodología de trabajo propuesta, señalando la descripción de la planeación integral, plan de trabajo, sistemas, tecnologías, procedimientos por utilizar, alternativas por analizar, profundidad del estudio y forma de presentación de los resultados, según el caso.

T.VII	Manifestación expresa y por escrito de conocer los TÉRMINOS DE REFERENCIA y las especificaciones generales y particulares del servicio a realizar, así como del modelo de CONTRATO y su conformidad de ajustarse a sus términos. (Papel membretado, formato libre)

T.VIII	Descripción del sistema de aseguramiento de calidad en la ejecución de los servicios considerando, en su caso, las restricciones técnicas que procedan conforme a los proyectos ejecutivos que establezcan la dependencia.

T.IXa		Historial de cumplimiento satisfactorio de contratos suscritos con dependencias de la Administración Pública Federal, en el caso de haberlos celebrado, (carátula de contratos y actas de entrega – recepción);

T. IXb	Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de conocer el sitio de realización de los trabajos y sus condiciones ambientales; de haber considerado los TÉRMINOS DE REFERENCIA que la CONVOCANTE les hubiere proporcionado, así como de haber considerado en la integración de la PROPOSICIÓN, los equipos del programa de suministro correspondiente;

T.IXc	Escrito de manifestación de subcontratación.

2.11.2.	DOCUMENTACIÓN ECONÓMICA

E.IIa 	Red de actividades, calendarizada e indicando la duración de cada actividad a ejecutar, utilizando diagramas de barras o bien, la ruta crítica;

E.IIb 	CÉDULA DE AVANCES Y PAGOS PROGRAMADOS MENSUALES, calendarizados y cuantificados por actividades a ejecutar;

E.IIc 	Programa de ejecución general de los servicios conforme al presupuesto total con sus erogaciones, calendarizado y cuantificado conforme a los periodos determinados por la CONVOCANTE, dividido en actividades y, en su caso, subactividades, debiendo existir congruencia con los demás programas;

E.III 	Presupuesto total de los trabajos, el cual deberá dividirse en actividades de servicio, indicando con número y letra sus importes, así como el monto total de la PROPOSICIÓN;

E.VI 	Programas de erogaciones a costo directo, calendarizados y cuantificados en partidas y subpartidas de utilización, conforme a los periodos determinados por la CONVOCANTE, para los siguientes rubros:

a)	 Del equipo requerido, identificando su tipo y características.

b)	 Del personal indicando sus especialidades.

Los análisis de costos a precio alzado estarán estructurados con costos directos, indirectos, de financiamiento, cargo por utilidad y cargos adicionales, considerando lo indicado en la LEY, el REGLAMENTO y la presente INVITACIÓN.

Se presentarán los análisis expresados en pesos (moneda nacional), de cada uno de los costos a precio alzado en la misma moneda, relativos a los conceptos señalados en la relación de conceptos y cantidades de trabajo para expresión de costos a precio alzado y monto total de la PROPOSICIÓN estableciendo separadamente los costos directos, los costos indirectos, el costo por financiamiento, el cargo por la utilidad y los cargos adicionales; de acuerdo con lo indicado en la LEY, el REGLAMENTO y en la presente INVITACIÓN.

Al determinar sus costos directos tomará en consideración los salarios vigentes y los precios de materiales, maquinaria y equipo que rigen en el lugar de los servicios en la fecha de su PROPOSICIÓN, estableciendo los cargos por maquinaria y equipo con base en los precios y rendimientos de éstos considerados como nuevos y acorde con las condiciones de ejecución del concepto de trabajo correspondiente. Ninguna de las diferencias que pudieran resultar entre el precio real y el considerado en los análisis justificará reclamación del CONTRATISTA en relación con los precios respectivos.

Los costos indirectos deberán expresarse como un porcentaje del costo directo. En anexo por separado deberá presentarse el análisis detallado de los cargos que determinen este factor, desglosando los correspondientes a la administración de oficinas centrales y de campo, considerando lo establecido en los artículos del 180 al 182 del REGLAMENTO.

El costo por financiamiento de los trabajos, estará representado por un porcentaje de la suma de los costos directos e indirectos; considerando para la determinación de este costo, los gastos que realice en la ejecución de los trabajos, los pagos por anticipos y estimaciones que recibirá deduciendo la amortización de los anticipos concedidos, y la tasa de interés que aplicará, señalando el indicador económico en que se basó, debiendo acompañar el análisis correspondiente a este concepto, lo cual se hará en base al análisis de flujo de caja, como se prevé en las Políticas, Bases y Lineamientos para la Contratación de Obra Pública en la SCT.

El cargo por utilidad, será fijado por el propio LICITANTE y estará representado por un porcentaje sobre la suma de los costos directos, indirectos y de financiamiento; este cargo deberá considerar las deducciones correspondientes al impuesto sobre la renta y la participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa.

Los cargos adicionales son las erogaciones que debe realizar el CONTRATISTA, por estar convenidas como obligaciones adicionales o porque derivan de un impuesto o derecho que se cause con motivo de la ejecución de los trabajos y que no forman parte de los costos directos e indirectos y por financiamiento, ni del cargo por utilidad.

El cargo adicional no deberá ser afectado por los porcentajes determinados para los costos indirectos y de financiamiento ni por el cargo de utilidad, este cargo deberá adicionarse al precio unitario y/o precio alzado después de la utilidad.

## 2.12.	REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS LICITANTES

2.12.1.	EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA QUE SE REQUIERE

Se requiere que el LICITANTE haya realizado en los últimos cinco años, al menos un servicio cuya importancia, características y magnitud sea similar al que tiene por objeto la presente INVITACIÓN, de conformidad con lo señalado en los TÉRMINOS DE REFERENCIA, acreditándolo con el currículum vitae de la empresa (Documento T.II) y los contratos que acrediten tales hechos.

La experiencia y capacidad técnica del personal que será utilizado por el LICITANTE para la realización de los trabajos objeto la presente INVITACIÓN, se encuentra señalada en los TÉRMINOS DE REFERENCIA.

2.12.2.	PERMISOS Y LICENCIAS

En su caso, el LICITANTE deberá obtener los permisos, licencias y autorizaciones para llevar a cabo los estudios objeto de la presente INVITACIÓN, previamente al inicio de los trabajos si así es requerido.

2.12.3.	CAPACIDAD FINANCIERA

Se requiere, que el capital neto de trabajo de los LICITANTES obtenido de los estados financieros, sea suficiente para el financiamiento de los trabajos a realizar de acuerdo con el análisis e integración del costo por financiamiento.

Las razones financieras básicas mínimas que los LICITANTES deberán presentar son: la rentabilidad de la empresa (utilidad/capital social), la capacidad para pagar sus obligaciones por medio de la relación entre activo circulante y pasivo circulante, por el grado de endeudamiento, acreditándolo mediante los documentos señalados y requisitando el Documento L.III.

## 2.13.	CRITERIO GENERAL DE EVALUACIÓN Y REVISIÓN DE LAS PROPOSICIONES

De conformidad con el segundo párrafo del artículo 38 de la LEY y el artículo 63 del REGLAMENTO, para la evaluación de las PROPOSICIONES se aplicará el mecanismo de puntos y porcentajes, tal como se dispone en la fracción II del artículo 63 del REGLAMENTO.

2.13.1.	MECANISMO POR PUNTOS Y PORCENTAJE

El mecanismo de puntos y porcentajes consiste en determinar la solvencia de las proposiciones, a partir del número de puntos o unidades porcentuales que obtengan las proposiciones conforme a la Puntuación o ponderación establecida en la presente INVITACIÓN.

2.13.1.1	EVALUACIÓN TÉCNICA

La CONVOCANTE evaluará la capacidad del LICITANTE en sus aspectos técnicos para cumplir las obligaciones contraídas a través de su PROPOSICIÓN por medio de la información que él mismo entregue dentro de su PROPOSICIÓN y podrá comprobar durante la evaluación, la veracidad de dicha información. De acuerdo con lo señalado en los artículos 38 de la LEY y 64 del REGLAMENTO, las PROPOSICIONES serán evaluadas para determinar la solvencia, elaborando cuadros comparativos, debiendo tomar en cuenta para dicha evaluación lo siguiente:

- Que los documentos contengan toda la información solicitada en la CONVOCATORIA, ya que en su caso, si la presentación resulta incompleta la CONVOCANTE solicitará que se realicen las aclaraciones pertinentes o que se aporte documentación o información adicional,  siempre y cuando no implique alteración alguna a la parte técnica o económica de su PROPOSICIÓN, mediante escrito dirigido al LICITANTE, el cual se notificará en el domicilio que éste haya señalado o bien, a través de COMPRANET, caso en el cual la CONVOCANTE deberá enviar un aviso al LICITANTE en la dirección de correo electrónico que haya entregado en su PROPOSICIÓN, informándole que existe un requerimiento en COMPRANET. En todo caso, la CONVOCANTE recabará el acuse respectivo con el que se acredite de forma indubitable la entrega y recepción correspondiente.

A partir de la recepción de la solicitud, el LICITANTE contará con el plazo que determine la CONVOCANTE para hacer las aclaraciones o entregar los documentos o información solicitada.

En caso de que el LICITANTE no atienda el requerimiento efectuado, o bien, la información que proporcione no aclare la duda motivo de la solicitud, la CONVOCANTE realizará la evaluación con los documentos que integre la PROPOSICIÓN. Las respuestas del LICITANTE deberán difundirse a través de COMPRANET el mismo día en que sean recibidas por la CONVOCANTE.

- Que los profesionales técnicos que se encargarán de la ejecución de los trabajos, cuenten con la experiencia y capacidad necesaria para llevar la adecuada ejecución de los trabajos, en este aspecto se considerará entre otros, el grado académico de preparación profesional, la experiencia laboral específica en trabajos similares y la capacidad técnica de las personas físicas que estarán relacionados con la ejecución de los trabajos.

- Que el personal técnico sea el adecuado y suficiente para ejecutar los trabajos, identificados con los cargos que ocuparán.

- Que los LICITANTES cumplan los aspectos referentes a la experiencia y capacidad técnica.

- Que la planeación integral propuesta por el LICITANTE para el desarrollo y organización de los trabajos, sea acorde con las características, complejidad y magnitud de los mismos y deberá estar planteado hacia el área específica a la cual se encaminan los trabajos.

- Que la metodología descrita sea aceptable porque demuestra que el LICITANTE conoce los trabajos a realizar y que tiene la capacidad y la experiencia para ejecutarlos satisfactoriamente; dicho procedimiento debe ser acorde con el programa de ejecución considerado en su propuesta.

- De los estados financieros, la CONVOCANTE de acuerdo con las características, magnitud y complejidad de los trabajos, aquellos aspectos que se verificaran, entre otros:

- Los parámetros financieros que el LICITANTE deberá de cumplir, para demostrar su capacidad de recursos económicos, son los siguientes:

    - Que el capital neto de trabajo (CNT) del LICITANTE sea suficiente para el financiamiento de los trabajos a realizar. Se tendrá como suficiente dicho capital neto, cuando el importe del último ejercicio fiscal del activo circulante (AC), menos el pasivo circulante (PC), sea igual o mayor del 3 % del valor del importe de su propuesta económica sin IVA.

    - Que el LICITANTE demuestre una suficiente capacidad para pagar sus obligaciones. Se tendrá como suficiente dicha capacidad cuando el importe del último ejercicio fiscal del AC entre PC sea igual o mayor de 1.1 unidades y el activo total (AT) entre el pasivo total (PT) sea igual o mayor a 2.0 unidades.

    - Que el LICITANTE demuestre un aceptable grado en que depende del endeudamiento y la rentabilidad de la empresa es aceptable. Se tendrá como aceptable dicho grado de endeudamiento y rentabilidad del LICITANTE cuando el importe del último año fiscal del PT entre AT sea igual o menor 50%.

    - En el caso de proposiciones presentadas en forma conjunta o en grupo, se sumarán los CNT, AC, PC, AT y PT, para cumplir con los parámetros señalados en los incisos anteriores.

    - Relación de equipo disponible y necesario para el desarrollo de los trabajos, indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, su ubicación física, modelo y usos actuales, así como la fecha en que se dispondrá de estos insumos en el sitio de los trabajos, conforme al programa presentado; tratándose de equipo arrendado, con o sin opción a compra, deberá presentar además carta compromiso de arrendamiento así como la disponibilidad del mismo, en caso de ser equipo propio deberá acreditar mediante factura la propiedad del mismo.

2.13.1.2.	EVALUACIÓN ECONÓMICA

La CONVOCANTE evaluará la capacidad del LICITANTE en sus aspectos económicos para cumplir las obligaciones contraídas a través de su PROPOSICIÓN por medio de la información que él mismo entregue dentro de su PROPOSICIÓN y podrá comprobar durante la evaluación la veracidad de dicha información. De acuerdo con lo señalado en los artículos 38 de la LEY y 221 a 231 del REGLAMENTO, donde se especifica la forma de cálculo y presentación de los requerimientos económicos, las PROPOSICIONES serán evaluadas para determinar la solvencia económica, elaborando cuadros comparativos, debiendo tomar en cuenta en dicha evaluación lo siguiente:

- Que los precios propuestos por el LICITANTE sean aceptables, es decir, que sean menores, iguales o no rebasen considerablemente el presupuesto elaborado previamente por la CONVOCANTE, acordes con las condiciones vigentes en el mercado nacional o de la zona o región en donde se realizarán los trabajos, individualmente o conformando la proposición total.

Los análisis de costos a precio alzado estarán estructurados con costos directos, indirectos, de financiamiento, cargo por utilidad y cargos adicionales, considerando lo indicado en la LEY, el REGLAMENTO y la presente INVITACIÓN, sin que sea necesaria su presentación.

Presentará, los análisis expresados en pesos, de cada uno de los costos a precio alzado en la misma moneda, relativos a los conceptos señalados en la relación de conceptos y cantidades de trabajo para expresión de costos a precio alzado y monto total de la proposición estableciendo separadamente los costos directos, los costos indirectos, el costo por financiamiento, el cargo por la utilidad y los cargos adicionales; de acuerdo con lo indicado en la LEY, el REGLAMENTO y en la presente INVITACIÓN.

- Que en todos y cada uno de las actividades y subactividades, según el caso, que lo integran se establezca el importe;

- Que los importes de precio alzado sean anotados con número y letra, los cuales deberán ser coincidentes entre sí y con sus respectivos análisis; en caso de diferencia, deberá prevalecer el que coincida con el análisis de precio alzado correspondiente o el consignado con letra cuando no se cuente con el análisis.

- Que las operaciones aritméticas se hayan ejecutado correctamente; en el caso de que una o más tengan errores, se efectuarán las correcciones correspondientes; el monto correcto, será el que se considerará para el análisis comparativo de las PROPOSICIONES;

- Se verificará que el importe total de la propuesta sea congruente con todos los documentos que la integran.

- De los programas se verificará:

  - Que el programa de ejecución general de los trabajos corresponda al plazo establecido por la CONVOCANTE, que sea factible de llevarse a cabo y que se indiquen las fechas de inicio, de terminación y el plazo de ejecución en días calendario.

  - Que los programas específicos de erogaciones de equipo científico, de cómputo y del requerido sean congruentes con el programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos.

  - Que los programas específicos de erogaciones del personal sean congruentes con los consumos y rendimientos considerados por el LICITANTE y con el procedimiento a realizar.

  - Que en cada uno de los programas se indiquen las fechas de inicio, de terminación y plazo de ejecución de los trabajos.

El incumplimiento de los requisitos solicitados y en caso de encontrarse en alguno de los supuestos señalados en el Punto 2.15 de esta CONVOCATORIA, serán causas de desechamiento de la PROPOSICIÓN.

## 2.14.	CRITERIOS PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO

En términos de lo establecido en los artículos 38 de la LEY, el contrato se adjudicará, en su caso, a quien presente la proposición que asegure las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes, y será aquella que corresponda a la solvente cuya puntuación sea la más alta.

## 2.15.	CAUSAS PARA EL DESECHAMIENTO DE LAS PROPUESTAS

Será causa de descalificación y por lo tanto se desecharán las propuestas, salvo lo que se señala en el párrafo cuarto, del artículo 38, de la LEY, el incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en las presentes bases de INVITACIÓN, sus documentos, así como:

a)	La presentación incompleta o la omisión de cualquier documento requerido en la INVITACIÓN;

b)	El incumplimiento de las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la CONVOCANTE, así como cualquiera de los criterios de evaluación;

c)	La ubicación del LICITANTE en alguno de los supuestos señalados en los artículos  51 y 78, de la LEY;

d)	La comprobación de que algún LICITANTE ha acordado con otro u otros elevar el costo de los trabajos, o cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demás LICITANTES o desvirtuar la INVITACIÓN;

e)	Que presente varias PROPOSICIONES bajo el mismo o diferentes nombres, ya sea por sí mismo o formando parte de cualquier empresa o asociación;

f)	Cuando el LICITANTE o su representante no firmen alguno o algunos de los documentos que integran su propuesta de acuerdo a lo dispuesto en esta INVITACIÓN;

g)	Que el LICITANTE sea declarado en concurso mercantil, con posterioridad al acto de presentación y apertura de las PROPOSICIONES;

i)	Que presente documentos que no satisfagan las condiciones solicitadas en esta INVITACIÓN;

j)	Cuando se acredite que la información o documentación proporcionada por los LICITANTES sea falsa.

k)	Cuando propongan o sugieran alternativas que modifiquen las condiciones establecidas por la CONVOCANTE en esta INVITACIÓN y en la junta de aclaraciones;

l)	Que en la elaboración de la documentación se presenten correcciones, raspaduras, enmendaduras o cualquier falla de escritura que dificulte su lectura;

ll)	Cuando el LICITANTE no compruebe capacidad financiera, con los estados financieros requeridos en el documento L.III, firmado por contador público externo titulado o mediante la declaración de ingresos del año fiscal inmediato anterior;

m)	Cuando el LICITANTE no acredite las razones financieras básicas conforme a lo indicado en esta INVITACIÓN;

n)	Que no anote, en la cédula de pagos el precio alzado (PA) con letra, el importe por partidas y total de la propuesta con IVA con número y letra y que no cumpla con los requisitos establecidos en el punto 2.11.2 de la presente INVITACIÓN;

ñ)	Cuando la descripción del servicio y el número de la invitación consignados en los documentos de la PROPOSICIÓN no correspondan a la analizada;

o)	Cuando no coincidan los datos de equipo científico, informático y/o requerido y del personal contemplados en los documentos y que no sean congruentes con todos los documentos que integran la propuesta;

p)	Cuando el programa general de ejecución de los trabajos no sea congruente con los programas específicos de equipo y personal;

q)	Cuando exista incongruencia entre los programas presentados y lo solicitado por la CONVOCANTE;

r)	Cuando no se haya cotizado alguna de las actividades o partidas principales del trabajo que figuren en LA CÉDULA DE PAGOS Y AVANCES PROGRAMADOS;

s)	Cuando la documentación que integra la PROPOSICIÓN no sea congruente entre sí.

## 2.16.	CANCELACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN

Con base en lo dispuesto en el artículo 70 del REGLAMENTO, la DEPENDENCIA podrá cancelar la presente INVITACIÓN en términos del artículo 40 de la LEY, debiendo notificar por escrito a los LICITANTES y al Órgano Interno de Control en la DEPENDENCIA, emitiendo las razones justificadas que funden y motiven dicha determinación y cubrirá los gastos no recuperables que en su caso procedan, siempre que sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con la INVITACIÓN correspondiente. No será procedente contra esta determinación recurso alguno, sin embargo los LICITANTES podrán interponer la inconformidad en términos del Título Séptimo, Capítulo Primero de la LEY.

## 2.17.	DECLARACIÓN DESIERTA DE LA INVITACIÓN

Se podrá declarar desierto el procedimiento de Invitación Nacional a Cuando Menos Tres Personas cuando las PROPOSICIONES presentadas no reúnan los requisitos solicitados por la CONVOCANTE o sus precios de las actividades o partidas no fueren aceptables o no se recibiera proposición alguna, conforme a los supuestos de los artículos 40 de la LEY y 69 del REGLAMENTO.

## 2.18.	SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

Si por caso fortuito o fuerza mayor se suspende el procedimiento de contratación, se avisará por escrito a todos los involucrados y al Órgano Interno de Control.

Cuando por instrucciones de la SFP, en el ejercicio de sus atribuciones, se suspenda el procedimiento de contratación, se avisará por escrito a todos los involucrados y al Órgano Interno de Control.

Cuando desaparezcan las causas que hubieren motivado la suspensión temporal del procedimiento de contratación, se reanudará el mismo, previo aviso por escrito a todos los involucrados y al Órgano Interno de Control.

# CAPÍTULO 3. – INFORMACIÓN GENERAL

## 3.1.	IDIOMA EN QUE SE PRESENTARÁ LA PROPOSICIÓN

La PROPOSICIÓN que presente el LICITANTE, así como toda la documentación relativa a ella, deberá de presentarse en idioma español.

En los casos que se trate de información técnica y comercial original, escrita en otro(s) idioma(s), relativa a equipos científicos e informáticos de la cual el LICITANTE proponga su uso y aplicación en la ejecución de los trabajos motivo de la presente INVITACIÓN, éstos deberán estar traducidos al idioma español.

## 3.2.	TIPO DE MONEDA EN QUE SE PRESENTARÁ LA PROPOSICIÓN

El importe de las PROPOSICIONES debe presentarse en Moneda Nacional.

## 3.3.	PORCENTAJE DEL CONTENIDO NACIONAL DE LOS TRABAJOS

El porcentaje del contenido nacional del valor de los trabajos, que deberán cumplir los LICITANTES en materiales, maquinaria y equipo científico, informático y otro requerido, así como del personal que serán utilizados en la ejecución de los trabajos será cuando menos del 30%. NO APLICA PARA EL PRESENTE PROCEDIMIENTO.

## 3.4.	TRABAJOS QUE PODRÁN SUBCONTRATARSE

  - Cartografía y topografía

  - Proyectos Electromecánico del Sistemas Ferroviarios

  - Los estudios de Mecánica de Suelos.

  - Análisis estructural.

  - Estudio de especificaciones técnicas del material móvil.

  - Señalización ferroviaria.

LA DEPENDENCIA dará preferencia en igualdad de condiciones a EL LICITANTE que acredite que dichos trabajos los subcontratará con empresas nacionales que tengan el carácter de MIPYMES. Documento T.IXc.

## 3.5.	PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

El plazo de ejecución de los trabajos será de 180 días naturales posteriores a la firma del CONTRATO, siendo la fecha estimada de inicio de los mismos el  13 de junio de 2014.

Dentro del plazo anterior, se deberá considerar el Programa Detallado para la Ejecución de los Trabajos que se contiene en los TÉRMINOS DE REFERENCIA de la presente INVITACIÓN.

## 3.6.	LEGISLACIÓN SUPLETORIA

De conformidad con el artículo 13 de la LEY, se aplicarán de manera supletoria a este proceso y durante la ejecución de los trabajos, en todo lo no previsto por la citada LEY, el Código Civil Federal, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y el Código Federal de Procedimientos Civiles.

## 3.7.	CONTROVERSIAS

Las controversias que pudieran surgir derivadas de la presente INVITACIÓN, se resolverán y estarán reguladas de acuerdo lo dispuesto por el segundo párrafo al artículo 15 de la LEY.

## 3.8.	SANCIONES

Durante el procedimiento de contratación los LICITANTES podrán ser sujetos a sanciones resueltas por la SFP cuando:

  - Injustificadamente y por causas imputables a los mismos no formalicen el CONTRATO adjudicado por la CONVOCANTE en la fecha señalada por la misma.

  - Proporcionen información falsa o actúen con dolo o mala fe durante cualquier acto de este procedimiento.

## 3.9.	PENAS CONVENCIONALES

El LICITANTE conviene y acepta incondicionalmente que se sujeta a las penas convencionales estipuladas en el modelo de CONTRATO, que acompaña a esta documentación.

Las penas convencionales que se aplicarán serán las siguientes:

3.9.1.	POR ATRASOS DURANTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Si por causas imputables al CONTRATISTA existen atrasos en la ejecución de los trabajos, determinados de la comparación a la fecha de corte para elaborar las estimaciones de los importes programados con respecto a los importes ejecutados, se aplicará una retención igual al 5% (cinco por ciento) de la diferencia entre dichos importes.

La DEPENDENCIA podrá devolver el importe retenido si el CONTRATISTA recupera los atrasos en la(s)  ESTIMACIÓN (es) siguiente(s).

La determinación de la aplicación de las retenciones será notificada al CONTRATISTA mediante la BITÁCORA.

En el caso de que los atrasos de los trabajos ejecutados con respecto al programa convenido sean por causas imputables a la DEPENDENCIA o bien se haya presentado un caso fortuito o fuerza mayor en el periodo que corresponda, no procederá la aplicación de esta pena convencional.

3.9.2.	POR INCUMPLIMIENTO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN

Si una vez cumplida la fecha de terminación pactada en el CONTRATO, los trabajos no se han terminado, se aplicará una sanción a favor de la DEPENDENCIA igual al importe que resulte de aplicar el 0.5% (cero punto cinco por ciento) por día de retraso del importe de los trabajos no ejecutados, hasta la conclusión total de los trabajos, para lo cual se podrá revisar los avances en periodos no menores de los que están pactados en el CONTRATO para la elaboración de las estimaciones.

Si a la fecha pactada a la terminación de los trabajos existen retenciones por atraso en el programa de ejecución pactado, no procederá la devolución hasta que se haya determinado el importe de la sanción por incumplimiento del plazo de ejecución y en su caso se tomarán a cuenta de este último importe. Si existiera saldo a favor del CONTRATISTA, se le devolverá dicho saldo sin que se generen gastos financieros.

## 3.10.	NO NEGOCIACIÓN

Ninguna de las condiciones y requisitos contenidos en esta CONVOCATORIA y sus respectivos anexos, así como de las PROPOSICIONES en su parte técnica y económica que sean presentadas por los LICITANTES, podrán ser negociadas o modificadas, sin perjuicio de que la CONVOCANTE pueda solicitar aclaraciones, tal como lo dispone el artículo 27 de la LEY.

# CAPÍTULO 4 – CONTRATACIÓN

## 4.1.	FIRMA DEL CONTRATO

El LICITANTE a quien se le adjudique el CONTRATO, previo a su formalización, deberá firmar la totalidad de la documentación que integre su PROPOSICIÓN.

El representante legal del LICITANTE que haya resultado ganador, deberá presentarse a firmar el contrato en la fecha, lugar y hora que se establezca en el fallo; el CONTRATO normará las relaciones que se establezcan entre la DEPENDENCIA y el CONTRATISTA.

El LICITANTE que por causas imputables al mismo no firme el CONTRATO a más tardar en la fecha estipulada o de conformidad al artículo 47 de la LEY, será sancionado en los términos del artículo 78, fracción I, de la LEY.

Cuando el CONTRATO no sea firmado por la DEPENDENCIA el pago de los gastos no recuperables se sujetará a los conceptos y plazos previstos en los párrafos segundo y tercero del artículo 70 del REGLAMENTO.

No podrá formalizarse CONTRATO alguno que no se encuentre garantizado en su cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en la fracción II, del artículo 48, de la LEY.

En términos del segundo párrafo, del artículo 47, de la LEY, si el LICITANTE que haya resultado ganador, no firmase el CONTRATO por causas imputables al mismo, dentro del plazo estipulado por la CONVOCANTE, ésta, sin necesidad de un nuevo procedimiento, adjudicará el contrato al LICITANTE que hubiese presentado la siguiente PROPOSICIÓN SOLVENTE MÁS CONVENIENTE PARA EL ESTADO, de conformidad con lo asentado en el fallo a que se refieren los artículo 39 y 39 Bis de la LEY, y así sucesivamente en caso de que este último no acepte la adjudicación, siempre que la diferencia en precio con respecto a la propuesta que inicialmente hubiese resultado ganadora, no sea superior al 10% (diez por ciento).

# CAPÍTULO 5. – OTRAS CONSIDERACIONES

## 5.1.	OCDE

En virtud de que México es signatario de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, se ha comprometido a difundir sus lineamientos y asegurar que tanto el sector público como el privado conozca los lineamientos de la Convención contra el Cohecho de Servidores públicos extranjeros en transacciones Comerciales Internacionales, por lo cual el LICITANTE deberá firmar la Nota informativa para participantes de países miembros de la OCDE y firmantes de la Convención. L.IX. Así como comprometerse a cumplir con lo dispuesto en la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 2012.

## 5.2.	ENCUESTA

Como parte de la política de transparencia, se le solicita al LICITANTE llene y entregue la “Encuesta de transparencia del procedimiento”. L XV

## 5.3.	INCONFORMIDADES

Contra la resolución que contenga el fallo no procederá recurso alguno; sin embargo, los LICITANTES podrán inconformarse en los términos del artículo 83 de la LEY ante la Secretaría de la Función Pública, con domicilio en Av. Insurgentes Sur No. 1735, Colonia Guadalupe Inn, Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01020 o bien a través de COMPRANET, de conformidad con el artículo 84 de la LEY.

## 5.4.	NOTAS INFORMATIVAS

5.10.4.	IMPORTES DE LAS ACTIVIDADES

a. 	Invariablemente, los importes de las actividades de precio alzado deberá incluir todos y cada uno de los cargos establecidos en las especificaciones y alcances correspondientes. Por lo anterior, si en el presupuesto de precio alzado de uno o varios conceptos de trabajo de la proposición ganadora se detecta la omisión voluntaria o involuntaria del cargo de uno o varios insumos indicados requeridos para la ejecución de los trabajos de acuerdo a la descripción del alcance de la actividad respectiva, el CONTRATISTA se obliga a ejecutar el trabajo correspondiente al cargo omitido, sin cargo adicional para la DEPENDENCIA.

# CAPÍTULO 6. – ANEXOS A ESTA INVITACIÓN

Se anexan a la presente INVITACIÓN el modelo de CONTRATO, las instrucciones a los LICITANTES, y las especificaciones particulares y generales del servicio de la DEPENDENCIA, las cuales serán de aplicación obligatoria para la ejecución de los trabajos, estos documentos deberán devolverse impresos y firmados por el representante legal del LICITANTE, en señal de aceptación de todas y cada una de sus cláusulas independientemente del Documento TVIII.

## 6.1.	FORMATOS: JA PARA PRESENTAR LAS ACLARACIONES O PREGUNTAS EN LA JUNTA DE ACLARACIONES Y RCD PARA LA VERIFICACIÓN DE LA RECEPCIÓN DE LOS DOCUMENTOS

## 6.2.	MODELO DE CONTRATO

## 6.3.	FORMATOS Y GUÍAS DE LLENADO

## 6.4.	TÉRMINOS DE REFERENCIA

La presente INVITACIÓN se expide en la ciudad de México, D.F. al 16 de mayo de 2014.

POR LA CONVOCANTE

El Director General de Transporte Ferroviario y Multimodal

___________________________________________

C.P. PABLO SUÁREZ COELLO