EP 332 (08) SIEMBRA ALVEOLO

DEFINICIÓN

Las actividades se refieren a aplicar el riego de la semilla colectada en la zona del Proyecto sobre las superficies de terraplén. De acuerdo al Programa de Reforestación; establecido en la resolución en materia de impacto ambiental número SGPA/DGIRA/DG/03773 con fecha del 25 de abril de 2014 del Proyecto del “Transporte masivo en la modalidad de Tren Toluca – Valle de México, entre el Estado de México y el Distrito Federal” que correspondan a la CONSTRUCCIÓN DEL TRAMO FERROVIARIO “ZINACANTEPEC – KILÓMETRO 36+150” DE 36.150 KILÓMETROS DE LONGITUD, CON UN INICIO EN EL KILÓMETRO 0+000 Y TERMINACIÓN EN EL KILÓMETRO 36+150, EN EL ESTADO DE MÉXICO (TRAMO 1). Las que responden al cumplimiento del Término 8 Condicionante 1 y 3, establecidas en dicho oficio resolutivo.

Conceptos de referencia: T1.OMIA.02.

EJECUCIÓN

- Etapa de Ejecución

Durante y al término de la construcción del Tramo 1, se recomienda que estas actividades se realicen antes de la temporada de lluvias.

- Superficie propuesta para las acciones de riego al voleo

2.36 hectáreas, distribuidas en diferentes áreas a lo largo del Tramo 1.

Actividades de la ejecución:

Se sugiere colectar semilla de áreas aledañas a la zona del Proyecto, por tanto se deberá ubicar primeramente, los sitios potenciales y recolectar la semilla de especies herbáceas, se recomienda que sean de especies de rápida propagación y crecimiento. La colecta de semilla es una proporción de 5:1, es decir se deberá colectar la semilla en 5 hectáreas para ser regada en 1 hectárea.

Posteriormente se realizará la colecta y acopio de la semilla de las especies herbáceas en los sitios seleccionados.

Se deberá de reconformar del talud previamente al riego al voleo, la superficie deberá ser uniforme, libre de protuberancias o depresiones bruscas con un tendido suave y natural, incluso se deberá arropar con el suelo orgánico producto del despalme; dejando la capa superficial del talud suelta para facilitar la germinación de la semilla. Esta actividad deberá de realizarla la compañía encargada de la construcción del Tramo 1, sobre las los taludes autorizados por la CONVOCANTE y conforme al Programa correspondiente.

El método al voleo se efectuará en secuencia aleatoria lanzando la semilla manualmente, tratando de cubrir toda la superficie.

Se recomienda realizar el riego al voleo antes de la temporada de lluvias, para evitar riegos posteriores y asegurar un mayor porcentaje de sobrevivencia.

Se deberán de registrar todas y cada una de las actividades llevadas a cabo, así como incorporar esto a un Informe Mensual o Semestral, según corresponda al concepto global de la Ejecución del Programa de Reforestación (número 2).

MEDICIÓN

Se medirá tomando como unidad de medida la HECTÁREA; para lo cual presentara un Informe pormenorizado de las actividades ejecutadas en el período de estimación correspondiente.

BASE DE PAGO

Se pagará al precio fijado en el contrato por HECTÁREA. Este precio alzado incluye lo que corresponde al valor de adquisición y suministro de los insumos requeridos, el personal técnico, equipo de campo y gabinete (cámaras fotográficas, computadoras portátiles, GPS, etc.), vehículos (camionetas), herramientas y todo lo necesario para la correcta ejecución de este concepto.