CONVOCATORIA A LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS, QUE CONTIENE LAS BASES DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, POR EL MECANISMO DE EVALUACIÓN BINARIO.

DATOS GENERALES

- Convocante:	Secretaría de Comunicaciones y Transportes

Dirección General de Desarrollo Ferroviario y Multimodal

Ciudad de México, a 21 de marzo de 2017.

- Convocatoria a la Invitación a Cuando Menos Tres Personas Número: IO-009000988-E11-2017, y su obtención será gratuita.

- Objeto del Procedimiento de Contratación:

“Análisis, verificación física, comprobación documental e integración del informe sobre el cumplimiento de los alcances de los convenios específicos celebrados con CFE, relativos a la elaboración de la ingeniería básica y de detalle; supervisión de la construcción para la reubicación de infraestructura eléctrica de alta tensión; reubicación de cables con fibras ópticas y puesta en servicio de la infraestructura de alta tensión, derivado de la construcción del Tren Interurbano México-Toluca”.

| Fecha de Publicación Convocatoria | Fecha de Visita al Sitio de los Trabajos | Fecha de Junta de Aclaraciones | Fecha de Presentación y Apertura de Proposiciones |
| --- | --- | --- | --- |
| 21 de marzo de 2017 | 24 de marzo de 2017 A las 10:00 hrs. | 27 de marzo de 2017 A las 10:00 hrs. | 4 de abril de 2017 A las 10:00 hrs. |

- La información necesaria para que los licitantes integren sus propuestas técnica y económica, que no está en el Sistema CompraNet, estará a disposición de los interesados en las oficinas de la Convocante en calle Nueva York No. 115, séptimo piso, Colonia Nápoles, Delegación Benito Juárez, Código Postal 03810, Ciudad de México, a partir de la publicación de la Convocatoria en el Sistema CompraNet, y hasta el sexto día previo al de la presentación y apertura de proposiciones; y es la siguiente:

  - Catálogo de Conceptos

  - Especificaciones Particulares

  - Términos de Referencia

Bases a las que se sujetará la Invitación a Cuando Menos Tres Personas Número: IO-009000988-E11-2017 relativa a la:

“Análisis, verificación física, comprobación documental e integración del informe sobre el cumplimiento de los alcances de los convenios específicos celebrados con CFE, relativos a la elaboración de la ingeniería básica y de detalle; supervisión de la construcción para la reubicación de infraestructura eléctrica de alta tensión; reubicación de cables con fibras ópticas y puesta en servicio de la infraestructura de alta tensión, derivado de la construcción del Tren Interurbano México-Toluca”.

Se entenderá por:

La Ley.- La Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

El Reglamento.- El Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

La Secretaría.- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

La Convocatoria.- Documento en el que se establecen las bases en que se desarrollará el procedimiento de contratación y que describe los requisitos de participación.

La Licitación.- Procedimiento de contratación para la adjudicación de las obras públicas y los servicios relacionados con las mismas.

El Licitante.- La persona que participe en cualquier procedimiento de licitación pública, o bien de invitación a cuando menos tres personas.

La Convocante.- La Unidad administrativa responsable de llevar a cabo el procedimiento de contratación. Secretaria de Comunicaciones y Transportes y/o Dirección General de Desarrollo Ferroviario y Multimodal.

El Contratista.- La persona que celebre contratos de obras públicas o servicios relacionados con las mismas.

La Dependencia.- La Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

La SFP.- Secretaría de la Función Pública.

CompraNet.- Sistema electrónico de información pública gubernamental sobre obras públicas y servicios relacionados con las mismas, a cargo de la Secretaría de la Función Pública, en adelante LA SFP. Dicho Sistema es de consulta gratuita y constituye un medio por el cual se desarrolla el procedimiento de contratación.

Proyecto Arquitectónico.-El que define la forma, estilo, distribución y el diseño funcional de una obra.

Proyecto Ejecutivo.- El conjunto de planos y documentos que conforman los proyectos arquitectónicos y de ingeniería de una obra, el catálogo de conceptos, así como las descripciones e información suficientes para que esta se pueda llevar a cabo.

Proyecto De Ingeniería.- El que comprende los planos constructivos, memorias de cálculo y descriptivas, especificaciones generales y particulares aplicables, así como plantas, alzados, secciones y detalle, que permitan llevar a cabo una obra civil, eléctrica, mecánica o de cualquier otra especialidad.

MIPYMES.- Las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas de nacionalidad mexicana a que hace referencia la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.

Presupuesto Autorizado.- El que la Secretaría comunica a la Dependencia en el calendario de gasto correspondiente, en términos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

SCT.- Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

SEMARNAT.- Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales

Sobre Cerrado.- Cualquier medio que contenga la proposición del Licitante, cuyo contenido sólo puede ser conocido en el acto de presentación y apertura de proposiciones en términos de la Ley.

El Superintendente.- El representante del Contratista ante la Dependencia para cumplir con los términos y condiciones pactados en el contrato, en lo relacionado con la instalación de los trabajos.

Control De Calidad.- Conjunto de actividades orientadas al cumplimiento de los requisitos de la calidad establecidos en la instalación. Dichas actividades comprenden principalmente el examen de los resultados obtenidos de un proceso de producción, mediante mediciones, muestreo y pruebas, que permiten evaluar las propiedades de los equipos suministrados y de sus acabados, de los equipos de instalación permanentes que se utilicen, comparándolas con las especificaciones solicitadas en el proyecto ejecutivo, así como los análisis estadísticos de esos resultados, para decidir la aceptación o rechazo de los equipos y determinar oportunamente si los procesos se están ejecutando correctamente, conforme al procedimiento especificado por la dependencia o éste debe ser corregido.

Plan De Calidad.- Establece la forma como la empresa ejecutora, planifica, asegura y controla la calidad, define los procedimientos y los documenta, y hace efectiva la implementación del Sistema de Control Calidad; con la finalidad de obtener una obra de calidad que cumpla con las especificaciones técnicas, la normativa de la Dependencia y los estándares de calidad establecidos.

OIC.- Órgano Interno de Control.

Contrato.- Documento jurídico que establece derechos y obligaciones entre la Dependencia y el Contratista.

BEOP.- Bitácora electrónica de obra pública.

CONTENIDO

- BASE PRIMERA: DOCUMENTACIÓN DISTINTA A LA PROPORCIÓN.

- BASE SEGUNDA: PROCESO DE LICITACIÓN.

- BASE TERCERA: IDIOMA Y MONEDA.

- BASE CUARTA: ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO.

- BASE QUINTA: EXPERIENCIA Y CAPACIDAD.

- BASE SEXTA: ANTICIPOS.

- BASE SÉPTIMA: VISITA AL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS.

- BASE OCTAVA: SUBCONTRATACIÓN.

- BASE NOVENA: FECHAS, PLAZOS Y MONTOS AUTORIZADOS.

- BASE DÉCIMA: MODELO DE CONTRATO.

- BASE DÉCIMA PRIMERA: FORMA DE PAGO.

- BASE DÉCIMA SEGUNDA: REQUISITOS ADICIONALES.

- BASE DÉCIMA TERCERA: PRESENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES.

- BASE DÉCIMA CUARTA: CAUSAS EXPRESAS DE DESECHAMIENTO.

- BASE DÉCIMA QUINTA: LICITACIÓN DESIERTA.

- BASE DÉCIMA SEXTA: CONSERVACIÓN DE PROPOSICIONES.

- BASE DÉCIMA SÉPTIMA: FIRMA DE CONTRATO.

- BASE DÉCIMA OCTAVA: GARANTÍAS Y SEGUROS.

- BASE DÉCIMA NOVENA: PENAS CONVENCIONALES.

- BASE VIGÉSIMA: RECISIÓN DE CONTRATO.

- BASE VIGÉSIMA PRIMERA: CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS.

- BASE VIGÉSIMA SEGUNDA: PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN.

- BASE VIGÉSIMA TERCERA: LINEAMIENTOS DE LA ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO (OCDE).

- BASE VIGÉSIMA CUARTA: CONTRATACIÓN DE EXTRANJEROS.

- BASE VIGÉSIMA QUINTA: INCONFORMIDADES.

- BASE VIGÉSIMA SEXTA: DE LA INFORMACIÓN Y VERIFICACIÓN.

DOCUMENTACIÓN DISTINTA A LA PROPOSICIÓN

PRIMERA.-En esta licitación solo se aceptará la participación de personas físicas o morales de nacionalidad mexicana.

El Licitante deberá presentar los siguientes documentos:

- Escrito en el que manifieste, bajo protesta de decir verdad, que es de nacionalidad mexicana. FORMATO 01.

- Escrito mediante el cual declare bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en alguno de los supuestos que establecen los artículos 51 y 78 de la Ley. FORMATO 02

- Escrito en el que manifieste bajo protesta de decir verdad, que los estudios, planes o programas que, previamente haya realizado, incluyen supuestos, especificaciones e información verídicos y se ajustan a los requerimientos reales de la obra a ejecutar, así como que consideran costos estimados apegados a las condiciones del mercado, en términos de lo establecido en los artículos 31, fracción XV y 51, fracción VII, segundo párrafo de la Ley. FORMATO 03

- Declaración de integridad mediante la cual manifieste bajo protesta de decir verdad, que por sí mismo o a través de interpósita persona, se abstendrá de adoptar conductas para que los servidores públicos de la Dependencia convocante, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que les otorgue condiciones más ventajosas, con relación a los demás participantes, en términos del Artículo 31, fracción XXXI de la Ley. FORMATO 04

- Escrito en el que manifieste el domicilio, donde éste recibirá toda clase de notificaciones que resulten, en su caso, de los contratos y convenios que celebren de conformidad con la Ley y el Reglamento, mientras no se señale un domicilio distinto en la forma establecida por la Convocante, el así manifestado se tendrá como domicilio convencional para practicar toda clase de notificaciones, de acuerdo a lo establecido en el artículo 42 del Reglamento debiendo observar el documento. FORMATO MD.

Las notificaciones a los Licitantes respecto de los actos del procedimiento de contratación se realizarán a través de CompraNet.

Asimismo, en el caso de contar con correo electrónico, deberá proporcionar a la Convocante dicha dirección.

- Escrito en el que su firmante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada, mismo que contendrá lo siguiente: FORMATO FAC.

- Del Licitante:

Registró Federal de Contribuyentes; nombre y domicilio, así como, en su caso, los de su apoderado o representante. Tratándose de personas morales, además se señalará la descripción del objeto social de la empresa, identificando los datos de las escrituras públicas y, de haberlas, sus reformas y modificaciones, con las que se acredite la existencia legal de las personas morales, así como el nombre de los socios.

- Del Representante Legal del Licitante:

Datos de las escrituras públicas en las que le fueron otorgadas las facultades de representación y su identificación oficial.

- Copia simple de los documentos siguientes:

- Tratándose de persona moral:

- Testimonio de la escritura pública en la que conste que fue constituida conforme a las Leyes Mexicanas y que tiene su domicilio en el territorio nacional.

- Acta constitutiva de la empresa, sus reformas y modificaciones, debidamente inscritas en el Registro Público correspondiente.

- Cédula de identificación fiscal (RFC)

- Poderes notariales de los representantes legales para actos de administración (debidamente inscritos en el Registro Público correspondiente).

- Identificación oficial del o de los representantes legales.

- Deberá presentar copia de la constancia del último pago de cuotas obrero-patronales al Instituto Mexicano del Seguro Social.

- Tratándose de persona física:

- Copia certificada del acta de nacimiento o, en su caso, carta de naturalización respectiva, expedida por la autoridad competente, así como la documentación con la que acredite tener su domicilio legal en el territorio nacional.

- Cédula de identificación fiscal.

Estos documentos servirán para constatar que la persona cumple con los requisitos legales necesarios.

Previo a la firma del contrato, el Licitante a quien se le haya adjudicado el mismo deberá presentar para su cotejo, original o copia certificada de los documentos antes citados.

Asimismo, conforme al procedimiento administrativo de pago de anticipos, estimaciones, ajustes de costos, etc., vía transferencia electrónica, deberá presentar fotocopia del Registro Federal de Contribuyentes; constancia del domicilio fiscal; constancia de la institución financiera sobre la existencia de cuenta de cheques abierta a nombre del beneficiario, que incluya el número de cuenta con 11 posiciones, así como la Clave Bancaria Estandarizada (CLABE) con 18 posiciones.

- Para los interesados que decidan agruparse para presentar una proposición, deberán acreditar en forma individual los requisitos señalados anteriormente, además de entregar una copia del convenio privado de participación a que se refiere los párrafos segundo y tercero del artículo 36 de la ley la fracción II del artículo 47 del Reglamento. FORMATO CPPC

La presentación de los documentos de los integrantes de la agrupación y la del convenio deberá hacerse por el representante común.

Para los casos en que dos o más interesados se agrupen para presentar una sola proposición, las personas

que integran la agrupación deberán celebrar en los términos de la legislación aplicable el Convenio Privado de Participación Conjunta (FORMATO CPPC), en el que se establecerán con precisión los aspectos siguientes:

- Nombre, domicilio y Registro Federal de Contribuyentes de las personas integrantes, señalando, en su caso, los datos de los instrumentos públicos con los que se acredita la existencia legal de las personas morales y, de haberlas, sus reformas y modificaciones así como el nombre de los socios que aparezcan en éstas.

- Nombre y domicilio de los representantes de cada una de las personas agrupadas señalando, en su caso, los datos de las escrituras públicas con las que acrediten las facultades de representación.

- Designación de un representante común, otorgándole poder amplio y suficiente para atender todo lo relacionado con la proposición y con el procedimiento de licitación pública.

- Descripción de las partes objeto del contrato que corresponderá cumplir a cada persona integrante, así como la manera en que se exigirá el cumplimiento de las obligaciones.

- Estipulación expresa de que cada uno de los firmantes quedará obligado junto con los demás integrantes en forma solidaria, para efectos del procedimiento de contratación y del contrato, en caso de que se les adjudique el mismo.

En el acto de presentación y apertura de proposiciones el representante común de la agrupación deberá señalar que la proposición se presenta en forma conjunta. El convenio a que hace referencia esta fracción se incluirá en los documentos de la proposición técnica.

En este supuesto la proposición deberá ser firmada autógrafamente por el representante común que para este acto haya sido designado por el grupo de personas, o bien, en caso de que sea enviada electrónicamente por los medios de identificación electrónica autorizados por la SFP.

PROCESO DE LICITACIÓN

SEGUNDA.- La junta de aclaraciones de la Convocatoria se llevará a cabo el día 27 de marzo de 2017 a las 10:00 hrs, en la sala de juntas de la Dirección General de Desarrollo Ferroviario y Multimodal, ubicada en Nueva York No. 115, 3er piso, Colonia Nápoles, Código Postal 03810, Ciudad de México. Donde se levantará el acta de la(s) junta(s) de aclaraciones, las cuales serán firmadas por los Licitantes que hubieren asistido, sin que la falta de la firma de alguno de ellos reste validez o efectos a la misma, de la cual se entregará copia a dichos asistentes.

Las personas que pretendan solicitar aclaraciones a los aspectos contenidos en la Convocatoria, deberán presentar un escrito en el que expresen su interés en participar en la Licitación conforme al FORMATO JA, por si o en representación de un tercero, manifestando en todos los casos los datos generales del interesado y, en su caso, del representante conforme a lo previsto en el Artículo 35 de la Ley y los Artículos 39 y 61 fracción VI del Reglamento. Las personas que hayan presentado el escrito anteriormente citado, serán consideradas Licitantes y tendrán derecho a formular solicitudes de aclaración, dudas o cuestionamientos en relación con la Convocatoria.

En el caso de que dos o más personas se agrupen para presentar una proposición, cualquiera de los integrantes de la agrupación podrá presentar el escrito mediante el cual manifieste su interés en participar en la junta de aclaraciones y en el procedimiento de contratación.

Si el escrito señalado en el párrafo anterior no se presenta, se permitirá el acceso a la junta de aclaraciones a la persona que lo solicite en calidad de observador, en términos del penúltimo párrafo del artículo 27 de la Ley.

Las solicitudes de aclaración a elección del Licitante, podrán entregarse personalmente en la(s) junta(s) de aclaraciones en el domicilio señalado por la Convocante en la Convocatoria para llevar a cabo dicho evento, o vía electrónica a los siguientes correos: jesus.carrillo@sct.gob.mx; maria.guzmanr@sct.gob.mx; raul.antonio@sct.gob.mx. En su caso, podrán enviarse a través de CompraNet a más tardar veinticuatro horas antes de la fecha y hora en que se vaya a realizar la citada junta; acompañada del escrito señalado anteriormente, en términos del cuarto párrafo del artículo 35 de la Ley y 39 del Reglamento.

Las solicitudes de aclaración que sean recibidas con posterioridad a la primera junta de aclaraciones, o bien, después del plazo previsto para su envío a través de CompraNet, no serán contestadas por la Convocante por resultar extemporáneas y se integrarán al expediente respectivo. En dicho supuesto, si el servidor público que presida la junta de aclaraciones considera necesario citar a una ulterior junta, la Convocante tomará en cuenta dichas solicitudes para responderlas, lo anterior, con fundamento en el artículo 40 del Reglamento.

Para efectos de agilizar la contestación de las solicitudes de aclaración que se formulen, ya sea por CompraNet o de manera personal, el Licitante deberá utilizar el FORMATO JA, el cual entregará en el acto de forma impresa y archivo digital editable, de no utilizarlo la Convocante podrá desechar las solicitudes de aclaración.

La asistencia de los interesados a las juntas de aclaraciones es optativa. Cualquier modificación en la Convocatoria, incluyendo las que resulten de las juntas de aclaraciones, formará parte de la misma y deberá ser considerada por los Licitantes en la elaboración de su proposición.

Al finalizar el acto se fijará un ejemplar del acta en las oficinas de la Convocante ubicadas en Nueva York No. 115, planta baja, Colonia Nápoles, Código Postal 03810, Ciudad de México, la cual estará visible desde el día del evento y hasta 5 días posteriores a este, de conformidad con el artículo 39Bis de la Ley.

Así mismo, la Convocante difundirá un ejemplar de dicha acta en CompraNet, para efectos de su notificación a los Licitantes que no hayan asistido al acto. Dicho procedimiento sustituirá a la notificación personal.

REVISIÓN PRELIMINAR

A fin de facilitar el presente procedimiento de contratación la Dependencia, a solicitud del Licitante, efectuará una revisión preliminar respecto de la especialidad, experiencia y capacidad de los interesados, así como de la documentación distinta a la propuesta técnica y económica de acuerdo con lo establecido en el artículo 36 penúltimo párrafo de la Ley y artículo 60, tercer párrafo del Reglamento.

Para efectos de lo anterior, los interesados deberán presentar en las oficinas de la Convocante ubicadas en calle Nueva York No. 115, 7° piso, Colonia Nápoles, Código Postal 03810, Ciudad de México., con previa cita al teléfono 5723-9300 ext. 19509, con el Arq. Jesús Carrillo Barrientos, en horario de 9:00 a 15:00 horas en días hábiles, con la solicitud de la revisión preliminar que requieran. Dicha revisión podrá efectuarse hasta el sexto día hábil previo a la fecha de presentación y apertura de proposiciones establecida en la Convocatoria.

REGISTRO ÚNICO DE CONTRATISTAS

Conforme a lo previsto en los artículos 74 Bis de la Ley y 43 cuarto párrafo del Reglamento, la SFP a través de CompraNet contará, en los términos del Reglamento, con un registro único de contratistas, el cual los clasificará de acuerdo a la información que proporcionen, entre otros aspectos, por su actividad; datos generales; nacionalidad; experiencia; capacidad técnica, económica y financiera, e historial respecto de contratos celebrados con los sujetos a que se refieren las fracciones I a VI del artículo 1 de la Ley y de su cumplimiento en tiempo y en monto.

Este registro será permanente y estará a disposición de cualquier interesado, salvo en aquellos casos que se trate de información de naturaleza reservada, en los términos establecidos en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

Dicho registro tendrá únicamente efectos declarativos respecto de la inscripción de contratistas, sin que dé lugar a efectos constitutivos de derechos u obligaciones.

En términos de lo establecido en el artículo 43 del Reglamento, el registro único de contratistas se integrará con la información que proporcionen los contratistas, así como con aquélla que incorporen los sujetos a que se refieren las fracciones I a VI del artículo 1 de la Ley, derivada de los procedimientos de contratación que lleven a cabo conforme a la Ley.

Los contratistas solicitarán su inscripción en el registro único de contratistas a la Dependencia, la cual, previa validación de la información presentada por el Contratista a través de la documentación respectiva que proporcione, llevarán a cabo la inscripción correspondiente. La Dependencia podrá inscribir en dicho registro a los contratistas cuando advierta que éstos no se encuentran inscritos; asimismo, la SFP podrá incluir en el citado registro la información con la que cuente y que sea materia del mismo.

La información contenida en el registro único de contratistas tiene como propósito, entre otros, facilitar los procedimientos de contratación de la Dependencia, sin perjuicio de la presentación de los documentos que se requieran en cualquier procedimiento de contratación, en términos del artículo 74 Bis de la Ley, y del artículo 43 del Reglamento y demás disposiciones aplicables.

El registro único de contratistas será diseñado y administrado por la SFP y contendrá cuando menos lo establecido en el artículo 43 del Reglamento.

De igual forma, se les comunica a los Licitantes que en ningún caso se les impedirá el acceso a quienes no se encuentren inscritos en dicho registro, por lo que los Licitantes interesados podrán presentar sus proposiciones directamente en el acto de presentación y apertura de las mismas.

PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

Cualquier persona podrá asistir a los diferentes actos del procedimiento de la licitación en calidad de observador, siendo requisito registrar previamente su asistencia y abstenerse de intervenir en cualquier forma en los mismos, de conformidad con lo establecido en el penúltimo párrafo del artículo 27 de la Ley.

En el caso de asistencia de más de una persona por parte de algún Licitante, únicamente se registrara aquel que presente la documentación solicitada en cada evento, remitiéndose los demás a permanecer como observadores en el evento.

Los Licitantes únicamente presentarán sus proposiciones por escrito, en sobre cerrado, durante el acto de presentación y apertura de proposiciones, en el lugar, fecha y hora que señale la Convocatoria.

- Apertura de Proposiciones

La presentación y apertura de proposiciones será el día 4 de abril de 2017 a las 10:00 horas, en la sala de juntas de la Dirección General de Desarrollo Ferroviario y Multimodal, ubicada en Nueva York No. 115, 3er piso, Colonia Nápoles, Código Postal 03810, Ciudad de México, en presencia de los interesados que asistan al acto y, en su caso, del representante de la SFP.

Los Licitantes deberán entregar el sobre que contenga la proposición en la forma y medio(s) que prevé esta convocatoria, completamente cerrado y claramente identificado en su parte exterior que contenga la propuesta técnica y la propuesta económica, integradas en la forma que prevé la Base Décima Tercera. La documentación distinta a dichas proposiciones podrá entregarse dentro o fuera de dicho sobre a elección del Licitante. Se procederá a la apertura de las proposiciones haciendo constar la documentación presentada por los Licitantes, sin entrar a su análisis técnico, legal o administrativo; la documentación se recibirá para su posterior evaluación, por lo que no se desechará ninguna de las propuestas recibidas en este acto.

A partir de la hora señalada para el inicio del acto de presentación y apertura de proposiciones, no se permitirá el acceso a ningún licitante ni observador, o servidor público ajeno al acto.

La presentación de proposiciones por parte de los Licitantes deberá ser completa, uniforme y ordenada, debiendo utilizar los formatos e instructivos elaborados y proporcionados por la Convocante. En caso de que el Licitante presente otros formatos, éstos deberán cumplir con cada uno de los elementos requeridos por la Convocante.

La proposición deberá ser firmada autógrafamente por la persona facultada para ello, cuando menos en la última hoja de cada uno de los documentos que forman parte de la misma. Será causal de desechamiento si no se firma autógrafamente en cada una de sus hojas, la Carta Propuesta (FORMA 07), el Catálogo de Conceptos (FORMA E-7), los Programas solicitados, así como los escritos o manifiestos bajo protesta de decir verdad, solicitados en la Convocatoria, de acuerdo a lo establecido en el artículo 41 del Reglamento. El Licitante a quien se le haya adjudicado el contrato, previo a su formalización deberá firmar la totalidad de la documentación que integre su proposición.

Cada uno de los documentos que integren la proposición y aquéllos distintos a ésta, deberán estar foliados en todas y cada una de las hojas que los integren. Al efecto, se deberán numerar de manera individual las propuestas técnica y económica, así como el resto de los documentos que entregue el Licitante.

Los Licitantes que hayan asistido al acto elegirán a una persona de entre ellos para que, en forma conjunta con el servidor público designado por la Dependencia para presidir el acto, rubriquen la Carta Propuesta (FORMA 07) y el Catálogo de Conceptos (FORMA E-7), así mismo el servidor público dará lectura en voz alta al importe total de cada una de las proposiciones presentadas.

El Licitante presentará al inicio de los documentos que contenga su proposición, la relación cuantitativa de la documentación que presenta en su proposición FORMATO RCD.

Los Licitantes sólo podrán presentar una sola proposición en cada procedimiento de contratación. Iniciado el acto de presentación y apertura de proposiciones en la fecha, hora y lugar previsto en la Convocatoria, las ya presentadas no podrán ser retiradas o dejarse sin efecto por los Licitantes y se considerará vigentes dentro del procedimiento hasta la conclusión del mismo.

Se levantará el acta conforme a lo previsto en los artículos 37 de la Ley, así como el 62 del Reglamento, en la que se hará constar el importe total de cada proposición; el acta se firmará por los asistentes, la falta de firma de algún licitante no invalidará su contenido y efectos. Se señalará en el acta el lugar, fecha y hora en que se dará a conocer el fallo de la licitación y se proporcionará copia de la misma a los asistentes.

Al finalizar el acto se fijará un ejemplar del acta en las oficinas de la Convocante ubicadas enla Dirección General de Desarrollo Ferroviario y Multimodal, ubicada en calle Nueva York No. 115, planta baja, Colonia Nápoles, Código Postal 03810, Ciudad de México.,la cual estará visible desde el día del evento y hasta 5 días hábiles posteriores a éste.

Asimismo, la Convocante difundirá un ejemplar de dicha acta en CompraNet, para efectos de su notificación a los Licitantes que no hayan asistido al acto. Dicho procedimiento sustituirá a la notificación personal.

- Fallo

En el lugar, día y hora señalados en el acta de presentación y apertura de proposiciones, se dará a conocer el fallo, en presencia de los Licitantes que hubieren presentado proposiciones y que libremente asistan al acto entregándose copia del mismo, y se levantará el acta respectiva, en los términos delos artículos 39 de la Ley y 68 del Reglamento, el acta se firmará por los asistentes, la falta de firma de algún licitante no invalidará su contenido y efectos, en la que se hará constar en su caso, el nombre del Licitante ganador como adjudicatario del contrato y monto total de su proposición así como las propuestas desechadas y sus razones y las propuestas solventes; o la declaración de que la licitación ha quedado desierta, señalando en el fallo las razones que lo motivaron. Se proporcionará copia del acta a los asistentes, dicha acta surte los efectos de notificación en forma para el adjudicatario.

Al finalizar el acto se fijará un ejemplar del acta en las oficinas de la Convocante ubicadas en la calle de Nueva York No. 115, planta baja, Colonia Nápoles, Código Postal 03810, Ciudad de México, el acta estará visible durante diez días contados a partir de la fecha del fallo.

Así mismo, la Convocante, en caso de no llevar a cabo el acto a través de una junta pública, se difundirá un ejemplar de dicha acta en CompraNet para efectos de notificación a los Licitantes que no hayan asistido al acto. Dicho procedimiento sustituirá a la notificación personal.  Adicionalmente a los Licitantes que no hayan asistido al acto se les enviará por correo electrónico un aviso informándoles que el acta de fallo se encuentra a su disposición en CompraNet. En caso de que el Licitante no haya proporcionado una dirección de correo electrónico, la Convocante quedará eximida de la obligación de realizar el aviso anteriormente referido, de acuerdo con el penúltimo párrafo del artículo 39 de la Ley.

En caso de empate entre los Licitantes cuyas proposiciones resulten solventes y hayan obtenido igual puntaje, éste se resolverá en términos del penúltimo párrafo del artículo 38 de la Ley. Si no fuere factible resolver el empate en los términos del citado artículo, la adjudicación del contrato se efectuará en favor del Licitante que resulte ganador en un sorteo manual por insaculación que realizará la Convocante en el propio acto de fallo, el cual consistirá en depositar en una urna transparente los boletos con el nombre de cada Licitante empatado, de la que se extraerá en primer lugar el boleto del Licitante ganador y, posteriormente, los demás boletos de los Licitantes que resultaron empatados, con lo que se determinarán los subsecuentes lugares que ocuparán tales proposiciones conforme se establece en la fracción II del artículo 67 del Reglamento.

En caso de que no se haya previsto dar a conocer el fallo en junta pública, el sorteo por insaculación se llevará a cabo previa invitación por escrito que realizará la Convocante, a un representante del Órgano Interno de Control (OIC), y al Testigo Social cuando éste participe en el procedimiento de licitación, levantándose el acta que firmarán los asistentes, sin que la inasistencia, la negativa o la falta de firma en el acta respectiva de los Licitantes e invitados, invalide el acto.

Conforme a lo establecido en el último párrafo del artículo 74 de la Ley, las proposiciones desechadas durante la licitación podrán ser devueltas a los Licitantes que lo soliciten, una vez transcurridos sesenta días naturales contados a partir de la fecha en que se dé a conocer el fallo de la licitación, salvo que exista alguna inconformidad en trámite, en cuyo caso la Dependencia las conservará hasta la total conclusión de la inconformidad e instancias subsecuentes; agotados dichos términos la Convocante podrá, a solicitud del Licitante el cual tendrá un plazo de hasta treinta días naturales contados a partir de la conclusión de los términos señalados para requerir su devolución, de no ser así la Convocante podrá proceder a su destrucción, conforme a lo previsto en el último párrafo del artículo 264 del Reglamento.

El adjudicatario quedará obligado a firmar el contrato en las oficinas de la Dirección General de Desarrollo Ferroviario y Multimodal, ubicada en Nueva York No. 115, piso 8, Colonia Nápoles, Código Postal 03810 Ciudad de México., en la fecha y hora indicada en el acta del fallo, previa entrega de las garantías de cumplimiento por el veinte por ciento (20%) del monto total autorizado al contrato para el primer año, a partir del segundo año la garantía deberá sustituirse en proporción al monto autorizado para el ejercicio presupuestal de que se trate, considerando los trabajos faltantes de ejecutar conforme al programa convenido actualizando los importes de acuerdo con los ajustes de costos autorizados y las modificaciones del contrato y la de anticipo por el cien por ciento (100%) del mismo (en caso de que se haya otorgado), en términos de los artículos 48 fracción II de la Ley, 91 y 94  del Reglamento.

Esta Convocatoria conforme a lo establecido en el primer párrafo del artículo 90 del Reglamento, no tiene prevista la reducción del porcentaje de la garantía de cumplimiento a la que se refiere el párrafo anterior.

En caso de que el adjudicatario no firmare el contrato por causas imputables al mismo, en la fecha, hora y lugar previsto en el fallo y en defecto de tal previsión, dentro del plazo de  quince días naturales siguientes al de la notificación del fallo, se informará a LA SFP para que ésta dentro del ámbito de su competencia determine lo conducente, de acuerdo a lo establecido en los artículos 77 y 78 de la Ley, y la Dependencia podrá adjudicar el contrato al Licitante que haya presentado la siguiente proposición solvente que le siga en calificación y así sucesivamente en caso de que este último no acepte la adjudicación, siempre y cuando la diferencia en precio con respecto a la proposición que inicialmente haya resultado ganadora, no sea superior al diez por ciento (10%), en términos delos artículos 47 de la Ley y 74, fracción V del Reglamento.

IDIOMA Y MONEDA

TERCERA.- El idioma en que se presentarán las proposiciones será el español y la moneda en que se cotizarán será el peso mexicano. La propuesta no será aceptada si se presenta en cualquier otro idioma o moneda.

ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO

CUARTA.- Conforme a lo establecido en los artículos 38, primer párrafo de la Ley y 63, fracción I del Reglamento, la Convocante, para determinar la solvencia de las proposiciones recibidas para su revisión detallada y evaluación, verificará que las proposiciones cumplan con los requisitos solicitados en la Convocatoria y aplicará el mecanismo binario, conforme a lo establecido en el “Método de Evaluación de Propuestas por el Mecanismo de Binario FORMA MVP 01” que forma parte de esta Convocatoria; la cual contienen la forma en que se deberá acreditar el cumplimiento de cada uno de los rubros y sub rubros motivo de evaluación.

Una vez hecha la evaluación de las proposiciones presentadas, el contrato se adjudicará, en su caso,  de entre los Licitantes, a aquél cuya proposición resulte solvente porque reúne, conforme a los criterios de evaluación establecidos en la Convocatoria, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la Convocante, obtenga el mayor puntaje y garantice el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Las condiciones contenidas en la Convocatoria y en las proposiciones presentadas por los Licitantes no podrán ser negociadas, sin perjuicio de que la Convocante pueda solicitar a los Licitantes aclaraciones o información adicional para realizar la correcta evaluación de las proposiciones, siempre y cuando no implique alteración alguna a la parte técnica o económica de la proposición, en su caso, la comunicación se realizará de la forma siguiente:

- Escrito dirigido al Licitante, el cual se notificará en el domicilio que este haya señalado o bien, a través de CompraNet, caso en el que la Convocante enviará un aviso al Licitante a la dirección de correo electrónico que haya proporcionado en su proposición, informándole que existe un requerimiento en dicho Sistema. Lo cual se hará constar en el acta de fallo.

- A partir de la recepción del escrito, el Licitante contará con un plazo de 2 días hábiles para hacer las aclaraciones o entregar los documentos o información solicitada por la Convocante y deberá ser entregada, en su caso, en horas y días hábiles. En caso de que el Licitante no atienda, en el tiempo establecido, el requerimiento efectuado, o bien, la información que proporcione no aclare la duda o motivo de la solicitud, la Convocante realizará la evaluación con la documentación originalmente entregada en su proposición.

- la Convocante difundirá en CompraNet las respuestas del Licitante, el mismo día en que sean recibidas.

EXPERIENCIA Y CAPACIDAD

QUINTA.- El Licitante deberá demostrar su experiencia, capacidad técnica y capacidad financiera mediante la acreditación de desarrollo en las siguientes categorías:

| Categorías de Trabajos Similares | Nomenclatura | Importe a Acreditar sin IVA (Acumulado) |
| --- | --- | --- |
| Construcción, Instalación, Supervisión, Verificación o Proyección de líneas Eléctricas en Media y Alta Tensión. | CSMAT | N/A |

Definiciones:

CSMAT: Se considerarán como trabajos similares para acreditar esta categoría, los trabajos concernientes a la construcción, proyección, verificación, supervisión o instalación de líneas eléctricas en media y alta tensión, siendo considerados dentro de estos rubros las torres de alta tensión e instalación de transformadores, subestaciones de alta tensión, así como cualquier otro elemento que transporte energía eléctrica por medio de instalaciones.

Se solicitará a los Licitantes la siguiente documentación:

- Relación de cada uno de los profesionales técnicos que serán responsables de la dirección, administración e instalación de los equipos, identificados con los cargos que ocuparán, de los que presentará su currículum con firma autógrafa (FORMATO CV) en el que se mencione su domicilio y teléfono actual, así como la relación de las actividades profesionales en que haya participado, las que deberán de contener fecha de inicio y termino de los periodos realmente laborados con día, mes y año, teléfono local con extensión de oficina de jefe inmediato, así mismo incluirá copia simple de su cédula profesional, Identificación oficial (INE antes IFE, ID o pasaporte) y documentos probatorios de los cursos y/o actualizaciones que haya realizado, para el caso de acreditación de dominio de los programas solicitados se deberá presentar certificado de acreditación de manejo de software o manifiesto bajo protesta de decir verdad del dominio de herramientas, además de presentar carta compromiso del profesionista hacia el Licitante, en la cual manifieste el compromiso de prestar sus servicios profesionales en el caso en que le sea adjudicado el contrato.

De los profesionales técnicos propuestos sólo se evaluará la preparación académica y la experiencia demostrada en trabajos de características técnicas, complejidad y magnitud similares a los que se licitan, para lo cual será necesario presentar debidamente requisitado el FORMATO ROPT para su evaluación.

El personal que será sujeto a evaluación y otorgamiento de puntaje para esta licitación es el siguiente:

| Cantidad | Nivel CNEC | Personal Profesional | Experiencia Solicitada | Competencia o Habilidad de trabaja de | Dominio de Herramientas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Superintendente | Experiencia mínima de 8 años en las áreas de construcción y supervisión electromecánica, puesta en servicio y coordinación de obras de media y alta tensión. | Ingeniero Electromecánico o Eléctrico o carrera afín al puesto y experiencia solicitada. | Microsoft Office AutoCAD MS Project |
| 1 | 2 | Coordinador de Infraestructura (instalaciones Eléctricas de Media y Alta Tensión) | Experiencia mínima de 5 años en las áreas de construcción electromecánica, puesta en servicio, y coordinación de obras en media y alta tensión. | Ingeniero Electricista o Ingeniero Electromecánico o carrera afín al puesto y experiencia solicitada. | Microsoft Office AutoCAD MS Project |
| 1 | 2 | Coordinador de Control y Aseguramiento de la Calidad | Experiencia mínima de 5 años en coordinación e implementación de sistemas de Aseguramiento de la calidad en obras de media y alta tensión de magnitud similar a las del presente servicio. | Ingeniero Electricista o Ingeniero Electromecánico o carrera afín al puesto y experiencia solicitada. | Microsoft Office AutoCAD MS Project |
| 4 | 5 | Jefe de Supervisión de coordinación de Instalaciones Eléctricas. | Experiencia mínima de 3 años en la coordinación y/o planificación similares a las del presente servicio. | Ingeniero Eléctrico o Ingeniero Electricista o Ingeniero Electromecánico o carrera afín al puesto y experiencia solicitada. | Microsoft Office AutoCAD MS Project |

El personal indicado es el que se considerará para efectos de evaluación y otorgamiento de puntos. En su caso, si una o más personas no cumplen con los requisitos solicitados o están comprometidos al mismo tiempo en la instalación de otros trabajos adjudicados por la Convocante, el personal correspondiente tendrá una calificación de cero (0) de acuerdo a la tabla de distribución establecida en la FORMA 01.

El personal deberá haber participado en las actividades a realizar con un cargo igual o superior al que se proponga para ocupar en los trabajos objeto de esta licitación, de no ser así no será evaluado.

Para el caso en el que el Licitante ganador haya presentado algún profesional técnico que no cumpla con lo solicitado en cuanto a los rubros de experiencia, especialidad y competencia requerida en la presente Convocatoria, este deberá reemplazarlo por el personal que acredite el perfil solicitado, al inicio de los trabajos y sometiéndolo a la consideración de la Convocante para su evaluación.

Adicional al personal sujeto de valoración para efectos de puntaje, el Licitante deberá considerar en su proposición, el personal profesional técnico adecuado y suficiente que se requiera para la administración propia del contrato, conforme a las características, complejidad y magnitud de los mismos.

El Licitante deberá de considerar la totalidad del personal solicitado para la elaboración y presentación de su organigrama de trabajo, esto para la asignación de puntaje, en caso contrario obtendrá una calificación de cero (0) en este sub rubro y en el rubro Esquema Estructural (organigrama) propuesto para el desarrollo de los trabajos

El personal que deberá de considerar como auxiliares técnicos y que no será sujeto a evaluación y otorgamiento de puntaje para esta Licitación, el cual deberá indicarse en el organigrama que presente EL LICITANTE será el siguiente:

| Cantidad | Nivel CNEC | Personal Profesional | Experiencia Solicitada | Competencia o Habilidad de trabaja de | Dominio de Herramientas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 8 | Auxiliar y Apoyo logístico | Experiencia mínima de 1 año en las áreas de construcción y supervisión en funciones similares a las del presente servicio. | Ingeniero Eléctrico o Ingeniero Electricista o Ingeniero Electromecánico o carrera afín al puesto y experiencia solicitada.. | Microsoft Office AutoCAD MS Project |

- Experiencia, Especialidad y Cumplimiento de los contratos de trabajos similares requeridos en la Presente Convocatoria.

Relación de los contratos de trabajos similares a los de la Convocatoria de esta licitación en los que sea comprobable su participación, que haya celebrado tanto con las Administraciones Públicas Federal, Estatal o Municipal, como con particulares, con los que acredite la experiencia y capacidad técnica del Licitante en este tipo de obras. Contendrá el nombre o denominación de la contratante; domicilio y teléfono de los responsables de los trabajos; descripción de las obras, importes totales, importes ejercidos o por ejercer y las fechas previstas de terminaciones, y copia simple del documento con los anexos técnicos que comprueben la similitud con los trabajos licitados, según sea el caso.

En el caso de que el Licitante presente Subcontratos para acreditar los sub rubros de Experiencia, Especialidad y Cumplimiento de Contratos, los mismos deberán de cumplir todos los requisitos que correspondan de los solicitados para los contratos y lo previsto al respecto en el Método de Evaluación de Propuestas Técnicas y Económicas FORMA MVP 01.

Al licitante que presente contratos adjudicados en asociación o participación conjunta, para efectos del cumplimiento del monto mínimo requerido por la Convocante, solo se tomará en cuenta el importe de los trabajos que el Licitante participante en esta licitación se obligó a realizar en dicho contrato adjudicado, debiendo de adjuntar copia del Convenio de Participación Conjunta donde se especifique el porcentaje de participación.

Para el caso del importe mínimo requerido en cada categoría, este deberá de ser igual o mayor al solicitado en cada una de ellas, para lo cual se realizara la sumatoria de los montos individuales de los contratos manifestados en la FORMA ANEXO RCE, en el caso de no cubrir los montos mínimos requeridos por cada categoría, se considerara como no acreditada y obtendrá una calificación de cero en la evaluación de experiencia, especialidad y cumplimiento de la categoría no acreditada.

Los contratos presentados que hayan sido formalizados en el extranjero, deberán de presentarse en copia simple acompañados con el apostillamiento correspondiente, así mismo si el contrato presentado se encuentra en idioma distinto al español (sea de procedencia nacional o extranjero), deberá de presentar adjunta la traducción al idioma español del mismo. En el caso de que ambos casos apliquen deberá de cubrir ambos requisitos.

  - Respecto a la EXPERIENCIA, deberá acreditar como mínimo un (1) año en cada una de las obras similares establecidas como categorías de trabajos similares para poder ser evaluado.

Se considerarán los contratos comprendidos en los últimos diez (10) años previos a la publicación de la Convocatoria en el Sistema CompraNet, en los que sea comprobable su experiencia.

Los contratos que considerara la Convocante para acreditar la EXPERIENCIA, serán los que se encuentren debidamente formalizados.

  - Respecto a la ESPECIALIDAD, se deberá acreditar como mínimo un (1) contrato, de cada una de las obras similares establecidas como categorías de trabajos similares para poder ser evaluado.

Se considerarán los contratos comprendidos en los últimos diez (10) años previos a la publicación de la Convocatoria en el Sistema CompraNet, en los que sea comprobable su experiencia.

Los contratos que considerara la Convocante para acreditar la EXPERIENCIA, serán los que se encuentren debidamente formalizados.

  - Respecto al CUMPLIMIENTO de contratos el Licitante deberá anexar en el FORMATO RCC la relación de contratos, con copia simple de cualquiera de los siguientes documentos:

- Oficio de Cancelación de la garantía de cumplimiento del contrato.

- Oficio de Aceptación de Fianza de vicios ocultos debidamente requisitado y formalizado.

- Acta de entrega – recepción.

- Acta de finiquito y/o extinción de derechos y obligaciones.

Solo se considerará para este rubro los contratos que se encuentren debidamente concluidos, mismos que deberán de corresponder con los presentados en los apartados 2.1 Experiencia y 2.2 Especialidad.

Nota: No se tomaran en cuentan los documentos presentados en los que se establezca o se señale alguna sanción a la empresa respecto del cumplimiento del contrato; así mismo cada documento solicitado deberá ser integrado a su propuesta en copia digital.

- Declaraciones fiscales, estados financieros dictaminados o no, de los últimos dos ejercicios fiscales, o en el caso de empresas de nueva creación, los más actualizados a la fecha de presentación de proposiciones, con el contenido y alcance siguiente:

Los parámetros financieros que el Licitante deberá de cumplir, para demostrar su capacidad de recursos económicos, son los siguientes:

- Que el capital neto de trabajo (CNT) del Licitante sea suficiente para el financiamiento de los trabajos a realizar. Se tendrá como suficiente dicho capital neto, cuando el importe del último ejercicio fiscal del activo circulante (AC), menos el pasivo circulante (PC), sea igual o mayor al 20% del valor del importe de su propuesta económica sin Impuesto al Valor Agregado (IVA).

- Que el Licitante demuestre una suficiente capacidad para pagar sus obligaciones. Se tendrá como suficiente dicha capacidad cuando el importe en el último ejercicio fiscal del AC entre PC, sea igual o mayor a 1.1 unidades y el activo total (AT) entre el pasivo total (PT), sea igual o mayor a 2.0 unidades.

- Que el Licitante demuestre un aceptable grado en cuanto a su dependencia de endeudamiento, así como en cuanto a la rentabilidad de la empresa. Se tendrá como aceptable dicho grado de endeudamiento y rentabilidad del Licitante, cuando en el importe del último año fiscal del PT entre AT, sea igual o menor 50%.

En el caso de proposiciones presentadas en forma conjunta o en grupo, se sumarán los CNT, AC, PC, AT y PT, para calcular los parámetros señalados en los incisos anteriores.

El Licitante para obtener el puntaje otorgado a este sub rubro señalado en la FORMA 01, deberá cuando menos cumplir el parámetro a) y lo solicitado en alguno de los incisos b) o c) anteriormente citados, si no cumple con lo solicitado anteriormente tendrá una calificación de cero (0) en este sub rubro.

ANTICIPOS

SEXTA.- Para el presente procedimiento de contratación no se otorgara anticipo.

VISITA AL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS

SÉPTIMA.- La Convocante a través de la Dirección General de Desarrollo Ferroviario y Multimodal, mostrará el sitio de realización de los trabajos, el día 24 de marzo de 2017 a las 10:00 horas, para lo cual los interesados que así lo deseen deberán concurrir a la siguiente dirección; calle Nueva York No. 115, 3er piso, Colonia Nápoles, Código Postal 03810, Ciudad de México, para partir al lugar de la ubicación de los trabajos. La visita tendrá como objeto que los Licitantes conozcan las condiciones ambientales, así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico.

Durante la visita guiada por el servidor público designado por la Dependencia, los Licitantes bajo su responsabilidad, deberán obtener toda la información que pudiera ser necesaria para la preparación de sus proposiciones.

La visita al sitio será optativa para los licitantes, pero en su proposición deberán incluir un escrito en el que manifiesten que conocen las condiciones ambientales, así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico, por lo que no podrán invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato por este motivo.

Los representantes de la Convocante prepararán un acta de la visita al sitio en la que no se asentará ninguna de las preguntas realizadas por los asistentes ya que éstas deberán ser formuladas en la junta de aclaraciones, copia de esta acta se pondrá a disposición de los licitantes, tanto en las oficinas de la Convocante como en el sistema CompraNet, siendo responsabilidad de éstos conocer su contenido, ya que tal documentación formará parte integral de la presente Convocatoria.

A quienes requieran conocer el sitio de realización de los trabajos con posterioridad a la realización de la visita, podrá permitírseles el acceso al sitio, siempre que lo soliciten a la Convocante con anticipación de por lo menos veinticuatro (24) horas antes de la última junta de aclaraciones, aunque no será obligatorio para la Convocante designar a un servidor público que guíe la visita.

Los gastos generados por concepto de hospedaje, alimentos y demás gastos en que se incurra con motivo de la visita al sitio donde se desarrollarán los trabajos, correrán a cargo del Licitante, excepto el transporte que la Convocante proporcionará.

SUBCONTRATACIÓN

OCTAVA.- No se permitirá la subcontratación de parte alguna de los servicios motivo del presente procedimiento.

FECHAS, PLAZOS Y MONTOS AUTORIZADOS

NOVENA.- Al formular la proposición, el Licitante tomará en cuenta:

- Que la fecha estimada para el inicio de los trabajos será el día 17 de abril de 2017.

- Que el plazo para la ejecución de los trabajos será de 300 días naturales.

- Que para ejecución de los trabajos objeto de la Convocatoria, se cuenta con disponibilidad de recurso con cargo al Oficio de Liberación de Inversión No. 5.SC.OLI.17.-009, de fecha 03 de enero de 2017, por un monto de $7,014,400.00 más el Impuesto al Valor Agregado, para el ejercicio 2017, monto que deberá considerar para la integración de su proposición y que los compromisos excedentes no cubiertos quedaran sujetos, para los fines de ejecución y pago a la disponibilidad de presupuestaria de los años subsecuentes.

MODELO DE CONTRATO

DÉCIMA.- Para los efectos de lo dispuesto por el artículo 31 fracción XXV de la Ley, se adjunta el modelo de contrato de Servicios Relacionados con la Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado FORMA E-8, al que se sujetarán la Dependencia y el Licitante ganador.

FORMA DE PAGO

DÉCIMA PRIMERA.- Para efectos de pago se formularan estimaciones mensuales, mismas que se acompañarán de la documentación que acredite la procedencia de su pago, conforme a las previsiones del artículo 132 del Reglamento, las que serán presentadas por el Contratista al residente de la obra dentro de los seis días naturales siguientes a la fecha de su corte y serán pagadas por la Dependencia por trabajos ejecutados, en la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto de la Dependencia, ubicada en Insurgentes Sur 1089, Colonia Noche Buena, Delegación Benito Juárez, C.P. 03720, en la Ciudad de México, dentro de un plazo de 20 (veinte) días naturales contados a partir de que hayan sido autorizadas por el residente de la obra y que el Contratista haya presentado la factura correspondiente debidamente requisitada.

El Contratista será el único responsable de que la factura que presente para su pago cumpla con los requisitos administrativos y fiscales, por lo que la falta de pago por la omisión de alguno de estos o por su presentación incorrecta no será motivo para solicitar pago de gastos financieros a que hace referencia el artículo 55 de la Ley.

En caso de que la factura entregada por el Contratista para su pago presente errores o deficiencias, la Dependencia, dentro de los tres días hábiles siguientes al de su recepción, indicará por escrito al Contratista las deficiencias que deberá corregir. El periodo que transcurra entre la entrega del citado escrito y la presentación de las correcciones por parte del Contratista no se computará para efectos del segundo párrafo del artículo 54 de la Ley.

En el caso de que el Contratista no presente las estimaciones dentro de los seis días naturales siguientes a la fecha de su corte, la estimación correspondiente se presentará en la siguiente fecha de corte, sin que ello dé lugar a la reclamación de gastos financieros por parte del Contratista.

Queda entendido que en términos de lo dispuesto por el artículo 130 del Reglamento, los únicos tipos de estimaciones que se reconocerán para efectos del contrato correspondiente, serán:

- Por trabajos ejecutados.

- Por pago de cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catálogo original del contrato.

- Por gastos no recuperables a que aludel artículo 62 de la Ley.

- Por los ajustes de costos.

El residente de obra efectuará la revisión y autorización de las estimaciones por trabajos ejecutados, en un plazo que no excederá de quince días naturales contados a partir de la fecha de su presentación.

En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se resolverán e incorporarán en la siguiente estimación, de conformidad con lo establecido en el artículo 54 párrafo primero de la Ley. Las partes de las estimaciones que no presenten diferencias, serán pagadas en tiempo y forma, mientras que aquellas que no hayan sido autorizadas dentro del plazo antes mencionado serán resueltas e incorporadas en las estimaciones inmediatas siguientes.

En el caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajuste de costos por parte de la Dependencia, ésta a solicitud del Contratista y de conformidad con lo previsto en el primer párrafo del artículo 55 de la Ley, pagará gastos financieros conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos empezarán a generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calcularán sobre las cantidades no pagadas y se computarán por días naturales desde que sean determinadas y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición del Contratista.

Tratándose de pagos en exceso que haya recibido el Contratista, éste deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes, conforme a lo señalado en el párrafo anterior. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de la Dependencia.

De conformidad con lo establecido en el último párrafo del artículo 127 del Reglamento el atraso en el pago de estimaciones en que incurra la Dependencia diferirá en igual plazo la fecha de terminación de los trabajos, circunstancia que deberá formalizarse, previa solicitud del Contratista, a través del convenio respectivo; no procederá dicho diferimiento cuando el atraso en el pago derive de causas imputables a el Contratista.

No se considerará pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo del Contratista sean compensadas en la estimación siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado con anterioridad.

REQUISITOS ADICIONALES

DÉCIMA SEGUNDA.- Al formular la proposición el Licitante tomará en cuenta:

- Que la obra se llevará a cabo con sujeción a: la Ley y su Reglamento; el proyecto y sus especificaciones, así como a las especificaciones contenidas en las normas nacionales e internacionales y disposiciones vigentes en la materia, el programa de ejecución general de los trabajos; el programa de utilización de la maquinaria y equipo de construcción; los precios unitarios señalados en la relación de conceptos de trabajo y cantidades de obra para expresión de precios unitarios y monto total de la proposición, y conforme a las cláusulas del Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado y en general de conformidad con lo señalado en la Convocatoria.

- Que en relación con los precios unitarios aludidos en el inciso anterior, cuando a partir del acto de la presentación y apertura de proposiciones ocurran circunstancias de orden económico no previstas en el contrato, que determinen un aumento o reducción de los costos directos de los trabajos aún no ejecutados conforme al programa convenido, la revisión de los costos a que se refiere el artículo 56 de la Ley y 174 del Reglamento, se realizará de conformidad con lo establecido en los artículos 57 fracción I y 58 de la Ley y 182 del Reglamento.

En el caso de que el Contratista no esté de acuerdo en la aplicación del procedimiento de ajuste de costos indicado en la fracción I del artículo 57 de la Ley, por las razones mencionadas en el párrafo anterior, una vez notificado por la Dependencia el factor que proceda, el Contratista tendrá diez (10) días naturales para presentar, por escrito, su solicitud de revisión para llegar a un acuerdo fundado y motivado de acuerdo a la normatividad vigente, en caso contrario el Contratista tendrá quince (15) días naturales para presentar a la Dependencia el análisis de ajuste de costos conforme al procedimiento enunciado en la fracción III del artículo 57 de la Ley y lo establecido en el artículo 178 del Reglamento y la Dependencia tendrá treinta (30) días naturales para resolver lo procedente.

En este caso, cuando el Contratista no esté de acuerdo con la proporción de intervención de los insumos ni su forma de medición durante la prestación de los trabajos, podrá solicitar su revisión a efecto de que sean corregidos; en el supuesto de no llegar a un acuerdo, se deberá aplicar el procedimiento enunciado en la fracción I del artículo 57 de LA LEY; afectando, en cualquiera de los casos, el importe del o los ajustes de costos resultantes en un porcentaje igual al de los anticipos concedidos.

En caso que el Contratista no presente en tiempo y forma su solicitud de revisión y análisis de los ajustes de costos a que hace referencia el párrafo anterior, concluye su derecho de dicha revisión, si la Dependencia no resuelve en tiempo y forma se tendrá por aceptado lo solicitado por el Contratista.

Para los efectos del primer párrafo del artículo 56 y segundo párrafo de la fracción I del artículo 58 de la Ley, conforme a lo establecido en el artículo 175 del Reglamento, con el objeto de actualizar los precios de la proposición a la fecha de inicio de los trabajos, el Contratista podrá solicitar, por una sola ocasión, la determinación de un primer factor de ajuste de costos, el cual se calculará conforme al procedimiento de ajuste establecido en el párrafo que antecede y en el contrato correspondiente. Este factor de actualización no se afectará por la entrega de anticipos. Esto no aplicará en las obras que inicien dentro de los treinta días naturales siguientes a la presentación de proposiciones. El Contratista deberá presentar a la Dependencia, en su caso, la solicitud correspondiente en el plazo señalado en el artículo 56 de la Ley.

- Que deberá tener en la obra permanentemente un Superintendente de Construcción quien deberá conocer con amplitud los proyectos, normas de calidad y especificaciones de Construcción, catálogo de conceptos o actividades de la obra, programas de ejecución y de suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones, especificaciones generales y particulares de construcción y normas de calidad, Bitácora, convenios y demás documentos inherentes, que se generen con motivo de la ejecución de los trabajos.

Asimismo, el Superintendente de Construcción deberá estar facultado por el Contratista, para oír y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con los trabajos, aun las de carácter personal, así como contar con las facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento del contrato. Independientemente de aquellas que la Dependencia pueda hacer en la forma y términos previstos en la Base Primera, fracción V de la Convocatoria.

La Dependencia en el contrato, se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la sustitución del Superintendente de Construcción, y el Contratista tendrá la obligación de nombrar a otro que reúna los requisitos exigidos en el contrato.

La Dependencia en cualquier momento podrá verificar que el personal propuesto por el Licitante para ejecutar los trabajos, sea el que esté desarrollándolos, de no ser así, deberá exigir que se utilice el personal propuesto en la licitación o uno de características similares.

- Que de ser adjudicatario del contrato, en un plazo no mayor de quince días hábiles, contados a partir de la fecha de emisión del fallo correspondiente, entregará a la Dependencia el Programa detallado del Control de Calidad, conforme a la normatividad aplicable en la materia.

- Que de ser adjudicatario del contrato, presentará a la dependencia para su aprobación el plan de calidad que utilizará en la ejecución de los trabajos que se licitan, en un plazo no mayor a quince días hábiles contados a partir de la firma del contrato.

- Que cuando se estipule que el pago de los diversos conceptos de trabajo se hará al precio que fije el contrato para la unidad de obra terminada, ha juzgado y tomado en cuenta todas las condiciones que puedan influir en los precios unitarios, independientemente de lo que dichos precios incluyan en razón del costo directo, del indirecto, del financiamiento, la utilidad y cargos adicionales; que los datos tales como clasificación y abundamiento de materiales, disposición y clasificación de los estratos y otras características, los ha proporcionado la Convocante únicamente como orientación y a título informativo, quedando bajo la responsabilidad del proponente juzgar de todas las circunstancias dichas, de manera que si cualquiera de ellas resulta diferente en la realidad a como lo consideró el proponente, por ejemplo, en la clasificación de materiales, la diferencia no justificará reclamación alguna del Contratista en cuanto a los precios unitarios.

- Que el tratamiento para los materiales que se utilicen en la fabricación será el seleccionado por el Contratista y deberá ser el adecuado para alcanzar los resultados previstos, salvo que a juicio de la Dependencia no sea factible para satisfacer los requisitos estipulados en las especificaciones. Por lo tanto, cuando en la Convocatoria se indique algún tratamiento, éste deberá usarse como guía y no al que necesariamente deban someterse los respectivos materiales.

- Que los materiales que se utilicen en la instalación de los equipos objeto de la Convocatoria, deberán ser los adecuados para obtener la calidad fijada en el proyecto y satisfacer los requisitos estipulados en las especificaciones indicadas en el proyecto y en la Convocatoria,

- Que como cargo adicional ha considerado el cinco al millar por concepto de servicios de inspección, vigilancia y control que realiza la SFP, en términos del artículo 220 del Reglamento.

- Que ninguna de las diferencias que pudieran resultar en las cantidades de trabajos anotadas por la Convocante en la n, justificará reclamación alguna del Contratista en relación con los precios respectivos.

- Que propone precios unitarios únicamente para los conceptos anotados en la relación FORMA E-7 y que por lo tanto, no presenta alternativas que modifiquen lo estipulado en la Convocatoria.

- Que ha propuesto precios oficiales, vigentes a la fecha de presentación de la proposición, para los insumos que vende PEMEX, puestos en obra por los contratistas, en caso que conforme a la naturaleza de los trabajos se requiera la utilización de estos insumos.

- Que se considerará como precio unitario, el importe de la remuneración o pago total que debe cubrirse al Contratista por unidad de concepto terminado y ejecutado conforme al proyecto, especificaciones generales y particulares de construcción y normas de calidad.

- Que el precio unitario se integrará con los costos directos correspondientes al concepto de trabajo, costos indirectos, el costo por financiamiento, el cargo por la utilidad del Contratista y los cargos adicionales.

- Que presentará, análisis de cada uno de los precios unitarios expresados en la misma moneda (pesos), relativos a los conceptos señalados en la Relación FORMA E-7, estableciendo separadamente los costos directos, los costos indirectos, el costo por financiamiento, el cargo por la utilidad y los cargos adicionales; de acuerdo con lo indicado en la Ley, el Reglamento y la Convocatoria.

Que al determinar sus costos directos tomó en consideración los salarios vigentes y los precios de materiales, maquinaria y equipo que rigen en el lugar de la obra en la fecha de su proposición, estableciendo los cargos por maquinaria y equipo con base en los precios y rendimientos de éstos considerados como nuevos y acorde con las condiciones de ejecución del concepto de trabajo correspondiente. Ninguna de las diferencias que pudieran resultar entre el precio real y el considerado en los análisis justificará reclamación del Contratista en relación con los precios respectivos.

Los costos indirectos deberán expresarse como un porcentaje del costo directo. En anexo por separado deberá presentarse el análisis detallado de los cargos que determinen este factor, desglosando los correspondientes a la administración de oficinas centrales y de campo, considerando lo establecido en los artículos del 211 al 213 del Reglamento.

El costo por financiamiento de los trabajos, estará representado por un porcentaje de la suma de los costos directos e indirectos; considerando para la determinación de este costo, los gastos que realice en la ejecución de los trabajos, los pagos por anticipos y estimaciones que recibirá deduciendo la amortización de los anticipos concedidos, y la tasa de interés que aplicará, considerando, en su caso, los puntos que como sobrecosto por el crédito le requiera una institución crediticia, señalando el indicador económico en que se basó, debiendo acompañar el análisis correspondiente a este concepto, lo cual se hará en base al análisis de flujo de caja. Y en general, cualquier otro gasto requerido en términos de lo previsto en el artículo 214 y 215 del Reglamento.

El cargo por utilidad, será fijado por el propio proponente y estará representado por un porcentaje sobre la suma de los costos directos, indirectos y de financiamiento; este cargo deberá considerar las deducciones correspondientes al impuesto sobre la renta y la participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa a cargo del Contratista.

Los cargos adicionales son las erogaciones que debe realizar el Contratista, por estar convenidas como obligaciones adicionales que se aplican después de la utilidad del precio unitario porque derivan de un impuesto o derecho que se cause con motivo de la ejecución de los trabajos y que no forman parte de los costos directos e indirectos y por financiamiento, ni del cargo por utilidad.

Los cargos adicionales deberán incluirse al precio unitario después de la utilidad y solamente serán ajustados cuando las disposiciones legales que les dieron origen establezcan un incremento o decremento para los mismos.

- El presente servicio comprende más de un ejercicio fiscal y solo se formulará un contrato por el costo total y la vigencia que resulte necesaria para la ejecución de los trabajos, en el entendido de que para los siguientes ejercicios quedarán sujetas las asignaciones correspondientes para los fines de ejecución y pago a la disponibilidad presupuestaria de los años subsecuentes, en los términos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, conforme a lo establecido en los artículos 45 y 46 de LA LEY.

- Que los ajustes a los programas de ejecución general de los trabajos y al programa de utilización de maquinaria y equipo de construcción, motivados por las asignaciones anuales, no implicarán cambio en los costos e importes señalados en la FORMA E-7.

- Que la relación de conceptos y cantidades de trabajo para expresión de precios unitarios y monto total de la proposición FORMA E-7 se formulará de acuerdo con lo siguiente:

- Se llenará preferentemente a máquina o mediante computadora, de ser manuscrita se usará tinta negra, escribiendo con caracteres de imprenta fácilmente legibles. En ambos casos, el presupuesto de los trabajos FORMA E-7 deberá presentarse sin correcciones, raspaduras ni enmendaduras; en caso de que se elabore por computadora, deberá conservarse el mismo formato.

- Se anotarán los importes de los precios unitarios de cada uno de los conceptos que la integran con letra y número, en pesos con aproximación al centésimo, los cuales deberán ser coincidentes entre sí y con sus respectivos análisis; en caso de diferencia, prevalecerá el que coincida con el del análisis de precio unitario correspondiente o el consignado con letra cuando no se tenga dicho análisis.

- Cuando la FORMA E-7 se componga de varias hojas, deberá anotarse el monto parcial de cada una de ellas y en la hoja final, el monto total acumulado, el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el importe total de la proposición.

- En el caso de que una operación aritmética o más de la propuesta económica tengan errores, se efectuarán las correcciones correspondientes por parte de la Convocante. El monto correcto será el que se considerará para el análisis comparativo de las proposiciones tal y como se establece en el artículo 65 segundo párrafo inciso A. I. c) del Reglamento.

- De acuerdo con las correcciones a las operaciones aritméticas que en su caso se hagan, se modificarán los montos parciales y la suma de ellos, el IVA y el importe total de la proposición. El monto correcto será el que se considerará para el análisis comparativo de la proposición.

- De resultar adjudicatario del contrato, para los efectos del artículo 32-D, primero, segundo, tercero, cuarto y último párrafos del Código Fiscal de la Federación (CFF), según lo establece la regla 2.1.31 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2017, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23 de diciembre de 2016, previo a su firma, deberá presentar documento vigente expedido por el Sistema de Administración Tributaria (SAT), en el que se emita opinión sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.

Cuando el adjudicatario del contrato haya presentado en forma conjunta la proposición, las personas integrantes del grupo deberán presentar la opinión sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales a que se hace referencia en el párrafo anterior, por cada una de las obligadas en dicha proposición.

En caso de que los contribuyentes con quienes se vaya a celebrar el contrato y los que estos últimos subcontraten, tramiten por su cuenta la opinión del cumplimento de obligaciones fiscales, lo harán en términos de lo dispuesto por la regla 2.1.39.

En los casos en que el contribuyente tenga créditos fiscales y quiera celebrar convenio con las autoridades fiscales para pagar con los recursos que se obtengan por la enajenación, arrendamiento, prestación de servicios u obra pública que se pretenda contratar, la opinión la emitirá la ADR, enviándola al buzón tributario de éste hasta que se haya celebrado el convenio de pago.

Para efectos de lo señalado en el párrafo anterior, las autoridades fiscales emitirán oficio a la unidad administrativa responsable de la licitación, a fin de que esta última en un plazo de quince días, mediante oficio, ratifique o rectifique los datos manifestados por el contribuyente. Una vez recibida la información antes señalada, la autoridad fiscal le otorgará un plazo de quince días al contribuyente para la celebración del convenio respectivo.

Procedimiento que deberá realizar el adjudicatario del contrato para la obtención de la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales, en términos de lo previsto en la regla 2.1.39.

- Ingresarán a la página de Internet del SAT, en el apartado “Trámites y Servicios” en la opción “Opinión del Cumplimiento”, con su Contraseña.

- Ingresarán al Portal del SAT, con su clave en el RFC y Contraseña o FIEL

- Una vez elegida la opción del cumplimiento de obligaciones fiscales, el contribuyente podrá imprimir el acuse de respuesta.

- Dicha opinión también podrá solicitarse a través del número telefónico de INFOSAT, o bien por correo electrónico a la direcciónopinioncumplimiento@sat.gob.mx la cual será generada por el SAT y se enviará dentro de las siguientes 24 horas al correo electrónico que el contribuyente proporcionó al citado órgano desconcentrado para efectos de la FIEL.

- Asimismo, podrá consultarse por un tercero que el propio contribuyente haya autorizado, para lo cual desde la aplicación de Mi Portal, podrá autorizar al tercero para que este último utilizando su FIEL, consulte la opinión del cumplimiento del contribuyente quien lo autorizó. La multicitada opinión, se generará atendiendo a la situación fiscal del contribuyente en los siguientes sentidos:

- Positiva.- Cuando el contribuyente está inscrito y al corriente en el cumplimiento de las obligaciones que se consideran en los incisos a) y b) de esta regla.

- Negativa.- Cuando el contribuyente no esté al corriente en el cumplimiento de las obligaciones que se consideran en los incisos a) y b) de esta regla.

- No inscrito.- Cuando el contribuyente no se encuentra inscrito en el RFC.

- Inscrito sin obligaciones.- Cuando el contribuyente está inscrito en el RFC pero no tiene obligaciones fiscales.

- La autoridad a fin de emitir la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales revisará que el contribuyente solicitante:

- Ha cumplido con sus obligaciones fiscales en materia de inscripción al RFC, a que se refieren el CFF y su Reglamento y que la clave en el RFC este activa.

Se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales respecto de la presentación de las declaraciones anuales del ISR e IETU correspondientes a los cuatro últimos ejercicios. .  Se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en el ejercicio en el que solicita la opinión y en los cuatro últimos ejercicios anteriores a éste, respecto de la presentación de pagos provisionales del ISR, IETU y retenciones del ISR por salarios, así como de los pagos definitivos del IVA y del IEPS; incluyendo las declaraciones informativas a que se refieren las reglas 5.2.2., 5.2.13., 5.2.15., 5.2.17., 5.2.18., 5.2.19., 5.2.20., 5.2.21., 5.2.24. y 5.2.26., así como el artículo 31-A del CFF.

- No tiene créditos fiscales firmes determinados por impuestos federales, distintos a ISAN e ISTUV, entendiéndose por impuestos federales, el ISR, IVA, IETU, Impuesto al Activo, IDE, IEPS, impuestos generales de importación y de exportación y sus accesorios; así como créditos fiscales firmes, relacionados con la obligación de pago de las contribuciones, y de presentación de declaraciones, solicitudes, avisos, informaciones o expedición de constancias y comprobantes fiscales.

- Tratándose de contribuyentes que hubieran solicitado autorización para pagar a plazos o hubieran interpuesto algún medio de defensa contra créditos fiscales a su cargo, los mismos se encuentren garantizados conforme al artículo 141 del CFF, con excepción de lo dispuesto por la regla 2.14.5.

- En caso de contar con autorización para el pago a plazo, que no hayan incurrido en las causales de revocación a que hace referencia el artículo 66-A, fracción IV del CFF.

- Tratándose de créditos fiscales firmes, se entenderá que el contribuyente se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, si a la fecha de la solicitud de opinión a que se refiere la fracción I de esta regla, se ubica en cualquiera de los siguientes supuestos:

- Cuando el contribuyente cuente con autorización para pagar a plazos y no le haya sido revocada.

- Cuando no haya vencido el plazo para pagar a que se refiere el artículo 65 del CFF.

- Cuando se haya interpuesto medio de defensa en contra del crédito fiscal determinado y se encuentre debidamente garantizado el interés fiscal de conformidad con las disposiciones fiscales.

- Cuando la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales arroje inconsistencias relacionadas con la clave del RFC o presentación de declaraciones con las que el contribuyente no esté de acuerdo, deberá ingresar un escrito de aclaración a través de su portal y una vez que tenga la respuesta de que ha quedado solventada la aclaración, deberá generar nuevamente la opinión sobre el cumplimiento de obligaciones fiscales.

- Cuando la citada opinión arroje inconsistencias relacionadas con créditos fiscales o al otorgamiento de garantía con las que el contribuyente no esté de acuerdo, deberá ingresar la aclaración conforme al procedimiento descrito en el párrafo anterior; la ADR resolverá en un plazo máximo de tres días.

La opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales a que hace referencia el primer párrafo de la presente regla que se emita en sentido positivo, tendrá una vigencia de 30 días naturales a partir de la fecha de emisión.

Asimismo, dicha opinión se emite considerando la situación del contribuyente en los sistemas electrónicos institucionales del SAT, por lo que no constituye resolución en sentido favorable al contribuyente sobre el cálculo y montos de créditos o impuestos declarados o pagados.

No podrán participar en este procedimiento las personas físicas o morales inhabilitadas por resolución de la SFP, en los términos de la Ley o de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP).

PRESENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES

DÉCIMA TERCERA.- Las propuestas Técnicas y Económicas deberán entregarse en un (1) solo sobre completamente cerrado claramente identificado en su parte exterior e interior y contendrá:

PROPUESTA TÉCNICA

- Relación cuantitativa de documentación que entrega el licitante. FORMATO RCD

- Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de conocer el sitio de instalación de los trabajos, sus condiciones ambientales, las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico; de haber considerado las normas de calidad de los materiales y las especificaciones generales y particulares de construcción que la Convocante les hubiere proporcionado, así como de haber considerado en la integración de la proposición, los materiales y equipos de instalación permanente que, en su caso, le proporcionará la Convocante y el programa de suministro correspondiente; así como el de haber asistido o no a las juntas de aclaraciones celebradas, y haber considerado las modificaciones que, en su caso, se hayan efectuado a la Convocatoria. FORMATO 05.

- Descripción de la planeación integral del Licitante, para el suministro, instalación y puesta en marcha de los equipos, considerando, en su caso, las restricciones técnicas que procedan conforme al proyecto ejecutivo, así como la Descripción del Sistema de Aseguramiento de la Calidad de los equipos. FORMATO PC.

- Descripción de la Planeación Integral.

- Descripción del Sistema de Aseguramiento de Calidad.

- Organigrama, cartas compromiso y currículum de cada uno de los profesionales técnicos que serán responsables de la dirección, administración y ejecución de los trabajos, conforme se establece en la Base Quinta, numeral 1. FORMATO CV Y FORMATO ROPT.

- Relación de los contratos de trabajos similares a los de esta licitación. En los términos señalados en la Base Quinta numeral 2. FORMATO RCE y FORMATO ANEXO RCE.

- Declaraciones fiscales o estados financieros dictaminados o no, de los últimos dos ejercicios fiscales o, en caso de empresas de nueva creación, los más actualizados a la fecha de presentación de proposiciones. En los términos que establece la Base Quinta, numeral 3.

- Los documentos que acrediten el historial de cumplimiento satisfactorio de contratos suscritos con dependencias o entidades, en el caso de haberlos celebrado; en el supuesto de que el Licitante no haya formalizado contratos con las dependencias y entidades éste lo manifestará por escrito a la Convocante, bajo protesta de decir verdad, por lo que no será materia de evaluación el historial de cumplimiento a que se refiere el último párrafo del artículo 36 de la Ley. En caso de que el Licitante no presente los documentos o el escrito señalados, se atenderá lo dispuesto en los párrafos primero y segundo del artículo 66 del Reglamento. FORMATO RCC.

El Licitante que se encuentre inscrito en el registro único de contratistas tendrá la opción de no presentar la documentación a que se refiere este numeral.

- Relación de personal discapacitado adscrito a la empresa FORMATO RPAE.

- Documentos proporcionados por la Convocante y que devolverá el Licitante firmados cuando menos en la última hoja de cada uno de ellos:

  - La Convocatoria FORMA E-2, incluyendo sus anexos y copias de las actas de las juntas de aclaraciones.

  - Catálogo de conceptos de trabajo y cantidades de obra para expresión de precios unitarios y monto total de la proposición FORMA E-7

  - Especificaciones Particulares

  - Especificaciones Generales (Términos de Referencia)

  - El modelo de Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado FORMA E-8

  - Proyectos, para lo cual será suficiente anexar en un CD dichos proyectos y un escrito en el que el licitante manifieste que cuenta con todos los proyectos entregados por la Convocante y que fueron considerados en la elaboración de su proposición.

PROPUESTA ECONÓMICA

- Carta de proposición firmada en papel membretado por la empresa considerando el monto sin IVA. FORMATO 07

- Catálogo de conceptos conteniendo descripción, unidades de medición, cantidades de trabajo, precios unitarios con número y letra, e importes por partida, sub partidas, concepto y monto total de la proposición. Este documento formará el presupuesto de la obra que servirá para formalizar el contrato correspondiente, en su caso. FORMA E-7

- Análisis detallado del total de los precios unitarios de los conceptos de trabajo, determinados y estructurados con costos directos, indirectos, de financiamiento, cargo por utilidad y cargos adicionales, donde se incluirán los materiales a utilizar con sus correspondientes consumos y costos, y de mano de obra, maquinaria y equipo de construcción con sus correspondientes rendimientos y costos; describiendo el concepto a desarrollar, su unidad de medida y cantidad, determinados y estructurados de acuerdo con lo previsto en la Ley, el Reglamento y en la Convocatoria. FORMA E-5

En caso de que las matrices de los precios unitarios estén integradas con BÁSICOS o AUXILIARES, obligatoriamente deberán presentarse éstos, en este apartado.

- Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición, agrupado por materiales más significativos y equipo de instalación permanente en su caso, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción, con la descripción y especificaciones técnicas de cada uno de ellos, indicando las cantidades a utilizar, con sus respectivas unidades de medición y sus importes. FORMATO INS

- Análisis, cálculo e integración del factor de salario real conforme a lo previsto en los artículos 191 y 192 del Reglamento, anexando el tabulador de salarios base de mano de obra del personal a utilizar por jornada diurna de ocho horas e integración de los salarios, así como copia del indicador de riesgo proporcionado por el IMSS. FORMATO FSR y FORMATO TAB

- Análisis, cálculo e integración de todos los costos horarios de la maquinaria y equipo de instalación, que se empleará en la ejecución de los trabajos; debiendo considerar estos, para efectos de evaluación, costos y rendimientos de máquinas y equipos nuevos. FORMATO CH

- Análisis, cálculo e integración de los costos indirectos, identificando los correspondientes a los de administración de oficinas de campo y los de oficinas centrales. FORMATO IND

- Análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento, tomando en cuenta los gastos que realizará el Contratista en la ejecución de los trabajos, los anticipos que se otorguen, y que las estimaciones por trabajos ejecutados se cubrirán en un término no mayor de veinte (20) días naturales a partir de la fecha en que se hubieren autorizado por el Residente de Obra de la Dependencia y el indicador económico que se aplicará. FORMATO FIN.

Deberá anexar copia del indicador económico utilizado para el cálculo del financiamiento.

- Utilidad propuesta por el Licitante. FORMATO UTI

- Cálculo e Integración de los costos por Cargos Adicionales. FORMATO CA

- Relación y análisis de los costos unitarios básicos de los materiales que se requieran para la ejecución de los trabajos. FORMATO CUB

- Programa mensual de ejecución general de los trabajos conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones, calendarizado y cuantificado conforme al periodo indicado, dividido en partidas y sub partidas y expresado en cantidades de obra y pesos, del total de los conceptos de trabajo, utilizando diagramas de barras. FORMATO PET

- Programas mensuales de erogaciones a costo directo calendarizados y cuantificados, en partidas y sub partidas de utilización, conforme al periodo indicado, considerando inicialmente, en su caso, el monto asignado para el primer ejercicio fiscal, la fecha de iniciación y el plazo para la conclusión de los trabajos, indicados en los apartados de la Base Novena, para los siguientes rubros:

  - De la mano de obra, expresado en jornadas identificando categorías e importe en pesos. FORMATO PMO

  - De la maquinaria y Equipo para Instalación, identificando su tipo y características, en horas efectivas de utilización y su correspondiente importe expresado en pesos. FORMATO PMEC

  - De los materiales y de los equipos de instalación permanente expresados en unidades convencionales, volúmenes requeridos y pesos. FORMATO PUM

  - De utilización del personal profesional técnico, administrativo y de servicio encargado de la dirección,  administración y ejecución y de control de calidad de los trabajos, indicando la especialidad, número requerido, horas hombre para la ejecución de los trabajos y su importe en pesos. FORMATO PPPT

DOCUMENTACIÓN DISTINTA A LAS PROPUESTAS

- Dentro o fuera del sobre que contenga la proposición técnica y económica, a elección del Licitante; en un sobre que llamará Documentación Distinta a las proposiciones técnica y económica, presentará la documentación prevista en la Base primera.

- Programa de Transparencia y Combate a la corrupción. FORMATO 19

- Lineamientos OCDE. FORMATO 20

- Escrito mediante el cual el Licitante señale expresamente la documentación de naturaleza confidencial que entrega en su proposición, para los efectos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. En caso de que la información entregada en su oferta no la considere confidencial, deberá señalarlo en este escrito, cabe aclarar que su omisión no será motivo de desechamiento de la propuesta conforme al FORMATO EC.

- Se solicita que el Licitante entregue la información de su propuesta técnica y económica en un CD en Word o Excel editable, según corresponda, con el propósito de agilizar la evaluación de las propuestas.

Conforme a lo establecido en el artículo 31, fracción XXXII de la Ley y 46 del Reglamento y atendiendo a las características, complejidad y magnitud de los trabajos que se licitan, se podrán solicitar requisitos y documentos adicionales a los señalados anteriormente, debiendo precisarse en la Convocatoria a la Licitación la forma en que estos serán utilizados en la evaluación de las proposiciones.

CAUSAS EXPRESAS DE DESECHAMIENTO

DÉCIMA CUARTA.-Causas expresas de desechamiento de las proposiciones que afectan directamente la solvencia de las mismas.

La Convocante hará constar durante el acto de presentación y apertura de proposiciones, cuales contienen la documentación solicitada en la Convocatoria.

La Convocante, sin perjuicio de la aceptación de los documentos y que los reciba para su evaluación, podrá desechar aquella proposición que:

Se consideran causas para el desechamiento de las proposiciones las siguientes:

- Causales Generales de Desechamiento

- La falta de información o documentos requeridos en la Convocatoria que imposibilite determinar la solvencia de la proposición.

- El incumplimiento de las condiciones legales, técnicas y económicas respecto de las cuales se haya establecido expresamente en la Convocatoria que afectan la solvencia de la proposición.

- Se acredite fehacientemente con la documentación idónea que la información o documentación proporcionada por el Licitante es falsa.

- La ubicación del Licitante en alguno de los supuestos señalados en los artículos 31, fracción XXIII, 51 y 78, penúltimo párrafo de la Ley;

- Se compruebe que algún licitante ha acordado con otro u otros elevar los costos de los trabajos, o cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demás licitantes, de acuerdo a lo señalado en el artículo 31, fracción XXIII de la Ley.

- El incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en la Ley, el Reglamento y lo estipulado en la Convocatoria.

- Propongan alternativas que modifiquen lo establecido en la Convocatoria.

- La falta de presentación de los escritos o manifiestos siguientes:

- Escrito en el que manifieste, bajo protesta de decir verdad, que es de nacionalidad mexicana. FORMATO 01

- Escrito mediante el cual declare bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en alguno de los supuestos que establecen los artículos 51 y 78 de la Ley. FORMATO 02

- Escrito en el que manifieste bajo protesta de decir verdad, que los estudios, planes o programas que, en su caso, previamente haya realizado, incluyen supuestos, especificaciones e información verídicos y se ajustan a los requerimientos reales de la obra a ejecutar, así como que consideran costos estimados apegados a las condiciones del mercado, en términos de lo establecido en los artículos 31, fracción XV y 51, fracción VII, segundo párrafo de la Ley. FORMATO 03

- Declaración de integridad mediante la cual el Licitante manifieste bajo protesta de decir verdad, que por sí mismo o a través de interpósita persona, se abstendrá de adoptar conductas para que los servidores públicos de la Dependencia convocante, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que les otorguen condiciones más ventajosas, con relación a los demás participantes. FORMATO 04

- Escrito en el que su firmante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada, mismo que contendrá lo señalado en la fracción VI de la Base Primera de la Convocatoria.

- Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de conocer el sitio de instalación de los equipos, sus condiciones ambientales, las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico; de haber considerado las normas de calidad de los materiales y las especificaciones generales y particulares de construcción que la Convocante les hubiere proporcionado, así como de haber considerado en la integración de la proposición, los materiales y equipos de instalación permanente que, en su caso, le proporcionará la Convocante y el programa de suministro correspondiente; así como el de haber asistido o no a las juntas de aclaraciones celebradas, y haber considerado las modificaciones que, en su caso, se hayan efectuado a la Convocatoria. FORMATO 05

- Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad en la que se señale las partes de los trabajos que subcontratará, en caso de haberse previsto en esta licitación, e información con que acredite la experiencia y capacidad técnica y económica de las personas que subcontratará. Conforme a lo previsto al respecto en el numeral 2 de la Base Quinta y Octava de la Convocatoria.

- Cuando la proposición no sea firmada autógrafamente por la persona facultada para ello, cuando menos en la última hoja de cada uno de los documentos que forman parte de la misma. Así como no firmar autógrafamente cada una de las hojas que integran la Proposición FORMATO 07, Catálogo de Conceptos para expresión de precios unitarios y monto total de la proposición FORMA E-7 y los Programas solicitados en la Base Décima Tercera de la Convocatoria, conforme a lo previsto en el primer párrafo del artículo 41 del Reglamento.

- Causales de Desechamiento de las Proposiciones Técnicas y Económicas

- Que los precios de los insumos contenidos en su proposición no fueren aceptables porque los importes propuestos son notoriamente superiores a los que se desprendan de la investigación de mercado que se realice para la presupuestación de los trabajos, o bien, no siendo notoriamente superiores, rebasen el presupuesto elaborado de manera previa por parte de la Convocante y no sea factible pagarlos.

- Que los análisis de los precios unitarios presentados, no estén integrados conforme a lo establecido en las especificaciones y en la normatividad aplicable; considerando los materiales, mano de obra, maquinaria y equipos de construcción adecuados, suficientes y necesarios para la ejecución del concepto de trabajo que corresponda, cuando su incumplimiento afecte la solvencia de la proposición.

- Que los precios unitarios propuestos por el Licitante, no sean acordes con las condiciones vigentes en el mercado internacional, nacional o de la zona o región en donde se ejecutarán los trabajos, individualmente o conformando la propuesta total; cuando su incumplimiento afecte la solvencia de la proposición.

- Que los análisis de los precios unitarios no estén estructurados con costos directos, indirectos, de financiamiento, cargo por utilidad y cargos adicionales, considerando lo indicado en la Ley, el Reglamento y la Convocatoria; cuando su incumplimiento afecte la solvencia de la proposición.

- Que los análisis de costos indirectos no se hayan estructurado y determinado de acuerdo con lo previsto en el Reglamento y en la Convocatoria; cuando su incumplimiento afecte la solvencia de la proposición.

- Que el análisis y cálculo del costo financiero no se haya estructurado y determinado de acuerdo con lo previsto en el Reglamento y en la Convocatoria; cuando su incumplimiento afecte la solvencia de la proposición.

- Que el importe total de la proposición no sea congruente con todos los documentos que la integran; cuando su incumplimiento afecte la solvencia de la proposición.

LICITACIÓN DESIERTA

DÉCIMA QUINTA.- la Convocante, conforme a lo establecido en el artículo 40 de la Ley y 71 del Reglamento, procederá a declarar desierta la licitación, cuando la totalidad de las proposiciones presentadas no reúnan los requisitos solicitados en la Convocatoria o sus precios de insumos no fueren aceptables para la Convocante, se considerará que los precios de los insumos contenidos en las proposiciones no son aceptables cuando se propongan importes que sean notoriamente superiores a los que se desprendan de la investigación de mercado que se realice para la presupuestación de los trabajos, o bien, no siendo notoriamente superiores, rebasen el presupuesto elaborado de manera previa por parte de la Convocante y no sea factible pagarlos; cuando no se reciba proposición alguna en el acto de presentación y apertura de proposiciones, situación que quedará asentada en el acta que se formule para dar constancia del acto correspondiente.

La Convocante, conforme a lo establecido en el artículo 40 de la Ley y 70 del Reglamento, podrá cancelar la licitación por caso fortuito; fuerza mayor; existan circunstancias justificadas, que provoquen la extinción de la necesidad de contratar estos trabajos, o que de continuarse con el procedimiento de contratación se pudiera ocasionar un daño o perjuicio a la propia dependencia. La determinación de dar por cancelada la licitación precisará el acontecimiento que motiva la decisión, lo cual se notificará por escrito a los Licitantes y al OIC, dentro de los diez días hábiles siguientes a la cancelación, y no será procedente contra ella recurso alguno, sin embargo podrán interponer su inconformidad en términos del Título Séptimo, Capítulo Primero de la Ley.

La Dependencia, a solicitud del contratista cubrirá los gastos no recuperables que, en su caso, procedan en términos de lo dispuesto en el artículo 70 del Reglamento de la Ley; la solicitud de pago de dichos gastos podrá hacerla el Licitante en un plazo máximo de tres meses, contado a partir de la fecha de la notificación de la cancelación de la Licitación.

Cuando se presente alguna situación de gastos no recuperables por caso fortuito o fuerza mayor la Convocante se abstendrá de realizar pago alguno.

CONSERVACIÓN DE PROPOSICIONES

DÉCIMA SEXTA.- Las proposiciones presentadas por los Licitantes serán conservadas por la Dependencia conforme al artículo 74 de la Ley y del artículo 264 del Reglamento.

FIRMA DEL CONTRATO

DÉCIMA SÉPTIMA.- En el caso de que la Dependencia no firmare el contrato respectivo en la fecha, hora y lugar previstos en el fallo y en defecto de tal previsión dentro de los quince (15) días naturales siguientes a la notificación del fallo o cambiare las condiciones de la Convocatoria que motivaron el fallo correspondiente, el Licitante ganador, sin incurrir en responsabilidad, no estará obligado ejecutar los trabajos. En este supuesto, la Dependencia, a solicitud escrita del Licitante, cubrirá los gastos no recuperables en que hubiese incurrido el Contratista para preparar y elaborar su proposición, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con la licitación, lo que se sujetará, cuando proceda, a lo previsto en los artículos 70 y 82 del Reglamento.

GARANTÍAS Y SEGUROS

DECIMO OCTAVA.- El Licitante al presentar su propuesta, deberá de considerar las garantías relativas; al cumplimiento conforme a lo establecido en el artículo 48 fracción II de la Ley, por el 20% del monto del contrato; de vicios ocultos de conformidad con el articulo 66 segundo párrafo de la Ley por el 10% del monto final del contrato, así como una garantía de responsabilidad civil contra daños a terceros por el 5% del monto de la propuesta, por el tiempo que duren los trabajos. El importe generado por tales garantías y seguros, deberán de estar debidamente identificados en la integración de sus costos indirectos, de la propuesta económica presentada.

La póliza de responsabilidad civil, a la cual se alude en el párrafo anterior, se suscribirá por el 5% del importe del contrato, que cubra de cualquier tipo de daños (físicos y/o materiales) causados a terceros por mal manejo del equipo, negligencias del personal, accidentes y percances, durante la vigencia del Contrato.

El Contratista deberá entregar una copia de la póliza a la Dependencia y sus condiciones generales en el plazo máximo de veinte (20) días naturales a partir de la fecha de firma del contrato.

PENAS CONVENCIONALES

DÉCIMA NOVENA.- Para el caso de penas convencionales por atraso en la ejecución de los trabajos por causas imputables a el Contratista, estas serán determinadas únicamente en función del importe de los trabajos no ejecutados en la fecha pactada en el contrato para la conclusión total de las obras y se procederá conforme a lo señalado en la cláusula Décima Tercera denominada Penas Convencionales del modelo de contrato a que se alude en la Base Décima y a lo establecido en el artículo 46bis de la Ley y 86 del Reglamento.

RESCISIÓN Y TERMINACIÓN ANTICIPADA

VIGÉSIMA.- Para el caso de rescisión administrativa o terminación anticipada del contrato se procederá conforme a lo establecido en el modelo de contrato a que se alude en la Base Décima y en la normatividad aplicable.

CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS

VIGÉSIMA PRIMERA.- El Contratista comunicará a través de la Bitácora o excepcionalmente por escrito en términos del primer párrafo del artículo 164 del Reglamento, a la Dependencia la conclusión de los trabajos encomendados, para que ésta, dentro del plazo pactado en el contrato, verifique su debida terminación, conforme a las condiciones establecidas en el contrato. Al finalizar la verificación de los trabajos, la Dependencia en un plazo no mayor de quince días naturales procederá a su recepción física, levantándose el acta correspondiente conforme a lo establecido en el artículo 166 del Reglamento.

El Contratista, al término de los trabajos deberá presentar una garantía para responder por los defectos o vicios ocultos que resulten de la ejecución de los trabajos o de cualquier otra índole, en que hubiese incurrido LA CONTRATISTA en la realización de los trabajos; se presentará dicha garantía previamente a la recepción formal de los mismos, conforme a lo establecido en el artículo 66 de la Ley.

PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN

VIGÉSIMA SEGUNDA.- Como parte del Programa de Transparencia y Combate a la Corrupción, el Licitante deberá entregar el formato de encuesta FORMATO 19, debidamente llenado en el acto que se celebre con motivo de la presentación y apertura de proposiciones.

LINEAMIENTOS DE LA ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO (OCDE)

VIGÉSIMA TERCERA.-Con base en los artículos 8 y 31 de la Ley, 222 y 222 bis del Código Penal Federal y el Oficio-Circular No. SACN/300/148/2003 de fecha 3 de septiembre de 2003, emitido por la Subsecretaria de Atención Ciudadana de la SFP y que dirigió a los Oficiales Mayores y equivalentes en las Dependencias de la Administración Pública Federal; se incorporan para su conocimiento y difusión, los lineamientos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). FORMATO20.

CONTRATACIÓN DE EXTRANJEROS

VIGÉSIMA CUARTA.- El Contratista deberá manifestar bajo protesta de decir verdad, ante la Dependencia, que tomará las medidas necesarias para asegurarse de que cualquier extranjero que sea contratado por éste o por los subcontratistas o proveedores involucrados en el proyecto de que se trate, para efectos del desarrollo, implementación y puesta en marcha del mismo, contará con la autorización de la autoridad migratoria para internarse en el país con la calidad y características migratorias que le permita trabajar en las actividades para las que haya sido contratado, de conformidad con la Ley General de Población y su Reglamento.

El Contratista deberá indicar además, que tanto él como sus correspondientes subcontratistas o proveedores, se comprometen, a dar aviso a la Secretaría de Gobernación en un término de 15 días contados a partir de la fecha en que tengan conocimiento de cualquier circunstancia que altere o pueda modificar las condiciones migratorias a las que se encuentra sujeto cualquier empleado de nacionalidad extranjera a su servicio, obligándose a sufragar los gastos que origina la expulsión del extranjero de que se trate, cuando la Secretaría de Gobernación así lo ordene, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley General de Población.

INCONFORMIDADES

VIGÉSIMA QUINTA.- Las personas que participen en esta licitación podrán inconformarse ante la Dirección General de Inconformidades de LA SFP, ubicada en Insurgentes Sur 1735, Primer Piso, Ala Sur, Colonia Guadalupe Inn, Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01020, en México, D. F. o a través de los medios de comunicación electrónica, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 83 y 84 de la Ley.

DE LA INFORMACIÓN Y VERIFICACIÓN

VIGÉSIMA SEXTA.- En términos del artículo 75 de la Ley, la SFP en el ejercicio de sus facultades podrá verificar, en cualquier tiempo, que las obras públicas y servicios relacionados con las mismas se realicen conforme a lo establecido en la Ley o en otras disposiciones aplicables.

Asimismo, LA SFP podrá realizar las visitas e inspecciones que estime pertinentes a las obras públicas y servicios relacionados con las mismas, y podrá solicitar a los servidores públicos y a los contratistas, todos los datos e informes relacionados con los actos de que se trate.

Por “la Convocante”

EL DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO

FERROVIARIO Y MULTIMODAL

________________________________

ING. GUILLERMO NEVÁREZ ELIZONDO