TÉRMINOS DE REFERENCIA, PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA REFERENTES A LA “PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASISTENCIA TÉCNICA Y NORMATIVA PARA LA REVISIÓN Y/O, DICTAMINACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE DOCUMENTOS Y/O EXPEDIENTES DERIVADOS DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y DE LA ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS, REGULADOS POR LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO; LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS; Y SUS REGLAMENTOS Y DEMÁS NORMATIVIDAD APLICABLE, CORRESPONDIENTES AL PROYECTO LÍNEA 3 DEL TREN LIGERO ENTRE LOS MUNICIPIOS DE ZAPOPAN, GUADALAJARA Y TLAQUEPAQUE”.

- ANTECEDENTES

La Dirección General de Desarrollo Ferroviario y Multimodal (DGDFM) de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) está construyendo el proyecto de transporte masivo de pasajeros en la modalidad de Tren Ligero Línea 3 que conectará la Zona Metropolitana de Guadalajara, se constituirá atravesando los Municipios de Zapopan, Guadalajara y Tlaquepaque, conformándose como la tercera línea del tren suburbano de la ciudad capital, recorrerá 21.447 km, tendrá 18 estaciones de abordaje y se podrá transbordar desde las líneas 1 y 2 existentes actualmente en operación. El transbordo en dichas líneas será para la línea 1 del Tren Ligero en la estación Ávila Camacho y para la línea 2 del Tren Ligero en la estación san Juan de Dios.

El trazo propuesto inicia en el norte, en el Municipio de Zapopan, en el cruce de la Avenida Juan Pablo II (antes Avenida de Los Laureles) con el Periférico, sigue por la Avenida de Los Laureles, hasta la intersección con la Avenida Manuel Ávila Camacho, ya en el Municipio de Guadalajara, por donde gira hacia el sureste hasta la Avenida Fray Antonio Alcalde, donde dobla al Sur, hasta encontrar la Avenida Revolución, entrando al Municipio de Tlaquepaque, por la cual circulará hasta la Central de Autobuses, que será el límite de su proyecto, es de mencionarse que la vía del Tren girará ligeramente hacia el Este sobre la Avenida de las Torres en el último segmento del trazo, para terminar exactamente frente al acceso de la Central de Autobuses, después de esta los trenes entran al área de depósito y talleres, como parte final del proyecto.

Es de destacarse que el proyecto contempla que en el tramo que comprende la Avenida Fray Antonio Alcalde, 16 de septiembre hasta el cruce con avenida Revolución y aproximadamente 1 km., sobre esta avenida, el tren circulará de manera subterránea, en el resto del trazo la circulación será en dos viaductos elevados, que se construirán antes y después del túnel. Por lo que quedarán 5 estaciones subterráneas y las otras 13 elevadas.

Dada la magnitud de los trabajos y su alto grado de complejidad, no solo por lo que hace al diseño y ejecución de la obra, sino por la interacción ente los diversos actores, derivado de la interdependencia entre los diversos contratos celebrados para su consecución, así como por requerir estos de cambios y adecuaciones a fin de ajustarlos a las condiciones reales de ejecución de los respectivos trabajos comprometidos, para lograr la consecución del proyecto, sumado a la carencia de recursos humanos calificados para tal efecto,  se estima necesario que en la Construccion Proyecto Tren Ligero Linea 3 Zapopan, Guadalajara, Tlaquepaque se  pueda contar con el apoyo técnico y normativo de un equipo de profesionales independientes que de manera objetiva pueda analizar controversias, revisar proyectos de documentos y validar su idoneidad y procedencia, acorde con la normatividad aplicable al caso específico, con la finalidad de que los contratos se lleven a buen término dentro del marco de la legalidad y transparencia.

Para tal efecto, de conformidad con lo previsto por el artículo 251 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, en los presentes términos de referencia se han determinado los rubros, conceptos, alcances y entregables previsibles de los servicios requeridos por la DGDFM.

- PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LA INFRAESTRUCTURA

Las características generales del proyecto son las siguientes:

- Longitud total: 21.4 km

- Inicio del proyecto: Estación Periférico-Zapopan

- Termino del proyecto: Central Camionera, Tlaquepaque

- Estaciones: (18)

- Periférico-Zapopan:		Estación elevada

- Belenes:                         	Estación elevada

- Mercado del Mar:		Estación elevada

- Basílica:			Estación elevada

- Plaza Patria:	              	Estación elevada

- Circunvalación:		Estación elevada

- Federalismo                   	Estación elevada

- Normal                          	Estación subterránea

- Alcalde                           	Estación subterránea

- Catedral                         	Estación subterránea

- Independencia              	Estación subterránea

- Plaza de la Bandera     	Estación subterránea

- CUCEI                            	Estación elevada

- Plaza Revolución         	Estación elevada

- Río Nilo                         	Estación elevada

- Tlaquepaque                 	Estación elevada

- Nodo revolución          	Estación elevada

- Central camionera       	Estación elevada

- Infraestructuras:

- Túnel:   	5.35 km

- Talleres y cocheras: 1

- Velocidad promedio: 35 km/h

- Velocidad Máxima: 90 km/h

- Tiempo recorrido: 33 min.

- Número de trenes: 16 trenes. (600 pasajeros)

- Señalización ferroviaria:

- Detección de la presencia de los trenes a lo largo de todo el trazado y talleres y depósitos,

- Permitir la formación de itinerarios compatibles,

- Controlar el posicionamiento de los accionamientos de aguja acorde a la formación de los itinerarios,

- Informar a los maquinistas de la posición de un escape,

- Equipos de detección de equipos en vía,

- Módulos de comunicación con los dispositivos de pilotaje automático y con el sistema de mando centralizado de tráfico,

- Sistema de pilotaje automático tipo ATC, por lo que los trenes serán manejados de forma automática

- El conductor solo aplicará las funciones de: Apertura y cierre de puertas, Inicio de marcha y encendido y apagado de la unidad.

- OBJETIVO

Proveer de un servicio de asistencia técnica y normativa que además de apoyo durante la ejecución del proyecto, le permita visualizar de una forma clara, precisa y oportuna las posibles modificaciones, desviaciones o afectaciones que se pudieran generar de la ejecución del proyecto en mención, aunado a lo anterior apoye en la preparación de la documentación soporte de procesos de contratación y administración de contratos regulados por las Leyes de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y/o de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, celebrados entre la DGDFM y diversos contratistas o Entidades de gobierno en el desarrollo y construcción del tren ligero línea 3 Zapopan, Guadalajara y Tlaquepaque.

- ALCANCES DE LOS TRABAJOS

1.- Apoyo Técnico y Normativo en la Revisión de Documentos y/o expedientes derivados de Procesos de contratación:

La prestación del servicio incluye, la asistencia a las reuniones a que sea convocado el personal de la empresa contratada, su participación como apoyo de los servidores públicos y la generación de documentos de soporte para la toma de decisiones de los servidores públicos facultados para ello, ya sean los proyectos o anteproyectos de documentos, las versiones revisadas de los mismos, o notas informativas conteniendo los análisis efectuados por el personal asesor. En caso de requerirse la revisión o análisis de alternativas ya sea antes, durante o después de haber realizado los procedimientos de contratación, ya sea de manera presencial en reuniones de trabajo ad-hoc o mediante notas informativas elaboradas exprofeso al respecto.

De manera enunciativa, más no limitativa, se incluye la revisión de documentos preparatorios o que sean parte de los procesos de contratación como por ejemplo: Términos de referencia, especificaciones generales, especificaciones particulares, estudios previos, asistencia a servidores públicos en juntas de aclaraciones o en la visita al sitio de los trabajos de procesos de contratación, así como durante el análisis y preparación de respuestas a las preguntas que formulen los licitantes, etc. temas propuestos o sugeridos, para procesos de contratación futuros o en proceso.

2.-  Asistencia técnica y normativa a los servidores públicos

Este servicio se podrá requerir para temas específicos y para atender necesidades particulares derivadas de las atribuciones y/o funciones de algún servidor público o de manera institucional; asimismo, en eventos derivados de la administración de los contratos e, incluso, para atender dudas o cuestionamientos de órganos de fiscalización y control que se hubieren planteado a los servidores públicos.

La prestación del servicio incluye, la asistencia a los eventos a los que sea convocado el personal de la empresa contratada, su participación como apoyo de los servidores públicos y la generación y/o revisión de documentos de soporte para la toma de decisiones de los servidores públicos facultados para ello.

3.- Apoyo normativo en el procedimiento de contratación.

A solicitud expresa, podrá coadyuvar en la revisión documental, tanto cuantitativa como cualitativa de las proposiciones, para confirmar el apego normativo durante su evaluación, así como en el análisis y elaboración de notas técnicas u opiniones sobre la legalidad de la documentación exhibida por los licitantes, siempre que se trate de:

- Documentación legal y/o administrativa

- Documentación técnica de la propuesta

La prestación del servicio incluye atender dudas o consultas normativas relacionadas con los procesos de contratación, así como la asistencia a las reuniones a que sea convocado el personal de la empresa contratada, su participación como apoyo de los servidores públicos y la generación o revisión, en su caso, de documentos de soporte para la toma de decisiones de los servidores públicos facultados para ello.

4.- Asistencia a los servidores públicos en la elaboración y/o revisión de consultas técnicas y/o normativas.

Al efecto, se prestará el servicio de análisis de procedencia, así como la atención tanto vía remota a través del teléfono o por correo electrónico, como de carácter presencial, en la elaboración de consultas técnicas a la Dirección General de Servicios Técnicos (DGST) de la SCT o normativas a la Secretaría de la Función Pública (SFP).

La prestación del servicio incluye, la asistencia a las reuniones a que sea convocado el personal de la empresa contratada, su participación como apoyo de los servidores públicos y la generación y/o revisión, en su caso, de documentos de soporte para la toma de decisiones de los servidores públicos facultados para ello.

5.- Asistencia técnica y/o normativa en general.

Este servicio se prestará según sea requerido en materia de adquisiciones, arrendamientos o servicios regulados por la LAASSP, así como de obras públicas y servicios relacionados con las mismas regulados por la LOPSRM, así como por sus respectivos reglamentos y demás normatividad emanada de éstos, entre los que se incluyen de manera enunciativa, más no limitativa: Análisis y/u opinión sobre reclamos de contratistas; revisión de proyectos de convenios modificatorios; revisión de Proyectos de dictámenes técnicos; apoyo a los servidores públicos en la integración documental para atender requerimientos de autoridades externas a la DGDFM relacionados con el proyecto del  Tren Guadalajara.

La prestación del servicio incluye, la asistencia a las reuniones a que sea convocado el personal de la empresa contratada, su participación como apoyo de los servidores públicos y la generación y/o revisión, en su caso, de documentos de soporte para la toma de decisiones de los servidores públicos facultados para ello.

6.- Análisis técnico y/o normativo de documentos.

A solicitud de los servidores públicos facultados se podrán solicitar a la empresa prestadora de los servicios todo tipo de trabajos de carácter técnico, normativo o legal, derivados de la intervención en en el  Proyecto del Tren Guadalajara, así como revisiones preventivas de las acciones en los procesos de contratación como en la administración de los contratos a su cargo, incluso de los finiquitos correspondientes.

La prestación del servicio incluye, la asistencia a las reuniones a que sea convocado el personal de la empresa contratada, su participación como apoyo de los servidores públicos y la generación y/o revisión, en su caso, de documentos de soporte para la toma de decisiones de los servidores públicos facultados para ello.

7.- Seguimiento a los resultados de los Órganos Fiscalizadores, para proponer cursos de capacitación.

A solicitud de los servidores públicos facultados se podrán solicitar a la empresa prestadora de los servicios el análisis y seguimiento de los resultados de los Órganos de Fiscalización, para proponer cursos para capacitar a los servidores públicos de la DGDFM en la Linea tres del Tren Guadalajara.

- Realizar el análisis de las observaciones derivadas de las auditorías efectuadas por los diversos órganos fiscalizadores, detectando las debilidades y proponiendo las medidas preventivas y/o correctivas, para evitar su repetición.

- Con motivo de los resultados de los órganos de fiscalización diseñar y proponer los cursos y/o talleres necesarios para fortalecer el conocimiento, control, etc de los involucrados en la administración y dirección de los contratos.

- Impartir los cursos y/o talleres, producto del análisis del punto anterior.

- DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS Y METODOLOGÍA

El Contratista designado para llevar a cabo los servicios relacionados con la obra pública referente a la prestación de servicios profesionales de “PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASISTENCIA TÉCNICA Y NORMATIVA PARA LA REVISIÓN Y/O, DICTAMINACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE DOCUMENTOS Y/O EXPEDIENTES DERIVADOS DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y DE LA ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS, REGULADOS POR LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO; LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS; Y SUS REGLAMENTOS Y DEMÁS NORMATIVIDAD APLICABLE, CORRESPONDIENTES AL PROYECTO LÍNEA 3 DEL TREN LIGERO ENTRE LOS MUNICIPIOS DE ZAPOPAN, GUADALAJARA Y TLAQUEPAQUE”., deberá apegarse a las siguientes actividades:

- Actividades Previas al inicio de los trabajos

La SCT a través de la DGDFM, entregará al Contratista en tiempo y forma los siguientes documentos:

Previamente al inicio de los trabajos, se entregará al Contratista la información necesaria, con el objeto de informar de las condiciones en las que se prestarán los servicios; el sitio de los trabajos, así como de las características del proyecto, debiendo recabar la información necesaria que les permita iniciar el Análisis, y verificación documental de los contratos, convenios y convenios específicos vigentes derivados del desarrollo y construcción del  tren ligero línea 3 Zapopan, Guadalajara y Tlaquepaque, así como solicitudes, reclamos o requerimientos de autoridades o contratistas, entregando de manera física y/o digital, como mínimo:

- Contratos. En cada caso, se debe incluir el clausulado y sus respectivos anexos, debidamente firmados por las partes contratantes.

- Convenios modificatorios a los contratos. En cada caso se debe considerar además del texto del convenio de que se trate, el dictamen que le de sustento; el programa modificado, considerando todos los alcances del mismos, en su caso, así como cualquier otro anexo al mismo.

- Relación de Convenios en trámite y/o sus respectivos Dictámenes Técnicos con sus correspondientes Anexos.

- Cualquier escrito que se considere necesario para el estudio del tema objeto de análisis o revisión, conteniendo las pre4cisiones necesarias sobre: dudas, aclaraciones, controversias técnicas, administrativas y/o normativas, así como reclamos por parte de los contratistas.

- En su caso, bitácoras de obra o de los servicios, según corresponda.

- Programa de Contrataciones 2017

- Organigrama y Manual de Procedimientos vigente de la DGDFM

- Designación del Residente de los Servicios

- Trabajos a ejecutar la contratista

Los descritos en el apartado 4 anterior, con los alcances y entregables previstos en cada caso, los cuales serán solicitados mediante órdenes de servicio formuladas por el Residente de los Servicios. En los casos en que por la premura se requieran servicios vía telefónica, la orden de servicio se confirmará vía correo electrónico o a través de la Bitácora correspondiente, considerando de manera enunciativa, más no limitativa:

1.- Apoyo Técnico y Normativo en la Revisión Documentos y/o expedientes derivados de Procesos de contratación:

La prestación del servicio implica la ejecución de todas o algunas de las actividades siguientes:

- Recopilación de la información específica en cada caso

- Análisis de la información de que se trate

- Análisis de la normatividad aplicable al caso, para verificar su observancia o inobservancia, considerando, entre otras, las siguientes:

- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

- Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público

- Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas

- Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria

- Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas

- Ley Federal de Procedimiento Administrativo

- Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos

- Ley General de Responsabilidades Administrativas

- Código Civil Federal

- Código Federal de Procedimientos Civiles

- Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público

- Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas

- Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes

- Políticas, Bases y Lineamientos para la Contratación y Ejecución de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas de la Secretaría de Comunicaciones y transportes

- Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas

- Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público

- Acuerdo por el que se emiten diversos lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios y de obras públicas y servicios relacionados con las mismas.

- La asistencia a las reuniones que sea necesario

- La generación de proyectos de documentos, o

- La generación de documentos revisados

- La generación de:

- Notas informativas

- Correos electrónicos

- Proyectos de dictámenes

- Proyectos de convenios

- Cualquier otro entregable en razón del tipo de análisis efectuado.

2.-  Asistencia técnica y normativa a los servidores públicos

La prestación del servicio implica la ejecución de todas o algunas de las actividades siguientes:

- Recopilación de la información específica en cada caso

- Análisis de la información de que se trate

- La asistencia a las reuniones que sea necesario

- La generación de proyectos de documentos, o

- La generación de documentos revisados

- La generación de:

- Notas informativas

- Correos electrónicos

- Proyectos de dictámenes

- Proyectos de convenios

- Cualquier otro entregable en razón del tipo de análisis efectuado.

3.- Apoyo normativo en procedimientos de contratación.

La prestación del servicio implica la ejecución de todas o algunas de las actividades siguientes:

- Recopilación de la información específica en cada caso

- Análisis de la información de que se trate

- Análisis de la normatividad aplicable al caso, para verificar su observancia o inobservancia, considerando la aplicable en cada caso.

- La asistencia a las reuniones que sea necesario

- La generación de proyectos de documentos, o

- La generación de documentos revisados

- La generación de:

- Notas informativas

- Cualquier otro entregable en razón del tipo de análisis efectuado.

4.- Asistencia a los servidores públicos en la elaboración y/o revisión de consultas técnicas y/o normativas.

La prestación del servicio implica la ejecución de todas o algunas de las actividades siguientes:

- Recopilación de la información específica en cada caso

- Análisis de la información de que se trate

- Análisis de la normatividad aplicable al caso, para verificar su observancia o inobservancia, considerando la aplicable en cada caso.

- La asistencia a las reuniones que sea necesario

- La generación de proyectos de consultas requeridos

5.- Asistencia técnica y/o normativa en general a servidores públicos facultados (principalmente, aunque no limitativamente, a Residentes de Obra o de los Servicios).

La prestación del servicio implica la ejecución de todas o algunas de las actividades siguientes:

- Recopilación de la información específica en cada caso

- Análisis de la información de que se trate

- La asistencia a las reuniones que sea necesario

- Análisis de la normatividad aplicable al caso, para verificar su observancia o inobservancia, considerando la aplicable en cada caso.

- La generación de proyectos de documentos, o

- La generación de documentos revisados

- La generación de:

- Notas informativas

- Correos electrónicos

- Proyectos de dictámenes

- Proyectos de convenios

- Cualquier otro entregable en razón del tipo de análisis efectuado.

6.- Análisis técnico y/o normativo de documentos.

La prestación del servicio implica la ejecución de todas o algunas de las actividades siguientes:

- Recopilación de la información específica en cada caso

- Análisis de la información de que se trate

- La asistencia a las reuniones que sea necesario

- Análisis de la normatividad aplicable al caso, para verificar su observancia o inobservancia, considerando la aplicable en cada caso.

- La generación de proyectos de documentos, o

- La generación de documentos revisados

- La generación de:

- Notas informativas

- Correos electrónicos

- Proyectos de dictámenes

- Proyectos de convenios

- Cualquier otro entregable en razón del tipo de análisis efectuado.

7.- Seguimiento a los resultados de los Órganos Fiscalizadores, para proponer cursos de capacitación.

La prestación del servicio implica la ejecución de todas o algunas de las actividades siguientes:

- Recopilación de la información específica en cada caso

- Análisis de la información de que se trate

- La asistencia a las reuniones que sea necesario

- Análisis de la normatividad aplicable al caso, para verificar su observancia o inobservancia, considerando la aplicable en cada caso.

- La generación de proyectos de documentos, o

- La generación de documentos revisados

- La generación de:

- Notas informativas

- Correos electrónicos

- Proyectos de dictámenes

- Proyectos de convenios

- Cualquier otro entregable en razón del tipo de análisis efectuado.

- Programa de Cursos.

- Impartición de Cursos.

- Reuniones de análisis y control

Dentro de este procedimiento los trabajos deben incluir el realizar cada mes por lo menos, una junta de control con su personal, personal de la SCT-DGDFM y el Residente de la obra,  tanto para revisar a detalle el desarrollo de los servicios prestados, presentando los asuntos atendidos y en proceso, así como hacer una proyección de trabajos futuros y previsibles, a fin de programar su atención en tiempo y forma.

Se deberá elaborar una minuta de cada reunión, asentando la hora de inicio y la de término de la misma, así como los nombres y firmas de los asistentes, describiendo sintéticamente todos los acuerdos, compromisos, entregas, pendientes y cualquier otro asunto que por su importancia deba quedar registrado. Asimismo y una vez que se haya realizado el análisis del avance de los servicios con corte a la fecha de la junta, es decir, análisis de avance real contra el programado y los pronósticos correspondientes, en el caso de alguna desviación, deberá la SCT-DGDFM señalar las acciones-compromiso, que en conjunto con la Residencia de los servicios y el Contratista hayan acordado para corregir esa desviación.

Las minutas se firmarán en forma impresa y se subirán a la Bitácora de los Servicios como documento electrónico.

- Bitácora electrónica

De conformidad con lo estipulado en el artículo 46, último párrafo de la LOPSRM y el artículo 122 de su Reglamento se deberá aperturar la bitácora electrónica, desde el primer día de los trabajos y llevarla día a día, hasta el finiquito de los mismos, siendo ésta, el documento oficial que servirá como instrumento de comunicación entre los participantes, en la cual se asentarán los hechos y asuntos sobresalientes que en alguna forma afecten al proyecto y comprenderá las etapas de desarrollo de las obras. Su elaboración, control y seguimiento se hará por medios remotos de comunicación electrónica.

Es responsabilidad de la Contratista mantener una comunicación abierta, honesta, oportuna y constante, para lo cual además de la bitácora deberá hacer uso de todos los medios de comunicación habidos, ya sean escritos, electrónicos, etc., haciendo la observación, que en todos los casos debe haber constancia o evidencia de la comunicación sostenida

- Responsabilidad del contratista

La Contratista es responsable de contar con el personal legal y técnico, equipo, mobiliario y consumibles suficientes y necesarios para llevar a cabo la prestación de los servicios materia de las obligaciones para las que se ha contratado, con base en los presentes Términos de Referencia; asimismo, será responsable de contar con el personal técnico especializado en materia técnica y normativa, con profesionales con amplia experiencia provenientes de carreras afines a los servicios requeridos.

Para verificar que se cumpla con el objetivo del servicio, la Contratista deberá garantizar que el personal tanto en cantidad como capacidad profesional sea el que cumple el perfil y habilidad técnica requerida.

Para el cumplimiento del objeto del contrato correspondiente, la empresa adjudicada se compromete a desarrollar los trabajos a su cargo, de conformidad con las características, especificaciones, programas, términos y condiciones que se estipulan en el mismo. Para tal efecto, de manera enunciativa, más no limitativa, se contempla que:

a)	Deberá requerir a "LA SCT" con la debida oportunidad la documentación e información que estime necesaria, para la realización de los trabajos;

b)	Emplear los mejores recursos materiales, técnicos y humanos para la realización de los trabajos;

c)	Emplear su expertise en la elaboración de documentos de altos estándares de calidad técnica,  rigor analítico y compromiso profesional

e)	Expedir a favor de "LA SCT" los comprobantes fiscales digitales correspondientes por el monto de los recursos devengados;

f)	Presentar oportunamente los informes correspondientes a las actividades desempeñadas; y

g)	Atender con celeridad cualquier requerimiento de la "LA SCT" que quede comprendido dentro de los alcances de los servicios convenidos.

h) 	Los cursos y/o talleres se deberán de impartir en donde se ubique la residencia de cada contrato, evitando mover al personal involucrado de su lugar de trabajo y ajustándose a los horarios que afecten lo menos posible sus labores.

- El traslado a los lugares donde se requiera el servicio, será por su cuenta.

- Responsabilidad de la SCT

a)	"LA SCT" deberá poner a disposición de los prestadores de los servicios, con la debida oportunidad, toda la documentación e información que estime necesaria, para la realización de los trabajos;

b)	Brindar el espacio físico necesario, con condiciones de higiene, acometida eléctrica y acceso a la red de internet de la Secretaría, así como con el soporte logístico requerido para el trabajo encomendado, cuando se requiera la presencia física de los profesionales prestadores de los servicios;

c)	Emplear como único canal oficial de comunicación entre las partes el Residente de los servicios

e)	Documentar el cumplimiento contractual, así como las posibles discrepancias o desavenencias en la Bitácora de los Servicios;

f)	Autorizar oportunamente los permisos o claves de acceso a la información que sean necesarias para la prestación de los servicios; y

g)	Atender con celeridad cualquier requerimiento de la prestadora de Servicios que sea necesario o útil para la más eficaz prestación de los servicios convenidos.

- CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS TRABAJOS

La Prestadora de los Servicios deberá:

- Informar a la SCT-DGDFM sobre el resultado de las gestiones a su cargo, así como de las reuniones celebradas con los servidores públicos y/o con particulares ajenos a la DGDFM.

La Contratista no podrá:

- Revocar las instrucciones que reciba de la SCT-DGDFM a través de la Residencia de obra.

- Hace prestar los servicios por subcontratistas

- Omitir cumplir con sus obligaciones contractuales

- Realizar cualquier acto contrario al objeto del contrato o en detrimento de su obligaciones contractuales

- PERSONAL

A continuación se especifican los perfiles y actividades del personal para la ejecución del servicio. Ello en la inteligencia de que el requerimiento es de servicios y no de personal, por lo que aplicará los recursos que sean necesarios, debiendo acreditar al menos contar con un profesionista de cada uno de los perfiles, para la prestación del mismo.

| Cantidad | Nivel CNEC | Personal Profesional | Experiencia Solicitada | Competencia o habilidad de trabajo | Dominio de herrarmientas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Superintendente (Director de Proyecto) | Experiencia minima de 10 años en asesoria en normatividad de obra pública, procedimientos de contratacion o capacitacion a servidores publicos | Licenciatura en derecho, en Administracion pública, Ing. Civil, Lic. En Arquitectura o carrera afin a los servicios que se licitan con experiencia comprobable. Titulado | LOPSRM RLOPSRM LAASSP RLAASSP Microsoft Office |
| 1 | 2 | Coordinador Técnico Legal | Experiencia minima de 8 años en asesoria en normatividad de obra pública, procedimientos de contratacion o capacitacion a servidores publicos | Licenciatura en derecho, en Administracion pública, Ing. Civil, Lic. En Arquitectura o carrera afin a los servicios que se licitan con experiencia comprobable. Titulado | LOPSRM RLOPSRM LAASSP RLAASSP Microsoft Office |
| 3 | 3 | Asesor Legal | Experiencia minima de 5 años en asesoria en normatividad de obra pública, procedimientos de contratacion o capacitacion a servidores publicos | Licenciatura en derecho, en Administracion pública, o carrera afin a los servicios que se licitan con experiencia comprobable. Titulado | LOPSRM RLOPSRM LAASSP RLAASSP Microsoft Office |
| 3 | 3 | Asesor Técnico | Experiencia minima de 5 años en asesoria en normatividad de obra pública, procedimientos de contratacion o capacitacion a servidores publicos | Arquitecto, Ingeniero Civil o carrera afin a los servicios que se licitan con experiencia comprobable. Titulado | LOPSRM RLOPSRM LAASSP RLAASSP Microsoft Office |

Adicionalmente deberá considerar 3 Auxiliares Técnicos, Licenciados en Derecho, Ingenieros Civiles o carrera afin, titulados o pasantes con minimo 3 años de experiencia en servicios similares a los que se licitan, los cuales deberán indicarse en el organigrama que presente EL LICITANTE.

- PRINCIPALES ACTIVIDADES

Para la debida prestación de los servicios, la empresa contratada deberá desempeñar al menos las actividades siguientes:

- Recopilación de la información específica necesaria en cada caso

- Análisis de la información de que se trate

- Análisis de la normatividad aplicable al caso

- La asistencia a las reuniones que sea necesario

- La generación de proyectos de documentos

- La generación de documentos revisados

- La generación de:

- Notas informativas

- Correos electrónicos

- Proyectos de dictámenes

- Proyectos de convenios

- Cualquier otro entregable en razón del tipo de análisis efectuado.

- PERIODO DE EJECUCIÓN

El plazo para la prestación del servicio será de 198 días naturales teniendo como fecha de inicio el 16 de junio de 2017 y terminación el 31 de diciembre de 2017.

El pago de los trabajos se realizará mediante estimaciones mensuales y la entrega de Informes de acuerdo al programa de ejecución de los servicios, previa autorización de la SCT-DGDFM.

- ENTREGABLES

Informes finales conteniendo el Reporte para los servicios, de acuerdo a lo siguiente:

- Informe resultado de los análisis, de la verificación documental, e integración del informe de las actividades ejecutadas (procedimientos de contratación, reuniones de trabajo, apoyo normativo a servidores públicos, consultas normativas, talleres y transferencia de conocimientos).

- CONFIDENCIALIDAD

Toda la información técnica y de control que se genere antes, durante y posteriormente, relacionada con el Análisis, Verificación física y Documental, será considerada como propiedad de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. La contratista no podrá usar, divulgar, comercializar o editar parcial o totalmente dicha información sin previa autorización por escrito de SCT-DGDFM.