E. P. COMP-l.5. Retiro de material producto de sobrantes de obra, el camión de 7 m3. fuera de la obra, a tiro libre de materiales, aprobado por el municipio. el precio unitario comprende la mano de obra para la carga del camión a pie de carro, herramienta, a limpieza del lugar y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.

MEDICIÓN: la unidad de medición será METRO CUBICO (M3) cuantificada y aprobada en obra a satisfacción del representante y su supervisión externa por unidad de obra terminada (P.U.O.T.)

BASE DE PAGO: para efecto de pago se deberá cuantificar las unidades real y correctamente ejecutadas en obra, de acuerdo a proyecto, especificaciones y/o instrucciones de la residencia de obra. Los generadores se vaciarán en formatos autorizados previamente por la dependencia y se presentarán debidamente formulados, referenciados, soportados, cotejados, revisados, autorizados y todo lo necesario para su correcta interpretación; al volumen resultante, se le aplicará el precio unitario autorizado contractualmente cuyo importe será pagado a la contratista en las condiciones y términos convenidos.