Anexo 1

TÉRMINOS DE REFERENCIA

Invitación a cuando menos tres personas No. IO-009000988-E19-2018, relativo a la “Revisión, Verificación de la integración de 51 expedientes de Liberación de Derecho de Vía, para el Proyecto del Tren Interurbano México - Toluca”.

DISPOSICIONES GENERALES

Se entenderá en lo subsecuente como:

- LA CONTRATANTE: A la Dirección General de Desarrollo Ferroviario y Multimodal.

- EL PRESTADOR DE SERVICIO: A la empresa encargada de la Revisión y Verificación de la integración de expedientes de la Liberación del Derecho de Vía.

- LA LEY: A la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con las mismas.

  - LA CONTRATANTE es la Autoridad Máxima en todo referente al Proyecto, Gestoría, Ejecución y Servicios.

  - La Contratante, por conducto de su Residencia de Servicios Relacionados con la Obra, tiene la responsabilidad de dirigir, coordinar y orientar a los grupos de trabajo que intervengan en la realización de los servicios, haciendo corresponsable de los mismos al prestador del servicio dentro de sus atribuciones.

  - Por lo anterior y de ser el caso, el Prestador del Servicio informará oportunamente de manera escrita a la Residencia del Servicio, los procesos de Revisión y Verificación de la integración de los expedientes de Liberación de Derecho de Vía que no se encuentren contemplados en su propuesta original y reportar los datos fuera de las especificaciones del proyecto original.

  - Los Avances deberán presentarse a la Contratante a través de la Residencia del servicio, invariablemente cada mes (treinta días como máximo), conforme a los requerimientos de trabajo de la Residencia del Servicio.

  - Será rescindido el contrato al Prestador de Servicio que durante el proceso no cumpla con la calidad de gestión requerida, o sea sorprendido haciendo suyos los informes, datos y/o resultados obtenidos o elaborados por terceros y/o de la Contratante.

  - El prestador del Servicio deberá entregar la relación de los profesionistas a su servicio, identificándolos con los cargos que asumirán en la ejecución y administración de los servicios; anexando sus currículos, mismos que deben contener experiencia en servicios de características y magnitud similares a los que se licitan, con un mínimo de 3 años para el Director y 2 años para el Superintendente del servicio.

  - El Prestador de Servicio deberá presentar organigrama del personal y equipo que utilizará en la ejecución de los servicios, en el que deberá incluir el personal requerido para la ejecución de los mismos indicando en forma precisa el cargo que ocupará y funciones que realizará durante esta gestión, anexando además en papel membretado carta compromiso de participación con el Prestador del Servicio durante el período de ejecución de los servicios. Todo lo anterior deberá presentarse con firma autógrafa del interesado en todas sus hojas con la finalidad de que la Dependencia pueda verificar la veracidad de su información. Este personal deberá demostrar ante la Dependencia que ha dirigido trabajos similares a los que son objeto de esta licitación, considerando que deberá permanecer el tiempo completo en el lugar donde se desarrollen los servicios durante todo el periodo de ejecución de los mismos, además de participar en todas las juntas de trabajo a los que sean convocados por la Dependencia.

  - El Prestador de Servicio deberá considerar en su propuesta:

a) Una oficina para realizar el servicio, misma que deberá estar cercana a la dependencia.

b) Que cuente con toda la información necesaria para la presentación de la misma.

c) Que deberá entregar los reportes que le sean requeridos por la Contratante y por la residencia.

  - En el costo directo para la Plantilla de Personal deberá considerar en su propuesta el siguiente personal de oficina y campo.

| Personal | Cantidad de Personal Mínimo |
| --- | --- |
| Director de Proyecto | 1 |
| Coordinador de Gestoría (Jurídico) | 1 |
| Coordinador Técnico | 1 |
| Auxiliar | 1 |
| Secretaria | 1 |
| TOTAL | 5 |

El personal anterior será evaluado para su aceptación o rechazo por parte de la Contratante previa a su contratación.

  - Presentar carta individual en la que se manifieste SI se está afiliado o NO a la Cámara Mexicana de la industria de la Construcción y el Instituto de Capacitación de la Industria de la Construcción (CMIC). En el caso de estar afiliado estar de acuerdo con el convenio de colaboración celebrado entre SCT y la CMIC, para que los afiliados se les retenga el 0.2% de las estimaciones de los trabajos ejecutados que se formulen, a fin de que la SCT entere al Instituto de Capacitación de la Industria de la Construcción, para los programas de capacitación a los trabajadores.

  - El Prestador de Servicio comunicará a la Dependencia a través de la residencia, de la conclusión de los servicios encomendados, para que ésta dentro del plazo que señala la Ley, proceda levantándose el acta correspondiente.

Al término de los servicios contratados, deberá presentar una garantía para responder por los defectos o vicios ocultos que resulten de la ejecución de los mismos o de cualquier otra índole en que hubiese incurrido, el Prestador del Servicio presentará dicha garantía previamente a la recepción formal de los mismos, conforme a lo establecido en el Artículo 66 de la Ley.

  - Las personas que participen en esta Invitación podrán inconformarse ante la Dirección General de Inconformidades de la SFP, ubicada en Insurgentes Sur 1735, Primer Piso, Ala Sur, Colonia Guadalupe Inn, Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01020, en la Ciudad de México o a través de los medios de comunicación electrónica de conformidad a lo establecido en los artículos 83 y 84 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

ALCANCE DE LOS SERVICIOS DE REVISIÓN, VERIFICACIÓN DE LA INTEGRACIÓN DE 51 EXPEDIENTES DE LIBERACIÓN DE DERECHO DE VÍA.

CONTENIDO

- ALCANCES

Generalidades

- DICTAMEN TÉCNICO

- Revisión y verificación de la correcta integración de los documentos técnicos de los predios afectados por el derecho de vía.

- DICTAMEN JURÍDICO

- Revisión y verificación de la correcta integración de los documentos jurídicos de los predios afectados por el derecho de vía.

- Para casos de pequeña propiedad

- Para casos de terrenos ejidales

- Para casos de desocupación.

- INFORMES Y SEGUIMIENTO

- Informe semanal de Actividades.

- Reporte del control documental de los Expedientes.

- Entrega de Estimaciones.

- Disposiciones Generales

- Período para la prestación de los servicios.

- Productos a entregar.

- Equipo de trabajo.

- Programa de trabajo.

- Catalogo o relación de actividades.

- Material que proporcionara la contratante.

ALCANCES DE LOS SERVICIOS

Para el caso de los expedientes de liberación de derecho de vía, deberá verificar y revisar la correcta integración de los documentos técnicos y legales de los predios afectados por la construcción del Proyecto del Tren Interurbano México-Toluca.

Se requiere que el Prestador de Servicio realice por lo menos las actividades siguientes:

- DICTAMEN TECNICO

Para el caso de los expedientes de liberación, deberá verificar y revisar la correcta integración de los documentos técnicos de los predios afectados por el derecho de vía.

- El Prestador de los servicios, deberá verificar y revisar el contenido de las fichas de afectación con base en la información proporcionada por la dependencia, que contenga toda la información en la carátula de la ficha, inventario de la afectación, datos de la afectación, bienes distintos a la tierra, tenencia de la tierra, cuadros de construcción de la afectación, georreferenciaciones, coordenadas UTM y demás información técnica del predio, plano de la afectación y plano del predio. Cotejada contra la escritura o título que determine la propiedad del predio, emitiendo el dictamen correspondiente de validación de la información presentada en las fichas de afectación, el Testimonio de la ratificación ante Notario Público, entre otros.

- DICTAMEN JURÍCO

Para el caso de los expedientes de liberación, deberá verificar y revisar la correcta integración de los documentos jurídicos de los predios afectados por el derecho de vía

- Para los casos de pequeña propiedad de manera enunciativa y no limitativa, el expediente deberá contener título que acredite la propiedad, certificado de libertad de gravamen, identificación (es) oficial(es) de los propietarios, acta de matrimonio (si aplica), comprobante de pago de predial actualizado, avalúos de la tierra y de BDT’s con base en los avalúos del INDAABIN, ficha técnica de afectación, contrato promesa de compra-venta, el Testimonio de la ratificación ante Notario Público, entre otros.

- Para los casos de terrenos ejidales de manera enunciativa y no limitativa deberá contener certificado parcelario, acta de asamblea ejidal, convenio de ocupación previa, ficha técnica de afectación, avalúos de la tierra y de BDT’s con base en el avalúo de INDAABIN, entre otros.

- Para los casos de desocupación y pago de manera enunciativa y no limitativa deberá contener lo que aplique según sea el caso que se encuentre la propiedad de acuerdo con la tenencia de la tierra y los documentos presentados para verificar los derechos posesionarios adquiridos.

Para los puntos A y B, el prestador de servicio será el responsable de coadyuvar con la Contratante para ubicar e integrar en su caso, la falta de documentación que se determine derivado de la verificación y revisión de los expedientes.

Se deberá entregar los Dictámenes antes señalados de acuerdo a la siguiente relación:

| No | Nombre | Lugar |
| --- | --- | --- |
| 1 | Arrendadora de Inmuebles B&B | Ocoyoacac |
| 2 | Arrendadora de Inmuebles B&B | Ocoyoacac |
| 3 | Beatriz Peña Flores | Santa María Zozoquipan |
| 4 | María Guadalupe Delia González, Luz María Romero Pichardo y otros | San Jerónimo Chicahualco |
| 5 | Joel Cerón Tovar | San Juan Coapanoaya |
| 6 | José Gerardo Saavedra Monroy, Tadeo Saavedra Monroy y otros | Pólvora y Bandera Santa Fe, Álvaro Obregón |
| 7 | José Manuel Tarín Arriaga | Bandera Nacional, Santa Fe, Álvaro Obregón |
| 8 | Jacob Cerón Tovar | Ocoyoacac |
| 9 | "Banca Mifel" S.A. de B.M. Grupo Financiero Mifel | Santa Fe |
| 10 | Francisca Segura Pichardo | San Mateo Atenco |
| 11 | Magdaleno Canuto Renedo | San Mateo Oxtotitlán |
| 12 | María Guadalupe Valdés Tapia | San Antonio Buenavista |
| 13 | Elena Jiménez Tavira | San Antonio Buenavista |
| 14 | María de la Luz Dolores Luisa Iniesta Esquivel | San Antonio Buenavista |
| 15 | Reyna de León Arzate, Gloria de León Arzate y otros | Rancho San Lucas Metepec |
| 16 | Victoria Rodríguez Peña | Santa María Zozoquipan |
| 17 | Manuel Rodríguez Albarran | Santa María Zozoquipan |
| 18 | Margarita Maribel Velázquez Silva | San Buenaventura |
| 19 | Sofía González Carbajal | Santa Fe |
| 20 | J. Jesús Rodríguez García | San Francisco Coaxusco |
| 21 | Juana Cruz Zarate | Santa Fe |
| 22 | Raymundo Placido Cortez Duro | San Mateo Atenco |
| 23 | Luis David López Castañeda | San Antonio Buenavista |
| 24 | Hortensia de la Rosa Reyes | San Juan Coapanoaya |
| 25 | Hortensia de la Rosa Reyes | San Juan Coapanoaya |
| 26 | Ejido de Ocoyoacac | Ocoyoacac |
| 27 | Rodolfo Hiedra Hernández | San Antonio Buenavista |
| 28 | Andrea Núñez Pacheco (Primer testimonio) | San Mateo Atenco |
| 29 | Ejido San Juan Coapanoaya | Ocoyoacac |
| 30 | Multiservicios Dual S.A. de C.V. | Ocoyoacac |
| 31 | Multiservicios Dual S.A. de C.V. | Ocoyoacac |
| 32 | Multiservicios Dual S.A. de C.V. | Ocoyoacac |
| 33 | Sergio Hiedra Sánchez | San Antonio Buenavista |
| 34 | San Lorenzo Acopilco | San Lorenzo Acopilco |
| 35 | Ma. Teresa Manjarrez Campos | Ocoyoacac |
| 36 | Ma. Teresa Manjarrez Campos | Ocoyoacac |
| 37 | Ma. Teresa Manjarrez Campos | Ocoyoacac |
| 38 | UNION DE ARTESANOS (VENTURA & GUMERCINDO) | Lerma |
| 39 | UNION DE ARTESANOS (VENTURA & GUMERCINDO) | Lerma |
| 40 | UNION DE ARTESANOS (VENTURA & GUMERCINDO) | Lerma |
| 41 | Valle Arcoíris | Ocoyoacac |
| 42 | Servicentro San Francisco | Lerma |
| 43 | Servicentro San Francisco | Lerma |
| 44 | Javier Gutiérrez Reyes | Vasco de Quiroga Cuajimalpa |
| 45 | Gilberto Bernal Bernal | San Antonio Buenavista |
| 46 | Gerardo Ignacio García Cisneros | San Juan Coapanoaya |
| 47 | Ma Susana Maya González | Ocoyoacac |
| 48 | Ma Susana Maya González | Ocoyoacac |
| 49 | Nicolás Arias León | Lerma |
| 50 | Ejido de San Juan Coapanoaya | Ocoyoacac |
| 51 | Servicio Prolongación Gómez Farías (Ricardo Antonio Vega Serrador y Juan Carlos Niembro Núñez) | Cuajimalpa de Morelos |

- INFORMES DE SEGUIMIENTO

- Informe semanal de Actividades.

El prestador de servicio deberá presentar un informe semanal a la Contratante, debidamente soportado, donde se indique el estatus que presenta el proceso de revisión y verificación de la integración de los expedientes de liberación de derecho de vía, así como todas las actividades

- Reporte del control documental de los Expedientes.

El prestador del servicio deberá mantener la guarda y custodia de toda la documentación del servicio, hasta su entrega a la Contratante. Se deberá mantener un control estricto de la documentación en una matriz de expedientes, en la que se establezca el estatus de la información con la que se cuenta por expediente.

- Entrega de Estimaciones.

Para efecto de que se acepte a trámite de pago cualquier Estimación, se requiere que el Prestador del Servicio realice y presente los entregables establecidos en las especificaciones particulares anexas a estos términos, como evidencia documental debidamente aprobada por el residente, que soporte los servicios realizados. Dichos entregables en las estimaciones deberán ser incluidos por escrito con firma original del Director del Proyecto y el formato electrónico editables (Word, Excel, AutoCAD, Power Point, etc.)

Los informes deberán ser con periodos no máximos a los 30 días naturales.

- Disposiciones generales.

Una vez adjudicado el contrato el Prestador de Servicio será responsable de obtener de la Contratante cualquier otra información necesaria para la realización de los servicios que no hayan sido entregados.

El Prestador del Servicio, elaborará y mantendrá actualizados los reportes de avance de los servicios relacionados con la Revisión y Verificación de la integración de los expedientes de Liberación de Derecho de Vía conforme a los requerimientos del contrato. Esta documentación se mantendrá en sus oficinas hasta la entrega particular de cada expediente al residente y deberá estar a disposición de la Contratante, cuando ésta lo solicite.

La Contratante a través del residente emitirá al Prestador de Servicio la autorización para que en representación de la dependencia, pueda continuar y en su caso finalizar el trámite ante la Notaria encargada de realizar las ratificaciones de los convenios del Proyecto.

En el proceso de prestación de servicios, todo cambio en los alcances de manera substancial deberá ajustarse a los términos del contrato respectivo y las disposiciones aplicables; en su caso, será autorizado por la Contratante, a través de la Residencia de acuerdo a la normatividad vigente que tiene establecida la Dependencia.

La Contratante a través de la Residencia podrá verificar en cualquier momento el funcionamiento del Prestador de Servicio, en la forma que los estime pertinente, revisando instalaciones, evaluando su gestión y supervisando la capacidad técnico-jurídico-administrativa de su personal.

La Contratante cuando lo considere conveniente ordenará las revisiones para verificar las cuantificaciones de las superficies de terreno afectado o de los Bienes Distintos a la Tierra negociados, acorde a los dictámenes emitidos por el prestador de servicio.

- Período para la prestación de los servicios.

Los servicios se realizarán en un plazo de 60 días naturales a partir de la fecha de inicio que se establezca en el contrato.

- Productos a entregar.

El Prestador de Servicio deberá entregar a la dependencia un Dictamen Técnico, un Dictamen Jurídico con los originales de la integración de los 51 expedientes de los propietarios, ejidatarios o posesionarios afectados, de conformidad con los solicitado en los presentes Términos de Referencia y las Especificaciones Particulares y los señalados en la FORMA E-7 los cuales deberán ser identificables en cada uno de los expedientes que sean entregados.

- Equipo de trabajo.

Sin perjuicio de lo señalado para el personal mínimo requerido en los presentes términos de referencia, el Licitante integrará en su propuesta un equipo mínimo de trabajo compuesto por un Director de Proyecto (Ingeniero Civil o Licenciado en Derecho titulado con experiencia mínima de tres años en trabajos similares), un Coordinador de Gestoría (Licenciado en Derecho titulado con experiencia mínima de dos años en trabajos similares), un Coordinador Técnico (Ingeniero Civil, Arquitecto o Licenciado en Derecho titulado con experiencia mínima de dos años en trabajos similares) así como un Auxiliar y Secretaria, o el personal que el “Prestador de Servicios” estime conveniente para cumplir con el programa establecido.

El Director del Proyecto será el contacto inmediato para la toma de decisiones ante la Contratante y será responsable de la Coordinación General, del seguimiento y control de los servicios a realizar. El Director del Proyecto y los Coordinadores participaran en todas las juntas que se convoquen.

- Programa de trabajo.

El programa para la realización de los trabajos antes mencionados comprenderá 60 días naturales, en los cuales el Prestador de Servicio deberá tener concluidos todos los dictámenes con las Revisiones, Verificaciones de la integración de 51 expedientes de Liberación de Derecho de Vía, Proyecto Tren Interurbano México - Toluca y deberá ser presentado en congruencia con el Programa de Actividades.

- Catálogo o relación de actividades.

La relación de conceptos se presenta en la FORMA E-7.

- Material que proporcionará la Contratante.

- Larguillo con ubicación de los 51 predios.

- Autorización para recoger documentación pendiente por integrar al expediente.

- Cualquier otra información que la Contratante estime necesaria.

Los licitantes deberán cumplir y tomar en cuenta para la elaboración de sus proposiciones, los presentes Términos de Referencia, en conjunto con las Especificaciones Particulares y lo contenido en la FORMA E-7, en donde se reflejarán las mismas.