TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA REFERENTE A LA PRESTACIÓN DE LOS “SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA Y NORMATIVA EN LA REVISIÓN Y/O, DICTAMINACIÓN Y/O INTEGRACIÓN DE DOCUMENTOS Y/O EXPEDIENTES DERIVADOS DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y DE LA ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS, REGULADOS POR LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS; Y SU REGLAMENTO Y DEMÁS NORMATIVIDAD APLICABLE, CORRESPONDIENTES AL PROYECTO DEL TREN INTERURBANO MÉXICO-TOLUCA”.

- ANTECEDENTES

El Tren Interurbano México-Toluca es un proyecto de construcción de ferrocarril de larga distancia y media velocidad que conectará a la Zona Metropolitana del Valle de Toluca con la Zona Metropolitana del Valle de México, para incrementar las opciones de movilidad de los habitantes del Valle de Toluca y de la ciudad de México y sus áreas conurbadas, que al momento de entrar en operación se considera tendrá una demanda prevista de 250,000 pasajeros diarios, con una proyección de crecimiento hasta los 400,000 pasajeros diarios en el año 2042.

Dada la magnitud de los trabajos y su alto grado de complejidad, no solo por lo que respecta  al diseño y ejecución de la obra, sino por la interacción ente los diversos actores, derivado de la inter-relación entre los diversos contratos celebrados para su consecución, así como por requerir estos de cambios y adecuaciones a fin de ajustarlos a las condiciones reales de ejecución de los respectivos trabajos comprometidos, para lograr la consecución del proyecto, sumado a la carencia de recursos humanos calificados para tal efecto, se estima necesario que la Dirección General de Desarrollo Ferroviario y Multimodal (DGDFM) pueda contar con el apoyo técnico y normativo de un equipo de profesionales independientes que de manera objetiva pueda analizar controversias, revisar proyectos de documentos y validar su idoneidad y procedencia, acorde con la normatividad aplicable al caso específico, con la finalidad de que los contratos del TIMT se lleven a buen término dentro del marco de la legalidad y transparencia.

II.	PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LA INFRAESTRUCTURA

Las características generales del proyecto son las siguientes:

- Longitud total 57.7 km

- Inicio del proyecto en la Estación Zinacantepec, Toluca

- Termino del proyecto Estación Observatorio, Cd. México

- Estaciones

- Zinacantepec:		Estación elevada 0+300

- Cristóbal Colón:	Estación elevada 6+175

- Metepec:		Estación elevada 13+255

- Lerma:			Estación elevada 19+540

- Santa Fe:		Estación elevada 49+205

- Observatorio:		Estación elevada 57+651

- Infraestructuras Túneles:

- Túnel Bi‐tubo:   	4.60 km

- Talleres y cocheras:		1

- Velocidad máxima:		160 km/h

- Velocidad comercial:	  90 km/h

- Tiempo recorrido:		39 min.

- Número de trenes:		15 trenes. Longitud de tren: 200 m

- Alimentación de tracción:	25 kV

- Sistemas ferroviarios:

- Sistema señalización de protección continua estándar europeo ERTMS Nivel 2,

- Sistema GSM-R para transporte ERTMS y comunicaciones críticas de voz,

- Pilotaje automático,

- Centro de Control en filosofía 'SEAMLESS',

- Optimización personal de explotación,

- Red de datos multiservicio,

- Sistema de locomoción eléctrica por alimentación con catenaria,

- Vía doble confinada.

III.		OBJETIVO

Proveer de un servicio de asistencia técnica y normativa al personal de la DGDFM que participa en los diversos procesos de contratación, ejecución de los trabajos ya sea obra o servicio, que, le permita visualizar de una forma clara, precisa y oportuna las posibles modificaciones, desviaciones o afectaciones que se pudieran generar de la ejecución del proyecto en mención, aunado a lo anterior revise que la documentación soporte de procesos de contratación y ejecución de los contratos regulados por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, celebrados entre la DGDFM y diversos contratistas o Entidades de gobierno que intervienen en el desarrollo y construcción del TIMT.

IV.	ALCANCES DE LOS TRABAJOS

- Apoyo Técnico y Normativo en la Revisión de Documentos y/o expedientes derivados de Procesos de contratación:

La prestación del servicio incluye, la asistencia a las reuniones a que sea convocado el personal de la empresa contratada, su participación como apoyo de los servidores públicos y en la generación de documentos soporte para la búsqueda de elementos técnicos y normativos para una adecuada toma de decisiones de los servidores públicos facultados para ello, ya sean los proyectos o anteproyectos de documentos, las versiones revisadas de los mismos, o notas informativas conteniendo los análisis efectuados por el personal de apoyo técnico y normativo. En caso de requerirse la revisión o análisis de alternativas antes, durante o después de haber realizado los procedimientos de contratación, ya sea de manera presencial en reuniones de trabajo ad-hoc o mediante notas informativas elaboradas exprofeso al respecto.

De manera enunciativa, más no limitativa, se incluye la revisión de documentos preparatorios o que sean parte de los procesos de contratación como por ejemplo: Términos de referencia, especificaciones generales, especificaciones particulares, estudios previos, asistencia a servidores públicos en juntas de aclaraciones o en la visita al sitio de los trabajos de procesos de contratación, así como durante el análisis y preparación de respuestas a las preguntas que formulen los licitantes, etc., así como del análisis de temas propuestos o sugeridos, para procesos de contratación futuros o en proceso.

- Asistencia técnica y normativa a los servidores públicos

Este servicio se podrá requerir para temas específicos y para atender necesidades particulares derivadas de las atribuciones y/o funciones de algún servidor público o de manera institucional; asimismo, en eventos derivados de la Supervisión y Seguimiento de los contratos e, incluso, para atender dudas o cuestionamientos de órganos de fiscalización y control que se hubieren planteado a los servidores públicos.

La ejecución de los trabajos incluye la asistencia a los eventos a los que sea convocado el personal de la empresa contratada, su participación como apoyo de los servidores públicos y la generación y/o revisión de documentos de soporte para la toma de decisiones de los servidores públicos facultados para ello.

- Apoyo normativo en el procedimiento de contratación.

A solicitud expresa, podrá coadyuvar en la revisión documental, tanto cuantitativa como cualitativa de las proposiciones, para confirmar el apego normativo durante su evaluación, así como en el análisis y elaboración de notas técnicas u opiniones sobre la legalidad de la documentación exhibida por los licitantes, siempre que se trate de:

- Documentación legal y/o administrativa

- Documentación técnica de las proposiciones

La ejecución de los trabajos incluye atender dudas o consultas normativas relacionadas con los procesos de contratación, así como la asistencia a las reuniones a que sea convocado el personal de la empresa contratada, su participación como apoyo de los servidores públicos y la generación o revisión, en su caso, de documentos soporte para la toma de decisiones de los servidores públicos facultados para ello.

- Asistencia a los servidores públicos en la elaboración y/o revisión de consultas técnicas y/o normativas.

Al efecto, se prestará el servicio de análisis de procedencia, así como la atención tanto vía remota a través del teléfono o por correo electrónico, como de carácter presencial, en la elaboración de consultas técnicas a la Dirección General de Servicios Técnicos (DGST) de la SCT o normativas a la Secretaría de la Función Pública (SFP).

La ejecución de los trabajos incluye la asistencia a las reuniones a que sea convocado el personal de la empresa contratada, su participación como apoyo de los servidores públicos y la generación y/o revisión, en su caso, de documentos soporte para la toma de decisiones de los servidores públicos facultados para ello.

- Asistencia técnica y/o normativa en general.

Este servicio se prestará según sea requerido en materia de obras públicas y servicios relacionados con las mismas regulados por la LOPSRM, así como su reglamento y demás normatividad emanada de éstos, entre los que se incluyen de manera enunciativa, más no limitativa: Análisis y/u opinión sobre reclamos de contratistas; revisión de proyectos de convenios modificatorios; revisión de Proyectos de dictámenes técnicos; apoyo a los servidores públicos en la integración documental para atender requerimientos de autoridades externas a la DGDFM relacionados con el proyecto de TIMT.

La ejecución de los trabajos incluye la asistencia a las reuniones a que sea convocado el personal de la empresa contratada, su participación como apoyo de los servidores públicos y la generación y/o revisión, en su caso, de documentos de soporte para la toma de decisiones de los servidores públicos facultados para ello.

- Análisis técnico y/o normativo de documentos.

A solicitud de los servidores públicos facultados se podrán solicitar a la empresa prestadora de los servicios apoyo de carácter técnico, normativo o legal, derivados de la intervención en el Proyecto del Tren Guadalajara, así como revisiones preventivas de las acciones en los procesos de contratación como en la supervisión y seguimiento de los contratos a su cargo, incluso de los finiquitos correspondientes.

La ejecución de los trabajos incluye la asistencia a las reuniones a que sea convocado el personal de la empresa contratada, su participación como apoyo de los servidores públicos y la generación y/o revisión, en su caso, de documentos de soporte para la toma de decisiones de los servidores públicos facultados para ello.

7.- Análisis Técnico - Normativo de reclamos por parte de los contratistas.

A solicitud de los servidores públicos facultados se podrán solicitar a la empresa prestadora de los servicios el análisis y seguimiento de los reclamos o solicitudes de conciliación realizadas por las contratistas.

•	Realizar el análisis de los reclamos y o solicitudes de los contratistas.

La prestación del servicio incluye, la asistencia a las reuniones a que sea convocado el personal de la empresa contratada, su participación como apoyo de los servidores públicos y la generación y/o revisión, en su caso, de documentos de soporte para la toma de decisiones de los servidores públicos facultados para ello.

V.		DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS Y METODOLOGÍA

El Contratista designado para llevar a cabo los servicios relacionados con la obra pública referente a la prestación de los “SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA PARA LA  ASISTENCIA TÉCNICA Y NORMATIVA EN LA REVISIÓN Y/O, DICTAMINACIÓN Y/O INTEGRACIÓN DE DOCUMENTOS Y/O EXPEDIENTES DERIVADOS DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y DE LA ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS, REGULADOS POR LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS; Y SU REGLAMENTO Y DEMÁS NORMATIVIDAD APLICABLE, CORRESPONDIENTES AL PROYECTO DEL TREN INTERURBANO MÉXICO-TOLUCA” deberá apegarse a las actividades siguientes:

- Actividades Previas al inicio de los trabajos

La SCT a través de la DGDFM, entregará al Contratista en tiempo y forma los siguientes documentos:

Previamente al inicio de los trabajos, se entregará al Contratista la información necesaria, con el objeto de informar de las condiciones en las que se prestarán los servicios; el sitio de los trabajos, así como de las características del proyecto, debiendo recabar la información necesaria que les permita iniciar el Análisis, y verificación documental de los contratos, convenios y convenios específicos vigentes derivados del desarrollo y construcción del tren interurbano México – Toluca, así como solicitudes, reclamos o requerimientos de autoridades o contratistas, entregando de manera física y/o digital, como mínimo:

- Contratos. En cada caso, se debe incluir el clausulado y sus respectivos anexos, debidamente firmados por las partes contratantes.

- Convenios modificatorios a los contratos. En cada caso se debe considerar además del texto del convenio de que se trate, el dictamen que le de sustento; el programa modificado, considerando todos los alcances del mismos, en su caso, así como cualquier otro anexo al mismo.

- Relación de Convenios en trámite y/o sus respectivos Dictámenes Técnicos con sus correspondientes Anexos.

- Concentrado de estimaciones a la fecha.

- Cualquier escrito que se considere necesario para el estudio del tema objeto de análisis o revisión, conteniendo las precisiones necesarias sobre: dudas, aclaraciones, controversias técnicas, administrativas y/o normativas, así como reclamos por parte de los contratistas.

- En su caso, bitácoras de obra o de los servicios, según corresponda.

- Programa de Contrataciones 2018

- Organigrama y Manual de Procedimientos vigente de la DGDFM

- Designación del Residente de los Servicios

- Trabajos a ejecutar la contratista

Los descritos en el apartado IV, con los alcances y entregables previstos en cada caso, los cuales serán solicitados mediante órdenes de servicio formuladas por el Residente de los Servicios. En los casos en que por la premura se requieran servicios vía telefónica, la orden de servicio se confirmará vía correo electrónico o a través de la Bitácora correspondiente, considerando de manera enunciativa, más no limitativa:

1.- Apoyo Técnico y Normativo en la Revisión Documentos y/o expedientes derivados de Procesos de contratación:

La prestación del servicio implica la ejecución de todas o algunas de las actividades siguientes:

- Recopilación de la información específica en cada caso

- Análisis de la información de que se trate

- Análisis de la normatividad aplicable al caso, para verificar su observancia o inobservancia, considerando, entre otras, las siguientes:

- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

- Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas

- Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria

- Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas

- Ley Federal de Procedimiento Administrativo

- Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos

- Ley General de Responsabilidades Administrativas

- Código Civil Federal

- Código Federal de Procedimientos Civiles

- Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas

- Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes

- Políticas, Bases y Lineamientos para la Contratación y Ejecución de Obras Públicas y Servicios Relacionad0os con las Mismas de la Secretaría de Comunicaciones y transportes

- Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas

- Acuerdo por el que se emiten diversos lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios y de obras públicas y servicios relacionados con las mismas.

- La asistencia a las reuniones que sea necesario

- La generación de proyectos de documentos, o

- La generación de documentos revisados

- La generación de:

- Notas informativas

- Correos electrónicos

- Proyectos de dictámenes

- Proyectos de convenios

- Cualquier otro entregable en razón del tipo de análisis efectuado.

2.- Asistencia técnica y normativa a los servidores públicos

La prestación del servicio implica la ejecución de todas o algunas de las actividades siguientes:

- Recopilación de la información específica en cada caso

- Análisis de la información de que se trate

- La asistencia a las reuniones que sea necesario

- La generación de proyectos de documentos, o

- La generación de documentos revisados

- La generación de:

- Notas informativas

- Correos electrónicos

- Proyectos de dictámenes

- Proyectos de convenios

- Cualquier otro entregable en razón del tipo de análisis efectuado.

3.- Apoyo normativo en procedimientos de contratación.

La prestación del servicio implica la ejecución de todas o algunas de las actividades siguientes:

- Recopilación de la información específica en cada caso

- Análisis de la información de que se trate

- Análisis de la normatividad aplicable al caso, para verificar su observancia o inobservancia, considerando la aplicable en cada caso.

- La asistencia a las reuniones que sea necesario

- La generación de proyectos de documentos, o

- La generación de documentos revisados

- La generación de:

- Notas informativas

- Cualquier otro entregable en razón del tipo de análisis efectuado.

4.- Asistencia a los servidores públicos en la elaboración y/o revisión de consultas técnicas y/o normativas.

La prestación del servicio implica la ejecución de todas o algunas de las actividades siguientes:

- Recopilación de la información específica en cada caso

- Análisis de la información de que se trate

- Análisis de la normatividad aplicable al caso, para verificar su observancia o inobservancia, considerando la aplicable en cada caso.

- La asistencia a las reuniones que sea necesario

- La generación de proyectos de consultas requeridos

5.- Asistencia técnica y/o normativa en general a servidores públicos facultados (principalmente, aunque no limitativamente, a Residentes de Obra o de los Servicios).

La prestación del servicio implica la ejecución de todas o algunas de las actividades siguientes:

- Recopilación de la información específica en cada caso

- Análisis de la información de que se trate

- La asistencia a las reuniones que sea necesario

- Análisis de la normatividad aplicable al caso, para verificar su observancia o inobservancia, considerando la aplicable en cada caso.

- La generación de proyectos de documentos, o

- La generación de documentos revisados

- La generación de:

- Notas informativas

- Correos electrónicos

- Proyectos de dictámenes

- Proyectos de convenios

- Cualquier otro entregable en razón del tipo de análisis efectuado.

6.- Análisis técnico y/o normativo de documentos.

La prestación del servicio implica la ejecución de todas o algunas de las actividades siguientes:

- Recopilación de la información específica en cada caso

- Análisis de la información de que se trate

- La asistencia a las reuniones que sea necesario

- Análisis de la normatividad aplicable al caso, para verificar su observancia o inobservancia, considerando la aplicable en cada caso.

- La generación de proyectos de documentos, o

- La generación de documentos revisados

- La generación de:

- Notas informativas

- Correos electrónicos

- Proyectos de dictámenes

- Proyectos de convenios

- Cualquier otro entregable en razón del tipo de análisis efectuado.

7.- Análisis Técnico - Normativo de reclamos por parte de los contratistas.

A solicitud de los servidores públicos facultados se podrán solicitar a la empresa prestadora de los servicios el análisis y seguimiento de los reclamos o solicitudes de conciliación realizadas por las contratistas.

- Recopilación de la información específica en cada caso

- Análisis de la información de que se trate

- La asistencia a las reuniones que sea necesario

- Análisis de la normatividad aplicable al caso, para verificar su observancia o inobservancia, considerando la aplicable en cada caso.

- La generación de proyectos de documentos, o

- La generación de documentos revisados

- La generación de:

- Notas informativas

- Correos electrónicos

- Proyectos de dictámenes

- Proyectos de convenios

Cualquier otro entregable en razón del tipo de análisis efectuado

- Reuniones de análisis y control

Dentro de este procedimiento, los trabajos deben incluir el realizar cada mes por lo menos, una junta de control del personal de la Contratista y el Residente de los Servicios, tanto para revisar a detalle el desarrollo de los servicios prestados, presentando los asuntos atendidos y en proceso, así como hacer una proyección de trabajos futuros y previsibles, a fin de programar su atención en tiempo y forma.

Se deberá elaborar una minuta de cada reunión, asentando la hora de inicio y la de término de la misma, así como los nombres y firmas de los asistentes, describiendo sintéticamente todos los acuerdos, compromisos, entregas, pendientes y cualquier otro asunto que por su importancia deba quedar registrado. Asimismo y una vez que se haya realizado el análisis del avance de los servicios con corte a la fecha de la junta, es decir, análisis de avance real contra el programado y los pronósticos correspondientes, en el caso de alguna desviación, deberá la SCT-DGDFM señalar las acciones-compromiso, que en conjunto con la Residencia de los servicios y el Contratista hayan acordado para corregir esa desviación.

Las minutas se firmarán en forma impresa y se subirán a la Bitácora de los Servicios como documento electrónico.

- Bitácora electrónica

De conformidad con lo estipulado en el artículo 46, último párrafo de la LOPSRM y el artículo 122 de su Reglamento se deberá aperturar la bitácora electrónica, desde el primer día de los trabajos y llevarla día a día, hasta el finiquito de los mismos, siendo ésta, el documento oficial que servirá como instrumento de comunicación entre los participantes, en la cual se asentarán los hechos y asuntos sobresalientes que en alguna forma afecten al proyecto y comprenderá las etapas de desarrollo de las obras. Su elaboración, control y seguimiento se hará por medios remotos de comunicación electrónica.

Es responsabilidad de la Contratista mantener una comunicación abierta, honesta, oportuna y constante, para lo cual además de la bitácora deberá hacer uso de todos los medios de comunicación habidos, ya sean escritos, electrónicos, etc., haciendo la observación, que en todos los casos debe haber constancia o evidencia de la comunicación sostenida

- Responsabilidad del contratista

La Contratista es responsable de contar con el personal legal y técnico, equipo, mobiliario y consumibles suficientes y necesarios para llevar a cabo la prestación de los servicios materia de las obligaciones para las que se ha contratado, con base en los presentes Términos de Referencia; asimismo, será responsable de contar con el personal técnico especializado en materia técnica y normativa, con profesionales con amplia experiencia provenientes de carreras afines a los servicios requeridos.

Para verificar que se cumpla con el objetivo del servicio, la Contratista deberá garantizar que el personal tanto en cantidad como capacidad profesional sea el que cumple el perfil y habilidad técnica requerida.

Para el cumplimiento del objeto del contrato correspondiente, la empresa adjudicada se compromete a desarrollar los trabajos a su cargo, de conformidad con las características, especificaciones, programas, términos y condiciones que se estipulan en el mismo. Para tal efecto, de manera enunciativa, más no limitativa, se contempla que:

- Deberá requerir a "LA SCT" con la debida oportunidad la documentación e información que estime necesaria, para la realización de los trabajos;

- Emplear los mejores recursos materiales, técnicos y humanos para la realización de los trabajos;

- Emplear su expertise en la elaboración de documentos de altos estándares de calidad técnica, rigor analítico y compromiso profesional;

- Presentar oportunamente los informes mensuales y final correspondientes a las actividades desempeñadas;

- Atender con celeridad cualquier requerimiento de la "LA SCT" que quede comprendido dentro de los alcances de los servicios convenidos;

- Atender con celeridad los reclamos o solicitudes de los contratistas.

El traslado a los lugares donde se requiera el servicio, será por su cuenta.

- Responsabilidad de la SCT

- "LA SCT" deberá poner a disposición de la Contratista, con la debida oportunidad, toda la documentación e información que estime necesaria, para la realización de los trabajos;

- Brindar el espacio físico necesario, con condiciones de higiene, acometida eléctrica y acceso a la red de internet de la Secretaría, así como con el soporte logístico requerido para el trabajo encomendado, cuando se requiera la presencia física de los profesionales prestadores de los servicios;

- Emplear como único canal oficial de comunicación entre las partes el Residente de los servicios;

- Documentar el cumplimiento contractual, así como las posibles discrepancias o desavenencias en la Bitácora de los Servicios;

- Autorizar oportunamente los permisos o claves de acceso a la información que sean necesarias para la prestación de los servicios, y

- Atender con celeridad cualquier requerimiento de la prestadora de Servicios que sea necesario o útil para la más eficaz prestación de los servicios convenidos.

VI.	CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS TRABAJOS

La Contratista deberá:

- Informar a la SCT-DGDFM sobre el resultado de las gestiones a su cargo, así como de las reuniones celebradas con los servidores públicos y/o con particulares ajenos a la DGDFM.

La Contratista no podrá:

- Revocar las instrucciones que reciba de la SCT-DGDFM a través de la Residencia de obra.

- Hace prestar los servicios por subcontratistas

- Omitir cumplir con sus obligaciones contractuales

- Realizar cualquier acto contrario al objeto del contrato o en detrimento de su obligaciones contractuales

VII. PERSONAL

A continuación se especifican los perfiles y actividades del personal para la ejecución del servicio. Ello en la inteligencia de que el requerimiento es del cumplimiento del servicios y no de personal, por lo que los resultados se derivaran de los informes entregados con motivo de la prestación del mismo.

| Cantidad | Nivel CNEC | Personal Profesional | Experiencia Solicitada | Competencia o habilidad de trabajo | Dominio de herramientas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Superintendente (Director de Proyecto) | Experiencia mínima de 10 años en asesoría en normatividad de obra pública, procedimientos de contratación o capacitación a servidores públicos | Licenciatura en derecho, en Administración pública, Ing. Civil, Lic. En Arquitectura o carrera afín a los servicios que se licitan con experiencia comprobable. Titulado | LOPSRM RLOPSRM Microsoft Office |
| 1 | 2 | Coordinador Técnico Legal | Experiencia mínima de 8 años en asesoría en normatividad de obra pública, procedimientos de contratación o capacitación a servidores públicos | Licenciatura en derecho, en Administración pública, Ing. Civil, Lic. En Arquitectura o carrera afín a los servicios que se licitan con experiencia comprobable. Titulado | LOPSRM RLOPSRM Microsoft Office |
| 3 | 3 | Asesor Legal | Experiencia mínima de 5 años en asesoría en normatividad de obra pública, procedimientos de contratación o capacitación a servidores públicos | Licenciatura en derecho, en Administración pública, o carrera afín a los servicios que se licitan con experiencia comprobable. Titulado | LOPSRM RLOPSRM Microsoft Office |
| 3 | 3 | Asesor Técnico | Experiencia mínima de 5 años en asesoría en normatividad de obra pública, procedimientos de contratación o capacitación a servidores públicos | Arquitecto, Ingeniero Civil o carrera afín a los servicios que se licitan con experiencia comprobable. Titulado | LOPSRM RLOPSRM Microsoft Office |

Adicionalmente deberá considerar 3 Auxiliares Técnicos, Licenciados en Derecho, Ingenieros Civiles o carrera afín, titulada o pasante con mínimo 3 años de experiencia en servicios similares.

Conforme a lo establecido en el artículo 31, fracción XVIII de la Ley, el tabulador que servirá como referencia para determinar los sueldos y honorarios profesionales del personal técnico será el emitido por la Cámara Nacional de Empresas de Consultoría (CNEC 2017).

VIII. PERIODO DE EJECUCIÓN Y FORMA DE PAGO

El plazo para la prestación del servicio será de 199 días naturales teniendo como fecha de inicio el 16 de marzo de 2018 y terminación el al 30 de septiembre de 2018.

El pago de los trabajos se realizará mediante estimaciones mensuales y la entrega de Informes de acuerdo al programa de ejecución de los servicios, previa autorización de la SCT-DGDFM.

IX. ENTREGABLES

Informes finales conteniendo el Reporte para los servicios, de acuerdo a lo siguiente:

- Informe resultado de los análisis, de la verificación documental, e integración del informe de las actividades ejecutadas (procedimientos de contratación, reuniones de trabajo, apoyo normativo a servidores públicos, consultas normativas, talleres y transferencia de conocimientos).

X. CONFIDENCIALIDAD

Toda la información técnica y de control que se genere antes, durante y posteriormente, relacionada con el Análisis, Verificación física y Documental, será considerada como propiedad de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. La contratista no podrá usar, divulgar, comercializar o editar parcial o totalmente dicha información sin previa autorización por escrito de SCT-DGDFM

XI. MANIFESTACIÓN POR ESCRITO DE CONTAR CON LOS REQUISITOS TECNICO NECESARIO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.

La empresa prestadora del servicio deberá contar con experiencia, especialidad y capacidad técnica en trabajos realizados de características, complejidad y magnitud similares a los requeridos.

| Categorías de Trabajos Similares | Nomenclatura |
| --- | --- |
| Prestación de servicios de consultoría y/o impartición de capacitación, y/o Administración de contratos de obra pública y/o auditoria de obra pública y/o gerencia de proyectos. | CCAC |

Definiciones:

CCAC.- Prestación de servicios de consultoría y/o impartición de capacitación, y/o Administración de contratos de obra pública y/o auditoria de obra pública y/o gerencia de proyectos.- Se refiere a trabajos, consultorías, capacitaciones, asesoría en el ámbito del Derecho Administrativo, Administración de contratos, auditoria y/o gerencia de proyectos relacionados con la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con las mismas, reglamentos interiores y en general normatividad en cualquiera de sus ámbitos Federal, Estatal o Municipal, como con particulares.

Requisitos técnicos necesarios:

Respecto a la EXPERIENCIA, deberá manifestar que cuenta como mínimo un (1) año en la prestación de los servicios similares a los requeridos.

Respecto a la ESPECIALIDAD, deberá manifestar que cuenta por lo menos con dos (2) contratos en la prestación de los servicios similares a los requeridos.

Respecto al CUMPLIMIENTO de contratos deberá manifestar que cuenta con copia simple de cualquiera de los siguientes documentos:

- Oficio de Cancelación de la garantía de cumplimiento del contrato.

- Oficio de Aceptación de Fianza de vicios ocultos debidamente requisitado y formalizado.

- Acta de entrega – recepción.

- Acta de finiquito y/o extinción de derechos y obligaciones.

    - Contar con el equipo tecnológico adecuado, suficiente y necesario, sea o no propio, para desarrollar los servicios requeridos.

    - Los profesionales que serán responsables de la dirección, administración cumplirán con los perfiles solicitados para la prestación del servicio.

    - La empresa deberá manifestar que cuenta con capacidad económica suficiente para la prestación del servicio, bajo las siguientes parámetros:

      - Que cuenta con un capital neto de trabajo (CNT) suficiente para el financiamiento de los trabajos a realizar. Se tendrá como suficiente dicho capital neto, cuando el importe del último ejercicio fiscal del activo circulante (AC), menos el pasivo circulante (PC), sea igual o mayor al 20% del valor del importe de su propuesta económica sin Impuesto al Valor Agregado (IVA).

      - Que cuenta con capacidad para pagar sus obligaciones. Se tendrá como suficiente dicha capacidad cuando el importe en el último ejercicio fiscal del AC entre PC, sea igual o mayor a 1.1 unidades y el activo total (AT) entre el pasivo total (PT), sea igual o mayor a 2.0 unidades.

      - Que cuenta con un grado aceptable de dependencia de endeudamiento, así como en cuanto a la rentabilidad de la empresa. Se tendrá como aceptable dicho grado de endeudamiento y rentabilidad. Se entenderá como aceptable cuando en el importe del último año fiscal del PT entre AT, sea igual o menor 50%.