ESPECIFICACIONES GENERALES.

- El Consultor deberá utilizar la metodología Project Management Institute (PMI) para la gestión del proyecto.

- El Consultor deberá elaborar el Programa de Ejecución de los Trabajos (PET) con esquemas tipo Gantt, de manera detallada, de tal forma que se pueda observar claramente la duración de cada actividad, los hitos principales, la ruta crítica y las actividades que tienen pre-requisitos.

- El Consultor deberá utilizar un sistema informático de gestión de proyectos al que se pueda acceder mediante internet, dará acceso al Residente y al personal de apoyo que la Dependencia designe, y proveerá del hardware necesario para la operación y consulta del mismo.

- El Consultor deberá elaborar Informes Semanales y Mensuales que serán entregados en la fecha que fije la Dependencia, mismos que contendrán el avance físico y financiero con toda la información soporte. Lo anterior, no es limitante para que el Residente pueda solicitar un informe adicional en la fecha que lo considere necesario.

- El Consultor propondrá los candidatos para ocupar los puestos de personal de apoyo al Residente, mismo que seleccionará a aquellos que cumplan con el perfil requerido. No existirá relación laboral entre el personal de apoyo y la Dependencia.

- El personal de apoyo deberá trabajar en las oficinas de la Dependencia. Así mismo, el personal de apoyo deberá contar con disponibilidad para acudir a las comisiones que el Residente determine, cuyos gastos serán con cargo al Consultor. El personal de apoyo deberá elaborar y entregar informes quincenales al Residente con la descripción de sus actividades.

- El personal de apoyo al Residente deberá acudir a las reuniones, recorridos, comisiones y demás actividades inherentes a los Servicios conforme  a lo indicado por el Residente, para ello, el Consultor deberá proveer un vehículo tipo sedán, que cuente con las condiciones óptimas de operación, además deberá proporcionar los medios de comunicación necesarios.

- El personal de apoyo mencionado deberá contar individualmente con un equipo de cómputo portátil (LapTop), con las siguientes características mínimas: 1 Tb de memoria en disco duro, 8 Gb en RAM, procesador de 7ª. Generación, así como una impresora multifuncional láser a color, con escáner, que deberá permanecer en las oficinas de la Dependencia, con suministro de papel, tóner y el mantenimiento requerido durante todo el tiempo que dure el contrato.

- El Consultor, proveerá un sistema de vídeo conferencia, a ser instalado en las oficinas de la Dependencia, así como con un proyector para establecer reuniones a distancia o conferencias.

- El Consultor proveerá dentro de la oficina de la Dependencia, un servicio de acceso a internet inalámbrico, así como dispositivos que permitan la distribución adecuada para proveer dicho servicio.

- El Consultor, deberá entregar a la Dependencia impresiones de planos, reportes, presentaciones, fotografías a color, imágenes y documentos inherentes a los avances del proyecto, así como los insumos de almacenamiento digital necesarios para el respaldo de los mismos y los que se requieran para el proyecto.

- El Consultor, deberá tener una oficina en la Ciudad de México donde se ubicará su equipo de trabajo, de forma que éste acuda oportunamente a las reuniones que la Dependencia convoque.