Términos de Referencia para la Contratación de Servicios Relacionados con la Obra Pública, relativos a la “Actualización de los Estudios de Pre-inversión del Proyecto de la Extensión de la Línea A del STC, tramo: Chalco – La Paz y en su caso la implementación de un sistema férreo entre los municipios y/o alcaldías de Chalco, Valle de Chalco, Ixtapaluca, La Paz, Chimalhuacán, Chicoloapan, Iztapalapa y Tláhuac”.

- Antecedentes.

  - Anteproyecto del Plan Nacional de Desarrollo 2019 – 2024.

El anteproyecto del Plan Nacional de Desarrollo 2019 – 2024 (PND), tiene como consideración general, orientarse a la generación de valor público, mediante el crecimiento y el desarrollo de la Nación, atendiendo diversos enfoques conforme a los Organismos y Dependencias de Gobierno que lo componen.

En el Subsector de Comunicaciones y Transportes la infraestructura de transporte se encuentra directamente asociada al crecimiento económico, por lo que la demanda de un mejor transporte público en los componentes de mayor oferta, mejor calidad y costos adecuados, se ha convertido en importantes áreas de oportunidad para el Estado; asimismo, el incremento en el uso del automóvil ha contribuido a una mayor dispersión del transporte y se convierte en una franca competencia por el uso de vialidades propiciando contaminación del ambiente, altos costos de mantenimiento, más inversiones en infraestructura, incremento en los accidentes viales, deterioro de la calidad de vida, problemas de salud pública, pérdida de horas hombre productivas, por mencionar algunos.

Por ello la inversión pública debe canalizarse en aquella infraestructura que sea estratégica para el desarrollo del País, que por su propia relevancia genere valor interno a las ciudades, así como evolución y progreso a la nación.

En consecuencia, la visión de Gobierno apunta a la atención de las necesidades de transporte mediante la construcción o ampliación de sistemas de transporte masivo de pasajeros, eficientes y efectivos, que otorguen las mejores condiciones de calidad, nivel de servicio, seguridad y tiempo, impactando favorablemente en la disminución de tiempos de traslado y espera, mejorando la calidad de vida de los ciudadanos al proporcionar sistemas rentables y competitivos.

La alineación dentro del anteproyecto de PND se enfoca a los siguientes ejes rectores: Eje 2: Bienestar Social y Eje 3: Desarrollo Económico, así como al Eje transversal 3: Desarrollo Sustentable y Sostenible.

En este sentido, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) en el ámbito de su competencia le corresponde formular y conducir las políticas y programas para el desarrollo del transporte y las comunicaciones de acuerdo a las necesidades del país; así como construir y conservar caminos y puentes federales, en cooperación con los gobiernos de las entidades federativas, con los municipios y los particulares, de acuerdo con lo establecido en el artículo 36 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

  - Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

Bajo esta premisa y en apego a lo señalado en los artículos 2, fracción II, 26 y 36 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, el Ejecutivo Federal en el ejercicio de sus atribuciones y para el despacho de los negocios del orden administrativo encomendados contará con Secretarías de Estado que formarán parte de la Administración Pública Centralizada, entre las cuales se encuentra la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que tiene entre sus atribuciones las siguientes:

Artículo 36.- A la Secretaría de Comunicaciones y Transportes corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

I.- Formular y conducir las políticas y programas para el desarrollo del transporte y las comunicaciones de acuerdo a las necesidades del país;

VII.- Construir las vías férreas, patios y terminales de carácter federal para el establecimiento y explotación de ferrocarriles, y la vigilancia técnica de su funcionamiento y operación;

VIII.- Regular y vigilar la administración del sistema ferroviario exprés;

XII.- Fijar las normas técnicas del funcionamiento y operación de los servicios públicos de comunicaciones y transportes y las tarifas para el cobro de los mismos, así como otorgar concesiones y permisos y fijar las tarifas y reglas de aplicación de todas las maniobras y servicios marítimos, portuarios, auxiliares y conexos relacionados con los transportes o las comunicaciones; y participar con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el establecimiento de las tarifas de los servicios que presta la Administración Pública Federal de comunicaciones y transportes;

XIII.- Fomentar la organización de sociedades cooperativas cuyo objeto sea la prestación de servicios de comunicaciones y transportes;

XXIV.- Otorgar concesiones o permisos para construir las obras que le corresponda ejecutar;

XXV.- Cuidar de los aspectos ecológicos y los relativos a la planeación del desarrollo urbano, en los derechos de vía de las vías federales de comunicación;

XXVI.- Promover y, en su caso, organizar la capacitación, investigación y el desarrollo tecnológico en materia de comunicaciones y transportes.

En términos de los artículos antes señalados, tiene a bien emitir los presentes Términos de Referencia para la Contratación de Servicios Relacionados con la Obra Pública, relativos a la “Actualización de los Estudios de Pre-inversión del Proyecto de la Extensión de la Línea A del STC, tramo: Chalco – La Paz y en su caso la implementación de un sistema férreo entre los municipios y/o alcaldías de Chalco, Valle de Chalco, Ixtapaluca, La Paz, Chimalhuacán, Chicoloapan, Iztapalapa y Tláhuac”, de conformidad con lo señalado en los artículos 4, fracción IV, y 31, fracción XVIII, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

  - Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

De conformidad con lo dispuesto en la fracción XVIII, del artículo 2 del Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para el despacho de los asuntos que le competen, la Secretaría contará con diversas unidades administrativas, entre las que se encuentra la Dirección General de Desarrollo Ferroviario y Multimodal que cuenta con las siguientes atribuciones:

Artículo 23. Corresponde a la Dirección General de Desarrollo Ferroviario y Multimodal:

I. Proponer y promover las políticas y programas de desarrollo, promoción, regulación, supervisión y logística del sistema ferroviario y del transporte multimodal;

II. Tramitar las peticiones relativas al otorgamiento de concesiones y asignaciones para la construcción, operación y explotación de vías generales de comunicación ferroviaria y para la prestación del servicio público de transporte ferroviario, así como su prórroga, modificación, nulidad, cesión, terminación y revocación y adoptar, en el ámbito de su competencia, las medidas conducentes en términos de las disposiciones jurídicas aplicables;

III. Llevar a cabo las licitaciones públicas para el otorgamiento de concesiones para la construcción, operación y explotación de vías férreas, así como para la prestación del servicio público de transporte ferroviario;

IV. Llevar a cabo los procedimientos para la contratación de obras públicas ferroviarias y de los servicios relacionados con las mismas, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables;

V. Promover con las entidades federativas, municipios, demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, concesionarios o particulares la conservación, reconstrucción y ampliación de tramos de vías férreas federales, y la construcción de libramientos que eviten el paso por las poblaciones;

VI. Evaluar, en coordinación con la unidad administrativa competente de la Secretaría, las propuestas relativas a la planeación, construcción, modernización, reconstrucción y conservación de la obra pública para la prestación del servicio público de transporte ferroviario;

VI. Fijar y modificar las dimensiones y características del derecho de vía de las vías generales de comunicación ferroviaria, así como aprobar los proyectos de construcción y, en su caso, reconstrucción de las vías férreas concesionadas;

VIII. Coordinar las acciones de carácter técnico para la preservación y liberación del derecho de vía en las vías generales de comunicación ferroviaria, con la participación de los Centros SCT y, en su caso, de las autoridades competentes de las entidades federativas, de los municipios o de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México;

IX. Coadyuvar con las unidades administrativas competentes de la Secretaría, los Centros SCT y las autoridades competentes de las entidades federativas, de los municipios o de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México para que los trámites relativos a la adquisición, ocupación y regularización del derecho de vía en las vías generales de comunicación ferroviaria se lleven a cabo de acuerdo con las disposiciones jurídicas aplicables;

X. Otorgar, modificar o revocar los permisos y autorizaciones para operar el transporte multimodal y para prestar el servicio de maniobras en zonas federales terrestres ferroviarias;

XI. Otorgar, modificar o revocar los permisos y autorizaciones ferroviarias para la prestación de los servicios auxiliares; la construcción de accesos, cruzamientos e instalaciones marginales; construcción y operación de puentes sobre vías férreas; la instalación de anuncios y señales publicitarias; la construcción, conservación y mantenimiento de vías férreas por parte de las empresas cuando éstas se ofrezcan para su explotación y operación a terceros que tengan concesión para el servicio público de transporte ferroviario y cualquier otra obra e instalación subterránea, superficial o aérea en el derecho de vía de las vías generales de comunicación ferroviaria, así como aprobar los proyectos ejecutivos correspondientes;

XII. Imponer en caso fortuito o de fuerza mayor y, previa opinión técnica y operativa de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario, modalidades en la operación y explotación de las vías férreas, así como en la prestación del servicio público de transporte ferroviario, sólo por el tiempo y proporción que resulte estrictamente necesario;

XIII. Proponer a las autoridades competentes los derechos, aprovechamientos y contraprestaciones que se cubrirán al Gobierno Federal por el otorgamiento de las concesiones, permisos y autorizaciones en materia ferroviaria, de transporte multimodal y de servicio de maniobras en zonas federales terrestres ferroviarias, así como por el uso, aprovechamiento y explotación de los bienes del dominio público correspondientes a la infraestructura ferroviaria y por la prestación del servicio público de transporte ferroviario;

XIV. Aprobar las pólizas de los seguros y sus renovaciones que en materia de transporte ferroviario y multimodal deban contratar los concesionarios, permisionarios y autorizados, y establecer los montos mínimos que deberán cubrir dichas pólizas;

XV. Verificar el cumplimiento de las concesiones, asignaciones, permisos y autorizaciones por parte de los concesionarios, asignatarios, permisionarios y autorizados en materia ferroviaria, de transporte multimodal y de servicio de maniobras en zonas federales terrestres ferroviarias;

XVI. Representar al sector en materia de transporte ferroviario y multimodal en las reuniones bilaterales, foros, grupos de trabajo y organismos internacionales;

XVII. Supervisar el cumplimiento y observancia por parte de los Centros SCT de los criterios, lineamientos, procedimientos, y demás disposiciones administrativas que se emitan en materia de transporte ferroviario, de transporte multimodal y de servicio de maniobras en zonas federales terrestres ferroviarias;

XVIII. Determinar, sin perjuicio de las atribuciones que correspondan a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en coordinación con otras autoridades federales competentes, los lineamientos generales aplicables para la definición de aquellos conocimientos, habilidades y destrezas que requieran de certificación para garantizar la seguridad en la prestación del servicio público de transporte ferroviario y, establecer en coordinación con dicha Secretaría el régimen al que se sujetará la certificación a que se refiere esta fracción, en términos del artículo 41 de la Ley;

XIX. Evaluar y autorizar a las unidades de verificación de las normas oficiales mexicanas relacionadas con el servicio público de transporte ferroviario, así como proponer los lineamientos para dicha autorización;

XX. Promover la coordinación e integración de los servicios e infraestructura necesarios para el desarrollo de la logística en territorio nacional y su vinculación con el extranjero, y

XXI. Suscribir los acuerdos y documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones, así como de aquéllos que les sean señalados por delegación o que le correspondan por suplencia.

  - Extensión Metro Chalco – La Paz y Proyecto Férreo.

El crecimiento urbano de la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) se ha dado en los municipios periféricos del Estado de México. La población en las 19 localidades urbanas que integran a los municipios de Chalco, Ixtapaluca y Valle de Chalco ha crecido en su conjunto entre el año 2000 y el 2010 un 46.0% %, de 849,624 a 1,240,830 habitantes. Asimismo, los municipios de Chimalhuacán, Nezahualcóyotl y La Paz, cuentan con una población 524,223 habitantes, 1,136,300 habitantes y 232,211 habitantes (Año 2005), respectivamente.

El crecimiento del parque vial se ha incrementado en su conjunto en el Estado de México entre el año 2000 y el 2010 en un 145.6%, de 1,268,894 a 3,116,697 vehículos.

Este crecimiento expansivo en población y parque vehicular, responde una menor densidad habitacional (mayor dispersión de la población) pero a una mayor densidad de las actividades comerciales, industriales y de servicios, lo que se traduce en mayores desplazamientos de la población y la creciente necesidad de una mayor infraestructura de transporte.

Las variables de transporte muestran la necesidad de inversiones en nuevos sistemas de trasporte masivo más modernos y eficientes. La velocidad promedio (VP) para el tránsito general de la zona de influencia, se encuentra entre 9.2 km/h en hora de máxima demanda y 34.12 km/h en hora valle.

El tiempo de viaje (TV) de los usuarios en la zona de influencia se encuentra alrededor de 55.57 minutos en el año 2013. Finalmente, el Costo Generalizado de Viaje (CGV) se encuentra alrededor de $45.8 pesos en el año 2014.

El transporte público que opera hoy en la zona, está directamente afectado por estas situaciones y participa en la degradación de las condiciones de circulación debido a la superposición de rutas y a las malas prácticas de operación de los choferes de transporte público (maniobras de ascenso – descenso no reguladas y obstrucciones entre unidad de transporte).

El área de estudio se integra por las siguientes avenidas:

- Autopista México – Puebla, en su inicio en calzada Ignacio Zaragoza hasta el kilómetro 30+000.

- Carretera Federal México – Puebla (Avenida Cuauhtémoc a Puebla libre) en su tramo de La Paz a Ixtapaluca centro.

- Carretera Federal México – Cuautla en su tramo de Ixtapaluca centro a Amecameca – Ozumba.

- Carretera Federal México – Texcoco, en su inicio desde los Reyes hasta los municipios de Chimalhuacán y Chicoloapan.

Se prevé que de mantenerse las condiciones de operación actuales, la velocidad promedio (VP) disminuirá año con año, aumentando el tiempo de viaje (TV) y el Costo Generalizado de Viaje (CGV).

Nota importante:

El CONSULTOR deberá tomar en cuenta que la actividad central de estos ESTUDIOS es la Actualización del Análisis Costo – Beneficio vigente, para determinar la rentabilidad del trazo Chalco – La Paz, sin embargo, existe la posibilidad que dicho Proyecto ya no cumpla con las factibilidades necesarias, teniendo que analizar un proyecto alterno para la implementación de un sistema férreo entre los municipios y/o alcaldías de Chalco, Valle de Chalco, Ixtapaluca, La Paz, Iztapalapa, Tláhuac, Chimalhuacán y Chicoloapan.

Bajo este supuesto, el CONSULTOR considerará dentro de los alcances planteados en este documento, prestar los mismos servicios contratados para dicho proyecto alterno.

Definiciones:

- PROMOTOR: Se refiere a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a través de la Dirección General de Desarrollo Ferroviario y Multimodal.

- CONSULTOR: Quien o quienes realizarán la actualización de los Estudios de Pre-inversión vigentes o quien analizará un sistema férreo alternos en la misma zona de influencia.

- ESTUDIOS: Se refiere a los Estudios de Pre-inversión del Proyecto de la Extensión de la Línea A del STC, tramo: Chalco – La Paz o a la elaboración de un Estudio de Pre-inversión para analizar la implementación de un sistema férreo entre los municipios y/o alcaldías de Chalco, Valle de Chalco, Ixtapaluca, La Paz, Chimalhuacán, Chicoloapan, Iztapalapa y Tláhuac.

- PROYECTO: Se refiere a la Extensión de la Línea A del STC, tramo: Chalco – La Paz o a la implementación de un sistema férreo entre los municipios y/o alcaldías de Chalco, Valle de Chalco, Ixtapaluca, La Paz, Chimalhuacán, Chicoloapan, Iztapalapa y Tláhuac.

- Objetivos

  - General

Generar información confiable para la toma de decisiones, respecto a la implantación de un sistema de transporte masivo en la zona oriente de la Ciudad de México, mismo que satisfaga los niveles de demanda que el Estudio arroje, prestando servicio integral con las características que se describen en este documento, lo anterior, para ofrecer soluciones de movilidad a los municipios de Chalco, Valle de Chalco, Ixtapaluca, La Paz, Chimalhuacán y Chicoloapan, así como para las alcaldías de Iztapalapa y Tláhuac, que permita conectar estos nodos mediante un sistema integral.

Dicho Sistema, deberá componerse de un eje troncal que concentre las mejores condiciones de viaje y que esté integrado con otros medios de transporte de mediana y baja capacidad para garantizar la conectividad de todos los tipos de pasajeros que convergen en la zona de influencia.

El proyecto de transporte masivo para la zona oriente de la Ciudad de México, a través de la modalidad de Metro o de un Proyecto Férreo, es fundamental para la mejorar las condiciones de vida de los habitantes de dicha zona, por lo que esta característica será considerada como indispensable para estos ESTUDIOS objeto de los presentes Términos de Referencia. Así mismo, se tomarán en cuenta los proyectos existentes en la zona de influencia para analizar su impacto y plantear soluciones de integración, así como estudios previos o proyectos planteados con anterioridad, mismos que permitirán coadyuvar a determinar la cantidad, ubicación, longitud, derroteros y tecnología de los servicios necesarios para la atención de la demanda integral de la zona de influencia identificada.

  - Específicos

- Actualización o identificación del diagnóstico de la situación actual que motiva la realización del proyecto, resaltando la problemática que se pretende resolver:

- Red vial y su operación.

- Demanda y oferta de transporte público.

- Entorno urbano y usos del suelo.

- Emisiones contaminantes generadas como consecuencia de la movilidad de personas.

- Otras externalidades generadas por la movilidad de personas en la zona en estudio.

- Actualizar la caracterización de la movilidad de personas en la zona de influencia con relación a:

- Perfiles de las personas que realizan viajes desde Chalco hacia La Paz o hacia Santa Marta, incluyendo el ramal hacia Chicoloapan.

- Deseos y medios de viaje que utilizan.

- Cuantificación de la movilidad de personas desde Chalco hacia La Paz o hacia Santa Marta, incluyendo el ramal hacia Chimalhuacán / Chicoloapan.

- Emisiones contaminantes y otras externalidades generadas por la movilidad de personas en la zona de influencia.

- Actualizar la identificación, caracterización y evaluación de las alternativas de solución para atender las nuevas necesidades de movilidad, considerando los sistemas propuestos, así como los vigentes. Como factor de decisión, se tomarán en cuenta los indicadores de rentabilidad social, los aspectos técnicos, legales y ambientales. Para el caso de la decisión de alternativas que consideren la integración de dos o más sistemas de transporte masivo (conexión, transferencia, interacción), estas podrán ser consideradas como opción viable, demostrando su rentabilidad socioeconómica y financiera, por encima de que los sistemas sean independientes en su operación y recorrido, relacionado con:

- Deseos de viaje y recorridos.

- Capacidad requerida.

- Esquemas tarifarios.

- Tecnología vehicular.

- Infraestructura y equipamientos complementarios requeridos.

- Actualizar el dimensionamiento y diseño de especificaciones de los sistemas seleccionados con miras a su implementación:

- Trazo de corredores y convivencia con otros modos de transporte.

- Especificación de requerimientos viales y de infraestructura para el transporte público, tomando en cuenta los proyectos vigentes y propuestos.

- Especificación de vehículos y equipos complementarios.

- Esquema operativo y dimensionamiento de flota.

- Esquemas financieros y tarifarios.

- Actualización y formulación de los estudios de factibilidad técnica, económica – financiera, legal y ambiental, así como la elaboración de los documentos referentes a los Análisis Costo – Beneficio, conforme a la normatividad que establecen la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

- Zona de Estudio

El área de estudio del presente está conformada por los municipios de Chalco, Valle de Chalco, Ixtapaluca, La Paz, Chimalhuacán y Chicoloapan, así como las alcaldías de Iztapalapa y Tláhuac. El estudio será focalizado en la movilidad en transporte público y privado de la zona de influencia identificada, integrado por las siguientes avenidas:

- Autopista México – Puebla en su inicio en calzada Ignacio Zaragoza hasta el km. 30+000

- Carretera Federal México – Puebla (Av. Cuauhtémoc o a Puebla libre) en su tramo de La Paz a Ixtapaluca centro.

- Carretera Federal México – Cuautla en su tramo de Ixtapaluca centro a Amecameca – Ozumba.

- Carretera Federal México – Texcoco, en su inicio desde Los Reyes hasta los municipios de Chimalhuacán y Chicoloapan.

- Estudios requeridos

Estos estudios deberán comprender aspectos de oferta y demanda de transporte, infraestructura vial, desarrollo urbano, tecnología de transporte, estudios ambientales, jurídicos y financieros, que en conjunto generarán los elementos de juicio para determinar la viabilidad del proyecto a nivel Estudios de Pre-inversión, que resulten convenientes, tomando en cuenta el nivel de servicio y las capacidades que las vialidades pudieran ofertar en el futuro. Entre los Servicios que deben analizarse, se encuentran los que a continuación se describen, a título informativo, más no limitativo, considerando que los trazos establecidos en proyectos anteriores o vigentes son susceptibles de ser modificados y/o eliminados con base en los resultados obtenidos del Estudio de Demanda.

  - Caracterización de la situación actual en la zona de impacto

    - Red vial

Se requiere de una actualización y descripción detallada de las vialidades relevantes para la movilidad de personas en la zona de influencia, así como otras vías de comunicación que desempeñen un papel importante en la movilidad, a efecto de tener una idea clara de la infraestructura vial disponible, para lo cual se requiere lo siguiente:

Inventario de red vial primaria, con clasificación del tipo de vía de acuerdo a la estructura vial de la ciudad, descripción de secciones tipo, equipamiento, mobiliario, zonas verdes, obstáculos y cualquier elemento para la operación vial.

Algunos elementos de la descripción son:

- Ancho y configuración de secciones transversales, especificando si cuenta con camellón central (físico o con marcas en el pavimento).

- Número de carriles, uso de los mismos y sentidos de circulación.

- Inventario físico y operacional de intersecciones, describiendo si son o no semaforizadas y su impacto en el flujo vehicular.

- Inventario de señalamiento horizontal y vertical.

- Inspección visual del estado físico del pavimento.

- Ubicación de cobertizos y/o paradas del transporte público.

- Ubicación y clasificación de obstáculos.

- Ubicación de zonas verdes y árboles.

- Principales usos de suelo sobre cada uno de los corredores.

    - Necesidades de movilidad

Resulta fundamental, para la implantación los sistemas de transporte en la zona, conocer con la mayor precisión posible, las características de las necesidades de movilidad en las zonas de impacto y su medición. El CONSULTOR deberá cuantificar la demanda y el número de viajes que se realiza mediante el transporte público o privado. Para este efecto deberá realizar las actividades siguientes:

- Análisis poblacional de la zona de impacto. El CONSULTOR deberá recurrir a la información de fuentes oficiales gubernamentales y de cualquier otra fuente fidedigna, como instituciones educativas de renombre, a efecto de cuantificar la población y describir sus características socioeconómicas.

- Encuesta de origen – destino en la zona de influencia del Proyecto, sin embargo, es necesario precisar sus orígenes y destinos para elaborar el polígono de carga según la alternativa seleccionada, por lo que es necesario efectuar la encuesta origen – destino a los  usuarios que ocupan las vialidades ubicadas en la zona de influencia y para efectos de análisis, se complementará con los resultados de las encuestas de origen – destino realizadas, de manera individual y conjunta, por el Gobierno de la Ciudad de México, el Gobierno del Estado de México, el INEGI, el Instituto de Ingeniería de la UNAM, el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM y del Sistema de Transporte Colectivo; todas ellas, con el propósito de representar los patrones actuales de movilidad.

- Encuesta de preferencia declarada. Como complemento de las encuestas anteriores, se realizará a una muestra representativa del total de los viajes estimados. El cuestionario se aplicará entre los usuarios de distintos modos transporte dentro de la zona de influencia del proyecto. Con base en esta encuesta y los resultados de los demás estudios, se generará un modelo de elección discreta que considere, además de las variables cuantitativas comunes (tiempo de viaje, tiempo de espera, frecuencia, tarifa, etc.), variables de carácter cualitativo. La encuesta de preferencia declarada deberá considerar una muestra representativa, que incluya cuando menos el 3% del total de viajes estimados.

- Estimación del total de viajes en la zona de estudio, así como el análisis y correlación de las características socioeconómicas, de movilidad y tipo de viajero, identificando los horarios de congestión a lo largo del día (baja, alta y nula).

- Análisis al Estudio de Demanda vigente, así como a Estudios anteriores que convergen en la zona de estudio, así como información recopilada por el CONSULTOR, misma que considere de utilidad.

- Análisis de Convivencia de sistemas de transporte masivo de mediana y baja capacidad en las vialidades existentes de la zona de influencia.

- Estudio de Factibilidad y Modelo de Concesión Interestatal, para la operación del Sistema, según aplique.

    - Transporte de pasajeros

El CONSULTOR deberá describir las características del transporte público de pasajeros disponible para la población afectada, cuantificar su capacidad y demanda atendida, para lo cual se deberán llevar a cabo las actividades siguientes:

  - Inventario de transporte público colectivo de pasajeros en el área de influencia de los corredores identificados en la zona mayor de impacto, en la cual deberá obtener información sobre:

    - Operadores (número de ruta y/o razón social).

    - Parques vehiculares y tipo de vehículos, indicando capacidad, combustible y estado físico de la unidad.

    - Origen, destino y descripción detallada del recorrido, incluyendo representación gráfica en AutoCAD, mínimo versión 2018.

    - Ubicación de terminales, bases o cierres de circuito.

    - Situación jurídica y tipo de placa (regular o irregular).

    - Entidad de procedencia (Estado de México, Ciudad de México, otros).

  - Características del servicio del transporte público colectivo que opera en la zona de influencia.

    - Horario y tipo de servicio (ordinario, directo, exprés, urbano, suburbano).

    - Dimensionamiento de la flota y capacidad total en los derroteros bajo análisis.

    - Tarifa que aplican (pirámide por longitud, tarifa plana, preferencial, exenciones).

    - Longitud y descripción del recorrido para cada sentido.

    - Origen, destino, banderas y principales referencias de servicio.

    - Tramo de operación sobre las vialidades significativas.

  - Muestreo del transporte público colectivo, que incluirá un conjunto de servicios que resulten significativos para la implantación de nuevos corredores de transporte, mismos que serán atendidos por sistemas de transporte masivo de mediana y baja capacidad, para lo cual deberán realizarse las actividades siguientes:

    - Frecuencias y Ocupación Visual en las principales vialidades identificadas, estableciendo el número de estaciones necesarias en cada una de las vialidades significativas, durante 16 horas (de 06:00 a 22:00 hrs.), en tres días hábiles (martes a jueves) y dos días de fin de semana, identificando los horarios de congestión a lo largo del día (baja, alta y nula).

    - Estudio de ascenso y descenso a una muestra de un servicio simultáneo por sentido y por hora, durante 16 horas (de 06:00 a 22:00 hrs.), en tres días hábiles (martes a jueves) y los dos días de fin de semana.

    - Estudio de velocidades, tiempos de recorrido y demoras en tres días hábiles (martes a jueves) y dos días de fin de semana durante 16 horas (de 06:00 a 22:00 hrs.).

    - Estudio de cierre de circuito durante 16 horas (de 06:00 a 22:00 hrs.), que se aplicará de manera simultánea al estudio de ascenso y descenso, a efecto de registrar con precisión las frecuencias de despacho y obtener un inventario de vehículos en operación, en tres días hábiles (martes a jueves) y dos días de fin de semana.

  - Análisis de transporte privado. El CONSULTOR deberá recopilar y analizar información oficial sobre padrones vehiculares de la zona de influencia y llevar a cabo un análisis de sus características. Asimismo, se solicita una consideración somera de ciclistas en la zona de influencia.

    - Operación vial

El CONSULTOR deberá describir las características de la operación vial para cada uno de los corredores identificados, para lo cual aplicará los estudios de tránsito que a continuación se describen:

- Aforos automáticos en estaciones maestras durante 7 días, las 24 horas del día y cortes a cada 15 minutos, que permitan identificar la variación del tránsito semanal. El número de estaciones deberá ser propuesto por el CONSULTOR, así como su ubicación.

- Aforos de flujo vehicular durante 16 horas (de 06:00 a 22:00 hrs.), mediante estaciones maestras ubicadas en las vialidades significativas para la movilidad en la zona de estudio, que deberá incluir clasificación vehicular y cortes a cada 15 minutos, el estudio deberá considerar tres días entre semana (martes a jueves) y uno de fin de semana (sábado), el número de estaciones de aforo será propuesto por el CONSULTOR, considerando la zona de estudio, así como la infraestructura vial existente. Algunas de estaciones deberán coincidir con las estaciones de aforo automático, con la finalidad de poder calibrar los equipos de conteo.

- Estudio de intersecciones conflictivas que incluyan levantamiento de la intersección, tales como, ciclos semafóricos, señalamiento existente por tipo, indicando su estado físico, accesos vehiculares, condiciones de estacionamiento, paradas del transporte público y obstáculos en vía pública, así como aforos direccionales con clasificación vehicular y peatonales durante 9 horas repartidas en 3 periodos de HMD (AM, MD y PM), las intersecciones a estudiar serán propuestas por el CONSULTOR, considerando la zona de estudio.

- Estudio de velocidad de recorrido de vehículos particulares, mediante una muestra representativa para cada sentido, que se aplicará a lo largo de las vialidades significativas. La muestra debe incluir los periodos de mayor demanda durante 16 horas (de 06:00 a 22:00 hrs.), en tres días hábiles (martes a jueves) y los dos días de fin de semana, sábado y domingo; en cada una de las vialidades significativas (el método utilizado será el del vehículo flotante, mismo que deberá ser realizado de manera simultánea con un GPS, con la finalidad de minimizar los errores por la toma de datos), adicionalmente se deberá realizar algunos recorridos en periodo nocturno con la finalidad de poder identificar las velocidades de operación.

- El Consultor realizará una investigación documental, a efecto de conformar una estadística de incidentes de tránsito que contenga datos de la ubicación, tipo de accidente, gravedad, vehículos involucrados y causas del incidente.

- Análisis de ocupación del transporte particular, que deberá tomarse para cada una de las vialidades prioritarias y considerando la distribución horaria de la demanda, la clasificación sugerida es la siguiente:

- Automóviles

- Taxis

- Minivans

- Microbuses

- Autobuses

Los puntos observados se harán coincidir con los que se realicen sobre la ocupación de las unidades del sistema de transporte público. Esta información permitirá hacer un análisis sobre el uso que se da al espacio vial y el efecto que tienen, en cada caso, incentivar por un lado el uso del transporte privado o el beneficio que tiene incentivar el uso de sistemas de transporte colectivo.

    - Usos del suelo

El Consultor deberá de realizar una investigación documental con las dependencias de la Ciudad de México, del Estado de México y el Gobierno Federal, relacionadas con la materia; respecto a los usos del suelo presentes en el área de influencia. Asimismo, deberá revisar los planes de desarrollo urbano, ordenamiento territorial, tenencia de la tierra y proyectos de desarrollos habitacionales, comerciales, de servicios o industriales que se encuentren registrados ante la autoridad o que se encuentren en proceso de construcción. Así mismo, se deberán señalar las restricciones vigentes para uso de suelo por parte de las autoridades competentes.

    - Emisión de contaminantes

El Consultor realizará una estimación de las emisiones contaminantes que genera la movilidad de personas en la zona de impacto y en la situación actual, para ello tomará como base la guía de implementación del Mecanismo de Desarrollo Limpio de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, en los casos que aplique.

- Determinación de la línea base

Con base en los resultados de los estudios de transporte de pasajeros y de operación vial a que se refieren los puntos 4.1.3 y 4.1.4 determinará las emisiones que se generan en la situación actual, la cual será la línea base para la evaluación de la reducción de emisiones que se genere en los escenarios con y sin proyecto.

    - Características de los viajes generados

El CONSULTOR aplicará una encuesta a una muestra significativa, a efecto de determinar las características de los viajes que se realizan desde y hacia los pares orígenes – destino. Esta encuesta se realizará en un durante 16 horas (de 06:00 a 22:00 hrs.), en tres días hábiles (martes a jueves) y los dos días de fin de semana, sábado y domingo, debiendo captar información respecto a:

- Perfil socioeconómico.

- Características del viaje: origen, destino, medio de transporte (cadena de viaje), horario, frecuencia, costo y duración.

    - Características del transporte que atiende la movilidad

El CONSULTOR levantará un inventario de los medios de transporte que atienden las necesidades de movilidad de la zona de influencia, considerando: vehículos particulares, servicio de taxis, servicios de transportación privada mediante app, servicios turísticos, transporte foráneo, transporte colectivo, Metro y Metrobús, durante 16 horas (de 06:00 a 22:00 hrs.), en tres días hábiles (martes a jueves) y los dos días de fin de semana, sábado y domingo, identificando los horarios de congestión a lo largo del día (baja, alta y nula). Además, deberá obtener información respecto a:

- Tipo, capacidad y energético que utilizan los vehículos.

- Frecuencias de servicio durante las 16 horas del día, considerando días hábiles, no hábiles, temporada alta y temporada baja.

  - Modelación de las necesidades de movilidad del área de impacto en la situación actual y con proyecto

El CONSULTOR deberá elaborar un modelo de transporte que represente las actuales características de movilidad de la zona de influencia, realizando previamente un análisis de las medidas de optimización que sean susceptibles de llevar a cabo, obteniendo resultados que ayudarán a determinar las condiciones operativas y de movilidad en una situación sin proyecto, con el propósito de estimar el comportamiento de un conjunto de variables cuantitativas, como son: generación de viajes, flujos vehiculares, generación de emisiones contaminantes, niveles de servicio, viajes atendidos por los diferentes modos de transporte, niveles de servicio de las vialidades significativas, tiempos y costos de viaje, líneas de deseo y volumen de pasajeros entre otras, así como los escenarios que se generarían con la implantación o no, de sistemas de transporte masivo de mediana y alta capacidad (situaciones con y sin proyecto). Lo anterior, permitirá que se cuente con un modelo que proponga los mejores sistemas de transporte, determinando la viabilidad de los trazos propuestos.

En consecuencia, se tomará en cuenta la oferta y la demanda, para ser utilizada en la modelación de escenarios y deberá estar seccionada por horarios de congestión, días hábiles, fines de semana, días inhábiles y temporadas altas y bajas de viajes.

El modelo debe atender los siguientes requerimientos de forma prioritaria:

  - Definir las áreas de influencia, con mayor detalle y análisis en las zonas de influencia.

  - Incorporar una etapa de selección modal que contenga las ventajas y desventajas de las propuestas en la captación de viajes.

  - Evaluar las ventajas en la total captación de viajes desde los pares orígenes – destino (eficiencias).

  - Las bases de datos de estudios de campo, archivos SIG, diccionarios, documentos explicativos de archivos, referencias y/u otro insumo de apoyo para el entendimiento de todos los archivos generados para este rubro o para el procesamiento, lectura o procesamiento de los archivos, deberán de ser entregados como parte de los productos.

    - Algoritmo de simulación

Desarrollar, poner a consideración y entregar al PROMOTOR de estos estudios los algoritmos de simulación.

    - Calibración y prueba de confiabilidad

Calibración del modelo y prueba de confiabilidad en la situación actual, que una vez superada podrá proceder a simular el comportamiento de las variables significativas considerando tres escenarios.

    - Simulación de escenario

Con el modelo calibrado y probado, el Consultor deberá simular los escenarios siguientes:

- Escenario sin proyecto, en el cual se obtendrán resultados para el caso de no instalar los servicios de transporte público masivo.

- Escenario con proyecto, en el cual se simulará el comportamiento de las variables significativas con la implantación de los sistemas de transporte público masivo y sus derroteros propuestos.

Se utilizará el modelo de elección discreta que considere las características de las modalidades de transporte disponible y las variables significativas para la elección de los sistemas, incluyendo en su caso, los esquemas de integración tarifaria propuestos.

Entre las que podrían destacar:

- Monto de inversión por derrotero.

- Captación de demanda de viajes considerando los pares origen – destino.

- Tiempos de recorrido

- Captación y zona de cobertura

- Tarifa que deberá cobrar el sistema para equilibrar el modelo financiero

- Atención de zonas potenciales de generación de viajes en la zona de influencia.

Se deberán considerar las vialidades primarias que se encuentran en la zona de impacto para las simulaciones de transporte público y privado.

El CONSULTOR, conjuntamente con el PROMOTOR, seleccionará el software que mejor se adapte a la formulación del modelo, el cual deberá quedar disponible para futuras actualizaciones, con el fin de garantizar un nivel aceptable de confiabilidad de los resultados.

    - Dimensionamiento de servicios de transporte

Con base en el modelo calibrado y probado, el CONSULTOR estimará la demanda en días laborables y fines de semana, el volumen de diseño y los tiempos de ciclo para al menos tres periodos del día, así como la información complementaria que permita dimensionar el servicio para los trazos sugeridos, incluyendo características y parámetros operativos básicos del servicio.

  - Identificación, caracterización y evaluación de alternativas de solución

El CONSULTOR identificará los servicios de transporte que se requieren en la zona de influencia, considerando los resultados del modelo y los escenarios con proyecto, es decir, la implementación del sistema de transporte masivo más adecuado para atender las necesidades de la población, para la atención del incremento en la demanda; y sin proyecto que implicará la atención de esta demanda adicional mediante servicios de transporte colectivo ordinario con mejoras de bajo costo.

    - Identificación de servicios requeridos

Con base en los resultados que genere el modelo de transporte en cuanto a los deseos de viaje, su asignación en las vialidades prioritarias, las modalidades de transporte consideradas y los estudios que otras instancias ejecutoras realicen para el robustecimiento de la información base, el Consultor realizará lo siguiente:

- Confirmará o sugerirá, de acuerdo a los estudios realizados, el tipo de sistema o esquema de operación que resulten necesarios para atender la demanda.

- Identificará líneas de deseo y recorridos factibles para la operación del nuevo servicio.

- Propondrá la configuración de diseño del derrotero perteneciente al sistema de transporte masivo sugerido.

- Identificará las necesidades de integración con estaciones existentes del Sistema de Transporte Colectivo.

    - Tecnología

El CONSULTOR deberá identificar las tecnologías susceptibles de utilizar en los escenarios con y sin proyecto, considerando el tipo de alimentación, con especificaciones ambientales, que como mínimo cumplan con las normas mexicanas, para el caso sin proyecto, y con las más altas especificaciones para el caso con proyecto.

El CONSULTOR realizará la investigación de mercado en el ámbito nacional e internacional, que permita obtener cuando menos la información siguiente:

- Nivel de desarrollo de tecnología (prototipos y producción).

- Existencia de experiencias operativas con dicha tecnología.

- Existencia de soporte técnico y comercial en México.

- Costo de la tecnología y condiciones de comercialización.

- Descripción técnica de la tecnología, considerando los requerimientos establecidos para los escenarios con y sin proyecto.

- Disponibilidad de mercado y capacidad de producción.

    - Requerimientos de infraestructura

El CONSULTOR identificará los requerimientos de la infraestructura, considerando los escenarios con y sin proyecto y como mínimo los elementos siguientes, siendo esto de manera enunciativa más no limitativa:

- Requerimientos con relación a la configuración de la vialidad, la convivencia, la integración y la compatibilidad de la tecnología, ya sean los que actualmente operan o las propuestas a implementar.

- Creación o ampliación de bases de servicio y/o terminales con accesibilidad universal.

- Estaciones intermedias y/o equipamiento de puntos de ascenso y descenso con accesibilidad universal.

- Proyecto de vía, considerando las situaciones con y sin proyecto.

- Zona de depósitos y fosa de visita, con el equipamiento necesario.

- Infraestructura complementaria y que el CONSULTOR considere necesaria incluir.

El CONSULTOR deberá presentar una descripción desglosada y puntual de cada uno de estos elementos.

    - Equipamiento complementario

El Consultor identificará el equipamiento complementario que se requiere para la operación del servicio de transporte masivo en los escenarios con y sin proyecto, considerando cuando menos las funciones siguientes:

- Proyecto Operativo. El CONSULTOR analizará y evaluará las especificaciones técnicas y condiciones operativas de los sistemas que actualmente se utilizan, así como otros que han sido probados y operan en otros esquemas en México.

- Especialidades Electromecánicas y Eléctricas. El CONSULTOR analizará y evaluará las especificaciones técnicas y condiciones operativas de los sistemas que actualmente utilizan los diversos sistemas de transporte masivo, así como otros que han sido probados y operan en otros esquemas en México.

- El CONSULTOR identificará otros tipos de equipamientos complementarios que resulten necesarios para la prestación del servicio de transporte público en los escenarios con y sin proyecto.

  - Especificaciones de los sistemas de transporte a implementar

El CONSULTOR desarrollará a nivel de proyecto conceptual los siguientes apartados:

    - Material Rodante

El CONSULTOR propondrá la tecnología de material rodante y especificaciones técnicas, operativas y comerciales para los servicios de transporte público, para los escenarios con y sin proyecto, con un planteamiento de los costos de adquisición, de contado o con arrendamiento para los escenarios, acorde a los sistemas propuestos.

    - Infraestructura

El CONSULTOR propondrá características y especificaciones técnicas de la infraestructura requerida para la prestación del servicio en los escenarios con y sin proyecto, con una estimación paramétrica de los costos.

    - Equipamiento complementario

El CONSULTOR propondrá características y especificaciones técnicas del equipamiento complementario para los escenarios con y sin proyecto, considerando cuando menos lo siguiente:

- Proyecto Operativo. El CONSULTOR analizará y evaluará las especificaciones técnicas y condiciones operativas de los sistemas que actualmente se utilizan, así como otros que han sido probados y operan en otros esquemas en México.

- Especialidades Electromecánicas y Eléctricas. El CONSULTOR analizará y evaluará las especificaciones técnicas y condiciones operativas de los sistemas que actualmente utilizan los diversos sistemas de transporte masivo, así como otros que han sido probados y operan en otros esquemas en México.

- El CONSULTOR identificará otros tipos de equipamientos complementarios que resulten necesarios para la prestación del servicio de transporte público en los escenarios con y sin proyecto.

  - Estudios para la Integración con otros modos de transporte

El estudio deberá generar conclusiones específicas, con relación a la factibilidad de la implementación de esquemas de integración del nuevo sistema de transporte, en su caso, con otros modos de transporte de mediana y baja capacidad con los que interactúe, todo ello, a través de la formulación de propuestas de implementación y su validación con el modelo de simulación desarrollado.

Por lo anterior, deberán considerarse los factores relevantes relacionados con la integración del sistema de transporte, en términos institucionales, físicos, operativos y tarifarios; en lo que compete a la integración tarifaria, deberán considerarse distintos niveles de integración, desde el uso de medios de pago, compartidos o comunes, hasta la implementación de tarifas preferenciales por el uso combinado de los servicios, por transbordos, por la frecuencia de uso y/o por segmentos de usuarios, entre otros; en cualquier caso, deberán generarse conclusiones específicas, acerca del impacto de los esquemas tarifarios propuestos en la sostenibilidad financiera de los sistemas incluidos en la integración, tomando en cuenta la dinámica de actualización de las tarifas de los servicios de transporte público en la Ciudad de México y en el Estado de México.

  - Estudios de Factibilidad y Análisis Costo – Beneficio

Con el resultado de los estudios referidos en los puntos anteriores, el CONSULTOR formulará el diagnóstico y el Plan Integral de Movilidad de la zona de influencia, así como la documentación requerida de acuerdo con la normatividad aplicable para su gestión ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Por lo anterior, se deberán desarrollar las acciones siguientes:

    - Diagnóstico de movilidad

Con los resultados de los estudios de situación actual y de la modelación del escenario que se presentará en la zona de influencia identificada, así como las consideraciones de Proyectos vigentes o pasados, el CONSULTOR desarrollará un diagnóstico de la problemática asociada al transporte de personas, señalando indicadores y tendencias relevantes, así como fenómenos previsibles en materia de desarrollo urbano y movilidad.

    - Plan Integral de Movilidad

El CONSULTOR desarrollará el Plan Integral de Movilidad de la zona de influencia, que deberá incluir las acciones y requerimientos de inversión durante el horizonte de planeación, puede considerar otros Planes de Movilidad que considere útiles para los fines planteados en este Estudio.

    - Estudios de Factibilidad

El CONSULTOR deberá formular todos los Estudios de Factibilidad que permitan sustentar los proyectos propuestos para atender la movilidad en la zona de influencia y preparar la documentación que se requiera para su registro ante la Unidad de Inversiones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para ello deberá considerar los lineamientos, guías y cualquier otra normatividad emitida para tal efecto.

Como mínimo, el CONSULTOR deberá considerar las factibilidades siguientes, por el sistema de transporte a implementar, sin limitar la inclusión de otras factibilidades que sean de utilidad para el proyecto en cuestión:

- Factibilidad técnica. A partir de los estudios realizados el CONSULTOR formulará el documento que describa la evaluación de la factibilidad técnica de las alternativas revisadas y los criterios de la selección de propuestas en cuanto a recorrido, material rodante, infraestructura y equipamiento complementario.

- Factibilidad económica – financiera. Se evaluará la rentabilidad socioeconómica y financiera del proyecto propuesto considerando sus costos de inversión y operación, así como los ingresos previsibles a partir de la demanda estimada. Para ello, deberá realizarse un estudio tarifario que permita sustentar los ingresos posibles de los proyectos. Asimismo, incluirá una estructura de financiamiento, donde se indique el esquema bajo el que se recomienda operar.

- Factibilidad legal. Se revisará y documentará la fundamentación legal que sustenta a los diversos esquemas de transporte masivo, así mismo, se revisará la normatividad aplicable en materia federal de transporte público, a efecto de establecer los esquemas legales e institucionales del nuevo proyecto.

- Factibilidad ambiental. Se elaborarán e integrarán las Manifestaciones de Impacto Ambiental (MIA’s) necesarias para la operación del nuevo servicio atendidos por el sistema de transporte masivo que se defina. El CONSULTOR deberá acompañar al PROMOTOR en el trámite de autorización ante las autoridades ambientales correspondientes (federal o local). Se evaluará la reducción de emisiones a la atmósfera que genera la movilidad de personas en la zona de impacto, considerando la estimación de línea base, de las emisiones previstas por la simulación de los escenarios con y sin proyecto, para determinar las reducciones que generará cada escenario.

    - Análisis Costo – Beneficio

El CONSULTOR deberá elaborar los estudios de Análisis Costo – Beneficio que resulten necesarios, apegándose a los lineamientos para la elaboración y presentación de los programas y proyectos de inversión, emitidos por la Unidad de Inversiones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y cualquier otra normatividad que se encuentre vigente.

El CONSULTOR deberá asesorar, acompañar y coadyuvar al PROMOTOR, en el trámite y registro ante la Unidad de Inversiones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, hasta obtener el registro y la Clave de Cartera definitiva y sin observaciones.

- Seguimiento del contrato y de los servicios

  - Seguimiento del contrato

Durante la ejecución de los servicios objeto del contrato, se le verificará al CONSULTOR, que los avances correspondan a lo establecido en los Programas de Trabajo, Cronogramas de Ejecución, Diagramas de Flujo y demás herramientas de planeación y seguimiento del Estudio, detectando las variaciones significativas en su cumplimiento, se revisará y verificará la calidad de los avances del mismo. El PROMOTOR emitirá sus opiniones debidamente sustentadas y soportadas para la aceptación o rechazo de los Estudios en mención, asesorado por la GERENCIA.

  - Pago de los servicios

Para el pago de los servicios, la GERENCIA asesorará al PROMOTOR en la revisión de los avances que entregue el CONSULTOR, como la bitácora, el generador, la cédula de pagos programados, las estimaciones y las facturas, así como demás documentación relacionada y generada, para verificar que dicha documentación corresponda a los servicios efectivamente prestados y que dicha presentación cumpla con los parámetros establecidos en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, así como demás normatividad aplicable, verificando de igual manera que los entregables cumplan en contenido, alcance y calidad con base en los Programas de Trabajo.

- Revisión de los Estudios

Se verificará que el CONSULTOR elabore el Estudio empleando métodos y metodologías aceptadas por la Ingeniería y que correspondan a los últimos avances de la técnica, cumpliendo con los alcances pactados y que los resultados satisfagan los parámetros establecidos en los Términos de Referencia.

Se verificará la congruencia entre los diferentes componentes del Estudio y se integrará la totalidad de la evidencia documental que se genere con motivo de los servicios prestados en todas las etapas de su participación.

- Productos a entregar

Se anexa la relación de productos que entregará el CONSULTOR (Anexo 1), la cual deberá ser de manera impresa y en archivos magnéticos editables a efecto de posibilitar su explotación por parte de los usuarios del Estudio. El CONSULTOR deberá entregar al PROMOTOR los productos finales del Estudio.

En todo caso, el CONSULTOR realizará entregas previas que pondrá a consideración del PROMOTOR, dicho CONSULTOR, en reunión previa al inicio de las actividades del estudio, establecerá los Programas de Trabajo, Cronogramas de Ejecución, Diagramas de Flujo y demás herramientas de planeación y seguimiento que el Estudio requiera, para la adecuada coordinación de las acciones que se deberán llevar a cabo.

- Tiempo determinado para la entrega de los productos del estudio

Se dispone de 3 meses para la entrega de los resultados del estudio, a partir de la fecha de adjudicación del mismo, conforme el programa que de manera descriptiva pero no limitativa se presenta en la siguiente tabla:

| Estudio requerido | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Caracterización de la situación actual en la zona de impacto |  |  |  |
| Caracterización de la movilidad en el aeropuerto actual |  |  |  |
| Modelación de las necesidades de movilidad del área de impacto en la situación actual y con proyecto |  |  |  |
| Identificación, caracterización y evaluación de alternativas de solución |  |  |  |
| Especificaciones de los sistemas de transporte a implementar |  |  |  |
| Estudios para la Integración con otros modos de transporte |  |  |  |
| Estudios de factibilidad y Análisis Costo - Beneficio |  |  |  |

- Coordinación y Consideraciones Generales

- La Dirección General de Desarrollo Ferroviario y Multimodal de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes será la encargada de realizar el proceso de contratación y coordinar la realización del estudio, siendo conocido como el PROMOTOR.

- Se realizarán reuniones periódicas que serán establecidas por el PROMOTOR, para revisar con el CONSULTOR y la GERENCIA, cada una de las actividades que se programen semanalmente.

- El CONSULTOR presentará previamente la información a la entrega final para su revisión por parte del PROMOTOR y la GERENCIA, para la obtención de su visto bueno.

- Conjuntamente con el CONSULTOR, el PROMOTOR y la GERENCIA, tomarán las decisiones relacionadas a las acciones de campo y estrategias para la realización del estudio.

- El CONSULTOR deberá poner a consideración del PROMOTOR y la GERENCIA, los formatos de campo, cuestionarios, ubicación de puntos de aforo, diseños de muestras y demás elementos que se requieren para el levantamiento de los estudios, para ser revisados y dar su visto bueno previamente a la ejecución de los trabajos de campo.

- El CONSULTOR proveerá y facilitará al PROMOTOR los elementos necesarios para realizar visitas, inspecciones, verificaciones, supervisiones y gestiones que coadyuven al desarrollo del Proyecto.

- El CONSULTOR proporcionará al PROMOTOR los servicios y herramientas de acompañamiento, asesoría, soporte técnico y de gestión que se requieran y que el CONSULTOR considere de utilidad para el Proyecto.

Anexo 1. Relación de productos a entregar por el CONSULTOR en formato magnético y de forma impresa

| Estudio | Producto | Manera de presentarlo |
| --- | --- | --- |
| Caracterización de la situación actual en la zona de impacto. |  |  |
| Red vial. | Inventario de red vial primaria, con clasificación del tipo de vía de acuerdo a la estructura vial de la ciudad, considerando, el equipamiento, mobiliario, zonas verdes, obstáculos y cualquier elemento para la operación vial. | - Planos con: - Ancho y configuración de secciones transversales, especificando si cuenta con camellón central (físico o con marcas en el pavimento). - Número de carriles, uso de los mismos y sentidos de circulación. - Inventario físico y operacional de intersecciones, describiendo si son o no semaforizadas y su impacto en el flujo vehicular. - Inventario de señalamiento horizontal y vertical. - Inspección visual del estado físico del pavimento. - Ubicación de cobertizos y/o paradas del transporte público. - Ubicación y clasificación de obstáculos. - Ubicación de zonas verdes y árboles. - Principales usos de suelo sobre cada uno de los corredores. - Presentación con diapositivas. - Informe ejecutivo de resultados (documento de texto). - Memoria de cálculo con base de datos, tablas, gráficos con los indicadores que describan la situación actual. |
| Necesidades de movilidad. | Características de las necesidades de movilidad en las zonas de impacto, incluyendo el análisis demográfico, la aplicación de encuestas de origen destino y de preferencia declarada. | - Informe ejecutivo de resultados (documento de texto), incluyendo. - Encuesta de origen – destino en la zona de influencia del Proyecto, misma que se complementará con los resultados de las encuestas de origen – destino realizadas, de manera individual y conjunta, por el Gobierno de la Ciudad de México, el Gobierno del Estado de México, el INEGI, el Instituto de Ingeniería de la UNAM, el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM y del Sistema de Transporte Colectivo; todas ellas, con el propósito de representar los patrones actuales de movilidad. - Encuesta de preferencias declaradas. Como complemento de las encuestas anteriores, se realizará a una muestra representativa del total de los viajes estimados, misma que debe aplicarse en la zona de influencia. - Estimación del total de viajes en la zona de estudio, identificando los horarios de congestión a lo largo del día. - Análisis al Estudio de Demanda vigente, así como a Estudios anteriores que convergen en la zona de estudio. - Análisis de Convivencia de sistemas de transporte masivo de mediana y baja en la zona de influencia. - Estudio de Factibilidad y Modelo de Concesión Interestatal, para la operación del Sistema, según aplique. - Presentación con diapositivas. - Memoria de cálculo con base de datos, tablas, gráficos con los indicadores que describan la situación actual. |
| Transporte de Pasajeros | Descripción de las características del transporte público de pasajeros disponible para la población afectada, cuantificar su capacidad y demanda atendida, incluyendo el transporte público colectivo y el transporte privado. | - Inventario de transporte público colectivo de pasajeros en el área de influencia de los corredores identificados en la zona de mayor impacto. - Características del servicio del transporte público colectivo que opera en la primera zona de impacto vinculado a los corredores identificados. - Muestreo del transporte público colectivo que incluya un conjunto de servicios que resulten significativos para la implantación de nuevos corredores de transporte. - Análisis de transporte privado. - Informe ejecutivo de resultados (documento de texto). - Presentación con diapositivas. - Memoria de cálculo con base de datos, tablas, gráficos con los indicadores que describan la situación actual incluyendo los resultados de los estudios de campo. |
| Operación Vial | Descripción de las características de la operación vial para cada uno de los corredores identificados mediante la aplicación de estudios de tránsito. | - Resultados de los estudios de tránsito: - Aforos automáticos en estaciones maestras. - Aforos de flujo vehicular en estaciones maestras. - Estudio de intersecciones conflictivas que incluyan: levantamiento condiciones físicas y operativas, aforos direccionales con clasificación vehicular, peatonal y de ciclistas, así como simulaciones de la operación del tránsito. - Estudio de velocidad de recorrido de vehículos particulares por el método del vehículo flotante. - Investigación documental sobre la estadística de incidentes de tránsito. - Análisis de ocupación del transporte particular. - Informe ejecutivo de resultados (documento de texto). - Presentación con diapositivas. - Memoria de cálculo con base de datos, tablas, gráficos con los indicadores que describan la situación actual incluyendo los resultados de los estudios de campo. |
| Usos de Suelo | Investigación documental con las dependencias de la Ciudad de México, del Estado de México y el Gobierno Federal, relacionadas con la materia, respecto a los usos del suelo presentes en el área de influencia. | - Señalar las restricciones vigentes para uso de suelo por parte de las autoridades competentes. - Estadísticas sobre la prevalencia por tipo de uso del suelo. - Representación gráfica mediante planos de la zona de impacto. - Informe ejecutivo de resultados (documento de texto). - Presentación con diapositivas. - Memoria de cálculo con base de datos, tablas, gráficos con los indicadores que describan la situación actual. |
| Emisión de Contaminantes | Informe de emisiones contaminantes que genera la movilidad de personas en la zona de impacto y en la situación actual. | - Estimación de las emisiones contaminantes que genera la movilidad de personas en la zona de influencia y en la situación actual, para ello tomará como base la guía de implementación del Mecanismo de Desarrollo Limpio de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático. - Informe ejecutivo de resultados (documento de texto). - Presentación con diapositivas. - Memoria de cálculo con base de datos, tablas, gráficos con los indicadores que describan la situación actual incluyendo los resultados de los estudios de campo. |
| Características de los viajes generados. | Encuesta sobre los perfiles y las características de los viajes que se realizan desde y hacia los pares origen – destino, durante 16 horas (de 06:00 a 22:00 hrs.), en tres días hábiles (martes a jueves) y los dos de fin de semana, sábado y domingo. | - Perfil socioeconómico. - Características del viaje: origen, destino, medio de transporte (cadena de viaje), horario, frecuencia, costo y duración. - Informe ejecutivo de resultados (documento de texto). - Presentación con diapositivas. - Memoria de cálculo con base de datos, tablas, gráficos con los indicadores que describan la situación actual. |
| Características del transporte que atiende la movilidad | Inventario de los medios de transporte (público, concesionado y privado) que atienden las necesidades de movilidad en la zona de influencia. | - Horarios de congestión a lo largo del día (baja, alta y nula). - Tipo, capacidad y energético que utilizan los vehículos. - Frecuencias de servicio durante 16 horas (de 06:00 a 22:00 hrs.), en tres días hábiles (martes a jueves) y los dos de fin de semana, sábado y domingo, considerando días hábiles, no hábiles, temporada alta y temporada baja. - Informe ejecutivo de resultados (documento de texto). - Presentación con diapositivas. - Memoria de cálculo con base de datos, tablas, gráficos con los indicadores que describan la situación actual. |
| Modelación de las necesidades de movilidad del área de impacto en la situación actual y con proyecto. |  |  |
| Modelación de las necesidades de movilidad del área de influencia en la situación actual y con proyecto. | Modelo de transporte que represente las actuales características de movilidad de la zona de influencia, realizando previamente un análisis de las medidas de optimización que sean susceptibles de llevar a cabo. | - Informe ejecutivo de resultados (documento de texto) que describa las condiciones operativas y de movilidad en una situación sin proyecto. - Estimar el comportamiento de un conjunto de variables cuantitativas, como son: generación de viajes, flujos vehiculares, generación de emisiones contaminantes, niveles de servicio, viajes atendidos por los diferentes modos de transporte. - Niveles de servicio de las vialidades significativas, tiempos y costos de viaje, líneas de deseo y volumen. - Resultados de la calibración y prueba de confiabilidad del modelo, simulación de escenarios y dimensionamiento de servicios de transporte para atender la demanda estimada. - Presentación con diapositivas. - Memoria de cálculo con base de datos, tablas, gráficos con los indicadores seleccionados. - Algoritmo de simulación. |
| Identificación, caracterización y evaluación de alternativas de solución. |  |  |
| Identificación de servicios requeridos. | Identificación de los servicios de transporte que se requieren en el área de influencia. | - Informe ejecutivo de resultados (documento de texto), confirmando el tipo de sistema propuesto para atender la demanda identificada: - Confirmación o sugerencia de sistemas o esquemas operativos. - Líneas de deseo y recorridos factibles para la operación del nuevo servicio. - Las consideraciones que permitirán la integración de los Sistemas de Transporte (en caso de que éstos resulten ser económica y financieramente rentables). - Identificará las necesidades de integración con estaciones existentes del Sistema de Transporte Colectivo. - Presentación con diapositivas. - Memoria de cálculo con base de datos, tablas, gráficos con los indicadores seleccionados. |
| Tecnología vehicular. | Informe de investigación con respecto a la tecnología vehicular susceptible de ser utilizada en los escenarios con y sin proyecto, considerando el tipo de alimentación, cumpliendo con las normas mexicanas. | - Informe ejecutivo de resultados (documento de texto), que contenga información sobre la o las tecnologías vehiculares propuestas, incluyendo: - Nivel de desarrollo de tecnología. - Existencia de experiencias operativas con dicha tecnología. - Existencia de soporte técnico y comercial en México. - Costo de la tecnología y condiciones de comercialización. - Descripción técnica de la tecnología. - Disponibilidad de mercado y capacidad de producción. - Presentación con diapositivas. - Memoria de cálculo con base de datos, tablas, gráficos con los indicadores seleccionados. |
| Requerimientos de Infraestructura. | Informe de identificación con respecto a los requerimientos de la infraestructura para el transporte público masivo de pasajeros, considerando los escenarios con y sin proyecto. | - Informe ejecutivo de resultados (documento de texto), que contenga la descripción de la infraestructura requerida en lo que se refiere a: - Requerimientos de la configuración de la vialidad, la convivencia, la integración y la compatibilidad de la tecnología que actualmente operan o las propuestas a implementar. - La creación o ampliación de bases de servicio y/o terminales con accesibilidad universal. - Las estaciones intermedias y/o equipamiento de puntos de ascenso y descenso con accesibilidad universal. - Proyecto de vía, considerando las situaciones con y sin proyecto. - Zonas de depósitos y fosa de visita, con el equipamiento necesario. - Infraestructura complementaria y que el CONSULTOR considere incluir. - Presentación con diapositivas. - Memoria de cálculo con base de datos, tablas, gráficos con los indicadores seleccionados. |
| Equipamiento complementario. | Informe de identificación del equipamiento complementario que se requiere para la operación del servicio de transporte masivo en los escenarios con y sin proyecto. | - Informe ejecutivo de resultados (documento de texto), que contenga la descripción del equipamiento requerido en lo que se refiere a: - Proyecto Operativo, analizando y evaluando las especificaciones técnicas y condiciones operativas de los sistemas que actualmente se utilizan, así como otros que han sido probados y operan en otros esquemas en México. - Especialidades Electromecánicas y Eléctricas, acompañadas del análisis y evaluación de las especificaciones técnicas y condiciones operativas de los sistemas que actualmente utilizan los diversos sistemas de transporte masivo, así como otros que han sido probados y operan en otros esquemas en México. - Identificación de otros tipos de equipamientos complementarios que resulten necesarios para la prestación del servicio de transporte público en los escenarios con y sin proyecto. - Presentación con diapositivas. - Memoria de cálculo con base de datos, tablas, gráficos con los indicadores seleccionados. |
| Especificaciones de los sistemas de transporte a implementar |  |  |
| Especificaciones de los sistemas de transporte a implementar. Material Rodante. | Informe Ejecutivo de la Propuesta de especificaciones técnicas del Material Rodante. | - Especificaciones técnicas, operativas y comerciales del material rodante que prestará los servicios de transporte público, para los escenarios con y sin proyecto, con un planteamiento de los costos de adquisición de contado o con arrendamiento. Informe ejecutivo de resultados (documento de texto). - Presentación con diapositivas. - Memoria de cálculo con base de datos, tablas, gráficos con los indicadores seleccionados. |
| Especificaciones de los sistemas de transporte a implementar. Infraestructura | Informe Ejecutivo de la Propuesta de las características y especificaciones técnicas de la infraestructura requerida. | - Características y especificaciones técnicas de la infraestructura requerida para la prestación del servicio en los escenarios con y sin proyecto con una estimación paramétrica de los costos. Informe ejecutivo de resultados (documento de texto). - Presentación con diapositivas. - Memoria de cálculo con base de datos, tablas, gráficos con los indicadores seleccionados. |
| Especificaciones de los sistemas de transporte a implementar. Equipamiento complementario | Informe Ejecutivo de la Propuesta de las características y especificaciones técnicas del equipamiento complementario para los escenarios con y sin proyecto. | - Informe ejecutivo de resultados (documento de texto) Se deberá presentar una descripción desglosada y puntual de cada uno de los conceptos: Proyecto Operativo, Especialidades Electromecánicas y Eléctricas, así como equipamientos adicionales identificados por el CONSULTOR. - Presentación con diapositivas. - Memoria de cálculo con base de datos, tablas, gráficos con los indicadores seleccionados. |
| Estudios para la Integración con otros modos de transporte |  |  |
| Estudios para la Integración con otros modos de transporte | Informe sobre los esquemas de integración del nuevo sistema de transporte, con otros modos de transporte de mediana y baja capacidad con los que interactúe, a través de la formulación de propuestas de implementación y su validación con el modelo de simulación desarrollado. | - Presentación con diapositivas. - Informe ejecutivo de resultados (documento de texto). - Propuesta conceptual sobre los esquemas de integración (justificados con el modelo). - Memoria de cálculo con base de datos, tablas, gráficos, escenarios de demanda con y sin integración tarifaria conforme a las propuestas formuladas (hojas de cálculo). |
| Estudios de factibilidad y Análisis Costo – Beneficio |  |  |
| Diagnóstico de movilidad | Diagnóstico de la problemática asociada al transporte de personas, señalando indicadores y tendencias relevantes, así como fenómenos previsibles en materia de desarrollo urbano y movilidad. | - Presentación con diapositivas. - Informe ejecutivo de resultados (documento de texto). - Memoria de cálculo con base de datos, tablas, gráficos con los indicadores que describan la situación actual incluyendo los resultados de la modelación. |
| Plan integral de movilidad | Desarrollar el plan integral de movilidad de la zona de influencia, que incluirá las acciones y requerimientos de inversión durante el horizonte de planeación. | - Documentación del Plan Integral de Movilidad (documento de texto). - Presentación con diapositivas. - Memoria de cálculo con bases de datos, tablas, gráficos con los indicadores que describan la situación actual incluyendo los resultados de la modelación. |
| Estudios de factibilidad | Formular los estudios de factibilidad que permitan sustentar el proyecto propuesto y preparar la documentación para su inscripción ante la Unidad de Inversiones de la SHCP. | - Documentación de los estudios de Factibilidad técnica, Factibilidad económica – financiera, Factibilidad legal y Factibilidad ambiental (documento de texto). - Presentación con diapositivas. - Informes ejecutivos de resultados. - Memoria de cálculo con bases de datos, tablas, gráficos con los indicadores que describan la situación actual incluyendo los resultados de la modelación. |
| Análisis Costo - Beneficio | Elaborar los estudios de ACB para el proyecto de inversión, y acompañar en el trámite de registro ante la Unidad de Inversiones de la SHCP, hasta obtener la(s) Clave(s) de Cartera definitiva(s) y sin observaciones, coadyuvando a la solventación de las observaciones en el documento final. | - Documentación de los estudios de ACB (documento de texto). - Presentación con diapositivas. - Informes ejecutivos de resultados. - Memoria de cálculo con bases de datos, tablas, gráficos con los indicadores que describan la situación actual incluyendo los resultados de la modelación. |
| Modelado de Información de Construcción (BIM) |  |  |
| Modelado de Información de Construcción (BIM) | Elaboración del Modelado de Información (BIM), con la representación asistida por computadora, del trazo final del Proyecto, con el volumen conceptual de las edificaciones e instalaciones principales del Proyecto, desde su inicio en la zona de origen hasta su terminación en la zona de destino, incluyendo ramales o trazos secundarios. Incluye la elaboración del modelo digital tridimensional con base en recorrido de escáner láser 3D, con barrido de toda la superficie exterior y obstáculos existentes a lo largo del corredor donde se insertará la ruta del trazo final del Proyecto. Será complementado con recorrido de tomas aéreas por medio de aeronaves sin tripulación o dron, con elaboración de elementos conceptuales de arquitectura, material rodante y edificaciones que conformarán el Proyecto. | - Con registro electrónico en DVD no regrabable, archivo traducido al lenguaje CAD, así como la capacitación para su visualización. - Duración efectiva de entre 90 y 120 segundos, para fundamentar la viabilidad del proyecto, así como promociones subsecuentes a esta etapa de estudios, con base en la normatividad aplicable vigente y a los resultados obtenidos durante el desarrollo de los Estudios de Pre-inversión, las prácticas y procedimientos de ejecución aplicables a este tipo de herramientas gráficas, así como instrucciones complementarias emitidas por el PROMOTOR. |

Anexo 2. Personal considerado para los Servicios de la Actualización

| Cantidad | Nivel CNEC | Personal Profesional | Experiencia Solicitada | Competencia o Habilidad | Herramientas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Superintendente Director de Estudios Especializados. | Experiencia mínima de 10 años en la elaboración de Estudios de Pre-inversión y registro de proyectos ante la SHCP. | Ingeniero en Transporte, Civil, Arquitecto, o carrera afín a la experiencia y cargo solicitado. | Microsoft Office AutoCAD MS Project Neodata o Similar |
| 1 | 2 | Coordinador General de Estudios de Pre-inversión. | Experiencia mínima de 5 años en gestiones y trámites de proyectos ante la SHCP. | Ingeniero en Transporte, Civil, Arquitecto, o carrera afín a la experiencia y cargo solicitado. | Microsoft Office AutoCAD MS Project Neodata o Similar |
| 2 | 2 | Coordinador Especialista en Ingeniería de Transporte. | Experiencia mínima de 5 años en la elaboración de Estudios de Pre-inversión y registro de proyectos ante la SHCP. | Ingeniero en Transporte, Civil, Arquitecto, o carrera afín a la experiencia y cargo solicitado. | Microsoft Office AutoCAD MS Project Neodata o Similar Visum / Vissim |
| 2 | 2 | Coordinador Especialista en Ingeniería. | Experiencia mínima de 5 años en la elaboración de Estudios de Pre-inversión y registro de proyectos ante la SHCP. | Ingeniero Civil, Arquitecto, o carrera afín a la a la experiencia y cargo solicitado. | Microsoft Office AutoCAD MS Project Neodata o Similar |
| 1 | 2 | Coordinador Especialista en Análisis Costo – Beneficio | Experiencia mínima de 5 años en la elaboración de Estudios de Pre-inversión y registro de proyectos ante la SHCP. | Ingeniero en Transporte, Civil, Arquitecto, o carrera afín a la a la experiencia y cargo solicitado. | Microsoft Office AutoCAD MS Project Neodata o Similar |
| 1 | 3 | Especialista administrativo de Ingeniería de Transporte. | Experiencia mínima de 3 años en la elaboración de Estudios de Pre-inversión y registro de proyectos ante la SHCP. | Ingeniero en Transporte, Civil, Arquitecto, o carrera afín a la experiencia y cargo solicitado. | Microsoft Office AutoCAD MS Project Neodata o Similar |
| 1 | 3 | Especialista administrativo de Ingeniería. | Experiencia mínima de 3 años en la elaboración de Estudios de Pre-inversión y registro de proyectos ante la SHCP. | Ingeniero Civil, Arquitecto, o carrera afín a la a la experiencia y cargo solicitado. | Microsoft Office AutoCAD MS Project Neodata o Similar |
| 1 | 3 | Especialista administrativo de Análisis Costo – Beneficio. | Experiencia mínima de 3 años en la elaboración de Estudios de Pre-inversión y registro de proyectos ante la SHCP. | Ingeniero en Transporte, Civil, Arquitecto, o carrera afín a la a la experiencia y cargo solicitado. | Microsoft Office AutoCAD MS Project Neodata o Similar |
| 5 | 7 | Auxiliar técnico administrativo. | Experiencia mínima de 2 años en la elaboración de Estudios de Pre-inversión y registro de proyectos ante la SHCP. | Ingeniero en Transporte, Civil, Arquitecto, o carrera afín a la experiencia y cargo solicitado. | Microsoft Office AutoCAD MS Project Neodata o Similar |

Anexo 3. Mapa de trazos identificados