Términos de Referencia para la Contratación de Servicios Relacionados con la Obra Pública, relativos a la “Gerencia Integral de Coordinación, Seguimiento y Apoyo Técnico para la Actualización de los Estudios de Pre-inversión del Proyecto de la Extensión de la Línea A del STC, tramo: Chalco – La Paz y en su caso la Coordinación, Seguimiento y Apoyo Técnico para la implementación de un sistema férreo entre los municipios y/o alcaldías de Chalco, Valle de Chalco, Ixtapaluca, La Paz, Chimalhuacán, Chicoloapan, Iztapalapa y Tláhuac”.

I. ANTECEDENTES.

I.1. Anteproyecto del Plan Nacional de Desarrollo 2019 – 2024.

El anteproyecto del Plan Nacional de Desarrollo 2019 – 2024 (PND), tiene como consideración general, orientarse a la generación de valor público, mediante el crecimiento y el desarrollo de la Nación, atendiendo diversos enfoques conforme a los Organismos y Dependencias de Gobierno que lo componen.

En el Subsector de Comunicaciones y Transportes la infraestructura de transporte se encuentra directamente asociada al crecimiento económico, por lo que la demanda de un mejor transporte público en los componentes de mayor oferta, mejor calidad y costos adecuados, se ha convertido en importantes áreas de oportunidad para el Estado; asimismo, el incremento en el uso del automóvil ha contribuido a una mayor dispersión del transporte y se convierte en una franca competencia por el uso de vialidades propiciando contaminación del ambiente, altos costos de mantenimiento, más inversiones en infraestructura, incremento en los accidentes viales, deterioro de la calidad de vida, problemas de salud pública, pérdida de horas hombre productivas, por mencionar algunos.

Por ello la inversión pública debe canalizarse en aquella infraestructura que sea estratégica para el desarrollo del País, que por su propia relevancia genere valor interno a las ciudades, así como evolución y progreso a la nación.

En consecuencia, la visión de Gobierno apunta a la atención de las necesidades de transporte mediante la construcción o ampliación de sistemas de transporte masivo de pasajeros, eficientes y efectivos, que otorguen las mejores condiciones de calidad, nivel de servicio, seguridad y tiempo, impactando favorablemente en la disminución de tiempos de traslado y espera, mejorando la calidad de vida de los ciudadanos al proporcionar sistemas rentables y competitivos.

La alineación dentro del anteproyecto de PND se enfoca a los siguientes ejes rectores: Eje 2: Bienestar Social y Eje 3: Desarrollo Económico, así como al Eje transversal 3: Desarrollo Sustentable y Sostenible.

En este sentido, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) en el ámbito de su competencia le corresponde formular y conducir las políticas y programas para el desarrollo del transporte y las comunicaciones de acuerdo a las necesidades del país; así como construir y conservar caminos y puentes federales, en cooperación con los gobiernos de las entidades federativas, con los municipios y los particulares, de acuerdo con lo establecido en el artículo 36 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

I.2. Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

Bajo esta premisa y en apego a lo señalado en los artículos 2, fracción II, 26 y 36 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, el Ejecutivo Federal en el ejercicio de sus atribuciones y para el despacho de los negocios del orden administrativo encomendados contará con Secretarías de Estado que formarán parte de la Administración Pública Centralizada, entre las cuales se encuentra la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que tiene entre sus atribuciones las siguientes:

Artículo 36.- A la Secretaría de Comunicaciones y Transportes corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

I.- Formular y conducir las políticas y programas para el desarrollo del transporte y las comunicaciones de acuerdo a las necesidades del país;

VII.- Construir las vías férreas, patios y terminales de carácter federal para el establecimiento y explotación de ferrocarriles, y la vigilancia técnica de su funcionamiento y operación;

VIII.- Regular y vigilar la administración del sistema ferroviario exprés;

XII.- Fijar las normas técnicas del funcionamiento y operación de los servicios públicos de comunicaciones y transportes y las tarifas para el cobro de los mismos, así como otorgar concesiones y permisos y fijar las tarifas y reglas de aplicación de todas las maniobras y servicios marítimos, portuarios, auxiliares y conexos relacionados con los transportes o las comunicaciones; y participar con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el establecimiento de las tarifas de los servicios que presta la Administración Pública Federal de comunicaciones y transportes;

XIII.- Fomentar la organización de sociedades cooperativas cuyo objeto sea la prestación de servicios de comunicaciones y transportes;

XXIV.- Otorgar concesiones o permisos para construir las obras que le corresponda ejecutar;

XXV.- Cuidar de los aspectos ecológicos y los relativos a la planeación del desarrollo urbano, en los derechos de vía de las vías federales de comunicación;

XXVI.- Promover y, en su caso, organizar la capacitación, investigación y el desarrollo tecnológico en materia de comunicaciones y transportes.

En términos de los artículos antes señalados, tiene a bien emitir los presentes Términos de Referencia para la Contratación de Servicios Relacionados con la Obra Pública, relativos a la “Gerencia Integral de Coordinación, Seguimiento y Apoyo Técnico para la Actualización de los Estudios de Pre-inversión del Proyecto de la Extensión de la Línea A del STC, tramo: Chalco – La Paz y en su caso la Coordinación, Seguimiento y Apoyo Técnico para la implementación de un sistema férreo entre los municipios y/o alcaldías de Chalco, Valle de Chalco, Ixtapaluca, La Paz, Chimalhuacán, Chicoloapan, Iztapalapa y Tláhuac”, de conformidad con lo señalado en los artículos 4, fracción IV, y 31, fracción XVIII, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

I.3. Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

De conformidad con lo dispuesto en la fracción XVIII, del artículo 2 del Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para el despacho de los asuntos que le competen, la Secretaría contará con diversas unidades administrativas, entre las que se encuentra la Dirección General de Desarrollo Ferroviario y Multimodal que cuenta con las siguientes atribuciones:

Artículo 23. Corresponde a la Dirección General de Desarrollo Ferroviario y Multimodal:

I. Proponer y promover las políticas y programas de desarrollo, promoción, regulación, supervisión y logística del sistema ferroviario y del transporte multimodal;

II. Tramitar las peticiones relativas al otorgamiento de concesiones y asignaciones para la construcción, operación y explotación de vías generales de comunicación ferroviaria y para la prestación del servicio público de transporte ferroviario, así como su prórroga, modificación, nulidad, cesión, terminación y revocación y adoptar, en el ámbito de su competencia, las medidas conducentes en términos de las disposiciones jurídicas aplicables;

III. Llevar a cabo las licitaciones públicas para el otorgamiento de concesiones para la construcción, operación y explotación de vías férreas, así como para la prestación del servicio público de transporte ferroviario;

IV. Llevar a cabo los procedimientos para la contratación de obras públicas ferroviarias y de los servicios relacionados con las mismas, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables;

V. Promover con las entidades federativas, municipios, demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, concesionarios o particulares la conservación, reconstrucción y ampliación de tramos de vías férreas federales, y la construcción de libramientos que eviten el paso por las poblaciones;

VI. Evaluar, en coordinación con la unidad administrativa competente de la Secretaría, las propuestas relativas a la planeación, construcción, modernización, reconstrucción y conservación de la obra pública para la prestación del servicio público de transporte ferroviario;

VI. Fijar y modificar las dimensiones y características del derecho de vía de las vías generales de comunicación ferroviaria, así como aprobar los proyectos de construcción y, en su caso, reconstrucción de las vías férreas concesionadas;

VIII. Coordinar las acciones de carácter técnico para la preservación y liberación del derecho de vía en las vías generales de comunicación ferroviaria, con la participación de los Centros SCT y, en su caso, de las autoridades competentes de las entidades federativas, de los municipios o de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México;

IX. Coadyuvar con las unidades administrativas competentes de la Secretaría, los Centros SCT y las autoridades competentes de las entidades federativas, de los municipios o de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México para que los trámites relativos a la adquisición, ocupación y regularización del derecho de vía en las vías generales de comunicación ferroviaria se lleven a cabo de acuerdo con las disposiciones jurídicas aplicables;

X. Otorgar, modificar o revocar los permisos y autorizaciones para operar el transporte multimodal y para prestar el servicio de maniobras en zonas federales terrestres ferroviarias;

XI. Otorgar, modificar o revocar los permisos y autorizaciones ferroviarias para la prestación de los servicios auxiliares; la construcción de accesos, cruzamientos e instalaciones marginales; construcción y operación de puentes sobre vías férreas; la instalación de anuncios y señales publicitarias; la construcción, conservación y mantenimiento de vías férreas por parte de las empresas cuando éstas se ofrezcan para su explotación y operación a terceros que tengan concesión para el servicio público de transporte ferroviario y cualquier otra obra e instalación subterránea, superficial o aérea en el derecho de vía de las vías generales de comunicación ferroviaria, así como aprobar los proyectos ejecutivos correspondientes;

XII. Imponer en caso fortuito o de fuerza mayor y, previa opinión técnica y operativa de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario, modalidades en la operación y explotación de las vías férreas, así como en la prestación del servicio público de transporte ferroviario, sólo por el tiempo y proporción que resulte estrictamente necesario;

XIII. Proponer a las autoridades competentes los derechos, aprovechamientos y contraprestaciones que se cubrirán al Gobierno Federal por el otorgamiento de las concesiones, permisos y autorizaciones en materia ferroviaria, de transporte multimodal y de servicio de maniobras en zonas federales terrestres ferroviarias, así como por el uso, aprovechamiento y explotación de los bienes del dominio público correspondientes a la infraestructura ferroviaria y por la prestación del servicio público de transporte ferroviario;

XIV. Aprobar las pólizas de los seguros y sus renovaciones que en materia de transporte ferroviario y multimodal deban contratar los concesionarios, permisionarios y autorizados, y establecer los montos mínimos que deberán cubrir dichas pólizas;

XV. Verificar el cumplimiento de las concesiones, asignaciones, permisos y autorizaciones por parte de los concesionarios, asignatarios, permisionarios y autorizados en materia ferroviaria, de transporte multimodal y de servicio de maniobras en zonas federales terrestres ferroviarias;

XVI. Representar al sector en materia de transporte ferroviario y multimodal en las reuniones bilaterales, foros, grupos de trabajo y organismos internacionales;

XVII. Supervisar el cumplimiento y observancia por parte de los Centros SCT de los criterios, lineamientos, procedimientos, y demás disposiciones administrativas que se emitan en materia de transporte ferroviario, de transporte multimodal y de servicio de maniobras en zonas federales terrestres ferroviarias;

XVIII. Determinar, sin perjuicio de las atribuciones que correspondan a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en coordinación con otras autoridades federales competentes, los lineamientos generales aplicables para la definición de aquellos conocimientos, habilidades y destrezas que requieran de certificación para garantizar la seguridad en la prestación del servicio público de transporte ferroviario y, establecer en coordinación con dicha Secretaría el régimen al que se sujetará la certificación a que se refiere esta fracción, en términos del artículo 41 de la Ley;

XIX. Evaluar y autorizar a las unidades de verificación de las normas oficiales mexicanas relacionadas con el servicio público de transporte ferroviario, así como proponer los lineamientos para dicha autorización;

XX. Promover la coordinación e integración de los servicios e infraestructura necesarios para el desarrollo de la logística en territorio nacional y su vinculación con el extranjero, y

XXI. Suscribir los acuerdos y documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones, así como de aquéllos que les sean señalados por delegación o que le correspondan por suplencia.

I.4. Extensión Metro Chalco – La Paz y Proyecto Férreo.

El crecimiento urbano de la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) se ha dado en los municipios periféricos del Estado de México. La población en las 19 localidades urbanas que integran a los municipios de Chalco, Ixtapaluca y Valle de Chalco ha crecido en su conjunto entre el año 2000 y el 2010 un 46.0% %, de 849,624 a 1,240,830 habitantes. Asimismo, los municipios de Chimalhuacán, Nezahualcóyotl y La Paz, cuentan con una población 524,223 habitantes, 1,136,300 habitantes y 232,211 habitantes (Año 2005), respectivamente.

El crecimiento del parque vial se ha incrementado en su conjunto en el Estado de México entre el año 2000 y el 2010 en un 145.6%, de 1,268,894 a 3,116,697 vehículos.

Este crecimiento expansivo en población y parque vehicular responde una menor densidad habitacional (mayor dispersión de la población) pero a una mayor densidad de las actividades comerciales, industriales y de servicios, lo que se traduce en mayores desplazamientos de la población y la creciente necesidad de una mayor infraestructura de transporte.

Las variables de transporte muestran la necesidad de inversiones en nuevos sistemas de trasporte masivo más modernos y eficientes. La velocidad promedio (VP) para el tránsito general de la zona de influencia, se encuentra entre 9.2 km/h en hora de máxima demanda y 34.12 km/h en hora valle.

El tiempo de viaje (TV) de los usuarios en la zona de influencia se encuentra alrededor de 55.57 minutos en el año 2013. Finalmente, el Costo Generalizado de Viaje (CGV) se encuentra alrededor de $45.8 pesos en el año 2014.

El transporte público que opera hoy en la zona, está directamente afectado por estas situaciones y participa en la degradación de las condiciones de circulación debido a la superposición de rutas y a las malas prácticas de operación de los choferes de transporte público (maniobras de ascenso – descenso no reguladas y obstrucciones entre unidad de transporte).

El área de estudio se integra por las siguientes avenidas:

- Autopista México – Puebla, en su inicio en calzada Ignacio Zaragoza hasta el kilómetro 30+000.

- Carretera Federal México – Puebla (Avenida Cuauhtémoc a Puebla libre) en su tramo de La Paz a Ixtapaluca centro.

- Carretera Federal México – Cuautla en su tramo de Ixtapaluca centro a Amecameca – Ozumba.

- Carretera Federal México – Texcoco, en su inicio desde los Reyes hasta los municipios de Chimalhuacán y Chicoloapan.

Se prevé que, de mantenerse las condiciones de operación actuales, la velocidad promedio (VP) disminuirá año con año, aumentando el tiempo de viaje (TV) y el Costo Generalizado de Viaje (CGV).

Nota importante:

La GERENCIA brindará en todo momento los servicios contratados de Coordinación, Seguimiento y Apoyo Técnico para la Actualización de los Estudios de Pre-inversión del Proyecto de la Extensión de la Línea A del STC, tramo: Chalco – La Paz y en su caso para la implementación de un sistema férreo entre los municipios y/o alcaldías de Chalco, Valle de Chalco, Ixtapaluca, La Paz, Iztapalapa, Tláhuac, Chimalhuacán y Chicoloapan.

Definiciones:

- PROMOTOR: Se refiere a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a través de la Dirección General de Desarrollo Ferroviario y Multimodal.

- CONSULTOR: Quien o quienes realizarán la actualización de los Estudios de Pre-inversión actualmente vigentes y en su caso el de sistemas férreos alternos en la misma zona de influencia.

- ESTUDIOS: Se refiere a los Estudios de Pre-inversión del Proyecto de la Extensión de la Línea A del STC, tramo: Chalco – La Paz y en su caso a la elaboración de un Estudio de Pre-inversión para analizar la implementación de un sistema férreo entre los municipios y/o alcaldías de Chalco, Valle de Chalco, Ixtapaluca, La Paz, Chimalhuacán, Chicoloapan, Iztapalapa y Tláhuac.

- GERENCIA: Se refiere a la Gerencia Integral de Coordinación, Seguimiento y Apoyo Técnico que prestará sus servicios para la Actualización de los Estudios de Pre-inversión del Proyecto de la Extensión de la Línea A del STC, tramo: Chalco – La Paz y en su caso para la elaboración de un Estudio de Pre-inversión para analizar la implementación de un sistema férreo entre los municipios y/o alcaldías de Chalco, Valle de Chalco, Ixtapaluca, La Paz, Chimalhuacán, Chicoloapan, Iztapalapa y Tláhuac.

II.	ALCANCES DE LOS SERVICIOS DE LA GERENCIA.

II.1. La GERENCIA para la realización de los ESTUDIOS deberá ejecutar lo siguiente:

A) Asesoría, coordinación, seguimiento, soporte técnico y de gestión para el seguimiento del contrato de los ESTUDIOS, que consiste en:

- Analizar, verificar y dar seguimiento a los actos de inicio de los trabajos de los ESTUDIOS, como es la firma del contrato, presentación de garantías, apertura de bitácora, designación de residente y superintendente, elaboración de las actas administrativas que correspondan, registro en COMPRANET, así como a todos aquellos actos que resulten aplicables de conformidad con la convocatoria y la legislación aplicable.

- Analizar, verificar y dar seguimiento al programa de ejecución de los trabajos de los ESTUDIOS, así como dictaminar el cumplimiento al mismo, y en su caso, proponer soluciones y medidas de corrección respecto de variaciones significativas en el cumplimiento del contrato respectivo.

- La GERENCIA revisará, analizará y verificará que los trabajos relativos a la ejecución de los ESTUDIOS, se realicen conforme en los términos, forma, plazo y contenido previsto en los Términos de Referencia, los Programas de Trabajo y la legislación aplicable, emitiendo dictámenes debidamente sustentados y soportados por cada entregable previsto en el contrato de los ESTUDIOS.

- La GERENCIA revisará, analizará y verificará que la estimaciones relativas al contrato de los ESTUDIOS, se presenten de conformidad con los Términos de Referencia, los Programas de Trabajo y la legislación aplicable, así como con la documentación adjunta necesaria como el generador, la cédula de pagos programados, registro de bitácora, las facturas, el entregable que las sustenta, y toda aquella que resulte procedente, emitiendo dictámenes debidamente sustentados y soportados de cumplimiento de cada estimación.

B) Asesoría, coordinación, seguimiento, soporte técnico y de gestión para la conclusión del contrato de los ESTUDIOS, que consiste en:

- Analizar, verificar y dar seguimiento a los actos de conclusión de los trabajos de los ESTUDIOS, como es el cierre de bitácora, pago de precios extraordinarios, finiquitos, elaboración de las actas administrativas que correspondan, registro en COMPRANET, así como a todos aquellos actos que resulten aplicables de conformidad con la convocatoria y la legislación aplicable.

- La GERENCIA revisará, analizará y verificará que los trabajos relativos a los ESTUDIOS hayan concluido en los términos, forma, plazo y contenido previsto en los Términos de Referencia, los Programas de Trabajo y la legislación aplicable, emitiendo el dictamen debidamente sustentado y soportado.

C) Asesoría, coordinación, seguimiento, soporte técnico y de gestión para el registro en la Cartera de Proyectos de Inversión de los ESTUDIOS, que consiste en:

- La GERENCIA proporcionará al PROMOTOR, los servicios de asesoría, coordinación, seguimiento, soporte técnico y de gestión para que los ESTUDIOS cumplan con los requisitos y normas que resulten aplicables de la Ley Federal de Responsabilidad Hacendaria, su Reglamento, los Lineamientos para la elaboración y presentación de los análisis costo y beneficio de los Programas y Proyectos de Inversión.

- Asesorar y coadyuvar al PROMOTOR, para atender y solventar las rondas de observaciones emitidas a los ESTUDIOS por la Unidad de Inversiones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

- La GERENCIA proporcionará al PROMOTOR, los servicios de asesoría, coordinación, seguimiento, soporte técnico y de gestión para el registro de los ESTUDIOS en la Cartera de Proyectos de Inversión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

II.2. La GERENCIA, para llevar a cabo las acciones de coordinación, seguimiento y apoyo técnico para la ejecución de los ESTUDIOS antes señalados y su registro en la Cartera de Proyectos de Inversión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, deberá realizar lo siguiente:

- Integrar un expediente simple con toda la documentación relativa al procedimiento de contratación, ejecución y conclusión del contrato de los ESTUDIOS, hasta su registro en la Cartera de Proyectos de Inversión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el cual deberá ser entregado al PROMOTOR 1 (un) tanto de manera impresa y en 3 (tres) tantos en disco compacto, además que dicho expediente esté disponible en todo momento.

- Proporcionar al PROMOTOR los servicios y herramientas de acompañamiento, asesoría, soporte técnico y de gestión.

- Verificar que el CONSULTOR emplee los métodos y metodologías aceptadas por la Ingeniería y que correspondan a los últimos avances de la técnica, cumpliendo con los alcances del Estudio y que los resultados satisfagan los parámetros establecidos en los Términos de Referencia.

- Verificar la congruencia entre los diferentes componentes de los ESTUDIOS, supervisando la correcta ejecución de los mismos.

- Integrar la totalidad de la evidencia documental que se genere con motivo de sus actuaciones en todas las etapas de su participación, dicha evidencia debe presentar el debido sustento, además de estar disponible en todo momento de manera física y digital.

- Reportar e informar al PROMOTOR de manera física y digital los porcentajes de avances físicos y financieros de manera semanal, igualmente, se acordarán reuniones semanales de seguimiento para la revisión de avances y autorización de acciones.

- Convocar, gestionar, coordinar y asistir a las reuniones para establecer los canales de comunicación oficiales entre los participantes, las modalidades de trabajo y la entrega de avances, así como el seguimiento a los ESTUDIOS.

- Coordinar al CONSULTOR para que ejecute correctamente las actividades incluidas en el catálogo de conceptos, en tiempo y forma conforme a los Programas de Trabajo que permitan alcanzar los objetivos contratados para la ejecución de los ESTUDIOS.

- Realizar las actividades necesarias tales como comunicaciones, revisiones, inspecciones, reportes, recorridos, informes, entre otras; para garantizar la coordinación del CONSULTOR y de las interfaces técnicas y organizacionales.

- Transmitir a los Grupos de Interés y al CONSULTOR, de manera oportuna y expedita, las instrucciones recibidas por el PROMOTOR en apego a los canales oficiales de comunicación establecidos, de tal forma que su actuación sea preventiva más que correctiva.

- Coadyuvar en la solución de problemas, establecer estrategias, plantear propuestas y sugerencias de cualquier orden que se encuentren dentro de sus atribuciones y alcances, en términos de este documento, que busquen siempre el beneficio de los ESTUDIOS y el correcto alcance de los objetivos.

- Establecer mecanismos, procedimientos, seguimiento e instrumentos de información y comunicación de los asuntos relacionados con los ESTUDIOS, para que la difusión sea sistemática, efectiva, oportuna y relevante.

- Programar, gestionar y coordinar reuniones de trabajo necesarias para garantizar la correcta ejecución de los ESTUDIOS, así como el levantamiento de minutas derivadas de las mismas (elaboración, lectura de acuerdos y contenido, así como gestión de firmas de los involucrados), lo anterior con previa autorización y solicitud del PROMOTOR.

- Proveer y facilitar al PROMOTOR los elementos necesarios para realizar visitas, inspecciones, verificaciones, supervisiones y gestiones que coadyuven al desarrollo del Proyecto.

- Acompañar al PROMOTOR y coadyuvar con él, para la solventación de las rondas de observaciones emitidas por la Unidad de Inversiones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al Proyecto ingresado a la Cartera, hasta la obtención del documento final de los ESTUDIOS, mismo que tenga asignado la Clave de Cartera con calendario vigente para los siguientes años.

III. PRODUCTOS.

III.1 Asesoría, coordinación, seguimiento, soporte técnico y de gestión para el seguimiento del contrato de los ESTUDIOS, que consiste en:

- Reporte de análisis, verificación y seguimiento de los actos de inicio de los trabajos de los ESTUDIOS, como es la apertura de bitácora, designación de intendente y superintendente, actas administrativas que correspondan, registro en COMPRANET, así como de todos aquellos actos que resulten aplicables de conformidad con la convocatoria y la legislación aplicable.

- Reporte de análisis, verificación y seguimiento a los Programas de Trabajo de los ESTUDIOS, así como dictamen de cumplimiento al mismo, y en su caso, la propuesta de soluciones y medidas de corrección respecto de variaciones significativas en el cumplimiento del contrato respectivo.

- Reporte de revisión, análisis y verificación de que los trabajos relativos a los ESTUDIOS se realicen conforme en los términos, forma, plazo y contenido previsto en los Términos de Referencia, los Programas de Trabajo y la legislación aplicable, y entrega de dictamen debidamente sustentado y soportado sobre el cumplimiento de cada entregable previsto en el contrato de los ESTUDIOS.

- Reporte de revisión, análisis y verificación de las estimaciones relativas al contrato de los ESTUDIOS, de conformidad con los Términos de Referencia, los Programas de Trabajo y la legislación aplicable, así como de conformidad con la documentación adjunta necesaria como el generador, la cédula de pagos programados, registro de bitácora, las facturas, el entregable que las sustenta, y toda aquella que resulte procedente, así como el dictamen debidamente sustentado y soportado de cumplimiento de cada estimación.

- Informes y/o minutas semanales, durante la ejecución de los servicios objeto del contrato, de avance físico, financiero real y su porcentaje de cumplimiento con relación a los avances programados, así mismo, el avance por concepto y tarea, el cual contenga análisis, recomendaciones y sustento adecuado, entre otros.

- Informes, reportes, notas, minutas, entre otros documentos que den sustento debido de sus intervenciones y de cualquier problemática que se presente.

- Un expediente simple con toda la documentación relativa al procedimiento de ejecución de los ESTUDIOS, el cual deberá incluir la apertura de bitácora, designación de intendente y superintendente, actas administrativas que correspondan, registro en COMPRANET, estimaciones con sus anexos, dictámenes, y demás documentación prevista en la legislación aplicable y los términos de referencia, el cual deberá ser entregado al PROMOTOR 1 (un) tanto de manera impresa y en 3 (tres) tantos en disco compacto, además que dicho expediente esté disponible en todo momento.

III.2. Asesoría, coordinación, seguimiento, soporte técnico y de gestión para la conclusión del contrato de los ESTUDIOS, que consiste en:

- Reporte de análisis, verificación y seguimiento a los actos de conclusión de los trabajos de los ESTUDIOS, como es el cierre de bitácora, pago de precios extraordinarios, finiquitos, elaboración de las actas administrativas que correspondan, registro en COMPRANET, así como a todos aquellos actos que resulten aplicables de conformidad con la convocatoria y la legislación aplicable.

- Reporte de revisión, análisis y verificación que los trabajos relativos a los ESTUDIOS, hayan concluido en los términos, forma, plazo y contenido previsto en los Términos de Referencia, los Programas de Trabajo y la legislación aplicable, así como el dictamen de cumplimiento debidamente sustentado y soportado.

- Un expediente simple con toda la documentación relativa al procedimiento de conclusión de los ESTUDIOS, el cual deberá incluir cierre de bitácora, pago de precios extraordinarios, finiquitos, elaboración de las actas administrativas que correspondan, registro en COMPRANET, así como a todos aquellos actos que resulten aplicables de conformidad con la convocatoria, Términos de Referencia y la legislación aplicable, el cual deberá ser entregado al PROMOTOR 1 (un) tanto de manera impresa y en 3 (tres) tantos en disco compacto, además que dicho expediente esté disponible en todo momento.

III.3. Asesoría, coordinación, seguimiento, soporte técnico y de gestión para el registro en la Cartera de Proyectos de Inversión de los ESTUDIOS, que consiste en:

- Reporte de asesoría, coordinación, seguimiento, soporte técnico y de gestión para que los ESTUDIOS cumplan con los requisitos y normas que resulten aplicables de la Ley Federal de Responsabilidad Hacendaria, su Reglamento, los Lineamientos para la elaboración y presentación de los análisis costo y beneficio de los Programas y Proyectos de Inversión.

- Reporte de asesoría para la atención y solventación de las rondas de observaciones emitidas a los ESTUDIOS por la Unidad de Inversiones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

- Reporte de asesoría, coordinación, seguimiento, soporte técnico y de gestión para la Actualización de la Clave en la Cartera de Proyectos de Inversión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de los ESTUDIOS.

III.4. Asesoría, soporte técnico y de gestión para la Coordinación, que consiste en:

- Evidencia documental, física y digital, de la participación en las reuniones, recorridos y juntas convocadas para establecer los canales de comunicación entre los participantes, las cuales deberán estar disponibles para su consulta.

- Evidencia documental, física y digital, de las acciones de coordinación al prestador de servicios para que ejecute las actividades incluidas en el plan integral en tiempo y forma.

- Evidencia documental, física y digital, de las comunicaciones, revisiones, recomendaciones, inspecciones, recorridos, entre otras; que se realicen para garantizar la coordinación de los participantes y de las interfaces técnicas y organizacionales, mediante informes, notas, fichas técnicas, entre otros, que garanticen la información oportuna al PROMOTOR.

- Evidencia documental, física y digital, que refleje y sustente la ejecución de forma adecuada y oportuna de las instrucciones recibidas por parte del PROMOTOR, mediante informes, notas informativas, fichas técnicas, entre otros que garanticen la información oportuna al PROMOTOR.

- Evidencia documental, física y digital, de las propuestas de solución de problemas de orden técnico y de las acciones implementadas.

- Evidencia documental, física y digital, del establecimiento de mecanismos, procedimientos e instrumentos de información y comunicación de los estudios para que la difusión sea sistemática, efectiva y oportuna.

- Evidencia documental, física y digital, de la programación y coordinación de las reuniones de trabajo.

- Informe detallado de la revisión y atención de las observaciones emitidas por la Unidad de Inversiones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como su identificación expresa y clara en el documento final de los ESTUDIOS, mismo que se reingresa a la Cartera de Proyectos de Inversión.

IV. FORMA DE PRESENTACIÓN DE LOS TRABAJOS.

Entrega de Reporte Final, presentado 1 (un) tanto en original y 2 (dos) copias simples, todas ellas impresas a color. El original se presentará en papel bond tamaño carta de 90 g/m2 y las copias en papel bond de 75 g/m2. Deberán presentarse engargoladas, empastadas o en carpetas plásticas de hojas intercambiables y contener cuando menos:

- Una portada indicando el nombre del trabajo, el autor y la fecha de elaboración, misma que incluya firma y rúbrica del Responsable del Proyecto, autorizando dichos entregables.

- Un índice incluyendo tema, subtema y página.

- El objetivo del servicio.

- El texto resultante de la aplicación de los contenidos.

- El glosario de términos.

- La bibliografía.

El producto se presentará también en forma magnética, con el texto, tablas, gráficas, anexos y presentaciones grabadas en Microsoft Office y deberán ser entregados en 3 (tres) discos compactos. Asimismo, toda la información y los soportes analíticos serán presentados sin ocultamiento de celdas y/o fórmulas y sin proteger los archivos..

V. OBSERVACIONES

- Todas las actividades deberán ser aprobadas y autorizadas por el PROMOTOR, para ser llevadas cabo, manteniendo y garantizando la comunicación directa.

- Todos los productos y entregables deberán ser aprobados por el PROMOTOR y deberán ser respaldados mediante información gráfica y visual, en su caso, para un entendimiento más práctico de la situación que guardan los ESTUDIOS.

- Los productos y entregables deberán ser presentados adecuadamente en términos de claridad, congruencia y consistencia de la información.

- Los únicos logotipos permitidos en la impresión de los documentos finales para efecto de la obtención de permisos y autorizaciones serán los del PROMOTOR.

- Los documentos de soporte y finales deberán manejar invariablemente el mismo nombre de los ESTUDIOS, mismo que será idéntico al asentado en el contrato.

- El CONSULTOR deberá programar con el CONTRATISTA la presentación ejecutiva sobre la realización y resultados de los ESTUDIOS, utilizando medios electrónicos en el domicilio del PROMOTOR, debiendo llevar el equipo que se requiera para tal fin.

- El personal del CONSULTOR deberá ser sometido a la consideración y aprobación del PROMOTOR.

Anexo 1. Personal considerado para los Servicios de la Gerencia Integral de Coordinación, Seguimiento y Apoyo Técnico

| Cantidad | Nivel CNEC | Personal Profesional | Experiencia Solicitada | Competencia o Habilidad | Herramientas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Superintendente Director de Estudios Especializados | Experiencia mínima de 10 años en la elaboración de Estudios de Pre-inversión y registro de proyectos ante la SHCP. | Ingeniero en Transporte, Civil, Arquitecto, o carrera afín a la experiencia y cargo solicitado. | Microsoft Office AutoCAD MS Project Neodata o Similar |
| 1 | 2 | Coordinador General de Estudios de Pre-inversión | Experiencia mínima de 5 años en gestiones y trámites de proyectos ante la SHCP. | Ingeniero en Transporte, Civil, Arquitecto, o carrera afín a la experiencia y cargo solicitado. | Microsoft Office AutoCAD MS Project Neodata o Similar |
| 1 | 2 | Coordinador Especialista en Ingeniería de Transporte | Experiencia mínima de 5 años en la elaboración de Estudios de Pre-inversión y registro de proyectos ante la SHCP. | Ingeniero en Transporte, Civil, Arquitecto, o carrera afín a la experiencia y cargo solicitado. | Microsoft Office AutoCAD MS Project Neodata o Similar Visum / Vissim |
| 1 | 2 | Coordinador Especialista en Ingeniería | Experiencia mínima de 5 años en la elaboración de Estudios de Pre-inversión y registro de proyectos ante la SHCP. | Ingeniero Civil, Arquitecto, o carrera afín a la experiencia y cargo solicitado. | Microsoft Office AutoCAD MS Project Neodata o Similar |
| 1 | 2 | Coordinador Especialista en Análisis Costo – Beneficio | Experiencia mínima de 5 años en la elaboración de Estudios de Pre-inversión y registro de proyectos ante la SHCP. | Ingeniero en Transporte, Civil, Arquitecto, o carrera afín a la experiencia y cargo solicitado. | Microsoft Office AutoCAD MS Project Neodata o Similar |
| 3 | 7 | Auxiliar técnico administrativo. | Experiencia mínima de 2 años en la elaboración de Estudios de Pre-inversión y registro de proyectos ante la SHCP. | Ingeniero en Transporte, Civil, Arquitecto, o carrera afín a la experiencia y cargo solicitado. | Microsoft Office AutoCAD MS Project Neodata o Similar |