Términos de Referencia para la Contratación de Servicios Relacionados con la Obra Pública, relativos al “Control, vigilancia, seguimiento y evaluación de la documentación que acredite la correcta aplicación de los recursos presupuestales federales transferidos por la SCT al Gobierno de la Ciudad de México mediante Convenio de Coordinación en materia de Reasignación de Recursos, en el Ejercicio Fiscal de 2019, al Programa de Infraestructura del Sistema de Transporte Colectivo para el Proyecto Integral de la Ampliación de la Línea 12 del STC, tramo: Mixcoac – Observatorio”.

- INTRODUCCIÓN

  - Plan Nacional de Desarrollo 2019 – 2024.

El Plan Nacional de Desarrollo 2019 – 2024 (PND) considera que el desarrollo nacional pleno se sustentará los próximos seis años en acciones coordinadas en tres pilares: 1. Afianzar la Justicia y el Estado de Derecho, para que el gobierno sea garante de los derechos humanos establecidos en la Constitución y para construir un país donde impere la ley y la justicia; 2. Garantizar el goce de los derechos sociales y económicos establecidos en la Constitución, 3. Incentivar un desarrollo económico dinámico, equilibrado, sostenible y equitativo que amplíe las capacidades, presentes y futuras de todas las personas.

Los principios rectores de política cuyo Objetivo General es transformar la vida pública del país para lograr un desarrollo incluyente se enfocan a los siguientes ejes rectores: El Eje General 3: Desarrollo económico conjuntamente con el Eje Transversal 3: Territorio y desarrollo sostenible, creando una alineación dentro del PND.

De los ejes rectores el Eje Transversal 3 parte de un diagnóstico general donde se reconoce que toda acción que se toma en el presente incide en las capacidades de las generaciones futuras y que toda política pública actúa en un territorio, entendido este último como el espacio en donde se desarrollan las relaciones sociales y se establecen los seres humanos en los ámbitos cultural, social, político y económico.

La falta de una adecuada comprensión del territorio y sus implicaciones puede mermar la capacidad de incidencia de las políticas públicas en el presente, mientras que ignorar las consideraciones de sostenibilidad puede limitar los alcances de éstas en el futuro. Es por ello que resulta necesario promover que las mismas contemplen un enfoque que articule el que hacer con el desarrollo basado en la sostenibilidad económica, social y ambiental sin comprometer las capacidades de las generaciones futuras.

Es fundamental considerar tanto la viabilidad financiera, fiscal y económica como el mantenimiento de la cohesión social y la conservación y protección de la biodiversidad y los ecosistemas mediante la planeación y el ordenamiento territorial.

El Eje Transversal 3 incluye como Objetivo 3.6.- Desarrollar de manera transparente, una red de comunicaciones y transportes accesible, segura, eficiente, sostenible, incluyente y moderna, con visión de desarrollo regional y de redes logísticas que conecte a todas las personas, facilite el traslado de bienes y servicios, y que contribuya a salvaguardar la seguridad nacional.

La infraestructura pública es un elemento fundamental para detonar el potencial económico de un país. Por un lado, la infraestructura social ayuda disminuyendo la disparidad de oportunidades acercando a la gente a servicios básicos como salud, educación y saneamiento. Por el otro, la infraestructura económica como carreteras, aeropuertos y puertos aumenta la capacidad productiva; reduce los costos de transacción; incrementa la actividad agropecuaria, industrial y de servicios; conecta a los pueblos y comunidades indígenas; y brinda a la sociedad más y mejores oportunidades, así como empleos mejor remunerados. México tiene un fuerte problema de desigualdad económica entre regiones y dentro de las propias zonas metropolitanas.

En algunas regiones, la infraestructura de transporte es precaria o inexistente, mientras que en otras se presentan problemas de capacidad, reflejo de la insuficiencia de la infraestructura disponible para cubrir las necesidades de la población. En general, persiste una falta de planeación integral de largo plazo en la construcción de infraestructura y, en particular, el país carece de un enfoque multimodal de la infraestructura de transportes.

Este enfoque se refiere a la capacidad de articular la infraestructura carretera, de autotransporte, aeropuertos, puertos y ferrocarriles para agilizar las operaciones de transbordo de mercancías de forma más rápida.

Estos problemas han mantenido vigente una conectividad deficiente, impidiendo el desarrollo igualitario y equilibrado del país. En la actualidad, en materia de infraestructura, México se ubica en el lugar 58 de un total de 138 países evaluados en el marco del WEF y el Índice Global de Competitividad.

Lo anterior indica que existen áreas de oportunidad para que las personas y los bienes transiten a su destino de manera segura, oportuna y confiable y se propicie el desarrollo económico y una plena inclusión social.

El Gobierno de México impulsará el desarrollo de una red de comunicaciones y transportes accesible, segura, eficiente, sostenible, incluyente y moderna, que integre a todas las regiones en la dinámica de crecimiento y conecte a las personas en todo el territorio y facilite el traslado de bienes y servicios a través del país.

Esto potenciará la competitividad de México y favorecerá un desarrollo económico equilibrado e incluyente. Para lograr el objetivo, el Gobierno de México promoverá una visión de conectividad y logística multimodal que impulse el desarrollo regional de largo plazo. Por lo anterior, se complementará la infraestructura carretera con proyectos de conexión y transferencia modal para aumentar la eficiencia en transporte de bienes y servicios. Asimismo, se impulsarán otros programas y proyectos de infraestructura multimodal, incluyendo infraestructura ferroviaria, aeroportuaria y de transporte masivo, ampliando la cobertura nacional y regional de los servicios de transporte.

Para apuntalar el potencial de la red de infraestructura de transportes como un detonador de productividad y crecimiento económico, el gobierno promoverá el establecimiento de conjuntos industriales y centros de desarrollo alrededor de los puertos.

Es de destacar que dentro de la infraestructura de transportes en la red de carreteras se transporta el 96% de los pasajeros a nivel nacional y el 56% del volumen de carga.

Para alcanzar el objetivo se propone entre otras, la estrategia 3.6.3: Desarrollar una infraestructura de transporte accesible, con enfoque multimodal (ferroviario, aeroportuario, transporte marítimo, transporte masivo), sostenible, a costos competitivos y accesibles que amplíe la cobertura del transporte nacional y regional.

Para el caso del proyecto de la Ampliación de la Línea 12 del STC, tramo: Mixcoac – Observatorio, la problemática a atender es que el sur-oriente y el poniente de la Ciudad de México interactúan estrechamente, pero a diferencia de otras zonas, la población no cuenta con vías de acceso que comuniquen de mejor forma estas dos áreas geográficas. La Línea 12 del Metro ofrece servicio hasta la estación Mixcoac y a partir de ahí no hay una opción de viaje única que satisfaga la demanda que se dirige al área de influencia. La oferta actual obliga a los usuarios de transporte a buscar alternativas de viaje (Metro, Autobús o Microbús) para llegar a su destino final, lo cual implica transbordos y mayores costos de viaje, lo que incrementa los tiempos de traslado, complica las vialidades, afecta la movilidad en el área y lesiona la economía de los usuarios.

Los principales problemas identificados son:

- Altos tiempos de recorrido.

- Altos costos de operación vehicular.

- Sobre oferta de las rutas.

- Otros problemas: desorganización en la operación del transporte, altas emisiones de CO2 y saturación de las vialidades.

- El periférico es una frontera que complica el traslado oriente – poniente y viceversa.

- No existe una vía alterna para desfogar a los futuros usuarios provenientes del Tren Interurbano México – Toluca con destino al CETRAM Observatorio, que se incorporarán a la red del Metro.

Para atender las problemáticas referidas, el Gobierno Federal ha transferido recursos desde el Ejercicio Fiscal 2013, mediante la firma de Convenios de Coordinación en materia de Reasignación de Recursos entre la Dependencia y el Gobierno de la Ciudad de México [antes, Gobierno del Distrito Federal (GDF)].

Los Convenios de Coordinación en Materia de Reasignación de Recursos Federales, tienen por objeto de transferir recursos presupuestarios federales a las Entidades Federativas para coordinar su participación con el Ejecutivo Federal en materia de un proyecto o programa, para reasignar a aquella la ejecución de funciones, programas o proyectos federales; determinando en el instrumento jurídico las aportaciones y aplicaciones que se dará a tales recursos; con el objeto de precisar los compromisos que sobre el particular asumen la Entidad Federativa y el Ejecutivo Federal, estableciendo los mecanismos para el control, vigilancia, seguimiento y evaluación de la aplicación de recursos que la entidad comprueba al Ejecutivo Federal, mediante la documentación comprobatoria correspondiente.

En este marco, el Ejecutivo Federal en apego al Presupuesto de Egresos de la Federación, ha transferido en el Ejercicio Fiscal 2019, recursos financieros mediante la firma de un Convenio de Coordinación en materia de Reasignación de Recursos, para apoyar el “Programa de Infraestructura del Sistema de Transporte Colectivo para el Proyecto Integral para la Ampliación de la Línea 12 Mixcoac – Observatorio y la Adecuación de la estación Observatorio de la Línea 1 para realizar la correspondencia con la Línea 12”.

Con base en la Cláusula Novena del Convenio de Coordinación en materia de Reasignación de Recursos para el Programa antes mencionado, la Dirección General de Desarrollo Ferroviario y Multimodal, tiene a bien emitir los presentes Términos de Referencia para la Contratación de Servicios Relacionados con la Obra Pública, relativos al “Control, vigilancia, seguimiento y evaluación de la documentación que acredite la correcta aplicación de los recursos presupuestales federales transferidos por la SCT al Gobierno de la Ciudad de México mediante Convenio de Coordinación en materia de Reasignación de Recursos, en el Ejercicio Fiscal de 2019, al Programa de Infraestructura del Sistema de Transporte Colectivo para el Proyecto Integral de la Ampliación de la Línea 12 del STC, tramo: Mixcoac – Observatorio”, de conformidad a lo señalado en los  "Lineamientos para el ejercicio eficaz, transparente, ágil y eficiente de los recursos que transfieren las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal a las entidades federativas mediante convenios de coordinación en materia de reasignación de recursos", publicados en el Diario Oficial de la Federación de fecha 28 de marzo de 2007, así como a las demás disposiciones jurídicas aplicables.

  - Motivación de los servicios a contratar por la Dependencia.

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), tiene entre sus funciones formular y conducir las políticas y programas para el desarrollo del transporte y las comunicaciones de acuerdo a las necesidades del país; así como construir y conservar caminos y puentes federales, en cooperación con los gobiernos de las entidades federativas, con los municipios y los particulares, de acuerdo con lo establecido en el artículo 36 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, con la finalidad de mejorar la movilidad de las ciudades mediante sistemas de transporte urbano masivo, congruentes con el desarrollo urbano sustentable, aprovechando las tecnologías para optimizar el desplazamiento de las personas.

En este marco, el Ejecutivo Federal a través de la SCT, en apego a las instrucciones del H. Congreso de la Unión a través del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación (DPEF) ha transferido recursos presupuestales federales al Gobierno de la Ciudad de México, mediante la celebración de un Convenio de Coordinación en Materia de Reasignación de Recursos, en el ejercicio fiscal de 2019 al:

- Programa de Infraestructura del Sistema de Transporte Colectivo para el Proyecto Integral para la Ampliación de la Línea 12 Mixcoac – Observatorio y la Adecuación de la estación Observatorio de la Línea 1 para realizar la correspondencia con la Línea 12.

Para el caso concreto, los recursos presupuestales federales transferidos tendrán como finalidad la continuación de los trabajos referentes a Ampliación de la Línea 12 Mixcoac – Observatorio y la Adecuación de la estación Observatorio de la Línea 1 para realizar la correspondencia con la Línea 12, en lo sucesivo “PROYECTO del STC”, con las siguientes características:

- Construcción de infraestructura para la ampliación de la L-12 del STC, tramo: Mixcoac – Observatorio, con inicio en el kilómetro 28+992 y fin en el kilómetro 33+031, que resulta una longitud de trazo de 4.039 km, y un depósito de trenes en la zona de la estación Observatorio, en la Ciudad de México, que forma parte de la Línea 12 del STC que inicia en la estación Tláhuac, incluyendo:

  - Continuar con la construcción de lumbreras y túnel, para pago de estimaciones, ajustes de costos, conceptos extraordinarios, conceptos adicionales y adeudos de estimaciones.

  - Continuar con la ejecución de obras inducidas, para pago de estimaciones, ajustes de costos, conceptos extraordinarios, conceptos adicionales y adeudos de estimaciones.

  - La construcción de elementos de la estructura de contención de las estaciones de la ampliación de la Línea 12.

  - Continuar con la liberación de derecho de vía (pago de derechos, trámites administrativos y legales para la integración de las carpetas y pago de afectaciones de predios para el desarrollo del proyecto).

  - Continuar con la ejecución de obras complementarias:

    - Las medidas de mitigación social, indemnizaciones y/o restituciones por afectación a bienes o servicios.

    - Obras ambientales extraordinarias, adicionales y derivadas del resolutivo de impacto ambiental emitido por la SEDEMA de la Ciudad de México.

    - Para pago y aportaciones al Fondo Ambiental del Gobierno de la Ciudad de México por la ejecución de la obra.

  - Continuar con el resguardo de los elementos correspondientes a la obra electromecánica almacenados en bodegas.

  - El suministro de componentes de vía.

  - Los servicios relacionados con la obra pública.

  - Contratación de obras extraordinarias, complementarias adicionales, aún las de carácter social que se requiera ejecutar, así como los servicios relacionados con la obra pública, proyectos, asesorías y estudios, así como proyectos de obras inducidas y la ejecución de las obras inducidas necesarias.

Por lo anterior, resulta imperante para la SCT dar seguimiento conforme a las Cláusulas contenidas en el Convenio de Reasignación, a los recursos presupuestales federales transferidos a la Ciudad de México, que han sido destinados en forma exclusiva al “PROYECTO del STC” objeto del Convenio de Coordinación en materia de Reasignación de Recursos 2019, a fin de que estos sean aplicados correctamente y no sean traspasados a otros conceptos de gasto, y que estos sean registrados conforme a su naturaleza, como gasto corriente o gasto de capital en la contabilidad de la Entidad Federativa, de acuerdo con las disposiciones jurídicas aplicables, mediante el seguimiento a la documentación comprobatoria de las erogaciones derivadas de la ejecución de los recursos transferidos.

- OBJETIVOS

Los Servicios Relacionados con la Obra Pública que se requieren contratar, consisten en el “Control, vigilancia, seguimiento y evaluación de la documentación que acredite la correcta aplicación de los recursos presupuestales federales transferidos por la SCT al Gobierno de la Ciudad de México mediante Convenio de Coordinación en materia de Reasignación de Recursos, en el Ejercicio Fiscal de 2019, al Programa de Infraestructura del Sistema de Transporte Colectivo para el Proyecto Integral de la Ampliación de la Línea 12 del STC, tramo: Mixcoac – Observatorio”, al:

- Programa de Infraestructura del Sistema de Transporte Colectivo para el Proyecto Integral para la Ampliación de la Línea 12 Mixcoac – Observatorio y la Adecuación de la estación Observatorio de la Línea 1 para realizar la correspondencia con la Línea 12.

- ALCANCES DEL SERVICIO

El Prestador de Servicios deberá realizar en nombre y representación de la SCT, la verificación y  seguimiento a la documentación que acredite la aplicación de los recursos presupuestales federales transferidos por la SCT al Gobierno de la Ciudad de México, en el ejercicio fiscal de 2019, y los rendimientos financieros que generen, mediante el Convenio de Coordinación en materia de Reasignación de Recursos, para el “PROYECTO del STC”, con el objeto de asegurar la aplicación y efectividad de dicho convenio, sujetándose a este y sus correspondientes anexos, a los “Lineamientos para el ejercicio eficaz, transparente, ágil y eficiente de los recursos que transfieren las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal a la entidades federativas mediante convenios de coordinación en materia de reasignación de recursos” publicado el 28 de marzo de 2007, así como a las demás disposiciones jurídicas aplicables.

Por la naturaleza y alcance de los servicios, la Dependencia requiere que el Prestador de Servicios lleve a cabo un apoyo especializado en aspectos presupuestales, contables, financieros, jurídicos y de atención a las auditorías realizadas por los organismos de control y fiscalización, así como a las solicitudes ciudadanas en su caso, a través de la elaboración de soportes documentales relacionados con el “PROYECTO del STC” y los antecedentes que pudieran ameritar.

El Prestador de Servicios establecerá procedimientos y acciones de verificación y seguimiento a la aplicación de los recursos, debiendo existir una comunicación continua y sistemática entre la CDMX, la SCT y el Prestador de Servicios, a fin de que se identifique la aplicación de los recursos públicos transferidos al proyecto, mediante el análisis de la documentación, en cuanto a los aspectos normativos, presupuestales, contables y jurídicos que amerite, de la documentación que comprueba el gasto federal invertido en el proyecto.

Estos servicios comprenderán, entre otros, lo siguiente:

A.- Verificación de la Aplicación de Recursos Federales a través del Convenio de Coordinación en materia de Reasignación de Recursos a aquellos contratos celebrados por la Entidad Federativa para:

- Servicios relacionados con la Obra Pública.

- Construcción de Obra Civil y Electromecánica.

- Supervisión y control de la Obra Civil y Electromecánica.

- Obras inducidas, complementarias y extraordinarias.

- Liberación del derecho de vía.

- Medidas de mitigación social, indemnizaciones y/o restituciones por afectaciones a bienes o servicios.

- Obras ambientales.

- Resguardos de elementos de obra electromecánica.

- Suministro de componentes de vía.

B.- Apoyo especializado a la Dependencia en aspectos, presupuestales, contables, financieros, jurídicos y de atención de las auditorías y consultas de atención ciudadana, relacionadas con los recursos federales aplicados al “PROYECTO del STC”.

- NORMATIVIDAD APLICABLE

Para asegurar la aplicación y efectividad del servicio solicitado por la SCT, el Prestador de Servicios se sujetará, a lo establecido en los "Lineamientos para el ejercicio eficaz, transparente, ágil y eficiente de los recursos que transfieren las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal a las entidades federativas mediante convenios de coordinación en materia de reasignación de recursos", publicados en el Diario Oficial de la Federación el 28 de marzo de 2007, y demás normativa aplicable, como son los artículos: 90 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 22, 26 y 36 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 6, fracción I de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario; 1° de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; 1° de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 82 y 83 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y 223, 224, 225 y 226 de su Reglamento, 1, 28 y 68 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 7, 12, 13, 16 fracciones I, II, III y XIII, 18, 20 fracción XXII, 23, 26, 27, 28, 38, 44 fracción I y 45 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; 208 del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; 19, 20, fracciones I y II, y 21 del Estatuto Orgánico del Sistema de Transporte Colectivo.

- METODOLOGÍA

Se refiere concretamente a la forma, calendario, método, alcances, contenido y resultados de las actividades que desarrollará el personal especializado propuesto por el Prestador de Servicios en los aspectos mencionados en el numeral 3 punto A, de estos Términos de Referencia:

El Prestador de Servicios deberá atender cada actividad contenida en los alcances de los servicios que mencionan estos Términos de Referencia. Dicha descripción expresará los argumentos con los que se acredita el cómo, el cuándo y el con qué, ofrece la empresa el Prestador de Servicios realizar los trabajos solicitados, con la calidad, la eficiencia, la eficacia y la oportunidad requerida.

En el desarrollo de las distintas tareas deberá prevalecer una comunicación constante entre el Prestador de Servicios, por conducto de su personal y la Dirección General de Desarrollo Ferroviario y Multimodal (DGDFM), por conducto de su personal designado a la ejecución y supervisión de este servicio. El Plan de Trabajo deberá englobar las actividades encomendadas al Prestador de Servicios.

El equipo técnico deberá contar con experiencia comprobable en materia de participación en servicios de obra pública y servicios relacionados con la misma, particularmente en lo que son objeto de los servicios, así como manejo en administración de proyectos de obra pública, gestiones de presupuesto federal, asesoría legal en materia de liberación de derecho de vía y auditoría.

Para el desarrollo de los servicios, el equipo de trabajo se integrará con un Jefe de Supervisión, que será el enlace con la Dependencia y coordinará las actividades de todas las áreas requeridas.

- GESTIÓN DEL PROYECTO

El Prestador de Servicios atenderá los servicios conforme al programa de trabajo que establezca el Gobierno de la CDMX y conforme a los anexos del Convenio de Coordinación en materia de Reasignación de Recursos, para lo cual presentará el personal necesario en la implementación del sistema de seguimiento de la verificación de los recursos federales invertidos en el “PROYECTO del STC”, de acuerdo a lo siguiente:

- Tablero de control y bases de seguimiento del “PROYECTO del STC” conforme a la documentación entregada por la CDMX. Se deberá de implementar un tablero de control de seguimiento de la información que la CDMX ha entregado como comprobante de los recursos federales transferidos, con los elementos necesarios que permitan a la SCT dar puntual seguimiento al avance y contar con los indicadores para identificar la documentación pendiente de comprobar y determinar en el ejercicio fiscal si los recursos fueron aplicados conforme al Anexo 1 del Convenio de Reasignación.

- Establecer el mecanismo de interacción para garantizar el flujo de información entre las entidades.

- Planeación del proyecto de acuerdo a la propuesta adjudicada.- Se deberá dar seguimiento a la planeación del proyecto, tomando en consideración el programa presentado por la CDMX, derivado de los Convenios de Reasignación de Recursos, así como los alcances de cada contrato y los pagos relacionados a la ejecución de los trabajos, conforme a las propuestas de los contratistas.

- El Prestador de Servicios deberá llevar a cabo reuniones periódicas con personal de la Dirección General de Desarrollo Ferroviario y Multimodal y la CDMX y de todos aquellos relacionados con la reasignación de recursos relativos al Proyecto, para intercambiar información, dar seguimiento, establecer control y discutir las estrategias a seguir en los trabajos a realizar.

- Evaluación de indicadores de desempeño establecidos en los convenios, mismos que se presentarán mediante reportes mensuales de avance físico del programa y ejercicio de recursos presupuestarios y federales, acordes a los avances presentados en las estimaciones.

- CONTROL OPERACIONAL

El Prestador de Servicios, deberá de implementar la metodología necesaria, con el objeto de establecer lo siguiente:

- Reporte de administración de recursos.- El Prestador de Servicios deberá de presentar un informe mensual donde precise el cumplimiento de alcance y el estado de administración de recursos financieros reasignados a la CDMX para el “PROYECTO del STC”, con el objeto de informar a la SCT de forma oportuna y ésta tome las medidas correspondientes.

Adicionalmente, deberá realizar reuniones periódicas para la entrega y seguimiento de la documentación comprobatoria del gasto federal, así como la elaboración de minutas internas y externas que permitan evidenciar los trabajos realizados. El reporte se auxiliará de informes que comprenden:

- Coadyuvar con la Entidad Federativa para la integración sobre los avances en el cumplimiento de objetivos, indicadores de desempeño y sus metas. Llevará a cabo el análisis y valoración para proporcionar a la SCT los elementos técnicos, financieros y jurídicos que contendrán los informes que ésta remitirá a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos de los recursos federales que le fueron transferidos a la CDMX por concepto de aportaciones federales, con motivo del convenio de coordinación y los resultados de las evaluaciones que se lleven a cabo al respecto del “PROYECTO del STC”.

- Deberá recopilar e integrar la documentación que sea requerida en todas las auditorias que se realicen sobre la justificación del uso de los recursos federales aplicados al “PROYECTO del STC”, hasta la total solventación de las observaciones que, en su caso, sean presentadas.

- El Prestador de Servicios deberá llevar a cabo reuniones periódicas con personal de la Dirección General de Desarrollo Ferroviario y Multimodal, de la CDMX y de todos aquellos relacionados con la reasignación de recursos relativos al “PROYECTO del STC”, para intercambiar información, dar seguimiento, establecer control y discutir las estrategias, en los trabajos a realizar.

- ASPECTOS GENERALES

El Prestador de Servicios conforme al programa de trabajo y los Alcances del Servicio, atenderá puntualmente cada uno de los aspectos que interviene en el “PROYECTO del STC”, para lo cual deberá considerar el seguimiento oportuno de la información recopilada para los informes presupuestales, contables, financieros y jurídicos sobre el origen, uso y destino de los recursos transferidos, y que sean requeridos por la SCT, a fin de que se utilicen en el proceso de rendición de cuentas de los recursos reasignados a la CDMX.

- PLAN DE TRABAJO

El Plan de Trabajo que proponga la empresa Prestador de Servicios deberá prever todos los aspectos establecidos en los presentes Términos de Referencia, considerando que la CDMX, por conducto de las Unidades Ejecutoras Responsables de administrar los recursos presupuestales federales reasignados, hará la entrega de la documentación que avala su ejercicio, como de su cumplimiento de metas e indicadores referentes al “PROYECTO del STC”.

Por lo que el Prestador de Servicios asegurará que su Plan de Trabajo propuesto establezca las directrices correspondientes, para el seguimiento a los indicadores de desempeño que se hayan establecido en el Convenio de Reasignación de Recursos en sus diversas facetas y metas, a fin de validar y analizar los reportes mensuales, trimestrales y el reporte final de cierre que haya generado y genere la CDMX del gasto de los recursos presupuestales federales reasignados al “PROYECTO del STC”.

- ALCANCES PARTICULARES

Para el Proyecto de la Ampliación de la Línea 12 Mixcoac – Observatorio y la Adecuación de la estación Observatorio de la Línea 1 para realizar la correspondencia con la Línea 12, según sea el caso:

- Pagos y actividades relacionadas con los Servicios Relacionados con la Obra Pública.

- Pagos y actividades relacionadas con la Construcción de Obra Civil y Electromecánica.

- Pagos y actividades relacionadas con la supervisión y control de Obra Civil y Electromecánica.

- Obras inducidas, complementarias y extraordinarias.

- Liberación del derecho de vía.

- Medidas de mitigación social, indemnizaciones y/o restituciones por afectaciones a bienes o servicios.

- Obras ambientales.

- Resguardos de elementos de obra electromecánica.

- Suministro de componentes de vía.

Deberán realizar lo siguiente:

- Verificar que la aplicación de recursos corresponda a las actividades previstas en el Programa del contratista, elaborado para la aplicación de dichos recursos.

- Recopilar y revisar el soporte documental de las erogaciones y/o facturas del gasto y sus anexos, integrados por los generadores y su soporte técnico documental.

- Seguimiento a la aplicación de recursos a fin de que corresponda a las actividades previstas en los Anexos del Convenio de Reasignación, elaborado para la aplicación de dichos recursos.

- Evaluar en su caso, los resultados de las actividades relacionadas con las obras públicas, a partir del análisis sistemático de la documentación comprobatoria del gasto de la aplicación de los recursos federales presentada por la CDMX, así como de la revisión de los informes quincenales y mensuales presentados y dar seguimiento a las inconsistencias, de existir, en la información presentada por la CDMX como soporte documental comprobatorio de sus erogaciones, de hallarse las mismas.

- Seguimiento a las inconsistencias en la información presentada por la CDMX al soporte documental comprobatorio de sus erogaciones, de existir las mismas.

A.- Apoyo especializado a la Dependencia en aspectos presupuestales, contables, financieros y jurídicos, para la atención a las auditorías y consultas de atención ciudadana relacionadas con los recursos federales aplicados al “PROYECTO del STC”.

- Acopio de la Normatividad vigente aplicable al ejercicio eficaz, transparente, ágil, y eficiente de los recursos que transfieren las Dependencias y entidades de la Administración Pública Federal a las entidades federativas mediante convenios de coordinación en materia de reasignación de recursos, así como de todo aquello relacionado con la Obra Pública y Servicios relacionados con las mismas, así como de las Adquisiciones.

- Analizar la información que conformó el Soporte Documental, en que la Dependencia aportó recursos para el “PROYECTO del STC”, de tal forma que se identifiquen plenamente en el Convenio de Reasignación celebrado para la transferencia del ejercicio fiscal, las afectaciones presupuestales y su transferencia correspondiente, los informes de productos financieros, informes mensuales del estado del ejercicio de los recursos, los informes trimestrales para el H. Congreso de la Unión con motivo del seguimiento de los recursos transferidos a la Entidad Federativa, así como el cierre de las operaciones y comprobación de recursos.

- Atender financiera, presupuestal y programática las Solicitudes de Información emitidas por los Organismos Fiscalizadores y de Control así como de atención ciudadana, relacionadas con el seguimiento de resultados de las aportaciones realizadas por la SCT para el “PROYECTO del STC”, para lo cual elaborará conforme al caso, diversos informes los cuales deberán estar fundados y motivados según lo  amerite la Solicitud de Información e integrará los anexos correspondientes en los tantos que sean necesarios presentar.

- Atender financiera, presupuestal y programática la Solventación de las Observaciones emitidas por los Organismos Fiscalizadores y de Control,  y cualquier autoridad competente, relacionadas con el seguimiento de resultados de las aportaciones realizadas por la SCT para el “PROYECTO del STC”, para lo cual elaborará conforme al caso, diversos informes fundados y motivados según lo amerite la Solventación  de la Observación e integrará los anexos correspondientes en los tantos que sean necesarios presentar.

Es importante señalar que por la naturaleza de los servicios a contratar es necesario que el Prestador de Servicios considere que los servicios deberán ser realizados en su totalidad de la verificación y seguimiento de la comprobación de los recursos federales transferidos

- REUNIONES DE CONTROL

Dentro de este procedimiento el Prestador de Servicios debe incluir realizar cada mes diversas reuniones tanto internas como externas para el control de los recursos presupuestales federales reasignados al “PROYECTO del STC”, con su personal y las Unidades Ejecutoras Responsables que determine la CDMX, en su caso personal de la SCT, y de todas aquellas personas involucradas en cualquier parte con la aplicación de los recursos federales.

El Prestador de Servicios deberá elaborar minutas de dichas reuniones a fin de evidenciar las actividades realizadas durante la ejecución del contrato, se guardará especial énfasis en todos los acuerdos, compromisos, entregas, pendientes y cualquier otro asunto que por su importancia debe quedar registrado en la Bitácora del Prestador de Servicios.

- BITÁCORA ELECTRÓNICA

El Prestador de Servicios de conformidad con lo estipulado en el artículo 46, último párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y el artículo 122 de su Reglamento debe abrir la bitácora electrónica, desde el primer día de trabajo y llevarla día a día, hasta el finiquito de los mismos, siendo ésta, el documento oficial que servirá como instrumento de comunicación entre el licitante ganador y la SCT, en la cual se asentarán los hechos y asuntos sobresalientes que en alguna forma afecten al “PROYECTO del STC”. Su elaboración, control y seguimiento se hará por medios remotos de comunicación electrónica.

Es responsabilidad del Prestador de Servicios, mantener una comunicación abierta, honesta, oportuna y constante con la Residencia de la SCT, para lo cual además de la bitácora deberá hacer uso de todos los medios de comunicación habidos, ya sean escritos, electrónicos, etc., haciendo la observación, que en todos los casos debe haber constancia o evidencia de la comunicación sostenida. La Residencia de la SCT establecerá el procedimiento para alinear la comunicación electrónica y escrita, entregando directorios y correos electrónicos.

- PRODUCTOS ENTREGABLES

El Prestador de Servicios debe realizar y entregar en forma mensual a la Residencia de los Servicios y a la DGDFM, y durante todo el periodo de desarrollo de los trabajos, un informe impreso y en archivo electrónico, donde se comunique el estado que guardan los mismos, al momento del corte, que contendrá entre otros documentos, gráficas, programas, avance conciliado con los contratistas, además de incluir los siguientes aspectos:

- Informe del Control Presupuestal de los Recursos devengados y ejercidos.

- Relación detallada sobre las erogaciones del gasto con la documentación comprobatoria del gasto de los recursos presupuestarios federales.

- Informe ejecutivo del Programa de avance físico financiero contra el Programa de avance real, por partidas, indicando porcentajes, importes pagados y en trámite, por cada uno de los contratos.

- Informe del análisis del soporte documental proporcionado por la CDMX, programático, presupuestario, contable, financiero, técnico y jurídico.

- Informe del resultado del soporte de la ministración y de sus Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC) correspondientes.

- Reporte del estado contable y conciliaciones bancarias.

- Informe de las reuniones de evaluación y coordinación con la CDMX y SCT.

- Reportes de seguimiento de los avances referentes a la ejecución  contractual.

- Integración y seguimiento de la Bitácora Electrónica de Obra Pública o Servicio. Incluir escritos, oficios, notas y anexos referentes a la información relacionada con el Soporte Documental de los recursos federales aplicados.

- Ruta de origen y destino de Ia documentación emitida con respecto a todos los conceptos que se encuentren bajo revisión y seguimiento del Contratista.

- Resultados del análisis del soporte documental proporcionado por la Instancia Ejecutora.

- Resolución de inconsistencias entre la información declarada como soporte de ministración, y la información realmente entregada hasta su aclaración total o corrección de la ministración y Cuenta por Liquidar Certificada (CLC) correspondiente.

- Análisis y comentarios del avance físico – financiero de la Ampliación de la Línea 12 del STC, tramo: Mixcoac – Observatorio, de los conceptos así como del avance programado contra el real, etc.

- Reporte del estado contable y conciliaciones bancarias de los conceptos aplicables de la Ampliación de la Línea 12 del STC, tramo: Mixcoac – Observatorio, bajo el Convenio de Reasignación 2019.

- Reporte de avance de instalaciones y equipos colocados, comprados o en resguardo que resulten en erogaciones de recursos federales al amparo del Convenio.

- Informe de las reuniones de evaluación y coordinación con la Instancia Ejecutora y otras.

- Gráficas de avance físico – financiero del periodo.

- Informe de los resultados de los análisis de las distintas actividades realizadas en el periodo y de aquellos compromisos pendientes del Ejercicio Fiscal 2018, entre la Dependencia y la Instancia Ejecutora.

El Prestador de Servicios debe presentar estos informes, en sistema computarizado con archivos Office de Microsoft: Word, Excel, Microsoft Project, con gráficas e imágenes  a color e impresos. La presentación de los informes, en todos los casos se presentará en archivo electrónico manipulable e impreso, debidamente encarpetado.

Asimismo, los Entregables requeridos se basan sobre los Conceptos que a continuación se mencionan y que están acorde al Anexo 1 del Convenio de Reasignación 2019:

- A1. Construcción de lumbreras y túnel, para pago de estimaciones, ajustes de costos, conceptos extraordinarios, conceptos adicionales y adeudos de estimaciones.

- A2. Ejecución de obras inducidas, para pago de estimaciones, ajustes de costos, conceptos extraordinarios, conceptos adicionales y adeudos de estimaciones.

- A3. Construcción de elementos de la estructura de contención de las estaciones de la Ampliación de la Línea 12.

- A4. Liberación de derecho de vía (pago de derechos, trámites administrativos y legales para la integración de las carpetas y pago de afectaciones de predios para el desarrollo del proyecto).

- A5. Ejecución de obras complementarias:

  - Las medidas de mitigación social, indemnizaciones y/o restituciones por afectación a bienes o servicios.

  - Obras ambientales extraordinarias, adicionales y derivadas del resolutivo de impacto ambiental emitido por la SEDEMA de la Ciudad de México.

  - Pago y aportaciones al Fondo Ambiental del Gobierno de la Ciudad de México por la ejecución de la obra.

- A6. Resguardo de los elementos correspondientes a la obra electromecánica almacenados en bodegas.

- A7. Suministro de componentes de vía.

- A8. Servicios relacionados con la obra pública.

- A9. Contratación de obras extraordinarias, complementarias adicionales, aún las de carácter social que se requiera ejecutar, así como los servicios relacionados con la obra pública, proyectos, asesorías y estudios, así como proyectos de obras inducidas y la ejecución de las obras inducidas necesarias.

Igualmente, estos se compondrán de la información contenida en estos Términos de Referencia. Dichos Entregables serán considerados como definitivos, bajo previa autorización y validación de la SCT, conteniendo como mínimo en su caso las siguientes características:

- Análisis y resultados de la identificación y el seguimiento de los presupuestos y catálogo general de actividades del concepto y sus contratos integrados, por partidas, montos, plazo de ejecución, anticipos, forma de pago, garantías y seguros, intereses por demora o reintegro de pagos, modificaciones, responsabilidades, recepción de los trabajos, relaciones laborales, penas convencionales, suspensión, terminación anticipada, rescisión administrativa del contrato, resoluciones de controversias, deducciones específicas, confidencialidad, obligaciones, jurisdicción y competencia, legislación aplicable, circulares modificatorias y otras obligaciones que le apliquen a “El Contratista”. A fin de constatar que los pagos realizados por la Instancia Ejecutora fueron procedentes conforme a los alcances y necesidades del Proyecto.

- Análisis e integración de la documentación que permita la identificación del avance físico porcentual del concepto y sus contratos integrados, acompañado con gráficos, fotografías, videos y otras informaciones que ayuden a Ia adecuada interpretación de los mismos.

- Análisis, integración, revisión y comprobación de la documentación que permita el control del avance financiero del concepto y de sus contratos integrados, a través de las autorizaciones de pago incorporando el soporte documental necesario que justifique estos avances, acompañándolos con gráficos y otras informaciones que ayuden a Ia adecuada interpretación de los mismos.

- Análisis e integración de la documentación sobre la amortización de los anticipos y pagos directos efectuados con los recursos federales transferidos al proyecto por la Dependencia, hasta la total comprobación del recurso en el Ejercicio aplicable, considerando que esto se puede dar más allá de la duración de los trabajos en referencia, así como del Pasivo Circulante que se pudiera generar.

- Análisis e integración documental del soporte de las erogaciones y/o facturas del gasto y sus anexos, integrados por los generadores de obra y su soporte documental técnico y administrativo, elaborado por dicha Instancia Ejecutora, así como cualquier información que metodológicamente hablando aplique para la comprobación del gasto a nivel financiero, económico, contable y fiscal, incluyendo las conciliaciones bancarias y los estados contables.

- Análisis y reporte de desviaciones e inconsistencias en la realización de programas y medidas correctivas para su solución, tanto de avance físico como financiero, para la documentación relacionada con la erogación de los recursos.

De manera particular para el Concepto A10. Proyecto Integral se requiere lo siguiente:

- Integración de la documentación que avale y soporte el avance global y físico del Proyecto, acompañado con gráficos y otras informaciones que ayuden a Ia adecuada interpretación de los mismos, asimismo, incluir la trazabilidad de la información documental de manera enunciativa mas no limitativa, mediante diagramas de flujo y/o cualquier herramienta de seguimiento, con sus respectivas notas y explicaciones.

- Integración, revisión y comprobación de la documentación que permita el control del avance financiero global del Proyecto, a través de las autorizaciones de pago incorporando el soporte documental necesario que justifique estos avances, acompañándolos con gráficos y otras informaciones que ayuden a Ia adecuada interpretación de los mismos, asimismo, incluir la trazabilidad de la información documental de manera enunciativa mas no limitativa, mediante diagramas de flujo y/o cualquier herramienta de seguimiento, con sus respectivas notas y explicaciones.

- Análisis, metodología y propuesta con los elementos técnicos y financieros que contendrán los informes que serán requeridos a la Instancia Ejecutora sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos de los recursos federales que le fueron transferidos por concepto de aportaciones federales, con motivo del Convenio de Coordinación en materia de Reasignación de Recursos y los resultados de las evaluaciones que se lleven a cabo al respecto.

- Análisis y resultados de la comprobación que originen las solicitudes de reintegro de recursos a tramitar ante las instancias correspondientes para su depósito a la Tesorería de la Federación, ya sean del Principal, Intereses, Uno al Millar u otros conceptos aplicables.

- Integración final y resumida de carácter económico, financiero y contable de la aplicación de los recursos federales en la Obra Contratada, y de los recursos federales asignados tanto a la Obra Contratada y por Contratar, así como en los Servicios Relacionados, Obras Complementarias, Obras Inducidas, Supervisiones, Apoyos Técnicos, Gerencias, Estudios, Afectaciones, Material Rodante, Trabajos Extraordinarios no considerados en el Proyecto Integral y demás conceptos de gasto vinculados con el diseño, construcción, equipamiento y puesta en marcha de la Ampliación de la Línea 12 del STC, tramo: Mixcoac – Observatorio, siendo estos de manera enunciativa más no limitativa, para el Ejercicio Fiscal 2019, que muestre los resultados alcanzados, los productos financieros y en su caso los remanentes de recursos reintegrados a la federación.

- Larguillo detallado del Proyecto, donde se muestren los avances en cada uno de los frentes de trabajo, incluyendo los conceptos de Obra Civil y de cualquier obra adicional, complementaria o de mitigación a nivel de infraestructura, con porcentajes, imágenes, gráficos y cualquier apoyo visual que se considere necesario y a entera satisfacción de la Dependencia.

### PERFILES, ACTIVIDADES Y PLANTILLA BASE DEL PERSONAL

El personal mínimo que integra los equipos interdisciplinarios de trabajo, que debe realizar una revisión detallada de todos los documentos contractuales de las obras y servicios, en las cuales se aplicaron los recursos y que son el objeto de la verificación y seguimiento, es el siguiente:

Superintendente (Coordinador General)

- Debe tener calidad jurídica, moral y profesional para representar a su empresa, tal que los acuerdos que él tome tengan carácter legal.

- Ser Actuario, Contador, Administrador o profesión afín con Título y Cédula Profesional y con un mínimo de 5 años de experiencia comprobada en puesto similar y trabajos similares.

- Contar con la designación del prestador del servicio, para oír y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con los trabajos, aún las de carácter personal, así como tomar las decisiones que se requieran en todo lo relativo al cumplimiento del contrato de la presente convocatoria.

- Participar activa y constantemente en la recopilación y análisis de la información correspondiente.

- Manejar aspectos administrativos de contratos, estimaciones, facturas y entrega de informes.

- Participar en las diversas reuniones de seguimiento, pudiendo delegar en alguno de los coordinadores. También será el representante de su empresa.

- Debe contar con su firma electrónica (e.firma), otorgada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para poder firmar la bitácora electrónica.

- Manejo del software y utilería como: Office Básico y Microsoft Project para el desarrollo de la especialidad.

Profesional en Aspectos Jurídicos

- Ser Licenciado en Derecho o profesión afín con Título y Cédula Profesional y con un mínimo de 2 años de experiencia comprobada en puesto similar para liberación de derecho de vía y asesoría legal.

- Participar activa y constantemente en el seguimiento y verificación objeto de los alcances que se contratan.

- Verificar las actividades en campo del programa de trabajo de acuerdo a los compromisos establecidos según el contrato y revisión de aspectos jurídicos involucrados.

- Asiste a las juntas técnicas.

- Reporta al Jefe de Verificación.

- Manejo del software y utilería como: Office Básico para el desarrollo de la especialidad.

Profesional en Aspectos Presupuestales

- Ser Ingeniero, Arquitecto o Licenciado en Ciencias Económico Administrativas, con Título y Cédula Profesional, con un mínimo de 2 años de experiencia comprobada en puesto similar o superior en trabajos similares.

- Es el responsable de la coordinación de los Aspectos Presupuestales y Cuenta Pública, por lo que debe participar activa y constantemente en la verificación objeto de esta licitación.

- Manejar aspectos administrativos de contratos, estimaciones, facturas y entrega de informes.

- Asistir a las juntas técnicas semanales a requerimiento del Coordinador General.

- Reporta al Coordinador General

- Manejo del software y utilería como: Office Básico y Microsoft Project, para el desarrollo de la especialidad.

Apoyos Logísticos

- Contar con dos personas de apoyo administrativo para la prestación del servicio.

Para efectos de tabulador de salarios, el licitante deberá considerar los emitidos por la Cámara Nacional de Empresas de Consultoría actualizados.

| Cantidad | Nivel CNEC | Categoría | Experiencia | Escolaridad | Herramientas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | SUPERINTENDENTE (COORDINADOR GENERAL) | Deberá demostrar mínimo 5 años de experiencia en la administración de obras similares. | Actuario, Contador, Administrador o carrera afín a la experiencia y cargo solicitado. | Office Básico Microsoft Project |
| 1 | 3 | PROFESIONAL EN ASPECTOS JURÍDICOS | Deberá demostrar mínimo 2 años en seguimiento de liberación de derecho de vía asesoría legal. | Abogado o carrera afín a la experiencia y cargo solicitado. | Office Básico |
| 1 | 3 | PROFESIONAL EN ASPECTOS PRESUPUESTALES | Deberá demostrar mínimo 2 años de experiencia en seguimiento de recursos federales, estatales y/o municipales | Ingeniero, Arquitecto o Licenciado en Ciencias Económico – Administrativas o carrera afín a la experiencia y cargo solicitado. | Office Básico Microsoft Project AutoCAD |
| 2 | 7 | APOYO LOGÍSTICO | Deberá demostrar experiencia mínima de 1 año en seguimiento de recursos federales, estatales y/o municipales | Técnico o Pasante de Ingeniero, Arquitecto o Licenciado en Ciencias Económico – Administrativas y Legal o carrera afín a la experiencia y cargo solicitado. | Office Básico Microsoft Project AutoCAD |

De lo antes expuesto, el prestador de servicios debe considerar una plantilla mínima de 5 (cinco) elementos, con la capacidad técnica y periodo de participación en las diferentes especialidades que se han enunciado en los párrafos anteriores, teniendo en cuenta que será responsabilidad del prestador de servicio el contar con personal necesario para desarrollar adecuadamente los trabajos objeto de esta Licitación con  base en lo solicitado por la SCT y la magnitud del “PROYECTO del STC”, así como considerar la totalidad de los presentes alcances en su propuesta técnica y económica.

El Prestador de servicios debe entregar como parte de su propuesta, la plantilla que desarrollará los trabajos objeto de esta Litación mediante la relación del personal profesional que ejecutará directamente los trabajos objeto de esta licitación, además debe anexar el Organigrama  señalando el cargo, nombre y actividad en la que participa cada uno de los integrantes, indicando claramente que funciones realizará cada participante de ésta,  debiendo anexar el currículo vitae de todos y cada uno de los integrantes de la plantilla antes mencionada, así como una carta compromiso en donde manifieste que en caso de resultar ganadora la empresa a la que acompaña se compromete a realizar los trabajos objeto del contrato.

La SCT tiene derecho de veto de cualquier profesional técnico, cuando en el ejercicio de las actividades motivo de los presentes términos en caso de que no cumpla con la capacidad técnica y/o aptitudes, el Prestador de Servicios deberá reemplazar al personal que se le requiera, o cuando sea conveniente para el buen desarrollo de los trabajos, teniendo un plazo de 7 (siete) días para llevar a cabo esta sustitución, para lo cual la SCT hará llegar un documento donde exponga las razones por las cuales está solicitando el cambio de personal.

- RESPONSABILIDAD DEL SERVICIO

El Prestador de servicios es responsable de contar con el personal técnico, equipo, mobiliario y consumibles suficientes y necesarios para llevar a cabo las obligaciones para las que se ha contratado, y que comprenden los trabajos a realizar para el “PROYECTO del STC”: previos, durante y posteriores a la ejecución de los mismos, con base en los presentes Términos de Referencia, así mismo es responsable de contar con el personal técnico especializado, por lo que presentará un programa de recursos humanos, con la currícula que confirme la capacidad técnica de cada persona para la prestación de los servicios relacionados con el proyecto a realizar. Asimismo se le hace constar que el Prestador de servicios deberá considerar las instalaciones, equipos y herramientas necesarias para la ejecución de los trabajos.

### AUTORIDAD DEL PRESTADOR DE SERVICIOS

La Dirección General de Desarrollo Ferroviario y Multimodal en adelante “DGDFM”, es la autoridad máxima en todo lo referente a la ejecución de los servicios, designando a la Residencia de Servicios, quien fungirá como su representante y será el responsable directo del seguimiento de los trabajos relacionados con el servicio a contratar para el “PROYECTO del STC”.

Asimismo, la DGDFM delega al prestador de servicios, exclusivamente las funciones descritas con anterioridad en estos alcances o las que considere conveniente ampliar o modificar, notificándoselo por escrito y apoyadas por la Residencia de Servicios. Las órdenes respectivas deberán transmitirse siempre por escrito.

La DGDFM podrá revocar por escrito cualquier decisión del Prestador de Servicios, que a su juicio no proceda porque lesione sus intereses, se contrapongan a las metas y objetivos de la DGDFM o no cumplan con los requisitos pactados contractualmente, se hará responsable al prestador de servicios valorándose en su momento la cuantía del daño.

### El Prestador de Servicios está autorizado para:

- Preparar los comunicados para que por conducto de la SCT informe a la “CDMX” tomar medidas preventivas y correctivas para dar cumplimiento a los Programas de aplicación de recursos al amparo del Convenio de Reasignación del “PROYECTO del STC”.

- Preparar los comunicados para que por conducto de la SCT informe a la “CDMX” que los soportes documentales no presentan la documentación correspondiente Al “PROYECTO del STC”.

### El Prestador de Servicios no está autorizado para:

- Revocar las instrucciones que reciba de la DGDFM a través de la Residencia de Servicios.

- Hacer concesiones en el alcance de la ejecución de los servicios.

- Validar cambios en el Programa de Obra del Convenio de Reasignación relacionados con el “PROYECTO del STC”, sin la autorización de la DGDFM.

- Aprobar que la contratista ejecute trabajos no relacionados con el Programa de Obra del Convenio de Reasignación del “PROYECTO del STC”

- Autorizar que el “CDMX” utilice los recursos en conceptos que no son objeto del Convenio de Reasignación referentes al “PROYECTO del STC”

- Dar por verificados conceptos, cuyo soporte documental no sea presentado por la CDMX, que no se encuentren ejecutados, o dentro de las normas y especificaciones solicitadas.

### PERIODO DEL SERVICIO

El inicio para la prestación del servicio será el indicado en las bases de licitación y terminación el 31 de diciembre de 2019.

El pago de los trabajos se realizará mediante estimaciones mensuales de acuerdo al programa de ejecución de los trabajos que entregue el Prestador de Servicios, previa autorización de la Residencia de Servicios.

El Prestador de Servicios deberá presentar a la Residencia de Servicios los documentos soporte para los pagos de sus estimaciones por concepto del servicio (estimaciones, reportes y facturas) debidamente firmados, para su autorización y trámite de pago.

### CONSIDERACIONES GENERALES

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto de la Dirección General de Desarrollo Ferroviario y Multimodal (DGDFM) es la autoridad máxima en todo lo referente a el “Control, vigilancia, seguimiento y evaluación de la documentación que acredite la correcta aplicación de los recursos presupuestales federales transferidos por la SCT al Gobierno de la Ciudad de México mediante Convenio de Coordinación en materia de Reasignación de Recursos, en el Ejercicio Fiscal de 2019, al Programa de Infraestructura del Sistema de Transporte Colectivo para el Proyecto Integral de la Ampliación de la Línea 12 del STC, tramo: Mixcoac – Observatorio”, al:

- Programa de Infraestructura del Sistema de Transporte Colectivo para el Proyecto Integral para la Ampliación de la Línea 12 Mixcoac – Observatorio y la Adecuación de la estación Observatorio de la Línea 1 para realizar la correspondencia con la Línea 12.

### DOCUMENTACIÓN QUE PROPORCIONARÁ LA DEPENDENCIA AL LICITANTE GANADOR

- Copia simple del Convenio de Reasignación 2019 y sus Anexos, celebrados entre la DGDFM y el Gobierno de la CDMX, sobre la utilización de los recursos presupuestales reasignados al “PROYECTO del STC”.

- Reportes mensuales, trimestrales de avance, así como cierre de las operaciones y comprobación final que en su caso, proporcione la CDMX a la SCT.

Los presentes Términos de Referencia son complemento del Catálogo de Conceptos del servicio y por tanto de trabajos que deben ser considerados como parte de los alcances del servicio e incluidos en el importe del mismo.

Naucalpan de Juárez,  Estado de México a 5 de junio de 2019.

| Revisó | Aprobó |  |
| --- | --- | --- |
| ___________________________________ Lic. Sandra M. E. Hernández Alvarado. Directora de Regulación del Transporte Multimodal |  | ___________________________________ Mtro. Manuel Eduardo Gómez Parra Director General de Desarrollo Ferroviario y Multimodal |  |