Especificaciones Particulares

Correspondientes al “Control, vigilancia, seguimiento y evaluación de la documentación que acredite la correcta aplicación de los recursos presupuestales federales transferidos por la SCT al Gobierno de la Ciudad de México mediante Convenio de Coordinación en materia de Reasignación de Recursos, en el Ejercicio Fiscal de 2019, al Programa de Infraestructura del Sistema de Transporte Colectivo para el Proyecto Integral de la Ampliación de la Línea 12 del STC, tramo: Mixcoac – Observatorio”.

Definiciones:

- PROMOTOR: Se refiere a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a través de la Dirección General de Desarrollo Ferroviario y Multimodal.

- PRESTADOR DE SERVICIOS: Quien o quienes realizarán el Control, vigilancia, seguimiento y evaluación de la documentación que acredite la correcta aplicación de los recursos presupuestales federales transferidos por la SCT al Gobierno de la Ciudad de México mediante Convenio de Coordinación en materia de Reasignación de Recursos, en el Ejercicio Fiscal de 2019, al Programa de Infraestructura del Sistema de Transporte Colectivo para el Proyecto Integral de la Ampliación de la Línea 12 del STC, tramo: Mixcoac – Observatorio.

- SERVICIOS: Se refiere a la elaboración del Control, vigilancia, seguimiento y evaluación de la documentación que acredite la correcta aplicación de los recursos presupuestales federales transferidos por la SCT al Gobierno de la Ciudad de México mediante Convenio de Coordinación en materia de Reasignación de Recursos, en el Ejercicio Fiscal de 2019, al Programa de Infraestructura del Sistema de Transporte Colectivo para el Proyecto Integral de la Ampliación de la Línea 12 del STC, tramo: Mixcoac – Observatorio.

- CATÁLOGO: Se refiere al Catálogo de Conceptos realizado para la elaboración del Control, vigilancia, seguimiento y evaluación de la documentación que acredite la correcta aplicación de los recursos presupuestales federales transferidos por la SCT al Gobierno de la Ciudad de México mediante Convenio de Coordinación en materia de Reasignación de Recursos, en el Ejercicio Fiscal de 2019, al Programa de Infraestructura del Sistema de Transporte Colectivo para el Proyecto Integral de la Ampliación de la Línea 12 del STC, tramo: Mixcoac – Observatorio.

Introducción

Las siguientes especificaciones se compondrán de 2 partes, la primera parte incluirá del concepto A1 al A9, y la segunda parte incluirá el concepto A10; ambas están determinadas con base en el CATÁLOGO, a través de los Entregables que compondrán los SERVICIOS, mismos que contendrán las características, alcances y componentes que marcan los Términos de Referencia como mínimo.

Ejecución

Los conceptos de la primera parte son los siguientes:

- A1. Construcción de lumbreras y túnel, para pago de estimaciones, ajustes de costos, conceptos extraordinarios, conceptos adicionales y adeudos de estimaciones.

- A2. Ejecución de obras inducidas, para pago de estimaciones, ajustes de costos, conceptos extraordinarios, conceptos adicionales y adeudos de estimaciones.

- A3. Construcción de elementos de la estructura de contención de las estaciones de la Ampliación de la Línea 12.

- A4. Liberación de derecho de vía (pago de derechos, trámites administrativos y legales para la integración de las carpetas y pago de afectaciones de predios para el desarrollo del proyecto).

- A5. Ejecución de obras complementarias:

  - Las medidas de mitigación social, indemnizaciones y/o restituciones por afectación a bienes o servicios.

  - Obras ambientales extraordinarias, adicionales y derivadas del resolutivo de impacto ambiental emitido por la SEDEMA de la Ciudad de México.

  - Pago y aportaciones al Fondo Ambiental del Gobierno de la Ciudad de México por la ejecución de la obra.

- A6. Resguardo de los elementos correspondientes a la obra electromecánica almacenados en bodegas.

- A7. Suministro de componentes de vía.

- A8. Servicios relacionados con la obra pública.

- A9. Contratación de obras extraordinarias, complementarias adicionales, aún las de carácter social que se requiera ejecutar, así como los servicios relacionados con la obra pública, proyectos, asesorías y estudios, así como proyectos de obras inducidas y la ejecución de las obras inducidas necesarias.

Con base en lo anterior, el PRESTADOR DE SERVICIOS elaborará y presentará un informe pormenorizado de carácter mensual por cada concepto mencionado e identificado en el CATÁLOGO, aplicando desde el A1 al A9, en el que se incluyan las particularidades necesarias que el PROMOTOR haya solicitado en los Términos de Referencia, el Catálogo de Conceptos y estas Especificaciones Particulares, asimismo, el PRESTADOR DE SERVICIOS sugerirá y pondrá a consideración del PROMOTOR aspectos, conceptos e información adicional que robustezcan los informes, facilitando la comprensión y el entendimiento de los mismos. Dichos informes serán revisados, coordinados, validados y autorizados por el PROMOTOR hasta la obtención de la versión final de dichos documentos, mismos que deberán contener como mínimo, los siguientes apartados y características:

- Análisis y resultados de la identificación y el seguimiento de los presupuestos y catálogo general de actividades del concepto y sus contratos integrados, por partidas, montos, plazo de ejecución, anticipos, forma de pago, garantías y seguros, intereses por demora o reintegro de pagos, modificaciones, responsabilidades, recepción de los trabajos, relaciones laborales, penas convencionales, suspensión, terminación anticipada, rescisión administrativa del contrato, resoluciones de controversias, deducciones específicas, confidencialidad, obligaciones, jurisdicción y competencia, legislación aplicable, circulares modificatorias y otras obligaciones que le apliquen a “El Contratista”. A fin de constatar que los pagos realizados por la Instancia Ejecutora fueron procedentes conforme alcances y necesidades del Proyecto.

  - El análisis tendrá que ser acompañado de un dictamen con respecto a la opinión del PRESTADOR DE SERVICIOS, sobre la planeación, forma y sustentación del destino del gasto a partir de lo identificado en este apartado.

  - Se deberá elaborar un análisis del soporte documental de la planeación de recursos proporcionado por la CDMX, a nivel programático, presupuestario, contable, financiero y jurídico.

  - Todos los análisis, dictámenes y demás procesamientos de información deberán venir acompañados de sus respectivas sustentaciones normativas, ya sean locales o federales.

- Análisis e integración de la documentación que permita la identificación del avance físico porcentual del concepto y sus contratos integrados, acompañado con gráficos, fotografías, videos y otras informaciones que ayuden a Ia adecuada interpretación de los mismos.

  - El PRESTADOR DE SERVICIOS deberá incluir en sus análisis, las metodologías consideradas para el cálculo de los avances físicos, así como cualquier elemento gráfico o documental que facilite su entendimiento.

  - El avance considerado para los informes será requerido de manera global (todos los elementos del proyecto), físico (obra civil e infraestructura) y por contrato. Asimismo, deberá acompañar un sustento metodológico que permita el entendimiento de la segmentación por tipos de avance y lo que se puede inferir de la información presentada con un enfoque técnico.

- Análisis, integración, revisión y comprobación de la documentación que permita el control del avance financiero del concepto y de sus contratos integrados, a través de las autorizaciones de pago incorporando el soporte documental necesario que justifique estos avances, acompañándolos con gráficos y otras informaciones que ayuden a Ia adecuada interpretación de los mismos.

  - Se incluirá un informe ejecutivo del Avance Financiero Programado contra el Avance Financiero Real, por partidas, conceptos de gasto, contratos o cualquier elemento que permita conocer a detalle los avances, así como las justificaciones de cada uno, indicando porcentajes, importes pagados y en trámite.

  - Reportes de seguimiento de los avances contractuales financiero, a partir de la Bitácora Electrónica y Seguimiento de Obra Pública. Incluir escritos, oficios, notas y anexos referentes a la información relacionada con el Soporte Documental de los recursos federales aplicados que se reporten a este sistema.

  - Ruta de origen y destino de la documentación emitida con respecto todos los conceptos que se encuentren bajo revisión y seguimiento de la CDMX.

- Análisis e integración de la documentación sobre la amortización de los anticipos y pagos directos efectuados con los recursos federales transferidos al proyecto por la Dependencia, hasta la total comprobación del recurso en el Ejercicio aplicable, considerando que esto se puede dar más allá de la duración de los trabajos en referencia, así como del Pasivo Circulante que se pudiera generar.

  - Se deberá elaborar un informe sobre las amortizaciones de los anticipos, así como las comprobaciones de los pagos directos y el Pasivo Circulante, conforme aplique, donde se detalle de manera clara el estado que guardan y su reporte, devengo y método de cálculo.

- Análisis e integración documental del soporte de las erogaciones y/o facturas del gasto y sus anexos, integrados por los generadores de obra y su soporte documental técnico y administrativo, elaborado por dicha Instancia Ejecutora, así como cualquier información que metodológicamente hablando aplique para la comprobación del gasto a nivel financiero, económico, contable y fiscal, incluyendo las conciliaciones bancarias y los estados contables.

  - Se deberá elaborar un informe del Control Presupuestal de los Recursos devengados y ejercidos.

  - Se deberá elaborar un informe del resultado del soporte de la ministración, de la documentación necesaria para el ingreso, solicitud y trámite de pago hasta la emisión de las Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC) correspondientes.

  - Se deberá elaborar un reporte del estado contable y de las conciliaciones bancarias, así como de la homogeneidad de la información y documentación que sustente y ampare la erogación de recursos.

  - Ruta de origen y destino de la documentación emitida con respecto todos los conceptos que se encuentren bajo revisión y seguimiento de la CDMX.

  - Se deberá entregar un análisis normativo, fiscal, contable y financiero a la documentación soporte, con el dictamen de que dicha información se apega a la normatividad vigente aplicable y se reporta y envía de acuerdo a los instrumentos jurídicos pertinentes.

- Análisis y reporte de desviaciones e inconsistencias en la realización de programas y medidas correctivas para su solución, tanto de avance físico como financiero, para la documentación relacionada con la erogación de los recursos.

  - El PRESTADOR DE SERVICIOS elaborará un informe de las reuniones de evaluación y coordinación con la CDMX y SCT, así como el levantamiento de minutas, listas de asistencia y cualquier documentación que resulte necesaria para garantizar la comunicación y coordinación efectiva entre la SCT, la CDMX y el propio PRESTADOR DE SERVICIOS.

  - Se deberá elaborar un informe a detalle sobre la resolución de inconsistencias entre la información declarada como soporte y la información realmente entregada hasta su aclaración total o corrección de las erogaciones y Cuenta por Liquidar Certificada (CLC) correspondiente.

Base de pago: Emisión de cada Informe Final Mensual que contenga como mínimo los apartados e información solicitada en el subtema “Ejecución” de este documento. El pago de este concepto deberá contemplar todos los costos integrados, el tiempo destinado en la obtención y elaboración de los mismos, así como demás consideraciones que se requieran para la correcta ejecución del servicio y la entrega de este.

Medición: La medición del concepto se realizará mediante la entrega de cada Informe Final Mensual, según consta en el CATÁLOGO, mismo que se emitirá a favor del PROMOTOR y el cual justificará los servicios prestados con la temporalidad expresa en dicho documento.

La entrega de sus versiones preliminares y de la versión definitiva del Informe Final Mensual, será presentado en 2 (dos) tantos en original y 2 (dos) copias simples, todas ellas impresas a color. Los originales se presentarán en papel bond tamaño carta de 90 g/m2 y las copias en papel bond de 75 g/m2. Deberán entregarse y presentarse engargoladas, empastadas o en carpetas plásticas de hojas intercambiables y contener cuando menos:

- Una portada indicando el nombre del trabajo, el autor y la fecha de elaboración, misma que incluya firma y rúbrica del Responsable de los Servicios, autorizando dichos entregables.

- Un índice incluyendo tema, subtema y página.

- El objetivo del servicio.

- El texto resultante de la aplicación de los contenidos.

- El glosario de términos.

- La bibliografía.

Igualmente, serán entregados en formato digital, a través de 2 CD’s, debidamente integrados, identificados y presentados.

Ejecución

El concepto de la segunda parte es el siguiente:

- A10. Proyecto Integral.

Con base en lo anterior, el PRESTADOR DE SERVICIOS elaborará y presentará los informes, expedientes o larguillos pormenorizados con base en el concepto mencionado e identificado en el CATÁLOGO como A10, en el que se incluyan las particularidades necesarias que el PROMOTOR haya solicitado en los Términos de Referencia, el Catálogo de Conceptos y estas Especificaciones Particulares, asimismo, el PRESTADOR DE SERVICIOS sugerirá y pondrá a consideración del PROMOTOR aspectos, conceptos e información adicional que robustezcan los documentos antes mencionados, facilitando la comprensión y el entendimiento de los mismos. Dichos documentos serán revisados, coordinados, validados y autorizados por el PROMOTOR hasta la obtención de las versiones finales de dichos documentos, mismos que deberán contener como mínimo, los siguientes apartados y características:

- Integración de la documentación que avale y soporte el avance global y físico del Proyecto, acompañado con gráficos y otras informaciones que ayuden a Ia adecuada interpretación de los mismos, asimismo, incluir la trazabilidad de la información documental de manera enunciativa mas no limitativa, mediante diagramas de flujo y/o cualquier herramienta de seguimiento, con sus respectivas notas y explicaciones.

- Integración, revisión y comprobación de la documentación que permita el control del avance financiero global del Proyecto, a través de las autorizaciones de pago incorporando el soporte documental necesario que justifique estos avances, acompañándolos con gráficos y otras informaciones que ayuden a Ia adecuada interpretación de los mismos, asimismo, incluir la trazabilidad de la información documental de manera enunciativa mas no limitativa, mediante diagramas de flujo y/o cualquier herramienta de seguimiento, con sus respectivas notas y explicaciones.

- Análisis, metodología y propuesta con los elementos técnicos y financieros que contendrán los informes que serán requeridos a la Instancia Ejecutora sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos de los recursos federales que le fueron transferidos por concepto de aportaciones federales, con motivo del Convenio de Coordinación en materia de Reasignación de Recursos y los resultados de las evaluaciones que se lleven a cabo al respecto.

- Análisis y resultados de la comprobación que originen las solicitudes de reintegro de recursos a tramitar ante las instancias correspondientes para su depósito a la Tesorería de la Federación, ya sean del Principal, Intereses, Uno al Millar u otros conceptos aplicables.

- Integración final y resumida de carácter económico, financiero y contable de la aplicación de los recursos federales en la Obra Contratada, y de los recursos federales asignados tanto a la Obra Contratada y por Contratar, así como en los Servicios Relacionados, Obras Complementarias, Obras Inducidas, Supervisiones, Apoyos Técnicos, Gerencias, Estudios, Afectaciones, Material Rodante, Trabajos Extraordinarios no considerados en el Proyecto Integral y demás conceptos de gasto vinculados con el diseño, construcción, equipamiento y puesta en marcha de la Ampliación de la Línea 12 del STC, tramo: Mixcoac – Observatorio, siendo estos de manera enunciativa más no limitativa, para el Ejercicio Fiscal 2019, que muestre los resultados alcanzados, los productos financieros y en su caso los remanentes de recursos reintegrados a la federación.

- Larguillo detallado del Proyecto, donde se muestren los avances en cada uno de los frentes de trabajo, incluyendo los conceptos de Obra Civil y de cualquier obra adicional, complementaria o de mitigación a nivel de infraestructura, con porcentajes, imágenes, gráficos y cualquier apoyo visual que se considere necesario y a entera satisfacción de la Dependencia.

Base de pago: Emisión de cada Larguillo, Informe o Expediente Pormenorizado Final que contengan como mínimo los apartados e información solicitada en el subtema “Ejecución” de este documento. El pago de este concepto deberá contemplar todos los costos integrados, el tiempo destinado en la obtención y elaboración de los mismos, así como demás consideraciones que se requieran para la correcta ejecución del servicio y la entrega de este.

Medición: La medición del concepto se realizará mediante la entrega de los Larguillos, Informes o Expedientes Pormenorizados Finales, según consta en el CATÁLOGO, mismos que se emitirán a favor del PROMOTOR y los cuales justificarán los servicios prestados con la temporalidad expresa en dicho documento.

La entrega de sus versiones preliminares y de la versión definitiva de los Larguillos, Informes o Expedientes Pormenorizados Finales, serán presentados en 2 (dos) tantos en original y 2 (dos) copias simples, todas ellas impresas a color. Los originales se presentarán en papel bond tamaño carta de 90 g/m2 y las copias en papel bond de 75 g/m2, lo anterior a excepción de los Larguillos, mismos que deberá presentarse en papel bond tamaño tabloide de 90 g/m2 u otro tamaño que se sugiera y se ponga a consideración del PROMOTOR, que permita su lectura y visualización. Asimismo, deberán entregarse y presentarse engargoladas, empastadas o en carpetas plásticas de hojas intercambiables y contener cuando menos:

- Una portada indicando el nombre del trabajo, el autor y la fecha de elaboración, misma que incluya firma y rúbrica del Responsable de los Servicios, autorizando dichos entregables.

- Un índice incluyendo tema, subtema y página.

- El objetivo del servicio.

- El texto resultante de la aplicación de los contenidos.

- El glosario de términos.

- La bibliografía.

Igualmente, serán entregados en formato digital, a través de 2 CD’s, debidamente integrados, identificados y presentados.

Generales

- Los entregables tienen su temporalidad establecida conforme al CATÁLOGO, sin embargo y sin menoscabo de lo anterior, el PRESTADOR DE SERVICIOS tendrá la obligación de presentar informes previos o preliminares con cortes semanales, quincenales o especiales, a entera conformidad del PROMOTOR.

- El PRESTADOR DE SERVICIOS tendrá la obligación de realizar las actividades de acompañamiento, coordinación, comunicación, soporte técnico, asesoría y reporte que el PROMOTOR considere necesarias, así como el levantamiento de la información que resulte de estos conceptos, como por ejemplo; órdenes del día, minutas, listas de asistencia, reportes generales, bitácoras, tableros de control y cualquier otra herramienta metodológica de planeación, dirección, gestión o control, y que el PROMOTOR juzgue o considere necesaria para los SERVICIOS.

- El PRESTADOR DE SERVICIOS deberá presentar y sugerir programas de trabajo, mecanismos de planeación integral o herramientas que faciliten, mejoren y eficienten los procesos de recabación, gestión, procesamiento, comunicación y presentación de la información. Asimismo, deberá elaborar el Programa de Ejecución con esquemas tipo Gantt, de manera detallada, de tal forma que se pueda observar claramente la duración de cada actividad, los hitos principales, la ruta crítica y las actividades.

- El PRESTADOR DE SERVICIOS pondrá a consideración del PROMOTOR, la documentación, los formatos y la papelería en general con la cual se llevarán a cabo los SERVICIOS.